1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 10. maija rīkojumā Nr. 265 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

Ministrijas / iestādes iniciatīva

Apraksts

Tiesību akta projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. maija rīkojumā Nr. 265 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"  (turpmāk - Rīkojuma projekts) izstrādāts, lai precizēt Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai (BGLV)" (turpmāk - projekts) finansējuma sadalījumu nemainot Projekta kopējo finansējumu.

Lai nodrošinātu visu projektā paredzēto aktivitāšu sekmīgu īstenošanu un sasniegtu projekta mērķi nepieciešams precizēt Ministru kabineta rīkojuma  1. pielikuma   2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pase" 4. punkta   "Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem" minēto finansējuma sadalījumu starp projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām un Pilnveidotās BGLV projekta platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksām, nemainot projekta kopējo finansējumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Rīkojuma projekta mērķis Precizēt Ministru kabineta rīkojuma 1. pielikuma 4. punkta 4.3. un 4.4. apakšpunktos noteikto finansējuma sadalījumu starp Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām un Pilnveidotās projekta platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksām nemainot Projekta kopējo finansējumu.

Spēkā stāšanās termiņš

Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Projekts paredz plašu aktivitāšu loku divos virzienos (divu BGLV platformas bloku izstrādi), kuru plānošanai un ieviešanai nepieciešama kompetenta projekta vadības un īstenošanas komanda. Uzsākot projekta īstenošanu, BGLV platformas vadības un īstenošanas komanda ietver trīs pilnas slodzes.

Saskaņā ar apstiprināto projektu projekta īstenošanas ietvaros veicamajām darbībām tika paredzēts finansējums projekta vadības un projekta īstenošanas personālam 336 000 euro apmērā, savukārt BGLV platformas ieviešanai produkcijas vidē tika paredzētas pilnveidotās BGLV platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksas 1 344 000 euro apmērā.

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu un efektīvu resursu izmantošanu projekta īstenošanas gaitā, ir konstatēta nepieciešamība pārskatīt sākotnēji noteikto finansējuma sadalījumu starp projekta pasē 4.4., 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm.

Ar Rīkojuma projektu tiek veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojuma 1. pielikumā, samazinot 4. punkta 4.3. apakšpunktā noteiktās projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas no 336 000 euro uz 283 000 euro, vienlaikus palielinot 4.4. apakšpunktā noteiktās pilnveidotās BGLV platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksas no 1 344 000 euro uz 1 397 000 euro. BGLV platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksu palielinājums par 53 000 euro neietekmē pievienotās vērtības nodokļa segšanai paredzēto finansējuma apmēru.

Kopējais Atveseļošanas fonda finansējums 1 680 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 282 240 euro apmērā netiek mainīts.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu un kvalitatīvu projekta rezultātu, sākotnēji noteiktais finansējuma sadalījums vairs neatbilst faktiskajām projekta īstenošanas vajadzībām.

Risinājuma apraksts

Ar Rīkojuma projektu tiek grozīts Ministru kabineta rīkojums precizējot 1. pielikumu “2.1.2.1.i. investīcijas projekta “Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai” pase”, kurā 4.punktā:1. 4.3. apakšpunktā noteiktās projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas ir samazinātas no 336 000 euro uz 283 000 euro;2. 4.4. apakšpunktā noteiktās pilnveidotās projekta platformas projektēšanas, izstrādes, kvalitātes kontroles un ieviešanas izmaksas ir palielinātas no 1 344 000 euro uz 1 397 000 euro.Projekta kopējais finansējuma apmērs netiek mainīts.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

-

2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Cita informācija

-

4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Vai projekts skar šo jomu?

-

4.2. Cita informācija

-

5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Vai projekts skar šo jomu?

-

5.3. Cita informācija

Apraksts

-

6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process

Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas

-

6.4. Cita informācija

Cita informācija

-

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

| Ietekme | Jā/Nē | Skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 1. Tiks veidota jauna institūcija | Nē | - |
| 2. Tiks likvidēta institūcija | Nē | - |
| 3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija | Nē | - |
| 4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti) | Nē | - |
| 5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija | Nē | - |
| 6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija | Nē | - |
| 7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija | Nē | - |
| 8. Cita informācija | Nē | - |

7.5. Cita informācija

Cita informācija

-

8. Horizontālās ietekmes

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

-

8.2. Cita informācija

Cita informācija

-