Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās  un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro

1.tabula

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā statistika par būvniecības kopējo izmaksu indeksu nedzīvojamām ēkām

Attēls Nr.1

*Būvniecības kopējo izmaksu indekss nedzīvojamām ēkām 2010Q1-2022Q4, avots CSP dati, tendences līkne pašu aprēķināta. Atzīmēts būvdarbu līguma sākuma ceturksnis (2020.g. II. ceturksnis, un pēdējā pieejamā ceturkšņa indeksa vērtība)

Attēls Nr.2

Nepieciešamais papildus finansējums

*-prognozētajam Izmaksu pieauguma tempam 2022.g. tiek pieņemts 2021.g. II., III., IV. ceturkšņu vidējais pieauguma temps 3.97% ceturksnī. Atskaites punkts norādītajam kopējo izmaksu pieaugumam ir attiecīgā līguma noslēgšanas brīdis. Vēsturiski paredzamais izmaksu pieauguma temps ir iepriekšējo 10 gadu vidējais ceturkšņa izmaksu pieauguma temps 0.60% ceturksnī.