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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija rīkojumā Nr. 440 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2025. gada 25. jūnija sēdes protokollēmuma Nr. 25 35. § "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" 3.5. punktā noteikto. 

Atbilstoši MK 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 4. pielikumā "Reformu un investīciju virziena īstenošanas atbildības sadalījums" iekļautā investīcijas nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, tai skaitā sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" ietvaros tiek īstenots 2.1.2.1.i. investīcijas projekts "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" (turpmāk - Projekts).
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Grozīt MK 2024. gada 4. jūnija rīkojumu Nr. 440 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"" (turpmāk - MK rīkojums Nr. 440), aizstāt tā 1. pielikumu un 2. pielikumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Projekts ir apstiprināts ar MK rīkojumu Nr. 440 ", nosakot Projekta darbības, īstenošanas laiku un finansējuma apjomu.
Vienošanās starp Labklājības ministriju (turpmāk - ministrija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta (Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007) īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) tika noslēgta 2024. gada 10. decembrī.
Atbilstoši MK rīkojumam Nr. 440 un Vienošanās nosacījumiem Projekta kopējās izmaksas ir 7 050 000 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 6 000 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 1 050 000 euro apmērā.

Atbilstoši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) aicinājumam izvērtēt un informēt par nepieciešamajām papildu aktivitātēm, kuras varētu iekļaut Projektā, ja būtu pieejams papildus finansējums un aktivitātes būtu īstenojamas ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. maijam, tika izvērtēts un secināts, ka prioritāra augstas gatavības papildu aktivitāte, kuru būtu nepieciešams realizēt Projekta ietvaros, ir Iztikas līdzekļu deklarācijas (noteikta MK 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu") funkcionalitātes ar attiecīgajām datu apmaiņām izstrāde.

Ministrija 2025. gada 21.01.2025. iesniedza VARAM informāciju par iespējamo Projekta papilddarbību un provizoriskajām izmaksām. Pamatojoties uz to, MK Digitālās modernizācijas tematiskā komiteja 2025. gada 25. marta sēdē Nr. 1 lēma par Atveseļošanas fonda 2.1. reformu un investīciju virziena projektu finansējuma pārdalīto līdzekļu 749 587 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) piešķiršanu Projekta papildu darbībai - Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitātes ar attiecīgajām datu apmaiņām izstrādei.

Ar MK 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 391 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"", kas paredz Atveseļošanas fonda 2.1. reformu un investīciju virziena projektu finansējuma pārdali investīcijās 2.1.2.1.i, tika apstiprināta Projekta jaunā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma summa 6 749 587 euro apmērā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka, ka, lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, iedzīvotājam jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Lai saņemtu sociālo palīdzību, garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu vai citu sociālo atbalstu viņam jālūdz noteikt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, aizpildot Iztikas līdzekļu deklarāciju. Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai pašvaldību sociālo dienestu speciālisti šobrīd izmanto pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu (turpmāk - SOPA). Pārejot no SOPA uz platformu “DigiSoc”, nepieciešams izstrādāt Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitāti ar attiecīgajām datu avotu integrācijām arī jaunizveidotajā platformā "DigiSoc" (sociālo dienestu darba vidē). Lai varētu aprēķināt sociālos pabalstus, tiks nodrošināta abu sistēmu sinhronizācija.
Risinājuma apraksts
Tiek grozīts MK rīkojums Nr. 440. Rīkojuma projekts paredz veikt MK rīkojumā Nr. 440 šādus grozījumus:
1. Palielināt 2. punktā Projekta izmaksas no 7 050 000 euro uz 7 957 000 euro, attiecīgi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu no 6 000 000 euro uz 6 749 587 euro un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai no 1 050 000 euro uz 1 207 413 euro. 
2. Aizstāt 1. punktā norādīto 1. pielikumu "2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" pase" (turpmāk - Projekta pase) un 2. pielikumu "Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns" (turpmāk - Koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns) ar precizētu Projekta pasi un precizētu Koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu.

Projekta pasē tiek veikti šādi būtiskākie grozījumi:
1. 3.1. sadaļas 6. punktā - Bērnu aizsardzības centra informācijas sistēmas papildinājums: vienota uzraudzības sistēmas izveide un statistikas pārskatu apstrāde aizvietota ar bāriņtiesu informācijas sistēmas BARIS pārlūka izstrādi;
2. 3.1. sadaļas 8. punktā - platforma "DigiSoc" papildināta ar Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitāti;
3. 4.1. sadaļā - Projekta kopējās izmaksas palielinātas no 7 050 000 euro uz 7 957 000 euro, attiecīgi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums no 6 000 000 euro uz 6 749 587 euro; 
4. 4.2. sadaļā - valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai palielināts no 1 050 000 euro uz 1 207 413 euro;5. 7. sadaļā - Projekta kopējās izmaksas palielinātas no 7 050 000 euro uz 7 957 000 euro, attiecīgi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums no 6 000 000 euro uz 6 749 587 euro, valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai no 1 050 000 euro uz 1 207 413 euro; 
6. Redakcionāli precizējumi.

Koplietošanas pakalpojuma attīstības plānā tiek veikti šādi būtiskākie grozījumi:
1. 1. sadaļas 1. punktā - platforma "DigiSoc" papildināta ar Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitāti;
2. Redakcionāli precizējumi.

Projektā plānoto aktivitāšu īstenošana nodrošina Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.r. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" mērķa sasniegšanu. Grozījumi Projekta pasē neietekmē 2.1.2.r. reformas noteiktos mērķus un apstiprinātos rādītājus.
Papildu darbības īstenošana neietekmē Projekta ieviešanas termiņu, Projektu paredzēts pabeigt līdz 2026. gada 31. maijam.

Projekta īstenošanas personāla izmaksas no Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda līdzekļiem ir attiecināmas tikai Projekta īstenošanas laikā.

Pēc rīkojuma projekta apstiprināšanas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai tiks iesniegti grozījumi 2024. gada 10. decembra Vienošanās par projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 īstenošanu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Jā
Ietekmes apraksts
Fiziskām personām būs iespēja aizpildīt pieteikumu Iztikas līdzekļu deklarācijai elektroniski (portālā Latvija.lv).
Juridiskās personas
Nē
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2025
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2026
	2027
	2028

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	2 115 616
	1 233 365
	1 243 993
	1 560 560
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2 115 616
	1 233 365
	1 243 993
	1 560 560
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	2 433 642
	1 504 551
	1 456 339
	2 247 630
	0
	787 723
	793 794

	2.1. valsts pamatbudžets
	2 433 642
	1 504 551
	1 456 339
	2 247 630
	0
	787 723
	793 794

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	-318 026
	-271 186
	-212 346
	-687 070
	0
	-787 723
	-793 794

	3.1. valsts pamatbudžets
	-318 026
	-271 186
	-212 346
	-687 070
	0
	-787 723
	-793 794

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-271 186
	
	-687 070
	
	-787 723
	-793 794

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-271 186
	
	-687 070
	
	-787 723
	-793 794

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Projekta īstenošanai kopējais finansējums ir 7 050 000 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 6 000 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 1 050 000 euro apmērā.

Pamatojoties uz MK Digitālās modernizācijas tematiskā komitejā 2025. gada 25. marta sēdē Nr. 1 ir lemto par Atveseļošanas fonda 2.1. reformu un investīciju virziena projektu finansējuma pārdalīto līdzekļu 749 587 euro neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (907 000 euro apmērā kopā ar PVN) piešķiršanu projekta papildu darbībai - Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitātes ar attiecīgajām datu apmaiņām izstrādei, līdz ar to kopējais projekta finansējums ir 7 957 000 euro, t.sk. skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 6 749 587 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 1 207 413 euro apmērā.

2024. gadā projektā investēts finansējums 702 323 euro, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 596 053 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai 106 270 euro apmērā.

2025. gadā kopējais projektam finansējums plānots indikatīvi 3 938 193 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 3 348 981 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 589 212 euro apmērā. Tai skaitā iestrādāts finansējums projektam 2025. gada budžetā ir 2 433 642 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 115 616 euro apmērā un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 318 026 euro apmērā). Indikatīvi par 1 504 551 euro (tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 1 233 365 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 271 186 euro apmērā) palielināšanu tiks iesniegts pieprasījums Finanšu ministrijai par apropriācijas pārdali no cita ministrijas pārziņā esoša projekta.

2026. gadā kopējais finansējums plānots indikatīvi 3 316 484 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 804 553 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 511 931 euro apmērā. Tai skaitā 2026. gada bāzē iestrādāts finansējums 1 456 339 euro (tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 1 243 993 euro apmērā un valsts budžets pievienotās vērtības nodokļa izmaksai 212 346 euro apmērā). Indikatīvi par 1 860 145 euro (tai skaitā, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 1 560 560 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu 299 585 euro apmērā) palielināšanu  ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs 2026. gadā FM finanšu līdzekļu pieprasījumu pārdalei no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projektam finansējums tiks plānots apakšprogrammā 74.06.00 ““Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”.

Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts projekta īstenošanas gaitā.

1. tabula
 
	Finansējuma avots
	2024. gada faktiskā izpilde, euro
	2025. gadā plānotais finansē-jums, euro
	2025. gadā precizētais finansē-jums, euro
	Izmaiņas, euro
	2026. gadā plānotais finansē-jums, euro
	2026. gadā precizētais finansē-jums, euro
	Izmaiņas, euro
	Kopā, euro

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.=4.-3.
	6.
	7.
	8.=7.-6.
	9.=2.+3.+5.+6.+8.

	Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums, euro
	596 053
	2 115 616
	3 348 981
	1 233 365
	1 243 993
	2 804 553
	1 560 560
	6 749 587

	Valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, euro
	106 270
	318 026
	589 212
	271 186
	212 346
	511 931
	299 585
	1 207 413

	KOPĀ, euro
	702 323
	2 433 642
	3 938 193
	1 504 551
	1 456 339
	3 316 484
	1 860 145
	7 957 000


Koplietošanas pakalpojumu darbināšanai digitālajā vidē un informācijas sistēmu uzturēšanai, personāla atalgojumam, datu izvietošanai Latvijas Valsts radio un televīzijas centra datu centrā (turpmāk - LVRTC), licenču nomai, ja tāda būs nepieciešama, pēc projekta pabeigšanas papildu finansējums nepieciešams 2026. gadā ne vairāk kā 387 485 euro, 2027. gadā ne vairāk kā 787 723 euro un 2028. gadā un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 793 794 euro gadā. Pēc projekta uzturēšanas izmaksas tiks pieprasītas no valsts budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Detalizēts indikatīvais aprēķins atspoguļots 2. tabulā zemāk un 7. punktā.

2. tabula
 
	Informācijas sistēma un lietotāju atbalsts
	2026. gads
	2027. gads
	2028. gads
	2029. gads un turpmāk

	Datu uzglabāšanas izmaksas
	9 000
	18 000
	18 000
	18 000

	Drošības audits
	0
	6 000
	6 000
	6 000

	Sistēmas uzturēšanas izmaksas (platformai “DigiSoc” un BAC informācijas sistēmai, un Bērnu aizsardzības jomā klasificēto speciālistu uzskaitei, un informācijas sistēmas SPOLIS izmaiņu uzturēšanai, t.sk.:
	295 118
	577 170
	577 170
	577 170

	Platformas “DigiSoc“ 
	236 433
	459 800
	459 800
	459 800

	BAC informācijas sistēmas
	28 435
	56 870
	56 870
	56 870

	Informācijas sistēmas SPOLIS uzturēšanai
	30 250
	60 500
	60 500
	60 500

	Atbalsta personāls sistēmu uzturēšanai
	83 367
	186 553
	192 624
	192 624

	KOPĀ
	387 485
	787 723
	793 794
	793 794




	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	Projekta indikatīvais detalizēto ieņēmumu aprēķins, salīdzinot ar MK 2024. gada 4. jūnija rīkojuma Nr. 440 anotācijas 6.1. punktā norādīto, aktualizēts atbilstoši jau veiktajām faktiskajām izmaksām un izmaksu plānojumam pēc papildus piešķirtā finansējuma.
 
	Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā), euro

	6 749 587
	2024. gada fakts
	2025. gada precizētais plāns
	2026. gada precizētais plāns

	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtiskāko indikatīvo izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	
	
	

	1. Platformas “DigiSoc” izstrāde, tai skaitā:
	467 045
	2 397 176
	2 223 196

	Platformas “DigiSoc” izstrāde
	367 064
	2 133 566
	1 977 058

	Informācijas sistēmas SPOLIS izmaiņas
	99 981
	263 610
	246 138

	2. BAC informācijas sistēma un Bāriņtiesu informācijas sistēmas (turpmāk - BARIS) pārlūks, Bērnu aizsardzības jomā kvalificēto speciālistu reģistrs
	0
	293 930
	156 000

	3. Tehniskā specifikācija, autoruzraudzība, domēna arhitektūra, drošības un veiktspējas auditi
	21 120
	109 120
	42 000

	4. Komunikācijas izmaksas
	17 883
	5 534
	16 583

	5. Projekta vadības un administrēšanas, t.sk. vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas
	90 005
	543 221
	366 774


Aprēķinos summas matemātiski noapaļotas. Precizētais finansējuma sadalījums ir indikatīvais un tas var mainīties projekta īstenošanas laikā.

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	Projekta indikatīvais detalizēto izdevumu aprēķins, salīdzinot ar MK 2024.gada 4. jūnija rīkojuma Nr. 440 anotācijas 6.2. punktā norādīto, aktualizēts atbilstoši jau veiktajām faktiskajām izmaksām un izmaksu plānojumam pēc papildus piešķirtā finansējuma.
 
	Pievienotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), euro

	1 207 413
	2024. gada fakts
	2025. gada precizētais plāns
	2026. gada precizētais plāns

	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtiskāko indikatīvo izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	
	
	

	1. Platformas “DigiSoc” izstrāde, tai skaitā:
	98 080
	503 407
	466 870

	Platformas “DigiSoc” izstrāde
	77 084
	448 049
	415 181

	Informācijas sistēmas SPOLIS izmaiņas
	20 996
	55 358
	51 689

	2. BAC informācijas sistēma un Bāriņtiesu informācijas sistēmas (turpmāk - BARIS) pārlūks, Bērnu aizsardzības jomā kvalificēto speciālistu reģistrs
	0
	61 726
	32 760

	3. Tehniskā specifikācija, autoruzraudzība, domēna arhitektūra, drošības un veiktspējas auditi
	4 435
	22 916
	8 819

	4. Komunikācijas izmaksas
	3 755
	1 163
	3 482

	5. Projekta vadības un administrēšanas, t.sk. vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas
	0
	0
	0


Aprēķinos summas matemātiski noapaļotas. Precizētais finansējuma sadalījums ir indikatīvais un tas var mainīties projekta īstenošanas laikā.

Platforma “DigiSoc” ir modulāra daudzlietotāju sistēma, un tās datu bāzes datu apjoms uzglabāšanai LVRTC datu centrā gadā  provizoriski pielīdzināms informācijas sistēmas SPOLIS izvietošanas LVRTC izmaksām  – 18 000 euro gadā.
Papildus nepieciešamas finansējums:
Drošības audita veikšanai vienu reizi 2 gados 12 000 euro jeb vidēji 6 000 euro gadā;
Atbalsta personāla izmaksas (4 amata vietām) – 2026. gadā – 83 367 euro, 2027. gadā – 186 553 euro un 2028. gadā un turpmāk 192 624 euro. Detalizēts personāla aprēķins atspoguļots 7. punktā;
Lai nodrošinātu ilgtspējību, projekta ietvaros izstrādātiem un ieviestiem IKT risinājumiem pēc projekta pabeigšanas, tas ir, sākot ar 2026. gada II pusgadu, ir plānots, ka sistēmu uzturēšanas izmaksas ir 10 % no izstrādes izmaksām (vidēji statistiski valstī 5 – 20% gadā), tas ir, 459 800 euro gadā platformas “DigiSoc” uzturēšanai un 56 870 euro gadā BAC informācijas sistēmas un Bērnu aizsardzības jomā kvalificēto speciālistu reģistram un 60 500 euro gadā informācijas sistēmas SPOLIS uzturēšanai.
Programmatūras uzturēšanas pakalpojums ietvers šādus uzdevumus:
- informācijas sistēmu darbības kļūdu novēršana, kas neattiecas uz garantijas laiku, un pilnveidojumi, kuru nepieciešamība tiks identificēta informācijas sistēmu ekspluatācijas pirmos divos gados pēc tās ieviešanas;
- lietotāju atbalsts un datu kļūdu novēršana;
- personas datu aizsardzības pasākumi un informācijas atlase pēc subjekta pieprasījuma;
- datu apmaiņas servisu funkcionalitātes atjauninājumi un uzturēšanas darbi;
- informācijas sistēmu pilnveidojumi saistībā ar biznesa procesu un normatīvo aktu izmaiņām;
- informācijas sistēmas izmaiņu pieprasījumi saistībā ar tās pielāgošanu un konfigurēšanu nozares datu centra attīstības risinājumiem, operētājsistēmu un pārlūku atjauninājumiem un citām infrastruktūras izmaiņām,
tai skaitā:
- LM informācijas sistēmas SPOLIS vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma moduļa un šī pakalpojuma statistikas pārskatu  uzturēšanai 60 500 euro (69,444 cilvēkstundas mēnesī* x 60,00 euro/h** x 12 mēneši x 21% PVN = 60 499,61 euro gadā (noapaļojot 60 500 euro gadā));
- platformas DigiSoc uzturēšanai ir nepieciešams papildu finansējums 459 800 euro apmērā (527,777 cilvēkstundas mēnesī* x 60,00 euro/h** x 12 mēneši x 21% PVN = 459 779,32 euro gadā (noapaļojot 459 800 euro gadā));
- BAC informācijas sistēmas un Bērnu aizsardzības jomā kvalificēto speciālistu reģistra uzturēšanai nepieciešams finansējums 56 870 euro apmērā (65,277 cilvēkstundas mēnesī* x 60,00 euro/h** x 12 mēneši x 21% PVN = 56 869,32 euro gadā (noapaļojot 56 870 euro gadā)).
Pēc projekta pabeigšanas 2026. gada 31. maijā tiks uzsākta intensīva jaunizveidoto un uzlaboto IKT risinājumu lietošana un tāpēc ir nepieciešams paredzēt finansējumu uzturēšanai arī 2026. gada II pusgadā (6 mēnešiem), attiecīgi:
- LM informācijas sistēmas SPOLIS vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma moduļa un šī pakalpojuma statistikas pārskatu  uzturēšanai 30 250 euro;
- platformas "DigiSoc" uzturēšanai 236 433 euro (t.sk. 6 533 euro iztikas līdzekļu deklarāciju pakalpojuma funkcionalitātes uzturēšanai);
- BAC informācijas sistēmas un Bērnu aizsardzības jomā kvalificēto speciālistu reģistra uzturēšanai 28 435 euro.

* Cilvēkstundu skaits, atbilstoši vidējiem/indikatīvajiem rādītājiem informācijas sistēmas uzturēšanai.** Cilvēkstundas cena, atbilstoši spēkā esošajam cenrādim EIS par informācijas sistēmas SOPA uzturēšanu.

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	Lai nodrošinātu koplietošanas pakalpojumu darbināšanu digitālajā vidē un informācijas sistēmu uzturēšanu, ir nepieciešams piesaistīt personālu. Optimālai sistēmas uzturēšanai ir nepieciešams divu līmeņu atbalsta personāls, kopā 4 amata vietas – 2 amata vietas informācijas sistēmu uzturētājiem lietotāju atbalstam pirmajā līmenī un 2 informācijas sistēmu sistēmanalītiķa amata vietas.
Detalizēti aprēķini 4 amata vietām norādīti 1., 2. un 3. tabulā zemāk.

1. tabula

Nepieciešamie izdevumi atlīdzībai 2026. gadā (6 mēnešiem no 2026. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim)
	Amata nosau-kums
	Slodžu skaits
	Profesi-ju  kods
	Saime (apakš-saime)
	Līmenis
	Mēneš-algu grupa
	Amata vietai plānotā mē-neš-alga 1 slo-dzei*
	Amata vietai plānotā mēneš-alga, ņemot vērā slodzes
	Amata vietai plānotā alga, ņemot vērā slodzes, 6 mēne-šos
	Vispā-rējās pie-maksas, sociā-lās garan-tijas 15%
	Valsts sociā-lās apdro-šinā-šanas obligā-tās iemak-sas, 23.59%
	Kopā 6 mē-ne-šiem

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.=7.*2.
	9=8*6 mēn.
	10=9*15%
	11=(9+10)*23,59%
	12=9+10+11

	Informācijas sistēmu uzturē-tājs
	2
	2522 04
	21.6
	III
	10
	2 174
	4 348.00
	26 088.00
	3 913.20
	7 077.28
	37 078.48

	Vadošais IS sistēm-analīti-ķis
	2
	2511 02
	21.4
	III
	11
	2 714
	5 428.00
	32 568.00
	4 885.20
	8835.21
	46 288.41

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 776.00
	58 656.00
	8 798.40
	15 912.49
	83 366.89

	Noapaļojot līdz pilniem euro
	83 367.00


*mēnešalga noteikta, atbilstoši Valsts kancelejas Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, kas nosaka, ka jaunas amata vietas izveides gadījumā, veicot aprēķinus, izmantojama mēnešalga, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas mēnešalgu intervāla viduspunktu. Informācija no Valsts kancelejas tīmekļa vietnes (https://www.mk.gov.lv/lv/dati-par-darba-samaksu-unnodarbinatajiem-valsts-parvalde); Provizoriskā bāzes alga un mēnešalgu skala 2025. gadam.

2. tabula

Nepieciešamie izdevumi atlīdzībai 2027. gadā

	Amata nosau-kums
	Slodžu skaits
	Profesiju  kods
	Saime (apakš-saime)
	Līmenis
	Mēneš-algu grupa
	Amata vietai plānotā mēneš-alga 1 slo-dzei**
	Amata vietai plānotā mēneš-alga, ņemot vērā slodzes
	Amata vietai plānotā alga, ņemot vērā slodzes, gadā
	Vispārējās pie-maksas, soci-ālās garan-tijas 15%
	Valsts soci-ālās apdro-šinā-šanas obligā-tās iemak-sas, 23.59%
	Kopā 12 mēneši

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.=7.*2.
	9=8*12 mēn.
	10=9*15%
	11=(9+10)*23,59%
	12=9+10+11

	Informācijas sistēmu uzturē-tājs
	2
	2522 04
	21.6
	III
	10
	2 432
	4 864.00
	58 368.00
	8 755.20
	15 834.36
	82 957.56

	Vadošais IS sistēm-analīti-ķis
	2
	2511 02
	21.4
	III
	11
	3 037
	6 074.00
	72 888.00
	10 933.20
	19 773.42
	103 594.62

	Kopā
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	10 938.00
	131 256.00
	19 688.40
	35 607.78
	186 552.18

	Noapaļojot līdz pilniem euro
	186 553.00


** mēnešalga noteikta, atbilstoši Valsts kancelejas Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, kas nosaka, ka jaunas amata vietas izveides gadījumā, veicot aprēķinus, izmantojama mēnešalga, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas mēnešalgu intervāla viduspunktu. Informācija no Valsts kancelejas tīmekļa vietnes (https://www.mk.gov.lv/lv/dati-par-darba-samaksu-un-nodarbinatajiem-valsts-parvalde); Provizoriskā bāzes alga un mēnešalgu skala 2027. gadam.

3. tabula

Nepieciešamie izdevumi atlīdzībai 2028. gadā un turpmāk

	Amata nosau-kums
	Slodžu skaits
	Profesiju  kods
	Sai-me (apakš-
saime)
	Līmenis
	Mēneš-algu grupa
	Amata vietai plānotā mēneš-alga 1 slo-dzei**
	Amata vietai plānotā mēneš-alga, ņemot vērā slodzes
	Amata vietai plānotā alga, ņemot vērā slodzes, gadā
	Vispā-rējās pie-maksas, soci-ālās garan-tijas 15%
	Valsts soci-ālās apdro-šinā-šanas obli-gātās iemak-sas, 23.59%
	Kopā 12 mē-neši

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.=7.*2.
	9=8*
12 mēn.
	10=9*15%
	11=(9+10)*23,59%
	13=9+10+11

	Informācijas sistēmu uzturē-tājs
	2
	2522 04
	21.6
	III
	10
	2 511
	5 022.00
	60 264.00
	9 039.60
	16 348.72
	85 652.32

	Vadošais IS sistēm-analīti-ķis
	2
	2511 02
	21.4
	III
	11
	3 136
	6 272.00
	75 264.00
	11 289.60
	20 417.99
	106 971.59

	Kopā
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	11 294.00
	135 528.00
	20 329.20
	36 766.71
	192 623.91

	Noapaļojot līdz pilniem euro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192 624.00


*** mēnešalga noteikta, atbilstoši Valsts kancelejas Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā, kas nosaka, ka jaunas amata vietas izveides gadījumā, veicot aprēķinus, izmantojama mēnešalga, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas mēnešalgu intervāla viduspunktu. Informācija no Valsts kancelejas tīmekļa vietnes (https://www.mk.gov.lv/lv/dati-par-darba-samaksu-un-nodarbinatajiem-valsts-parvalde); Provizoriskā bāzes alga un mēnešalgu skala 2028. gadam.

4 amata vietas tiks nodrošinātas labklājības nozares ietvaros, veicot ilgstoši vakanto amata vietu pārdali no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" uz pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde", kopumā neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē, vienlaikus nepārdalot finansējumu un to novirzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodarbināto atlīdzības palielināšanai.
 



Cita informācija
Par 2025. gadam papildus nepieciešamo finansējumu tiks iesniegts pieprasījums Finanšu ministrijai par apropriācijas pārdali no cita Labklājības ministrijas pārziņā esoša projekta.
Par 2026. gadam papildus nepieciešamo finansējumu, ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs 2026. gadā Finanšu ministrijai līdzekļu pieprasījumu, pārdalei no 74. resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz ministrijas budžeta programmas 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammu 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”.
Pēc projekta pabeigšanas projekta uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamais papildu finansējums tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Detalizēts aprēķins uzturēšanas izmaksu segšanai tiks sniegts pieprasīšanas brīdī. Papildu nepieciešamā finansējuma apmērs projekta uzturēšanai 2026. gadā, tiks nodrošināts, veicot pārdali no budžeta 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve, savukārt 2027. gadam un turpmākajiem gadiem tiks pieprasīts bāzes izdevumu 2027., 2028. un 2029. gadam sagatavošanas procesā.
Ministrija, iesniedzot Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma palielināšanai projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, pievienos VARAM atzinumu.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Ņemot vērā to, ka jautājums pēc būtības izlemts ar MK noteikumiem Nr. 391, tad sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Labklājības ministrija
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Valsts digitālās attīstības aģentūra
Alūksnes novada pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs", Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests", Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada sociālais dienests"
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Nē
	-

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Jā
	Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai pašvaldību sociālo dienestu speciālisti šobrīd izmanto SOPA. Pārejot no SOPA uz platformu “DigiSoc”, nepieciešams izstrādāt Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitāti ar attiecīgajām datu avotu integrācijām arī jaunizveidotajā platformā "DigiSoc", sociālo dienestu darba vidē.

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, iedzīvotājam jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu sociālo palīdzību, garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu vai citu sociālo atbalstu un jālūdz noteikt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, aizpildot Iztikas līdzekļu deklarāciju.
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai pašvaldību sociālo dienestu speciālisti šobrīd izmanto SOPA. Pārejot no SOPA uz platformu “DigiSoc”, nepieciešams izstrādāt Iztikas līdzekļu deklarācijas funkcionalitāti ar attiecīgajām datu avotu integrācijām arī jaunizveidotajā platformā "DigiSoc" (sociālo dienestu darba vidē). Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties materiālās situācijas izvērtēšanai elektroniski.
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Lietojot platformas "DigiSoc" funkcionalitāti iestādēm jāievēro un jānodrošina personas datu aizsardzība.
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

