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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" un "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" pasu apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" un "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" pasu apstiprināšanu" projekts ir sagatavots saskaņā ar 2025. gada 7. jūlija Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju forumā apstiprināto Nodokļu jomas mērķarhitektūru.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Noteikt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirto līdzekļu apjomu un pamatot šo līdzekļu izmantošanas lietderību, kas ir aprakstīta projektu pasēs "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" un "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija".
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2023. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 892 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam ieviešanas plānu 2023. –2027. gadam" ir identificēti valsts līmeņa pasākumi, tai skaitā nodokļu jomā. Pasākumu ietvaros plānots īstenot projektus, lai attīstītu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu pašapkalpošanās vidi, veidojot savstarpēji integrētus, klientorientētus procesus, un pilnveidotu nodokļu administrēšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu.
Projektos veicamās aktivitātes ir apstiprinātas Nodokļu jomas mērķarhitektūras aprakstā 2025. gada 7. jūlija IKT foruma rakstiskajā procedūrā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VID klientu pašapkalpošanās vide, kuras sastāvdaļa ir Nodokļu maksātāju apziņošanas sistēma (turpmāk – NMAS), un saziņas funkcionalitāte ir ierobežota gan tehnoloģiski, gan lietojamības ziņā. NMAS nenodrošina pietiekami ērtu un efektīvu manuālu un automātisku ziņojumu sagatavošanu, nosūtīšanu un izmantošanu. Tāpat VID elektroniskās deklarēšanas sistēma (turpmāk – EDS) satur daudz datu, to strukturēšana un meklēšana nav pietiekami intuitīva un lietotājorientēta.
Pašreizējā gada pārskatu funkcionalitāte ir izstrādāta Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk – NIS), kas ir tehnoloģiski un morāli novecojusi, tādējādi apgrūtina integrāciju ar modernām platformām un kavē procesu automatizāciju, kas savukārt ietekmē iestādes darbības efektivitāti un spēju pielāgoties mainīgajām prasībām. Nepieciešams gada pārskatu funkcionalitāti pārnest uz jaunākām tehnoloģijām, vienlaikus iestrādājot papilu kontroles, lai veicinātu nodokļu maksātāju korektu pārskatu iesniegšanu VID.
Risinājuma apraksts
Projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" ietvaros:
1) tehnoloģiski novecojušais saziņas risinājums tiks aizvietots ar jaunu risinājumu, kuru plānots veidot uz atvērtā koda bāzes izstrādātas standartprogrammatūras elementiem. Rezultātā tiks ieviesti mūsdienīgi risinājumi pakalpojuma nodrošināšanā un informācijas apmaiņā ar nodokļu maksātājiem.
2) EDS izveidota jauna saskarne klienta darba virsmai, kurā tiks nodrošināta nodokļu maksātāja aktuālo datu apkopošana un to pieejamība klientam ērtā veidā, apskatot visu savu informāciju vienuviet. Tādējādi tiks samazināts veicamo darbību (soļu) skaits un informācijas izgūšanas laiks.
Projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" ietvaros tiks:
1) modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte, pārejot uz jaunākām tehnoloģijām, lai uzlabotu iestādes darbības efektivitāti un pilnveidotu tehnoloģiskos procesus;
2) ieviestas atbilstības kontroles EDS, tādējādi uzlabojot datu kvalitāti; 
3) nodrošināta gada pārskatu izvietošana Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk – DAGR). Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 98. pantam, gada pārskati tiks nodoti Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistram, izmantojot DAGR, kas nodrošina centralizētu piekļuvi, iestādēm kurām ir juridisks pamatojums saņemt datus.
Projektu ietvaros radītie IKT risinājumi būs valsts pārvaldes iestādes īpašumā un IKT risinājumi paredzēti konkrētu valsts pārvaldes funkciju veikšanai (EDS NMAS moduļa modernizācija, EDS jaunas saskarnes klienta darba virsmai izveidošana un gada pārskatu iesniegšanai un apstrādei) un nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai. Projekti nav jāvērtē atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām komercdarbības atbalstu raksturojošām pazīmēm.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Jā
Apraksts
Jā, tas ir iekļauts projektu pasēs.
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
Ar finanšu ministra 2026. gada 19. jūnija rīkojumu Nr. 1.1-1/12/202 "Par Ministru prezidenta 2026. gada 16. jūnija rezolūcijas Nr. 2026-1.1.1./39-39 izpildi un darba grupas izveidošanu" izveidotā darba grupa 2026. gada 2. septembra sanāksmē izvērtēja VID 2026. gada 28. augusta vēstulē Nr. VID.4.1/1.8/1773 sniegto papildu informāciju par projektu "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" un "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" turpmāko virzību un informēja, ka minētās informācijas izskatīšana darba grupā ir pabeigta. Saistībā ar projektu pasu apstiprināšanu Ministru kabinetā papildu informācijas sniegšana vai atkārtota vēršanās darba grupā nav nepieciešama.
Ar Ministru prezidenta rīkojumu (Nr. 2023/1.2.1.-312) izveidotā Digitālās modernizācijas tematiskā komiteja 2025. gada 28. oktobrī izskatīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izvērtējumu par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu t.sk. projektu "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" un "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" lietderību un pamatojumu. Ņemot vērā VARAM veikto izvērtējumu, Komiteja apstiprināja turpmākos soļus Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projektu uzsākšanai.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Jā
Ietekmes apraksts
Projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" ietvaros tiks ieviests klientu orientēts saziņas risinājums, nodrošināta nodokļu maksātāja aktuālo datu apkopošana un to pieejamība klientam ērtā veidā, apskatot informāciju vienuviet un tādejādi ietaupot laiku informācijas iegūšanai.
Projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" ietvaros tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējdarbības veicējiem, samazinot iespēju kļūdīties, iesniedzot gada pārskatus.
Juridiskās personas
visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" ietvaros pieprasītākā nodokļu maksātāja informācija būs pieejama vienkopus, tādējādi samazinot VID administratīvo slogu uz sniegto telefonisko konsultāciju laiku.
Projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" ietvaros tiks samazināts administratīvais slogs VID pusē gada pārskatu administrēšanai un datu kļūdu apstrādei.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
	Sabiedrības grupa
	Palielinās/samazinās
	Stundas samaksas likme - euro
	Laika patēriņš uz vienību - stundās
	Subjektu skaits
	Cik bieži - reizes gadā
	Administratīvās izmaksas - euro
	Aprēķinu skaidrojums

	visi uzņēmumi
	samazinās
Vērtības nozīme:
	10,90
Oficiālās statistikas portāla datubāzes datus, ka privātajā sektorā strādājošo regulārā bruto darba samaksa stundā 2025. gada trešajā ceturksnī.
	1,17
Vidēji patērētais laiks viena Gada pārskata precizēšanai
	5 000
Kļūdaini iesniegto gada pārskatu skaits 2025.gadā samazinājums
	1,0
vienu
	-63 765,00
	Projekta “Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija” nodokļu maksātāju administratīvo izmaksu samazinājums:
Uzņēmēju administratīvā sloga samazinājums veidojas šādi: 5 000 pārskati × 70,50 min = 352 500 min jeb 5 875 stundas, (laika patēriņš uz vienu kļūdaini iesniegto gada pārskatu ir 1,175 stundas), kas, izmantojot Oficiālās statistikas portāla datubāzes datus, ka privātajā sektorā strādājošo regulārā bruto darba samaksa stundā 2025. gada trešajā ceturksnī bija 10,90 euro, naudas izteiksmē veido 64 037,50 euro gadā. Atšķirība rezultātos ietekmē "laika patēriņš uz vienību" skaitļa formāts, kas ļauj ievadīt tikai divus ciparus aiz komata, tādēļ lūdzu ņemt vērā aprēķina skaidrojumā norādīto informāciju.

	Kopā
	-63 765,00
	


2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2026
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2027
	2028
	2029

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	0
	0
	1 585 250
	0
	1 090 040
	1 149 710

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	0
	0
	1 585 250
	0
	1 090 040
	1 149 710

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	0
	0
	1 865 000
	0
	1 282 400
	1 352 600

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	1 865 000
	0
	1 282 400
	1 352 600

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	0
	0
	-279 750
	0
	-192 360
	-202 890

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	-279 750
	0
	-192 360
	-202 890

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	0
	
	-279 750
	
	-192 360
	-202 890

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	
	-279 750
	
	-192 360
	-202 890

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Investīciju projektus plānots īstenot 36 mēnešus, bet ne ilgāk kā līdz 2029.gada 31.decembrim.
1.tabula Projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" finansējuma avoti:
	Finansējuma avots
	2027
	2028
	2029
	Kopā

	Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, euro
	565 250
	452 540
	257 210
	1 275 000

	Valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, euro
	99 750
	79 860
	45 390
	225 000

	Kopā, euro
	665 000
	532 400
	302 600
	1 500 000


2.tabula Projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" finansējuma avoti:
	Finansējuma avots
	2027
	2028
	2029
	Kopā

	Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, euro
	1 020 000
	637 500
	892 500
	2 550 000

	Valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, euro
	180 000
	112 500
	157 500
	450 000

	Kopā, euro
	1 200 000
	750 000
	1 050 000
	3 000 000




	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	3.tabula Provizorisks projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" īstenošanas aprēķins:
	Projekta īstenošanas izmaksas
	2027
	2028
	2029

	Kopā, euro
	665 000
	532 400
	302 600

	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtiskāko indikatīvo izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums:

	1. Tehnoloģiski novecojušā saziņas risinājuma aizvietošana ar jaunu risinājumu
	140 000
	200 000
	302 600

	2. EDS pārsnešana uz jaunu tehnoloģisko platformu
	420 000
	17 400
	 

	3. Jaunas saskarnes izveide klienta darba virsmai EDS
	105 000
	315 000
	 


4.tabula Provizorisks projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" īstenošanas aprēķins:
	Projekta īstenošanas izmaksas
	2027
	2028
	2029

	Kopā, euro
	1 200 000
	750 000
	1 050 000

	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtiskāko indikatīvo izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums:

	1. Modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte
	600 000
	412 500
	762 500

	2. Ieviestas atbilstības kontroles EDS
	480 000
	300 000
	250 000

	3. Gada pārskatu izvietošana DAGR
	120 000
	37 500
	37 500


Pēc projektu pabeigšanas VID būs nepieciešams papildu finansējums IKT risinājuma uzturēšanai 2030.gadā un turpmāk ik gadu VID būs nepieciešams papildu finansējums IKT risinājuma uzturēšanai 450 000 euro apmērā, tai skaitā: 
- projekta "VID klientu pašapkalpošanās vides attīstība" uzturēšanai – 2030.gadam un turpmāk ik gadu – 150 000 euro:

	Izmaksu pozīcija
	2030.gads un turpmāk
	cilvēkdienu (c/d) skaits
	1 c/d cena euro ar PVN

	VID informācijas sistēmu uzturēšana (datu kvalitātes jautājumi (piemēram, datu labošanas skripti), informācijas sistēmu kļūdu novēršana (garantijai nepakļautās kļūdas), drošības risku novēršana, citi atbalsta pakalpojumi)** ~10% no kopējām īstenošanas izmaksām
	150 000
	~231
	650*


- projekta "Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija" uzturēšanai – 2030.gadam un turpmāk ik gadu – 300 000 euro:

	Izmaksu pozīcija
	2030.gads un turpmāk
	cilvēkdienu (c/d) skaits
	1 c/d cena euro ar PVN

	VID informācijas sistēmu uzturēšana (datu kvalitātes jautājumi (piemēram, datu labošanas skripti), informācijas sistēmu kļūdu novēršana (garantijai nepakļautās kļūdas), drošības risku novēršana, citi atbalsta pakalpojumi)** ~10% no kopējām īstenošanas izmaksām
	300 000
	~462
	650*


*Vidējā prognozētā viena cilvēkdienas cena. Uzturēšanai nepieciešamo cilvēkdienu skaits un cilvēkdienas izmaksas tiek prognozētas, pamatojoties uz cenām šobrīd spēkā esošajos līgumos par informācijas sistēmu (Datu noliktavas sistēma, VID informācijas sistēmu savietotājs) pilnveidošanu un uzturēšanu, kā arī ņemot vērā prognozējamo EDS un MAIS līgumu cilvēkdienas cenu.
** Sistēmas uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas plānotas 10 % apmērā gadā no izstrādes izmaksām. Šāds apmērs noteikts, balstoties uz nozares praksi un ekspertu novērtējumu, kur informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas tiek modelētas kā procentuāla daļa no sākotnējās investīcijas, ņemot vērā līdzīgu projektu pieredzi un vēsturiskos datus. Pieeja atbilst Eiropas Komisijas vadlīnijām investīciju projektu izmaksu–ieguvumu analīzei, kurās paredzēts, ka ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas jānosaka, balstoties uz pamatotiem pieņēmumiem, pieejamajiem datiem un līdzīgu projektu pieredzi visā projekta dzīves ciklā. Izvēlētais 10 % līmenis nodrošina pietiekamus resursus sistēmas nepārtrauktai darbībai un kvalitātes uzturēšanai.

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	Nav attiecināms



Cita informācija
Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums (Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai) Finanšu ministrijas budžetā tiks pārdalīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
Projektu īstenošanas rezultātā VID tiks samazināts administratīvais slogs, tādējādi tiek prognozēts izdevumu ietaupījums 36 097 euro apmērā gadā, kas tiks novirzīts projektu rezultātu uzturēšanas izdevumu segšanai.
Pēc projektu pabeigšanas projektu rezultātu uzturēšanas izdevumu segšanai nepieciešamais papildu finansējums 2030.gadam un turpmāk ik gadu 413 903 euro apmērā tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Projektos plānots izstrādāt informācijas sistēmu risinājumus, kuri veidos IKT atbalstu ar normatīvajiem aktiem noteiktu pārvaldes funkciju izpildei.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Finanšu ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
	Sabiedrības grupa
	Palielinās/samazinās
	Stundas samaksas likme - euro
	Laika patēriņš uz vienību - stundās
	Subjektu skaits
	Cik bieži - reizes gadā
	Administratīvās izmaksas - euro
	Aprēķinu skaidrojums

	Finanšu ministrija
	
	

	

	

	

	
	

	Valsts ieņēmumu dienests
	samazinās
Vērtības nozīme:
	12,31
euro/stundā
	0,75
stundas
	5 000
Kļūdaino Gada pārskatu apstrāde
	1,0
reizi gadā
	-46 162,50
	Projekta “Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija” ietvaros administratīvo izmaksu aprēķins. Gada pārskatu administrēšana un datu kļūdu apstrāde bez projekta rada papildu manuālo darbu VID pusē: 5 000 kļūdas × 45 min = 225 000 minūtes jeb 3 750 stundas. Naudas izteiksmē šis apjoms ir 46 162,50 euro gadā, izmantojot VID strādājošo mēneša vidējā darba samaksu bruto - 1 970,00 euro mēnesī (12,31 euro/h). Vidēji patērētais laiks viena Gada pārskata precizēšanai 0,75 stundas.

	Kopā
	-46 162,50
	


7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Jā
	Tiks ieviests mūsdienīgs, ātrs un drošs risinājums, kas uzlabos saziņu starp nodokļu maksātājiem un VID.
Tiks uzlabots Gada pārskatu iesniegšanas process.

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Nē
	-

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

