Pielikums

Informācija par pašvaldību investīciju projektos plānoto valsts budžeta finansējuma neizpildi 2021.gadā

| Nr.p.k. | Pašvaldība | Projekta nosaukums | Investīciju projektam attiecināmais kopējais valsts budžeta finansējums, euro | Plānotā valsts budžeta finansējuma izpilde līdz 31.12.2021. |  | Nepieciešamā minimālā valsts budžeta finansējuma izpilde līdz 31.12.2021., euro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | euro | procenti (%) | euro | procenti (%) |
| Pašvaldību augstas gatavības investīciju projekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā | 500 000,59 | 148 290,76 | 30 | 250 000,30 | 50 |
|  | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu-Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai) | 23 595 550,05 | 1 233 287,39 | 5 | 11 797 775,03 | 50 |
|  | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Sporta centra ēkas Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, pārbūve | 1 300 000,00 | 106 640,29 | 8 | 650 000,00 | 50 |
|  | Tukuma novada pašvaldība | Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā, 3. kārta | 1 367 001,68 | 82 098,30 | 6 | 683 500,84 | 50 |
|  | Ropažu novada pašvaldība | Stopiņu pamatskolas piebūve - universālas zāles plašizklaides pasākumiem un virtuves ar ēdamzāli būvniecība | 2 890 000,00 | 521747,50 | 18 | 1 445 000,00 | 50 |
| Pašvaldību izglītības iestāžu ventilācijas investīciju projekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 4. vidusskola | 68 389,00 | 18 592,00 | 27 | 27 355,60 | 40 |
|  | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas Centra vidusskola | 251 424,31 | 89 129,30 | 35 | 100 569,72 | 40 |
|  | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 103 467,85 | 0,00 | 0 | 44 574,00 | 40 |