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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 2. marta rīkojumā Nr. 117 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām" pases apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2025.gada 9.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 41.§) “Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumos Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi”” 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu Kultūras ministrijai virzīt grozījumus Ministru kabineta 2023.gada 2.marta rīkojumā Nr.117 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” pases apstiprināšanu” un Ministru kabineta 2023.gada 7.marta rīkojumā Nr.128 “Par 2.1.1.1.i.investīcijas projekta “Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā” pases apstiprināšanu” (kontroles uzdevums 25-UZ-837) un Ministru kabineta 2025.gada 9.decembra noteikumiem Nr.750 “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumos Nr.435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” 2.1.reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Grozījumi MK noteikumos Nr.435), kuru ietvaros tiek īstenots investīciju projekts “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” (turpmāk – investīciju projekts), lai veiktu izmaiņas investīciju projekta finansējuma apjomā un mērķu rādītājos.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir aktualizēt Ministru kabineta 2023.gada 2.marta rīkojumu Nr.117 “Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta “IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām” pases apstiprināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.117) un tā pielikumu, lai precizētu investīciju projekta finansējuma apjomu un mērķu rādītājus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Investīciju projekts ir apstiprināts saskaņā ar MK rīkojumu Nr.117, nosakot investīciju projekta īstenojamās darbības, īstenošanas laiku un finansējuma apjomu.

Vienošanās starp Kultūras informācijas sistēmu centru, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un Kultūras ministriju par investīciju projekta (Nr.2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004) īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) tika noslēgta 2023.gada 14.augustā.

Atbilstoši MK rīkojumam Nr.117 un Vienošanās nosacījumiem investīciju projekta kopējās izmaksas ir 2 477 960 euro, tajā skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 084 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 393 960 euro.

Atbilstoši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājumiem izvērtēt un informēt par papildus finansējuma nepieciešamību esošajām aktivitātēm, kā arī jaunām aktivitātēm, kuras varētu iekļaut investīciju projektā, ja būtu pieejams papildu finansējums un aktivitātes būtu īstenojamas ne ilgāk kā līdz 2026.gada 31.maijam, tika apkopoti un iesniegti piedāvājumi papildu aktivitātēm, ko iespējams realizēt investīciju projekta ietvaros.

Investīciju projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka nepieciešams veikt šādus pasākumus:
1) pamatojoties uz piešķirto papildu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu, plānots veikt papildu aktivitātes investīciju projektā paredzētajos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumos, t.i., modernizēt un pielāgot arhīva izziņu apstrādes sistēmu, paplašināt virtuālo asistentu spējas, ieviešot lielo valodu modeļu (LLM ‒ large language models) tehnoloģiju un nodrošināt risinājumu darbību, saglabājot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
2) ņemot vērā investīciju projektā paredzēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu būtisko ieguvumu, investīciju projekta īstenošanas procesā ir veikta sasniedzamo rādītāju termiņu precizēšana, nodrošinot to atbilstību faktiskajai projekta izpildes gaitai;
3) pamatojoties uz izmaiņām piešķirtā valsts budžeta finansējuma daļā, kas veidojies no neizlietotā finansējuma šim finansējumam paredzētajam mērķim, precizēta valsts budžeta finansējuma summa.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portāls (eresursi.arhivi.gov.lv) publiskais portāls ir veidots pirms 10 gadiem, un daudzi risinājumi kļuvuši lietotājiem neērti. Pieprasījumu skaits Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portālā norāda uz nepieciešamību lietotāju pieredzi padarīt ērtāku, nodrošināt atbilstību piekļūstamības prasībām un piekļuvi no mobilajām ierīcēm, tādēļ nepieciešams izveidot jaunu Latvijas Nacionālā arhīva pakalpojumu vietni. Papildus nepieciešams modernizēt arhīva izziņu apstrādes sistēmu, tostarp darbplūsmu un pakalpojuma rezultātu sagatavošanas procesus, lai paātrinātu un padarītu efektīvāku pakalpojuma sniegšanu.

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību atbilstoši nozares labākajai praksei, Kultūras ministrijas resorā tiek pilnveidota centralizēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu pārvaldība un lietotāju atbalsts, tai skaitā pilnveidoti centralizētie pakalpojumi, nosakot Kultūras informācijas sistēmu centru kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldnieku. Investīciju projekta laikā tiek pilnveidoti centralizēti pakalpojumu sniegšanas procesi un sekmēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības pilnveidošana.

Investīciju projektam papildus piešķirtais 231 000 euro finansējums investīciju projekta ietvaros tiek plānots šādām darbībām:
1) modernizēt Latvijas Nacionālā arhīva izziņu apstrādes sistēmu, lai paātrinātu un padarītu efektīvāku pakalpojuma sniegšanu (90 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa);
2) paplašināt virtuālo asistentu spējas, ieviešot lielo valodu modeļu (LLM ‒ large language models) tehnoloģiju, uzlabojot sabiedrības/lietotāju pieredzi (121 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa);
3) nodrošināt risinājumu darbību, saglabājot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību (20 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa).

Konstatēts, ka investīciju projekta pasē iekļautajos uzdevumos un paredzētajos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumos ir nobīdes no sākotnēji plānotajiem izpildes termiņiem, kuros pilnā apjomā būtu redzams investīciju projekta ieguldījums, ņemot vērā, ka investīciju projekta īstenošanā izvēlēta pakāpeniska risinājumu ieviešanas metodoloģija. Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt MK rīkojuma Nr.117 pielikumā pievienoto investīciju projekta pasi.

Investīciju projekta valsts finansējuma daļā veidojies samazinājums no maksājumiem, kas veikti saņēmējam, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus MK rīkojumā Nr.117, precizējot plānoto pievienotās vērtības nodokļa apmēru.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz palielināt MK rīkojuma Nr.117 1.punktā plānotās investīciju projekta izmaksas no 2 477 960 euro uz 2 755 412 euro, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu palielināt no 2 084 000 euro uz 2 315 000 euro un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai palielināt no 393 960 euro uz ne vairāk kā 440 412 euro.

Ar Projektā paredzētajiem grozījumiem MK rīkojumā Nr.117, atbilstoši papildinot arī MK rīkojuma Nr.117 pielikumā ietverto investīciju projekta pases 3.2.sadaļu, tiks nodrošināti šādi pasākumi:
1) Latvijas Nacionālā arhīva Valsts vienotās arhīvu informācijas sistēmas pakalpojumu digitālā transformācija un pilnveide, veidojot jaunu Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portālu un nodrošinot sabiedrībai ērtu piekļuvi Latvijas Nacionālā arhīva nodrošinātajiem pakalpojumiem. Papildus tiks modernizēta Latvijas Nacionālā arhīva izziņu apstrādes sistēma, tai skaitā darbplūsma un pakalpojuma rezultātu sagatavošanas procesi, lai paātrinātu un padarītu efektīvāku pakalpojuma sniegšanu, kas sniegtu būtisku ieguvumu pakalpojumu saņēmējiem;
2) investīciju projekta laikā tiks veikta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu centralizācija un pilnveidošana, aptverot pakalpojumus, kuri tieši skar Kultūras ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietotājus un to darba vietas, un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kuru sniegšanai var izmantot koplietošanas tehnoloģiskās platformas un informācijas sistēmas. Centralizēta Kultūras ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības pilnveidošana sekmēs valsts pārvaldes modernizāciju, vienota atbalsta sniegšanu un kvalitatīvāku pakalpojumu izstrādi un nodrošināšanu. Pievienojot ģeneratīvā mākslīgā intelekta funkcionalitāti, tiks uzlabotas virtuālo asistentu spējas un lietotāju pieredze. Ģeneratīvā mākslīgā intelekta pievienošana paplašinās virtuālo asistentu zināšanu bāzi, paātrinās jaunu scenāriju izveidi un samazinās laika patēriņu, ļaujot asistentiem sniegt atbildes uz plašāku tēmu un jautājumu klāstu, tai skaitā Kultūras ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienotā atbalsta risinājumam. Tiks nodrošināta lielo valodu modeļu (LLM ‒ large language models) mākoņpakalpojumu izmantošana investīciju projekta ietvaros izstrādātajos ģeneratīvā mākslīgā intelekta risinājumos. Risinājums sniegs ieguvumu valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platformas virtuālo asistentu platformas izmantotājiem visā publiskajā pārvaldē.
3) investīciju projekta īstenošanas procesā tiks veikta sasniedzamo rādītāju termiņu precizēšana, atbilstoši faktiskajai projekta izpildes gaitai, lai nodrošinātu investīciju projektā paredzēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu būtisko ieguvumu. Investīciju projekta īstenošanā izvēlētā pakāpeniska risinājumu ieviešanas metodoloģija tiks apzināti piemērota, lai nodrošinātu kvalitatīvāku, pārbaudītu un precīzāku sasniedzamo rezultātu.
Investīciju projektā paredzētie precizētie sasniedzamo rādītāju termiņi neietekmē investīciju projekta izpildes termiņu, kas plānots 2026.gada 31.maijs.

Projekta pielikumā ietvertās investīciju projekta pases 3.1.punktā, 3.2.punktā par bibliotēku nozari un 5.1.4.apakšpunktā precizēta informācija par integrāciju ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo objektu pārvaldības sistēmu (DOM) atbilstoši realizācijai. Investīciju projekta detalizētas izpētes laikā netika identificēts konkrēts biznesa scenārijs, kas pamatotu sākotnējo ieceri Latvijas Nacionālās bibliotēkas Vienotā bibliotēku kopkataloga specifiskai integrācijai ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo objektu pārvaldīšanas sistēmu (DOM) un tās nepieciešamību investīciju projekta ietvaros, līdz ar to minētā integrācija no investīciju projekta tvēruma ir izslēgta.

Projekta 1.punktā ietvertajā MK rīkojuma Nr.117 1.punktā un Projekta pielikumā ietvertās investīciju projekta pases 4.2.punktā plānotās investīciju projekta izmaksas pievienotās vērtības nodokļa segšanai precizētas atbilstoši realizācijai un papildus piešķirtajam finansējumam investīciju projekta ietvaros.

Pēc Projekta pieņemšanas Vienošanās grozījumi tiks iesniegti Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā un Kultūras ministrijā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Valsts institūciju sniegto pakalpojumu saņēmēji
Ietekmes apraksts
Tiks pilnveidotas sabiedrībai publiski pieejamas platformas (Hugo.lv virtuālie asistenti, Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portāls) un tajās pieejamie e-pakalpojumi, tādējādi sekmējot uz lietotājiem vērstu valsts pārvaldes informācijas sistēmu attīstību, kvalitatīvu e-pakalpojumu saņemšanu un digitālā kultūras mantojuma pieejamības sabiedrībai nodrošināšanu.
Juridiskās personas
Valsts institūcijas
Ietekmes apraksts
Tiks sekmētas investīciju projektā pilnveidojamo platformu tiešo lietotāju iespējas e-pakalpojumu un digitālā kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšanai.
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2026
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2027
	2028
	2029

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	231 000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	231 000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	279 510
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	279 510
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-48 510
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-48 510
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-48 510
	
	0
	
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-48 510
	
	0
	
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Investīcijas projekta īstenošanas izdevumu sadalījums pa gadiem euro:
	Finansējuma avots
	2023.gads
	2024.gads
	2025.gads
	2026.gads
	Kopā

	Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums
	170 570,02
	608 225,10
	1 204 536,52
	331 668,36
	2 315 000

	Valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai
	33 673,67
	112 457,92
	232 313,20
	61 967,21
	440 412

	Kopā
	204 243,69
	720 683,02
	1 436 849,72
	393 635,57
	2 755 412


Pēc investīciju projekta īstenošanas tā uzturēšanas izdevumus nepārsniedzot 106 651 euro segs no jau plānotā finansējuma tajās valsts budžeta iestādēs, kuras nodrošina esošo sistēmu programmatūras uzturēšanu. Savukārt, ja tiks konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums investīciju projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, Kultūras ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	-

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	-



Cita informācija
Finansējums investīciju projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Ņemot vērā, ka Projekta finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs un Projekta mērķis ir aktualizēt MK rīkojumu Nr.117 un tā pielikumu, lai precizētu investīciju projekta finansējuma apjomu un mērķu rādītājus, kas būtiski nemaina esošo regulējumu un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, publisko apspriedi nav nepieciešams nodrošināt.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kultūras ministrija
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Jā
	Tiks efektivizēts, digitalizēts un optimizēts valsts un pašvaldības iestāžu datu aprites process.

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Jā
	Tiks efektivizēts, digitalizēts un optimizēts valsts un pašvaldības iestāžu datu aprites process.

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Jā
	Tiks efektivizēts, digitalizēts un optimizēts valsts un pašvaldības iestāžu datu aprites process.

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Tiks attīstīti vairāki publiskie pakalpojumi – Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu portāls un Hugo.lv virtuālie asistenti.
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Tiks pilnveidotas valsts informācijas sistēmas (un to e-pakalpojumi) un veikta Kultūras ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācijas pilnveidošana.
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Investīciju projekta aktivitātes ir vērstas uz Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” mērķa [295] “Digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē” uzdevuma [316] “Mūsdienu tehnoloģiju un racionālas, resursu efektīvas, lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības ieviešana, lai kvalitatīvi nodrošinātu publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri digitāls”, proaktīvas pakalpojumu sniegšanas un vienreizes principu, tai skaitā pārrobežu, kā arī veiktu valsts pārvaldes un pašvaldību IKT infrastruktūras un atbalsta procesu optimizāciju un centralizāciju” izpildi – investīcijas projekts veicina gan Kultūras ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizāciju, gan Kultūras ministrijas resora iestāžu e-pakalpojumu pilnveidi.
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Attīstot elektroniskos pakalpojumus, tiks ievērota un nodrošināta personas datu aizsardzība.
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

