Pielikums

sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojumam

(anotācijai) (ex-ante) Nr.2

PV ietekme uz vispārējās valdības budžetu (attiecīgā gada fiskālo telpu)

Realizējot elektrovilcienu projektu (32 elektrovilcienu (EV), rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, ražošanas uzraudzības izmaksas, kā arī vilcienu remontu centra izbūve), rodas sekojoša ietekme uz vispārējo valdības budžetu:

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV un Remontu centra ietekme pirms izmaiņām** | 149 000 | - | - | 5 632 753 |
| Ev Projekta izmaiņas | - | - | - | -5 632 753 |
| pēc izmaiņām projektā un ES fondu līdzfinansējuma sadalījumā pa gadiem | 149 000 | - | - | - |

|  | 2023 | 2024 | 2025 | KOPā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV un Remontu centra ietekme pirms izmaiņām** | 123 977 177 | 11 176 689 | 2 674 311 | 143 609 930 |
| Ev Projekta izmaiņas | -61 391 755 | 67 024 508 | - | 0 |
| pēc izmaiņām projektā un ES fondu līdzfinansējuma sadalījumā pa gadiem | 62 585 422 | 78 201 197 | 2 674 311 | 143 609 930 |

*Izmaiņas bez mīnuss zīmes apzīmē negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu.

** Ietekmes aprēķins tiek veikts tikai no elektrovilcienu projekta (32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda 5 gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības, kā arī vilcienu remontu centra izbūve).