Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro

1.tabula

| Nr.p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātais finansējums |  |  | Izmaiņas +/- | Precizētais finansējums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.09.2021. MK rīkojums 608 | MK 27.08.2024. protokols Nr. 33 | Kopā |  | Būvdarbi Jēkaba ielā 11, Rīgā | Būvdarbi Jēkaba ielā 10/12, Rīgā | Kopā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=9.-5. | 7. | 8. | 9.=7.+8. |
| 1 | 2021 | 17 000 |  | 17 000 | - | 17 000 |  | 17 000 |
| 2 | 2022 | 71 624 |  | 71 624 | - | 71 624 |  | 71 624 |
| 3 | 2023 | 98 432 |  | 98 432 | -14 174 | 84 258 |  | 84 258 |
| 4 | 2024 | 1 373 468 |  | 1 373 468 | -1 147 342 | 226 126 |  | 226 126 |
| 5 | 2025 | 2 414 110 |  | 2 414 110 | -2 131 265 | 223 299 | 59 546 | 282 845 |
| 6 | 2026 | 1 604 987 | -150 000 | 1 454 987 | -77 764 | 1 104 878 | 272 345 | 1 377 223 |
| 7 | 2027 | 3 504 071 | -200 000 | 3 304 071 | -1 972 041 | 859 685 | 472 345 | 1 332 030 |
| 8 | 2028 | 6 000 000 | -200 000 | 5 800 000 | -3 210 753 | 923 299 | 1 665 948 | 2 589 247 |
| 9 | 2029 | 8 000 000 | 550 000 | 8 550 000 | -3 351 792 | 923 299 | 4 274 909 | 5 198 208 |
| 10 | 2030 | 11 000 000 |  | 11 000 000 | -3 994 570 | 223 299 | 6 782 131 | 7 005 430 |
| 11 | 2031 |  |  | - | 3 223 299 | 3 223 299 |  | 3 223 299 |
| 12 | 2032 |  |  | - | 3 446 598 | 3 446 598 |  | 3 446 598 |
| 13 | 2033 |  |  | - | 4 446 598 | 4 446 598 |  | 4 446 598 |
| 14 | 2034 |  |  | - | 4 783 206 | 4 783 206 |  | 4 783 206 |
| PAVISAM KOPĀ: |  | 34 083 692 | - | 34 083 692 | - | 20 556 468 | 13 527 224 | 34 083 692 |