

Pielikums Nr.1 Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro  

                                      		       1.tabula
	Nr.p.k.
	Pārskata periods (gads)
	Apstiprinātais finansējums
	Izmaiņas +/-
	Precizētais finansējums

	
	
	 01.09.2021. MK rīkojums 608
	MK 27.08.2024. protokols Nr. 33
	Kopā
	
	Būvdarbi Jēkaba ielā 11, Rīgā
	Būvdarbi Jēkaba ielā 10/12, Rīgā
	Kopā

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=9.-5.
	7.
	8.
	9.=7.+8.

	1
	2021
	17 000
	 
	17 000
	                      -   
	17 000
	 
	17 000

	2
	2022
	71 624
	 
	71 624
	                      -   
	71 624
	 
	71 624

	3
	2023
	98 432
	 
	98 432
	-14 174 
	84 258
	 
	84 258

	4
	2024
	1 373 468
	 
	1 373 468
	-1 147 342 
	226 126
	 
	226 126

	5
	2025
	2 414 110
	 
	2 414 110
	-2 131 265 
	223 299
	59 546
	282 845

	6
	2026
	1 604 987
	-150 000
	1 454 987
	-77 764 
	1 104 878
	272 345
	1 377 223

	7
	2027
	3 504 071
	-200 000
	3 304 071
	-1 972 041 
	859 685
	472 345
	1 332 030

	8
	2028
	6 000 000
	-200 000
	5 800 000
	-3 210 753 
	923 299
	1 665 948
	2 589 247

	9
	2029
	8 000 000
	550 000
	8 550 000
	-3 351 792 
	923 299
	4 274 909
	5 198 208

	10
	2030
	11 000 000
	 
	11 000 000
	-3 994 570 
	223 299
	6 782 131
	7 005 430

	11
	2031
	 
	 
	                      -   
	3 223 299 
	3 223 299
	 
	3 223 299

	12
	2032
	 
	 
	                      -   
	3 446 598 
	3 446 598
	 
	3 446 598

	13
	2033
	 
	 
	                      -   
	4 446 598 
	4 446 598
	 
	4 446 598

	14
	2034
	 
	 
	                      -   
	4 783 206 
	4 783 206
	 
	4 783 206

	PAVISAM KOPĀ:
	34 083 692
	                      -   
	34 083 692
	                      -   
	20 556 468
	13 527 224
	34 083 692






