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Anotācija (ex-ante) 26-TA-2329
Izdrukāts 02.10.2026. 14.43 - 2.0 Redakcija
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumā Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024.gada 28.marta rīkojumā Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts saistībā ar Ministru kabineta 2026.gada 29.septembra sēdē pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"", kas paredz projektam Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" novirzīt papildus Atveseļošanas fonda finansējumu 1 600 000 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts kiberdrošības stiprināšanai un valsts federētā mākoņa attīstībai būtisku aktivitāšu īstenošanu.
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai aktualizētu projekta pasi, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu un projektam apstiprināto finansējumu atbilstoši investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" ietvaros piešķirtajam papildu finansējumam.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir aktualizēt minētajā Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumā Nr. 236 ietverto projekta pasi un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu, precizējot projekta aktivitātes, finansējuma apmēru un ar projekta īstenošanu saistīto informāciju, lai nodrošinātu valsts federētā mākoņa infrastruktūras attīstību, stiprinātu valsts informācijas sistēmu drošību un noturību un veicinātu efektīvu IKT resursu izmantošanu valsts pārvaldē.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumu Nr. 236 ir apstiprināta 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pase un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1.2.2.i. investīcijas "Latvijas nacionālais federētais mākonis" ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas šobrīd ir 3 007 200 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 2 520 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 487 200 euro apmērā.
Projektu īsteno Iekšlietu digitālais centrs (turpmāk - Centrs), kas ir viens no valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojuma sniedzējiem un nodrošina centralizētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru Iekšlietu ministrijas resora un citu valsts institūciju vajadzībām. Centra pārziņā esošajā infrastruktūrā tiek nodrošināta valsts drošībai un publisko pakalpojumu sniegšanai būtisku informācijas sistēmu darbība.
Viena no prioritātēm ir projekta Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 ietvaros nodrošināt kritiski nepieciešamo serveru infrastruktūras atjaunošanu un valsts federētā mākoņa kapacitātes stiprināšanu, lai veicinātu Nacionālā kiberdrošības likuma un Ministru kabineta noteikto minimālo kiberdrošības prasību izpildi.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams aktualizēt Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumā Nr. 236 ietverto projekta pasi un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu, precizējot projektam pieejamo finansējumu, projektā paredzētās darbības un ar projekta īstenošanu saistīto informāciju.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pēc papildu finansējuma piešķiršanas projekta pase neatbilst faktiskajam projekta finansējumam un aktivitātēm, tādēļ nepieciešams veikt grozījumus MK rīkojumā Nr.236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu".
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" ietvaros piešķirtā papildu finansējuma izmantošanu valsts federētā mākoņa infrastruktūras attīstībai un valsts kiberdrošības stiprināšanai, ar rīkojuma projektu paredzēts izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumā Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu".
Saskaņā ar Ministru kabineta 2026.gada 29.septembra sēdē pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" projektam Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 paredzēts piešķirt papildu Atveseļošanas fonda finansējumu 1 600 000 euro apmērā, lai īstenotu valstij kritiski nozīmīgas kiberdrošības aktivitātes un stiprinātu valsts federētā mākoņa infrastruktūru. Papildu finansējums paredzēts serveru infrastruktūras modernizācijai, aizstājot ražotāja neatbalstītas servertehnikas vienības ar mūsdienīgām un ražotāja uzturētām skaitļošanas jaudām. Tādējādi tiks mazināti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbības nepārtrauktības un kiberdrošības riski, nodrošināta valsts drošībai būtisku informācijas sistēmu stabila darbība un sekmēta Nacionālā kiberdrošības likuma un Ministru kabineta noteikto minimālo kiberdrošības prasību izpilde.
Ņemot vērā minēto, ar rīkojuma projektu tiek aktualizēta projekta pase un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns, tajos iekļaujot izmaiņas, kas saistītas ar papildu finansējuma piešķiršanu, projekta darbību precizēšanu un iestādes nosaukuma aktualizāciju.
Rīkojuma projekta ietvaros paredzēts:
1. precizēt rīkojuma projektā un tā pielikumos projekta īstenotāja nosaukumu, aizstājot nosaukumu "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs" ar nosaukumu "Iekšlietu digitālais centrs" saskaņā ar Ministru kabineta 2026. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 335 "Iekšlietu digitālā centra nolikums", kas citstarp paredz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nosaukuma maiņu uz Iekšlietu digitālo centru;
2. palielināt projekta Atveseļošanas fonda finansējumu no 2 520 000 euro līdz 4 120 000 euro un attiecīgi precizēt pievienotās vērtības nodokļa izmaksu apmēru līdz 823 200 euro;
3. projekta pasē papildināt projekta pamatojumu, nosakot, ka viena no prioritātēm ir nodrošināt kritiski nepieciešamo serveru infrastruktūras atjaunošanu un valsts federētā mākoņa kapacitātes stiprināšanu, lai veicinātu Nacionālā kiberdrošības likuma un Ministru kabineta noteikto minimālo kiberdrošības prasību izpildi;
4. projekta pasē papildināt projekta darbības ar jaunu apakšdarbību – servertehnikas infrastruktūras atjaunošana;
5. projekta pasē papildināt projekta darbību iznākumus, paredzot valsts federētā mākoņa infrastruktūras un kiberdrošības stiprināšanu;
6. projekta pasē precizēt projekta darbību finansējuma sadalījumu atbilstoši paplašinātajam projekta apjomam;
7. aktualizēt centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānā ietverto informāciju par projekta īstenotāju;
8. precizēt centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānā ietvertās atsauces uz normatīvajiem aktiem.
Pēc rīkojuma projekta apstiprināšanas tiks veikti attiecīgi grozījumi vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" īstenošanu, nodrošinot atbilstību aktualizētajai projekta pasei un piešķirtajam finansējumam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2026
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2027
	2028
	2029

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	2 640 783
	1 600 000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2 640 783
	1 600 000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	2 640 783
	1 936 000
	0
	300 720
	0
	300 720
	300 720

	2.1. valsts pamatbudžets
	2 640 783
	1 936 000
	0
	300 720
	0
	300 720
	300 720

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-336 000
	0
	-300 720
	0
	-300 720
	-300 720

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-336 000
	0
	-300 720
	0
	-300 720
	-300 720

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-336 000
	
	-300 720
	
	-300 720
	-300 720

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-336 000
	
	-300 720
	
	-300 720
	-300 720

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumu Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu" projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 007 200 euro, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 2 520 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 487 200 euro apmērā.

Projekts tiek īstenots no 2024. gada 25.jūlija līdz 2026. gada 31. oktobrim.

Pēc grozījumu Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojumā Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu" apstiprināšanas, pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 4 943 200 euro, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 4 120 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 823 200 euro apmērā.

Detalizētā skaidrojumā iekļauts finansējuma izlietojums 2024., 2025. un attiecīgi piešķirtais finansējums 2026. gadam, ņemot vērā arī piešķirto papildus finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2026. sēdē pieņemtajiem  grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".
Papildus piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu būs iespējams izlietot līdz 2026. gada 31. oktobrim noslēgto piegādes līgumu ietvaros.
 
	Pozīcija
	Finansējums pa gadiem, EUR
	Finansējums
kopā, EUR

	
	2024.
	2025.
	2026.
	

	IKT infrastruktūras papildināšana un Centra pakalpojumu pielāgošana un ieviešana valsts federētā mākoņa ietvarā
	Bez PVN (EKK 5000, EKK 2000)
	105 428,10
	74 075,36
	3 740 496,54
	3 920 000

	
	PVN 21% (valsts budžeta finansējums)
	22 139,90
	15 555,83
	785 504,27
	823 200

	
	Kopā ar PVN
	127 568
	89 631,19
	4 526 000,81
	4 743 200

	Projekta vadības un īstenošanas personāla (darbinieku)
izmaksas (EKK 1000, Atalgojums)
	49 995,17
	99 221,87
	50 782,96
	200 000

	Kopā
	Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums
	155 423,27
	173 297,23
	3 791 279,50
	4 120 000

	
	Valsts budžeta finansējums (PVN 21%)
	22 139,90
	15 555,83
	785 504,27
	823 200

	
	Projekta finansējums kopā
	177 563,17
	188 853,06
	4 576 783,77
	4 943 200




	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	Saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2026. sēdē pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"", projektam Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/002 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" 2026.gadā plānots novirzīt papildu Atveseļošanas fonda finansējumu 1 600 000 euro apmērā,  attiecīgi papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai plānots 336 000 euro apmērā. Papildu administratīvās izmaksas nav plānotas.

Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu digitālajam centram, budžeta apakšprogrammā 14.01.07.00 "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums, digitālie risinājumi") projekta rezultātu  uzturēšanai nepieciešams papildu finansējums (atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 28. marta rīkojuma Nr. 236 "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"  projekta pasē norādītajam):
2027.gadā un turpmāk ik gadu indikatīvais nepieciešamais finansējums projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanai ir 300 720 euro. Minētais finansējums nepieciešamas projekta ietvaros iegādātās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, tostarp datu glabātuvju, servertehnikas un tīkla infrastruktūras, ražotāju tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai, programmatūras licenču atjaunošanai, kā arī programmatūras versiju un drošības atjauninājumu saņemšanai.
Finansējuma aprēķins sagatavots, balstoties uz līdzvērtīgas tīkla infrastruktūras un datu glabātuvju uzturēšanas izmaksu analīzi, kā arī, ņemot vērā aktuālās tirgus tendences informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē.
Pēdējo gadu laikā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas, tehniskā atbalsta un programmatūras licencēšanas izmaksas ir būtiski pieaugušas. Atsevišķās izmaksu pozīcijās cenu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, sasniedz līdz pat 100%, kas ir ņemts vērā finansējuma aprēķinos. Pieaugumu ietekmējušas izmaiņas globālajās piegādes ķēdēs, kas saistās ar ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi uz informācijas tehnoloģiju tirgu.
Aprēķinā ir ņemtas vērā vienas iekārtas vidējās izmaksas par ražotāja garantijas servisu, tehnisko atbalstu un programmatūras licenču atjaunošanu. Ņemot vērā novēroto izmaksu pieauguma tendenci un nepieciešamību nodrošināt projekta rezultātu ilgtspējīgu darbību visā to ekspluatācijas periodā, turpmākajos gados ir nepieciešams plānot atbilstošu finansējumu projekta ietvaros iegādātās infrastruktūras uzturēšanai.
Lai nodrošinātu projekta ietvaros iegādāto vismaz 22 tīkla komutatoru un 2 datu glabātuvju iekārtu garantijas servisa nepārtrauktību, kā arī nepieciešamo programmatūras licenču atjaunošanu, indikatīvi nepieciešamais finansējums gadā veido:
112 354 euro (22 x 5 107 euro) tīkla iekārtu ražotāja garantijas servisa nodrošināšanai;
87 582 euro (22 x 3 981 euro) tīkla iekārtu programmatūras licenču atjaunošanai;
45 712 euro (2 x 22 856 euro) datu glabātuvju iekārtu ražotāja garantijas servisa nodrošināšanai;
55 072 euro (2 x 27 536 euro)  datu glabātuvju darbībai nepieciešamo programmatūras licenču atjaunošanai.
Kopējai indikatīvi nepieciešamais finansējums projekta rezultātu uzturēšanai no 2027.gada ir 300 720 euro gadā.
Pēc projekta beigām tiks iesniegts ekonomiski izvērtēts pieprasījums nepieciešamajam papildu uzturēšanas finansējumam. Finansējums uzturēšanas izmaksu segšanai tiks pieprasīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	-



Cita informācija
PVN izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksu segšanai tiks pārdalīts no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" noteiktajam.

Finansējums projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanai pēc projekta noslēguma tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Rīkojuma projekts regulē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas saistības ar projekta īstenotāju Iekšlietu digitālo centru kā finansējuma saņēmēju. Šis rīkojuma projekts pēc būtības neskars sabiedrības intereses.
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Iekšlietu digitālais centrs
Iekšlietu ministrija
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Nē
	-

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Nē
	-

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Nē
	-

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Ar Rīkojuma projektu tiek precizēta projekta summa, stiprinot valsts datu apstrādes mākoni.
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

