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1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija rīkojumā Nr. 439 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2025. sēdes protokola Nr.51 41§ 3.2. apakšpunktu  un saskaņā ar Ministru kabineta 25.06.2025. sēdes protokola Nr.25, 35.§ 3.4.apakšpunktu Iekšlietu ministrijai uzdots sagatavot un virzīt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu" (turpmāk - Rīkojums).
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 04.06.2024. rīkojumā Nr. 439 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"" mērķis ir izteikt Rīkojuma 1.pielikumu "2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pase" (turpmāk - projekta pase) jaunā redakcijā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pilnveido un attīsta koplietošanas platformu pašvaldību pārvaldes un atbalsta funkciju nodrošināšanai, īstenojot Projektu.
Projekta īstenošanā plānots:
1) attīstīt Vienotā notikumu reģistra (turpmāk - VNR) koplietošanas platformu informācijas par notikumiem apmaiņai un datu pārvaldībai, pilnveidojot VNR un ietverot Vienota kontaktu centra platformas (112) (turpmāk - VKCP) un Elektronisko notikumu žurnālu (turpmāk - ENŽ) integrāciju valsts un pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu reģistrētās informācijas apriti starp pašvaldību iestādēm, Valsts policiju, citām tiesībaizsardzības iestādēm un glābšanas dienestiem.
2) iekļaut VNR jaunā E-lietas tehnoloģiskajā platformā, nodrošinot integrācijas ar citiem E-lietas platformas risinājumiem, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. VNR moduļos uzkrātie dati un informācija tiks izmantota saistītajās informācijas sistēmās, t.sk. KRASS, APAS utt. (piem., dati par izņemtām mantām, dokumentiem, transporta līdzekļiem), VNR būs izmantojams analītiskām vajadzībām, valsts līmeņa statistikas pilnveidošanai, notikumu likumsakarību meklēšanai un noteikšanai.
Šobrīd nepieciešams pilnveidot un papildināt esošo VKCP, tajā skaitā 112 publiskās lietotnes, funkcionalitāti. Ņemot vērā plānotos grozījumus 04.06.2024. Ministru kabineta rīkojumā Nr. 439, tiks veikti grozījumi arī vienošanās par investīciju projekta īstenošanu.
No projekta “Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija” īstenošanas partneru saraksta jāsvītro Bauskas novada pašvaldība, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, jo projekta pasē saglabātas tās pašvaldības, ar kurām noslēgts sadarbības līgums. Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435) 13.18. apakšpunktā noteikta koplietošanas risinājuma izmantošana vismaz piecās valstspilsētu un novadu pašvaldībās, t.i., ka finansējuma saņēmēji projekta īstenošanas laikā izveido visām valstspilsētu un novadu pašvaldībām pieejamus koplietošanas risinājumus un koplietošanas pakalpojumus, kurus, projektam noslēdzoties, izmantos vismaz 10 struktūrvienības, iestādes vai publiskas personas kapitālsabiedrības vismaz piecās valstspilsētu un novadu pašvaldībās. Lai neradītu administratīvo slogu, oficiālo sadarbības līgumu skaits ir atbilstoši noteikumos prasītajam, tomēr saskaņā ar likuma “Par policiju” pārejas noteikumu 13. punktā noteikto vienoto notikumu reģistru izmantos visas pašvaldības un tam nav nepieciešams oficiāls projekta partnera statuss.
Savukārt koplietošanas pakalpojuma “Vienotā notikumu reģistra koplietošanas platforma informācijas par notikumiem apmaiņai un datu pārvaldībai” lietotāji jāprecizē, atstājot valstspilsētu un novadu pašvaldību policijas iestādes, Valsts policija, Ostas policija, kas to izmantos atbilstoši jau iepriekš nosauktajam - saskaņā ar likuma “Par policiju” pārejas noteikumu 13. punktā noteikto. Pārējās institūcijas - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Latvijas Republikas prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, valsts drošības iestādes un citas tiesībaizsardzības iestādes – VNR izmanto datus Sistēma - Sistēma integrāciju līmenī, saņemot nepieciešamo informāciju.

Tāpat nepieciešams papildināt projekta pasi, iekļaujot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk - VUGD), kā vienu no projekta īstenošanas partneriem.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VKCP paredzēts pilnveidot esošo funkcionalitāti un izstrādāt jaunu, tai skaitā:
1) optimizēt Vienotās elektroniskās kartiņas (VEK) apstrādi, tādejādi paaugstinot 112 ienākošo zvanu apstrādes kvalitāti un optimālu lēmumu pieņemšanu sarežģītos VEK apstrādes gadījumos, kad nepieciešams ātri noteikt optimālos notikuma risināšanā iesaistāmos operatīvos dienestus, izpildītāju skaitu un aprīkojumu;
2) izveidot resursu vadības bloku “Ierindas ziņas”, kur reāllaikā iespējams apkopot informāciju par VUGD iesaistītajiem un pieejamiem resursiem notikuma seku likvidēšanai (tai skaitā ilgtermiņa notikumos)un apzināt pieejamos resursus iespējama apdraudējuma gadījumā;
3) veikt VKCP risinājuma papildinājumu - ar biznesa analītikas/ inteliģences rīku saistītas komponentes izstrādi, kas  nodrošinās automātiskas analītikas un statistikas atskaites, paplašinot un uzlabojot VKCP Resursu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī nodrošinot operatīvo dienestu vadībai aktuālu informāciju mērķtiecīgai  uz datiem balstītai lēmumu pieņemšanai;
4) veikt VEK un operatīvo dienestu resursu vizualizēšanas pilnveidojumus VKCP Integrētās ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (IĢIS), kas nodrošinās precīzāku sadarbību starp dažādu operatīvo dienestu ekipāžām mērķtiecīgai un maksimāli efektīvai palīdzības sniegšanai;
5) papildināt funkcionalitātes 112 mājas lapā un 112 mobilajās lietotnēs (Android un iOS), nodrošinot iedzīvotāju apziņošanu par potenciālo apdraudējumu, palielinot saziņas iespēju ar 112 kontaktu centru paaugstināšana iedzīvotājiem ar dzirdes/ runas traucējumiem, nodrošinot iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības teritorijā izvietotajām patvertnēm.
Risinājuma apraksts
Projekta pase tiek izteikta jaunā redakcijā, papildinot to ar informāciju, ka Projekta ietvaros tiks veikta operatīvo dienestu resursu uzskaites pilnveidošana, atskaišu un analītikas komponentes izveide, kas nodrošinās uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu - uzlabos drošības pasākumu plānošanu un īstenošanu, operatīvo reaģēšanu, un materiāltehniskā nodrošinājuma resursu pārvaldīšanu.
Projekta īstenošanas gaitā tiks uzlabota arī VUGD īstenotā politika ārkārtas gadījumu saziņas jomā saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, kas nosaka VUGD pienākumu nodrošināt ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 darbību, tai skaitā ārkārtas gadījumu saziņu un ārkārtas zvanu saņemšanu.
Tāpat projekta pases jaunās redakcijas 6.punkts "Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte" paredz papildus cilvēkresursu iesaistīšanu Projekta īstenošanā, jo tiek veiktas izmaiņas, lai paaugstinātu projekta “Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija” pārvaldības un īstenošanas kapacitāti (tiks izveidota projekta uzraudzības padome, būs divi projekta vadītāji).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 435 4.pielikumā "Reformu un investīciju virziena īstenošanas atbildības sadalījums" norādīto IeM IC atbildībā ir investīcijas 2.1.2.1. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t.sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekts “Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija", tā kopējais finansējums bez PVN ir 4 095 713 euro apmērā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Fiziskās personas
Nē
Juridiskās personas
Juridiskās personas, kas izmantos Projekta īstenošanas rezultātā ieviestos pakalpojumus
Ietekmes apraksts
Projektam būs labvēlīga ietekme, jo tiks ieviesta VNR  koplietošanas platforma, integrējot to ar valstspilsētu un novadu pašvaldību policiju elektroniskajiem notikumu žurnāliem un pilnveidoto Vienoto kontaktu centra platformu (112).
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.3. Administratīvo izmaksu novērtējums juridiskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.4. Administratīvā sloga novērtējums fiziskām personām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

	Rādītājs
	2024
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2025
	2026
	2027

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	138 960
	0
	1 317 274
	0
	2 639 479
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	0
	138 960
	0
	1 317 274
	0
	2 639 479
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	0
	168 142
	0
	1 548 199
	0
	3 145 469
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	0
	168 142
	0
	1 548 199
	0
	3 145 469
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-29 182
	0
	-230 925
	0
	-505 990
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-29 182
	0
	-230 925
	0
	-505 990
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	
	-29 182
	
	-230 925
	
	-505 990
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	-29 182
	
	-230 925
	
	-505 990
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
	-

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	-

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	Projektu plānots īstenot no 2024. gada septembra līdz 2026. gada 31.maijam. Līdz 2026. gada 31. maijam paredzēts iesniegt noslēguma maksājuma dokumentāciju. Projekta administratīvās izmaksas paredzētas līdz 20 % no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma – 447 632 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 4 861 810 euro.  

Kopējais projekta īstenošanas izdevumu apmērs no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma plānots 4 095 713 euro apmērā, un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) izmaksu segšanai plānots 766 097 euro apmērā ((Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums - administratīvās izmaksas)*0,21= (4 095 713  - 447 632)*0,21 = 766 097)
 
	Pozīcija
	2024
	2025
	2026
	Finansējums kopā

	VNR pilnveidošana, VNR integrācija ar Pašvaldību ENŽ, VNR iekļaušana jaunā E-lietas tehnoloģiskajā platformā, integrācija ar VKCP (112), VKCP pilnveide un attīstība
	Bez PVN (EKK 5000 un 2000)
	138 960
	1 099 642
	2 857 111
	3 648 081

	
	PVN (valsts budžeta finansējums)
	29 182
	230 925
	505 990
	766 097

	
	Kopā ar PVN
	168 142
	1 330 567
	3 363 101
	4 414 178

	Administratīvās izmaksas (EKK 1000, Atalgojums)
	 
	217 632
	230 000
	447 632

	Kopā
	Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums 
	138 960
	1 317 274
	2 639 479
	4 095 713

	
	Valsts budžeta finansējums
	29 182
	230 925
	505 990
	766 097

	
	Projekta finansējums
	168 142
	1 548 199
	3 145 469
	4 861 810




	7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
	-



Cita informācija
Pēc Projekta pabeigšanas ik gadu (no 2026. gada 1.jūnija) nepieciešamais finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai provizoriski ir līdz 664 463 euro gadā, ņemot vērā Informācijas centra uzturēšanas un izstrādes izmaksas informācijas sistēmām un platformām, kas pēc savas funkcionalitātes un apjoma ir līdzīgas.

Daļēji (117 991 euro) finansējums projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu" īstenošanai ir jau ieplānots Iekšlietu ministrijas bāzes finansējumā, savukārt 546 472 euro ir plānots pieprasīt no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk - Noteikumi Nr.421) noteiktajam.
Papildus nepieciešamais finansējums projekta rezultātu uzturēšanai tiks pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumu Nr.15 “Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam” 9.4. apakšpunktu, ņemot vērā izmaiņas izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai, ja projekts vai tā posms ir pilnībā pabeigts, nodots ekspluatācijā, par to ir veikts galīgā norēķina maksājums un tas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, un saskaņā ar Noteikumiem Nr.421, ja finansējums attiecīgajā gadā nepieciešams pirms tiek precizētas izmaiņas izdevumos pabeigto Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzturēšanai atbilstoši noteikumiem Nr.15.

PVN izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
 
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Grozījuma projekts paredz papildināt projekta pasē iekļautos Projekta īstenošanas noteikumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2024. noteikumiem Nr. 639 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Tā kā tiesību akta projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnes sadaļā "Tiesību aktu projekti".
 
6.4. Cita informācija
Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valstspilsētu un novadu pašvaldības,  Ostas policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Ietekme
	Jā/Nē
	Skaidrojums

	1. Tiks veidota jauna institūcija
	Nē
	-

	2. Tiks likvidēta institūcija
	Nē
	-

	3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
	Nē
	-

	4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
	Nē
	-

	5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
	Jā
	Projekta īstenošanas ietvaros tiks efektivizētas, digitalizētas un optimizētas valsts un pašvaldības procesu normatīvajos aktos noteiktās pamatdarbības funkcijas un datu aprites procesi.

	6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
	Jā
	Projekta īstenošanas ietvaros tiks efektivizētas, digitalizētas un optimizētas valsts un pašvaldības procesu normatīvajos aktos noteiktās pamatdarbības funkcijas un datu aprites procesi.

	7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
	Jā
	Projekta īstenošanas ietvaros tiks efektivizētas, digitalizētas un optimizētas valsts un pašvaldības procesu normatīvajos aktos noteiktās pamatdarbības funkcijas un datu aprites procesi. 

	8. Cita informācija
	Nē
	-


7.5. Cita informācija
Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Īstenojot Projekta aktivitātes, tiks izveidoti integrācijas risinājumi efektīvai datu apmaiņai starp valsts un pašvaldību iestādēm.
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Projekta īstenotājam jānodrošina, ka projekts izpilda principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” prasības atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, Eiropas Savienībā un Latvijā noteiktajiem vides tiesību aktiem.
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Projekta īstenotāji aicināti ievērot zaļā publiskā iepirkuma prasības.
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Apraksts
Izveidojot Vienotā notikumu reģistra integrāciju ar pašvaldību reģistriem/sistēmām un Vienota kontaktu centra platformas operatīvo dienestu darba atbalstam VKCP (112) un Elektronisko notikumu žurnāla integrācijas risinājumu, jāievēro un jānodrošina personu datu aizsardzība.
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
Cita informācija
-

