Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas prokuratūras vajadzībām Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs,

telpu pielāgošanas, telpu nomas maksas, aprīkojuma un  pārcelšanās izdevumu segšanai.”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro

1.tabula

| Nr.p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātais finansējums |  |  | Izmaiņas +/- | Precizētais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LRP nomas maksai Bērzaines ielā 6, Cēsīs (ar PVN) | LRP komunāliem maksājumiem Bērzaines ielā 6, Cēsīs (ar PVN) | kopā: |  | LRP pielāgošanas izdevumu segšanai Kr. Valdemāra ielā 2, Cēsīs (ar PVN) | LRP nomas maksai Bērzaines ielā 6, Cēsīs (ar PVN) | LRP komunāliem maksājumiem Bērzaines ielā 6, Cēsīs (ar PVN) | LRP nomas maksai Kr. Valdemāra ielā 2, Cēsīs (ar PVN) | LRP komunāliem maksājumiem Kr. Valdemāra ielā 2, Cēsīs, (ar PVN) | LRP pārcelšanās izdevumiem (ar PVN) | LRP aprīkojumam Kr. Valdemāra ielā 2, Cēsīs (ar PVN) | kopā: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.=14.-5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 2 | 2023 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 0 |  | 19 394 | 12 226 |  |  |  |  | 31 620 |
| 3 | 2024 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 204 543 | 104 076 | 6 464 | 4 075 | 16 560 | 8 151 | 3 246 | 93 591 | 236 163 |
| 4 | 2025 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 5 | 2026 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 6 | 2027 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 7 | 2028 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 8 | 2029 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 9 | 2030 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 10 | 2031 | 19 394 | 12 226 | 31 620 | 5 446 |  | 0 | 0 | 24 840 | 12 226 |  |  | 37 066 |
| 11 | 2032-2046 | 290 910 | 183 390 | 474 300 | 81 683 |  | 0 | 0 | 372 593 | 183 390 |  |  | 555 983 |
| 12 | 2047 | 14 546 | 9 170 | 23 715 | 2 014 |  | 0 | 0 | 16 560 | 9 170 |  |  | 25 729 |
| PAVISAM KOPĀ: |  | 480 002 | 302 594 | 782 595 | 326 359 | 104 076 | 25 858 | 16 301 | 579 589 | 286 293 | 3 246 | 93 591 | 1 108 954 |

Precizētais provizoriskais nomas un papildu maksājumu aprēķins, euro / Rīga, Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs

Kopējā/iznomājamā platība pēc būvniecības darbiem: LR prokuratūra, 347,20 kv.m.

2.tabula

| Nr. p.k. | Saīs. | Izmaksu nosaukums | Izmaksas gadā, EUR | Vidēji mēnesī, EUR | Vidēji mēnesī (EUR/kv.m.) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tizm | Tiešās izmaksas, t.sk.: | 19 244,15 | 1 603,68 | 4,619 | Kopsumma (1.1.-1.2.apakšpunktam): |
| # 1.1 | # A | # Apsaimniekošanas pakalpojumi, t.sk. NĪ personāla atlīdzība | # 11 706,72 | 975,56 | # 2,810 | # Saskaņā ar NĪ portfeļa vadības pārvaldes sastādīto apsaimniekošanas plānu un NĪ personāla atlīdzība # Saskaņā ar 2023. gada 07. marta VAS VNĪ valdes lēmumu Nr.VP-23/10 - 0.46 EUR/m2 (no 01.01.2024) |
| # 1.2. | # N | # Izdevumi kārtējiem/kapitālajiem remontiem | # 7 537,43 | 628,12 | # 1,809 | # Saskaņā ar KVS K 147 "Remontdarbu investīciju plāna aprēķināšana kārtību" # 1,55%, apmērā no īpašuma atjaunošanas vērtības, kas uz aprēķina sagatavošanas brīdi ir1 437 849 EUR |
| 2. | Nizm | Netiešās administratīvās izmaksas: | 1 208,28 | 100,69 | 0,290 | Saskaņā ar 2023. gada 07. marta VAS VNĪ valdes lēmumu Nr.VP-23/10 - 0.29 EUR/m2 (no 01.01.2024) |
| KOPĀ NOMAS MAKSA (bez PVN): |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Apdr | # Apdrošināšana | # 38,83 | 3,24 | # 0,010 | # Saskaņā ar MK 350 noteikumu (19.06.2018) 2.7. punktu, valsts zemes nomas maksa netiek piemērota 0,0% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2023 ir 7 346 EUR |
| # 4. | # Nod | # Nekustamā īpašuma nodoklis (zeme) | # 37,27 | 3,11 | # 0,009 | # 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2023 ir 7 346 EUR |
| PAVISAM KOPĀ (bez PVN): |  |  | 20 528,53 | 1 710,72 | 4,928 |  |
| PVN (21%): |  |  | 4 310,99 | 359,25 | 1,04 |  |
| PAVISAM KOPĀ (ar PVN): |  |  | 24 839,52 | 2 069,97 | 5,96 |  |

Izdevumu aprēķins Vidzemes prokuratūras Cēsīs aprīkošanai pēc pārcelšanās uz pārbūvētām telpām Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs

3.tabula

| Nr. p.k. | Iegādes pozīcija | Cena ar PVN 21% | Skaits | Summa ar PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rakstāmgalds, elektroniski paceļams ar dokumentu skapi rakstāmgaldam | 685,95 | 10 | 6859,50 |
| 2 | Atvilktņu bloks | 125,60 | 10 | 1256,00 |
| 3 | Apģērbu skapis | 180,52 | 2 | 361,04 |
| 4 | Dokumentu skapis | 168,85 | 10 | 1688,50 |
| 5 | Kancelejas skapis | 200,15 | 10 | 2001,50 |
| 6 | Datorkrēsls | 360,34 | 10 | 3603,40 |
| 7 | Apmeklētāju krēsls | 60,26 | 40 | 2410,40 |
| 8 | Apmeklētāju galds | 140,17 | 10 | 1401,70 |
| 9 | Metāla skapis | 380,37 | 10 | 3803,70 |
| 10 | Virtuves iekārta | 1422,87 | 1 | 1422,87 |
| 11 | Ledusskapis | 669,95 | 1 | 669,95 |
| 12 | Trauku mazgājamā mašīna | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 13 | Elektriskās plīts virsma | 246,50 | 1 | 246,50 |
| 14 | Tvaika nosūcējs | 397,00 | 1 | 397,00 |
| 15 | Mikroviļņu krāsns, iebūvējama | 482,80 | 1 | 482,80 |
| 16 | Putekļu sūcējs | 213,00 | 1 | 213,00 |
| 17 | TV monitors | 492,00 | 1 | 492,00 |
| 18 | Arhīva plaukts | 211,45 | 10 | 2114,53 |
| 19 | Žalūzijas | 250,00 | 12 | 3000,00 |
| 20 | Saimniecības skapis apkopējam, metāla | 284,57 | 1 | 284,57 |
| 21 | Telefona aparāts IP darbiniekam | 221,15 | 8 | 1769,20 |
| 22 | Telefona aparāts vadītājam / lietvedības pārzinim | 315,83 | 2 | 631,66 |
| 23 | Telefona aparāts IP tehniskājās telpās, sienas | 221,15 | 2 | 442,30 |
| 24 | IP telefonijas Unify licences | 180,00 | 12 | 2160,00 |
| 25 | Switch datu tīklam un IP telefonijai PoE 48 ports | 1422,87 | 1 | 1422,87 |
| 26 | UPS serverim Smart 1000VA | 310,00 | 1 | 310,00 |
| 27 | Rack cabinet 42U 600mm (80 cm x 80 cm x 199 cm) | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 28 | Pārcelšanās izmaksas darba vietai, iekļaujot arhīvu, lietiskos pierādījumus un palīgtelpu inventāru | 324,58 | 10 | 3245,80 |
| 29 | Iestādes misiņa izkārtnes | 400,00 | 1 | 400,00 |
| 30 | Kabinetu plāksnes | 22,00 | 16 | 352,00 |
| 31 | Optiskā pieslēguma izveidošana | 4256,00 | 1 | 4256,00 |
| 32 | WC aprīkojuma komplekts: DVIEĻU TURĒTĀJS MATIC H1 AR SENSORU - 551100 - 168,67 TUALETES PAPĪRA TURĒTĀJS T1 - 554000 - 53,31 SANITĀRO MAISU TURĒTĀJS B5 - 566000 - 10,85 WC HIGIĒNISKO SALVEŠU TURĒTĀJS V1 - 344080 - 19,41 ZIEPJU TURĒTĀJS MINI S2 - 561000 - 30,40 (+1 virtuvei ) ZIEPJU TURĒTĀJS S1 - 560000 - 33,77 ELEKTRONISKA GAISA ATSVAIDZINĀŠANAS SISTĒMA A1 - 256055 - 101,98 ATKRITUMU TVERTNE B3 - 564000 - 37,53 ATKRITUMU TVERTNE B1 - 563000 - 92,66 KLOZETA BIRSTE AR TURĒTĀJU - 385285 - 25,41 SPOGULIS - F0065570 - 40,50 | 614,49 | 2 | 1228,98 |
| 33 | Shneicder Electric Security Expert apsardzes sistēmas kontrolieris SP-C | 1273,97 | 1 | 1273,97 |
| 34 | Barošanas bloks SP-PSU-8A | 2429,18 | 1 | 2429,18 |
| 35 | Akumulators 12V 7Ah | 146,76 | 8 | 1174,08 |
| 36 | Modulis ar 16 ieejām SP-I16 | 613,00 | 1 | 613,00 |
| 37 | Komutācijas kaste EN-DIN-12 | 445,00 | 1 | 445,00 |
| 38 | Klaviatūra SX-KLCS-W | 533,72 | 1 | 533,72 |
| 39 | Stacionāra trauksmes poga | 81,60 | 2 | 163,20 |
| 40 | Namrunis AXIS A8105-E | 1270,00 | 1 | 1270,00 |
| 41 | Namruņa ekrāns IP Phone D7A | 586,00 | 1 | 586,00 |
| 42 | Nolasītājs Signo Reader 20 Contactless Smart Card Reader Seos Profile, ICE0964 | 215,50 | 16 | 3448,00 |
| 43 | E/m sprūds 12V | 183,57 | 15 | 2753,55 |
| 44 | Magnētiskais kontakts | 42,28 | 30 | 1268,40 |
| 45 | Kombinētais kustības un stikla plīšanas detektors LC-102PIGBSS | 60,34 | 17 | 1025,78 |
| 46 | Detektora kronšteins LC-MBS | 6,01 | 17 | 102,17 |
| 47 | Kabelis UTP CAT5E | 1,77 | 500 | 885,00 |
| 48 | Kabelis LIYCY 7x0,75 | 5,58 | 500 | 2790,00 |
| 49 | Durvju paplašināšanas modulis SP-RDM2 | 160,43 | 8 | 1283,44 |
| 50 | Kupolveida IP videonovērošanas kamera AXIS P3267 LV | 1578,86 | 6 | 9473,16 |
| 51 | Luxriot videonovērošanas tīkla programatūra IP kamerām (6 gab.) | 724,55 | 1 | 724,55 |
| 52 | Izpilddokumentācijas sagatavošana drošības sistēmai | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 53 | MikroTik RouterBOARD CRS328-24P-4S+RM | 1170,38 | 1 | 1170,38 |
| 54 | Datoru materiāli drošības sistēmas pielāgošanai | 150,00 | 1 | 150,00 |
| 55 | Dell PowerEdge R740 | 9500,00 | 1 | 9500,00 |
| 56 | Atkritumu tvertne Flameguard 15 litri (378904) | 41,75 | 3 | 125,25 |
| 57 | Vaļēja atkritumu tvertne 50 litri (390906) | 118,75 | 1 | 118,75 |
| 58 | Ugunsdzēsības aparāti pulvera | 39,00 | 3 | 117,00 |
| 59 | Ugunsdzēsības aparāti ogļskābes | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 60 | Dīvāns trīsvietīgs | 489,00 | 1 | 489,00 |
| 61 | Dīvāns divvietīgs | 346,00 | 1 | 346,00 |
| 62 | Korķa tāfele (gaitenī) | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 63 | Karoga statīvs, grīdas | 70,00 | 1 | 70,00 |
| 64 | Latvijas karogs, iekštelpu | 45,00 | 1 | 45,00 |
| 65 | Drēbju pakaramais (kancelejā) | 88,00 | 2 | 176,00 |
| 66 | Garderobes skapis | 785,00 | 1 | 785,00 |
| 67 | Cisco Catalyst C9105AX Wi-Fi AP | 407,77 | 3 | 1223,31 |
| 68 | Spogulis sienas (garderobei) | 246,00 | 1 | 246,00 |
|  | KOPĀ |  |  | € 96 836,67 |

Telpu pielāgošanas izdevumu aprēķins Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Cēsīs

4.tabula

|  |  |  | Telpu kopējā platība, kv.m.: 391,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Aptuvenais daudz. | Vienības izmaksa (euro), bez PVN (t.sk. virsizdevumi un peļņa) | Tāmes izmaksas (euro), bez PVN |
| 1 | Ēkas vispārējie būvdarbi |  |  |  |  |
| 1.1 | Sagatavošanas, būvlaukuma iekārtošanas un demontāžas darbi, būvgružu utilizācija utl. | obj. | 1 | 7 433,03 | 7 433,03 |
| Iekšējā apdare - 3.stāvs. Telpās nr. 3-1; 3-9 pārplānošana (jaunas sienas, durvis); telpās nr. 3-6 remonts. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Jaunu aiļu izveidošana nesošajās sienā, jaunās pārsedzes izbūve veicot telpu pārplānošanu | kpl | 1 | 615,00 | 615,00 |
| 1.3 | Ģipškartona starpsienas izbūve | m2 | 84,75 | 73,80 | 6 254,55 |
| 1.4 | Plaisu remonts (*monitorings nav veikts). Ķieģeļu sienas plaisu aizpildīšana; injekcijas ar cementa remontjavu | m | 10 | 61,50 | 615,00 |
| 1.5 | Apmetuma atjaunošana pēc nepieciešamības, jauna mašīnapmetuma iestrāde sienām (pieņemts 20% no kopējās sienu platības telpās) | m2 | 8,5 | 49,20 | 418,20 |
| 1.6 | Sienu virsmas sagatavošana, līdzināšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 212 | 49,20 | 10 430,40 |
| 1.7 | Grīdas pamatnes remonts, virsmas izlīdzināšana | m2 | 15,90 | 67,65 | 1 075,64 |
| 1.8 | Grīdas seguma (linolejs) ieklāšana, grīdlīstes montāža | m2 | 15,90 | 61,50 | 977,85 |
| 1.9 | Griestu virsmas sagatavošana, līdzināšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 15,90 | 61,50 | 977,85 |
| 1.10 | Iekšdurvju bloku nomaiņa, durvju bloku izgatavošana un montāža komplektā ar furnitūru, atslēgām, aplodām | gab | 6,00 | 861,00 | 5 166,00 |
| 1.11 | Griestu, sienu, gridu remonts pēc starpsienas un jaunas ailes izbūves | t.m. | 149,8 | 24,60 | 3 685,08 |
|  | Kopā 1.daļa : |  |  |  | 37 648,60 |
| 2 | Ēkas iekšējie inženiertīkli |  |  |  |  |
| 2.1 | Servertelpa. Dzesēšanas sistēmas pārbūve. | m2 | 17,10 | 123,00 | 2 103,30 |
| 2.2 | Elektroapgādes sistēmu atjaunošana (lokāli). | m2 | 391,80 | 20,00 | 7 836,00 |
| 2.3 | Vājstrāvas sistēmas (piekļuves kontroles izbūve no kāpņu telpas) | m2 | 391,80 | 18,45 | 7 228,71 |
|  | Kopā 2.daļa : |  |  |  | 17 168,01 |
| 3 | Servertelpas pielagošanas darbi |  |  |  |  |
|  | Ēkas vispārējie būvdarbi |  |  |  |  |
| 3.1 | Sagatavošanas, būvlaukuma iekārtošanas un demontāžas darbi (iekārtu iznešana/pārcelšana, dažādu elementu, starpsienas, apdares segumu no sienām, griestiem, grīdām demontāža, inženiertīklu atslēgšana un demontāža, būvgružu utilizācija utl) | obj. | 1 | 1 230,00 | 1 230,00 |
|  | Iekšējā apdare |  |  |  | 0,00 |
| 3.2 | Griestu, sienu apdare | m2 | 60,3 | 927,12 | 927,12 |
| 3.3 | Griestu, sienu virsmas sagatavošana, līdzināšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 60,3 | 1 483,38 | 1 483,38 |
| 3.4 | Griestu hidroizolācija | m2 | 17,1 | 262,92 | 262,92 |
| 3.5 | Grīdas pamatnes remonts, virsmas izlīdzināšana | m2 | 17,1 | 578,41 | 578,41 |
| 3.6 | Grīdas seguma (linolejs) ieklāšana, grīdlīstes montāža | m2 | 17,1 | 788,74 | 788,74 |
| 3.7 | Logu furnitūras nomaiņa. Logu stiklu nolīmēšana ar triecienizturīgo un saules starus atstarojošo līmplēvi. Žalūzijas. | gab | 1 | 461,25 | 461,25 |
| 3.8 | Durvju nomaiņa EI30 | gab | 1 | 922,50 | 922,50 |
|  | Kopā 3.daļa : |  |  |  | 6 654,32 |
| 4 | Iekšējie inženiertīkli |  |  |  |  |
| 4.1 | Servertelpa. Tīkla komutācija, skapji. | kpl | 1,00 | 3 587,50 | 3 587,50 |
| 4.2 | Elektroapgādes sistēmu atjaunošana servera telpā (LED tipa apgaismojuma lampas; kontaktligzdas) | m2 | 17,10 | 123,00 | 1 051,65 |
| 4.3 | Vājstrāvas sistēmas pārbūve (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas, piekļuves kontroles) | m2 | 17,10 | 1 577,48 | 1 577,48 |
| 4.4 | Dzesēšanas sistēmas pārbūve | m2 | 17,10 | 1 051,65 | 1 051,65 |
|  | Kopā 4.daļa : |  |  |  | 7 268,28 |
|  | Kopā būvdarbi bez PVN: |  |  |  | 68 739,21 |
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  |  |  | 6 874 |
| KOPĀ būvniecības izmaksas, bez PVN |  |  |  |  | 75 613,21 |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi: |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  | 2 350 |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |  |  | 950 |
| Izpētes un projektēšanas darbi |  |  |  |  | 4 750 |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |  | 650 |
| KOPĀ ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi |  |  |  |  | 8 700 |
| VNĪ Administratīvās izmaksas |  |  |  |  | 1 700 |
| PROJEKTA BUDŽETS KOPĀ, bez PVN |  |  |  |  | 86 013 |
| PROJEKTA BUDŽETS KOPĀ, ar PVN |  |  |  |  | 104 076 |

Finanšu ministrs			A. Ašeradens