Pielikums Nr.3

Ministru kabineta rīkojuma projektam “Par finansējumu biroju ēkas valsts pārvaldes iestāžu un  Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistībām, pielāgošanas, aprīkojuma, pārcelšanās izdevumu segšanai”

Ekonomikas ministrijas un iestāžu pašlaik aizņemto telpu atjaunošanas izmaksas

Tabula Nr.1

| Ēkas adrese | Platība, m2 | Ēkas konstrukciju atjaunošana, 3250 EUR/m2 | Iekšējā apdare (vidēja līmeņa), 500 EUR/m2 | Ārējā apdare, EUR* | Projektēšanas izdevumi, EUR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brīvības iela 55, Rīgā | 8 368 | 27 196 000 | 4 184 000 | -1 975 325 | 4 079 400 |
| Lāčplēša iela 1, Rīgā | 3 411 | 11 085 750 | 1 705 500 |  | 1 662 862 |
| Kr. Valdemāra iela 32, Rīgā | 4 609 | 14 979 250 | 2 304 500 |  | 2 246 887 |
| KOPĀ | 16 388 | 53 261 000 | 8 194 000 | -1 975 325 | 7 989 149 |
| PAVISAM KOPĀ, EUR | 67 468 824 |  |  |  |  |

*Fasādes, balkonu, nojumes, terases, logu, durvju un jumta seguma maiņa. 20% no konstrukcijas atjaunošanas apmēra, EUR.

**Pirms projekta izpēte, projekta izstrāde, tehniskā projekta ekspertīze, autoruzraudzība, būvuzraudzība, projektu vadība. 13% no visa būvdarbu apmēra, EUR.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns

Tabula Nr.2

| Pārdošanas gads | Pārdodamā īpašuma adrese | Pārdošanas ieņēmumi | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 |
| 2026 | Krīvu iela 11, Rīgā | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |
|  | Lāčplēšu iela 1, Rīgā | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |
| 2027 | Brīvības iela 55, Rīgā | 6 200 000,00 |  | 6 200 000,00 |
|  | Kr. Valdemāra iela 32, Rīgā | 3 760 000,00 |  | 3 760 000,00 |
|  | Klijānu iela 7, Rīgā | 2 400 000,00 |  | 2 400 000,00 |
| KOPĀ |  | 17 260 000,00 | 4 900 000,00 | 12 360 000 |

Ekonomikas ministrijas resoram nepieciešamo telpu pielāgošanas un aprīkošanas provizoriskās izmaksas

Tabula Nr.3

| Izmaksu pozīcija | bez PVN | ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Projekta izstrāde | 321 100 € | 388 531 € |
| Būvdarbi | 4 300 000 € | 5 203 000 € |
| Autoruzraudzība | 60 400 € | 73 084 € |
| Būvuzraudzība | 181 400 € | 219 494 € |
| Projekta vadības izmaksas | 280 000 € | 338 800 € |
| Mēbeles | 2 000 000 € | 2 420 000 € |
| Projekta finanšu rezerve | 657 100 € | 795 091 € |
| KOPĀ: | 7 800 000 € | 9 438 000 € |
| *norādītās izmaksas ir prognoze, kas sastādīta pirms interjera projekta izstrādes; |  |  |
| **izmaksu aprēķins sastādītas pēc 2024. gada janvāra cenām; |  |  |
| ****nav iekļauta inflācija; |  |  |
| *****precīzas izmaksas būs zināmas pēc interjera projekta izstrādes, būvdarbu piedāvājumu saņemšanas. |  |  |  |

Veselības ministrijas nepieciešamo telpu pielāgošanas un aprīkošanas provizoriskās izmaksas

Tabula Nr.4

| Izmaksu pozīcija | bez PVN | ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbi | 892 026 € | 1 079 352 € |
| Projekta vadības izmaksas (t.sk. Būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta izstrāde) | 50 310 € | 60 875 € |
| Mēbeles | 312 435 € | 378 046 € |
| Projekta finanšu rezerve | 133 829 € | 161 933 € |
| KOPĀ: | 1 388 600 € | 1 680 206 € |
| *norādītās izmaksas ir prognoze, kas sastādīta pirms interjera projekta izstrādes; |  |  |
| **izmaksu aprēķins sastādītas pēc 2024. gada janvāra cenām; |  |  |
| ****nav iekļauta inflācija; |  |  |
| *****precīzas izmaksas būs zināmas pēc interjera projekta izstrādes, būvdarbu piedāvājumu saņemšanas. |  |  |  |