1.pielikums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) 
""Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 
"Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"" 


SIA "Tiesu namu aģentūra" jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvdarbu organizācijas izdevumu plāns
	Izmaksas
	2022.gadā
	2023.gadā
	2024.gadā
	2025.gadā

	
	(gads)
	(gads)
	(gads)
	(gads)

	Darba samaksa
	142 651
	178 863
	178 863
	141 088

	Saistītās izmaksas
	18 327
	16 436
	16 436
	12 327

	Citas izmaksas
	68 591
	36 638
	40 719
	91 701

	Kopā izmaksas bez PVN:
	229 569
	231 937
	236 018
	245 116

	Kopā izmaksas ar PVN:*
	
	280 644
	285 582
	296 591



t.sk.:
	Darba samaksa
	142 651
	178 863
	178 863
	141 088

	Darba alga un pabalsti, t.sk.:
	98 500
	139 800
	139 800
	110 850

	Projekta vadītāja mēnešalga 
	60 200
	84 000
	84 000
	63 000

	Būvekonomista mēnešalga 
	21 000
	21 000
	21 000
	12 250

	Projekta vadītāja palīga mēnešalga 
	12 500
	30 000
	30 000
	20 000

	Lietveža arhivāra mēnešalga 
	0
	0
	0
	10 800

	Darba devēja pabalsti (atvaļinājuma pabalsts) un kompensācijas (redzes korekcijas līdzekļu iegāde, u.c.)
	4 800
	4 800
	4 800
	4 800

	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
	23 236
	32 979
	32 979
	26 150

	Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai, t.sk.:
	1 140
	1 140
	1 140
	380

	Projekta vadītāja veselības apdrošināšana
	380
	380
	380
	0

	Būvekonomista veselības apdrošināšana
	380
	380
	380
	0

	Projekta vadītāja palīga veselības apdrošināšana
	380
	380
	380
	0

	Lietveža arhivāra veselības apdrošināšana
	0
	0
	0
	380

	Piemaksas par papildu darbu.                                                                                                                                         Sabiedrības darbiniekiem, kuri papildus tiešajiem pienākumiem ir iesaistīti Cietuma projekta īstenošanā var tikt noteikta piemaksa līdz 20% no darbinieka darba algas.                                                                                                                                                                                                       
	16 000
	4 000
	4 000
	3 000

	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
	3 774
	944
	944
	708

	Saistītās izmaksas
	18 327
	16 436
	16 436
	12 327

	Biroja telpu uzturēšanas izdevumi:                                                                                                                             Proporcionāli ēkas Baldones ielā 1B Cietuma projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku (no darba attiecību uzsākšanas brīža) aizņemtajai platībai un darba apjomam  biroja telpu uzturēšanas izdevumi (saimniecības preces, maināmo paklāju noma, u.c.) un komunālo pakalpojumu maksa (siltumenerģija, elektroenerģija, atkritumu savākšana un izvešana u.c.) attiecināmi 5% no kopējiem ēkas Rīgā, Baldones ielā 1B ēkas uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izdevumiem.                                                                                                                                                                                    
	2 832
	2 832
	2 832
	2 124

	Biroja administratīvie izdevumi:                                                                                                                                    Proporcionāli birojā Rīgā, Baldones ielā 1B Cietuma projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku (no darba attiecību uzsākšanas brīža) skaitam un darba apjomam citi biroja administratīvie izdevumi, t.sk., IT nodrošinājuma izmaksas (licences), kancelejas preces, biroja tehnikas uzturēšana, kursi un semināri attiecināmi 5% no kopējās šo izmaksu summas.
	1 800
	1 800
	1 800
	1 350

	Biroja aprīkošanas izdevumi:                                                                                                                                   Sabiedrības darbinieku, kuru darba pienākumos ietilpst tikai Cietuma būvdarbu organizēšana, biroja mēbeļu un biroja tehnikas izmaksas. 
	1 500
	0
	0
	0

	Transporta izdevumi:                                                                                                                                                                                                          Sabiedrības darbinieku, kuru darba pienākumos ietilpst tikai Cietuma būvdarbu organizēšana, transporta izdevumi nokļūšanai būvobjektā uz iknedēļas būvsapulcēm, objekta inspekcijām, Liepājas pilsētas būvvaldē, Būvniecības valsts kontroles birojā, pie komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citur. 
	7 475
	9 084
	9 084
	6 813

	Sakaru izdevumi:                                                                                                                                                                                                                            Sabiedrības darbinieku, kuru darba pienākumos ietilpst tikai Cietuma būvdarbu organizēšana, sakaru izdevumi (telekomunikācija un internets) 
	720
	720
	720
	540

	Komandējumu izdevumi:                                                                                                                                        Sabiedrības darbinieku apmācību kursu, semināru, komandējumu izdevumi, kas saistīti ar Cietuma projekta īstenošanu. 
	4 000
	2 000
	2 000
	1 500

	Citas izmaksas
	68 591
	36 638
	40 719
	91 701

	Publisko iepirkumu dokumentācijas izstrāde, juridiskās konsultācijas:                                                                                                                                                                                                                                                                Neatkarīgu ekspertu piesaistīšana publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādē un juridiskās konsultācijas 
	30 000
	0
	0
	0

	Neatkarīgu būvekspertu izmaksas:                                                                                                                                                                                          Būvekspertu piesaistīšana gadījumos, kad būvprojektā norādītie materiāli nav pieejami (vairs neražo vai būvnieks piedāvā aizstāt būvprojektā esošos ar līdzvērtīgiem vai labākiem materiāliem) vai tehnoloģiju maiņas gadījumā. Kā arī gadījumos, kad rodas strīds ar būvnieku par izmantoto materiālu, vai pielietoto tehnoloģiju atbilstību pasūtītāja prasībām. 
	24 000
	32 000
	16 000
	16 800

	Sabiedrisko attiecību izmaksas:  
Projekta vadītāja atlasei piesaistītā personāla atlases kompānijas pakalpojums. 
	10 000
	0
	0
	0

	Ēku kadastrālā uzmērīšana:                                                                                                                                            Kadastra objektu datu reģistrācija. 
	0
	0
	20 000
	70 000

	Rezerve:                                                                                                                                                                       Neparedzamas izmaksas 2 procentu apmērā no kopējām izmaksām. 
	4 591
	4 638
	4 719
	4 901



* - 2022.gadā PVN netiek piemērots, jo izmaksas tiek segtas no TNA pamatkapitālā ieguldītajiem līdzekļiem.
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