Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608  “Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)

Naudas plūsma sadalījumā pa gadiem, euro

1.tabula

| Nr.p.k. | Pārskata periods (gads) | Apstiprinātais finansējums būvniecības izdevumu segšanai Jēkaba ielā 11, Rīgā | Izmaiņas +/- | Precizētais finansējums būvniecības izdevumu segšanai Jēkaba ielā 11, Rīgā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4.=5.-3. | 5. |
| 1 | 2021 | 17 000 | - | 17 000 |
| 2 | 2022 | 1 173 882 | -1 064 305 | 109 577 |
| 3 | 2023 | 5 961 096 | -5 160 870 | 800 226 |
| 4 | 2024 | 2 856 598 | -1 832 909 | 1 023 689 |
| 5 | 2025 | 6 458 050 | -4 043 940 | 2 414 110 |
| 6 | 2026 | 7 994 492 | 4 731 000 | 12 725 492 |
| 7 | 2027 | 9 622 574 | 7 371 024 | 16 993 598 |
| PAVISAM KOPĀ: |  | 34 083 692 | - | 34 083 692 |