24-TA-1483: Informatīvais ziņojums (Jauns)

“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu”

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvā ziņojuma pielikums | Priekšlikums (FM - 26.06.2024.) Lūdzam aktualizēt informatīvā ziņojuma pielikumu atbilstoši šogad pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu izdevumu veikšanai, kas attiecināmi uz valsts robežas infrastruktūras izbūvi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma pielikums ir aktualizēts atbilstoši priekšlikumā norādītajam. | - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums (FM - 26.06.2024.) Lūdzam papildināt tabulu "Rezervētais un piešķirtais finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”" ar informāciju par finansējumu Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveides vai arī tekstā norādīt pamatojumu/iemeslu, kāpēc šī informācija nav tabulā norādīta. Vienlaicīgi lūdzam tabulā precizēt kollonu noformējumu, jo tā sniedz informāciju tikai par vienu pasākumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvais ziņojums ir papildināts un precizēts atbilstoši priekšlikumā norādītajam. | - |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums (SAM - 25.06.2024.) Vēršam uzmanību, ka, iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem, var tikt ierobežoti kravu pārvadājumi pa zemas nestspējas autoceļiem, uzstādot masas ierobežojošās ceļa zīmes, kas attiecīgi var ietekmēt infrastruktūras izbūves darbu izpildes termiņus. Lūdzam darbu izpildi plānot sausuma vai sasaluma periodā, kad autoceļiem ir nodrošināta nestspēja. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumam organizē un nodrošina ārējās robežas infrastruktūras, izņemot tehnoloģisko infrastruktūru, izbūvi, regulāri seko infrastruktūras izbūvei nepieciešamajiem būvmateriālu kravu pārvadājumiem, tajā skaitā koordinējot to plānošanu un norisi (lai tie iespēju robežās tiktu nodrošināti sausuma vai sasaluma periodā). | - |