21-TA-604: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: | Iebildums (FM - 26.10.2021.) Lūdzam palielināt 9.punktā norādīto nacionālo līdzfinansējumu par 1 euro, lai nodrošinātu, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85%. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (FM - 26.10.2021.) Lūdzam precizēt 1.pielikumā norādīto Zemkopības ministrijas valsts budžeta finansējumu, ņemot vērā, ka summējot to ar norādīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kopsumma neatbilst tabulas kolonā “ERAF un valsts budžeta finansējums kopā, EUR” norādītajam finansējumam. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Precizēts Zemkopības ministrijas finansējums | - |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (FM - 26.10.2021.) Lūdzam skaidrot 1.pielikuma kolonā “ERAF un valsts budžeta finansējums kopā, EUR” norādītās kopsummas nesakritību ar 4.2.1.2.pasākumam pirmajā kārtā kopā pieejamo finansējumu. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā nesakritība ar šī noteikumu projekta 1.pielikuma norādīto finansējumu skaidrojama ar: - spēkā esošo MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma Nr.55, 30§[1] 2.2.apakšpunkts, kas nosaka, ka pēc 2020.gada 22.oktobra projektos atbrīvoto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējumu (ietaupījumi pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktiem izdevumiem un vienošanās/ līguma par projekta īstenošanu laušana) nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. [1] MK 2020.gada. 22.septembra protokollēmums Nr.55 30§ Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)” | - |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums (FM - 23.12.2021.) Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par finansējuma pārdali 101 385 euro apmērā starp iestādēm. Piedāvātā redakcija | Ņemts vērā Anotācija papildināta. | - |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (FM - 14.02.2022.) Lūdzam precizēt anotācijas sadaļas "Risinājuma apraksts" 2. atkāpē un noteikumu projekta 3.punktā norādīto atlases kārtas kopējo finansējuma sadalījumu atbilstoši anotācijā aprakstītajām izmaiņām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija un noteikumu projekta punkts precizēts. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Atlases kārtas īstenošanai plānotais kopējais publiskais finansējums ir 72 231 720 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 61 396 962 euro un valsts budžeta finansējums – 1 114 758 euro. | Iebildums (FM - 14.02.2022.) Lūdzam precizēt noteikumu projekta 3. punktā norādīto valsts budžeta finansējumu, ņemot vērā veiktos precizējumus kopējā finansējumā un ERAF finansējumā. Attiecīgi lūdzam arī precizēt anotācijā norādīto informāciju par atlases kārtas kopējo valsts budžeta finansējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija un noteikumu projekta punkts precizēts. | 9. Atlases kārtas īstenošanai plānotais kopējais publiskais finansējums ir 72 234 410 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 61 399 248 euro un valsts budžeta finansējums – 10 835162 euro. |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 48. Projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projektu iesniegums), kas tiek izmantota tādu funkciju vai pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību (darbības, kas ir tieši saistītas ar ēkas vai ēku grupas ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu) 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts. | Iebildums (FM - 23.12.2021.) Lai novērstu interpretācijas iespējas, jēdziena “papildinošā saimnieciskā darbība” korektai un pilnīgai izpratnei, lūdzam šo punktu izteikt, piemēram, šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija Projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projektu iesniegums), kas tiek izmantota tādu funkciju vai pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību. Ar papildinošo saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar ēkas vai ēku grupas ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiālus, aprīkojumu, darbaspēku un pamatkapitālu) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts; | Ņemts vērā Projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā (ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projektu iesniegums), kas tiek izmantota tādu funkciju vai pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību. Ar papildinošo saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar ēkas vai ēku grupas ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiālus, aprīkojumu, darbaspēku un pamatkapitālu) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts; | 48. |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) 1.3.p "Pašreizējā situācija" 2.rindkopu "2. Finansējuma pārdale starp “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās un pirmās projektu iesniegumu atlases kārtām (brīvs no 22.09.2020 Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 30.§ 2.1.apakšpunkts)." lūdzam precizēt, norādot, ka finansējuma pārdale ir no 2. kārtas uz 1. kārtu, nevis starp kārtām. " Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 9. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) 1.3.p "Problēmas apraksts" 2.rindkopā "Finansējuma pārdale starp 4.2.1.2. pasākuma otro un pirmo iesniegumu atlases kārtu." lūdzam precizēt, norādot, ka finansējuma pārdale ir no 2. kārtas uz 1. kārtu, nevis starp kārtām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) 1.3.p "Problēmas apraksts" 3.rindkopā "Sakarā ar iepriekš minēto, tiek veikta finansējuma pārdale starp “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās un pirmās projektu iesniegumu atlases kārtām (brīvs no 22.09.2020 Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 30.§ 2.1.apakšpunkts)" lūdzam precizēt, norādot, ka finansējuma pārdale ir no 2. kārtas uz 1. kārtu, nevis starp kārtām. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) 1) Precizēto finansiālo ietekmi -5 250 euro apmērā lūdzam norādīt arī 3.ailē 5.1. apakšpunktā. 2) Pie citas informācijas lūdzam precizēt tekstu otrajā rindkopā, svītrojot vārdus “valsts budžeta”, ņemot vērā, ka attiecīgā ministrija lūgs pārdalīt no 80.00.00 programmas gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda, gan valsts budžeta finansējumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 12. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz īstenošanā esošajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta grozījumeiem nav ietekmes uz īstenošanā esošajiem projektiem. | Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 13. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 23.12.2021.) Ņemot vērā, ka finansējuma pārdale notiks jau 2022.gadā, lūdzam 1., 2., 3. un 5.punktā norādītās finansējuma izmaiņas attiecināt uz 2022.gadu, attiecīgi precizējot 6.punktā sniegto informāciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija precizēta. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 14. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 07.01.2022.) Lūdzam norādīt 5.punktā un 5.1.apakšpunktā 2021.gadam un 2022.gadam precizēto finansiālo ietekmi, attiecīgi “-2 171 026” un “-1 604 799”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 15. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 14.02.2022.) Lūdzam kā kārtējo gadu atspoguļot 2022.gadu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija precizēta | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 16. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 14.02.2022.) Vēršam uzmanību uz atbildīgās iestādes kompetenci ievērot ierobežojumus un izņēmuma nosacījumus ES fondu finansējuma novirzīšanai projekta attiecināmām izmaksām sadārdzinājuma segšanai (ES fondu saistītie jautājumi 12.1. “Skaidrojums par sadārdzinājumu ES fondu projektos” (https://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi)). Aicinām papildināt anotāciju ar argumentētu EM vērtējumu un viedokli. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 17. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Lūdzam papildināt anotācijas "Problēmas un risinājumi" sadaļu ar to, ka projektiem (1) Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/021, un (2) Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/048, lūgums par projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 01.05.2022. ir uzskatāms par pamatotu. Pamatojoties uz to, ka CFLA ir konstatējusi nobīdes minētos projektos, un ir saņemts konceptuāls atbalsts no Ekonomikas ministrijas par projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu, lūdzam iekļaut anotācijā informāciju par termiņa pagarināšanas nepieceišamību minētajos projektos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saņemta 11.03.2022. Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr.4-4.1e/22/688, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot Latvijas Jūras akadēmijas 2022.gada 31.janvāra vēstuli Nr.02.16.2/15 (vēstule adresēta Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai), informē par tālāk minēto. Ņemot vērā Latvijas Jūras akadēmijas sniegto informāciju par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/021 “Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana” un projekta Nr.4.2.1.2/18/I/048 “Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas gaitu, kā arī to, ka projektos plānotie būvdarbi ir noslēguma fāzē, Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta minēto projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 1.maijam. Sakarā ar iepriekš minēto izņēmuma kārtā projekta Nr.4.2.1.2/18/I/021 un projekta Nr.4.2.1.2/18/I/048 īstenošanas termiņu pagarinājumi līdz 2022.gada 1.maijam, ja izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai,termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 18. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Lūdzam anotācijā "Problēmas un risinājumi. Problēmas apraksts" precizēt teikumu “Iekšlietu ministrijas kvota tiek palielināta sekojoši: 9 607 649 EUR (ERAF 8 166 501; VB 1 441 148), pārdalot finansējumu [..]”, aizstājot vārdus “kvota tiek palielināta sekojoši” ar vārdiem “kvota pēc finansējuma palielināšanas ir sekojoša”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 19. | Anotācija (ex-ante) Anotācijas (ex-ante) nosaukums | Priekšlikums (VARAM - 09.03.2022.) Lūdzam papildināt Mk noteikumu anotāciju 8.1.6. un 8.1.7. punktā par plānoto grozījumu rezultātu potenciālo ietekmi uz vidi un klimatneitralitāti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācijas (ex-ante) nosaukums |
| 20. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Lūdzam Ekonomikas ministriju papildināt anotāciju ar pamatojumu konkrētu projektu (Nr.4.2.1.2/18/I/055 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā ", Nr.4.2.1.2/20/I/002 "Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana" un Nr.4.2.1.2/18/I/034 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā") rosinātiem būvniecības līgumu noslēgšanas termiņa pagarinājumiem, ņemot vērā, ka no šobrīd piejamās informācijas nav vienozīmīgi skaidrs, ka šos projektus var droši pabeigt attiecināmības perioda (līdz 31.12.2023.) ietvaros. Īpaši lūdzam ņemt vērā un skaidrot gadījumus, kad projektos Nr.4.2.1.2/20/I/002 "Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana" un Nr.4.2.1.2/18/I/034 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā" būvniecības līgumu noslēgšanas termiņi iepriekš jau bija tikuši pagarināti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Saņemta CFLA e-pasta vēstule (24.02.2022.) ar finansējuma saņēmēja aktuālajiem skaidrojumiem par projektu īstenošanas plāniem. "LU šobrīd ir uzsākusi Inženiertehnisko izpēti. Līdz 31.03.2022. plānots īstenot Inženiertehnisko izpēti par ēkas tehnisko stāvokli un tālāk nekavējoties izsludināt iepirkumu, tādējādi iekļaujoties līguma noslēgšanas termiņā vai apsteidzot to. Pie veiksmīga iepirkuma, paredzams, ka būvdarbu pirmā daļa tiktu īstenota 2022.gada vasaras nogalē/rudens sākumā un turpinātos 2023.gada pavasara un vasaras sākuma mēnešos, tādējādi iekļaujoties projekta gala termiņā 01.07.2022., vienlaikus, apzinoties, ka projekta īstenošanai atlikušais termiņš ir ļoti saspringts." 23.02.2022. ir saņemta Izglītības ministrijas atbilde Latvijas universitātei (uz LU 01.02.2022. Nr.6-53/1) Nr.4-6e/22/528 Par projektu Nr. 4.2.1.2/18/I/034 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā” ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija neiebilst termiņa pagatrinājumam līdz 2022.gada 1.jūlijam. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 21. | MK sēdes protokollēmuma projekts - | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Lūdzam papildināt MK protokollēmumu ar sekojošu punktu, ņemot vērā ka ir saņemts konceptuāls atbalsts no Ekonomikas ministrijas: "Atļaut anotācijā norādītajam finansējuma saņēmējam Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/021 un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/048 pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 01.05.2022." Piedāvātā redakcija Atļaut anotācijā norādītajam finansējuma saņēmējam Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/021 un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana – Nr. 4.2.1.2/18/I/048 pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 01.05.2022. | Ņemts vērā iekļauts anotācijā. | Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" |
| 22. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Šie SAM MK noteikumi ir par 1.kārtas projektiem, bet 5.punkts sniedz atļauju gan par pirmās, gan par otrās projektu iesniegumu kārtas projektiem. Lūgums dzēs "..un otrās..", jo otrās kārtas MK noteikumu grozījumu protokollēmumā arī tiks iekļauts šāds punkts, tikai par otro kārtu. Piedāvātā redakcija 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", 51.4 7. apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas uzskaitīti šajā anotācijā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. | Ņemts vērā - | 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", 51.4 7. apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas uzskaitīti šajā anotācijā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. |
| 23. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Aicinām Ekonomikas ministriju pārskatīt normas (noteikts termiņš būvniecības līguma noslēgšanai atbilstoši 22.09.2020 Ministru kabineta sēdes protokola Nr.55 31.§ 2.4.punktam) aktualitāti, t.i., vai tā sasniedz noteikto mērķi un tās izpildes samērīgumu, ņemot vērā, ka līdz šim vairākkārt Ekonomikas Ministrija virza Ministru kabineta lēmumus pagarināt projektiem noteiktos termiņus (vairākiem projektiem tiek atkārtoti lūgta būvniecības līgumu termiņu pagarināšana, Ekonomikas Ministrijai visus saskaņojot). Iespējams, ka efektīvāk un ar mazāku administratīvo slogu būtu pieņemt lēmumus atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes līmenī, vērtējot projekta ieviešanas gaitu un riskus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 5. Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", 51.4 7. apakšpunkta ietvaros, 4.2.1.2. pasākuma pirmās projektu iesniegumu kārtas projektiem, kas uzskaitīti šajā anotācijā, sniedzot pagarinājuma pamatojumu, pagarināt projektu īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešu mēnešu termiņu, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, tai skaitā vērtējot tautsaimniecisko nozīmi, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu. |
| 24. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Atlases kārtas īstenošanai plānotais kopējais publiskais finansējums ir 72 084 835 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 61 272 109 euro un valsts budžeta finansējums – 10 812 726 euro. | Priekšlikums (FM - 07.01.2022.) Atlases kārtas īstenošanai plānotais valsts budžeta finansējuma palielinājums šobrīd veido 5 251 euro, savukārt anotācijas 3.sadaļā ir sniegta informācija par valsts budžeta finansējuma pārdali no 4.2.1.2.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 5 250 euro apmērā. Attiecīgi lūdzam novērst minēto neprecizitāti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts. | 9. Atlases kārtas īstenošanai plānotais kopējais publiskais finansējums ir 72 234 410 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 61 399 248 euro un valsts budžeta finansējums – 10 835162 euro. |
| 25. | Noteikumu konsolidētā versija 48. | Priekšlikums (FM - 09.03.2022.) Grozītais MK noteikumu 48.punkts saka, ka papildinošā saimnieciskā darbība (PSD) patērē tādu pašu resursu apjomu (..patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiālus, aprīkojumu, darbaspēku un pamatkapitālu) apjomu..). Savukārt Eiropas Komisijas paziņojuma 207.punkts gan saka, ka PSD patērē tos pašus resursus, nevis tādu pašu resursu apjomu. (Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.LAV&toc=OJ:C:2016:262:TOC. Ja jaukta izmantojuma gadījumā infrastruktūru izmanto galvenokārt tikai nesaimnieciskajai darbībai, Komisija uzskata, ka valsts atbalsta noteikumi uz attiecīgo finansējumu var vispār neattiekties ar nosacījumu, ka saimnieciskā darbība ir vienīgi papildinoša, tas ir, šī darbība ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešama vai nesaraujami saistīta ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu. Šis nosacījums būtu uzskatāms par izpildītu, ja saimnieciskajai darbībai patērē tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai, piemēram, tos pašus materiālus, iekārtas, darbaspēku vai pamatkapitālu. Papildinošās saimnieciskās darbības apjomam ir jāpaliek ierobežotam attiecībā pret infrastruktūras jaudu (305). Kā piemērus šādai papildinošai saimnieciskajai darbībai var minēt praksi, ka pētniecības organizācija dažkārt izīrē savas iekārtas un laboratorijas ražošanas nozaru partneriem (306). Komisija turklāt uzskata, ka publiskais finansējums, kuru sniedz parastajiem papildpakalpojumiem (piemēram, restorāniem, veikaliem vai maksas stāvvietām) infrastruktūrās, kuras izmanto galvenokārt tikai nesaimnieciskajai darbībai, parasti neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo šie parastie papildpakalpojumi diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus un to finansēšana diez vai izraisītu būtisku ietekmi uz pārrobežu ieguldījumiem vai uzņēmējdarbību.) Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Noteikumu projekts, jau iepriekš ir ticis skaņots ar FM (07.02.2022.; 30.12.2021.) un iepriekš saņemtajos FM atzinumos (07.01.2022.;14.02.2022.iebildumi nav bijuši. FM atzinuma (23.12.2021. MKN Nr.534 Grozījumu projekta) 2.punktā minēta redakcija, kas tika iekļauta noteikumu projektā un skaņota ar FM. Ministru kabineta noteikumu projekti Nr.534 un Nr.13 tiek virzīti skaņošanai vienlaikus. Skaņotā redakcija: ".....Ar papildinošo saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar ēkas vai ēku grupas ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiālus, aprīkojumu, darbaspēku un pamatkapitālu) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts". | 48. |
| 26. | Noteikumu konsolidētā versija 49. Ja tiek konstatēts, ka ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 48. punktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | Priekšlikums (FM - 26.10.2021.) Lūdzam izteikt 49. punktu šādā redakcijā: “49. Ja tiek konstatēts, ka ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 48. punktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.” Piedāvātā redakcija Ja tiek konstatēts, ka ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 48. punktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. | Ņemts vērā - | 49. Ja tiek konstatēts, ka ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 48. punktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. |
| 27. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums (TM - 08.03.2022.) Lūdzam tehniski precizēt finansējumu pielikumā tā, lai ERAF un valsts budžeta finansējums ir saskaņā ar grozījumu projekta 9. punktā un anotācijā norādīto finansējumu, kas ir 72 234 410 EUR. Piedāvātā redakcija ERAF un valsts budžeta finansējums ir 72 234 410 EUR. | Ņemts vērā - | Pielikuma saturu skatīt dokumentā |