26-TA-585: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (28.10.2025.) |  |  |  |  |
| Izsludināšana: 20.05.2026. 09:17 |  |  |  |  |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (FM - 26.05.2026.) Lūdzam anotācijas 1.1. sadaļas apakšsadaļā "Apraksts" saglabāt plānoto grozījumu sasaisti ar Ministru kabineta 2026. gada 5. maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 25 21. §) dotajiem uzdevumiem (7. un 8. punkts). Papildus aicinām pārskatīt anotācijas 1.1. sadaļas apakšsadaļā "Apraksts" sniegto informāciju, lai tā nedublētu 1.3. sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" noteikto. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (TM - 26.05.2026.) Aicinām pašreiz anotācijas 1.1. apakšsadaļas aprakstā ietverto informāciju ietvert 1.3. apakšsadaļas risinājuma aprakstā, jo tā skaidro izvēlēto risinājumu, kā arī atgriezt iepriekš anotācijas 1.1. apakšsadaļā ievietoto informāciju, kas pamato grozījumu veikšanu. Vienlaikus aicinām izvērstāk skaidrot, kādēļ, ņemot vērā rīkojuma 1. pielikuma 3.1. sadaļu un tajā norādīto datumu, anotācijā norādīts, ka "[p]rojekta aktivitāšu īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2026. gada 31. oktobrim". Aicinām salāgot informāciju vai sniegt izvērstāku skaidrojumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 26.05.2026.) Ņemot vērā, ka rīkojuma projekta 3. punkts paredz precizēt 2026. gadā plānoto rezultātu uzturēšanas izmaksu apmēru, lūdzam informāciju par minētajiem grozījumiem iekļaut arī anotācijas 1.3. sadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 26.05.2026.) Lūdzam pārskatīt anotācijā sniegto informāciju, ņemot vērā, ka tā joprojām paredz, ka tiek pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2026. gada 31. oktobrim, kaut arī rīkojuma projekta 1. pielikums (projekta pase) to vairs neparedz. Vienlaikus, lai nodrošinātu regulējuma un sniegtās informācijas skaidrību un viennozīmīgu interpretāciju, lūdzam anotācijā saglabāt plānoto grozījumu sasaisti ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 13.15.1 apakšpunktu, kā arī minēto noteikumu 1. pielikumu. Līdztekus aicinām izvērtēt iespēju papildināt rīkojuma projekta 1. pielikuma (projekta pases) 8. sadaļu "Cita būtiska informācija" ar to, ka pēc 2026. gada 31. maija līdz 31. oktobrim projektā tiks īstenotas aktivitātes, kas neietekmē projekta mērķa rādītāja sasniegšanu, lai arī projekta pasē būtu sniegta informācija par aktivitāšu īstenošanu pēc 2026. gada 31. maija. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (TM - 26.05.2026.) Atkārtoti aicinām precizēt rīkojuma 1. pielikuma 3.1. sadaļas daļu: "Projekta mērķis ir līdz 2026. gada 31. oktobrim turpināt attīstīt, lai nodrošinātu [..]". Proti, palīgteikums šobrīd ir nepabeigts, tādēļ aicinām norādīt, ko tieši plānots attīstīt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 6. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns | Priekšlikums (FM - 26.05.2026.) Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt rīkojuma projekta 2. pielikuma (centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna) 4. sadaļas otro rindkopu un 8. sadaļas otro rindkopu, ņemot vērā plānotās izmaiņas 1. pielikuma (projekta pases) 3.3. punktā "Projekta ieguvumi". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns |
| Izsludināšana: 12.05.2026. 10:54 |  |  |  |  |
| 7. | Rīkojuma (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" | Iebildums (FM - 15.05.2026.) Saskaņā ar rīkojuma projekta 1. pielikuma 3. sadaļā veiktajiem precizējumiem paredzēts pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 31. oktobrim. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt arī Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojuma Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" 5. punktā 2026. gadā paredzēto rezultātu uzturēšanas izmaksu apmēru. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts rīkojuma projekta 5.punkts, paredzot pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2026. gadā ne vairāk kā 66 550 euro. | Rīkojuma (grozījumu) projekts - |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | Iebildums (FM - 15.05.2026.) Anotācijas 1.1. sadaļas “Pamatojums” aprakstā ir norādīts, ka projektā veikto iepirkumu rezultātā ir identificēts būtisks finanšu līdzekļu ietaupījums un 272 566 euro no minētā ietaupījuma plānots novirzīt TVP sistēmas darbības auditam, kā arī vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, savukārt 1.3. sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” risinājuma aprakstā ir norādīts, ka 298 305 euro no identificētā ietaupījuma tiks novirzīti rezultātu papildinošām aktivitātēm. Lūdzam precizēt minētajās sadaļās sniegto informāciju, kā arī papildināt ar informāciju par rīkojuma projektā paredzēto projekta izmaksu samazinājumu 313 288 euro apmērā, nepieciešamības gadījumā skaidrojot aktuālā finansējuma izlietojumu investīcijas 2.1.2.1.i projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana” ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti attiecīgi precizējumi. No finanšu līdzekļu ietaupījuma 298 305 euro (t.sk. 272 566 euro AF un 25 739 euro valsts budžeta finansējums PVN atmaksai) novirzāmas nepieciešamajām projekta aktivitātēm pēc projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma līdz 31.10.2026. | Anotācija (ex-ante) 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 9. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 15.05.2026.) Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts paredz precizēt un samazināt pasākuma īstenošanai plānoto kopējo finansējumu, lūdzam attiecīgi aizpildīt anotācijas 3.sadaļu, sniedzot informāciju par projekta ietekmi uz valsts budžetu un attiecīgi punktā “Cita informācija” norādot kam paredzēts novirzīt finansējuma ietaupījumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Viekti attiecīgi precizējumi. Punktā “Cita informācija” norāds, ka projekta finansējums 2026.gadam piešķirts 1 473 672 euro. No projekta sākuma kopumā piešķirts finansējums 2 181 137 euro, t.sk., AF finansējums 1 882 651 euro un valsts budžeta finansējums PVN atmaksai 298 486 euro. Līdz ar to TA projekta ietekme uz budžetu sastāda - 41 625 euro, t.sk., AF finansējums 41 567 euro un valsts budžeta finansējums PVN atmaksai 58 euro. Vienlaikus skaidrojam, ka projekta kopējās izmaksas pēc grozījumiem paredzetās ne vairāk kā 2 139 512 euro apmērā (samazinājums par 313 288 euro (t.sk. 258 916 euro AF) salīdzinājumā ar šobrīd apstiprināto summu), tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu investīcijai 1 841 084 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 298 428 euro apmērā. Projekta finansējuma samazinājuma AF daļa ietaupījums 258 916 euro apmērā novirzāma VDAA Vēlēšanu platformas darbības nodrošināšanai projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" ietvaros. Vienlaikus no brīvās rezerves 298 305 euro (t.sk. 272 566 euro AF) novirzāmas nepieciešamajām projekta aktivitātēm pēc projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma līdz 31.01.2026. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 15.05.2026.) Lūdzu papildināt anotācijas 1.3.sadaļu ar skaidrojumu par grozījumu ietekmi uz īstenošanā esošo projektu un vai tiks veikti grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu un vai attiecīgie grozījumi uzskatāmi par būtiskiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti attiecīgi precizējumi. Tiks veikti grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu. Joprojām projektā līdz 31.05.2026. paredzēts sasniegt visus līdz šim noteiktos rezultatīvos rādītājus. Grozījumi uzskatāmi par būtiskiem grozījumiem, jo mainās projekta finansējums un īstenošanas termiņš. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt | Priekšlikums (FM - 18.05.2026.) Ņemot vērā Valsts kancelejas, Valsts digitālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra juridisko statusu, līdzu svītrot anotācijas 2.1.sadaļas pēdējo teikumu “Savukārt projekta īstenošanā iesaistītajiem (Valsts kancelejai, Valsts digitālās attīstības aģentūrai un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) projekts radīs papildu slodzi - papildu darbi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, ieviešanu un pēcāk arī ar informācijas sistēmas uzturēšanu. ”. Minēto skaidrojumu lūdzam ietvert anotācijas 7.5.sadaļā. | Nav ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt |
| 12. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (VARAM - 15.05.2026.) VARAM aicina iekļaut informāciju anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā, ka tiek mainīts projekta finansējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veitki attiecīgi precizējumi. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 13. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (TM - 14.05.2026.) Aicinām precizēt 1. pielikuma 3.1. apakšpunkta daļu: "Projekta mērķis ir līdz 2026. gada 31. oktobrim turpināt attīstīt, lai nodrošinātu [..]", norādot, ko plānots attīstīt. Tāpat iesakām anotācijā sniegt pilnīgu plānoto grozījumu atspoguļojumu. Piemēram, 1. pielikuma 3.3. apakšpunktā veiktos precizējumus attiecībā uz sasniedzamajām vērtībām. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Priekšlikums nav ņemts vērā, jo ir ņemts vērā no VARAM saņemtais priekšlikums, kurā VARAM aicina 3.1. sadaļu atstāt nemainīgu, jo projekta mērķi ir sasniedzami līdz 2026.gada 31.maijam un 3.2. sadaļā izkļaut pēdējo rindkopu, jo papildinošās aktivitātes, kuras plānots īstenot pēc 2026.gada 31.maija, tiks vērtētas pie pieteikuma termiņa pagarināšanai, kas iesniedzams KPVIS līdz 2026.gada 20.maijam. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 14. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (VARAM - 15.05.2026.) VARAM aicina 3.1. sadaļu atstāt nemainīgu, jo projekta mērķi ir sasniedzami līdz 2026.gada 31.maijam un 3.2. sadaļā izkļaut pēdējo rindkopu. Skaidrojam, ka papildinošās aktivitātes, kuras plānots īstenot pēc 2026.gada 31.maija, tiks vērtētas pie pieteikuma termiņa pagarināšanai, kas iesniedzams KPVIS līdz 2026.gada 20.maijam (atbilstoši VARAM 06.05.2026. vēstulē Nr. P-1-13-1/2142 norādītajam), ja projekta pasē noteiktie rādītāji ir sasniegti pilnā apjomā. Vienlaicīgi ir iespējams anotācijā iekļaut skaidrojumu, ka ir identificētas papildinošās aktivitātes. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 15. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (VARAM - 15.05.2026.) VARAM vērš uzmanību, ka Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumu Nr.435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” 33.2. apakšpunkts nosaka, ka projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas nepārsniedz 20 % no plānotajām projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Aicinām pārliecināties, ka projekta pases 4.4. sadaļā norādītās izmaksas iekļauj arī citas izmaksu pozīcijas, uz kurām nav attiecināms 33.2. apakšpunktā iekļautais ierobežojums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta projekta pases 4.4. sadaļa, paredzot 420 000 eur projekta vadīšanas un īstenošanas izmaksām | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |