24-TA-3260: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta "Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai" pases apstiprināšanu

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma projekts 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000.00 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 296 250 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. | Iebildums (FM - 23.01.2025.) Aicinām rīkojumā, anotācijas 3. sadaļā un projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pasē precizēt projekta izmaksu sadalījumu pa finansēšanas avotiem, nodrošinot to kopsummu atbilstoši kopējam projekta paredzētajam finansējumam 1 535 000.00 euro apmērā. Papildus rīkojuma projekta 1.punktā lūdzam norādīt korektu fondu - Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu aizstājot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" 16. punktam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta projekta pases 4.sadaļa. Precizēts rīkojuma projektā 1.punkts. | 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 304 750 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. |
| 2. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Iebildums (VARAM - 14.02.2025.) VARAM atkārtoti aicina pārskatīt projekta pases 5.1. sadaļā norādīto informāciju – atbilstoši pasākuma 1.3.1.1. īstenošanas nosacījumiem projektā jānorāda "jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji", kas ir jāsasniedz ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas. Minētais rādītājs ir sasniegts, ja saimnieciskās darbības veicēji, iestādes ir transformējuši savus procesus, balstoties uz digitalizētajiem jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts procesiem, tai skaitā lietotāji kā datu izmantotāji un datu devēji, kā arī lietotāji, kuri ir attīstījuši savus digitālos produktus, pamatojoties uz valsts pārvaldes risinājumiem vai integrējoties ar valsts platformām un informācijas sistēmām. Norādot būvkomersantu skaitu “6336” projekta pases 5.1. sadaļā, šis rādītājs tiek ieskaitīts kā projekta obligāti sasniedzamais rādītājs, kas jāsasniedz ne vēlāk kā otrā kalendārajā gadā pēc projekta noslēguma. Skaidrojam, ka rādītāja vērtībā, balstoties uz finansējuma saņēmēja sniegto informāciju, tiks ieskaitīti tie lietotāji, kas ir integrējuši savus digitālos risinājumus ar projekta ietvaros digitālo risinājumu, piemēram, datu automatizētai apmaiņai. Ņemot vērā, ka rādītāja bāzes vērtība ir 0, ja pirms sistēmas jaunās funkcionalitātes izstrādes, esošajai sistēmai ir bijuši lietotāji, kas turpmāk lieto arī jauno funkcionalitāti, tie tiek ieskaitīti projektā sasniegtā rādītāja vērtībā. Līdz ar to lūdzam norādīt juridisko personu skaitu, kas ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas izmantos projekta rezultātus atbilstoši iepriekš minētajam skaidrojumam un to būs iespējams apliecināt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts pases 5.2.punkts. | - |
| 3. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Iebildums (VARAM - 14.02.2025.) VARAM atkārtoti aicina pārskatīt projekta pases 3.3. sadaļu ņemot vērā, ka projekta definētajiem ieguvumiem jānorāda precīzas un izmērāmas sasniedzamās vērtības kolonnā “Vērtība (esošā un plānotā)”. Līdz ar to – aicinām precizēt ieguvumus, norādot, kāda ietekme ir pilnveidotajiem procesiem. Papildu – tā kā pilnveidotie procesi ir minēti pie rezultātiem, tad atkārtoti tos norādīt nav nepieciešams. Papildu aicinām pārliecināties par sadaļā “3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti” norādīto pilnveidoto procesu skaitu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizētas pases 3.3. un 3.4.sadaļas. | - |
| 4. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Iebildums (VARAM - 22.01.2025.) Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt informāciju par lietotāju skaitu projekta pases 5.1.1. sadaļā, ņemot vērā, ka atbilstoši projekta pases aizpildīšanas metodikai šajā punktā jānorāda “plānoto integrējamo saimnieciskās darbības veicēju skaitu, kuri ir transformējuši savus procesus, balstoties uz jaunizveidotajiem vai ievērojami uzlabotajiem valsts digitālajiem procesiem”, līdz ar to nepieciešams izvērtēt, vai projekta ietvaros tiks sasniegti 1.3.1.1. pasākuma rezultāta rādītāji atbilstoši Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr.338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" prasībām. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Pilnveidotais vienotais būves datu reģistrācijas process arī tiek attiecināts uz saimnieciskās darbības veicējiem - būvkomersantiem, jo jebkuram būvkomersantam uzlabosies un paātrināsies darbības process attiecībā uz būves reģistrāciju. | - |
| 5. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Iebildums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām pārveidot projekta pases 3.3. sadaļu, ņemot vērā, ka projektam definētajiem ieguvumiem jānorāda esošās un sasniedzamās vērtības ("Ieguvuma rādītāja mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs (iekļaujot norādi par to, kas un kā tiek mērīts un pārbaudīts). Skaidrojam, ka pilnveidotie procesi tiek attēloti sadaļā “Rezultāti”, tāpēc ieguvumiem jābūt balstītiem uz izmērāmiem, konkrētiem ieguvumiem sabiedrībai, iestādēm vai valsts pārvaldei. Vienlaicīgi aicinām pārskatīt sadaļā 3.4.2. norādīto vērtību un skaidrot, kāda vērtība tiek attēlota pie 3.4.3. (2 procesi vai iestādes). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēti pases 3.3.1., 3.4.1.; 3.4.2., 3.4.3.punkti. | - |
| 6. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Iebildums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām precizēt projekta pases 3.1. sadaļā iekļauto formulējumu “būtu iespējams attiecināt”, ņemot vērā, ka projekta pases 5.1.1. sadaļā tiek definēti obligāti sasniedzamie rādītāji, lai viennozīmīgi ir identificējams, vai citi subjekti un īpašuma formas iekļausies sasniedzamajos rādītājos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Projekta pases 3.1.sadaļa. | - |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | Iebildums (LM - 23.01.2025.) Tīmekļa piekļūstamības direktīva [1] un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9.pants paredz nodrošināt informācijas, komunikācijas un citu pakalpojumu, tostarp elektronisko pakalpojumu, piekļūstamību, lai tos pēc iespējas vairāk varētu lietot personas ar invaliditāti. Lūdzam papildināt sadaļu ar informāciju par e-pakalpojuma piekļūstamības nodrošināšanu 1.1.1.3. pasākuma projekta ietvaros. [1] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj/?locale=LV) Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā (Atsaukts) Vēlamies skaidrot, ka ERAF 1.3.1.1. projektu pasēm jāsatur informācija par būtiskāko, kas nepieciešams MK lēmuma pieņemšanai – pamatojums, mērķis, rādītāji, ieguvumi, termiņš un finansējuma apjoms. Izstrādājot metodiku veidlapas aizpildīšanai netika paredzēts, ka projekta īstenotājs sniegs papildu apliecinājumus par visu projekta tvēruma atbilstošo horizontālo Eiropas vai Latvijas līmeņa normatīvā regulējuma prasību ievērošanu (tā teikt – tas ir pašsaprotami). Visi IKT attīstības jautājumi (tajā skaitā –piekļūstamības prasību ievērošana) tiek risināta MK 04.07.2023. Noteikumu Nr.368 procedūrā un veidlapās noteiktajām prasībām. Šim projektam tehniskais risinājums ir ar VARAM un visām iesaistītajām institūcijām saskaņots (VARAM 24.10.2024. atzinums Nr. 11-1/6316 ). | 1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (FM - 14.02.2025.) Ņemot vērā, ka atbilstoši anotācijas 1.3.sadaļā sniegtajai informācijai projekta īstenošanas rezultātā plānojams administratīvo izmaksu samazinājums, atkārtoti norādām, ka projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 211 150 euro apmērā ir nodrošināmas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, attiecīgi nodrošinot valsts budžeta resursu efektīvu izmantošanu. Ievērojot minēto, lūdzam veikt attiecīgus precizējumus anotācijā un rīkojuma projekta 5.punktā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēti ieguvumi pases 7.punktā un Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā, Anotācijas 1.3.sadaļas Apraksts saturā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 9. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums (FM - 23.01.2025.) Anotācijas 1.3.sadaļā ir norādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā plānojams administratīvo izmaksu samazinājums Valsts zemes dienestam 378 556 euro apmērā un administratīvo izmaksu samazinājums Būvniecības informācijas sistēmas atbalsta dienestam 345 225 euro apmērā. Ievērojot plānoto izmaksu samazinājumu attiecīgajām institūcijām, uzskatām, ka projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 211 150 euro ik gadu ir nodrošināmas, nepieprasot papildu valsts budžeta līdzekļus. Ņemot vērā minēto, lūdzam veikt precizējumus anotācijā un rīkojuma projekta 5.punktā. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka prognozētais ietaupījums aprēķināts VZD un BVKB atbalsta dienesta iespējams samazināto darba apjomu attiecībā uz jautājumu risināšanu, kas saistīti ar būves reģistrēšanas procesu, taču tā rezultātā netiek samazināts atbalsta dienestu cilvēkresursi, kas radītu faktisku finansiālu ieguvumu iestādēm. Radītais ietaupījums ir virtuāls un faktiski finansiāls ietaupījums iestādēm nerodas budžetā. Tāpēc neredzam iestāžu faktisku finansiālu ietaupījumu budžetā, kurš būtu novirzāms pilnveidotās sistēmas funkcionalitātes uzturēšanai ilgtermiņā. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 10. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 14.02.2025.) Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā sniegto informāciju, 6.1.apakšpunktā sniegto informāciju pārceļot uz 6.punktu un papildinot to ar aprēķinu, kas pamato projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu apmēru, kā arī attiecīgi aizpildot sadaļas 8.aili. Vienlaikus lūdzam kā n gadu norādīt 2025.gadu, punktā “Cita informācija” norādīt ministriju, kura nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kā arī sniegt informāciju par projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanas avotu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, pārceļot 6.1.sadaļas informāciju uz sadaļas 6.punktu. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 11. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Iebildums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu ar projekta rezultātu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta Anotācijas 3.sadaļas 6.punkts: Uzturēšanas izmaksu aprēķinam tiek ņemts vērā 20% izmaksu aprēķins no izstrādes izmaksām (kas projektā sastāv no: BIS programmatūras izmaksām EUR 1 055 750). | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 12. | Rīkojuma projekts 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 304 750 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. Finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts. | Priekšlikums (TM - 14.02.2025.) Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta rīkojuma projekta punktos ir ietverami konkrēti uzdevumi, tādēļ aicinām skaidrojumu, ka finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts, ietvert rīkojuma projekta anotācijā un projekta pasē, attiecīgi svītrojot rīkojuma projekta 1. punkta pēdējo teikumu un 6. punktu, kurš citastarp dublē 1. punkta pēdējo teikumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts. | 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 304 750 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. |
| 13. | Rīkojuma projekts 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000.00 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 296 250 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam projekta izmaksas norādīt veselos skaitļos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts MK rīkojuma projekta 1.puktā norādītā Projekta kopsumma. | 1. Apstiprināt projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (turpmāk – projekts) pasi (​pielikums) un projekta izmaksas 1 535 000 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 2021.–2027.gadam finansējumu 1 304 750 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 230 250 euro apmērā) un iekļaut Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" (turpmāk – 1.3.1.1. pasākums) atbalstāmo projektu sarakstā. |
| 14. | Rīkojuma projekts 2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt finansējuma saņēmēju – Būvniecības valsts kontroles biroju – iesniegt projekta iesniegumu 1.3.1.1. pasākuma ietvaros. | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam rīkojuma projekta 2.punktā aizstāt vārdus "finansējuma saņēmēju" ar vārdiem "projekta iesniedzēju", ņemot vērā, ka atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 1.panta 3.punktam par finansējuma saņēmēju uzskatāms subjekts, kura projekta iesniegums jau ir apstiprināts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts MK rīkojuma projekta 2.punkts. | 2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt projekta iesniedzēju – Būvniecības valsts kontroles biroju – iesniegt projekta iesniegumu 1.3.1.1. pasākuma ietvaros. |
| 15. | Rīkojuma projekts 3. Projektu finansēt 1.3.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" ​​​​​iekļautajiem nosacījumiem un atbilstību 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" apstiprinātajiem projekta iesnieguma atlases kritērijiem. | Priekšlikums (TM - 14.02.2025.) Aicinām redakcionāli precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta 3. punkta beigu daļu: "[..] un atbilst 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" apstiprinātajiem projekta iesnieguma atlases kritērijiem". Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 3. Projektu finansēt 1.3.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" ​​​​​iekļautajiem nosacījumiem un atbilst 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" apstiprinātajiem projekta iesnieguma atlases kritērijiem. |
| 16. | Rīkojuma projekts 3. Projektu finansēt 1.3.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" ​​​​​iekļautajiem nosacījumiem. | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam papildināt rīkojuma projekta 3. punktu arī ar norādi par atbilstību 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" apstiprinātajiem projekta iesnieguma atlases kritērijiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts MK rīkojuma projekta 3.punkts. | 3. Projektu finansēt 1.3.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" ​​​​​iekļautajiem nosacījumiem un atbilst 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" apstiprinātajiem projekta iesnieguma atlases kritērijiem. |
| 17. | Rīkojuma projekts 6. Finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts. | Priekšlikums (FM - 14.02.2025.) Tā kā minētā informācija ir norādīta anotācijā, lūdzam svītrot rīkojuma projekta 6. punktu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | - |
| 18. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 04.03.2025.) VARAM aicina pārskatīt projekta pases 3.3.2. punktā ietverto projekta ieguvuma formulējumu - "Pilnveidotā procesa ietvaros tiks radītas 4 jaunas datu kopas" un izvērtēt formulējumam piedāvātās redakcijas iekļaušanu pie projekta ieguvumiem. Piedāvātā redakcija Palielināsies publiskās pārvaldes sektora efektivitāte, pieejamo datu atkalizmantošana un informācijas pieejamība. | Ņemts vērā Precizēta projekta pases 3.3.2.punkta redakcija. | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase |
| 19. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) VARAM atkārtoti norāda, ka Projekta pases 7.sadaļā būtu iekļaujama norāde par kopējo projekta sociālekonomisko lietderīgumu monetārā izteiksmē (detalizēto izvērtējumu pievienojot projekta iesniegumam). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta projekta pases 7.sadaļa. | - |
| 20. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) Lūdzam pārskatīt projekta pases 5.1.punktā un 5.2.punktā norādīto būvkomersantu skaitu un nepieciešamības gadījumā nodrošināt vērtību saskaņotību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta pases 5.1. un 5.2.sadaļa. | - |
| 21. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) Lūdzam 5.1.punktā pievienot atsauci (*), ka projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts 1.3.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā. Atsauce nepieciešama, ņemot vērā Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr.338 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" anotācijā norādīto, ka minētā rādītāja vērtībā tiks ieskaitīts viss to 1.3.1.1. pasākuma ietvaros īstenoto projektu finansējuma apjoms, kuru ietvaros plānots izstrādāt uz saimnieciskās darbības veicējiem vērstus pakalpojumus, produktus vai procesus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atsauce pievienota projekta pases 5.1.1.punktā minētajam rādītājam. | - |
| 22. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) Lūgums precizēt, kādā veidā projekta īstenošana veicinās 5.1.2. sadaļā norādītās direktīvas prasību kvalitatīvu izpildi, vai plānots publicēt jaunas datu kopas, pilnveidot citus procesus saistībā ar datu iegūšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta projekta pases 5.1.2.sadaļas saturs un norādītas jaunizveidotās datu kopas. | - |
| 23. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) VARAM atkārtoti aicina izvērtēt projekta pases 3.1. sadaļas 1.1. punktā norādīto informāciju, ņemot vērā, ka uz projekta iesniegumā nepieciešams definēt konkrētas darbības – vai ir plānota esošu procesu pilnveide vai ir plānota jaunu funkcionalitāšu izveide, un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vērtēs projekta iesniegumu atbilstoši projekta pasē norādītajai informācijai. Atbilstoši Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr.338 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" 28.2.punktam projektos ir atbalstāma valsts pārvaldes un pašvaldību informācijas sistēmu un platformu uz lietotājiem orientētu jaunu funkcionalitāšu attīstība valsts pārvaldes un komercsektora efektīvas digitalizācijas atbalstam”. Skaidrojam, ka 1.3.1.1.pasākuma ietvaros ir atbalstāma esošu sistēmu pilnveide, ja tiek izstrādāta esošas sistēmas jauna funkcionalitāte. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi projekta pases 3.1.sadaļā. | - |
| 24. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 14.02.2025.) VARAM atkārtoti aicina pārskatīt 3.1.sadaļas 1.1.punktā norādīto projekta mērķi, precizējot, vai “Ieviešot pamata procesu, pakalpojums tiks pakāpeniski attiecināts arī uz citiem subjektiem un īpašuma formām “ plānots nodrošināt projekta ietvaros vai pēc projekta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi projekta pases 3.1.sadaļā. | - |
| 25. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (TM - 14.02.2025.) Aicinām izvērstāk projekta pasē skaidrot, kādus normatīvo aktu grozījumus projekta ieviešanai būs nepieciešams veikt. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta projekta pases 8.sadaļa. | - |
| 26. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Saskaņā ar anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju projektu “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” plānots īstenot no 2025.gada1.ceturkšņa līdz 2027.gada 31.decembrim, tā ietvaros pilnveidojot Būvniecības informācijas sistēmas esošos procesus vai izstrādājot jaunus procesus būves datu vienotā reģistrācijas procesa ieviešanai, kā arī servisu un e-pakalpojumu pilnveidošana vai jaunu izstrāde būves datu vienotā reģistrācijas procesa nodrošināšanai. Ņemot vērā projektā plānotās aktivitātes un projekta kopējo īstenošanas termiņu, aicinām izvērtēt, vai projekta pases 5.2.apakšpunktā būtu precizējams apakšpunktā minētā procesa ieviešanas termiņš, šobrīd norādīts 2026.gada 4.ceturksnis. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts projekta pases 5.2.apakšpunkts. | - |
| 27. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām papildināt projekta pases 8.sadaļu ar norādi, ka projekta rezultātu pilnvērtīgai ieviešanai nepieciešami grozījumi normatīvajā regulējumā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta pases 8.sadaļa. | - |
| 28. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) VARAM piekrīt, ka sociālekonomiskā lietderīguma aprēķins tiek veidots kopīgi ar Valsts zemes dienesta projektu “Vienotā būves datu reģistrācijas procesa transformācija”, bet vienlaicīgi vērš uzmanību, ka nepieciešams arī kopīgais sociālekonomiskā lietderīguma aprēķins (abu projektu ieguldījumi, uzturēšanas izdevumi un kopējie ietaupījumi). Papildu skaidrojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" 26.punktam projekta iesniegumam būs jāpievieno izmaksu un ieguvumu analīze, kas pierāda, ka projekta kopējie ieguvumi un ietaupījumi ir lielāki par projekta investīcijām un darbības izmaksām visā projekta dzīves ciklā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Projekta pieteikumam tiks pievienots izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments. | - |
| 29. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Tā kā projekta pases 5.2. sadaļā “Lietotāju skaits” jānorāda saimnieciskās darbības veicēji vai iestādes, lūgums atšifrēt, vai 5.1.1. sadaļā norādītie lietotāji iekļaujas šajā skaitā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Projekta pases 5.2.sadļa par lietotāju skaitu – no kopējiem BIS lietotājiem 165 751, no kuriem kā saimnieciskās darbības veicēji: Būvkomersanti – 7001 Un Būvspeciālisti – 6635 Kopā: 13 636 | - |
| 30. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām projekta pases 5.2. sadaļā norādīt IKT risinājumu atbilstoši VIRSIS reģistrētajam “Būvniecības informācijas sistēma BIS”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta pases 5.2.sadaļas redakcija. | - |
| 31. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Iekļaut projekta pases 4.2. sadaļu atbilstoši aktualizētajai veidlapas formai un norādīt plānoto projekta īstenošanas termiņu mēnešos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Papildināta projekta pase ar 4.2.sadaļu. | - |
| 32. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Projekta pases 5.1.1. sadaļā lūdzam izkļaut vai precizēt atsauci “Nodokļu maksātāju skaits uz 2024.gada 1.janvārī pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Iekļauta norādītā atsauce projekta pases 5.1.1.sadaļā. | - |
| 33. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Lūdzam svītrot projekta pases 3.3.2. sadaļā norādīto ieguvumu, jo normatīvais regulējums ir vērtējams kā priekšnosacījums projekta rezultātu lietošanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Izkļauts projekta pasē 3.3.2.sadaļā minētais ieguvums. | - |
| 34. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām projekta pases 3.2. sadaļā izkļaut dublējošo tekstu: “neskatoties uz to, ka valstī ir izveidotas un funkcionē vairākas informācijas sistēmas, tās nav savstarpēji pietiekami sasaistītas un to datu integrācija ir ierobežota apjomā, kā rezultātā dati par būvēm tiek iegūti un reģistrēti valsts informācijas sistēmās neatkarīgos un paralēlos procesos, dublējoties, radot nevajadzīgu administratīvo slogu sabiedrībai, t.sk. valsts informācijas sistēmu pārziņiem.” Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Projekta pases 3.2.sadaļa. | - |
| 35. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Projekta pases 3.1. sadaļas 1.1. punktā norādīto aicinām precizēt uz “jaunu funkcionalitāšu izveide būves datu vienotā reģistrācijas procesa ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 04.06.2024. noteikumu Nr. 338 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi" 28.2.punktam - valsts pārvaldes un pašvaldību informācijas sistēmu un platformu uz lietotājiem orientētu jaunu funkcionalitāšu attīstība valsts pārvaldes un komercsektora efektīvas digitalizācijas atbalstam”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts projekta pases 3.1.sadaļas 1.1.punkts. | - |
| 36. | Rīkojuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” pase | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lai nodrošinātu pārliecību, ka projekta ietvaros netiek sniegts komercdarbības atbalsts saimnieciskās darbības veicējam, un ņemot vērā to, ka tā ir būtiska informācija projekta izvērtēšanai, lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotāciju un pasi ar informāciju, vai finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts. Skaidrojam, ka, ja atbalsts plānots, piemēram, valsts deleģētas funkcijas veikšanai, kas atbilstoši Valsts atbalsta jēdziena dokumenta 17.punktam nav saimnieciskā darbība, lūdzam norādīt arī normatīvo aktu, kas nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru pienākumu veikt projektā iekļauto valsts pārvaldes uzdevumu, lai pamatotu, ka projekta ietvaros radītais informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājums ir nepieciešams konkrētu valsts deleģētu funkciju veikšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā MK rīkojuma projekts un anotācija papildināta ar - Finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā atbalsts saimnieciskai darbībai un kā komercdarbības atbalsts. | - |
| 37. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Aicinām papildināt anotāciju ar izmaksu un ieguvumu aprēķiniem, līdz ar to pamatojot pasākuma sociālekonomisko atdevi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Šī brīža izmaksu un ieguvu aprēķins iekļauts anotācijas 1.3.sadaļas “Aprakstā”. Projekta pieteikumam tiks pievienota izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 38. | Anotācija (ex-ante) 1.6. Cita informācija | Priekšlikums (FM - 14.02.2025.) Lūdzam anotācijas 1.6.punktā svītrot informāciju par Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanai iepriekšējos gados piešķirto finansējumu, jo minētais nav saistīts ar rīkojuma projektā paredzēto projektu “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 1.6.punktā dzēsta informācija. | 1.6. Cita informācija |
| 39. | Anotācija (ex-ante) 1.6. Cita informācija | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Sadaļā “Cita informācija” aicinām iekļaut informāciju par jau piešķirtajiem BIS uzturēšanas izdevumiem un norādi, ka būs nepieciešami papildu izdevumi atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētajiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta Projekta anotācijas 1.6.sadaļa ar saturu par BIS uzturēšanu. | 1.6. Cita informācija |
| 40. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (VK - 03.03.2025.) Lūdzam papildināt informāciju ar detalizētu sadalījumu projekta personāla izdevumu aprēķinam, norādot potenciālo amatu klasifikāciju un attiecīgi plānotos izdevumus atlīdzībai. Informācija kā aprēķināt izdevumus projektos nodarbinātajiem pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē ( https://www.mk.gov.lv/lv/dati-par-darba-samaksu-un-nodarbinatajiem-valsts-parvalde sadaļā"Prognozējamā mēnešalga). Vienlaikus lūdzam arī Anotācijas 3.sadaļas 7.punktā norādīt vai projektā tiek paredzēts piesaistīt amata vietas uz noteiktu laiku, kā arī norādīt vai pēc projekta pabeigšanas būs nepieciešamas amata vietas projekta rezultātu turpmākai uzturēšanai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Veikti precizējumi Anotācijas 3.sadaļas 7.punktā: Projekta administratīvais personāls: Projekta vadītājs, Iepirkuma speciālists, Finansists tiks iesaistīts projektā konkrētajos posmos, lai nodrošinātu projekta realizāciju atbilstoši iecerētam, un ir projekta pieteicēja esošie darbinieki, kuriem tiks nodalīta daļslodze ne mazāk kā 30% apmērā projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai. Projekta īstenošanas personāls Biznesa procesu analītiķis (2 gb.) Biznesa procesa analītiķis/ Informācijas sistēmas testētājs (6 gb.), Biznesa procesa analītiķis/jurists (1 gb.) tiks iesaistīts projektā konkrētajos posmos, lai nodrošinātu projekta realizāciju atbilstoši iecerētam, un ir projekta pieteicēja esošie darbinieki, kuriem tiks nodalīta daļslodze ne mazāk kā 30% apmērā projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai. Detalizētākā informācija par katra darbinieka lomu un darba samaksu būs atrodama projekta pieteikumā. Projekta administratīvā un īstenošanas personāla materiāltehniskais nodrošinājums tiks nodrošināts no projekta netiešajām izmaksām. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 41. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam anotācijas 3.sadaļā kā n gadu norādīt 2025.gadu, attiecīgi ietekmi uz budžetu norādot korektajās ailēs, kā arī aizpildot 5.1.apakšpunktu. Punktā “Cita informācija” lūdzam norādīt ministriju, kura nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kā arī sniegt informāciju par projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanas avotu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācijas 3.sadaļa. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 42. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 23.01.2025.) Lūdzam precizēt sadaļas "Budžets" 6. punktā indikatīvā finansējuma sadalījumu pa gadiem - 2027. gada kopējais finansējums, norādot to atbilstoši sadaļas "Budžets" 2. punktā norādītajai summai - 1 179 655 euro. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts anotācijas 6.punktā 2027.gadā norādītais kopējais finansējums. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 43. | Anotācija (ex-ante) 4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu | Priekšlikums (VARAM - 22.01.2025.) Aicinām izvērtēt anotācijas sadaļā “4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu” jautājumā “Vai projekts skar šo jomu?” sniegto atbildi “Nē”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā precizēta 4.sadaļa. | 4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| 44. | Anotācija (ex-ante) 4.2. Cita informācija | Priekšlikums (FM - 14.02.2025.) Lūdzam svītrot sniegto informāciju anotācijas 4.2.sadaļā, jo tā nav saistīta ar rīkojuma projekta ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 4.2.sadaļā dzēsta informācija. | 4.2. Cita informācija |
| 45. | Anotācija (ex-ante) 8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām | Priekšlikums (LM - 23.01.2025.) Lūdzam papildināt sadaļu ar informāciju par 1.1.1.3. pasākuma projekta ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, norādot, ka, izveidojot vai pilnveidojot esošos e-pakalpojumus, tiks nodrošināta e-pakalpojumu piekļūstamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar uztveres īpatnībām, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem, kā arī cilvēki ar viegliem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem varētu ērtāk lietot projekta ietvaros izveidotos e- pakalpojumus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skatīt izziņas 5.punktu. | 8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām |
| 46. | Anotācija (ex-ante) 8.2. Cita informācija | Priekšlikums (LM - 23.01.2025.) Atbilstoši Vadlīnijām horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) [1], lūdzam papildināt sadaļu ar informāciju, ka 1.3.1.1. pasākuma projekta “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” nav ietekmes uz horizontālo principu, kā arī projektā tiks ievēroti nediskriminācijas principi un īstenotas darbības attiecībā uz e-pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšanu. [1] https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027 Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skatīt izziņas 5.punktu. | 8.2. Cita informācija |