1.pielikums

Kopsavilkums par 2023.- 2027. gadā nepieciešamajiem pasākumiem jūras vides mērķu sasniegšanai un LJVS panākšanai un saglabāšanai.

| Plāna mērķis | Veicināt laba jūras vides stāvokļa panākšanu un saglabāšanu Latvijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos, īstenojot plānā noteiktos pasākumus. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts: Rezultatīvais rādītājs: | Programmas īstenošanas rezultātā uzlabojies jūras vides stāvoklis (VPP2027 politikas rezultāts PR7.4). Vairāk kvalitatīvo raksturlielumu atbilst labam stāvoklim, skaits (VPP2027 rezultatīvais rādītājs RR7.4.2.): 2024.g.- 5; 2027.g. - 9 |  |  |  |  |  |  |
| Jūras vides mērķis: |  | JVM1 Antropogēnās aktivitātes nav negatīvi ietekmējušas jūras biotopus un sugas |  |  |  |  |  |
| 1.Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: |  | RV1 Nodrošināt efektīvu jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un aizsardzības mērķu sasniegšanu un uzlabot informācijas bāzi par bioloģiskās daudzveidības stāvokli, vērtību un aizsardzības pasākumu efektivitāti |  |  |  |  |  |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā iestāde | Iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Indikatīvs finansējums EUR (visam periodam) vai atsauce uz attiecīgo dokum. | Indikatīvs finansējuma avots |
| (1b) JVM1 EP1 Īstenot pasākumus, kas paredzēti “Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027)” (PRP 2021-2027) saistībā ar jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, tajā skaitā: - noteikt jaunas AJT bentisko biotopu aizsardzībai EEZ ūdeņos un izstrādāt AJT apsaimniekošanas plānu; - nodrošināt jūras biotopu monitoringu un regulāru jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringu, tajā skaitā jūras Natura 2000 teritorijās; - veikt jūras Natura 2000 tīkla efektivitātes izvērtējumu; - veikt izpēti par jūras putniem nozīmīgām barošanās, vairošanās un migrācijas vietām un biotopiem. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP | VARAM, ZM, LHEI, BIOR, LOB u.c. | Īstenoti monitoringa, izpētes un aizsardzības pasākumi jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (t.sk. noteiktas jaunas AJT un izstrādāts AJT DAP). | VPP2027 RR 2.4.3.: vietu skaits: 7; 1 izvērtējums; 2 pētījumi; 1 apsaimnniekošanas plāns. Uzlabojusies jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un stāvoklis. | Atbilstoši VPP 2027 5.pielikumam; PRP 2021-2027 prioritārajām rīcībām: 11 (E1.1), 1.3.; 1.5. (2.1); 1.3. (E.1.3), 1.7 (2.1); 1.4(2.1); E.1.3; E.1.4; | LIFE, valsts budžets |
| (1b) JVM1 EP2 Īstenot pasākumus, kas paredzēti “Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027)” saistībā ar jūras bioloģisko daudzveidību ietekmējošām slodzēm, tajā skaitā: - īstenot pētījumu par invazīvo svešo sugu (ISS) ietekmi uz ekosistēmām, dzīvotnēm, dabīgajām sugām, un par labākajām ierobežošanas metodēm attiecībā uz ISS, kas nav iekļautas ES nozīmes ISS sarakstā; - īstenot ISS monitoringu un izstrādāt un īstenot rīcības plānu jūras ISS ierobežošanai; - īstenot roņu un putnu piezvejas monitoringu un izstrādāt pasākumus, lai samazinātu putnu un roņu piezveju piekrastes zvejniecībā; - veikt klimata pārmaiņu ietekmes uz sugām un dzīvotnēm novērtēšanu un adaptācijas pasākumu izstrādi; - veikt vēja parku ietekmes uz migrējošiem putniem novērtēšanu; - īstenot rīcības avārijas piesārņojuma gadījumiem jūrā; - īstenot pasākumus saistībā ar piekrastes biotopu atjaunošanu un aizsardzību, antropogēnās slodzes mazināšanu no lieliem publiskiem pasākumiem un tūrisma infrastruktūras attīstības piekrastē. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP | VARAM, pētniecības institūcijas (BIOR, LHEI) u.c. | Īstenots ikgadējs monitorings un pētījumi jūras bioloģisko daudzveidību ietekmējošo slodžu novērtēšanai, un izstrādāti un īstenoti pasākumi šo slodžu mazināšanai. | Monitorings 1 x gadā, 3 pētījumi; 2 rīcības/ pasākumu plāni; pasākumi (skaits) avārijas piesārņojuma gadījumos (kad nepieciešams). Uzlabojusies jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. Uzlabota informācijas bāze par slodzēm un pasākumiem jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai. | Atbilstoši: PRP 2021-2027 prioritārajām rīcībām: 8 (E.1.4); E.1.3; 1.4, 2.1; E.2.7. (2.7.a) VPP 2027 5.pielikumam; LIFE REEF projekta C.3 aktivitātei (rīcības plānu izstrādi invazīvajām sugām, zīdītāju un putnu piezvejas mazināšanai; kopā 320000 euro); Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānam laika posmam līdz 2030.gadam;” Nacionālajam rīcības plānam dzīvnieku glābšanai naftas piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā (2022.). | LIFE; valsts budžets; komersantu finanses (VES parku izbūves IVN procesā) |
| (1b) JVM1 EP3 Īstenot pilotprojektu trīs piekrastes ĪADT atpūtnieku piekļuves ierobežošanai piekrastē ligzdojošiem putniem nozīmīgās vietās un periodā (no 1.aprīļa līdz 1.augustam dabas liegumā “Ovīši” (Irbes grīvā) un Slīteres nacionālajā parkā (Ķikana grīvā) un no 1.maija līdz 1.augustam Dabas parkā “Piejūra” (Gaujas grīvā)). | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP | NVO | Īstenots pilotprojekts apdraudēto piekrastē ligzdojošu ūdensputnu ligzdošanas vietu aizsardzībai (3 vietās). | Pilotprojekts 3 vietās. Uzlabojusies apdraudēto piekrastē ligzdojošo putnu aizsardzība un stāvoklis. | Atbilstoši LIFE REEF projekta īstenošanas plānam; 15 000 | LIFE, Valsts budžets |
| (1b) JVM1 EP4 Turpināt īstenot regulāru piekrastē ziemojošo ūdensputnu un piekrastē ligzdojošo putnu [stāvokļa] monitoringu Valsts monitoringa programmas ietvaros. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP | LOB | Īstenots jūras putnu stāvokļa monitorings. | Monitorings 1 x gadā. Nodrošināta informācija par jūras putnu stāvokli politikas izstrādei. | Atbilstoši VPP2027 5.pielikumam 14 410 euro/ gadā | Valsts budžets. |
| (1b) JVM1 EP5 Īstenot pasākumus, kas ietverti “Pogainā roņa (Phoca hispida), pelēkā roņa (Halichoerus grypus) un plankumainā roņa (Pusa vitulina) apsaimniekošanas (aizsardzības) plānā” (SAP) 2021.-2031.gadam, tajā skaitā: - īstenot efektīvus pasākumus roņu piezvejas piekrastes zvejā samazināšanai, ietverot tehnisko risinājumu izstrādi un roņu drošu zvejasrīku un roņu atbaidīšanas metožu ieviešanu un zvejnieku informēšanas un izglītošanas pasākumus; - īstenot roņu mazuļu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu kompleksu; - veikt izpēti un datu apkopošanu roņu populāciju stāvokļa un tā ietekmējošo slodžu novērtēšanai, īstenojot zvejas rīkos bojā gājušo roņu uzskaiti, pogaino roņu uzskaiti Rīgas jūras līcī un pelēkā roņa barošanās stāvokļa monitoringu Latvijas ūdeņos. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP, BIOR | VARAM, ZM, VVD, pašvaldības, zvejnieki u.c. | Īstenoti ar saimniecisko darbību līdzsvaroti pasākumi Baltijas jūras roņu populāciju stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai. | Piezvejas mazināšanas pasākumi: regulāri pēc nepieciešamības; tehnisko risinājumu un metožu izstrāde – ik gadu; informatīvā kampaņa – 1 x gadā; 1 pētījums. Uzlabojusies Baltijas jūras roņu populāciju aizsardzība un stāvoklis. | Atbilstoši Roņu sugas aizsardzības plānam. | Valsts budžets (iesk.. LVAF, piem., saistībā ar risinājumu izstrādi piezvejas mazināšanai), ES finansējums (EJZAF, LIFE u.c. projekti) |
| (2a) JVM1 PP1 Izstrādāt un īstenot nacionālo jūras biotopu atjaunošanas plānu, ietverot jūras biotopu atjaunošanas mērķus un pasākumus, un priekšlikumus stingras aizsardzības teritorijām AJT ietvaros, kas vienlaikus kalpos kā zinātniskās references teritorijas. | 2025. g. 1. cet.- 2027. g. 4. cet. | VARAM, DAP | Pētniecības institūcijas (LHEI, BIOR), NVO | Izstrādāts un īstenots jūras biotopu atjaunošanas plāns. | 1 plāns. Uzlabojies jūras biotopu stāvoklis. | 150 000 | ES (LIFE, EJZAF) un valsts budžets (projekti) |
| (2a) JVM1 PP2 Izstrādāt AJT apsaimniekošanas plānam katrai AJT kvantitatīvus bentisko biotopu aizsardzības mērķus un to sasniegšanai nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus antropogēno slodžu novēršanai un efektīvai vietējo sugu aizsardzībai. | 2024. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | VARAM | DAP, pētniecības institūcijas (LHEI, BIOR) | AJT noteikti kvantitatīvi bentisko biotopu aizsardzības mērķi un efektīvi aizsardzības pasākumi. | AJT vietu skaits – 7. Uzlabojusies jūras bentisko biotopu aizsardzība un stāvoklis. | 30 000 - 50 000 | ES un valsts budžets (projekti, LIFE REEF u.c.) |
| (2a) JVM1 PP3 Izstrādāt nacionālo metodoloģiju AJT tīkla efektivitātes novērtēšanai. | 2024. g. 1. cet.- 2025. g. 4. cet. | VARAM | DAP, LHEI | Izstrādāta nacionālā metodoloģija. | 1 metodoloģija. Nodrošināta metodoloģija AJT tīkla efektivitātes novērtēšanai. | 10 000 + 50 000 (LIFE REEF) | ES LIFE REEF projekts, valsts budžets (LVAF u.c.) |
| (2a) JVM1 PP4 Ligzdojošo putnu aizsardzībai noteikt rekreācijas aktivitāšu ierobežojumus ligzdošanai nozīmīgās vietās un periodā (maija sākums – jūlija beigas), īstenot ierobežojumu ievērošanas kontroli un monitoringu pasākuma efektivitātes novērtēšanai | 2024. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | DAP | VARAM, NVO, piekrastes pašvaldības | Īstenots vismaz viens pasākums apdraudēto piekrastē ligzdojošu ūdensputnu ligzdošanas vietu aizsardzībai. | Pasākumu skaits - vismaz 1. Uzlabojies apdraudēto piekrastē ligzdojošu ūdensputnu stāvoklis. | 110 000 – 120 000 | ES un valsts budžets (projekti) |
| (2a) JVM1 PP5 Izstrādāt un īstenot sugu aizsardzības plānu (SAP) piekrastē ligzdojošām putnu sugām, kurām stāvoklis neatbilst LJVS. | 2025. g. 4. cet. SAP izstrādei, 2025. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. SAP īstenošanai | DAP | VARAM, pētniecības institūcijas, NVO, piekrastes pašvaldības | Izstrādāts un īstenots SAP. | SAP skaits -1. Nodrošināta piekrastē ligzdojošo putnu sugu aizsardzība un stāvokļa uzlabošana. | 80 000 (SAP izstrādei) īstenošanas izmaksas šobrīd nevar novērtēt | ES un valsts budžets (projekti: LIFE u.c.) |
| (2a) JVM1 PP6 Sagatavot nepieciešamo informāciju un priekšlikumus izmaiņām atjaunotajā jūras plānojumā un piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskajā plānojumā saistībā ar bentisko biotopu un jūras putnu aizsardzības teritorijām, mērķiem un pasākumiem. | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM | DAP, pētniecības institūcijas | Sagatavoti priekšlikumi atjaunotajam jūras telpiskajam plānojumam un piekrastes tematiskajam plānojumam. | 1 informācijas un priekšlikumu apkopojums. Nodrošināta jūras vides aizsardzības integrācija jūras un piekraste pārvaldības politikās. | 10 000 – 20 000 biotopiem 10 000 putniem | Valsts budžets; ES finansējums, t.sk. projekti: MSP GREEN (EJZAF); SELINA (HORIZON); Baltic Land2Sea (Interreg BSR) |
| (papildinošs pasākums) JVM1 PP7 Īstenot izpētes monitoringu informācijas nodrošināšanai papildus indikatoriem jūras putnu stāvokļa un slodžu novērtēšanai atbilstoši JSD prasībām un HELCOM indikatoriem. | 2025. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | DAP | VARAM, pētniecības institūcijas | Īstenots izpētes monitorings. | Izpētes monitorings 1 x gadā. Uzlabota informācijas bāze jūras putnu stāvokļa un to ietekmējošo slodžu novērtēšanai. | 50 000 | ES un valsts budžets (LIFE u.c. projekti ) |
| (papildinošs pasākums) JVM1 PP8 Īstenot aktivitātes starptautiskai informācijas apmaiņai un koordinācijai saistībā ar jūras putnu stāvokļa un ietekmējošo slodžu novērtēšanu un aizsardzības pasākumu izstrādi. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | DAP | VARAM, pētniecības institūcijas | Veiktas aktivitātes reģionālai informācijas apmaiņai jūras putnu aizsardzībai. | Informācijas apmaiņa 1 x gadā. Uzlabota reģionālā sadarbība un jūras putnu aizsardzība. | 18 000 | Valsts budžets, LVAF |
| (papildinošs pasākums) JVM1 PP9 Veikt īstenoto roņu aizsardzības pasākumu efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā roņu populāciju dinamikas tendences, kā arī klimata pārmaiņu ietekmi uz jūras vidi. | 2027. g. 4. cet. | BIOR | DAP | Veikts efektivitātes novērtējums. | 1 novērtējums. Nodrošināta informācija par roņu aizsardzības pasākumu efektivitāti politikas izstrādei. | 50 000 un atbilstoši Roņu sugas aizsardzības plānam | ES (EJZAF) un valsts budžets (projekti) |
| (papildinošs pasākums) JVM1 PP10 Uzlabot informācijas bāzi par jūras ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājumu, telpisko novērtējumu un sociālekonomisko vērtību un informācijas publisko pieejamību politikas lēmumu pieņemšanas atbalstam. | 2023. g. 1. cet. -2027. g. 4. cet. | VARAM | Pētniecības institūcijas | Veikti 2 pētījumi un papildinātas publiskās informācijas sistēmas ar datiem par jūras ekosistēmas pakalpojumiem. | Pētījumu skaits - 2. Uzlabota informācijas bāze un informācijas pieejamība jūras vides aizsardzības un pārvaldības politiku izstrādei. | 300 000 | Valsts budžets; ES finansējums (EJZAF; projeks Baltic Sea2Land (Interreg BJR Programma) |
| 2.Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: |  | RV2 Novērst jaunu svešo sugu ieviešanos no cilvēka darbības un, cik iespējams, mazināt esošo jūras invazīvo svešo sugu ietekmi |  |  |  |  |  |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā iestāde | Iesaistītās iestādes | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Indikatīvs finansējums (visam periodam) vai atsauce uz attiecīgo dok. | Indikatīvs finansējuma avots |
| (1b) JVM1 EP6 Īstenot pasākumus, kas paredzēti “Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam” saistībā ar kuģu balasta ūdens un nosēdumu apdraudējuma jūras ekosistēmai novēršanu: - īstenot kuģu balasta ūdens un nosēdumu pārvaldības monitoringu (arī vides kontroles ietvaros), t.sk. svešo sugu monitoringu ostās un jūras ūdeņos; - nodrošināt atbilstošas balasta ūdens nosēdumu pieņemšanas iekārtas ostās (kur nepieciešams/ kur notiek kuģu remonts, tilpņu labošana, tīrīšana). | 2027. g. 4. cet. monitoringam (uzsākts īstenot 2022. g.); 2027. g. 4. cet. ostu pieņemšanas iekārtām | VARAM Ostas | VVD, LHEI SM | Īstenots kuģu balasta ūdeņu pārvaldības un svešo sugu monitorings, nodrošinātas atbilstošas balasta ūdens nosēdumu pieņemšanas iekārtas ostās. | Monitorings 1 x gadā; pieņemšanas iekārtas 1 ostā. Novērtēts un novērsts apdraudējums jūras ekosistēmai no svešo sugu ienākšanas ar kuģu balasta ūdeņiem. | Atbilstoši VPP2027 RV35 | Valsts budžets (monitoringam), privātie līdzekļi (ostu finansējums), ES fondi (iekārtām) |
| (2a) JVM1 PP11 Izstrādāt kuģu un atpūtas kuģu korpusu bioloģiskā apauguma apsaimniekošanas normatīvo regulējumu un īstenot pasākumus kuģu un atpūtas kuģu korpusu bioapauguma pārvaldībai ar mērķi novērst jaunu svešo sugu ienākšanu jūras ūdeņos (atbilstoši IMO vadlīnijām un HELCOM reģionālajam ceļvedim “Regional Baltic Biofouling Management Roadmap”). [Šis pasākums ir īstenojams kopā ar pasākumu JVM5 PP22.] | 2023. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | VARAM | VVD, SM, ostas, kuģu un atpūtas kuģu īpašnieki/ operatori | Izstrādāts regulējums un īstenoti pasākumi kuģu un atpūtas kuģu korpusu bioloģiskā apauguma apsaimniekošanai. | Izstrādāto tiesību aktu skaits – 1. Samazināta jaunu svešo sugu ienākšana ar kuģu un atpūtas kuģu korpusu bioapaugumu. | 235 000 | Valsts budžets, privātais finansējums |
| (2a) JVM1 PP12 Turpināt īstenot apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius melanostomus) populācijas ierobežošanas pasākumus, tajā skaitā īstenot rīcības plānu šīs invazīvās svešās sugas apkarošanai. | 2025. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | BIOR | DAP, zvejnieki, VARAM, LHEI | Īstenoti pasākumi apaļā jūrasgrunduļa populācijas ierobežošanai. | 1 rīcības plāna pasākumi. Samazinājusies apaļā jūrasgrunduļa populācija un tā ietekme uz jūras ekosistēmu. | 10 000 administratīvās izmaksas; īstenošanas izmaksas šobrīd nevar novērtēt. | Valsts budžets, ES LIFE REEF (Rīcības plāna izstrādei) |
| (2a) JVM1 PP13 Īstenot rīcības informācijas apmaiņai jūras reģionā saistībā ar kopīgas invazīvo svešo sugu (ISS) “agrās brīdināšanas sistēmas” un saraksta izstrādi Baltijas jūras reģionam. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM, LHEI | DAP | Regulāri papildināta jūras ISS “agrās brīdināšanas sistēma”, Latvijai nozīmīgas ISS iekļautas jūras reģiona sarakstā. | Informācijas sniegšana/ papildināšana 1 x gadā. Uzlabota reģionālā sadarbība ISS pārvaldībai. | 20 000 | Valsts budžets, EJZAF |
| (papildinošs pasākums) JVM1 PP14 Turpināt izpēti par jūras svešo sugu izplatības tendencēm un ietekmēm uz jūras ekosistēmu. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM, pētniecības institūcijas (LHEI, BIOR) |  | Īstenoti pētījumi par jūras svešo sugu izplatību un ietekmēm. | Vismaz 1 pētījums. Uzlabota informācijas bāze par jūras svešo sugu izplatību un ietekmēm politikas izstrādei. | 200 000 | ES (EJZAF) un valsts budžets (projekti) |
| Jūras vides mērķis: |  | JVM3 Eitrofikācija nerada negatīvu ietekmi uz jūras ekosistēmu |  |  |  |  |  |
| 3.Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: |  | RV3 Samazināt biogēnu piesārņojuma ieneses slodzi uz jūras vidi un uzlabot informāciju par nozīmīgiem piesārņojuma avotiem |  |  |  |  |  |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā iestāde | Iesaistītās iestādes | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Indikatīvs finansējums (visam periodam) vai atsauce uz attiecīgo dok. | Indikatīvs finansējuma avots |
| (1b) JVM3 EP7 Īstenot papildu pasākumus biogēnu piesārņojuma ieneses samazināšanai, kas noteikti UBAP (2022-2027), nodrošinot biogēnu slodzes mērķu sasniegšanu virszemes ūdensobjektos, tajā skaitā, papildu pasākumus lauksaimniecības, mežsaimniecības, centralizēto notekūdeņu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītā piesārņojuma samazināšanai ietekmētajos “riska” ūdensobjektos un pārrobežu piesārņojuma samazināšanai. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | ZM, VARAM | LVĢMC, nozaru uzņēmumi, iedzīvotāji, u.c. | Īstenoti UBAP (2022-2027) papildu pasākumi. | Pasākumu skaits UBAP. Samazinājusies biogēnu piesārņojuma ienese iekšzemes un jūras ūdeņos. | Atbilstoši UBAP noteiktajam un VPP2027 5.pielikumā RV29, RV33 paredzētajam finansējumam | Valsts budžets, ES un nacionālie projekti/fondi (t.sk. LIFE, LVAF u.c.), privātais finansējums |
| (1b) JVM3 EP8 Īstenot pasākumus atbilstoši ES direktīvas par gaisu piesārņojošo vielu emisijām (2016/2284) prasībām, lai samazinātu biogēnu depozīciju uz jūru. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM | FM, EM, ZM, SM, VVD, LVĢMC, pašvaldības u.c. | Īstenoti pasākumi gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai. | Īstenoto pasākumu skaits slāpekļa oksīdu emisiju samazināšanai – vismaz 3. Nodrošināta Latvijai noteikto kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķu izpilde laika periodā no 2020.-2030. gadam. | Atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020.-2030.gadam un VPP2027 5.pielikumam. | Valsts budžets, LVAF, pašvaldību budžets, privātais finansējums, ES fondi |
| (Papildinošs pasākums) JVM3 PP15 Veikt nacionālo aprēķinu biogēnu slodzes samazinājumam uz piekrastes ūdeņiem, kāds tiktu panākts īstenojot atjaunoto UBAP (2022-2027) pasākumus, sasniedzot slodzes mērķus biogēniem virszemes ūdensobjektos. | 2024. g. 4. cet. | LVĢMC | LHEI, VARAM, | Veikts pētījums par biogēnu slodzi uz jūru, novērtējot UBAP pasākumu efektu. | Pētījumu skaits – 1. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 20 000 | ES fondi, valsts budžets |
| (Papildinošs pasākums) JVM3 PP16 Veikt novērtējumu piesārņojuma slodzei uz upēm un jūru ar biogēniem, bīstamām vielām un mikroplastmasu no lietusūdeņu kanalizācijas ūdeņiem un pārplūdēm un izstrādāt priekšlikumus atbilstošiem pasākumiem šī piesārņojuma samazināšanai no notekūdeņu un lietusūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. [Šis ir kopīgs pasākums 3., 4. un 5. rīcības virzieniem (attiecībā uz biogēnu piesārņojumu, bīstamo vielu piesārņojumu un atkritumu ienesi jūras vidē).] | 2025. g. 4. cet. | LVĢMC | VARAM, pētniecības institūcijas, pašvaldības, ūdenssaimniecības uzņēmumi | Veikti novērtējumi par biogēnu, bīstamo vielu un mikro-plastikas slodzi no lietusūdeņiem un pārplūdēm, izstrādāti priekšlikumi šīs slodzes samazināšanai. | Vismaz 1 novērtējums un izstrādāti priekšlikumi. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 200 000 | ES fondi, valsts budžets |
| (2a) JVM3 PP17 Sniegt nacionālā līmenī pieejamo informāciju HELCOM slodžu ietekmes novērtējumiem, lai novērtētu biogēnu slodzi un ietekmi no kravas kuģu notekūdeņiem, kravu atliekām un kuģu pelēkajiem ūdeņiem (“grey water”). | 2024. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | LVĢMC | VARAM, VVD | Sniegta nacionālā informācija HELCOM novērtējumiem. | Datu un informācijas apkopojumu skaits – 1, Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei un koordinācijai jūras reģionā. | 0 (informācijas sniegšanas izmaksas) | Valsts budžets |
| (2a) JVM3 PP18 Veikt izvērtējumu nepieciešamībai pēc uzlabojumiem Latvijas ostās, lai panāktu atbilstību labākajām pieejamajām tehnoloģijām un labākajai pieejamajai praksei attiecībā uz minerālmēslu pārkraušanu un uzglabāšanu ostās, lai novērstu biogēnu piesārņojumu. | 2024. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | VARAM | Ostas, SM, VVD | Veikts izvērtējums un noteikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu biogēnu piesārņojumu. | Izvērtējumu skaits – 1. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 50 000 (Izvērtējuma veikšanas izmaksas) | Valsts budžets, ES fondi, ostu finansējums |
| Jūras vides mērķis: |  | JVM5: Piesārņojošo vielu koncentrāciju līmenis nerada nevēlamu ietekmi uz jūras ekosistēmu |  |  |  |  |  |
| 4.Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: |  | RV4 Samazināt bīstamo vielu piesārņojuma ieneses slodzi uz jūras vidi un uzlabot informāciju par nozīmīgiem piesārņojuma avotiem |  |  |  |  |  |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā iestāde | Iesaistītās iestādes | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Indikatīvs finansējums (visam periodam) vai atsauce uz attiecīgo dok. | Indikatīvs finansējuma avots |
| (1b) JVM5 EP9 Īstenot UBAP (2022-2027) noteiktos papildu pasākumus, kas samazinās bīstamo vielu piesārņojumu no notekūdeņiem, piesārņotām vietām un šobrīd neskaidriem piesārņojuma avotiem, kā arī uzlabot informāciju par šādu piesārņojumu un tā avotiem. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | LVĢMC | NAI operatori, VVD, VARAM, pašvaldības, ostu pārvaldes, uzņēmumi. | Veikts ŪO un NAI izplūžu monitorings. Veikta piesārņoto vietu sanācija. | Monitoringa īstenošana – 1 x gadā. Precizēta informācija par bīstamajām vielām un slodzes avotiem. Samazināta punktveida piesārņojuma slodze uz virszemes un pazemes ūdeņiem. | Atbilstoši UBAP īstenošanai paredzētajam finansējumam. | Valsts budžets, LVAF. pašvaldību budžets, ES fondi, EEZ un Norvēģijas grants |
| (1b) JVM5 EP10 Īstenot “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam” ietvertos pasākumus atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, kuru ieviešana ir nozīmīga, lai samazinātu bīstamo vielu piesārņojumu no šādu atkritumu plūsmām un apglabāšanas. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM, VVD | Pašvaldības, nozaru asociācijas, komersanti, RAS, EM, ZM, NVO u.c. | Īstenoti pasākumi (dažādi pasākumi atkritumu apsaimniekošanas jomā, izpētes, izglītošanas un informēšanas pasākumi). | Īstenoto pasākumu skaits – vismaz 7. Samazinājies radīto atkritumu daudzums, palielinājies dalīti savākto, pārstrādāto un samazinājies poligonos noglabāto atkritumu daudzums. Samazinājusies atkritumu plūsmu radītā piesārņojuma slodze uz vidi. | Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.- 2028.gadam” īstenošanai paredzētajam finansējumam. | Valsts un pašvaldību budžets, LVAF, ES fondi, LIFE IP, komersantu līdzekļi |
| (1b) JVM5 EP11 Īstenot “Latvijas nacionālajā īstenošanas plānā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem” (turpmāk - NOP plāns) ietvertos pasākumus, kas samazinās PBDE un PFOS piesārņojuma nonākšanu vidē un uzlabos informāciju par šo vielu piesārņojuma avotiem. | 2027. g. 4. cet.. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM |  | Īstenoti NOP plāna 3.2.3. un 3.2.5. apakšnodaļas pasākumi (pasākumi EEIA dalītas savākšanas nodrošināšanai, pētījumi, izglītošanas un informēšanas pasākumi). | Īstenoto pasākumu skaits - vismaz 4. Nodrošināta EEIA atkritumu dalīta savākšana, uzlabota informācija par vielu avotiem un vielu saturu izstrādājumos, uzlabota iedzīvotāju un uzņēmumu izpratne par vielām un to ietekmi. | Atbilstoši NOP plānam un VPP 2021-2027 īstenošanai paredzētajam finansējumam. | Valsts budžets, ES finansējums (projekti) |
| (1b) JVM5 EP12 Plānojot jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas (atkritumu reģenerācijai ar enerģijas atguvi), nodrošināt tajās atbilstību vides normatīvu prasībām par piesārņojuma emisijām gaisām, tajā skaitā to, ka tiek izmantoti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, lai novērstu dzīvsudraba emisijas gaisā. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | Iekārtu operatori | VARAM, EM, pašvaldības | Īstenoti investīciju projekti. | Projektu skaits. Samazināts poligonos nonākošais atkritumu apjoms. | Atbilstoši īstenošanā esošo un plānoto projektu finansējumam. | Iekārtu operatoru finansējums; ES finansējums |
| (2a) JVM5 PP19 Īstenot iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumus attiecībā uz nozīmīgām jūras vidi piesārņojošām vielām (piemēram, PBDE, PFOS, farmaceitiskās vielas) par bīstamām vielām produktos un izstrādājumos, to ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, videi draudzīgu alternatīvu izmantošanu un pareizu rīcību ar šādas vielas saturošiem atkritumiem, lai novērstu piesārņojošo vielu nonākšanu kanalizācijas ūdeņos un vidē. Pasākuma ieviešanu nepieciešams koordinēt ar līdzīgiem informēšanas un izglītošanas pasākumiem, kas paredzēti “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam” un “Latvijas nacionālajā īstenošanas plānā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem. | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM, LVĢMC | NVO | Īstenoti informēšanas un izglītošanas pasākumi. | Informēšanas un izglītošanas pasākumu skaits. Samazinājusies bīstamās vielas saturošu izstrādājumu izmantošana un piesārņojums vidē. | 200 000 | ES un valsts budžets (projekti, piem., LVAF) |
| (papildinošs pasākums) JVM5 PP20 Veikt izpēti un, ja nepieciešams, izstrādāt LJVS robežvērtības bīstamām vielām jūras sedimentos, lai novērtētu to klātbūtni, izplatības un izmaiņu tendenci un īstenoto slodžu samazināšanas pasākumu efektivitāti. | 2023. g. 1. cet.-2026. g. 4. cet. | VARAM, LHEI |  | Īstenoti pētījumi, izstrādāti priekšlikumi robežvērtībām. | Pētījumu skaits – 1. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 200 000 | ES (EJZAF) un valsts budžets (projekti) |
| (2a) JVM5 PP21 Veikt izvērtējumu esošajam regulējumam ostu padziļināšanai, izņemtās grunts izvietošanai un darbībām ar piesārņotu grunti, lai novērstu tādu bīstamo piesārņojošo vielu nonākšanu jūras vidē, kas rada risku neatbilstībai LJVS. | 2024. g. 1. cet.-2026. g. 4. cet. | VARAM | VVD, ostas | Veikts izvērtējums un izstrādāti normatīvā regulējuma priekšlikumi. | Priekšlikums normatīvajam regulējumam - 1. Uzlabota informācija par piesārņojuma slodzi un nepieciešamiem pasākumiem piesārņojuma samazināšanai. | 50 000 – 70 000 | Valsts budžets (LVAF), finansējums (projekti) (izvērtējumam); ostu finansējums (pasākumu ieviešanai) |
| (2a) JVM5 PP22 Izstrādāt un ieviest nacionālo regulējumu kuģu remontam un korpusu apkopei, lai novērstu TBT piesārņojuma nonākšanu vietējā ūdens vidē no šādām darbībām. [Šis pasākums ir īstenojams kopā ar pasākumu JVM1 PP11.] | 2023. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | VARAM | VVD, ostas, kuģu un atpūtas kuģu īpašnieki/ operatori | Izstrādāts regulējums un īstenoti pasākumi kuģu remontam un korpusu apkopei, lai novērstu TBT piesārņojumu. | Normatīvo aktu skaits -1. Samazinājusies TBT piesārņojuma nonākšana jūras vidē. | 0 Pasākuma izmaksas iekļautas JVM1 PP11 pasākumā | Valsts budžets, LVAF |
| (2a) JVM5 PP23 Veicināt TBT nesaturošu pret-apauguma krāsu izmantošanu uz atpūtas kuģiem. | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM | Ostas, NVO, atpūtas kuģu īpašnieki/ operatori | Īstenots monitorings un apkopota informācija par atpūtas kuģiem izmantotajām pretapauguma krāsām, īstenoti informācijas un izglītošanas pasākumi saistībā ar atpūtas kuģu izmantotajām pretapauguma krāsām. | Informācijas apkopojums -1; informatīvi un izglītojoši pasākumi. Samazinājusies TBT piesārņojuma nonākšana jūras vidē. | 50 000 | Valsts budžets, ES finansējums (projekti), atpūtas kuģu īpašnieku/ operatoru privātais finansējums |
| (2a) JVM5 PP24 Uzlabot informāciju un tās pieejamību par piesārņojumu ar bīstamajām vielām no piesārņotām vietām un atkritumu izgāztuvēm, kas nav rekultivētas, pilnveidojot esošās informācijas sistēmas un nodrošinot piesārņojuma objektos nepieciešamo izpētes un regulāro monitoringu attiecībā uz nozīmīgām bīstamajām vielām, kas rada risku neatbilstībai vides kvalitātes mērķiem iekšzemes un jūras ūdeņos. | 2024. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | VVD, LVĢMC, VARAM | Atkritumu izgāztuvju/ poligonu ap-saimniekotāji, pašvaldības | Veikts (papildus) bīstamo vielu monitorings, papildinājumi informācijas sistēmās. | Izveidota piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēma. Uzlabota informācija piesārņojuma slodzes un pasākumu nepieciešamības novērtēšanai. | Atbilstoši projektam “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” | Valsts budžets, atkritumu apsaimniekotāju līdzekļi, Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums |
| (papildinošs pasākums) JVM5 PP25 Veikt izpēti par slodzes apjomu, papildus pasākumu nepieciešamību un iespējamiem papildu pasākumiem, lai novērstu bīstamo vielu noteci un izplatību no augsnē un sedimentos uzkrātā piesārņojuma un atkritumu apglabāšanas, attiecībā uz bīstamajām vielām, kas rada risku neatbilstībai vides kvalitātes mērķiem iekšzemes un jūras ūdeņos. | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM, LVĢMC | LHEI | Veikti pētījumi par slodzes apjomu, izstrādāti priekšlikumi piesārņojuma apsaimniekošanai. | Pētījumu skaits. Uzlabota informācijas bāze par slodzi un tās samazināšanas iespējām politikas izstrādei. | 200 000 | ES finansēti projekti |
| (2b) JVM5 PP26 Veicināt rūpniecībā, enerģētikas nozarē, jūrniecībā izmantoto materiālu un izstrādājumu, kas satur bīstamās vielas (kā PBDE, PFOS un vielas, kas noārdoties tās rada), aizvietošanu ar materiāliem un izstrādājumiem, kas nesatur šīs vielas (piemēram, ugunsdzēsības putās, EEI, tekstilmateriālos, plastmasā, būvmateriālos u.c.). | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM | EM, SM, nozaru asociācijas, NVO | Īstenoti izpētes pasākumi, izstrādātas vadlīnijas materiālu aizvietošanai, īstenoti informācijas pasākumi. | Uz izpētes pamata izstrādāto vadlīniju skaits – 1. Samazinājusies izstrādājumu un materiālu, kas satur bīstamās vielas, izmantošana un šo vielu piesārņojuma risks. | 100 000 | Valsts budžets, ES finansējums (projekti) |
| Jūras vides mērķis: |  | JVM6: Cietie atkritumi nerada nevēlamu ietekmi uz jūras ekosistēmu |  |  |  |  |  |
| 5.Rīcības virziens mērķa sasniegšanai: |  | RV5 Samazināt atkritumu ienesi jūras piekrastē un ūdens vidē un uzlabot informācijas bāzi un analītiskos instrumentus slodzes un pasākumu efektivitātes novērtēšanai |  |  |  |  |  |
| Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā iestāde | Iesaistītās iestādes | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Indikatīvs finansējums (visam periodam) vai atsauce uz attiecīgo dok. | Indikatīvs finansējuma avots |
| (1b) JVM6 EP13 Īstenot “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam” ietvertos pasākumus atkritumu rašanās novēršanai, dalītas atkritumu vākšanas un atkārtotas izmantošanas sistēmu uzlabošanai, tajā skaitā patērētāju informēšanai un izglītošanai, lai samazinātu atkritumu rašanos un nonākšanu vidē. | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM, VVD | Pašvaldības, nozaru asociācijas, komersanti, RAS, EM, ZM, NVO u.c. | Īstenoti pasākumi (dažādi pasākumi atkritumu apsaimniekošanas jomā, izpētes, izglītošanas un informēšanas pasākumi). | Pasākumu skaits atkritumu rašanās novēršanai un sabiedrības informēšanai. Samazinājies radīto atkritumu daudzums, palielinājies dalīti savākto, pārstrādāto un samazinājies poligonos noglabāto atkritumu daudzums. Samazinājusies atkritumu plūsmu radītā piesārņojuma slodze uz vidi. | Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.- 2028.gadam” īstenošanai paredzētajam finansējumam. | Valsts un pašvaldību budžets, LVAF, ES fondi, LIFE, komersantu līdzekļi |
| (1b) JVM6 EP14 Īstenot pasākumus, kas noteikti “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam” “Atkritumu rašanās novēršanas programmas” nodaļā “Pasākumi jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu teritoriju piegružojuma mazināšanai” (18 pasākumi, 6 rīcības virzienos). | 2027. g. 4. cet. Uzsākts īstenot 2022. g. | VARAM | NVO, pašvaldības, RAS, atkritumu apsaimniekošanas komersanti, ostas, ZM, nozaru asociācijas, IZM, SM, VVD, DAP, pētniecības institūcijas | Īstenoti pasākumi piegružojuma samazināšanai. | Pasākumu skaits -18. Samazinājies jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu teritoriju piegružojums. | Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.- 2028.gadam” īstenošanai paredzētajam finansējumam. | Valsts un pašvaldību budžets, LVAF, ES LIFE, Ražotāju atbildības sistēmas (RAS) finansējums, ostu finansējums. |
| (2a) JVM6 PP29 Izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām jūru piesārņojošo atkritumu samazināšanas pasākumu noteikšanai pašvaldību plānošanas/ normatīvajos dokumentos. | 2023. g. 4. cet. | VARAM | Pašvaldības, NVO | Izstrādātas vadlīnijas pašvaldībām. | Izstrādāto vadlīniju skaits – 1. Uzlabojusies atkritumu apsaimniekošanaun samazinājusies atkritumu slodze piekrastē. | 10 000 | Valsts budžets (LVAF), pašvaldību budžets |
| (papildinošs pasākums) JVM6 PP30 Īstenot pētījumus, lai iegūtu datus un izstrādātu novērtējumus attiecībā uz cietajiem atkritumiem un mikro-piegružojumu jūras ūdens vidē. | 2023. g. 1. cet.-2027. g. 4. cet. | VARAM, pētniecības institūcijas |  | Veikti pētījumi, izstrādāti vides mērķi, stāvokļa indikatori un novērtējumi. | Pētījumu skaits – 1. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 100 000 | EJZAF |
| (papildinošs pasākums) JVM6 PP31 Īstenot pētījumu, lai izstrādātu analītisku nacionāla mēroga politikas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu politikas pasākumu efektivitātes un sociālekonomiskai novērtēšanai, aptverot pasākumus cieto atkritumu ieneses slodzes samazināšanai un vides mērķu sasniegšanai. | 2024. g. 1. cet.-2025. g. 4. cet. | VARAM, pētniecības institūcijas | NVO | Īstenots pētījums, izstrādāts analītisks instruments pasākumu novērtēšanai. | Pētījumu skaits – 1. Uzlabota informācijas bāze politikas izstrādei. | 30 000 | EJZAF |

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un Direktīvā noteikto 6 gadu cikliskumu, šajā pielikumā iekļauti pasākumi, kas īstenojami 2022.-2027.gadā, t.sk., pasākumi, kas uzsākti 2022. gadā atbilstoši tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Atbilstoši Direktīvai Programmas darbības laiks ir no 2022. līdz 2027.gadam. Iepriekšējā Programma, apstiprināta ar MK 13.07.2016. rīkojumu Nr.393, atbilstoši Direktīvai noteica pasākumus, kas īstenojami 2016.-2021. gadā.

Atsauce uz attiecīgo politikas plānošanas dokumentu, rīcības programmu vai projektu, kur paredzēts finansējums (1b) pasākumiem

“Prioritāro rīcību programma Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027)”, https://latvianature.daba.gov.lv/wp-content/uploads/2021/05/PAF_Latvia_2021-2027.pdf

Ievērojot Valdības rīcības plāna 119.uzdevumā noteikto, ka aizsargājamo dabas teritoriju un to tīkla veidošana tiks salāgota ar saimnieciskajām interesēm.

T.sk. SAP pasākumi: 6.6.1. Informatīvā kampaņa par piekrastē atrastiem roņu mazuļiem, 6.7.2. (I prioritāte) piezvejas mazināsānai; 6.8.1. (II prioritāte) tehniskie risinājumi

T.sk. AAVP 6.nodaļas 6.1.tabulas pasākumi 1.1.2., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 3.8.; 9.3.tabulas 1.1.un 8.1. pasākums.

NOP plāna 3.nodaļa “Stratēģija un rīcības plāns NĪP ieviešanai”

T.sk. AAVP 6.nodaļas 6.1.tabulas pasākumi 2.4.1., 2.4.5., 2.5.2.

Projekts Nr. LV-CLIMATE-0006 “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” līdzfinansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”; kopējais finansējums 1 100 000 euro; informācija: https://www.vvd.gov.lv/lv/projekts/piesarnoto-vietu-parvaldibas-modela-digitala-transformacija