24-TA-1285: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (01.07.2022.) |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 113.2 Būvuzraugs būvuzraudzības plānā norāda, kādus papildu ikdienas darbus kontrolēs un, ja nepieciešams, veiks atbilstošu apstiprinājumu būvdarbu žurnālā. Būvuzraugs veikto būvdarbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu apstiprina, kā arī ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu veic trīs darba dienu laikā. Ja apstiprinājums netiek veikts minētajā termiņā, uzskatāms, ka apstiprinājums ir veikts. | Iebildums (FM - 20.08.2024.) Ar Noteikumu projektu paredzēts noteikt, ka būvuzraugs veikto būvdarbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu apstiprina, kā arī ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu veic trīs darba dienu laikā un, ja apstiprinājums netiek veikts minētajā termiņā, uzskatāms, ka apstiprinājums un ieraksts ir veikts. Vēršam uzmanību, ka starpinstitūciju sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” (24-TA-434), kas notika šā gada 10.jūlijā, ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi tika panākta vienošanās, ka veikto būvdarbu pieņemšanas aktu apstiprina, kā arī ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu veic piecu, nevis tiesību akta projektā iestrādāto trīs darba dienu laikā. Lai nodrošinātu būvdarbu procesa vienkāršošanu, visos būvniecību regulējošos normatīvos aktos būtu nepieciešama vienota pieeja. Līdz ar to vienādi procesuālie termiņi pēc būtības vienādām darbībām būtu nosakāmi vienādi. Lūdzam precizēt noteikuma projektu un noteikt, ka veikto būvdarbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu apstiprina, kā arī ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu veic piecu darba dienu laikā. Lūdzam attiecīgi precizēt arī anotāciju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 113.2 Būvuzraugs būvuzraudzības plānā norāda, kādus papildu ikdienas darbus kontrolēs, un, ja nepieciešams, veiks atbilstošu apstiprinājumu būvdarbu žurnālā. Šo noteikumu 113.1 punktā minēto veikto būvdarbu pieņemšanas akta, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akta un ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu būvuzraugs veic piecu darbdienu laikā. Ja apstiprinājums netiek veikts minētajā termiņā, uzskatāms, ka apstiprinājums ir veikts. |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (TM - 06.09.2024.) Lūdzam precizēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"" (turpmāk – projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju par to, ko noteic projektā paredzētais Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" 165. punkts. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 20.08.2024.) Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā punktā “Cita informācija” norādīto, izsakot piedāvātajā redakcijā. Piedāvātā redakcija Būvniecības informācijas sistēmas pielāgošana tiks nodrošināta Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 20.00.00 "Būvniecība" piešķirto līdzekļu ietvaros, kas norādīti tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"" (24-TA-434) anotācijas 3.sadaļā. | Ņemts vērā - | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Iesniegumam pievieno plānotā laukuma izvēles pamatojumu, shēmu un plānu elektroniskā veidā, norādot laukuma elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā koordinātu sistēmā (WGS84) (turpmāk – koordinātas), laukuma platību, attālumu līdz krastam un tā atrašanās vietu (shematiski) attiecībā pret jūras vai sauszemes teritoriju, kas saskaņots ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) no kuģošanas drošības viedokļa, kā arī šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju. | Priekšlikums (SAM - 21.08.2024.) Pamatojoties uz Uzņēmuma reģistra 2020. gada 23. decembra lēmumu “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā” Nr.6-12/128017, lūdzam precizēt noteikumu projektā minēto firmu no valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija” uz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Ar Ministru kabineta 02.07.2024. noteikumi Nr. 421 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"", kas ir stājušies spēkā 05.07.2024. ir precizēta iestāde. Ja vienlaicīgi tiek gatavoti vairāki grozījumi noteikumos, TAP tehniski neatrāda citā projektā precizētās redakcijas. | - |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 165. Līdz 2026. gada 28. februārim uzsāktajos būvdarbos būvniecības procesa dalībnieki var turpināt izmantot aktu veidus, kas bija spēkā uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes brīdi. Būvniecības procesa dalībnieki pēc 2026. gada 1. marta var vienoties par šo grozījumu piemērošanu uz iepriekš uzsāktiem būvdarbiem. | Priekšlikums (TM - 06.09.2024.) Lūdzam precizēt projektā paredzēto Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" 165. punkta otro teikumu, norādot, kas ir tajā minētie grozījumi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 165. Līdz 2025. gada 30. jūnijam uzsāktajos būvdarbos būvniecības procesa dalībnieki var turpināt izmantot aktu veidus, kas bija spēkā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes brīdī. No 2025. gada 1. jūlija būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par to, ka šo noteikumu grozījumi attiecībā uz būvdarbu gaitas fiksēšanu un veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veidošanu būvniecības informācijas sistēmā ir piemērojami arī iepriekš uzsāktiem būvdarbiem. |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 165. Grozījumi šo noteikumu 110., 114., 115., 115.1, 115.2 , 116. punktā un noteikumu 113.1 un 113.2 punkts saistībā ar ikdienas darbu apstiprināšanu un kontroli, kā arī vienošanos par papildu veikto būvdarbu aktu sastādīšanu piemēro būvniecības procesiem, kuriem būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti pēc 2026. gada 1. marta. Būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par šo izmaiņu ātrāku piemērošanu. | Priekšlikums (TM - 19.08.2024.) Lūdzam precizēt projekta 1.10. apakšpunktā iekļauto Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 631) 165. punktu, paredzot, kādi grozījumi katrā no minētajiem noteikumu Nr. 631 punktiem ir veikti, piemēram, projekta 1.4. apakšpunkts paredz svītrot no noteikumiem Nr. 631 114. punktu. Līdz ar to lūdzam projekta 1.4. apakšpunktā iekļauto noteikumu Nr.631 165.punktu precizēt un izteikt to līdzīgā redakcijā, kāda ir, piemēram, Būvniecības likuma pārejas noteikumu 29. punktam: šā likuma grozījumi par 5. panta pirmās daļas papildināšanu ar 4.1 punktu, grozījums par 13. panta trešās daļas 4. punkta izslēgšanu un grozījums ceturtās un piektās daļas ievaddaļā, kā arī 9.1 daļas izteikšanu jaunā redakcijā, paredzot, ka būvspeciālista patstāvīgas prakses uzraudzība tiek veikta, pamatojoties uz risku analīzi, stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | 165. Līdz 2025. gada 30. jūnijam uzsāktajos būvdarbos būvniecības procesa dalībnieki var turpināt izmantot aktu veidus, kas bija spēkā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes brīdī. No 2025. gada 1. jūlija būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par to, ka šo noteikumu grozījumi attiecībā uz būvdarbu gaitas fiksēšanu un veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veidošanu būvniecības informācijas sistēmā ir piemērojami arī iepriekš uzsāktiem būvdarbiem. |