22-TA-815: Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts (Groza ar plānošanas dokumentu)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīkojuma (grozījumu) projekts Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)" | Priekšlikums (VARAM - 05.05.2022.) Priekšlikums attiecas uz MK rīkojuma grozījumu pamatojumu. Lūdzam papildināt Detalizēta skaidrojuma Apraksta sadaļu ar nosacījumiem projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam, kas tika izteikti 25.04.2022. VARAM vēstulē Nr. 11-2/3049 Piedāvātā redakcija Projekta 12 mēnešu pagarinājumā (t.i. līdz 2023.gada 8.aprīlim) tiks nodrošinātas nepieciešamās izstrādes šādiem Projekta iznākuma rādītājiem: 12 pilnveidoti procesi, 21 pilnveidots e-pakalpojums, 11 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos (tajā skaitā – 4 atvērto datu portālā www.data.gov.lv), ieviests uzkrājuma princips VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem valsts budžetā. Atlikušajā Projekta termiņā (līdz 2023.gada 15.decembrim) tiks veikti iepriekš uzskaitīto aktivitāšu ieviešanas darbi, kā arī tiks īstenots process “Nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņa no iekšzemes un citu valstu NM valsts vai ES budžetam”. | Ņemts vērā Detalizētā projekta apraksta sadaļa "Projekta iznākuma rādītāji" papildināta ar tekstu: Projekta 12 mēnešu pagarinājumā (t.i. līdz 2023.gada 8.aprīlim) tiks nodrošinātas nepieciešamās izstrādes šādiem Projekta iznākuma rādītājiem: 12 pilnveidoti procesi, 21 pilnveidots e-pakalpojums, 11 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos (tajā skaitā – 4 atvērto datu portālā www.data.gov.lv), ieviests uzkrājuma princips VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem valsts budžetā. Atlikušajā Projekta termiņā (līdz 2023.gada 15.decembrim) tiks veikti iepriekš uzskaitīto aktivitāšu ieviešanas darbi, kā arī tiks īstenots process “Nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņa no iekšzemes un citu valstu NM valsts vai ES budžetam”. | - |
| 2. | Plānošanas dokumenta konsolidētā versija projekta detalizēts apraksts | Priekšlikums (TM - 05.05.2022.) Tieslietu ministrijai tās kompetences ietvaros nav iebildumu pret projektā paredzētā termiņa pagarinājumu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)” detalizētais apraksts esošajā redakcijā nav publiski pieejams, tādēļ Tieslietu ministrija nevar izvērtēt tajā paredzētos grozījumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Sadaļā papildus dokumenti pievienota projekta detalizētā apraksta sākotnējā versija. | - |