25-TA-829: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumos Nr. 139 "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (05.03.2024.) |  |  |  |  |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.1. Pamatojums | Priekšlikums (TM - 04.04.2025.) Noteikumu projekta anotācijā minēts, ka "šobrīd pastāv risks neiekļauties Eiropas Kiberdrošības Kompetenču centra grantu Eiropas Kiberdrošības Kompetenču centra grantu programmas “Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija” projekta īstenošanas termiņā 2025. gada 30. aprīlis. Neveicot steidzamus grozījumus Ministru kabineta 2024.gada 27. februāra noteikumos Nr.139 “Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.-2027. gada plānošanas perioda grantu programmas ““Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija” īstenošanas noteikumi” ir paredzama noslēgto līgumu par projekta īstenošanu pārtraukšana un attiecīgi netiks sasniegti Ministru kabinetā noteikumos ietvertās programmas mērķus.”. Saistībā ar minēto lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot noteikumu projektā ietvertā maksimālā termiņa atbilstību minētajai programmai. Kā arī, ievērojot anotācijā norādīto, ka paralēli notiek neformāla komunikācija ar Eiropas Komisiju par Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, kura viena no darbībām ir šīs grantu programmas īstenošana, lūdzam anotācijā skaidrot, vai Eiropas Komisija ir piekritusi minētajam termiņa pagarinājumam. Ja minēto skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam saglabāt grozītajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto projekta īstenošanas maksimālo termiņu - 2025. gada 30. aprīli (no grozīto Ministru kabineta noteikumu anotācijas izriet, ka termiņš - 30. aprīlis noteikts, jo tas ir, pirms Komisijas granta gala maksājuma saņemšanas). Kā arī nepieciešamības gadījumā aicinām papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmumu ar atbildīgās ministrijas rīcību (tostarp informējot Ministru kabinetu) gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprina programmas projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijā ir veikti precizējumi. Skaidri norādīts, ka esošā līguma izpildes termiņš ir š.g. 31.augusts. | 1.1. Pamatojums |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 07.04.2025.) Lūdzam papildināt anotācijas 3. sadaļu norādot, ka noteikumu projekta izpilde tiks nodrošināta grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" apstiprinātā finansējuma ietvaros. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 3.sadaļa papildināta, atbilstoši norādītajam. | 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumos Nr. 139 "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi"" | Priekšlikums (FM - 07.04.2025.) Tā kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra projekta īstenošanas termiņš nav saskaņots ar Eiropas Komisiju, lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmumu ar punktu par Aizsardzības ministrijas rīcību, gadījumā, ja Eiropas Komisija nesaskaņos Aizsardzības ministrijas piedāvātos grozījumus, atbilstoši anotācijā ietvertajam skaidrojumam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas precizēta. Svītrots teksts par nepieciešamību veikt saskaņojumu ar Eiropas Komisiju. Minētais termiņš nav jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju, jo pagarinājums notiek jau esošā līguma termiņa ietvaros. | Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumos Nr. 139 "Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi"" |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi | Priekšlikums (FM - 07.04.2025.) Tā kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra projekts tiek īstenots līdz 2025.gada 31.augustam un saskaņā ar Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju šobrīd notiek neformāla komunikācija ar Eiropas Komisiju par šī projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, kura viena no darbībām ir grantu programmas “Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija” (turpmāk – grantu programma) īstenošana, un tās projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA), lai spētu nodrošināt maksājuma pieprasījumu atbilstošu pārbaudi, aicinām papildināt anotāciju ar informāciju, ka CFLA grantu programmas ietvaros līguma par projekta īstenošanu grozījumus, ar kuriem finansējuma saņēmēji rosinās pagarināt projekta īstenošanas termiņu, apstiprinās un parakstīs pēc oficiāla Eiropas Komisijas saskaņojuma par Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, kā arī aicinām anotācijā iekļaut, līdz kuram periodam rosināts Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra projekta pagarinājums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācija precizēta. | Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu programmas "Mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācija" īstenošanas noteikumi |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 11. Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2025. gada 31. jūlijam. | Priekšlikums (TM - 04.04.2025.) Aicinām redakcionāli precizēt. Piedāvātā redakcija "Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 2025. gada 31. jūlijs." | Ņemts vērā Teksts precizēts. | 11. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs. |