2. pielikums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pārskats pašfinansētajiem Latvijas valsts simtgadei veltītajiem pasākumiem no citām valsts budžeta programmām/apakšprogrammām** |  |
|  | **Latvijas Nacionālais arhīvs** |  |
|  | *Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Latvijas Nacionālā arhīva modernizēta un aktualizēta datu bāze "Raduraksti" dzimtu vēstures pētīšanai**. 2017.-2021. | |  | |
|  | |  | |  | |
| **1.** **Īss pasākuma apraksts** | | Pasākums atbilst programmas virsmērķim:  Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts kopienas un dzimtas vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos.  Latvijas Nacionālā arhīva vietnes "Raduraksti" dzimtu vēstures pētīšanai aktualizācija.  Projekta mērķis ir LNA darbības gandrīz simts gados uzkrātā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespēju nodrošināšana katram, kura saknes saistītas ar Latviju apzināt savas dzimtas vēsturi.  Dzimtu vēstures pētīšana ir neatņemama Latvijas valsts vēstures daļa, kas ļaus sabiedrībai vistiešākajā veidā piedalīties Latvijas vēstures aktualizēšanā. Latvija ir valsts ar sarežģītu vēsturi un tās atstāto mantojumu, sāpīgu sociālo atmiņu, kas skar gandrīz katras ar to saistītās dzimtas vēsturi.  Laika periodā no 2017-2021. gadam ir veikti sekojoši datu bāzes radu Raksti modernizācijas darbi:  Radurakstu IT platformas prasību apkopošana,  jaunās platformas arhitektūras izstrāde;  vizuālā dizaina izstrāde, datu apkopošana no citām dažādām datubāzēm; datu bāzes jaunās IT sistēmas versijas ar minimālu funkcionalitāti izstrāde;  integrācija ar ārējiem attēlu avotiem, attēlu imports sistēmā; centralizētas datu krātuves izveide, kurā tiks uzglabāti visi arhīvā esošie digitālie dati ātri pieejamā formā (warm storage); arhīvā esošo digitālo datu, kas izkliedēti nesaistītos datu nesējos, migrācija uz centralizēto datu krātuvi, veicot verifikāciju un sakārtošanu. Modernizētās Radurakstu platforma ir pieejama no 2017.gada, bet darbs pie Radurakstu modernizētās versijas turpinās. Darbus pamatā veic brīvprātīgie. Jāpabeidz rīki, lai varētu papildināt vietni ar jauniem resursiem (digitalizētiem dokumentiem)  Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades svinību mērķiem:  Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:  aktualizēt dzimtu vēstures nozīmi Latvijas valstiskuma vēstures kontekstā, stiprināt valstiskuma apziņu;  apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts vērtības;  popularizēt Latvijas cilvēku uzņēmīgumu, sasniegumus un izcilību, sasniegumus;  modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;  stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;  radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus. | |
| **2.** **Pasākuma mērķauditorija** (t. sk. plānotās iedzīvotāju grupas, sasniegto iedzīvotāju skaits (tiešā un netiešā mērķauditorija), iespēja līdzdarboties un (vai) sniegt atgriezenisko saiti, daudzveidīgu pieejamības aspektu nodrošināšana utt.) | | Datu bāze ir publiski pieejama (bez maksas) plaši pieejama Latvijas un ārvalstu interesentiem. Interneta vietni „Raduraksti” 2017. gadā apmeklēja interesenti no 114 valstu, datu bāze skatīta 264 782 reizes. Ar „Radurakstu” lietotājiem nodrošināta atgriezeniskā saikne - sagatavotas atbildes uz 333 vietnē ievietotiem jautājumiem un ziņojumiem.  2019. gadā vietnē “Raduraksti” reģistrēti 313,5 tūkst. vietnes apmeklējumi no 118 valstu interesentiem.  2021. gadā reģistrēti 88 071 vietnes apmeklējumi no 116 valstīm un apskatītas 4,545,332 lapas.  Pasākuma mērķauditorijas atbilstoši Latvijas simtgades svinību plānošanas dokumentos definētajām:  ģimenes ar bērniem;  jaunieši;  seniori;  Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji;  Latvijas reģionu iedzīvotāji;  tautieši ārvalstīs;  cilvēki ar īpašām vajadzībām;  ārvalstu viesi;  cits. | |
| **3. Pasākumu rezultātu ilgtspēja/paliekošā vērtība** | | Latvijas valsts simtgades projektu ietvaros modernizēta Latvijas Nacionālā arhīva viena no lielākajām datu bāzēm “Raduraksti”, kas ir virtuālā lasītava, kura pieejami arhīva digitalizētie dokumenti un veidotās tematiskās datubāzes, kas saistītas ar dzimtu vēstures pētniecību. Vietne tiks regulāri papildināta ar jauniem materiāliem.  Identificēto paliekošo vērtību veidi:  radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par dzimtu vēsturi Latvijas valsts un pasaules vēstures kontekstā;  attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;  attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;  nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;  radītas jaunas tradīcijas;  aktualizēts digitāls mantojums;  ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs;  cita paliekoša vērtība. | |
| **4.Pasākuma īstenošanai izmantotais valsts budžeta finansējuma apmērs** | | Izlietots LNA finansējums 50 000 EUR, 2017.gadā  budžeta programma 21.00.00 Kultūras mantojums. | |