25-TA-2602: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2025. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 423 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un izvērst ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku un intermodālu mobilitāti valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp uzlabotu piekļuvi TEN-T un pārrobežu mobilitāti" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (11.07.2025.) |  |  |  |  |
| Izsludināšana: 26.01.2026. 11:53 |  |  |  |  |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2030. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi rādītāji: | Iebildums (FM - 09.02.2026.) Lūdzam anotāciju papildināt ar detalizētu pamatojumu, kāpēc ir nepieciešams 3.2.1.2.pasākuma "Uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpils pilsētā un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu Daugavpilī" projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2030. gada 31. decembrim, norādot konkrētus iemeslus un apstākļus, kuru dēļ projekta izpilde nav nodrošināma sākotnēji noteiktajā termiņā. Vienlaikus lūdzam skaidrot vai un kā konkrētais termiņa pagarinājums ietekmēs sākotnēji plānotās budžeta prognozes, vai ir veikts šādas ietekmes izvērtējums. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu Nr. 432 7. un 29.punktā esošais īstenošanas termiņš netiek mainīts, kā arī šo grozījumu anotācijā svītrota informācija par pasākuma īstenošanas termiņa maiņu. | Noteikumu konsolidētā versija 7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi rādītāji: |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 17. Projekta iesniegumā ir pamatots, ka projekta iesniegumā ietvertās darbības nodrošina militārās mobilitātes iespējas, tādējādi stiprinot drošību Latvijas Austrumu pierobežā. | Iebildums (AM - 06.02.2026.) AM neatbalsta izmaiņas MK noteikumos tādā redakcijā, kas neparedz projekta atlasē iesniedzamās Aizsardzības ministrijas atbalsta vēstules saņemšanu. AM ieskatā atbalsta vēstules saņemšana attiecībā uz Vienības tilta rekonstrukcijas projektu ir aktuāla un saglabājama. Šobrīd, sadarbībā ar projekta īstenotāju, notiek darbs, lai Vienības tilta rekonstrukcijas projektā tiktu iestrādāti pretmobilitātes tehniskie risinājumi, bet tie vēl joprojām nav integrēti tilta tehniskajā projektā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašreizējais regulējums par nepieciešamību pēc AM atbalsta vēstules attiecībā uz projekta atbilstību Nacionālo bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām joprojām ir aktuāls un nevar tikt svītrots. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu 17.punkts saglabāts esošajā redakcijā, kas paredz Aizsardzības ministrijas atbalsta vēstuli. Papildus, anotācijas 1.3. sadaļa papildināta ar informāciju, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību 2026.gada 5.janvārī noslēgusi vienošanos par projekta īstenošanu Nr. 3.2.1.0/1/25/I/001, veiks projekta īstenošanas uzraudzību, tostarp pārliecināsies, lai pretmobilitātes tehniskie risinājumi savlaicīgi tiktu integrēti tilta tehniskajā projektā, kā arī lai tie tiktu saskaņoti ar Aizsardzības ministriju. | Noteikumu konsolidētā versija - |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 09.02.2026.) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā ietvert skaidrojumu par izstrādāto grozījumu ietekmi uz finansējuma saņēmēju, ka arī to, vai noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu būs nepieciešams veikt grozījumus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Anotācijas 1.3. un 2.sadaļa papildināta ar informāciju, ka būs nepieciešams veikt attiecīgus vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 3.2.1.0/1/25/I/001 tehniskus grozījumus, precizējot ES kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam prioritātes un SAM nosaukumu, pasākuma numuru un nosaukumu, un iznākuma rādītāja nosaukumu. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 24. Šo noteikumu 22.9. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. | Priekšlikums (FM - 09.02.2026.) Ierosinām precizēt MK noteikumu 24.punktu saskaņā ar Vadlīniju attiecināmo izdevumu noteikšanai Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā 41.punktu. Piedāvātā redakcija 24. Šo noteikumu 22.9. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām. | Ņemts vērā Papildus, anotācijas 1.3. sadaļa papildināta ar informāciju, ka precizēts minētā ierobežojuma formulējums, lai mazinātu administratīvo slogu, kā arī, lai finansējuma saņēmējs nezaudētu finansējumu projektā paredzētajām autoruzraudzības un būvdarbu būvuzraudzības darbībām, kas pēc būtības ir attiecināmas un nepieciešamas projekta kopējā mērķa un rezultāta sasniegšanai, bet šīm darbībām izmaksu efektivitātes nolūkos ir noteikts procentuālais ierobežojums. Attiecīgi būtu jānosaka, ka autoruzraudzības un būvdarbu būvuzraudzības izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām, kā arī jānosaka minētā ierobežojuma piemērošanas nosacījumi gadījumā, kad projekta noslēgumā konstatēts finansējuma atlikums (ietaupījums). Ņemot vērā minēto, noteikumi papildināti ar jaunu 24 1 punktu, kas nosaka, ka 22.9. apakšpunktā minētās izmaksas nesamazina gadījumā, ja projekta īstenošanas laikā rodas ietaupījums, un projekta mērķi un rādītāji tiek sasniegti, kā arī, ja ticis piemērots līgumsods vai tiek konstatētas neatbilstoši veiktas izmaksas, kas nav saistītas ar 22.9. apakšpunktā minētajām izmaksām. | Noteikumu konsolidētā versija 24. Šo noteikumu 22.9. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām. |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 30.13. nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija), 61. pantu un normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu. | Priekšlikums (FM - 09.02.2026.) Aicinām izvērtēt nepieciešamību noteikumu 30.13. apakšpunktā iekļaut atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādātā redakcija)( turpmāk - Finanšu regula) 61.pantu, ņemot vērā konkrētā specifiskā atbalsta mērķa projekta veidu, kā arī to, ka Finanšu regulas 61.panta prasības ir tieši attiecināmas uz tādiem projektiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanu un vienlaikus kuros atbilstoši specifiskā atbalsta mērķim finansējuma saņēmējs atlases kārtībā ES fondu dalībniekiem vai gala saņēmējiem sniedz finansiālu atbalstu (t.s. daudzpakāpju projekti). Piedāvātā redakcija nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu. | Ņemts vērā Papildus, anotācijas 1.3. sadaļa papildināta ar informāciju - ņemot vērā, ka Vienības tilta Daugavpilī pārbūves projekts nav daudzpakāpju projekts, atsauce uz Finanšu regulas 61. pantu nav nepieciešama. | Noteikumu konsolidētā versija 30.13. nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu. |