**Lietusūdens bojājumu novēršana telpās un avārijas stāvokļa novēršana ēkas jumtā( seguma atjaunošana)**

***Objekts: Viļakas vidusskola***

***Objekta adrese: Pils iela 11, Viļaka , Balvu novads Būvuzņēmējs:***

Tāme sastādīta: 2025. gada 8. augusts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | M  ē  r  v  i  e  n  ī  b  a | D  a  u  d  z  u  m  s |  |  | Vienības izmaksas | | |  |  | Kopā uz visu apjomu | | |  |
| laika  norma  (c/h) | darba  samaksas  likme  (eur/h) | darba alga  (eur) | būvizstrād ājumi | mehāni smi (eur) | **kopā**  **(eur)** | darb-  ietilpība  (c/h) | darba alga  (eur) | būvizstrā  dājumi | mehānis  mi (eur) | **summa**  **(eur)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14 | **15** |

1. **Iekštelpas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Telpu sagatavošana būvdarbu veikšanai . Sadzīves iekārtu un grīdas nosegšana ar remontplēvi. | apj | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 98.00 | 120.00 | 8.00 | **226.00** | 7.00 | 98.00 | 120.00 | 8.00 | **226.00** |
| 1.2. | Krīta notīrīšana no griestiem | m3 | 60.00 | 1.00 | 14.00 | 14.00 | 1.15 | 1.10 | **16.25** | 60.00 | 840.00 | 69.00 | 66.00 | **975.00** |
| 1.3. | Bojāto vietu apstrāde ar aizsarglīdzekli "Aqua stop"un vara vitriolu | m3 | 60.00 | 1.00 | 14.00 | 14.00 | 1.80 | 1.10 | **16.90** | 60.00 | 840.00 | 108.00 | 66.00 | **1014.00** |
| 1.4. | Griestu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana akrila krāsu Sadolin Bindo 3 | m2 | 60.00 | 2.20 | 14.00 | 30.80 | 18.80 | 1.10 | **50.70** | 132.00 | 1848.00 | 1128.00 | 66.00 | **3042.00** |
| 1.5. | Telpu sakopšana pēc būvdarbu beigšanas | apj | 1.00 | 18.00 | 14.00 | 252.00 | - | 32.00 | **284.00** | 18.00 | 252.00 | 0.00 | 32.00 | **284.00** |

1. **Jumts.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Jumta virsmas sagatavošana (attīrīšana no gružiem un apaugumiem) | m2 | 620 | 0.40 | 14.00 | 5.60 | - | 0.90 | **6.50** | 248.00 | 3472.00 | 0.00 | 558.00 | **4030.00** |
| 2.2. | Ruberoida virskārta Bipol Standart EKP 5mm uzkausēšana ar uzlocītām malām uz ēkas paraperiem un ventilācijas kanāliem | m2 | 620.00 | 1.20 | 14.00 | 16.80 | 10.50 | 0.70 | **28.00** | 744.00 | 10416.00 | 6510.00 | 434.00 | **17360.00** |
| 2.3. | Gāzes baloni | gb | 7.00 |  |  |  | 41.00 | 0.00 | **41.00** |  |  | 287.00 |  | **287.00** |
| 2.4. | Autokrāna pakalpojumi materiālu pacelšanai uz jumta | st | 6.00 |  |  |  |  | 45.00 | **45.00** |  |  |  | 270.00 | **270.00** |
| 2.5. | Būvgružu nolaišana, aizvešana, utilizācija | m3 | 4 | 4.00 | 14.00 | 56.00 | - | 40.00 | **96.00** | 16.00 | 224.00 |  | 160.00 | **384.00** |
| 2.6. | Palīgmateriāli ( mastikas , līmes, stiprinājumi) | kpl | 1.00 |  |  |  | 180.00 |  | **180.00** |  |  | 180.00 |  | **180.00** |

1. **Ārsiena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Jumta lāseņa un atloka montāža | m | 16.00 | 0.85 | 14.00 | 11.90 | 15.50 | 4.00 | **31.40** | 13.60 | 190.40 | 248.00 | 64.00 | **502.40** |
| 3.2. | Sienas lietusūdens bojāto vietu apmetuma atjaumošana ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m2 | 25.00 | 2.00 | 14.00 | 28.00 | 21.00 | 0.25 | **49.25** | 50.00 | 700.00 | 525.00 | 6.25 | **1231.25** |
|  | **Kopā** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1348.60 | **18880.40** | **9175.00** | **1730.25** | **29785.65** |

tai sk. darba devēja sociālais nodoklis

**Tiešās izmaksas kopā: 29785.65**

Virsizdevumi 15.00% 4467.85

**Kopā bez PVN: 34253.50**

PVN 21.00% 7193.24

**Būvniecības izmaksas kopā: 41446.74**

sastādīja : Juris Verjanovs sert. Nr. 4-04280