23-TA-2269: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. punkta "Risinājuma apraksts" trešo rindkopu ar informāciju, kur radies pieejamais finansējums, ņemot vērā, ka iepriekš anotācijā ir noteikts, ka visi termiņi kavējas un ievelkas. Vienlaikus lūdzam anotācijā arī norādīt, vai pieejamā finansējuma pārdalīšana otrajai atlases kārtai nerada risku, ka minētais finansējums var pietrūkt elektrovilcienu iegādei, tādējādi apdraudot visu projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skaidrojam, ka finansējuma pārdale no 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas uz otro atlases kārtu neapdraud Projekta īstenošanu. Noteikumu projekta anotācijas 1.3.punkta “Risinājuma apraksts” ir papildināts ar atbilstošu skaidrojumu šādā redakcijā: "Īstenojot 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projektu divos posmos, Projekta īstenošanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā būs nepieciešama tikai daļa no Projekta kopējā finansējuma, savukārt Projekta otrais posms tiks īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros. Līdz ar to 4.5.1.1.pasākumā ir pieejams finansējums, kuru iespējams pārdalīt no 4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas uz otro atlases kārtu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu Daugavpilī īstenotajam otrās atlases kārtas projektam." "Atbilstoši informācijai, ko sadarbības iestāde sniedza atbildīgajai iestādei par 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākumu "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" (turpmāk – 4.5.1.2.pasākums): 1. elektroautobusu iegādes iepirkuma rezultātā Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” īstenotā projekta Nr. 4.5.1.2/22/I/002 “Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai” ietvaros ir radies KF finansējuma atlikums 2 102 104 euro apmērā, kuru nav iespējams izmantot šī projekta ietvaros. 2. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenotajos projektos Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” un Nr.4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” ir radies KF finansējuma atlikums attiecīgi 736 525,51 EUR un 291 417,33 EUR apmērā. Nepieciešamības gadījumā 4.5.1.2.pasākuma KF finansējuma atlikumi 2 358 424 euro apmērā var tikt pārdalīti elektrovilcienu iegādei." | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Ņemot vērā Ministru kabineta 26.10.2022. rīkojuma Nr.763 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai” 1.1 un 1.2. apakšpunktā noteikto un, lai nerastos interpretācijas iespējas, lūdzam papildināt anotāciju ar nepārprotamu skaidrojumu par iegādājamo elektrovilcienu apmēru, proti, skaidrai un nepārprotamai izsekojamībai norādīt kopējo iegādājamo elektrovilcienu apmēru un ES fondu projekta ietvarā iegādājamo elektrovilcienu apmēru. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācija ir papildināta ar skaidrojumu šādā redakcijā: "Projektā ir plānota 23 EV iegāde." | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. punkta "Problēmas apraksts" "4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projekts." 9. rindkopu ar skaidrojumu attiecībā uz pastāvošajiem riskiem, projekta ietekmi situācijā, ja Škoda ierosinātie grozījumi kavējumam nav attaisnojami un kāda būtu gan Pasažieru vilciena, sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes rīcība un turpmākās darbības. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācija ir papildināta ar skaidrojumu: "PV turpina vērtēt riskus saistībā ar EV piegādes kavējumiem atbilstoši noslēgtā Līguma nosacījumiem. Ja elektrovilcienu piegāde tiks veikta vēlāk nekā Līgumā un tā grozījumos paredzētajos termiņos, tad AS “Pasažieru vilciens” veiks soda naudu aprēķinu.". | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam izvērtēt, pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgās korekcijas, lai anotācijas 1.3. punktā norādītās atsauces no [1]-[4] atbilstu anotācijas norādītajai informācijai un tekstam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācijā ir precizēta atsauču numerācija. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekts Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” (turpmāk – Projekts) tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01) 6. sadaļai “divu periodu projekts”, un Projekta darbības tiks pakāpeniski īstenotas divos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) plānošanas periodos. Projekta otrā posma īstenošanai nepieciešamo ES fondu finansējumu ir plānots nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, pārstrukturējot transporta nozares investīcijas. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam papildināt protokollēmuma 3.punktu un anotāciju ar informāciju, ka projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” plānotajā 2.3.1.4.pasākumā ”Bezemisiju vilcieni”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts ir papildināts šādā redakcijā: "Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma ”Bezemisiju vilcieni” ietvaros." Noteikumu projekta anotācija ir papildināta atbilstoši priekšlikumam šādā redakcijā: "Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma ”Bezemisiju vilcieni” ietvaros." | 3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekts Nr. 4.5.1.1/21/I/001 “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” (turpmāk – Projekts) tiks pabeigts atbilstoši Eiropas Komisijas Vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01) 6. sadaļai “divu periodu projekts”, un Projekta darbības tiks pakāpeniski īstenotas divos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos. Projekta otrā posma īstenošanai nepieciešamo ES fondu finansējumu ir plānots nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, pārstrukturējot transporta nozares investīcijas. Projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4.pasākuma ”Bezemisiju vilcieni” ietvaros. |
| 6. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmumu ar punktu šādā redakcijā: "Atļaut Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai izmaksāt noslēguma maksājumu AS "Daugavpils satiksme" pirms projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” pabeigšanas.". Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošana paredzēta līdz ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda attiecināmības beigu termiņam, tas ir, 2023.gada beigām, un šo projektu nav plānots posmot, tādēļ nav nepieciešams priekšlikumā ierosinātais MK sēdes protokollēmuma projekta punkts. | 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. |
| 7. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020.gada 22.septembra lēmums (protokols Nr.55, 30§, 2.1.apakšpunkts) neatļauj atbrīvotā finansējuma novirzīšanu citiem projektiem vai jaunām darbībām, bet paredz novirzīt virssaistību izdevumu kompensēšanai negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai. Vienlaikus, vērtējot aktuālo situāciju ar Kohēzijas fonda investīciju ieviešanu, galvenokārt dēļ finanšu ietilpīgo transporta sektora projektu kavējumiem, un attiecīgi prognozēto nespēju izmantot Kohēzijas fonda piešķīrumu pilnā apmērā, pēc būtības MK ierobežojums uz Kohēzijas fondu vairs nav aktuāls. Attiecīgi Finanšu ministrija neiebilst, ka MK lēmuma pieņemšanai tiek virzīts noteikumu projektā ietvertais Satiksmes ministrijas priekšlikums pārdalīt papildu 2 358 424 euro Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda finansējumu Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” projektam Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” objektīvi pamatota izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaikus, lai skaidri nodrošinātu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo argumentāciju, lūdzam Satiksmes ministriju attiecīgi papildināt anotāciju ar finanšu ieguvumu Kohēzijas fonda izmantošanas iespēju uzlabošanai, ja šāda pārdale tiek veikta, t.i. norādot, ka pārdales rezultātā tiks mazināti riski nesaņemt pilnā apmērā iespējamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Latvijai. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta anotācija ir papildināta šādā redakcijā: "MK noteikumu projekts paredz ES fondu finansējuma pārdali, kas ļaus uzlabot KF apguvi un mazinās riskus, ka Latvija varētu zaudēt daļu no KF finansējuma piešķīruma Latvijai." | 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. |
| 8. | MK sēdes protokollēmuma projekts 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Vēršam Satiksmes ministrijas uzmanību, ka atbilstoši CFLA iknedēļu aktualizētajai informācijai KP VIS sadaļā “Projekta informācija pie citiem 4.5.1.1.pasākumā “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” projektiem, ir vēl vairāki projekti, kuriem ir konstatēti sarežģījumi projekta īstenošanā un riski veiksmīgai pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim (turpmāk – riskantie projekti). Piemēram, mūsu rīcībā ir informācija KP VIS par vismaz 2 projektiem (4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” un 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem”), kuriem uz 2023.gada 13.septembri ir risks netikt pabeigtiem līdz 2023.gada beigām un kuriem varētu būt nepieciešamība veikt izdevumus pēc 2023.gada 31.decembra. Lai neradītu papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, vienlaikus nodrošinot arī ātrāku izdevumu deklarēšanu ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, šādos gadījumos sekmīgai projektu pabeigšanai prioritāri ir jāizmanto projektu posmošanas vai pārcelšanas iespējas finansēšanai no ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda. Lūdzam Satiksmes ministriju sadarbībā ar CFLA un finansējuma saņēmēju, ja nepieciešams, apzināt visus projektus ar risku tos nepabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim un/vai kuru kopējās izmaksas palielinās (sadārdzinājums) un anotācijā iekļaut šo analīzi, atbilstoši precizējot arī noteikumu projektu, paredzot nepieciešamo regulējumu un rīcību. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Skaidrojam, ka, ievērojot nosacījumus, ka lielā projekta “Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadāšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde” grozījumi, kas paredz projekta posmošanu divu ES fondu plānošanas periodu ietvarā, ir jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2023.gada 30.septembrim kopā ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu, un, lai nekavētu noteikumu projekta virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā, šis priekšlikums tiks izvērtēts ārpus šī noteikumu projekta saskaņošanas procesa, nepieciešamības gadījumā ierosinot jaunus grozījumus normatīvajā regulējumā. | 4. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma (prot.Nr. 55, 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” (22-TA-716) noteiktajam un atļaut pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu 2 358 424 euro apmērā no akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” īstenotā Projekta uz akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” īstenoto projektu Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” attiecināmo izmaksu segšanai. |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 8. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 302 762 483 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 235 002 439 euro, un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 67 760 044 euro: | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Ņemot vērā veiktos grozījumus finansējuma apjomā, lūdzam pārliecināties par 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa rādītāju apraksta (turpmāk - rādītāju apraksts) aktualitāti, nepieciešamības gadījumā veicot vajadzīgos precizējumus, un iesniedzot aktualizētu rādītāju aprakstu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 8.punkts ir precizēts. | 8. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 302 762 483 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 235 002 439 euro, un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 67 760 044 euro: |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 38. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības, kas izriet no Regulas Nr. 1370/2007, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, skaitot no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Ievērojot to, ka nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums un kārtība nacionāli ir noteikta Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, aicinām precizēt MK noteikumu 38.punktu, piemēram šādā redakcijā: Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 38.punkts ir precizēts šādā redakcijā: "Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem." Noteikumu projekta anotācija ir papildināta šādā redakcijā: "Ievērojot to, ka nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums un kārtība nacionāli ir noteikta Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, MK noteikumu 38.punkts paredz, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.". | 38. Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 42. Pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. augustam. Pasākuma otrās atlases kārtas, trešās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 42.1 punktā minētos gadījumus. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu 42. punktu ar regulējumu "nefunkcinējošiem" projektiem, t.sk. atrunājot gadījumus, ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus, jo Ministru kabineta grozījumi skar visas 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” kārtas. Vienlaikus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kurā noteikti nosacījumi maksājumu pieprasījumu iesniegšanai sekojošā redakcijā: "Šo noteikumu 42.1 punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumā par periodu līdz 2023. gada 31. decembrim nodala pabeigtās projekta aktivitātes, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus, kas sasniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, no projekta aktivitātēm un iznākuma rādītājiem, kas tiks sasniegti pēc 2023. gada 31. decembra." Lūdzam atbilstošus papildinājumus veikt arī anotācijā. Piedāvātā redakcija 421.Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā: 421.1. projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu. 421.2. projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem. 422.Sadarbības iestāde apstiprina un veic noslēguma maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst šo noteikumu 421. punktā minētajiem gadījumiem. 423.Ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus šo noteikumu 421.1. apakšpunktā norādītajos termiņos, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu projektā izmaksāto atbalsta finansējumu sadarbības iestādei saskaņā ar līguma nosacījumiem. | Ņemts vērā Noteikumu projekts izteikts piedāvātajā redakcijā, un noteikumu projekta anotācija ir papildināta šādā redakcijā: "MK noteikumu Nr. 467 42., 42.1, 42.2 un 42.3 punktā: - paredzēt iespēju pabeigt projektu līdz 2026.gada 31.oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, vai sadalīt projektu posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam paredzētajam finansējumam un nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā; - noteikt, ka šādiem projektiem sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim; - noteikt, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu projektā izmaksāto atbalsta finansējumu sadarbības iestādei saskaņā ar līguma nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus līdz 2026.gada 31.oktobrim." | 42. Pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. augustam. Pasākuma otrās atlases kārtas, trešās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 42.1 punktā minētos gadījumus. |
| 12. | Noteikumu konsolidētā versija 42.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam paredzētajam finansējumam un nosacījumiem. | Priekšlikums (FM - 15.09.2023.) Lūdzam noteikumu projekta 42.1 punktā aizstāt vārdus, skaitļus un pieturzīmes "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 " ar vārdiem, skaitļiem un pieturzīmēm "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ", tādējādi norādot Regulas Nr. 1303/2013 pilnu nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Noteikumu projekta 42.1 punkts ir precizēts, norādot pilnu regulas nosaukumu: "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006". | 42.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā: |