25-TA-1086: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. maija rīkojumā Nr. 265 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (10.05.2023.) |  |  |  |  |
| 1. | Rīkojuma (grozījumu) projekts Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 10. maija rīkojumā Nr. 265 "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" | Priekšlikums (FM - 30.05.2025.) Vēršam uzmanību, ka nosakot projekta īstenošanas termiņu – 2026. gada 31. maijs – Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajam projektam, būtiski palielinās risks nesasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteiktos rādītājus līdz AF plāna īstenošanas termiņam – 2026.gada 31.augusts. Attiecīgi aicinām iespēju robežās pārskatīt plānoto projekta pabeigšanas termiņu, mazinot projekta īstenošanas riskus. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ekonomikas ministrija skaidro, ka projekta īstenošanas termiņš jau ir 2026. gada 31. maijs, attiecīgi arī mērķa rādītāja sasniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2026. gada 31. maijam. Vienlaikus, Ekonomikas ministrija skaidro, ka projektu plānots pabeigt ātrāk nekā paredz noslēgtā vienošanās starp VARAM, LIAA un EM, līdz ar to Ekonomikas ministrija nesaskata riskus projekta īstenošanā, t.sk., mērķa rādītāja sasniegšanā. | - |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (VARAM - 30.05.2025.) Aicinām pārskatīt un precizēt 1.3. sadaļā ietverto skaidrojumu par Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) izstrāžu ietekmi uz Projekta mērķu sasniegšanu noteiktajā termiņā, ņemot vērā to, ka norādītā informācija neatbilst faktiskajai un aktuālajai situācijai attiecībā uz VDAA attīstītā “Rekomendāciju moduļa” ietekmes apjomu, kas pašlaik neskar LIAA projekta šī brīža aktivitātes un laika grafiku.Tādēļ šāds skaidrojums nevar tikt uzskatīts par pamatotu iemeslu termiņa pagarinājumam, jo datu integrācija ar “Rekomendāciju moduli” un līdz ar to – potenciālas atkarības no citu institūciju saskaņojumiem, paredzētas vienīgi projekta turpmākajos attīstības posmos. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta anotācija, svītrojot atsauci uz VDAA. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts 3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai viena mēneša laikā pēc šī rīkojuma projekta spēkā stāšanās iesniegt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu grozījumus, precizējot projekta mērķa rādītāja sasniegšanas termiņu. | Priekšlikums (FM - 30.05.2025.) Lai nodrošinātu viennozīmīgu interpretāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ietverto uzdevumu, lūdzam norādīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3. punktā projekta numuru un nosaukumu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēts. | 3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai viena mēneša laikā pēc šī rīkojuma projekta spēkā stāšanās iesniegt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā noslēgtās vienošanās par projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/006 "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" īstenošanu grozījumus, precizējot mērķa rādītāja sasniegšanas termiņu. |
| 4. | Rīkojuma konsolidētā versija 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pase | Priekšlikums (VARAM - 30.05.2025.) Aicinām pārskatīt visu projekta dokumentāciju, aizstājot tajā norādīto Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) iepriekšējo nosaukumu ar jauno nosaukumu Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA). Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Preiczēts | 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pase |