23-TA-1462: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK sēdes protokollēmuma projekts 7. Pieņemt zināšanai, ka pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par būvdarbu līguma cenas indeksācijas piemērošanu, un tikai pēc Centrālās finanšu līguma aģentūras (turpmāk - CFLA) izvērtējuma par būvniecības izmaksu pieauguma pamatotību, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienojoties ar piegādātāju apvienību “BBA, Guliver, AE” noslēgtā būvniecības līguma Nr. B8-2021/541 ietvaros, pirms 4.1.1.1. pasākuma projekta apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas ar CFLA, ar ko piešķir 4.1.1.1. pasākuma finansējumu, uzņemas papildus finanšu līguma saistības 14 405 145,86 euro ar PVN apjomā, paredzot ka finansējums 13 651 479,30 euro tiek nodrošināts no 4.1.1.1. pasākuma un finansējums 753 666,56 euro tiek nodrošināts no projektam Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” pieejamā finansējuma. | Iebildums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam ņemt vērā ka pārdale starp projektiem Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” un Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ir pretrunā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra lēmumu (protokols Nr.55, 30§, 2.1.apakšpunkts), kurš nosaka, ka pēc 2020.gada 22.septembra projektos atbrīvoto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu (ietaupījumi pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktiem izdevumiem un vienošanās/ līguma par projekta īstenošanu laušana) nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Vēršam uzmanību, ka Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu. Vienlaikus, atbalstot pēc būtības risinājumu rašanu veselības infrastruktūras projektu sekmīgai pabeigšanai, Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās. | 7. Pieņemt zināšanai, ka pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par būvdarbu līguma cenas indeksācijas piemērošanu, un tikai pēc Centrālās finanšu līguma aģentūras (turpmāk - CFLA) izvērtējuma par būvniecības izmaksu pieauguma pamatotību, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienojoties ar piegādātāju apvienību “BBA, Guliver, AE” noslēgtā būvniecības līguma Nr. B8-2021/541 ietvaros, pirms 4.1.1.1. pasākuma projekta apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas ar CFLA, ar ko piešķir 4.1.1.1. pasākuma finansējumu, uzņemas papildus finanšu līguma saistības 14 405 145,86 euro ar PVN apjomā, t.sk. paredzot ka finansējums 13 651 479,30 euro tiek nodrošināts no 4.1.1.1. pasākuma. |
| 2. | MK sēdes protokollēmuma projekts 8. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma Nr. 55, 30. §, (22-TA-716) “Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” noteiktajam un atļaut pārdalīt piesaistīto finansējumu 753 666,56 euro apmērā no projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” pieejamā finansējuma projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” attiecināmajām izmaksām. | Iebildums (FM - 28.06.2023.) Ņemot vērā, ka pārdale starp projektiem Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” un Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""" 1.pielikumam plānota lielāka par 753 666,56 eiro, lūdzu precizēt protokollēmuma 8. punktu, atsaucoties uz 1.pielikumu. Piedāvātā redakcija 8. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma Nr. 55, 30. §, (22-TA-716) “Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” noteiktajam un atļaut pārdalīt piesaistīto finansējumu starp projektiem Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” un Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""" pielikumā minētajam. | Nav ņemts vērā Nav ņemts vērā, jo FM atbalsta risinājumu rašanu veselības infrastruktūras projektu sekmīgai pabeigšanai pēc būtības un neiebilst pret jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē. VM atkārtoti skaidro argumentāciju, kāpēc uz minētajiem divu ERAF grozījumiem nav attiecināms Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra lēmumu (protokols Nr.55, 30§, 2.1.apakšpunkts), kurš nosaka, ka pēc 2020.gada 22.septembra projektos atbrīvoto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu (ietaupījumi pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktiem izdevumiem un vienošanās/ līguma par projekta īstenošanu laušana) nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Valdība ar šo protokollēmumu ir lēmusi nepārdalīt atbrīvoto finansējumu iekavās paskaidrojot, ar ko tiek saprasts atbrīvotais ES fondu finansējums - ietaupījumi pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktiem izdevumiem un vienošanās/ līguma par projekta īstenošanu laušana. Savukārt pārdales starp projektiem Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” 13 879 227,69 euro apmērā uz projektu Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” netiek pārdalīts atbrīvotais finansējums, bet gan jau apgūts, CFLA attiecināts un EK deklarēts, jau pilnībā funkcionējošs 1.korpusa finansējums. Kā anotācijā jau minēts 1.korpusa darbības pārcelšana uz otru projektu saistīta - tiks ievērots Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk - Regula Nr. 1303/2013) 100. panta nosacījums: ERAF un Kohēzijas fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar mērķi veikt vienotu un noteiktu ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram ir skaidri noteikti mērķi. | 8. Izdarīt izņēmumu atbilstoši 2020. gada 22. septembra protokollēmuma Nr. 55, 30. §, (22-TA-716) “Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)”” noteiktajam un atļaut pārdalīt piesaistīto finansējumu starp projektiem Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” un Nr. 9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""" pielikumā minētajam. |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam precizēt redakciju tā, lai nevarētu pārprast par Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk- AF) finansējuma izlietojumu projektā. Šobrīd šķietami nolasās, ka AF līdzekļi ir papildu finansējums, lai segtu darbības, ko nepaspēj veikt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Kā arī lūdzam salāgot informāciju ar MK noteikumu grozījumu protokollēmuma 6. punktu. Vienlaikus lūdzam pārliecināties un sniegt pamatojumu par dubultā finansējuma vai tā riska neesamību un/vai novēršanas pasākumiem, jo minētais projekts finansēts gan no ES fondu, gan AF līdzekļiem (t.sk. ņemot vērā Regulas 2021/1060 10. ekspertu darba grupā (20.06.2023.) prezentētos nosacījumus par dubulto finansējumu (materiāli tika pārsūtīti 27.06.2023. Veselības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem)). Piedāvātā redakcija Piedāvātā redakcija :"..īstenojot tās pēc 2023. gada 31. decembra par iepriekš piešķirto sākotnējo Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējumu 14 977 343 euro apmērā.." | Ņemts vērā Precizēta noteikumu projekta anotācija. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam sadaļas "Ģeopolitiskās situācijas ietekme VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā"" 4. paragrāfā konkretizēt un indikatīvi norādīt, līdz kādam termiņam būvniecības līgums tiks izpildīts atbilstoši šobrīd pieejamajam laika grafikam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta noteikumu projekta anotācija. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam sadaļas "Ģeopolitiskās situācijas ietekme SIA “Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 10. paragrāfā konkretizēt un indikatīvi norādīt līdz kādam termiņam RAKUS H4 darbības, kuras tiks īstenotas pēc 31.12.2023., tiks izpildītas atbilstoši šobrīd pieejamajam laika grafikam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Precizēta noteikumu projekta anotācija. | 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 6. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekts Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Ja projektu plānots pabeigt pirms 31.12.2024., tad lūdzam svītrot atsauci uz Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) vadlīnijām par nefunkcionējošām darbībām, jo tādi projekti netiks ziņoti EK kā nefunkcionējoši EK slēgšanas vadlīniju izpratnē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās - projekta darbības (funkcionalitātes sasniegšanai) tiks pabeigtas pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu, kas atbilst slēgšanas vadlīnijām. | 5. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekts Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu. |
| 7. | MK sēdes protokollēmuma projekts 6. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/003 “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra no ieplānotā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” finansējuma. | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Ja projektu plānots pabeigt pirms 31.12.2024., tad lūdzam svītrot atsauci uz EK vadlīnijām par nefunkcionējošām darbībām, jo tādi projekti netiks ziņoti EK kā nefunkcionējoši EK slēgšanas vadlīniju izpratnē. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās - projekta darbības (funkcionalitātes sasniegšanai) tiks pabeigtas pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu, kas atbilst slēgšanas vadlīnijām. | 6. Pieņemt zināšanai, ka ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/003 “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” tiks pabeigts atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra no iepriekš piešķirtā sākotnējā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.2.i. “Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” finansējuma. |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 7.1. rezultāta rādītāji: | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Izvērtēt nepieciešamību papildināt 7.punkta apakšpunktus ar termiņiem, kuros tiks sasniegti tie rādītāji, kas netiks sasniegti līdz 31.12.2023. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās, papildināta anotācija. | 7.1. rezultāta rādītāji: |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 8. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 363 579 361 euro (no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 267 454 744 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no REACT-EU – 51 573 785 euro) un nacionālais finansējums – 96 124 617 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 83 326 833 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 612 096 euro) un minimālais privātais finansējums – 12 797 784 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro)). Finansējums sadalījumā pa 9.3.2. specifiskā atbalsta un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķiem: | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam precizēt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" (turpmāk- MK noteikumi) norādīto finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 9. maija sēdes protokola Nr. 25 7. § 3. punktam ņemot vērā, ka 2023. gada 20. saņemts Eiropas Komisijas lēmums, par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās, ka tas tiks savadīts KPVIS procesā. | 8. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 363 579 361 euro (no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 267 454 744 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no REACT-EU – 51 573 785 euro) un nacionālais finansējums – 96 124 617 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 83 326 833 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 612 096 euro) un minimālais privātais finansējums – 12 797 784 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro)). Finansējums sadalījumā pa 9.3.2. specifiskā atbalsta un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķiem: |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 49. Sadarbības iestāde apstiprina un veic noslēguma maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst 48. punktu minētajiem gadījumiem. | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam MK noteikumus papildināt ar nosacījumiem, kā finansējuma saņēmējs atskaitās par 48.1. punktā minēta nefunkcionējošā projekta progresu un īstenošanas riskiem, t.sk. atskaitīšanās regularitāti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās, papildināta anotācija, tas ir finansējuma saņēmeja un sadarbības iestādes līguma jautājums. | 49. Sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst 48. punktu minētajiem gadījumiem. |
| 11. | Noteikumu konsolidētā versija 49. Sadarbības iestāde apstiprina un veic noslēguma maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst 48. punktu minētajiem gadījumiem. | Priekšlikums (FM - 28.06.2023.) Lūdzam svītrot vārdu “noslēguma”, jo projekta noslēgums būs tikai pēc mērķu sasniegšanas nodrošināšanas. Piedāvātā redakcija Sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst 48. punktu minētajiem gadījumiem. | Ņemts vērā Precizēts noteikumu projekta 49.punkts. | 49. Sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst 48. punktu minētajiem gadījumiem. |