# 2. pielikums Ministru kabineta rīkojuma projektam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. projekta “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana” pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”

Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns

- Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)

Norāda pakalpojuma saturu atspoguļojošu nosaukumu un īsu satura aprakstu, kas obligāti ietver pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas galvenos nosacījumus Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu organizēšana un īstenošana Pašvaldību likums (turpmāk – likums) paredz vairāku iedzīvotāju līdzdalības instrumentu ieviešanu pašvaldībās, t.sk. līdzdalības budžeta ieviešanu no 2025. gada 1. janvāra. Lai pašvaldības līdzdalības budžeta iniciatīvu varētu pilnvērtīgi īstenot, ir nepieciešams izveidot līdzdalības budžeta informācijas sistēmu, kas sniegs iespēju pašvaldībām organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus un iedzīvotājiem piedalīties šajos konkursos atbilstoši likumā noteiktajam regulējumam.

- Pakalpojuma sniedzējs

Institūcijas – centralizētās funkcijas nodrošinātājas vai pakalpojuma sniedzējas nosaukums Sistēmas turētājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA), sistēmas pārzinis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

- Pakalpojuma rādītāji (pakalpojuma vienošanās līmeņi (SLA))

Norāda pakalpojuma kvalitātes, apjoma un līmeņa rādītāju īsus aprakstus un plānotās vērtības Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu organizēšana un īstenošana; Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un ar to saistītās informācijas uzkrāšana, apstrāde un publiska pieejamība Pieejamība; Pieļaujamā dīkstāve; Kopējais ilgums gadā (min); Kopējais ilgums gadā (h min); Kopīgais ilgums mēnesī (h min). 99, 50 %; 0,5 %; 2629,80; 1d 19 h 49,80; 3 h 39 min.

- Pakalpojuma saņēmēju loks

Raksturo pakalpojuma saņēmēju loku, pakalpojuma izvēršanas gadījumā nodalot esošo, projekta rezultātā plānoto (obligāti) un turpmākas attīstības perspektīvu Tiks nodrošināta iespēja ieviest līdzdalības budžetu 43 Latvijas pašvaldībās, attīstot informācijas sistēmu projektu ideju konkursu organizēšanai.

- Pakalpojuma sniegšanu nodrošinošais IKT risinājums

Norāda IKT risinājumu (risinājumus), kas pēc būtības nodrošina pakalpojumu sniegšanu un kuru darbināšana/uzturēšana veido būtisku daļu no pakalpojumu sniegšanas izmaksām (mazāk nozīmīgus atbalsta risinājumus nenorāda) Līdzdalības budžeta informācijas sistēma tiks izvietota Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) ietvaros, izveidojot un uzturot līdzdalības budžeta informācijas sistēmu. Projektu ideju iesniegšanai un balsošanai plānots izveidot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv (turpmāk – Latvija.lv) jaunajā e-pakalpojumu ietvarā kas pilnveidoti atbilstoši VRAA projektam Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, kā arī Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. VRAA projektam “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)”. Vienlaikus, ja projekta īstenošanas gaitā tiks identificēti riski, kas saistīti ar Latvija.lv jaunā ietvara funkcionalitātes neatbilstību projekta mērķim, publiskā daļa tiks veidota kā neatkarīgs modulis, kas tiks izvietots TAPIS publiskās daļas sastāvā vai citā infrastruktūrā.

- Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija

Norāda esošo un plānoto (projekta īstenošanas laikā) tiesisko regulējumu. Izskaidro pakalpojumu ieviešanas un saņēmēju loka izvēršanas stratēģiju, ja tā nav balstīta uz tiesiskā regulējuma noteiktu obligātu centralizētās funkcijas vai pakalpojuma izmantošanu - 2019.gada 23.janvārī apstiprinātās valdības deklarācijas “Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 227. punkts; - Ar Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” apstiprinātajās Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietvertais B.3.6. uzdevums “Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas mērķu sasniegšanā”; - Konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā” (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 14.maija rīkojumu Nr. 268); - Likuma 59., 60., 61., 62. panti; - Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns Latvijai “Digitālu sabiedrības līdzdalības pakalpojumu ieviešana pašvaldībās, t.sk. pašvaldību līdzdalības budžeta pārvaldīšana” (556.rindkopa); - Reģionālās attīstības likuma 14.panta 2.punkts; - Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumi” 4.pielikumā iekļauts projekts “Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešana”.

- Pakalpojuma finansēšanas pieeja1

Norāda, vai pakalpojuma sniegšanas finansēšanā ir plānots iesaistīt arī pakalpojumu saņēmējus, piemēram, pārdalot no pakalpojumu saņēmējiem vai ar tiešiem maksājumiem saņemot daļu no pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā finansējuma, vai arī pakalpojums tiks finansēts no valsts budžeta pakalpojuma sniedzēja izdevumu programmas. Īpaši norāda (un aizpilda 8. punktu), ja pakalpojumu sniegšanu nevarēs nodrošināt atbilstoši esošajiem budžeta līdzekļiem Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas sistēmas izveide un metodiskā vadība tās darbības nodrošināšanai tiks finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda. Vienlaikus pievienotās vērtības nodokli iecerēts segt no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Ar pakalpojuma īstenošanu saistītās izmaksas sedz pašvaldības, t.sk. atbilstoši likumā norādītajam līdzdalības budžeta konkursam atvēlētajam minimālajam apjomam un pašvaldības nolikumos noteiktajam apjomam, kā arī administratīvās izmaksas konkursu organizēšanai un uzraudzībai. Līdzdalības budžeta informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas tiks pieprasītas Valsts informācijas sistēmu likumā noteiktajā kārtībā, pašvaldību līdzfinansējums informācijas sistēmas uzturēšanai nav plānots.

- Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai nepieciešamā papildu valsts budžeta finansējuma apmērs un pamatojums, ņemot vērā arī ieguvumus un izmaksas2

Pamato papildu izmaksas, ņemot vērā ieguvumus. Konkrēti norāda plānotos ieguvumus un ietaupījumus, kas var ietvert arī pārvaldes darbinieku skaitu samazinājumu, norādot ietaupījumu sadalījumu pa institūcijām vai resoriem. Ja papildu izmaksas ir saskaņotas, pieņemot saistīto tiesisko regulējumu, tad atsaucas ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Pamatojumam no izmaksu viedokļa norāda nepieciešamo papildu finansējumu mēnesī, sadalot to pa būtiskām izmaksu pozīcijām un pamatojot katru no tām Pēc projekta pabeigšanas nepieciešamais papildus finansējums no valsts budžeta ir 74 907euro gadā, jeb 6 242,25 euro mēnesī, kas paredzēts pakalpojuma darbības nodrošināšanai, informācijas sistēmas uzlabojumiem un tās uzturēšanai. Ievērojot to, ka projekta rezultātā tiks attīstīts centralizēts pakalpojums, kura pieejamību nodrošinās valsts informācijas sistēma, uzturēšanas finansējumu paredzēts pieprasīt Valsts informācijas sistēmu likumā noteiktajā kārtībā. Informācijas sistēmas izveide sniegs iespēju projektu iesniegšanas un balsošanas pakalpojumus sniegt automatizēti tiešsaistē, tādējādi pašvaldībām nebūs nepieciešams papildu finansējums personāla algošanai pakalpojumu sniegšanai klātienē.

Lietotie saīsinājumi:

SLA – (angl. – Service Level Agreement), pakalpojuma līmeņa vienošanās

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Piezīmes.

1. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu" (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija sēdē (prot. Nr. 30 29. §)) definētajām centralizēto funkciju un IKT koplietošanas pakalpojumu finansēšanas pieejām.

2. Aizpilda, ja 7. punktā norādītā izvēlētā finansēšanas pieeja paredz, ka pakalpojuma uzturēšanu pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt atbilstoši esošajiem budžeta līdzekļiem un ir nepieciešama finansējuma pārdale no pakalpojuma izmantotājiem (citām valsts budžeta iestādēm) vai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.