23-TA-180: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Informatīvā ziņojuma projektā ir sniegta informācija un protokollēmuma 2. punktā ir noteikts, ka torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā izbūves izmaksas, kā arī ar to izbūvi saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas tiek segtas no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. –2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem. Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar izmaksas pamatojošiem aprēķiniem, kā arī ar informāciju, vai viss nepieciešamais finansējums būs ES finansējums, vai būs nepieciešams arī valsts budžeta līdzfinansējums un kā pēc projekta pabeigšanas plānots nodrošināt uzturēšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma projekts ir papildināts ar izmaksas pamatojošiem aprēķiniem torņu un pievedceļu būvdarbiem. Vēršam uzmanību, ka izmaksas ir norādītas atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam (tajā paredzētajai detalizācijas pakāpei). Attiecībā uz izmaksām, kuras ir paredzēts segt no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. –2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem, informatīvā ziņojuma projekts papildināts ar norādi par līdzekļu sadalījumu griezumā pa avotiem, kā arī ar norādi par to, ka izbūvēto torņu un pievedceļu uzturēšanu paredzēts nodrošināt Valsts robežsardzes pamatfunkciju izpildei (valsts robežas uzturēšanai) piešķirto līdzekļu ietvaros (valsts budžeta programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"), nepieprasot papildu līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāmi maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” | - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Atbilstoši Informatīvā ziņojumā norādītājam, tiek paredzēts, ka turpmāk Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu plānots deleģēt veikt VNĪ. Izbūves darbu veikšana ir pamatota ar Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums 8.panta trešajā daļā noteikto deleģējumu VNĪ vadīt, īstenot un uzraudzīt visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus. Vienlaikus VNĪ vērš uzmanību, ka Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma izstrādāšanas laikā, VNĪ piekrita veikt izbūves darbus tikai gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu. Savukārt valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbus uz Latvijas – Krievijas robežas jau tobrīd organizēja Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzi. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam skaidrot iemeslus, kādēļ Nodrošinājuma valsts aģentūra nevar turpināt vadīt izbūves darbus uz Latvijas – Krievijas robežas, kā arī pamatojumu iekļaut Informatīvajā ziņojumā. Vienlaikus VNĪ vērš uzmanību, ka viedokli par izbūves darbu uz Latvijas – Krievijas robežas pārņemšanu no Nodrošinājuma valsts aģentūras varēs sniegt tikai pēc darbu apjomu izvērtēšanas, tai skaitā neizbūvēto darbu apjomiem un izbūves termiņiem. Papildus informējam, lai minēto īstenotu, VNĪ jāsagatavo vajadzīgie resursi darbu uzsākšanai, tostarp jāizstrādā un jāsaskaņo projekta budžets. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Panākta vienošanās saskaņošanas procesā. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (turpmāk - Likums) noteiktajam tiesiskajam regulējumam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” organizē un nodrošina ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vada, īsteno un uzrauga visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veic ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēdz iepirkuma līgumus. Šo uzdevumu uzdošana Nodrošinājuma valsts aģentūrai būtu pretrunā ar Likumu. Attiecībā uz informatīvā ziņojuma projektā atspoguļoto ārējās sauszemes infrastruktūras izbūvei nepieciešamā finansējuma apmēru uz Latvijas-Krievijas robežas, vēršam uzmanību, ka tā apmērs ir indikatīvs. Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 2, 1. § Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam", finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali. Ievērojot minēto, pēc izbūves turpināšanai nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšanas un faktiski nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanas ir sagatavojams un virzams izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgais lēmuma projekts, kas paredz izbūves turpināšanai nepieciešamā finansējuma pārdali (atbilstoši tā faktiski nepieciešamajam apmēram). | - |
| 3. | MK sēdes protokollēmuma projekts Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Ar Ministru kabineta 17.03.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokola Nr. 16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"” 2.punktu - atļauts valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto prioritāri ierīkojamo posmu 83,9 km garumā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 53 573 008 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi (2 002 618 euro), būvdarbu veikšanu (51 394 214 euro) un autoruzraudzību (176 176 euro). Ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32, 52.§ “Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu””) doto uzdevumu 2.punktu- atļauts valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto prioritāri ierīkojamo posmu 63,93 km garumā (2. kārta) izbūves turpināšanu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 46 878 702 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres izstrādi (799 882 euro), būvdarbu veikšanu (45 923 274 euro) un autoruzraudzību (155 546 euro). Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk- VNĪ) vērš uzmanību, ka valsts robežas izbūves darbi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas notiek lielā apjomā. Līdz ar to, tikai uzsākot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un secīgi faktiskos izbūves darbus, var būt situācijas, kad rodas nepieciešamība pēc atsevišķiem neliela apjoma papildus darbiem, kam nav konkrēti noteikts finansējums. Ņemot vērā, ka valsts robežas izbūves temps ir īpaši svarīgs, VNĪ ieskatā, nebūtu pieļaujams, ka neliela apjoma papildus darbu finanšu līdzekļu piesaistes risināšanas jautājumi apturētu valsts robežas izbūves būvdarbus. Minēto ilustrē šādi piemēri: - tehniskajā specifikācijā būvuzņēmējam ir paredzēta nepieciešamā demontāža, lai veiktu valsts robežas joslas izbūvi. Konstatēts esoša žoga posms, kur ir saņemts lūgums veikt saudzīgu demontāžu, lai šo demontēto žogu varētu izmantot atkārtoti; - tehniskajā specifikācijā ir iekļauti īpaši nosacījumi, pie kādiem ir jāizbūvē patruļtaka ar platumu 3,5 m, un kādos – ar platumu 2 m (piemēram, Ja ceļa ar iespēju pārvietoties ar pilnu masu 3,5 t izbūves garums ir līdz 1000 m). Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu infrastruktūras izmantošanu, ir posmi, kur būtu lietderīgi izbūvēt patruļtaku ar platumu 3,5 m arī gadījumos, ja izbūves garums nesasniedz 1000 m). Lai minēto risinātu, VNĪ izsaka priekšlikumu šādu papildus darbu finansēšanu segt no projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma, nepārsniedzot tā apjomu, pārdalot izmaksas no citām projekta izmaksu pozīcijām, piemēram, no projektu vadības izmaksām. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam Ministru kabineta protokollēmuma projektu papildināt ar jaunu punktu, kas minēto problēmu risinātu. Piedāvātā redakcija “8. Papildināt Ministru kabineta 17.03.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokola Nr. 16 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"” 2.punktu un Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokola Nr. 32 52. § “Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" 2.punktu ar vārdiem: “nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp citām projekta izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot kopējo projektam piešķirto finansējuma apmēru.” | Ņemts vērā Ņemts vērā, precizējot formulējumu atbilstoši tiesību aktiem budžeta un finanšu vadības jomā, paredzot atļauju veikt finansējuma pārdali starp pozīcijām, nepārsniedzot ar attiecīgo Ministru kabineta lēmumu piešķirtā finansējuma kopējo apmēru un ar to noteikto maksimāli pieļaujamo saistību apjomu | Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" |
| 4. | MK sēdes protokollēmuma projekts Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Ievērojot, ka MK 13.01.2023. prot. Nr. 2 1. § “Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam"” (turpmāk MK 13.01.2023. protokols) 4. punktā ir noteikts, ka finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, un minētā ziņojuma 3. pielikumā “Papildu finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam, euro” ir apstiprināts finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023.–2025. gadam, tajā skaitā sadalījumā pa gadiem, nav atbalstāms Iekšlietu ministrijas priekšlikums paredzēt finansējumu atsevišķā programmā pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide”. Atbilstoši MK 13.01.2023. protokola 4.punktam finansējums minētajam pasākumam jau ir paredzēts budžeta 74.resora atsevišķā programmā un tas var tik pieprasīts šajā punktā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad par attiecīgo pasākumu tiks veikti nepieciešamie aprēķini un iepirkuma procedūras, pieprasot finansējumu faktiski nepieciešamajā apmērā. Līdz ar to uzskatām, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punkts ir svītrojami, atbilstoši precizējot informatīvā ziņojuma projektu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Attiecīgi precizēts informatīvā ziņojuma projekts un svītroti Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punkti | Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" |
| 5. | MK sēdes protokollēmuma projekts Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta pirmo daļu, lai iezīmētu valsts sauszemes robežas atrašanos dabā visā tās garumā, kā arī radītu robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus pie ārējās robežas, Ministru kabinets nosaka noteikta platuma valsts robežas joslu gar ārējo un iekšējo robežu. Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumu Nr.310 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.punkts nosaka, ka Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums ar Baltkrievijas Republiku ir 12 metri. Minētā likuma 13.panta otrā daļa nosaka, ka - ja ārējā robeža noteikta pa upes (izņemot publisko upi), strauta, kanāla vai grāvja vidu, valsts robežas josla nosakāma no ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līnijas vai ūdens līmeņa līnijas normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malas. Zemes un ūdens virsmas platība starp ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līniju vai ūdens līmeņa līniju normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malu un valsts robežu papildus iekļaujama valsts robežas joslā. Savukārt Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta piektā daļa paredz, ka vietās, kur gar ārējo robežu valsts robežas josla nav nosakāma (publiskās upes un ezeri) vai to nevar noteikt dabisku šķēršļu (applūstoša vai pārpurvota teritorija, stāvkrasts) dēļ un citā veidā pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, Ministru kabinets var noteikt patrulēšanas joslu. Patrulēšanas joslu nosaka pēc iespējas tuvāk valsts robežai. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" , izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un trasējumu, secināja, ka virsmas reljefa un faktisko apstākļu dēļ nav iespējams iekļauties noteiktajā 12 metru platajā valsts robežas joslā – piemēram, trase bija jānovirza no 12 m joslas, lai patruļtakas slīpums garenkritumā būtu drošs lietošanai; lai izveidotu drošu pieslēgšanos pie jau izbūvētā tilta, projektējot atbilstošus griešanās radiusus; lai izveidotu patruļtaku nogāzes, veidojot ilgtspējīgu, drošu un uzturamu infrastruktūru; lai izveidotu apgriešanās un maiņas laukumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Ievērojot iepriekš minēto, atsavināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūra uzsāka tikai pēc trasējuma izstrādāšanas un saskaņošanas ar Valsts robežsardzi, kas veidoja atsavināšanas termiņu nobīdi pret sākotnēji līgumos noteikto. Tāpat, izstrādājot infrastruktūras trasējumu, tika meklētas iespējas un risinājumi, lai iespējami minimāli skartu atsavināmo apjomu, vienlaikus, lai būve būtu ilgtspējīga un droša lietotājam. Papildus Nodrošinājuma valsts aģentūra informējusi, ka Latvijas mērniecības uzņēmumu sabiedrība ir ar zemu ieinteresētību darbiem uz valsts robežas, līdz ar to būtiski kavējās līgumu noslēgšana par zemes ierīcības projektu izstrādes un mērniecības darbiem līgumu noslēgšana, jo vairākkārt cenu aptaujas beidzās bez rezultātiem piedāvājumu trūkuma dēļ. Balstoties uz iepriekš minēto, izbūves darbu veicējs- SIA “Citrus Solutions” ir bijusi ietekmēta līgumu izpilde. SIA “Citrus Solutions” saskārās ar faktu, ka tai nebija iespējams īstenot būvdarbus atbilstoši sākotnēji plānotajam, virzoties līnijveidā, par ko ir iesniegta papildus darbu tāme ~1 milj euro bez PVN apmērā. Lai izvērtētu tāmes pamatotību, būtu nepieciešams piesaistīt ārēju neatkarīgu ekspertu. Informējam, ka projekta budžeta pozīcijā "Tehniskā projekta ekspertīze" pēc veiktās cenu aptaujas un līguma izpildes ir izveidojies atlikums 8 128,93 euro bez PVN, jeb 9 836,00 euro ar PVN , ko būtu lietderīgi novirzīt ekspertīzei par papildus darbu izmaksu pamatotību. Lai minēto risinātu, lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmuma projektu ar jaunu punktu, kas paredz valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tiesības papildināt projekta izmaksu pozīcijas ar jaunām pozīcijām, kas tiešā veidā saistītas ar projekta realizāciju, veicot pārdales no citām projekta izmaksu pozīcijām, projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. Vienlaikus aicinām papildināt Informatīvo ziņojumu ar skaidrojošu informāciju, atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai. Piedāvātā redakcija 7. Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga papildināt projekta izmaksu pozīcijas ar jaunām pozīcijām, kas tiešā veidā saistītas ar projekta realizāciju, veicot pārdales no citām projekta izmaksu pozīcijām, projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. | Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma projekts attiecīgi papildināts. Attiecībā uz Ministru kabineta sēdes protokollēmuma precizēšanu, sk izziņas 3.punktu | Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"" |
| 6. | MK sēdes protokollēmuma projekts 1. Atļaut valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā par kopējo summu 3 112 355 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (141 471 euro), būvdarbu veikšanu (2 829 413 euro) un autoruzraudzību (141 471 euro). | Iebildums (FM - 03.02.2023.) Ievērojot VNĪ iepriekš sniegto skaidrojumu par nepieciešamību rasts finansējumu neliela apjoma papildus darbu veikšanai, lūdzam Ministru kabineta protokollēmuma projekta 1. punktu izteikt šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija “1. Atļaut valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā par kopējo summu 3 112 355 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (141 471 euro), būvdarbu veikšanu (2 829 413 euro) un autoruzraudzību (141 471 euro), nepieciešamības gadījumā, pārdalot izmaksas starp citām projekta izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot kopējo projektam piešķirto finansējuma apmēru”. | Ņemts vērā Attiecīgi precizēts Ministru kabineta protokollēmuma projekta 1.punkts (attiecībā uz torņu un pievedceļu izbūvi), kā arī pievienots papildu punkts attiecībā uz iepriekšējām būvdarbu kārtām (sk.izziņas 3.punktu) | 1. Atļaut valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā par kopējo summu 3 112 355 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (141 471 euro), būvdarbu veikšanu (2 829 413 euro) un autoruzraudzību (141 471 euro), nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp budžeta pozīcijām, nepārsniedzot kopējo šai būvdarbu kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru. |
| 7. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums (FM - 23.02.2023.) Ņemot vērā, ka likumprojektā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, kurš uz doto brīdi jau ir pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā, valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” jau ir ieplānots finansējums pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide”, lūdzam atbilstoši precizēt informatīvā ziņojuma projekta 11., 13. un 16. lpp. iekļautās rindkopas, kurās ir norādīts, ka šim pasākumam nepieciešamais finansējums ir rezervējams likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma projekts attiecīgi precizēts | - |
| 8. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums (FM - 23.02.2023.) Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma sadaļā “2.1. Torņu un pievedceļu pie tiem izbūves nodrošināšana (3. kārtas 1. posms)” iekļauto trešo rindkopu no beigām, tajā norādot, ka finansējums projektu īstenošanai tiks pieprasīts atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Informatīvā ziņojuma projekts attiecīgi papildināts | - |
| 9. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums | Priekšlikums (FM - 23.02.2023.) Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāmi maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” ir zaudējuši spēku, lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma sadaļā “2.1. Torņu un pievedceļu pie tiem izbūves nodrošināšana (3. kārtas 1. posms)” iekļauto atsauci uz šiem noteikumiem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atsauce uz MK noteikumiem informatīvā ziņojuma projektā ir svītrota | - |
| 10. | MK sēdes protokollēmuma projekts 5. Iekšlietu ministrijai pēc attiecīgo iepirkumu pabeigšanas un atbilstoši zemes vienību atsavināšanas gaitai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojumu projektus apropriācijas pārdalei no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķās programmas uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. | Priekšlikums (FM - 03.02.2023.) Ņemot vērā, ka MK 13.01.2023. protokola 4.punktā jau ir noteikta kārtība, kādā ministrijas var pieprasīt atsevišķā 74.resora programmā ar valsts drošību saistītiem pasākumiem plānoto finansējumu, aicinām Iekšlietu ministriju izvērtēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punkta nepieciešamību. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punkts svītrots, attiecīgi precizējot informatīvā ziņojuma projektu | 3. Valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves nodrošināšanai atļaut veikt pārdales starp attiecīgās kārtas īstenošanai piešķirtā finansējuma pozīcijām, nepārsniedzot kopējo attiecīgajai kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru. |