25-TA-1921: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 Likumi.lv (10.01.2023.) |  |  |  |  |
| 1. | Rīkojuma (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Vēršam uzmanību, ka nosakot projekta īstenošanas termiņu – 2026. gada 31. maijs – Valsts kancelejas pārziņā esošajam projektam, būtiski palielinās risks nesasniegt Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā un Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu noteiktos rādītājus līdz AF plāna īstenošanas termiņam – 2026.gada 31.augusts. Attiecīgi aicinām iespēju robežās pārskatīt plānoto projekta pabeigšanas termiņu, mazinot projekta īstenošanas riskus. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Kritiski nepieciešamība veikt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu investīcijas 2.1.2.1.i projektam "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" izriet no būtiskiem kavējumiem, kas radušies no izstrādātāja un pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.Termiņa pagarinājums ir kritiski nepieciešams, jo. lai gan sākotnēji TVP infrastruktūras izvietošana un tīmekļvietņu izmitināšana tika plānota Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu centros (IeM IC), un IeM IC ir viens no Projekta sadarbības partneriem, konstatēts, ka IeM IC infrastruktūra tuvākajā nākotnē, visticamāk, nebūs piemērota TVP izvirzītajām nākotnes arhitektūras prasībām. Kā alternatīvs risinājums tika rasts Projekta rezultātā radīto nākotnes TVP izvietot tehniski piemērotajos LVRTC datu centros. | Rīkojuma (grozījumu) projekts - |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai, ņemot vērā plānotos grozījumus, tiks veikti grozījumi arī vienošanās par investīciju projekta īstenošanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums (IEM - 18.09.2025.) Precizēt 1.3.sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" norādīto - Paredzēts pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2025.gada 31.maijam, ievērojot, ka 1.2. sadaļā "Mērķis" projekta īstenošanas termiņš norādīts līdz 2026.gada 31.maijam. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi |
| 4. | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Ņemot vērā, ka likumā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” resora “Ministru kabinets” budžeta apakšprogrammā 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi” finansējums projekta „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana” īstenošanai ir jau ieplānots, lūdzam svītrot anotācijas 3. sadaļas punktā “Cita informācija” norādīto informāciju par finansējuma pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Anotācija (ex-ante) 3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| 5. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (VARAM - 17.09.2025.) Aicinām projekta pases 5.1. sadaļā 5.1.1. iekļaut norādi uz saskaņotā IKT risinājuma attīstības aktivitātes termiņu - VARAM 21.04.2023. atzinums Nr.11-1/2305. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai precizēts atbilstoši VARAM priekšlikumam. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 6. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Lūdzam pamatot anotāciju ar skaidrojumu, kāpēc tiek svītrota Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra rīkojuma Nr. 1 "Par investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" (turpmāk - rīkojums Nr. 1) 1. pielikuma (projekta pases) 6. sadaļas pēdējā rindkopa par neatkarīga revidenta iesaisti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 1. pielikuma 6. sadaļas pēdējā rindkopa par neatkarīga revidenta iesaisti tika svītrota, jo pēc konsultācijām ar Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādi konstatēts, ka ārēja audita piesaiste nav obligāta, ja ir nodrošināts ticams datu pamatojums un iespējama projekta atskaišu pārbaude ar iestādes resursiem. Valsts kancelejai kā projekta īstenotājai ir izveidota iekšējā uzraudzības sistēma, kas nodrošina nepieciešamo kontroli un risku vadību. Līdz ar to ārēja auditora piesaiste būtiski nepievienotu jaunu pievienoto vērtību un radītu liekus izdevumus. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 7. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Ņemot vērā, ka rīkojuma Nr. 1 1. pielikuma (projekta pases) 1.2. punkts tā spēkā esošajā redakcijā kā projekta īstenošanas partneri paredz arī Kultūras informācijas sistēmu centru, aicinām izvērtēt un atbilstoši papildināt 1. pielikuma (projekta pases) 6. sadaļu, kurā sniegta informācija par sadarbības partneriem. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā - | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 8. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Ievērojot ar plānotajiem grozījumiem paredzēto Latvijas Valsts radio un televīzijas centra iesaisti, lūdzam izvērtēt un pēc nepieciešamības to paredzēt kā projekta īstenošanas partneri, atbilstoši papildinot arī rīkojuma Nr. 1 1. pielikuma (projekta pases) 1.2. punktu un 6. sadaļu. Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pakalpojumi tiks finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un starp Valsts kanceleju un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru ir noslēgts pakalpojuma līgums. No Projekta līdzekļiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pakalpojumi netiks finansēti. Attiecīgi priekšlikums tiek noraidīts. | Rīkojuma konsolidētā versija Investīcijas 2.1.2.1.i projekta "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana" pase |
| 9. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns | Priekšlikums (VARAM - 17.09.2025.) Aicinām izvērtēt 3. sadaļas. atsauci uz dokumentu “IT pakalpojumu vadības rokasgrāmata” (04.01.2022.) Ņemot vērā dokumenta izstrādes datumu, ieteicams to aktualizēt vai atsauci uz konkrēto datumu izslēgt, lai nerastos maldinošs iespaids par dokumenta aktualitāti. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Atsauce uz dokumentu 1-2/22/1 "IT pakalpojumu vadības rokasgrāmata" (04.01.2022.) svītrota. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns |
| 10. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns | Priekšlikums (VARAM - 17.09.2025.) Aicinām pārskatīt 3. sadaļas pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumu rādītājus, kuru formulēšanas precizēšanai un jaunu rādītāju definēšanai lūdzam izmantot VARAM mājas lapā pieejamos skaidrojumus un piemērus: https://www.varam.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-0#kas-ir-pakalpojuma-limena-vienosanas-nosacij… Papildus ierosinām definēt "Pakalpojuma attālināta atbalsta darba laika" rādītāju. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Daļēji precizēti pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumu rādītāji. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns |
| 11. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns | Priekšlikums (FM - 18.09.2025.) Lūdzam pamatot anotāciju ar skaidrojumu, kāpēc tiek svītrota rīkojuma Nr. 1 2. pielikuma 6. sadaļas pēdējā rindkopa par sadaļā minēto noteikumu aktualizēšanu. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā 2. pielikuma 6. sadaļas pēdējā rindkopa svītrota, jo šobrīd nav plānots aktualizēt Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. Attiecīgo noteikumu grozīšana nav uzskatāma par aktuālu, jo netiek paredzētas būtiskas izmaiņas pušu lomu un atbildības sadalījumā. Līdz ar to priekšlikums par šo normu svītrošanu ir atbilstošs projekta pašreizējai īstenošanas loģikai. | Rīkojuma konsolidētā versija Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns |