23-TA-3155: Informatīvais ziņojums (Jauns)

Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” pilnu pabeigtību“

| Nr.p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Apstrādes informācija | Galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" pilnu pabeigtību" | Priekšlikums (FM - 14.12.2023.) Lūdzam Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju ES fondu 2021-2027 perioda programmā iekļaut arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšanas projekta īstenošanas izdevumus, kas šobrīd piešķirti no valsts budžeta augstas gatavības projektiem, t.sk. arī tos, kas radušies līdz 2023.gada 31.decembrim. Šāda risinājuma īstenošana veicinātu ES fondu 2021-2027 perioda finansējuma ātrāku izmantošanu un mazinātu deklarējamo izdevumu minimālā mērķa nesasniegšanas riskus (N+3 principa izpilde). Piedāvātā redakcija - | Nav ņemts vērā Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi Finanšu ministrijas priekšlikumu par iespēju ES fondu 2021.-2027. perioda programmā iekļaut Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšanas projekta īstenošanas izdevumus, kas šobrīd piešķirti no valsts budžeta augstas gatavības projektiem, t.sk. arī tos, kas radušies līdz 2023.gada 31.decembrim kopsummā 4 582 230 euro. Izglītības un zinātnes ministrija nevar atbalstīt šādu priekšlikumu, jo 4.2.16. pasākuma ietvaros 20 Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādēm līdz 2026.gadam pieejamais finansējums ir tikai 25,2 milj., no kā 4,57 milj. (t.sk. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam) jau ir plānoti 8.1.3.SAM posmotajiem projektiem, kas cita starpā veicinās ES fondu 2021. -2027. perioda finansējuma ātrāku izmantošanu un mazinātu deklarējamo izdevumu minimālā mērķa nesasniegšanas riskus (N+3 principa izpilde). Papildus informējam, ka ar Ministru kabineta 2023.gada 14.novembra sēdes protokollēmumu Nr.57 48.& tika atbalstīts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim, lai 2024.gadā varētu turpināt Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbus un būtu pieejams finansējums 2 381 788,09 euro apmērā. | - |
| 2. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" pilnu pabeigtību" | Priekšlikums (FM - 14.12.2023.) Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu, apraksta veidā ietverot izvērtējumu/apliecinājumu par projekta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 118a. pantam un informāciju, ka 2. posma atlase posmojamam projektam netiek veikta. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skatīt papildinājumu informatīvā ziņojuma 3. un 4.lpp. | - |
| 3. | Informatīvais ziņojums Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" pilnu pabeigtību" | Priekšlikums (FM - 14.12.2023.) Lūdzam precizēt norādīto informāciju sadaļas "Priekšlikums risinājumam" trešajā un ceturtajā rindkopā, ņemot vērā, ka, summējot minētajās rindkopās norādīto finansējumu, tiek iegūta kopsumma 4 582 134,99 euro apmērā. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Tika precizēta norādītā informācija informatīvā ziņojuma sadaļā "Priekšlikums risinājumam". | - |
| 4. | MK sēdes protokollēmuma projekts Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" pilnu pabeigtību"" | Priekšlikums (FM - 14.12.2023.) Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kas dod atļauju Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt attiecīgus grozījumus esošajā līgumā par projekta īstenošanu, paredzot posmošanu un projekta 2. posma īstenošanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, neveicot projekta 2.posma atlasi. Piedāvātā redakcija - | Ņemts vērā Skatīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu: Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt attiecīgus grozījumus vienošanās par projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012, paredzot posmošanu un projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 otrā posma īstenošanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros, neveicot projekta otrā posma atlasi. | Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” pilnu pabeigtību“ |
| 5. | MK sēdes protokollēmuma projekts 6. Izglītības un zinātnes ministrijai uzdoto Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdes protokollēmuma Nr. 58 52. § “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" protokollēmuma 4.punktu par izpildītu. | Priekšlikums (FM - 14.12.2023.) Lūdzam izteikt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktu piedāvātajā redakcijā. Piedāvātā redakcija 6. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra sēdes protokollēmuma Nr.58 52.§ “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" 4.punktu. | Ņemts vērā Skatīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7. punktu. | 7. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra sēdes protokollēmuma Nr.58 52.§ “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" 4. punktu. |