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	1.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (ZM - 18.02.2026.)
Papildināt informatīvā ziņojuma 3. nodaļu “Valsts kases projektu ieviešanas progress” ar skaidrojumu par iestāžu iespēju nodrošināt amata vietas ar grāmatveža profesionālajai kompetencei atbilstošu klasifikāciju gadījumos, kad iestādēs pēc grāmatvedības funkcijas centralizācijas saglabājas attiecīgi pienākumi.
Piedāvātā redakcija
Papildināt informatīvā ziņojuma 3. nodaļu “Valsts kases projektu ieviešanas progress” ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Vienlaikus pēc grāmatvedības funkcijas centralizācijas Valsts kases Vienotajā pakalpojumu centrā iestādēs saglabājas uzdevumi, kas saistīti ar finanšu datu sagatavošanu, ievadi, pārbaudi un kontroli, kā arī sadarbību ar Vienoto pakalpojumu centru, kas prasa grāmatvedības profesionālajai kompetencei atbilstošas zināšanas. Lai nodrošinātu finanšu uzskaites kvalitāti un efektīvu finanšu pārvaldību, iestādēm ir nodrošināma iespēja klasificēt attiecīgos amatus atbilstoši faktiskajiem amata pienākumiem, tai skaitā grāmatvežu amatu saimē, ja amata pienākumi pēc būtības atbilst grāmatveža profesionālajai kompetencei."
	Nav ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par VPC izveides progresu un informēt par VPC projektu ieviešanas aktuālo virzību. Tas nav paredzēts ar VPC darbības organizatoriskajiem vai amatu klasifikācijas jautājumiem saistītu risinājumu izvērtēšanai.
Atbilstoši Modernizācijas plānam pēc Vienotā pakalpojumu centra izveides reizi gadā, sākot ar 2027. gadu, tiks sagatavots pārskats par Vienotā pakalpojumu centra darbību un sniegti priekšlikumi tālākai attīstībai. Minētajā pārskatā būs iespējams veikt objektīvu izvērtējumu par identificētajiem problēmjautājumiem, tai skaitā jautājumiem, kas radušies VPC sadarbībā ar iestādēm.
Vienlaikus informējam, ka jau šobrīd, izvērtējot katru konkrēto situāciju, tiek pieļauta iespēja klasificēt amatus grāmatvedības amatu saimē atbilstoši faktiski veicamajiem amata pienākumiem. Tomēr šādos gadījumos nav pamata noteikt vadītāja līmeņa vai grāmatvedības amatu saimes augstāko līmeņu amatus, kas centralizācijas rezultātā tika pārņemti uz VPC.
 
	Informatīvais ziņojums
-

	2.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (ZM - 18.02.2026.)
Kopš 2025. gada 1. janvāra centralizētus grāmatvedības un personāla lietvedības pakalpojumus saņem vairāku resoru iestādes. Ziņojumā nav sniegta informācija par to, kā VPC ieviešanas rezultātā faktiski ir mazināts administratīvais slogs un birokrātija iestādēs, kā arī nav analizētas sasniegtās procesu vienkāršošanas sekas. Tāpat trūkst datu par finansiālo ieguvumu – nav norādīts, kādi izmaksu ietaupījumi vai efektivitātes pieaugums jau ir panākts tajos resoros, kuros VPC ir ieviests. Priekšlikums papildināt informatīvo ziņojumu ar strukturētu analīzi par VPC ieviešanas ietekmi tajos resoros, kuros tas jau darbojas, skaidri norādot, kā ir mazināts administratīvais slogs un birokrātija, kā arī kvantitatīvi atspoguļojot sasniegto finansiālo ieguvumu (izmaksu ietaupījumu, resursu pārdali, efektivitātes pieaugumu). Tas nodrošinātu iespēju objektīvi izvērtēt VPC ieviešanas praktisko lietderību un pieņemt datos balstītus lēmumus par turpmāko modeļa paplašināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par VPC izveides progresu un informēt par VPC projektu ieviešanas aktuālo virzību. Tas nav paredzēts ar VPC darbības organizatoriskajiem vai amatu klasifikācijas jautājumiem saistītu risinājumu izvērtēšanai.
Atbilstoši Modernizācijas plānam pēc Vienotā pakalpojumu centra izveides reizi gadā, sākot ar 2027. gadu, tiks sagatavots pārskats par Vienotā pakalpojumu centra darbību un sniegti priekšlikumi tālākai attīstībai. Minētajā pārskatā būs iespējams veikt objektīvu izvērtējumu par identificētajiem problēmjautājumiem, tai skaitā jautājumiem, kas radušies VPC sadarbībā ar iestādēm.
Vienlaikus norādāms, ka grāmatvedības pakalpojumu centralizācijas īstenošana ZM resorā ir saskārusies ar noteiktiem izaicinājumiem, tai skaitā arī ZM resora attieksme nav bijusi pietiekami atbildīga un atbilstoša centralizācijas mērķim. Joprojām atsevišķās padotības iestādēs pastāv jautājumi par amatu pārklasificēšanu, lai gan grāmatvedības funkcija jau vairāk nekā gadu ir nodota VPC. Vienlaikus ir vērojama tendence amatus klasificēt augstākos līmeņos, kas ne vienmēr pilnībā atbilst iestādēs faktiski saglabāto pienākumu apjomam. Papildus ņemams vērā, ka līdz 2025. gada 30. jūnijam ZM paralēli VPC izveidotajiem amatiem saglabāja arī resora galvenā grāmatveža un vietnieka amatus, kā rezultātā varēja veidoties funkciju un uzdevumu pārklāšanās. Šāda situācija radīja risku par resursu neefektīvu izmantošanu. Līdz ar to ZM resora gadījumā finansiālo ieguvumu, izmaksu ietaupījuma vai efektivitātes pieauguma novērtējums būtu skatāms, ņemot vērā minētos apstākļus.
	Informatīvais ziņojums
-

	3.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (ZM - 18.02.2026.)
Informatīvajā ziņojumā ir likts uzsvars uz VPC izveidi un vērtēta ar to saistīto pasākumu īstenošanas gaita, riski u.tml. Tomēr, lai VPC varētu īstenot attiecīgo projektu un sekmīgi turpināt īstenot vienoto grāmatvedības uzskaiti, neatņemama sastāvdaļa ir sākotnējās informācijas nodrošināšana iestādēm, un tas ir kritiski svarīgi, lai VPC varētu veikt datu tālāko apstrādi savas kompetences ietvaros. Projekta ieviešanas gaitā iestāžu kapacitāte un procesi netika pienācīgi izvērtēti, kā rezultātā šobrīd iestāžu speciālisti ir pārslogoti, turklāt darba apjoms tikai pieaug. Tieši šis posms nevienā no publiski pieejamiem dokumentiem netiek vērtēts.
1. Nepieciešams pārskatīt MK noteikumus Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, izveidojot jaunu saimi, kuras ietvaros būtu klasificējami iestāžu speciālisti, kuri ir iesaistīti datu un dokumentu ievadē, apstrādē un informācijas sagatavošanā VPC. Esošās klasifikācijas 15.1 apakšsaime neatbilst šo speciālistu darba saturam. Turklāt arī VPC nodarbinātie pastāvīgi norāda uz kompetencēm, kādām ir jābūt iestāžu speciālistiem, lai VPC saņemtu kvalitatīvus, atbilstoši projektējumam apstrādātus datus.
2. Iestāžu vadītājiem ir jābūt jau likumā noteiktajām tiesībām lemt par nodarbināto skaita nepieciešamību savā iestādē katrā no sfērām, ņemot vērā iestādes specifiku. Šobrīd grāmatvedības funkcijas centralizācijas process iestādēm rada būtisku noslodzes pieaugumu, kas ilgtermiņā ir nesamērīgs. Arī komunikācija ar VPC iestādēs ir veicinājusi administratīvā sloga pieaugumu. Ir nepietiekama Valsts kancelejas komunikācija un stratēģiskā vadība amatu klasificēšanas jomā šāda mēroga projekta ieviešanā, lai palīdzētu iestādēm saprotami un laicīgi sakārtot procesus un nepieciešamo kapacitāti. Neskaidrība, cilvēku resursu trūkums un kompetences nepietiekamība ilgtermiņā ir augsts risks iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanā, VPC efektīvai un kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai, kā arī paaugstina risku personāla mainības pieaugumam.

Nevar būt runa par iestādes iekšējiem procesiem, atrauti no vienotiem, kuros nepieciešama gan iestādes, gan VPC iesaiste. Pie tam, sākotnējās personālresursa sadalījuma kļūdas no VPC netiek pārskatītas un labotas.
Ir jārod risinājums iestādēm ļaut izmantot sistēmā esošās funkcionalitātēs, neierobežojot to.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par VPC izveides progresu un informēt par VPC projektu ieviešanas aktuālo virzību. Tas nav paredzēts ar VPC darbības organizatoriskajiem vai amatu klasifikācijas jautājumiem saistītu risinājumu izvērtēšanai.
Atbilstoši Modernizācijas plānam pēc Vienotā pakalpojumu centra izveides reizi gadā, sākot ar 2027. gadu, tiks sagatavots pārskats par Vienotā pakalpojumu centra darbību un sniegti priekšlikumi tālākai attīstībai. Minētajā pārskatā būs iespējams veikt objektīvu izvērtējumu par identificētajiem problēmjautājumiem, tai skaitā jautājumiem, kas radušies VPC sadarbībā ar iestādēm.
Šobrīd nav pamata veikt grozījumus Amatu katalogā, jo iestādēm ir jānosaka veicamie amata pienākumi un atbildība atbilstoši faktiski veicamajiem pienākumiem. Vienlaikus nevar veidoties situācija, ka iestāde apšauba MK noteikumu saturu par pienākumiem un atbildību ko nodrošina VPC, tādējādi mēģinot kontrolēt VPC veikto darbu. Šāda pieeja rada nopietnu risku par esošo cilvēkresursu nepamatotu noslodzi, veicot uzdevumus un pienākumus, kas viņiem vairs nav jāveic, kā arī finanšu līdzekļu potenciālu izškērdēšanu.
Amatu katalogs jau šobrīd piedāvā amatu saimes un līmeņus, kuros klasificēt amatu, kura pamatpienākumi ir saistīti ar datu un dokumentu ievadi, apstrādi un informācijas sagatavošanu iesniegšanai VPC, kas diemžēl neapmierina iestādes, jo neskatoties uz veicamajiem pienākumiem ir vēlme klasificēties pēc iespējas augstākos līmeņos, kas neatbilst pienākumu saturam.
Cilvēkresursu iztrūkumu VPC, lai nodrošinātu ZM resora grāmatvedības funkcijas nodrošināšanu, radīja ZM resors, jo virkne nodarbināto, kas līdz pakalpojuma nodošanai VPC veica funkciju resora ietvaros, nepārgāja uz VPC, līdz ar to bija nepieciešamība pēc papildus resursu piesaistes. Vienlaikus novērojama tendence, ka darbinieki, kuri pārgāja uz VPC tomēr pēc laika atgriezās atpakaļ ZM resora iestādes un tiem tika radītas amata vietas (pārveidojot esošās), kas neliecina par jēgpilnas sistēmas ieviešanu no ZM un tā resora iestāžu puses
	Informatīvais ziņojums
-

	Izsludināšana: 29.01.2026. 16:12

	4.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (VM - 05.02.2026.)
Nepiekrītam situācijas aprakstam uz 2025. gada novembri, ka no Veselības ministrijas padotības iestādēm uz Valsts kasi nebija pārgājis neviens galvenais grāmatvedis, kā rezultātā radās komplicēta situācija sadarbībā, kā arī standarta procesu un nosacījumu ievērošanā.
2025. gada sākumā procesi un nosacījumi tika bieži mainīti, par šīm izmaiņām iestādes netika savlaicīgi informētas. Situācija būtiski uzlabojās tikai 2025. gada otrajā pusē.
Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka iestādes apzināti centās saglabāt kompetentākos darbiniekus, lai mazinātu iestāžu darbības nepārtrauktības riskus, kā arī riskus, kas saistīti ar jauno procesu nepietiekamu izpratni.
Tāpat saglabājam iebildumu, ka Vienotā pakalpojumu centra izveides projekts tika īstenots sasteigti. Lielākās problēmas radīja tieši informācijas sistēmu savlaicīga nepieejamība — tās pilnvērtīgi tika nodrošinātas tikai 2024. gada beigās. Ja sistēmas būtu bijušas gatavas vismaz trīs mēnešus iepriekš, būtu iespējams kvalitatīvāk veikt datu pārnesi un uzlabot datu kvalitāti pirms 2025. gada 1. janvāra, kā arī savlaicīgāk nodrošināt integrācijas procesus.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvā ziņojumā precizēta informācija un iznformatīvā ziņojuma 9. lapā svītrota norāde par VM iestādēm un komplicēto situāciju, "jo no VM iestādēm uz Valsts kasi nepārnāca neviens galvenais grāmatvedis."
	Informatīvais ziņojums
-

	5.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (NEPLP - 05.02.2026.)
Pašreizējā redakcija var tikt interpretēta tā, ka valsts budžeta apropriācijas pārdales pienākums attiecas uz visām Valsts kases pakalpojumu saņēmējām, nevis tikai tām, kuras faktiski tiek reorganizētas. Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punkta redakciju, skaidri nosakot, ka apropriācijas pārdales pienākums attiecas tikai uz tām iestādēm, kurām tiek īstenota reorganizācija.

 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma punkts.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	6.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (KM - 05.02.2026.)
Precizēt protokollēmuma punktu paredzot, ka  reorganizācijas izstrādē notiek sadarbība ar Valsts kasi  par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma punkts.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	7.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (TM - 04.02.2026.)
Iebildums attiecībā uz obligātu valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei. Ņemot vērā, ka risku mazinošajos pasākumos ir paredzēts, ka reorganizāciju tiesību aktu lēmumu saskaņošanas procesā resors sadarbībā ar Valsts kasi iespēju robežās vienojas par labāko risinājumu datu migrācijas, integrāciju u.c. darbu veikšanai un to izmaksu segšanai, paredzēt, ka pārdale ir veicama, ja tas ir nepieciešams.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma punkts.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	8.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (KM - 05.02.2026.)
Ziņojumā būtu vairāk jāizskaidro, kā pāreja samazinās iestāžu administratīvo slogu un veicamo darbību apjomu. Esošie darbības procesi liecina tieši par pretējo – iestādēm palielinās administratīvais slogs, veicamo darbību apjoms, jāveic darbs, kas līdz šim bija grāmatvežu kompetencē. Darbiniekiem, kuri ir palikuši iestādēs, ir palielinājies veicamo darbu apjoms, ko nav iespējams nodrošināt ar to amata slodžu apjomu, kādu bija aprēķinājuši Valsts kases piesaistītie konsultanti.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Ziņojumā ir ietverta informācija par plānotajām izmaiņām, tostarp par izmantoto moduļu skaitu un to līdzšinējo izmantošanu iestādēs pa resoriem, kā arī norādīts, ka risinājumu ieviešana ir vērsta uz procesu pilnveidi un digitālās brieduma pakāpes paaugstināšanu.
Vienlaikus Valsts kases kompetencē neietilpst katras iestādes iekšējo procesu un darba organizācijas izvērtēšana. Ziņojumā paredzētie risinājumi ir vērsti uz administratīvā sloga samazinājumu ilgtermiņā, pie nosacījuma, ka iestādes pakāpeniski pielāgo un attīsta savus iekšējos procesus, nodrošinot jauno funkcionalitāšu pilnvērtīgu izmantošanu.
	Informatīvais ziņojums
-

	9.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (ZM - 05.02.2026.)
Lūgums papildināt ziņojuma 3.punkta pirmo sadaļu “Investīcijas 2.1.2.1.i. Valsts kases projekta ieviešanas progress” ar informāciju par Zemkopības ministrijas  nekustamo īpašumu moduli (NĪP).
Līdz šim Zemkopības ministrija saskārusies ar dažādām problēmām (datu salāgošana, jauna integrācijas risinājuma ieviešana u.c.), kas ietekmē inventarizācijas veikšanas procesu un kvalitatīvu datu apstrādi. Darbi pie Zemkopības ministrijas NĪP datu sakārtošanas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu pārvaldību, turpinās.

 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts Informatīvā ziņojuma teksts:
Papildus izstrādātāja pusē tiek īstenoti grāmatvedības un personāla lietvedības risinājuma attīstības uzlabojumi un papildinājumi, kuru ieviešana ir atkarīga no izstrādātāja noteiktajām attīstības prioritātēm. Minētie uzlabojumi ietekmē resoru darbu, piemēram, jaunu risinājumu ieviešanu kadastra teksta datu saņemšanai no Kadastra informācijas sistēmas centralizētajā Horizon risinājumā, kas nepieciešami nekustamo īpašumu pārvaldības nodrošināšanai. Līdz šim Zemkopības ministrija saskārusies ar dažādām problēmām (datu salāgošana, jauna integrācijas risinājuma ieviešana u.c.), kas ietekmē inventarizācijas veikšanas procesu un kvalitatīvu datu apstrādi. Darbi pie Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu pārvaldības (turpmāk – NĪP) datu sakārtošanas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu pārvaldību, turpinās.
	Informatīvais ziņojums
-

	10.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (FM - 05.02.2026.)
Lai nodrošinātu viennozīmīgu informācijas interpretāciju, lūdzam identificēt konkrēto Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu (norādot investīcijas numuru un nosaukumu, projekta numuru un nosaukumu), uz kuru atsaucas informatīvā ziņojuma projekta 1. sadaļā, 4. lpp. pēdējā rindkopā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Veikti attiecīgi precizējumi informatīvā ziņojuma tekstā. 
	Informatīvais ziņojums
-

	11.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (SEPLP - 04.02.2026.)
Lai būtu saprotami, ka valsts budžeta apropriācijas pārdale Valsts kasei ir saistoša iestādēm - Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām, kas ir iesaistītas reorganizācijas procesā, nevis visām pakalpojumu saņēmējām, lūgums papildināt punktu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm - Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām, kas ir iesaistītas reorganizācijas procesā ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma punkts.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	12.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (IZM - 05.02.2026.)
Valsts kasei izstrādāt kārtību, kādā veidā notiek amata vietu pārcelšana un finansējuma pārdale resoram gadījumā, ja iestāde tiek pārveidota par valsts kapitālsabiedrību, kura patstāvīgi organizē savu grāmatvedības uzskaiti.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Minētie jautājumi ir risināmi saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un institucionālās reorganizācijas ietvaros, un līdz ar to nav skatāmi Valsts kases kompetencē, kā arī grāmatvedības centralizācijas projekta ietvaros.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	13.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (IZM - 05.02.2026.)
Valsts kasei izstrādāt kārtību, kas definē izmaksu apmēru un finansējuma pārdales mehānismu gadījumos, ja resors iestāžu skaita un procesu efektivizēšanas nolūkos pieņem lēmumus par iestāžu reorganizāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Izmaksu apmēra noteikšana un finansējuma pārdales mehānisma izstrāde iestāžu reorganizācijas gadījumos ir risināma saskaņā ar vispārējo normatīvo regulējumu budžeta plānošanas un institucionālās reorganizācijas ietvaros, un neietilpst Valsts kases kompetencē.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	Izsludināšana: 24.11.2025. 12:01

	14.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (IZM - 08.12.2025.)
Ziņojumā netiek atspoguļoti būtiski aspekti un fakti:
* iestādēm netika un netiks nodrošināta pilnvērtīgi funkcionējoša Horizon HoP testa vide, kas būtiski apdraud un kavē iestāžu spēju sagatavoties darbam pēc 2026.gada 1.janvāra (Horizon HoP ieviešanas pakāpe IZM resorā pirms Valsts kases projekta uzsākšana bija iesaistītajām pusēm zināma),
* trūka skaidru konfigurāciju aprakstu un metodisko dokumentu,
* uzdevumu reģistrācijas sistēmā Redmine dotie uzdevumi netika vienveidīgi un centralizēti izskaidroti visām projektā iesaistītajām pusēm,
* projekta ieviešanas termiņi nebija tehniski pamatoti, ja tika ņemts vērā IZM resora iestāžu digitalizācijas līmenis,
* Valsts kase nebija gatava nodrošināt ērtu atbalstu iestādēm ieviešanas laikā (tajā skaitā Komunikācijas platformas pieejamība mākslīgi tika sarežģīta, pamatojot to ar drošības apsvērumiem),
* Valsts kase pirms amatu pārdales ziņojuma publicēšanas neinformēja iesaistītās puses par amatu pārdales algoritmu un finansista funkciju īstenotāju slodžu noteikšanā netika pielietota konsekventa pieeja (pastāv iestādes, kurās finansista funkcijām iestādēs saglabāta “0” slodze),
* Valsts kase neņēma vērā IZM resora iebildumus par noteiktām slodzēm, kas saglabājamas iestādēs (piemēram, grāmatvežu amati, kas pilda arī citas funkcijas).

Ziņojums ietver informāciju, kas rada priekšstatu, ka IZM resora iestādes ir galvenie ieviešanas kavējošie subjekti. Piemēram, saistībā ar ēdināšanas uzskaites vienveidību – līdz šim IZM resora profesionālās izglītības iestādes decentralizēti ir lietojušas dažādas ēdināšanas procesu atbalstošas sistēmas (Rausītis, Kurmis u.tml.). Īstenojot projektu, tika pieņemts stratēģiski svarīgs lēmums – ja RVS Horizon spēj nodrošināt visas iepriekš minēto sistēmu funkcionalitātes, tad projekta ieviešanas rezultātā turpmāk lietojam vienotu sistēmu – RVS Horizon, – lai mazinātu problēmas un patērējamo laiku datu migrācijas un integrācijas nodrošināšanai. Līdz ar to šāda lēmuma pieņemšana dos rezultātus turpmākā projekta ieviešanā un ikdienas darba procesā visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā Valsts kasei un iestādēm.
Dienesta viesnīcu ieņēmumu uzskaitei visās IZM iestādēs vienoti tiks izmantots RVS Horizon Nekustamo īpašumu pārvaldības (NĪP) modulis. Šis lēmums vistiešākajā veidā efektivizēs Valsts kases grāmatvežu ikdienas darbu.
Savukārt Valsts kase, neņemot vērā IZM un tās padotības iestāžu iebildumus, vienpusēji pieņēma lēmumu mainīt līdzšinējo profesionālās izglītības iestāžu īstenoto praksi veikt ieturējumus no apmācāmajiem izmaksājamās stipendijas, pamatojoties uz civiltiesiskā kārtā noslēgtas vienošanās pamata. Šāds Valsts kases lēmums būtiski ietekmē nemaksājošo debitoru skaita palielināšanās risku un papildus radīs nepieciešamību iestādēm pēc juridiskās palīdzības parādu piedziņas organizēšanā.

Lai veiksmīgi turpinātu reformas īstenošanu un sasniegtu plānotos rezultātus, aicinām:
* objektīvi izvērtēt konstatētās problēmas un galvenokārt to cēloņus;
* veikt tehnoloģiskus un organizatoriskus uzlabojumus, balstoties uz faktisko iestāžu pieredzi un praksi lietot RVS Horizon;
* ciešāk sadarboties ar iestādēm, izskaidrot katra uzdevumu reģistrācijas sistēmā Redmine ievietotā uzdevuma/informācijas pieprasījuma būtību un norādīt tā rezultātā iegūtās informācijas / lēmumu tālāko izmantošanas mērķi;
* pirms centralizētu lēmumu pieņemšanas konsultēties un iesaistīt to pieņemšanā attiecīgo resoru un tā pakļautībā esošās iestādes, ņemot vērā to specifiku;
* izvērtēt darba sadalījumu starp VPC grāmatvežiem un iestādēs paliekošajiem darbiniekiem, lai novērstu iestādēm radīto papildu administratīvo slogu, kāds līdz centralizācijas projekta ieviešanai nepastāvēja;
* pilnveidot komunikācijas procesu: 1) lēmumu pieņemšanā iesaistīt attiecīgā resora pārstāvjus un ietekmei pakļautās iestādes; 2) pirms uzdevumu došanas Redmine sistēmā izskaidrot iesaistītajām pusēm tajos iekļautos uzdevumus un informācijas tālākās izmantošanas mērķi; 3) pēc iesaistīto pušu intervijām organizēt kopīgas tikšanās, lai izskaidrotu jaunos procesus un jauno kārtību; 4) pēc lēmumu par procesu maiņu pieņemšanas organizēt to apspriešanu; 5) nodrošināt visaptverošu informācijas apmaiņu – skaidrot visām iesaistītajām pusēm kopīgās tikšanās neskaidrības un informēt par projektējumā noteiktajām prasībām un to izpildes kārtību;
* pirms sākotnējām intervijām un speciālistu aptaujām organizēt skaidrojošus pasākumus, kāds ir reformas mērķis – procesu optimizācija un procesu vienveidošana, kā rezultātā tiks veikta arī cilvēkresursu optimizācija valsts pārvaldē;
* noteikt vienotus, pārskatāmus un objektīvus kritērijus, pēc kuriem tiek noteikts iestādēs saglabājamo amatu skaits, uz Valsts kasi pārceļamo amatu skaits un likvidējamais amatu skaits iestādēs. Necaurspīdība un centralizācijas mērķa skaidra neatklāšana radījusi un radīs būtiskus riskus procesu nepārtrauktības nodrošināšanai ne tikai IZM resorā, bet arī turpmākajos periodos centralizācijai pakļautajiem resoriem.

Noslēgumā vēlamies norādīt, ka Valsts kases informatīvajā ziņojumā minētie riski – konfigurāciju un datu migrācijas darbu kvalitātes risks un iestāžu darbības nepārtrauktības risks, – pastāv ne tikai IZM resoram, bet arī tiem resoriem, kuriem Valsts kase centralizēto grāmatvedības pakalpojumu sniedz jau no 2025. gada 1. janvāra. Līdz ar to uzskatāms, ka problēmu cēlonis varētu būt ne projektā iesaistītā resora iestāžu pusē. Tādējādi, lai mazinātu identisku risku rašanos pārējiem resoriem, kam būs jāizmanto Valsts kases centralizētais grāmatvedības pakalpojums no 2027. gada, aicinām Valsts kasi objektīvi izvērtēt jau līdzšinējā projekta ieviešanā konstatētos atkārtojošos riskus, to rašanās problemātiku un iemeslus, lai tos mazinātu turpmāk.
Piemēram, jebkura jauna procesa definēšana ir risks sākotnējā projekta laika grafika nobīdēm un šo jauno procesu izstrādei, konfigurēšanai un ieviešanai praksē.

Tāpat sekmīgai projekta īstenošanas uzsākšanai ar mērķi mazinām iestāžu darbības nepārtrauktības riskus un Valsts kasē strādājošo speciālistu kompetenču un zināšanu pārnesi aicinām Valsts kasi pirmos 6 (sešus) mēnešus organizēt Valsts kases un projektā iesaistīto pušu speciālistu iknedēļas regulārās tikšanās / darba sanāksmes, dalot pēc problēmjautājumiem vai pēc procesiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Nodots Valsts kases projekta vadības komandai tālākai sadarbības īstenošanai. Vēršam uzmanību, ka tālākā sadarbības īstenošana ar IZM skatāma kopējās sadarbības sanāksmēs, IZM informācijas sniegšanā Valsts kases projekta vadības komandai un neskaidru jautājumu risināšanā ar projektu vadības komandu (sniedzot nepieciešamo informāciju, lūdzot atbalstu, ja nav skaidrs kāda informācija jāsniedz un pēc kādiem parametriem tā jāklasificē). Atzīmējam, ka horizontālā prioritārā pasākuma ietvaros “VPC izveide” IZM 2025.gadā piešķirts finansējums 120 000 euro apmērā ar mērķi stiprināt IZM kompetenci un  atbalstīt Valsts kasi centralizācijas procesa nodrošināšanā. Un tikai IZM pieņem lēmumu par šī finansējuma izlietojumu.  Papildus norādām, ka ceram uz veiksmīgu tālāku sadarbību, tomēr tas nemaina līdzšinējo sadarbību un situācijas aprakstu, kas minēts VPC izveides progresa laikā no 2025.gada 1.jūnija līdz 30.novembrim.
Vienlaikus atzīmējam, ka informatīvā ziņojuma “Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim” mērķis ir informēt Ministra kabinetu par centralizācijas procesa gaitu, iespējamiem riskiem un izaicinājumiem ar ko saskaras Valsts kase īstenojot valsts pārvaldes personāllietvedības sistēmas un grāmatvedības centralizācijas projektu. Minētā ziņojuma mērķis nav amata vietu vai finansējuma pārdales, jo šie jautājumi skatāmi pamatbudžeta bāzes un izdevumu pārskatīšanas rezultātu ietvaros.
	Informatīvais ziņojums
-

	15.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (KM - 08.12.2025.)
Nevaram piekrist informatīvā ziņojuma 3. sadaļas punktā “Riski un risku mazinošie pasākumi”, 4. punktā uzrādītajam otrajam risku mazinošajam pasākumam, jo saskaņā ar Valsts kases veikto aprēķinu no Kultūras ministrijas resora iestādēm tika pārdalīts finansējums krietni lielākā apmērā nekā faktiski tika izlietots pārceļamajai amata vietai gada laikā. Mēnešalgas apmērs tika aprēķināts kā vidējais no visiem 15. un 17. saimē strādājošajiem iestādē (kasieri no aprēķina tika izslēgti), un no šīs vidējās mēnešalgas procentuāli tika rēķinātas summas atvaļinājuma pabalstam, novērtēšanas prēmijai un citu sociālo garantiju izmaksai.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Skaidrojam, ka vidējās izpeļņas aprēķinā tika ietvertas tikai darbinieku, kuri veic grāmatvedības pienākumus mēnešalgas. Ja iestādē grāmatvedības pienākumus veic pēc amata apraksta finansists, tad arī šī mēnešalga tika ietverta vidējā izpeļņas aprēķinā (kas pamatā bija galvenie grāmatveži). Bet galvenais grāmatvedis arī ir grāmatvedis un ja iestāde šo grāmatvedības speciālistu ir ieklasificējusi 15.saimē, tad tikai šī konkrētā 15.saimes amata vieta tika ietverta vidējā mēnešalgas aprēķinā.
 
	Informatīvais ziņojums
-

	16.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (KM - 08.12.2025.)
Informatīvā ziņojuma 3. sadaļas punktā “Riski un risku mazinošie pasākumi”, 3. punktā, nekorekti norādīts, ka nepilnas finanšistu slodzes ir tikai IZM resorā. Šeit būtu jānorāda, ka arī KM resora iestādēm tika sniegti priekšlikumi saglabāt nepilnas finanšistu slodzes, jo šiem darbiniekiem ikdienā jānodrošina viss komunikācijas darbs ar VPC, jāstrādā ar iestādes darbiniekiem, jāsniedz VPC informācija par nepieciešamajiem rēķiniem, jāseko līdzi ikdienas finanšu pārvaldībai, jāplāno iestādes finanšu resursi u. c. Piemēram, Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, kura budžets pārsniedz 3,5 miljonus euro un kurā ikdienā strādā vairāk nekā 110 darbinieki, tika norādīts, ka finansista slodze saglabājama tikai 0,4 slodzes apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts, ka KM resorā arī ir saglabājamas nepilnas finansistu slodzes. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sākot no 2025.gada Valsts kase nodrošina iestādes līmeņa plānošanas funkcionalitāti, kas ir integrēta ar VPC Horizon personāllietvedības un grāmatvedības sistēmu, tādejādi dodot iestādēm iespēju plānošanas funkciju īstenot sistēmā, izmantojot klasifikatorus/dimensijas, kas automatizēti uzrāda budžeta izpildi iestādes definētajās klasifikācijās. Ņemot vērā to, ka KM grāmatvedības uzskaiti sākot ar 2026.gada 1.janvāri nodrošinās VPC, aicinām KM un tās iestādēm izmantot piedāvātās iespējas.
Jaunā redakcija informatīvajā ziņojumā:
Šogad no TM, IZM un KM centralizācijas tvērumā ir liels iestāžu un grāmatvedības speciālistu skaits. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir liels iestāžu skaits, kurām digitalizācijas līmenis ir zemāks. Kopumā šī situācija rada augstākus darbības nepārtrauktības riskus un jauno procesu izpratnes riskus iestādēs (piemēram, ja skolā nav līdz šim bijusi e-rēķinu aprite, tad gadījumā, ja skolas personāls neiedziļinās jaunajos procesos un atbildībās, tad pastāv iespēja, ka janvārī personāls nepratīs saņemt e-rēķinu, saskaņot un to novirzīt uz apmaksu). Tāpat būtiski minēt, ka IZM resorā 19 izglītības iestādēs ar 1. janvāri vairs nebūs pilnas slodzes finansista (līdz šim finansists pildījis arī galvenā grāmatveža darbus slodzēs no 0,2 līdz 0,8 atkarībā no tā, kā iestādē bijuši sadalīti pienākumi attiecībā pret citiem grāmatvežiem un pārējo personālu). Šobrīd izglītības iestādes uzdod jautājumus, kā tālāk strādāt, un ir nepieciešama steidzama rīcība no IZM. Šāda neskaidrība rada augstus darbības nepārtrauktības riskus ar 1. janvāri, kā arī riskus attiecībā uz darbu pēctecību un jauno procesu apgūšanu. Situācija, kas aprakstīta ar nepilnas slodzes riskiem IZM, tāda pati ir arī KM resorā
	Informatīvais ziņojums
-

	17.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (KM - 08.12.2025.)
Informatīvā ziņojuma 3.sadaļas punktā "Riski un risku mazinošie pasākumi" ir uzskaititi tikai un vienīgi Valsts kase risku sadaļa, netiek uzrādīti riski ar kādiem saskaras centralizējamiem resori un to iestādes, piemēram, resoru un to iestāžu cilvēkresursu augstā noslodze konfigurācijas uzdevumu izpildē; laicīgas informācijas neiesniegšana kā Vienotā pakalpojuma centra ieskatā sakārtojami esošie dati Horizon.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts informatīvā ziņojuma 3.sadaļas punkts “Riski un riskus mazinošie pasākumi” 1.punkts: ”… un ne visās iestādēs darbiniekiem ir kompetences un kapacitāte veikt labojumus paaugstinātas intensitātes apstākļos, saspringtos termiņos, pastāv riski ka….”
Jaunā redakcija informatīvajā ziņojumā:
Ņemot vērā, ka ir iestādes, kurās līdzšinējās grāmatvedības sistēmās ir bijušas datu kvalitātes problēmas (piemēram, dubulti dati), kā arī faktoru, ka datu migrācija notiek strauji (jāmigrē vairāk kā 300 datu kopas no katras instances)  un ne visās iestādēs darbiniekiem ir kompetences un kapacitāte (t.sk., paralēli saviem ikdienas pienākumiem) veikt labojumus paaugstinātas intensitātes apstākļos, saspringtos termiņos, pastāv riski, ka 2026. gadā ne visi dati tiks migrēti augstākajā kvalitātes līmenī, un tas var radīt sekas gan ikdienas procesos, gan secīgi pēc tam gada pārskatā. Tāpat šāda situācija rada risku, ka Valsts kases darbiniekiem būs nepieciešams papildu laiks, lai veiktu kļūdu labojumus, un tas kopumā radīs ietekmi uz atlīdzības budžetu (virsstundas).
 
	Informatīvais ziņojums
-

	18.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (KNAB - 08.12.2025.)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB), izvērtējot informatīvo ziņojumu “Par valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim”, lūdz papildināt minēto dokumentu ar izvērtējumu par KNAB pievienošanos Vienotajam pakalpojumu centram (turpmāk – VPC).
Ar Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija rīkojumu Nr. 404 “Par konceptuālo ziņojumu “Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē”” apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā (turpmāk – Konceptuālais ziņojums) ir konstatēti specifiski procesi, kas būtiski apgrūtina grāmatvedības uzskaites un citu atbalsta funkciju centralizāciju atsevišķās iestādēs. Konceptuālajā ziņojumā īpaši akcentēts, ka KNAB, ņemot vērā operatīvās darbības pamatfunkciju, visa grāmatvedības uzskaite un personāla lietvedība tiek organizēta slepenajā vidē, un šī procesu specifika ir obligāti ņemama vērā, vērtējot iespējamo iestādes pārņemšanu VPC procesā. Tāpat ziņojumā norādīts, ka atsevišķos resoros un iestādēs, tostarp KNAB, pastāv būtiski informācijas aprites ierobežojumi, kas saistīti ar iestādes darbības specifiku un organizatorisko struktūru. Minētie ierobežojumi lielākoties attiecas uz informāciju, kas satur valsts noslēpuma objektus, un tādēļ nav pieļaujama tās iekļaušana atklātās datubāzēs vai centralizētās informācijas sistēmās, kā arī nav pieļaujama datu apkopošana vai apstrāde ārpus slepenās vides.
Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 “Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros” 56. punkta 56.10. apakšpunkts paredz, ka Iekšlietu ministrija un tās padotības iestādes uzsāk pakalpojuma saņemšanu ar 2027. gada 1. janvāri, savukārt izmeklēšanas iestādes un operatīvās darbības subjekti ar 2028. gada 1. janvāri. Minētā norma nosaka konkrētām institūciju grupām pakalpojumu ieviešanas termiņus, ņemot vērā to funkciju specifiku, tostarp paaugstinātas slepenības režīmu un operatīvās darbības uzdevumus, kā tas ir KNAB gadījumā.
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu KNAB veic izmeklēšanas un operatīvās darbības korupcijas apkarošanas jomā. Šo funkciju īstenošana prasa paaugstinātu informācijas aprites kontroli un ierobežotu piekļuvi.
Atbalsta funkcijas (tai skaitā grāmatvedība, personāla vadība, loģistika un informācijas sistēmu uzturēšana) KNAB darbībā ir cieši integrētas ar operatīvo uzdevumu izpildi un bieži ietver informāciju, kas, lai arī ne vienmēr ir klasificēta kā valsts noslēpums, ir īpaši aizsargājama, satur taktiskus un izmeklēšanas procesiem būtiskus datus un atspoguļo speciālo izmeklēšanas darbību plānošanas un resursu izmantošanas modeli. Šādas informācijas nonākšana centralizētā atbalsta struktūrā radītu tiešu apdraudējumu izmeklēšanas taktikas slepenībai, pierādījumu aizsardzībai un valsts pretkorupcijas mehānisma efektivitātei.
KNAB darbības specifika atbilst augstākajām informācijas aizsardzības un slepenības prasībām, kas raksturīgas iestādēm ar valsts drošības funkcijām. KNAB rīcībā esošā informācija par izmeklēšanas struktūru, operatīvajiem resursiem, materiāltehnisko nodrošinājumu, izmantotajiem līdzekļiem, amatpersonu identitāti un nodarbināto skaitu, kā arī citi ar operatīvo darbību saistīti dati vairākos gadījumos var tikt kvalificēti kā valsts noslēpums vai pielīdzināti šai aizsardzības pakāpei. Šī informācijas aprite ir tieši saistīta ar izmeklēšanas un operatīvās darbības efektivitāti. Attiecīgi iestādes vadītājs ir atbildīgs par informācijas pieejamības noteikšanu un tās izpaušanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts noslēpuma aizsardzību un operatīvās darbības informācijas izmantošanu. Līdz ar to jebkāda informācijas nodošana ārējai struktūrai, tai skaitā atbalsta funkciju ietvaros, nav tikai tehnisks jautājums, tā skar KNAB spēju saglabāt kontroli pār izmeklēšanas procesu un tā slepenības režīmu.
Ņemot vērā minēto, KNAB norāda, ka VPC modelis nav savietojams ar KNAB slepenās vides prasībām un operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas aprites kontroli, jo tas radītu riskus valsts noslēpuma aizsardzībai, personāla informācijas drošībai un izmeklēšanas procesu konfidencialitātei.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Informatīvais ziņojums šo jautājumu neskar. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 2023.gada 4.jūlija MK rīkojuma Nr.404 Par konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"8.punktu – “Neatkarīgās iestādes var pievienoties pakalpojumu centram, savstarpēji vienojoties ar Valsts kanceleju un Valsts kasi par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku, apjomu un izmaksu modeli.” Attiecīgi šīs nosacījums arī iestrādāts Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 ''Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros'' 58.punktā.
	Informatīvais ziņojums
-

	19.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (VM - 07.12.2025.)
Informatīvajā ziņojumā aprakstītais reformas īstenošanas progress tikai daļēji atspoguļo faktisko stāvokli. Mūsu vērtējumā reformas īstenošana šobrīd nav devusi paredzēto efektu un vairākos aspektos ir samazinājusi procesu efektivitāti.
Tāpat ziņojums neanalizē un ignorē būtiskus faktus, ka:
* iestādēm netika nodrošinātas laicīgas un pilnvērtīgi funkcionējošas testa vides,
* trūka skaidru konfigurāciju aprakstu un metodisko dokumentu,
* vairākas prasības tika mainītas ieviešanas laikā, radot apjukumu un neskaidrību,
* ieviešanas termiņi nebija tehniski pamatoti,
* Valsts kase nebija gatava nodrošināt atbilstošu atbalstu iestādēm ieviešanas laikā,
* tika kavētas konfigurācijas,
* tika kavētas integrācijas,
* radās būtiskas datu migrācijas un testēšanas kļūdas.
Ziņojums rada priekšstatu, ka iestādes bija galvenie ieviešanas kavējošie faktori, lai gan faktiski lielākā daļa problēmu radās centralizācijas projekta pusē, nevis iestādēs.
Lai veiksmīgi turpinātu reformas īstenošanu un sasniegtu plānotos rezultātus, aicinām:
* objektīvi izvērtēt konstatētās problēmas un to cēloņus,
* veikt tehnoloģiskus un organizatoriskus uzlabojumus, balstoties uz faktisko iestāžu pieredzi,
* ciešāk sadarboties ar iestādēm un ņemt vērā to specifiku ,
* zvērtēt darba sadalījumu starp VPC grāmatvežiem un iestāžu darbiniekiem, lai novērstu papildu administratīvo slogu,
* pilnveidot komunikācijas procesu: nesenajā klātienes tikšanās reizē tika organizēta neformāla saruna, tāpēc būtu vērtīgi nākotnē pievērsties aktuālajiem jautājumiem, skaidrot neskaidrības un informēt iestādes par projektējumā noteikto prasību izpildi.

Lai veicinātu abpusēju izpratni un vienotu pieeju, ierosinām VPC sasaukt atsevišķu sanāksmi ar VM resora iestādēm, kurā informēt iestādes par prasībām, kuru izpilde šobrīd neatbilst projektējumam un palīdzēt iestādēm precizēt un pilnveidot procesus turpmākai sekmīgai reformas norisei.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts ziņojums, lai novērstu  situāciju, ka ziņojums rada priekšstatu, ka iestādes bija galvenie ieviešanas kavējošie faktori.

Jaunā redakcija ziņojumā:
Būtiski ņemt vērā, ka reformas straujie tempi prasīja VM, ZM, VARAM, KEM, EM resoriem ļoti apjomīgu darbu un ne vienmēr visas problēmas bija ātri atrisināmas un gan resoriem, gan Valsts kasei 2024.gada beigas un 2025.gada sākums bija apjomīgu problēmjautājumi, tomēr pateicoties resoru atsaucībai un darbam pakalpojums tika uzsākts sniegt.
	Informatīvais ziņojums
-

	20.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (TM - 08.12.2025.)
Risku mazinošie pasākumi. "Ja netiek rasts finansējums no cita avota, tad ziņojumā “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam” iekļaut papildu līdzekļu pārdales no KM, TM un IZM resoriem, lai kompensētu atlīdzības starpību, kas radusies pēc šo resoru 2025. gada  lēmumiem palielināt atlīdzību grāmatvežiem jau pēc Ministru kabineta lēmuma par apropriācijas pārdali Valsts kasei".
Izslēgt TM no uzskaitījuma. Ar MK lēmumu (MK 26.08.2025. sēdes  protokols Nr.33. 53. §, 39.p. no TM resora uz Valsts kasi tika pārdalīts finansējums atlīdzībai 1 764 733 euro apmērā. Pārdalāmais finansējums tika aprēķināts, ņemot vērā vidējo aprēķināto  algu nevis katram konkrētam darbiniekam noteikto amatalgu, kā arī tika pārdalīts finansējums piemaksām, sociālajām garantijām, prēmijām. Papildus jāņem vērā arī tas, ka ne visi resora grāmatvedības darbinieki pāriet strādāt uz Valsts kasi, līdz ar to no šī atalgojuma arī būtu finansējama trūkstošā daļa (ja tāda ir) veidojot atlīdzības politiku atbilstoši pieejamajam finansējumam.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Risku mazinošais pasākums svītrots, jo jautājumi ar finansējuma pārdalēm nav progresa ziņojuma tvērumā.
 
	Informatīvais ziņojums
-

	21.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Iebildums (TM - 08.12.2025.)
Risku mazinošie pasākumi. "Ar Ministru kabineta lēmumu noteikt, ka iestādēm, virzot lēmumus uz Ministru kabinetu par reorganizāciju, apvienošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kasi plānotie termiņi un ar datu migrācijas, konfigurācijas un citiem ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītajiem darbiem nepieciešamās izmaksas, lai nodrošinātu to savlaicīgu iekļaušanu budžeta plānošanā".
 Ar MK lēmumu (MK 26.08.2025. sēdes  protokols Nr.33. 53. §, 39.p.) no TM resora uz Valsts kasi tika pārdalīts finansējums IT uzturēšanai 314 179 euro apmērā, kurā tika iekļauti gan Horizon uzturēšanas izdevumi, gan iestāžu konsultāciju izdevumi, arī no tām iestādēm, kuras varētu tikt reorganizētas. Līdz ar to iebilstam pret vēl jebkāda finansējuma pārdali no TM resora.





 
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
No TM resora tika pārdalītas esošās grāmatvedības sistēmu uzturēšanas izmaksas, tomēr iestāžu reorganizāciju/apvienošanu u.c izmaiņu gadījumos veicama virkne darbu sistēmu izmaņu konfigurēšanā, datu migrācijā, klasifikatoru pārklasifikācijā budžeta izpildes pusē, kā arī sagatavošanās darbi (savlaicīga izmaiņu veikšana un iestrāde jaunajā vidēja termiņa budžeta plānošanas funkcionalitātē (izstrādes stadijā šobrīd).
Ņemot vērā virzību uz digitālu valsts pārvaldi, atklātu un uz sistēmām balstītu datu lēmumu pieņemšanā, finanšu sistēmu  uzturētājam Valsts kasei ir jābūt savlaicīgi pieejamai informācijai par resoru paredzētajām reformām, kas rada ietekmi uz Valsts kases uzturētajām   sistēmām, tādejādi Valsts kasei spējot nodrošināt savlaicīgu kapacitātes, cilvēkresursu plānošanu atsevišķu informācijas sistēmu darbu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā norādot papildus nepieciešamo finansējumu datu migrācijām, integrāciju pārbūvēm u.tml., kas līdz šim ir ieviestas lai nodrošinātu esošo iestāžu vajadzības.
Vienlaikus, saskaņā ar “Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP”, TM pienākums virzot tiesību aktu vai tā izmaiņas anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” norādīt izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos, sniedzot detalizētus aprēķinus par tiem, tai skaitā apzinot, kāds ir likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru plānotais finansējums tām valsts pārvaldes funkcijām, kuras skar piedāvātais problēmas risinājums, aprēķinot, kāda finansiālā ietekme ir piedāvātajam problēmas risinājumam, un jānoskaidro, vai tā iekļaujas attiecīgajam gadam paredzētajā finansējumā. Ja ar problēmas risinājumu saistītās izmaksas vai ieņēmumi neiekļaujas attiecīgajam gadam jau plānotajos izdevumos vai ieņēmumos, tas jānorāda anotācijas izmaiņu ailēs.

Līdz ar minēto aicinām ievērot iepriekš minētajās vadlīnijās noteikto atklājot pilnu informāciju par virzāmo reformu lēmumu ietekmi, tai skaitā ietekmi uz VPC personāllietvedības un grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu, kā arī uz izmaiņām budžeta plānošanas sistēmā.
Atzīmējam, ka katrai iestādei ir savs datu apjoms, savi būtiskākie izmantotie procesi, funkcionalitātes, u,tml., līdz ar ko reformu finansiālā ietekme uz izmaiņām Valsts kases sistēmās var būt būtiska un nebūtiska (tāpat nepieciešamības gadījumā varam vienoties par atsevišķiem darbiem, ko īsteno pats resors vai iestāde), līdz ar ko aicinājums virzāmos dokumentus saskaņot ar Valsts kasi vienlaikus uzreiz nerada finansiālo slogu, tomēr katras reformu izmaksas ir jāizvērtē, tai skaitā no sistēmas  uzturētāja (Valsts kases) puses.
	Informatīvais ziņojums
-

	22.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim."
	Iebildums (KNAB - 08.12.2025.)
Ņemot vērā veikto izvērtējumu, papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības specifiku, kuras ietvaros informācija par finansēm, materiāltehnisko nodrošinājumu un personālsastāvu ir cieši saistīta ar operatīvo darbību, kā arī ir noteiktās prasības informācijas sistēmām un piekļuves tiesību nodalīšanai, noteikt, ka Valsts kase nesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs turpina veikt grāmatvedības uzskaiti un ar to saistītās atbalsta funkcijas iestādē, nodrošinot Valsts kasei nepieciešamos datus pārskatu sagatavošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Saskaņā ar 2023.gada 4.jūlija MK rīkojuma Nr.404 Par konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"8.punktu – “Neatkarīgās iestādes var pievienoties pakalpojumu centram, savstarpēji vienojoties ar Valsts kanceleju un Valsts kasi par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku, apjomu un izmaksu modeli.”
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim."

	23.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim."
	Iebildums (FM - 08.12.2025.)
Lai nodrošinātu efektīvāku funkciju izpildi un mazinātu iestāžu administratīvo slogu finanšu grāmatvedības, personāla lietvedības un norēķinu ar darbiniekiem procesos,  papildināt, iekļaujot punktu, kas nosaka uzdevumu Valsts kasei pārskatīt procesus un paplašināt sniegto pakalpojumu apjomu esošo procesu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
Valsts kasei līdz 2026.gada 30.jūnijam Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm veikt finanšu grāmatvedības, personāla lietvedības un norēķinu ar darbiniekiem procesu analīzi un paplašināt sniegto pakalpojumu apjomu.
	Nav ņemts vērā
Iebildums atcelts no FM ar 2025. gada 16. decembrī iesniegto atzinumu.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
 Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim."

	24.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (IZM - 08.12.2025.)
Par  protokollēmuma 2.punkta redakciju:
Iebildums attiecībā uz to, ja resors iestāžu skaita un procesu efektivizēšanas nolūkos pieņem lēmumus par iestāžu reorganizāciju, nepieciešams nodefinēt kārtību, kā Valsts kase veic amata vietu pārcelšanu un finansējuma transfertu resoram gadījumā, ja iestāde tiek pārveidota par valsts kapitālsabiedrību, kura patstāvīgi organizē savu grāmatvedības uzskaiti.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību Valsts kases izdevumi tāpat kā pārējo valsts iestāžu izdevumi tiek pārskatīti/optimizēti un efektivizēti informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem n+1, n+2, n+3 un n+4 gadam” ietvaros. Citi gadījumi izskatāmi konkrētu lēmumu virzības brīdī sadarbībā ar Valsts kasi.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	25.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (KM - 08.12.2025.)
Uz Valsts kasi ir veikta izdevumu pārcelšana, kas attiecas uz resoru iestāžu izlietotajiem līdzekļiem Horizon konsultācijām un datu konsolidēšanai 2023. un 2024. gada laikā. Šajās izmaksās KM resoram jau bija iekļauti arī izdevumi, kurus KM bija izlietojis Horizon konsolidācijai 2023. gadā, apvienojot divas iestādes.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
No KM resora tika pārdalītas esošās grāmatvedības sistēmu uzturēšanas izmaksas, tomēr iestāžu reorganizāciju/apvienošanu u.c izmaiņu gadījumos veicama virkne darbu sistēmu izmaņu konfigurēšanā, datu migrācijā, klasifikatoru pārklasifikācijā budžeta izpildes pusē, kā arī sagatavošanās darbi (savlaicīga izmaiņu veikšana un iestrāde jaunajā vidēja termiņa budžeta plānošanas funkcionalitātē (izstrādes stadijā šobrīd).
Ņemot vērā virzību uz digitālu valsts pārvaldi, atklātu un uz sistēmām balstītu datu lēmumu pieņemšanā, finanšu sistēmu  uzturētājam Valsts kasei ir jābūt savlaicīgi pieejamai informācijai par resoru paredzētajām reformām, kas rada ietekmi uz Valsts kases uzturētajām   sistēmām, tādejādi Valsts kasei spējot nodrošināt savlaicīgu kapacitātes, cilvēkresursu plānošanu atsevišķu informācijas sistēmu darbu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā norādot papildus nepieciešamo finansējumu datu migrācijām, integrāciju pārbūvēm u.tml., kas līdz šim ir ieviestas lai nodrošinātu esošo iestāžu vajadzības.
Vienlaikus, saskaņā ar “Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP”, KM pienākums virzot tiesību aktu vai tā izmaiņas anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” norādīt izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos, sniedzot detalizētus aprēķinus par tiem, tai skaitā apzinot, kāds ir likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru plānotais finansējums tām valsts pārvaldes funkcijām, kuras skar piedāvātais problēmas risinājums, aprēķinot, kāda finansiālā ietekme ir piedāvātajam problēmas risinājumam, un jānoskaidro, vai tā iekļaujas attiecīgajam gadam paredzētajā finansējumā. Ja ar problēmas risinājumu saistītās izmaksas vai ieņēmumi neiekļaujas attiecīgajam gadam jau plānotajos izdevumos vai ieņēmumos, tas jānorāda anotācijas izmaiņu ailēs.
Līdz ar minēto aicinām ievērot iepriekš minētajās vadlīnijās noteikto atklājot pilnu informāciju par virzāmo reformu lēmumu ietekmi, tai skaitā ietekmi uz VPC personāllietvedības un grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu, kā arī uz izmaiņām budžeta plānošanas sistēmā.
Atzīmējam, ka katrai iestādei ir savs datu apjoms, savi būtiskākie izmantotie procesi, funkcionalitātes, u,tml., līdz ar ko reformu finansiālā ietekme uz izmaiņām Valsts kases sistēmās var būt būtiska un nebūtiska (tāpat nepieciešamības gadījumā varam vienoties par atsevišķiem darbiem, ko īsteno pats resors vai iestāde), līdz ar ko aicinājums virzāmos dokumentus saskaņot ar Valsts kasi vienlaikus uzreiz nerada finansiālo slogu, tomēr katras reformu izmaksas ir jāizvērtē, tai skaitā no sistēmas  uzturētāja (Valsts kases) puses.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	26.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Iebildums (TM - 08.12.2025.)
Papildināt punktu ar teikumu: 
Dotācijas pārdale netiek paredzēta, ja uz Valsts kasi no reorganizējamās iestādes resora jau ir pārdalīts finansējums informācijas sistēmu uzturēšanai.

Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
No TM resora tika pārdalītas esošās grāmatvedības sistēmu uzturēšanas izmaksas, tomēr iestāžu reorganizāciju/apvienošanu u.c izmaiņu gadījumos veicama virkne darbu sistēmu izmaņu konfigurēšanā, datu migrācijā, klasifikatoru pārklasifikācijā budžeta izpildes pusē, kā arī sagatavošanās darbi (savlaicīga izmaiņu veikšana un iestrāde jaunajā vidēja termiņa budžeta plānošanas funkcionalitātē (izstrādes stadijā šobrīd).
Ņemot vērā virzību uz digitālu valsts pārvaldi, atklātu un uz sistēmām balstītu datu lēmumu pieņemšanā, finanšu sistēmu  uzturētājam Valsts kasei ir jābūt savlaicīgi pieejamai informācijai par resoru paredzētajām reformām, kas rada ietekmi uz Valsts kases uzturētajām   sistēmām, tādejādi Valsts kasei spējot nodrošināt savlaicīgu kapacitātes, cilvēkresursu plānošanu atsevišķu informācijas sistēmu darbu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā norādot papildus nepieciešamo finansējumu datu migrācijām, integrāciju pārbūvēm u.tml., kas līdz šim ir ieviestas lai nodrošinātu esošo iestāžu vajadzības.
Vienlaikus, saskaņā ar “Vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP”, TM pienākums virzot tiesību aktu vai tā izmaiņas anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” norādīt izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos, sniedzot detalizētus aprēķinus par tiem, tai skaitā apzinot, kāds ir likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru plānotais finansējums tām valsts pārvaldes funkcijām, kuras skar piedāvātais problēmas risinājums, aprēķinot, kāda finansiālā ietekme ir piedāvātajam problēmas risinājumam, un jānoskaidro, vai tā iekļaujas attiecīgajam gadam paredzētajā finansējumā. Ja ar problēmas risinājumu saistītās izmaksas vai ieņēmumi neiekļaujas attiecīgajam gadam jau plānotajos izdevumos vai ieņēmumos, tas jānorāda anotācijas izmaiņu ailēs.
Līdz ar minēto aicinām ievērot iepriekš minētajās vadlīnijās noteikto atklājot pilnu informāciju par virzāmo reformu lēmumu ietekmi, tai skaitā ietekmi uz VPC personāllietvedības un grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu, kā arī uz izmaiņām budžeta plānošanas sistēmā.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	27.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un to padotības iestādēm ir tiesības, pamatojoties uz iestādes veiktu izvērtējumu, kas ietver pārbaudi par pienākumu nedublēšanos un dubultā finansējuma riska neiestāšanos iestādes budžeta ietvaros, slēgt līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem par iestāžu un ministriju konsolidēto 2025. gada pārskatu sagatavošanu. Šīs tiesības ir piemērojamas gadījumos, kad, ņemot vērā darba attiecību pārtraukšanu ar darbiniekiem, kas līdz 2025. gadam bija atbildīgi par pārskatu sagatavošanu, iestāde nespēj nodrošināt Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 ''Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros'' 51. punktā minēto prasību izpildi.
	Iebildums (IZM - 08.12.2025.)
Par protokollēmuma  6. punkta redakciju:
Valsts kase ir saņēmusi visu finansējumu atbilstoši Valsts kases pielietotam algoritmam ārējo ekspertu (Ernst&Young) noteiktajam uz Valsts kasi pārceļamo amatu vietu skaita finansēšanai (ne tikai atlīdzības izmaksām, bet arī amata vietu uzturēšanai, informācijas sistēmu izdevumu segšanai). Savukārt, 6.punkta redakcijā Valsts kase nosaka to, ka iestādei gadījumā, ka ir zaudējusi kvalificētu galveno grāmatvedi, kurš nav pārgājis strādā uz Valsts kasi, zem papildus finansējuma (sava budžeta ietvaros) ir jāmeklē ārpakalpojuma sniedzējs, neparedzot izmaksu kompensāciju (finansējuma transferta veidā) no Valsts kases puses.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Šāda protokollēmuma punktu 2024.gadā rosināja resori, tāpēc iekļauts arī šogad.
Šāds punkts paredzēts, jo grāmatvedības pakalpojuma sniegšanu VPC uzņemas ar gadu, kad uzsāk VPC pakalpojuma sniegšanu attiecīgai iestādei, atbildot par grāmatvedības uzskaites kārtošanu, t.sk. visu pārskatu sagatavošanu par darījumiem sākot no pārņemšanas gada (par periodu par kuru VPC grāmatveži veic darījumu uzskaiti) atbilstoši grāmatvedības normatīvajiem aktiem VPC standartizēto procesu ietvaros.  Par periodu līdz 2025.gadam grāmatvedības uzskaite veikta pēc nestandartizētiem  iestādes procesiem, kas faktiski nav piekritīgi VPC pakalpojuma sniegšanai.
Papildus atzīmējam, ka lai iestāde spētu pielāgoties procesiem, t.sk.pirmajā pārņemšanas gadā nodrošināt papildus vienreizējo izmaksu segšanu, resoru ietvaros resoros saglabāts likvidējamo grāmatvedības speciālistu amata vietu finansējums.
Papildus sadarbībā ar IZM 2025.gada beigās ir īstenota informācijas apmaiņa par pēctecības un darbības nepārtrauktības riskiem, ņemot vērā situāciju ar darbiniekiem, aks pāriet/nepāriet strādāt uz Valsts kasi.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
7. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un to padotības iestādēm ir tiesības, pamatojoties uz iestādes veiktu izvērtējumu, kas ietver pārbaudi par pienākumu nedublēšanos un dubultā finansējuma riska neiestāšanos iestādes budžeta ietvaros, slēgt līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem par iestāžu un ministriju konsolidēto 2025. gada pārskatu sagatavošanu. Šīs tiesības ir piemērojamas gadījumos, kad, ņemot vērā darba attiecību pārtraukšanu ar darbiniekiem, kas līdz 2025. gadam bija atbildīgi par pārskatu sagatavošanu, iestāde nespēj nodrošināt Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 ''Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros'' 51. punktā minēto prasību izpildi.

	28.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
7. Valsts kultūrkapitāla fondam piemērot grāmatvedības uzskaitē Valsts kases noteiktos vienotos uzskaites principus un metodes un vienoto pārskatu sagatavošanas kārtību, lai nodrošinātu, ka Kultūras ministrijas pārskatos vienādi darījumi atspoguļoti vienādi un visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina vienotu principu piemērošanu grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.
	Iebildums (KM - 08.12.2025.)
Valsts kases un Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) eksperti šobrīd strādā, lai pārskatītu VKKF un Vienotā pakalpojumu centra procesus. Kad šis posms būs noslēdzies, tad varēs tikt uzdots kāds uzdevums, nevis procesa vidū, kad gala risinājums vēl nav atrasts.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Protokollēmumā punkts iekļauts, lai tiktu nodrošināti vienoti principi un uzskaites atbilstība.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
8. Valsts kultūrkapitāla fondam piemērot grāmatvedības uzskaitē Valsts kases noteiktos vienotos uzskaites principus un metodes un vienoto pārskatu sagatavošanas kārtību, lai nodrošinātu, ka Kultūras ministrijas pārskatos vienādi darījumi atspoguļoti vienādi un visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina vienotu principu piemērošanu grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā

	29.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
8. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
	Iebildums (TM - 08.12.2025.)
Ņemot vērā, ka atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" noteiktajam 2026.gadā prēmijas netiks maksātas, uz Valsts kasi prēmijām pārdalītais finansējums ir pārdalāms atpakaļ TM resoram.Papildināt protokollēmumu ar 9.punktu - Valsts kasei un Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par iepriekš uz Valsts kasi pārdalītā finansējuma prēmijām atgriešanu 2026. gadā un turpmāk no Finanšu ministrijas budžeta uz Tieslietu ministrijas budžetu.

Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Iestāžu izdevumi tiek  pārskatīti/optimizēti un efektivizēti informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem n+1, n+2, n+3 un n+4 gadam” ietvaros.
Vienlaikus atzīmējam, ka saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam " 2026.gadā naudas balvas var izmaksāt līdz 50 % no mēnešalgas un attiecīgi par tālāku laika posmu   vēl joprojām nav pieņemts lēmums, lai gan 2.kārtas resoru pārņemšanas izmaksās viss naudas balvu finansējums tika atstāts resoros, līdz ar ko arī šis aspekts skatāms informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem n+1, n+2, n+3 un n+4 gadam” ietvaros.
Tāpat vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvo regulējumu un pārņemšanas nosacījumiem arī pārņemtajiem grāmatvedības speciālistiem ir tiesības uz novērtēšanas prēmijas saņemšanu par 2025.gadu, ja iestāde līdz pārņemšanai nav veikusi novērtēšanu un izmaksu.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
9. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.

	30.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (FM - 16.12.2025. - pēc termiņa)
Vēršam uzmanību, ka ziņojuma projektā sniegtā informācija attiecībā uz Vienotā pakalpojumu centra projektiem ir vispārīga un nepietiekami konkrēta. Tajā trūkst informācija par skaidri definētiem un jau sasniegtiem rezultātiem, kurus var izteikt skaitliski. Tādējādi lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju attiecībā uz katra projekta izmērāmiem datiem par paveikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvajā ziņojumā aprakstīto projektu specifika, kā arī šiem projektiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteiktie mērķi un rezultatīvie rādītāji paredz konkrētu informācijas sistēmu (skaitu) ieviešanu un nosaka sasniedzamo sistēmu lietotāju skaitu līdz 2026. gada 30. maijam. Attiecīgi ziņojuma struktūra un tajā sniegtās informācijas detalizācijas pakāpe ir veidota atbilstoši katra projekta ieviešanas stadijai un ANM plānā noteiktajam rezultātu tvērumam. Ziņojuma sadaļās par projektiem, kuros informācijas sistēmas jau ir ieviestas un tiek ekspluatētas (piemēram, Valsts kases īstenotajos projektos), ir sniegta konkrēta informācija par sasniegtajiem rezultātiem, tostarp norādot sistēmu lietojošo iestāžu skaitu. Informatīvais ziņojums papildināts ar informāciju, ka ar 2026.gada 1.janvāri centralizētu pakalpojumu saņems 109 iestādes.
Savukārt attiecībā uz Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmu un Mācīšanās un attīstības sistēmu ziņojumā ir norādīts, ka šie projekti atrodas ieviešanas posmā. Šajā gadījumā ziņojums papildināts ar termiņu, kurā paredzēts sasniegt ANM plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja – sistēmas lietotāju skaita – sasniegšanu.
Vienlaikus uzsveram, ka ANM projektu ietvarā noteiktie izmērāmie rādītāji attiecībā uz minētajām sistēmām ir vērsti uz gala rezultātu sasniegšanu līdz konkrētam termiņam, nevis uz starpposmu kvantitatīvu uzskaiti pirms sistēmu nodošanas ekspluatācijā. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija atspoguļo gan jau sasniegtos rezultātus tajos projektos, kuros ieviešana ir pabeigta, gan pamatoti raksturo ieviešanas progresu un plānoto rezultātu sasniegšanu projektos, kas vēl atrodas realizācijas stadijā.
	Informatīvais ziņojums
-

	31.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (KM - 08.12.2025.)
Šādu informatīvo ziņojumu izstrādē ir jāiesaista centralizējamie resori. Šobrīd veidojas situācija, ka nozaru ministrijas informāciju par informatīvo ziņojumu un tajā dotajiem uzdevumiem iegūst tikai no TAP.
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Atbilstoši 2021.gada 7.septembra MK noteikumu Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” prasībām informatīvais ziņojums tiek virzīts saskaņošanai TAP portālā, kas ir oficiālais mehānisms institūciju iesaistei un atzinumu sniegšanai. Līdz ar to nozaru ministrijām un centralizējamajiem resoriem tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi iepazīties ar informatīvā ziņojuma saturu un tajā ietvertajiem uzdevumiem.
	Informatīvais ziņojums
-

	32.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (TM - 08.12.2025.)
Ņemot vērā, ka Valsts kase sniegs pakalpojumu arī Tieslietu akadēmijai, kas nav TM padotības iestāde, papildināt ziņojumu ar informāciju par Tieslietu akadēmiju, līdzīgi kā tas ir aprakstīts par Datu valsts inspekciju,  attiecīgi precizējot protokollēmuma 5. un 6. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma 5. punkts, uzskaitot arī Tieslietu akadēmiju. Protokollēmuma 6.punkts attiecībā uz Tieslietu akadēmiju nav mainīts, tā kā grāmatvedību tai nodrošināja Tiesu administrācija, uz kuru savukārt 6.punkts ir attiecināms.
	Informatīvais ziņojums
-

	33.
	Informatīvais ziņojums
Par valsts pārvaldes Vienotā pakalpojumu centra izveides progresu laika periodā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.
	Priekšlikums (FM - 08.12.2025.)
Vēršam uzmanību, ka ziņojuma projektā sniegtā informācija attiecībā uz Vienotā pakalpojumu centra projektiem ir vispārīga un nepietiekami konkrēta. Tajā trūkst informācija par skaidri definētiem un jau sasniegtiem rezultātiem, kurus var izteikt skaitliski. Tādējādi lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju attiecībā uz katra projekta izmērāmiem datiem par paveikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Informatīvajā ziņojumā aprakstīto projektu specifika, kā arī šiem projektiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā noteiktie mērķi un rezultatīvie rādītāji paredz konkrētu informācijas sistēmu (skaitu) ieviešanu un nosaka sasniedzamo sistēmu lietotāju skaitu līdz 2026. gada 30. maijam. Attiecīgi ziņojuma struktūra un tajā sniegtās informācijas detalizācijas pakāpe ir veidota atbilstoši katra projekta ieviešanas stadijai un ANM plānā noteiktajam rezultātu tvērumam. Ziņojuma sadaļās par projektiem, kuros informācijas sistēmas jau ir ieviestas un tiek ekspluatētas (piemēram, Valsts kases īstenotajos projektos), ir sniegta konkrēta informācija par sasniegtajiem rezultātiem, tostarp norādot sistēmu lietojošo iestāžu skaitu. Informatīvais ziņojums papildināts ar informāciju, ka ar 2026.gada 1.janvāri centralizētu pakalpojumu saņems 109 iestādes.
Savukārt attiecībā uz Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmu un Mācīšanās un attīstības sistēmu ziņojumā ir norādīts, ka šie projekti atrodas ieviešanas posmā. Šajā gadījumā ziņojums papildināts ar termiņu, kurā paredzēts sasniegt ANM plānā noteiktā rezultatīvā rādītāja – sistēmas lietotāju skaita – sasniegšanu.
Vienlaikus uzsveram, ka ANM projektu ietvarā noteiktie izmērāmie rādītāji attiecībā uz minētajām sistēmām ir vērsti uz gala rezultātu sasniegšanu līdz konkrētam termiņam, nevis uz starpposmu kvantitatīvu uzskaiti pirms sistēmu nodošanas ekspluatācijā. Līdz ar to informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija atspoguļo gan jau sasniegtos rezultātus tajos projektos, kuros ieviešana ir pabeigta, gan pamatoti raksturo ieviešanas progresu un plānoto rezultātu sasniegšanu projektos, kas vēl atrodas realizācijas stadijā.
	Informatīvais ziņojums
-

	34.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (FM - 16.12.2025. - pēc termiņa)
Lūdzam precizēt protokollēmuma 2.punktu, paredzot, ka valsts budžeta apropriācijas pārdales apjoms ir savstarpēji saskaņojams starp iestādi un Valsts kasi, lai izvairītos no situācijām, kurās reorganizējamais budžeta izpildītājs vai izpildītājs, kuram pievieno reorganizējamo iestādi, nepiekrīt pārdalāmās apropriācijas apmēram.
Piedāvātā redakcija
2. Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt savstarpēji saskaņotu valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Ņemts vērā
Ja datu migrācijām, integrācijām ir nepieciešams finansējums, tad šis finansējums kā reformas sākotnējās izmaksas ir jāparedz tiesību aktā, arī gadījumos, kad konkrētai iestādei finansējums šādām izmaksām nav rodams. Proti, resoram virzot reformas ir stratēģisks redzējums - funkciju, izmaksu, pakalpojumu sniegšanas u.c. efektivizēšanai, tādejādi virzot lēmumus par reorganizācijām resoram ir jāapzinās ar šiem lēmumiem saistītās izmaksas, piemēram,  datu migrāciju izmaksas, un jāspēj rast risinājums to segšanai.
Papildināts Informatīvais ziņojums ar skaidrojumu, ka reorganizāciju tiesību aktu lēmumu saskaņošanas procesā resors sadarbībā ar Valsts kasi iespēju robežās vienojas par labāko risinājumu datu migrāciju, integrāciju u.c darbu veikšanai un to izmaksu segšanai.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	35.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (FM - 08.12.2025.)
Precizēt protokollēmuma 2.punktu, paredzot, ka valsts budžeta apropriācijas pārdales apjoms ir savstarpēji saskaņojams starp iestādi un Valsts kasi, lai izvairītos no situācijām, kurās reorganizējamais budžeta izpildītājs vai izpildītājs, kuram pievieno reorganizējamo iestādi, nepiekrīt pārdalāmās apropriācijas apmēram.
Piedāvātā redakcija
2. Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt savstarpēji saskaņotu valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Ņemts vērā
Ja datu migrācijām, integrācijām ir nepieciešams finansējums, tad šis finansējums kā reformas sākotnējās izmaksas ir jāparedz tiesību aktā, arī gadījumos, kad konkrētai iestādei finansējums šādām izmaksām nav rodams. Proti, resoram virzot reformas ir stratēģisks redzējums - funkciju, izmaksu, pakalpojumu sniegšanas u.c. efektivizēšanai, tādejādi virzot lēmumus par reorganizācijām resoram ir jāapzinās ar šiem lēmumiem saistītās izmaksas, piemēram,  datu migrāciju izmaksas, un jāspēj rast risinājums to segšanai.
Papildināts Informatīvais ziņojums ar skaidrojumu, ka reorganizāciju tiesību aktu lēmumu saskaņošanas procesā resors sadarbībā ar Valsts kasi iespēju robežās vienojas par labāko risinājumu datu migrāciju, integrāciju u.c darbu veikšanai un to izmaksu segšanai.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	36.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
2. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Priekšlikums (FM - 08.12.2025.)
Precizēt protokollēmuma 2.punktu, paredzot, ka valsts budžeta apropriācijas pārdales apjoms ir savstarpēji saskaņojams starp iestādi un Valsts kasi, lai izvairītos no situācijām, kurās reorganizējamais budžeta izpildītājs vai izpildītājs, kuram pievieno reorganizējamo iestādi, nepiekrīt pārdalāmās apropriācijas apmēram.
Piedāvātā redakcija
2. Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt savstarpēji saskaņotu valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas.
	Ņemts vērā
Ja datu migrācijām, integrācijām ir nepieciešams finansējums, tad šis finansējums kā reformas sākotnējās izmaksas ir jāparedz tiesību aktā, arī gadījumos, kad konkrētai iestādei finansējums šādām izmaksām nav rodams. Proti, resoram virzot reformas ir stratēģisks redzējums - funkciju, izmaksu, pakalpojumu sniegšanas u.c. efektivizēšanai, tādejādi virzot lēmumus par reorganizācijām resoram ir jāapzinās ar šiem lēmumiem saistītās izmaksas, piemēram,  datu migrāciju izmaksas, un jāspēj rast risinājums to segšanai.
Papildināts Informatīvais ziņojums ar skaidrojumu, ka reorganizāciju tiesību aktu lēmumu saskaņošanas procesā resors sadarbībā ar Valsts kasi iespēju robežās vienojas par labāko risinājumu datu migrāciju, integrāciju u.c darbu veikšanai un to izmaksu segšanai.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Ministru kabineta 2024. gada 22.  oktobra noteikumos Nr. 653 "Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros" noteiktajām iestādēm ‒ Valsts kases sniegto pakalpojumu saņēmējām ‒ gadījumā, ja tiek plānota iestāžu reorganizācija, informēt Valsts kasi un attiecīgo iestāžu reorganizāciju saistītos tiesību aktos paredzēt valsts budžeta apropriācijas pārdali Valsts kasei, tādējādi nodrošinot finansējumu izmaiņu veikšanai Centrālajā resursu vadības sistēmā, lai īstenotu datu migrāciju un citas iestāžu reorganizācijas rezultātā nepieciešamās Valsts kases sniegto pakalpojumu izmaiņas, ja nepieciešams. Reorganizācijas plānošanā iestādei sadarbībā ar Valsts kasi  precizēt par Valsts kasei pārdalāmo vai no Valsts kases pārdalāmo finansējuma apmēru, lai nodrošinātu finansējumu datu migrācijai un citām izmaksām.

	37.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
5. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un to padotības iestādēm (valsts budžeta iestādēm un budžeta nefinansētām iestādēm), Valsts kancelejai, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Fiskālās disciplīnas padomei, Datu valsts inspekcijai, Valsts administrācijas skolai no 2026. gada 1. janvāra izmantot budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma iestāžu līmeņa plānošanas pakalpojumu pilnā apmērā.
	Priekšlikums (TM - 08.12.2025.)
Papildināt iestāžu uzskaitījumu ar Tieslietu akadēmiju.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Papildināts protokollēmuma 5.punkts.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
6. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un to padotības iestādes (valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētās iestādes), Valsts kanceleja, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Fiskālās disciplīnas padome, Datu valsts inspekcija, Tieslietu akadēmija, Valsts administrācijas skola no 2026. gada 1. janvāra izmanto budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma iestāžu līmeņa plānošanas pakalpojumu pilnā apmērā.

	38.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un to padotības iestādēm ir tiesības, pamatojoties uz iestādes veiktu izvērtējumu, kas ietver pārbaudi par pienākumu nedublēšanos un dubultā finansējuma riska neiestāšanos iestādes budžeta ietvaros, slēgt līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem par iestāžu un ministriju konsolidēto 2025. gada pārskatu sagatavošanu. Šīs tiesības ir piemērojamas gadījumos, kad, ņemot vērā darba attiecību pārtraukšanu ar darbiniekiem, kas līdz 2025. gadam bija atbildīgi par pārskatu sagatavošanu, iestāde nespēj nodrošināt Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 ''Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros'' 51. punktā minēto prasību izpildi.
	Priekšlikums (TM - 08.12.2025.)
Iekļaut arī Tieslietu akadēmiju, ņemot vērā, ka tā nav TM padotības iestāde
Piedāvātā redakcija
-
	Nav ņemts vērā
Uz Tieslietu akadēmiju protokollēmuma 7.punkts nav attiecināms, tā kā grāmatvedību tai līdz pievienošanai nodrošināja Tiesu administrācija, uz kuru savukārt 7. punkts ir attiecināms un nepieciešamības gadījumā izmantojams. 
	MK sēdes protokollēmuma projekts
7. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un to padotības iestādēm ir tiesības, pamatojoties uz iestādes veiktu izvērtējumu, kas ietver pārbaudi par pienākumu nedublēšanos un dubultā finansējuma riska neiestāšanos iestādes budžeta ietvaros, slēgt līgumus ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem par iestāžu un ministriju konsolidēto 2025. gada pārskatu sagatavošanu. Šīs tiesības ir piemērojamas gadījumos, kad, ņemot vērā darba attiecību pārtraukšanu ar darbiniekiem, kas līdz 2025. gadam bija atbildīgi par pārskatu sagatavošanu, iestāde nespēj nodrošināt Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 653 ''Kārtība, kādā Valsts kase sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, un kārtība un apjoms, kādā valsts budžeta iestādes un budžeta nefinansētas iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros'' 51. punktā minēto prasību izpildi.

	39.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
8. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
	Priekšlikums (FM - 16.12.2025. - pēc termiņa)
Protokollēmuma 8.punkta 2.teikumā lūdzam norādīt iestādi, kurai Valsts kase turpinās nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu līdz 2026.gada 31.martam, vai arī pārformulēt teiktumu tā, lai būtu viennozīmīgi skaidrs kurai iestādei - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vai Valsts ieņēmumu dienestam, vai abām iestādēm - Valsts kase nodrošinās grāmatvedības uzskaites pakalpojumu! 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma  punkts. Skaidrojam, ka Valsts kase šobrīd nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un lai neradītu papildus datu migrāciju izmaksas pakalpojums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai līdz 2026.gada 31.martam tiks nodrošināts iepriekšējā apjomā.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
9. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
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	MK sēdes protokollēmuma projekts
8. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
	Priekšlikums (FM - 08.12.2025.)
Protokollēmuma 8.punkta 2.teikumā lūdzam norādīt iestādi, kurai Valsts kase turpinās nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu līdz 2026.gada 31.martam, vai arī pārformulēt teiktumu tā, lai būtu viennozīmīgi skaidrs kurai iestādei - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vai Valsts ieņēmumu dienestam, vai abām iestādēm - Valsts kase nodrošinās grāmatvedības uzskaites pakalpojumu! 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma  punkts. Skaidrojam, ka Valsts kase šobrīd nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un lai neradītu papildus datu migrāciju izmaksas pakalpojums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai līdz 2026.gada 31.martam tiks nodrošināts iepriekšējā apjomā.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
9. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
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8. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.
	Priekšlikums (FM - 08.12.2025.)
Protokollēmuma 8.punkta 2.teikumā lūdzam norādīt iestādi, kurai Valsts kase turpinās nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu līdz 2026.gada 31.martam, vai arī pārformulēt teiktumu tā, lai būtu viennozīmīgi skaidrs kurai iestādei - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vai Valsts ieņēmumu dienestam, vai abām iestādēm - Valsts kase nodrošinās grāmatvedības uzskaites pakalpojumu! 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts protokollēmuma  punkts. Skaidrojam, ka Valsts kase šobrīd nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai un lai neradītu papildus datu migrāciju izmaksas pakalpojums Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai līdz 2026.gada 31.martam tiks nodrošināts iepriekšējā apjomā.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
9. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 630 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanu Valsts ieņēmumu dienestam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ar 2026. gada 1. aprīli tiek likvidēta, pievienojot to Valsts ieņēmumu dienestam. Līdz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pievienošanai Valsts ieņēmumu dienestam Valsts Kase turpina nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.



