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] 

“Par akciju sabiedrības “RB Rail” Finansēšanas līguma 
2020. -2021. gadam parakstīšanu”
Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un  Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

1. Projekta ieviesēji un vienošanās
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr.13/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI), groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un centrālais projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR). 
Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm, Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR, kas lielāko daļu no savā atbildībā esošajām Projekta aktivitātēm iepērk Latvijas teritorijā, jo ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85 % apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5 % apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva. 
Papildus uz 2020. gada 2. jūlija Pilnvarojuma pamata RBR īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā, to 85 % apmērā finansējot EK un Latvijai nodrošinot 15 % līdzfinansējumu.

2. RBR finansējums Projekta  realizēšanai 
Projekts tiek īstenots trīs secīgos posmos – plānošana, projektēšana un būvniecība. Atbilstoši sākotnējam Projekta ieviešanas plānam, būvniecības darbus plānots pabeigt 2026.gadā. Apzinoties, ka Projekts ir apjomīgs, kura realizācijā būtisks ir EK finansiālais atbalsts, tā realizēšana tiek plānota vairākos ES daudzgadu finanšu plānošanas periodos, un attiecīgi Projekts tiek īstenots ģeogrāfiskās, inženiertehniskās un finanšu kārtās. 
Laika posmā no 2015. gada līdz 2020. gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi, atbilstoši CEF1, CEF2 un CEF3), Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt EISI finansējumu 819 855 833 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem trīs CEF līgumiem ir 682 895 993 euro. Eiropas savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma (turpmāk – CEF6) ietvaros  2020. gada novembrī ir parakstīti divi Rail Baltica projekta finansēšanas līgumi 214 264 920 euro apmērā, kur 182 125 182 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa. Ministru kabinetā tiks iesniegts Informatīvais ziņojums par Projekta sestā uzsaukuma precizētajām izmaksām un protokollēmuma projekts par precizētajām sestā projektu uzsaukuma saistībām. 
RBR aktivitāšu īstenošanai kopā šobrīd pieejamais finansējums ir 85 817 531 euro, no kuriem 72 944 901 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 12 872 630 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 5 013 847 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15% RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. (skatīt 1.tabulu). 
                                                                       1.tabula RBR budžets CEF līgumos (euro)
	CEF līgums
	INEA finansējums
	Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm
	Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm
	
	
	Kopā 
CEF līgumos

	CEF-1
	19 405 170
	3 424 442
	1 893 785
	
	
	22 829 612

	CEF-2
	51 000
	9 000
	3 000
	
	
	60 000

	CEF-3
	10 370 300
	1 830 053
	616 619
	
	
	12 200 353

	CEF-6S
	37 689 087
	6 651 015
	2 206 999
	
	
	44 340 102

	CEF-6W
	5 429 344
	958 120
	293 444
	
	
	6 387 464

	Kopā
	72 944 901
	12 872 630
	5 013 847
	
	
	85 817 531


Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes, kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstī, pamatā Projekta plānošanas aktivitātes,  plānotais Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā, un jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā, un pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tādejādi 2014. – 2019. gadā RBR no Latvijas valsts budžeta ir saņēmis 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus, pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR, kā arī Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.tabulā.                                                    
   2.tabula Latvijas budžeta finansējuma apguve (euro)
	[bookmark: _Hlk54018246]Latvijas (LV) daļa
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Iemaksātais kapitāls 
	1 300 000
	650 000
	650 000
	650 000
	650 000
	0

	0

	CEF līdzfinansēšana
	8 527
	51 485
	155 190
	333 978
	422 891

	1 210 842
	1 388 126

	Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas 
	208 087
	113 820
	96 979
	159 009
	102 515
	181 152
	248 839

	Uzkrātais kapitāls
	1 083 386
	1 568 081
	1 965 912
	2 122 925
	2 247 519
	855 525
	-781 440


Sākot ar 2020. gadu, tas ir izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek mainīts, parakstot RB Rail AS Finansēšanas līgumu 2020. -2021. gadam (turpmāk – IFA līgums). Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu plāno nodrošināt subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā. IFA līguma ietvarā 2020. gadā Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 391 994 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 359 799 euro, Lietuvai -  2 078 892 euro.                  
Ja Projekta nacionālo aktivitāšu īstenošanas atbalsta pasākumu izmaksu līdzfinansēšanai tiktu izmantots RBR uzkrātais kapitāls, tad netiktu izpildīts Akcionāru līguma 4.3 punkts, kas nosaka, ka katra akcionāra daļa ir 33.33% un 4.6 punkts, kas nosaka, ka akciju proporcionalitātei ir jāsaglabājas.  Atbilstoši Akcionāru līgumam Latvija, Igaunija un Lietuva ir veikusi ieguldījumus  3.9 miljonu euro apmērā RBR pamatkapitālā no katras valsts, saglabājot katra akcionāra daļu proporciju. IFA līguma 2.2.1. punkts nosaka, ka parakstot RBR finansēšanas līgumu Igaunija apņemas nodrošināt no Igaunijas valsts budžeta RBR ieviesto aktivitāšu līdzfinansēšanu un projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanu veicot maksājumu RBR. IFA līguma 2.3.1. punkts nosaka, ka Lietuva parakstot RBR finansēšanas līgumu apņemas nodrošināt no Lietuvas valsts budžeta RBR ieviesto aktivitāšu līdzfinansējumu un projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanu veicot maksājumu RBR. Igaunija un Lietuva IFA līgumu jau ir parakstījušas. Igaunija un Lietuva sev piekrītošo līdzfinansējumu jau ir pārskaitījusi RBR. 
Akcionāru līguma 5.8 punkts nosaka, ka lai īstenotu Projektu un sasniegtu tā rezultātu, Baltijas valstis apņemas panākt savstarpēju vienošanos par finanšu resursu nodrošināšanu papildus EISI finansējumam. Tādejādi, RBR uzkrātais kapitāls turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, dalībvalstīm nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu. Tā kā EISI finansēšanas līgumi neattiecina tādus izdevumus kā korporatīvās un pārvaldības izmaksas, ārpakalpojumus RBR pārvaldības nodrošināšanai, turpmāko EISI finansējuma pieteikumu sagatavošanas izmaksas un pieskaitāmās netiešās izmaksas (turpmāk visas kopā Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas), Baltijas valstis  solidāri 33,33 % apmērā finansē arī neattiecināmās izmaksas.    

3. RBR nepieciešamais Latvijas līdzfinansējums 2020. gadam
IFA līgums paredz no Latvijas valsts budžeta finansēt turpmāk aprakstītās izmaksas. 
[bookmark: _Hlk51157574]
3.1. Horizontālo aktivitāšu līdzfinansējums
EK finansētajām Projekta horizontālajām aktivitātēm, kuras apkopotas 3.tabulā, līdzfinansējumu 15% nodrošina Baltijas valstis, katra 5 % apmērā. Kopējā 2020. gadā finansējamā summa no Latvijas budžeta ir 767 800 euro. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu  RBR aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma jeb CEF 6 finansēšanas līgumu ietvaros 2020. gada 6. oktobrī ir pieņemts MK lēmums par saistībām (protokols Nr.59 44§ 3.punkts). Ministrija atkārtoti iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"", precizējot CEF 6 finansēšanas līgumu saistības, kuras Latvijai mainījās līdz ar izmaiņām finansējuma sadalījumā starp Baltijas valstīm. Attiecīgi par CEF 6 finansēšanas līgumiem sniegtā informācija 3.tabulā ir informatīva.
 3. tabula Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšana 2020. gadā (euro)
	[bookmark: _Hlk56449738]Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2020
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfin.

	CEF 1
	 
	 
	 
	 
	 

	A06
	A1.1.6. Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi, ietverot maršruta popularizēšanu
	606 577
	356 577
	303 090
	17 829

	A23A
	A5.1.1. Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi
	14 046 313
	1 848 886
	1 154 616
	92 445

	CEF 1 Kopā
	 
	14 652 890
	2 205 463
	1 457 706
	110 274

	CEF 2
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2020
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfin.

	B18
	18 Globālā projekta vadība
	1 485 037
	50 450
	42 883
	2 523

	CEF 2 Kopā
	 
	1 485 037
	50 450
	42 883
	2 523

	CEF 3
	 
	 
	 
	 
	 

	C01
	C1.1.7. Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus
	1 108 640
	133 508
	113 482
	6 675

	C02
	C1.1.8. Piegādātāju tirgus pētijums, kā arī pētījums par iespēju pāatrintāt projektēšanas un būvniecības posmus, mērogojamības noteikšna konsolidētajā iepirkumā.
	1 690 750
	750 000
	637 500
	37 500

	C09
	C5.1.2: Globālā projeketa un aktivitātes  īstenošanas atbalsta pasākumi
	6 294 888
	1 202 924
	1 022 486
	60 146

	C11
	C7.1.2:Rail Baltica komunikācijas stratēģijas īstenošana
	1 175 373
	439 558
	373 624
	21 978

	C12
	Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I posms)
	869 127
	477 905
	406 220
	23 895

	 CEF 3 Kopā
	11 138 778
	3 003 895
	2 553 312
	150 194

	CEF6 
	Aktivitātes apraksts
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2020
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfin.

	 
	Globālā projketa un aktivitātes  īstenošanas atbalsta pasākumi
	21 837 654
	5 655 653
	4 807 305
	282 783

	 
	Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājumi (I posms)
	390 800
	285 400
	242 590
	14 270

	 
	Inženieru paklpojumu sagatavošana, ieprikums, un uzraudzība
	1 132 800
	656 000
	557 600
	32 800

	 
	Alternatīva finansējuma piesaistes iespēju analīze punktveida objektiem un citiem specifiskiem gadījumiem.
	200 000
	100 000
	85 000
	5 000

	 
	Ēnu operatora pakalpojumi Latvijā
	1 199 000
	217 000
	184 450
	32 550

	 
	Ēnu operatora pakalpojumi Igaunijā
	1 199 000
	217 000
	184 450
	                       -   

	 
	DocLogix intergācija ar BIM CDE lietojot API SDK komplektu
	110 000
	110 000
	93 500
	5 500

	 
	Rial Baltica infrastruktūras komponetu un elementu vienots iepirkums
	900 000
	300 000
	255 000
	15 000

	 
	Plānošana, riska mazināšanas risinājumi
	760 965
	190 000
	161 500
	9 500

	 
	Līgumu pārvaldības rīks
	155 600
	78 000
	66 300
	3 900

	 
	Ekspertu pakalpojumi Kauņas mezgla darbībai 1435/1520 mm sliedēm
	180 000
	180 000
	153 000
	                       0

	 
	Ēnu operātora pakalpojumi Globālajam projektam
	629 401
	101 903
	86 617
	5 095

	 
	Kuaņas stacijas 1435/150mmdarbības optimizācijas pētījums un sliežu novietošnas  prikšizpēte
	80 657
	80 657
	68 558
	                       0   

	 
	Vides ilgtspējības koncepcijas izstrāde un palīdzība vides tiesiskā regulējuma ievērošanai
	115 894
	49 581
	42 144
	2 479

	 
	Nulles ietekmes uz vidi stratēģija
	115 430
	35 227
	29 943
	1 761

	 
	Vienots  Rail Baltica infrastruktūras komponentu un elementu iepirkums
	424 218
	83 816
	71 244
	4 191

	 
	Pētījums par alternatīvā finasējuma piesaisti Globālajam projektam
	27 461
	12 310
	10 463
	615

	 
	Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājums (I posms)
	651 384
	245 083
	208 321
	12 254

	 
	Plānošana, riska mazināšanas risinājumi (II posms)
	1 532 813
	221 526
	188 297
	11 076

	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2020
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfin.

	 
	Apdrošināšanas stratēģija
	74 630
	71 180
	60 503
	3 559

	 
	Līgumu  pārvaldīšanas rīks (I Posms)
	292 798
	128 995
	109 646
	6 450

	 
	DocLogix intergācija ar BIM CDE lietojot API SDK komplektu
	110 000
	37 420
	31 807
	1 871

	 
	DocLogix integrācijas iespējamības izpēte ar BIM CDE, izmantojot API SDK komplektu
	51 729
	51 729
	43 969
	2 586

	 
	Izejvielu un galveno komponentu piegāde
	3 547 893
	555 975
	472 579
	27 799

	 
	Inženierpakalpojumi "CCS" apakšsistēmu sagatavošanai, iegādei un uzraudzībai (Palīdzība TS sagatavošanas laikā utt.)
	295 328
	126 177
	107 250
	6 309

	 
	Inženierpakalpojumi "ENE" apakšsistēmu sagatavošanai, iegādei un uzraudzībai (Palīdzība TS sagatavošanas laikā utt.)
	305 925
	266 270
	226 329
	13 313

	 
	Igaunijas, Latvija un lietuvas konkursa " ENE" 
	273 031
	82 958
	70 515
	4 148

	CEF6  Kopā
	36 594 411
	10 139 860
	8 618 880
	504 809

	Kopā (CEF1, CEF2, CEF3, CEF6)
	63 871 116
	15 399 668
	12 672 781
	767 800


Projekta horizontālo aktivitāšu ieviešanas ietvaros RBR ir apguvis 4. tabulā  uzrādīto finansējumu. Aktivitāšu “Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi” un “Globālā projekta vadība” līdzfinansējums ir atkarīgs no administratīvo resursu apjoma, kas RBR ir nepieciešams konkrētās valsts aktivitāšu vadībai, t.i. tas netiek attiecināts uz visām valstīm vienādā apmērā, bet atbilstoši konkrētās valsts aktivitāšu ieviešanai nepieciešamajiem RBR resursiem. Līdz ar to valstīm, arī Latvijai, netiek saglabāta precīza 5% proporcija līdzfinansējumam,  jo katras valsts daļa tiek rēķināta saskaņā ar faktiskajiem nodevumiem projekta ieviešanas gaitā.

4. tabula Projekta aktivitātēs 2015.-2019. gadā apgūtie līdzekļi (euro)
	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2015.-2019. kopā

	A01n
	Projekta Izmaksu - ieguvumu analīze
	13 500 
	162 000 
	97 500 
	-
	-
	273 000 

	A02n
	Dzelzceļa darbības operacionālais plāns 
	-
	-
	-
	505 571 
	-
	505 571 

	A03n
	Biznesa plāns
	-
	-
	-
	359 850 
	-
	359 850 

	A04n
	RB līgumu slēgšanas procesa shēma
	74 000 
	-
	-
	-
	-
	74 000 

	A05n
	Vienotu tehnisko standartu sagatavošana
	-
	-
	281 533 
	283 053 
	-
	564 586 

	A06n
	Komercializācijas plāns and tirgus pētījumi
	-
	-
	-
	-
	14 960 
	14 960 

	A23
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi
	33 681 
	766 100 
	2 181 540 
	1 858 460 
	2 589 468 
	7 429 249 

	A24
	Komunikācijas un sabiedriskās attiecības
	49 352 
	84 446 
	259 937 
	3 374 
	-
	397 109 

	CEF1 
	Kopā
	170 533 
	1 012 546 
	2 820 510 
	3 010 308 
	2 604 428 
	9 618 325 

	B18
	Globālā projekta vadība
	-
	17 159 
	132 468 
	880 367 
	307 677 
	1 337 671 

	CEF2 
	Kopā
	-
	17 159 
	132 468 
	880 367 
	307 677 
	1 337 671 

	C01
	Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana
	-
	-
	7 797 
	327 366 
	392 917 
	728 080 

	C02
	Piegādātāju tirgus pētijums. 
	-
	-
	-
	173 790 
	510 079 
	683 869 

	C03
	Konsolidētais tehniskais projekts
	-
	-
	49 508 
	478 252 
	212 814 
	740 574 

	C04
	Teritorijas plānošana un IVN.
	-
	-
	-
	-
	87 664 
	87 664 

	C09
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi
	-
	-
	132 835 
	1 489 644 
	3 108 954 
	4 731 433 

	C11
	PR un komunikācijas 
	-
	-
	-
	309 157 
	426 658 
	735 815 

	C12
	Biznesa attīstība un mārketings 
	-
	-
	24 003 
	70 035 
	171 836 
	265 874 

	CEF3 
	Kopā
	-
	-
	214 143 
	2 848 244 
	4 910 922 
	7 973 309 

	
	Kopā CEF1, CEF2 un CEF3
	170 533 
	1 029 705 
	3 167 121 
	6 738 919 
	7 823 027 
	18 929 305 

	
	EISI finansējums
	144 953
	875 249
	2 692 053
	5 728 081
	6 649 573
	16 089 910

	
	LV, LT un EE līdzfinansējums
	25 580
	154 456
	475 068
	1 010 838
	1 173 454
	2 839 396

	
	LV līdzfinansējums
	8 527
	51 485
	155 190
	333 978
	422 891
	972 071



3.2. RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana
[bookmark: _Hlk54855023]Ministrija ir pilnvarojusi RBR ieviest atsevišķas Projekta Latvijas nacionālās aktivitātes. Šo aktivitāšu ieviešanai paredzēto projekta atbalsta pasākumu jeb PISM (project implementation support measures) EISI 85 % finansējuma saņēmējs ir RBR,  Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu, kas 2020. gadā sastāda 443 042 euro (izmaksas apkopotas 5.tabulā). Jāatzīmē, ka jau Finansēšanas līgumos šo Latvijas nacionālo aktivitāšu, kuras Ministrija ir pilnvarojusi ieviest RBR, nepieciešamo RBR piekritīgo PISM budžets ir plānots kā RBR piekritīgi finanšu resursi.
5. tabula RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu, kas attiecas uz Latviju līdzfinansēšana (euro)
	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Budžets 2020
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfin.

	A 23 saistīts ar: A13nC
(old: 23R2)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai
	455 104
	386 838
	68 266

	A 23 saistīts ar: A13nB
(old:A23R1)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Vangaži - Salaspils – Misa” ieviešanai
	455 104
	386 838
	68 266

	A 23 saistīts ar: A13nA
(old:A23R3)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Vangaži - LV/EE” ieviešanai
	396 223
	336 789
	59 433

	A 23 saistīts ar: A13nD
(old:A23R4)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Misa - LV/LT” ieviešanai
	388 862
	330 533
	58 329

	A 23 saistīts ar: A25nB (old: A16R1)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Tehniskais novērtējums” ieviešanai
	109 809
	93 338
	16 471

	A 23 saistīts ar: A25nE (old: A16R2)
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses” ieviešanai
	59 128
	50 259
	8 869

	A 23 saistīts ar: A13nH
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Ietekmes uz vidi novērtējums” ieviešanai
	-
	-
	-

	A 23 saistīts ar: A25
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi  aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses (Latvija)” ieviešanai
	1 089 387
	925 979
	163 408

	CEF 1 Kopā
	 
	2 953 616
	2 510 574
	443 042



4. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana
Tā kā RBR nav citu ieņēmumu kā EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33% apmērā) finansē izmaksas, kuras būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām. Minēto izmaksu kopsumma 2020. gadā veido 181 152 euro.
6.tabula Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2020. gadā (euro)
	Aktivitātes apraksts
	Budžets 2020
	Igaunijas līdzfinansējums
	Latvijas līdzfinansējums
	Lietuvas līdzfinansējums

	Padomes atalgojums
	312 490
	104 163
	104 163
	104 163

	Biroja vadības (korporatīvās) izmaksas
	24 000
	8 000
	8 000
	8 000

	Ārpakalpojumi
	24 000
	8 000
	8 000
	8 000

	Komandējumu izmaksas
	40 740
	13 580
	13 580
	13 580

	Sanāksmju izmaksas
	6 000
	2 000
	2 000
	2 000

	Citas izmaksas saistītas ar padomes darbīību
	15 000
	5 000
	5 000
	5 000

	Citas projektam pieskaitāmas netiešās izmaksas
	121 227
	40 409
	40 409
	40 409

	 Kopā
	543 457
	181 152
	181 152
	181 152




5. RBR pievienotās vērtības nodokļa finansēšana 2020. gadā
Parakstīto CEF līgumu Īpašo nosacījumu (Special conditions) 14. punkts nosaka, ka PVN attiecināmība šajos līgumos netiek piemērota. RBR Latvijā samaksātais PVN, kas nav atgūstams kā priekšnodoklis, 2020. gadā tiek kompensēts saskaņā Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 218 “Kārtība, kādā kompensē pievienotās vērtības nodokļa summas Igaunijai un Lietuvai par akciju sabiedrības "RB Rail" veiktajām aktivitātēm”. No 2021. gada un turpmāk Projekta ietvaros samaksātais PVN, kas nav atgūstams kā priekšnodoklis, tiks kompensēts saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība”  (turpmāk – Noteikumi Nr.395) 7.1 punktu. IFA līguma 2.6.1 punkts nosaka, ka PVN priekšfinansēšanai tiek izmantotas līdzšinējās iemaksas RBR pamatkapitālā. IFA līguma 2.6.2 punkts nodrošina Igaunijas un Lietuvas autorizāciju kompensējamās summas pārskaitīt RBR. Igaunija un Lietuva IFA līgumu jau ir parakstījušas.  

6. Kopsavilkums
[bookmark: _Hlk51329403]Kopējais prognozētais 2020. gadā nepieciešamais Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums RBR aktivitātēm sastāda 887 185 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 181 152 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 262 991 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai  443 042 euro. RBR aktivitāšu līdzfinansējuma apmērs, kas Latvijai jānodrošina 2021.gadā, tiks noteikts pēc RBR 2021.gada budžeta apstiprināšanas, tā iesniegšanas un izskatīšanas Ministrijā un atbilstoša Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas.
Par horizontālajām aktivitātēm un RBR projekta ieviešanas atbalsta aktivitātei, kas attiecas uz Latviju, nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pieskaitāmo netiešo izmaksu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”.
	Akcionāru līgums tika parakstīts 2014.gada 28.oktobrī atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta protokollēmuma Nr.43 56.§ paredzētajiem pasākumiem. Akcionāru līgums paredz katra akcionāra  iemaksas RBR pamatkapitālā 2 600 000 euro apmērā, kas jāsaglabā kā finansējums apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Saskaņā ar Akcionāru līgumu iemaksas pamatkapitālā ir nodrošinājušas visas valstis vienādā apmērā, tajā skaitā Latvija, Lietuva, Igaunija, tādējādi nodrošinot katra akcionāra daļu proporciju RBR. Latvijas un pārējo akcionāru iemaksas RBR pamatkapitālā tiek izmantotas Projekta aktivitāšu, PVN un Projekta neattiecināmo izmaksu priekšfinansēšanai. Turpmākās, 1 300 000 euro iemaksas RBR pamatkapitālā, kuras visas trīs valstis nodrošināja vienādā apmērā, saskaņā ar 2017.gada un 2018.gada (parakstīts 2019.gadā) finansēšanas līgumiem tika izlietotas Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai, kā arī ar Projektu saistīto izdevumu, kuri netiek attiecināti finansēšanas līgumu ietvarā, finansēšanai.
	Ministrija ir precizējusi Ministru kabineta Noteikumus Nr. 395, un attiecīgie grozījumi ir stājušies spēkā 2020.gada 12.novembrī, tādejādi  informatīvā ziņojuma „Par akciju sabiedrības „RB Rail“ Finansēšanas līguma 2020.-2021.gadam parakstīšanu“, pievienotajā protokollēmuma projektā noteiktie pasākumi nenonāk pretrunā Noteikumiem Nr. 395.

Satiksmes ministrs							T. Linkaits

Vīza: 
Valsts sekretāre							I. Stepanova

O.Bērziņa 67028083 
Olita.Berzina@sam.gov.lv 
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