INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par akciju sabiedrības “RB Rail” Finansēšanas līguma

2020. -2021. gadam parakstīšanu”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un  Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

1. Projekta ieviesēji un vienošanās

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr.13/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI), groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un centrālais projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR).

Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm, Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR, kas lielāko daļu no savā atbildībā esošajām Projekta aktivitātēm iepērk Latvijas teritorijā, jo ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85 % apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5 % apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva.

Papildus uz 2020. gada 2. jūlija Pilnvarojuma pamata RBR īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā, to 85 % apmērā finansējot EK un Latvijai nodrošinot 15 % līdzfinansējumu.

2. RBR finansējums Projekta  realizēšanai

Projekts tiek īstenots trīs secīgos posmos – plānošana, projektēšana un būvniecība. Atbilstoši sākotnējam Projekta ieviešanas plānam, būvniecības darbus plānots pabeigt 2026.gadā. Apzinoties, ka Projekts ir apjomīgs, kura realizācijā būtisks ir EK finansiālais atbalsts, tā realizēšana tiek plānota vairākos ES daudzgadu finanšu plānošanas periodos, un attiecīgi Projekts tiek īstenots ģeogrāfiskās, inženiertehniskās un finanšu kārtās.

Laika posmā no 2015. gada līdz 2020. gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi, atbilstoši CEF1, CEF2 un CEF3), Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt EISI finansējumu 819 855 833 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem trīs CEF līgumiem ir 682 895 993 euro. Eiropas savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma (turpmāk – CEF6) ietvaros  2020. gada novembrī ir parakstīti divi Rail Baltica projekta finansēšanas līgumi 214 264 920 euro apmērā, kur 182 125 182 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa. Ministru kabinetā tiks iesniegts Informatīvais ziņojums par Projekta sestā uzsaukuma precizētajām izmaksām un protokollēmuma projekts par precizētajām sestā projektu uzsaukuma saistībām.

RBR aktivitāšu īstenošanai kopā šobrīd pieejamais finansējums ir 85 817 531 euro, no kuriem 72 944 901 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 12 872 630 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 5 013 847 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15% RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. (skatīt 1.tabulu).

1.tabula RBR budžets CEF līgumos (euro)

| CEF līgums | INEA finansējums | Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm |  |  | Kopā CEF līgumos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF-1 | 19 405 170 | 3 424 442 | 1 893 785 |  |  | 22 829 612 |
| CEF-2 | 51 000 | 9 000 | 3 000 |  |  | 60 000 |
| CEF-3 | 10 370 300 | 1 830 053 | 616 619 |  |  | 12 200 353 |
| CEF-6S | 37 689 087 | 6 651 015 | 2 206 999 |  |  | 44 340 102 |
| CEF-6W | 5 429 344 | 958 120 | 293 444 |  |  | 6 387 464 |
| Kopā | 72 944 901 | 12 872 630 | 5 013 847 |  |  | 85 817 531 |

Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes, kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstī, pamatā Projekta plānošanas aktivitātes,  plānotais Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā, un jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā, un pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tādejādi 2014. – 2019. gadā RBR no Latvijas valsts budžeta ir saņēmis 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus, pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR, kā arī Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2.tabulā.

2.tabula Latvijas budžeta finansējuma apguve (euro)

| Latvijas (LV) daļa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iemaksātais kapitāls | 1 300 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| CEF līdzfinansēšana | 8 527 | 51 485 | 155 190 | 333 978 | 422 891 | 1 210 842 | 1 388 126 |
| Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas | 208 087 | 113 820 | 96 979 | 159 009 | 102 515 | 181 152 | 248 839 |
| Uzkrātais kapitāls | 1 083 386 | 1 568 081 | 1 965 912 | 2 122 925 | 2 247 519 | 855 525 | -781 440 |

Sākot ar 2020. gadu, tas ir izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek mainīts, parakstot RB Rail AS Finansēšanas līgumu 2020. -2021. gadam (turpmāk – IFA līgums). Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu plāno nodrošināt subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā. IFA līguma ietvarā 2020. gadā Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 391 994 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 359 799 euro, Lietuvai -  2 078 892 euro.

Ja Projekta nacionālo aktivitāšu īstenošanas atbalsta pasākumu izmaksu līdzfinansēšanai tiktu izmantots RBR uzkrātais kapitāls, tad netiktu izpildīts Akcionāru līguma 4.3 punkts, kas nosaka, ka katra akcionāra daļa ir 33.33% un 4.6 punkts, kas nosaka, ka akciju proporcionalitātei ir jāsaglabājas.  Atbilstoši Akcionāru līgumam Latvija, Igaunija un Lietuva ir veikusi ieguldījumus  3.9 miljonu euro apmērā RBR pamatkapitālā no katras valsts, saglabājot katra akcionāra daļu proporciju. IFA līguma 2.2.1. punkts nosaka, ka parakstot RBR finansēšanas līgumu Igaunija apņemas nodrošināt no Igaunijas valsts budžeta RBR ieviesto aktivitāšu līdzfinansēšanu un projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanu veicot maksājumu RBR. IFA līguma 2.3.1. punkts nosaka, ka Lietuva parakstot RBR finansēšanas līgumu apņemas nodrošināt no Lietuvas valsts budžeta RBR ieviesto aktivitāšu līdzfinansējumu un projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanu veicot maksājumu RBR. Igaunija un Lietuva IFA līgumu jau ir parakstījušas. Igaunija un Lietuva sev piekrītošo līdzfinansējumu jau ir pārskaitījusi RBR.

Akcionāru līguma 5.8 punkts nosaka, ka lai īstenotu Projektu un sasniegtu tā rezultātu, Baltijas valstis apņemas panākt savstarpēju vienošanos par finanšu resursu nodrošināšanu papildus EISI finansējumam. Tādejādi, RBR uzkrātais kapitāls turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, dalībvalstīm nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu. Tā kā EISI finansēšanas līgumi neattiecina tādus izdevumus kā korporatīvās un pārvaldības izmaksas, ārpakalpojumus RBR pārvaldības nodrošināšanai, turpmāko EISI finansējuma pieteikumu sagatavošanas izmaksas un pieskaitāmās netiešās izmaksas (turpmāk visas kopā Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas), Baltijas valstis  solidāri 33,33 % apmērā finansē arī neattiecināmās izmaksas.

3. RBR nepieciešamais Latvijas līdzfinansējums 2020. gadam

IFA līgums paredz no Latvijas valsts budžeta finansēt turpmāk aprakstītās izmaksas.

3.1. Horizontālo aktivitāšu līdzfinansējums

EK finansētajām Projekta horizontālajām aktivitātēm, kuras apkopotas 3.tabulā, līdzfinansējumu 15% nodrošina Baltijas valstis, katra 5 % apmērā. Kopējā 2020. gadā finansējamā summa no Latvijas budžeta ir 767 800 euro. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu  RBR aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma jeb CEF 6 finansēšanas līgumu ietvaros 2020. gada 6. oktobrī ir pieņemts MK lēmums par saistībām (protokols Nr.59 44§ 3.punkts). Ministrija atkārtoti iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam"", precizējot CEF 6 finansēšanas līgumu saistības, kuras Latvijai mainījās līdz ar izmaiņām finansējuma sadalījumā starp Baltijas valstīm. Attiecīgi par CEF 6 finansēšanas līgumiem sniegtā informācija 3.tabulā ir informatīva.

3. tabula Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšana 2020. gadā (euro)

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Vispārējās vienošanās budžets | Budžets 2020 | EISI finansējums | Latvijas līdzfin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF 1 |  |  |  |  |  |
| A06 | A1.1.6. Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi, ietverot maršruta popularizēšanu | 606 577 | 356 577 | 303 090 | 17 829 |
| A23A | A5.1.1. Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi | 14 046 313 | 1 848 886 | 1 154 616 | 92 445 |
| CEF 1 Kopā |  | 14 652 890 | 2 205 463 | 1 457 706 | 110 274 |
| CEF 2 |  |  |  |  |  |
| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Vispārējās vienošanās budžets | Budžets 2020 | EISI finansējums | Latvijas līdzfin. |
| B18 | 18 Globālā projekta vadība | 1 485 037 | 50 450 | 42 883 | 2 523 |
| CEF 2 Kopā |  | 1 485 037 | 50 450 | 42 883 | 2 523 |
| CEF 3 |  |  |  |  |  |
| C01 | C1.1.7. Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus | 1 108 640 | 133 508 | 113 482 | 6 675 |
| C02 | C1.1.8. Piegādātāju tirgus pētijums, kā arī pētījums par iespēju pāatrintāt projektēšanas un būvniecības posmus, mērogojamības noteikšna konsolidētajā iepirkumā. | 1 690 750 | 750 000 | 637 500 | 37 500 |
| C09 | C5.1.2: Globālā projeketa un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | 6 294 888 | 1 202 924 | 1 022 486 | 60 146 |
| C11 | C7.1.2:Rail Baltica komunikācijas stratēģijas īstenošana | 1 175 373 | 439 558 | 373 624 | 21 978 |
| C12 | Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I posms) | 869 127 | 477 905 | 406 220 | 23 895 |
| CEF 3 Kopā |  | 11 138 778 | 3 003 895 | 2 553 312 | 150 194 |
| CEF6 | Aktivitātes apraksts | Vispārējās vienošanās budžets | Budžets 2020 | EISI finansējums | Latvijas līdzfin. |
|  | Globālā projketa un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | 21 837 654 | 5 655 653 | 4 807 305 | 282 783 |
|  | Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājumi (I posms) | 390 800 | 285 400 | 242 590 | 14 270 |
|  | Inženieru paklpojumu sagatavošana, ieprikums, un uzraudzība | 1 132 800 | 656 000 | 557 600 | 32 800 |
|  | Alternatīva finansējuma piesaistes iespēju analīze punktveida objektiem un citiem specifiskiem gadījumiem. | 200 000 | 100 000 | 85 000 | 5 000 |
|  | Ēnu operatora pakalpojumi Latvijā | 1 199 000 | 217 000 | 184 450 | 32 550 |
|  | Ēnu operatora pakalpojumi Igaunijā | 1 199 000 | 217 000 | 184 450 | - |
|  | DocLogix intergācija ar BIM CDE lietojot API SDK komplektu | 110 000 | 110 000 | 93 500 | 5 500 |
|  | Rial Baltica infrastruktūras komponetu un elementu vienots iepirkums | 900 000 | 300 000 | 255 000 | 15 000 |
|  | Plānošana, riska mazināšanas risinājumi | 760 965 | 190 000 | 161 500 | 9 500 |
|  | Līgumu pārvaldības rīks | 155 600 | 78 000 | 66 300 | 3 900 |
|  | Ekspertu pakalpojumi Kauņas mezgla darbībai 1435/1520 mm sliedēm | 180 000 | 180 000 | 153 000 | 0 |
|  | Ēnu operātora pakalpojumi Globālajam projektam | 629 401 | 101 903 | 86 617 | 5 095 |
|  | Kuaņas stacijas 1435/150mmdarbības optimizācijas pētījums un sliežu novietošnas prikšizpēte | 80 657 | 80 657 | 68 558 | 0 |
|  | Vides ilgtspējības koncepcijas izstrāde un palīdzība vides tiesiskā regulējuma ievērošanai | 115 894 | 49 581 | 42 144 | 2 479 |
|  | Nulles ietekmes uz vidi stratēģija | 115 430 | 35 227 | 29 943 | 1 761 |
|  | Vienots Rail Baltica infrastruktūras komponentu un elementu iepirkums | 424 218 | 83 816 | 71 244 | 4 191 |
|  | Pētījums par alternatīvā finasējuma piesaisti Globālajam projektam | 27 461 | 12 310 | 10 463 | 615 |
|  | Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājums (I posms) | 651 384 | 245 083 | 208 321 | 12 254 |
|  | Plānošana, riska mazināšanas risinājumi (II posms) | 1 532 813 | 221 526 | 188 297 | 11 076 |
| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Vispārējās vienošanās budžets | Budžets 2020 | EISI finansējums | Latvijas līdzfin. |
|  | Apdrošināšanas stratēģija | 74 630 | 71 180 | 60 503 | 3 559 |
|  | Līgumu pārvaldīšanas rīks (I Posms) | 292 798 | 128 995 | 109 646 | 6 450 |
|  | DocLogix intergācija ar BIM CDE lietojot API SDK komplektu | 110 000 | 37 420 | 31 807 | 1 871 |
|  | DocLogix integrācijas iespējamības izpēte ar BIM CDE, izmantojot API SDK komplektu | 51 729 | 51 729 | 43 969 | 2 586 |
|  | Izejvielu un galveno komponentu piegāde | 3 547 893 | 555 975 | 472 579 | 27 799 |
|  | Inženierpakalpojumi "CCS" apakšsistēmu sagatavošanai, iegādei un uzraudzībai (Palīdzība TS sagatavošanas laikā utt.) | 295 328 | 126 177 | 107 250 | 6 309 |
|  | Inženierpakalpojumi "ENE" apakšsistēmu sagatavošanai, iegādei un uzraudzībai (Palīdzība TS sagatavošanas laikā utt.) | 305 925 | 266 270 | 226 329 | 13 313 |
|  | Igaunijas, Latvija un lietuvas konkursa " ENE" | 273 031 | 82 958 | 70 515 | 4 148 |
| CEF6 Kopā |  | 36 594 411 | 10 139 860 | 8 618 880 | 504 809 |
| Kopā (CEF1, CEF2, CEF3, CEF6) |  | 63 871 116 | 15 399 668 | 12 672 781 | 767 800 |

Projekta horizontālo aktivitāšu ieviešanas ietvaros RBR ir apguvis 4. tabulā  uzrādīto finansējumu. Aktivitāšu “Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi” un “Globālā projekta vadība” līdzfinansējums ir atkarīgs no administratīvo resursu apjoma, kas RBR ir nepieciešams konkrētās valsts aktivitāšu vadībai, t.i. tas netiek attiecināts uz visām valstīm vienādā apmērā, bet atbilstoši konkrētās valsts aktivitāšu ieviešanai nepieciešamajiem RBR resursiem. Līdz ar to valstīm, arī Latvijai, netiek saglabāta precīza 5% proporcija līdzfinansējumam,  jo katras valsts daļa tiek rēķināta saskaņā ar faktiskajiem nodevumiem projekta ieviešanas gaitā.

4. tabula Projekta aktivitātēs 2015.-2019. gadā apgūtie līdzekļi (euro)

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes nosaukums | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015.-2019. kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01n | Projekta Izmaksu - ieguvumu analīze | 13 500 | 162 000 | 97 500 | - | - | 273 000 |
| A02n | Dzelzceļa darbības operacionālais plāns | - | - | - | 505 571 | - | 505 571 |
| A03n | Biznesa plāns | - | - | - | 359 850 | - | 359 850 |
| A04n | RB līgumu slēgšanas procesa shēma | 74 000 | - | - | - | - | 74 000 |
| A05n | Vienotu tehnisko standartu sagatavošana | - | - | 281 533 | 283 053 | - | 564 586 |
| A06n | Komercializācijas plāns and tirgus pētījumi | - | - | - | - | 14 960 | 14 960 |
| A23 | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi | 33 681 | 766 100 | 2 181 540 | 1 858 460 | 2 589 468 | 7 429 249 |
| A24 | Komunikācijas un sabiedriskās attiecības | 49 352 | 84 446 | 259 937 | 3 374 | - | 397 109 |
| CEF1 | Kopā | 170 533 | 1 012 546 | 2 820 510 | 3 010 308 | 2 604 428 | 9 618 325 |
| B18 | Globālā projekta vadība | - | 17 159 | 132 468 | 880 367 | 307 677 | 1 337 671 |
| CEF2 | Kopā | - | 17 159 | 132 468 | 880 367 | 307 677 | 1 337 671 |
| C01 | Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana | - | - | 7 797 | 327 366 | 392 917 | 728 080 |
| C02 | Piegādātāju tirgus pētijums. | - | - | - | 173 790 | 510 079 | 683 869 |
| C03 | Konsolidētais tehniskais projekts | - | - | 49 508 | 478 252 | 212 814 | 740 574 |
| C04 | Teritorijas plānošana un IVN. | - | - | - | - | 87 664 | 87 664 |
| C09 | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi | - | - | 132 835 | 1 489 644 | 3 108 954 | 4 731 433 |
| C11 | PR un komunikācijas | - | - | - | 309 157 | 426 658 | 735 815 |
| C12 | Biznesa attīstība un mārketings | - | - | 24 003 | 70 035 | 171 836 | 265 874 |
| CEF3 | Kopā | - | - | 214 143 | 2 848 244 | 4 910 922 | 7 973 309 |
|  | Kopā CEF1, CEF2 un CEF3 | 170 533 | 1 029 705 | 3 167 121 | 6 738 919 | 7 823 027 | 18 929 305 |
|  | EISI finansējums | 144 953 | 875 249 | 2 692 053 | 5 728 081 | 6 649 573 | 16 089 910 |
|  | LV, LT un EE līdzfinansējums | 25 580 | 154 456 | 475 068 | 1 010 838 | 1 173 454 | 2 839 396 |
|  | LV līdzfinansējums | 8 527 | 51 485 | 155 190 | 333 978 | 422 891 | 972 071 |

3.2. RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana

Ministrija ir pilnvarojusi RBR ieviest atsevišķas Projekta Latvijas nacionālās aktivitātes. Šo aktivitāšu ieviešanai paredzēto projekta atbalsta pasākumu jeb PISM (project implementation support measures) EISI 85 % finansējuma saņēmējs ir RBR,  Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu, kas 2020. gadā sastāda 443 042 euro (izmaksas apkopotas 5.tabulā). Jāatzīmē, ka jau Finansēšanas līgumos šo Latvijas nacionālo aktivitāšu, kuras Ministrija ir pilnvarojusi ieviest RBR, nepieciešamo RBR piekritīgo PISM budžets ir plānots kā RBR piekritīgi finanšu resursi.

5. tabula RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu, kas attiecas uz Latviju līdzfinansēšana (euro)

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Budžets 2020 | EISI finansējums | Latvijas līdzfin. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 23 saistīts ar: A13nC (old: 23R2) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai | 455 104 | 386 838 | 68 266 |
| A 23 saistīts ar: A13nB (old:A23R1) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Vangaži - Salaspils – Misa” ieviešanai | 455 104 | 386 838 | 68 266 |
| A 23 saistīts ar: A13nA (old:A23R3) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Vangaži - LV/EE” ieviešanai | 396 223 | 336 789 | 59 433 |
| A 23 saistīts ar: A13nD (old:A23R4) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Misa - LV/LT” ieviešanai | 388 862 | 330 533 | 58 329 |
| A 23 saistīts ar: A25nB (old: A16R1) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Tehniskais novērtējums” ieviešanai | 109 809 | 93 338 | 16 471 |
| A 23 saistīts ar: A25nE (old: A16R2) | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses” ieviešanai | 59 128 | 50 259 | 8 869 |
| A 23 saistīts ar: A13nH | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Ietekmes uz vidi novērtējums” ieviešanai | - | - | - |
| A 23 saistīts ar: A25 | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses (Latvija)” ieviešanai | 1 089 387 | 925 979 | 163 408 |
| CEF 1 Kopā |  | 2 953 616 | 2 510 574 | 443 042 |

4. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana

Tā kā RBR nav citu ieņēmumu kā EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33% apmērā) finansē izmaksas, kuras būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām. Minēto izmaksu kopsumma 2020. gadā veido 181 152 euro.

6.tabula Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2020. gadā (euro)

| Aktivitātes apraksts | Budžets 2020 | Igaunijas līdzfinansējums | Latvijas līdzfinansējums | Lietuvas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Padomes atalgojums | 312 490 | 104 163 | 104 163 | 104 163 |
| Biroja vadības (korporatīvās) izmaksas | 24 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Ārpakalpojumi | 24 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Komandējumu izmaksas | 40 740 | 13 580 | 13 580 | 13 580 |
| Sanāksmju izmaksas | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Citas izmaksas saistītas ar padomes darbīību | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Citas projektam pieskaitāmas netiešās izmaksas | 121 227 | 40 409 | 40 409 | 40 409 |
| Kopā | 543 457 | 181 152 | 181 152 | 181 152 |

5. RBR pievienotās vērtības nodokļa finansēšana 2020. gadā

Parakstīto CEF līgumu Īpašo nosacījumu (Special conditions) 14. punkts nosaka, ka PVN attiecināmība šajos līgumos netiek piemērota. RBR Latvijā samaksātais PVN, kas nav atgūstams kā priekšnodoklis, 2020. gadā tiek kompensēts saskaņā Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 218 “Kārtība, kādā kompensē pievienotās vērtības nodokļa summas Igaunijai un Lietuvai par akciju sabiedrības "RB Rail" veiktajām aktivitātēm”. No 2021. gada un turpmāk Projekta ietvaros samaksātais PVN, kas nav atgūstams kā priekšnodoklis, tiks kompensēts saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 3.jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība”  (turpmāk – Noteikumi Nr.395) 7.1 punktu. IFA līguma 2.6.1 punkts nosaka, ka PVN priekšfinansēšanai tiek izmantotas līdzšinējās iemaksas RBR pamatkapitālā. IFA līguma 2.6.2 punkts nodrošina Igaunijas un Lietuvas autorizāciju kompensējamās summas pārskaitīt RBR. Igaunija un Lietuva IFA līgumu jau ir parakstījušas.

6. Kopsavilkums

Kopējais prognozētais 2020. gadā nepieciešamais Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums RBR aktivitātēm sastāda 887 185 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 181 152 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 262 991 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai  443 042 euro. RBR aktivitāšu līdzfinansējuma apmērs, kas Latvijai jānodrošina 2021.gadā, tiks noteikts pēc RBR 2021.gada budžeta apstiprināšanas, tā iesniegšanas un izskatīšanas Ministrijā un atbilstoša Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas.

Par horizontālajām aktivitātēm un RBR projekta ieviešanas atbalsta aktivitātei, kas attiecas uz Latviju, nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pieskaitāmo netiešo izmaksu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”.

Akcionāru līgums tika parakstīts 2014.gada 28.oktobrī atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta protokollēmuma Nr.43 56.§ paredzētajiem pasākumiem. Akcionāru līgums paredz katra akcionāra  iemaksas RBR pamatkapitālā 2 600 000 euro apmērā, kas jāsaglabā kā finansējums apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Saskaņā ar Akcionāru līgumu iemaksas pamatkapitālā ir nodrošinājušas visas valstis vienādā apmērā, tajā skaitā Latvija, Lietuva, Igaunija, tādējādi nodrošinot katra akcionāra daļu proporciju RBR. Latvijas un pārējo akcionāru iemaksas RBR pamatkapitālā tiek izmantotas Projekta aktivitāšu, PVN un Projekta neattiecināmo izmaksu priekšfinansēšanai. Turpmākās, 1 300 000 euro iemaksas RBR pamatkapitālā, kuras visas trīs valstis nodrošināja vienādā apmērā, saskaņā ar 2017.gada un 2018.gada (parakstīts 2019.gadā) finansēšanas līgumiem tika izlietotas Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai, kā arī ar Projektu saistīto izdevumu, kuri netiek attiecināti finansēšanas līgumu ietvarā, finansēšanai.

Ministrija ir precizējusi Ministru kabineta Noteikumus Nr. 395, un attiecīgie grozījumi ir stājušies spēkā 2020.gada 12.novembrī, tādejādi  informatīvā ziņojuma „Par akciju sabiedrības „RB Rail“ Finansēšanas līguma 2020.-2021.gadam parakstīšanu“, pievienotajā protokollēmuma projektā noteiktie pasākumi nenonāk pretrunā Noteikumiem Nr. 395.

Satiksmes ministrs							T. Linkaits

Vīza:

Valsts sekretāre							I. Stepanova

O.Bērziņa 67028083

Olita.Berzina@sam.gov.lv

Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098