[bookmark: _Hlk236053403]Ierobežotas pieejamības informācija   NAV KLASIFICĒTS
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS[footnoteRef:1] [1:  Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098
] 


“Par akciju sabiedrības “RB Rail” finansējumu 2021. gadam”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.
1. Projekta ieviesēji un vienošanās
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1316/2013, ar kuru izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010, atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010, izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un centrālais projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR). 
Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm. Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR, kas lielāko daļu no savā atbildībā esošajām Projekta aktivitātēm iepērk Latvijas teritorijā, jo ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85 % apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5 % apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva. 
Papildus uz 2020. gada 2. jūlija Pilnvarojuma pamata RBR īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā. Minētās aktivitātes 85 % apmērā finansē EK un Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu.
2. RBR finansējums Projekta realizēšanai 

Laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gadam, parakstot piecus finansēšanas līgumus CEF1[footnoteRef:2], CEF2[footnoteRef:3], CEF3[footnoteRef:4], CEF6S[footnoteRef:5] un CEF6W[footnoteRef:6] (turpmāk kopā – CEF līgumi), Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt Eiropas infrastruktūras savienošanas (turpmāk – EISI) finansējumu 1 034 120 753 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan Baltijas valstu budžetu līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem pieciem CEF līgumiem ir 865 021 175 euro.  [2:  Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990.]  [3:  Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482.]  [4:  Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716.]  [5:  Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304. ]  [6:  Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073.] 

Kopā RBR aktivitāšu īstenošanai šobrīd pieejamais finansējums ir 85 817 531 euro, no kuriem 72 944 901 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 12 872 630 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 5 013 847 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15 % RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. (skatīt 1. tabulu).                                                                 
1.tabula
RBR budžets CEF līgumos (euro)
	CEF līgums
	CINEA finansējums
	Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm
	Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm
	Kopā 
CEF līgumos

	CEF-1
	19 405 170
	3 424 442
	1 893 785
	22 829 612

	CEF-2
	1 391 945
	9 000
	3 000
	1 400 945

	CEF-3
	10 370 300
	1 830 053
	616 619
	12 200 353

	CEF-6S
	37 689 087
	6 651 015
	2 206 999
	44 340 102

	CEF-6W
	5 429 344
	958 120
	293 444
	6 387 464

	Kopā
	74 285 846
	12 872 630
	5 013 847
	87 158 467


Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes (pamatā tās bija Projekta plānošanas aktivitātes), kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā. Sekojoši jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā un pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tādejādi 2014. – 2019. gadā RBR no Latvijas valsts budžeta ir saņēmis 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti: 1) līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus; 2) pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR; kā arī 3) Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai, pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2. tabulā.
2. tabula
Latvijas budžeta finansējuma apguve (euro)
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Iemaksātais kapitāls 
	1 300 000
	650 000
	650 000
	650 000
	650 000

	CEF līdzfinansēšana
	8 527
	51 485
	155 190
	333 978
	422 891

	Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas 
	208 087
	113 820
	96 979
	159 009
	102 515

	Uzkrātais kapitāls
	1 083 386
	1 568 081
	1 965 912
	2 122 925
	2 247 519


Akcionāru līguma 5.8. punkts nosaka, ka, lai īstenotu Projektu un sasniegtu tā rezultātu, Baltijas valstis apņemas panākt savstarpēju vienošanos par finanšu resursu nodrošināšanu papildus EISI finansējumam, kas, kā jau minēts, līdz 2019. gadam tika nodrošināts, veicot RBR akciju kapitāla palielināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 18. augusta rīkojumu Nr. 431 (prot. Nr. 43 57.§), 2015. gada 27. augusta rīkojumu Nr. 466 (prot. Nr. 41, 28.§), 2016. gada 16. jūnija rīkojumu Nr. 354 (prot. Nr. 29 48.§), 2017. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 356 (prot. Nr. 35 13.§), 2018. gada 10. oktobra rīkojumu Nr. 498 (prot. Nr. 46, 16.§) un 2019. gada 23. aprīļa ministru kabineta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 21, 32.§, TA-718-IP). 
RBR uzkrātais kapitāls 2 247 519 euro apmērā arī turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, katrai dalībvalstij nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu.
Sākot ar 2020. gadu, tas ir, izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras, modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tika mainīts, parakstot RB Rail AS Finansēšanas līgumu 2020.-2021. gadam (turpmāk – IFA līgums). Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošina subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā.
[bookmark: _Hlk70070565]2020. gadā Latvija no valsts budžeta nodrošināja subsīdijas maksājumu RBR aktivitātēm, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra lēmumu (prot. Nr. 82, 73§, TA-2300-IP) 887 185 euro apmērā un pamatojoties uz 2020. gada 6. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) 504 809 euro apmērā, kas saskaņā ar IFA līgumu kopsummā ir 1 391 994 euro apmērā. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi 2020. gadā skatīt 3. tabulā.
3. tabula
Latvijas subsīdijas finansējuma apguve 2020. gadā(euro)
	Aktivitātes numurs
	Aktivitātes apraksts
	Izmaksas
	Izmaksas attiecināmas uz Latviju
	Latvijas līdzfinansējums

	CEF 1

	A06
	Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi 
	8 717
	2 906
	436

	A23
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi (turpmāk – PĪAP)
	3 025 428
	1 571 931
	235 790

	A23nA
	Būvniecības informācijas modelēšanas sistēma (BIM) [A23nA]
	396 585
	132 195
	19 829

	A23nB
	Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (GIS) [A23nB]
	39 956
	13 319
	1 998

	A23nC
	PĪAP
	900 282
	344 350
	51 653

	
	PĪAP Detalizēti tehniskajam projektam un  tehniskais novērtējums (darbības atbalsta tiešās izmaksas)
	1 082 067
	1 082 067
	162 310

	
	PĪAP aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai
	282 533
	282 533
	42 380

	
	RBR PĪAP skiču projektam [A13] Vangaži - Salaspils - Misa
	290 207
	290 207
	43 531

	
	RBR PĪAP skiču projektam [A13] Vangaži - Latvijas / Igaunijas robeža
	164 410
	164 410
	24 662

	
	RBR PĪAP skiču projektam [A13] Misa - Latvijas/ Lietuvas robeža 
	183 253
	183 253
	27 488

	
	RBR PĪAP skiču projektam Rīgas transporta mezglam [A13nG]
	55 093
	55 093
	8 264

	
	RBR PĪAP projekta izvērtēšanai un novērtēšanai, ko prasa Latvijas nacionālie būvniecības likumi [A25nB]
	35 321
	35 321
	5 298

	
	RBR PĪAP NoBo LV
	52 327
	52 327
	7 849

	
	RBR PĪAP Duālajam tiltam
	5 905
	5 905
	886

	
	RBR PĪAP ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – IVN)_ [A13nH]
	13 019
	13 019
	1 953

	
	RBR PĪAP Detalizēti tehniskajam projektam [A14]
	606 537
	-
	-

	  CEF 1 Kopā 
	3 034 145
	1 574 837
	236 226

	CEF 2

	B18
	PĪAP
	160 062
	52 340
	7 851

	 CEF 2 Kopā 
	160 062
	52 340
	7 851

	CEF3

	C01
	Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus[C01]
	162 396
	54 132
	8 120

	C02
	Piegādātāju tirgus izpēte [C02] vai Piegādātāju tirgus pētījums, kā arī pētījums par iespēju paātrināt projektēšanas un būvniecības posmus, mērogojamības noteikšana konsolidētajā iepirkumā.
	566 838
	188 946
	28 342

	C04
	Teritorijas plānošana, tehniskā un IVN izpēte, Sākotnējas izpētes risinājums, Būvniecības pamatrisinājums un Detalizēti tehniskais projekts  infrastruktūras uzturēšanas ierīcēm gar dzelzceļa līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
	204 366
	68 122
	10 218

	C09
	Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi:
	1 185 759
	410 416
	61 562

	
	RBR PĪAP Ziemeļu sliežu skiču projektam [C05]
	18 997
	18 997
	2 850

	
	RBR PĪAP [IVN izpēte un Salaspils termināla būvniecības projekts C06]
	7 739
	7 739
	1 161

	
	Globālā projekta vadība un PĪAP 
	1 159 024
	383 681
	57 552

	C11
	Rail Baltica komunikācijas stratēģijas īstenošana [C11]
	391 166
	130 389
	19 558

	C12
	Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I posms)
	176 827
	58 942
	8 841

	 CEF 3 Kopā  
	2 687 353
	910 947
	136 642

	CEF 6 *

	 D03A 
	Apvienotais iepirkums infrastruktūras komponentēm un elementiem
	9 799
	3 266
	490

	 D11B 
	RBR PĪAP Igaunijas ēnu operatora pakalpojumiem
	13 415
	-
	-

	 D11B 
	RBR PĪAP Latvijas ēnu operatora pakalpojumiem
	12 943
	12 943
	1 941

	 
	Globālā projekta vadība (PĪAP)
	2 779 695
	929 971
	139 496

	 D11D 
	Ilgtspējīgas digitālās aktīvu pārvaldes attīstība vai Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājums (I posms)
	2 266
	755
	113

	 CEF 6 Kopā*
	2 818 118
	946 936
	142 040

	 
	 
	
	
	

	 
	Neattiecināmās izmaksas 
	399 632
	133 211
	133 211

	 
	 
	
	
	

	 
	Kopsumma 
	9 099 309
	3 618 271
	655 969

	* Saistības uzņemtas pamatojoties uz 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP).


IFA līguma ietvarā 2021. gadā Latvijai plānotais nodrošināmais līdzfinansējums bez PVN ir 1 604 396 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 171 533 euro, Lietuvai - 2 085 052 euro.
[bookmark: _Hlk51157574]3. RBR nepieciešamais Latvijas līdzfinansējums 2021. gadam
3.1. Horizontālo aktivitāšu līdzfinansējums
EK finansētajām Projekta horizontālajām aktivitātēm, kuras apkopotas 4. tabulā, līdzfinansējumu 15 % nodrošina Baltijas valstis, katra 5 % apmērā. Kopējā 2021. gadā finansējamā summa no Latvijas budžeta ir 1 008 516 euro.




4. tabula 
Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšana 2021. gadā (euro)
	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2021. gadam
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfinansējums

	A06
	Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi, ietverot maršruta popularizēšanu
	576 577
	205 040
	174 284
	10 252

	A23nA
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi, Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) (Datu, modeļu un zīmējumu pārvaldība) sistēmas risinājums ar pamata funkcionalitāti
	1 040 900
	258 638
	219 842
	12 932

	A23nB
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) platforma (Programmatūras platformas darbības nodrošināšana)
	316 320
	132 825
	112 901
	6 641

	A23nC RBR
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi RB Rail AS aktivitātēm
	8 084 879
	585 713
	497 857
	29 286

	A24
	Komunikācijas un PR plāns ar sabiedrību
	397 109
	0
	0
	0

	A25nE
	NoBo Latvijas daļa
	2 563 264
	650 000
	526 500
	123 500

	CEF 1 Kopā

	12 979 049
	1 832 216
	1 531 384
	182 611

	
	
	
	
	
	

	CEF 2
	Aktivitātes apraksts 
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2021. gadam
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfinansējums

	B18
	Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi
	1 485 037
	49 430
	42 016
	2 472

	CEF 2 Kopā

	1 485 037
	49 430
	42 016
	2 472

	
	
	
	
	
	

	CEF 3
	 Aktivitātes apraksts 
	Vispārējās vienošanās budžets 
	Budžets 2021. gadam 
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfinansējums

	C01
	Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus.
	1 107 008
	64 361
	54 707
	3 218

	C02
	Piegādātāju tirgus pētījumi un pētījumi, lai paātrinātu projektēšanas un būvniecības posmus un noteiktu ietaupījumus iepirkumu konsolidācijas procesā.
	1 590 520
	360 000
	306 000
	18 000

	C09
	Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi
	6 475 932
	210 226
	178 692
	10 512

	C12
	Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I fāze)
	817 590
	198 008
	168 307
	9 900

	CEF 3 Kopā
 
	9 991 050
	832 595
	707 706
	41 630

	
	
	
	
	
	

	CEF6 S*
	Aktivitātes apraksts 
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2021. gadam
	EISI finansējums 
	Latvijas līdzfinansējums

	
	Komunikācija un mārketings
	1 914 306
	624 076
	530 465
	31 203

	
	Starptautiskās sadarbības veicināšana un ieviešana
	900 000
	150 000
	127 500
	7 500

	
	Aktīvu reģistra stratēģija un programmatūras risinājums (1. fāze)
	390 800
	90 000
	76 500
	4 500

	
	Inženierpakalpojumi enerģijas sistēmu ieviešanas ENE apakšsistēmu sagatavošanai, sagādei un uzraudzībai visiem atbalsta saņēmējiem
	1 132 800
	1 059 000
	900 150
	52 950

	
	Inženierpakalpojumi vilcienu vadības un signalizācijas (CCS) apakšsistēmu sagatavošanai, sagādei un uzraudzībai visiem atbalsta saņēmējiem
	1 446 000
	689 000
	585 650
	34 450

	
	Vides ilgtspējības koncepcijas izstrāde un palīdzība vides tiesiskā regulējuma ievērošanai
	537 600
	153 600
	130 560
	7 680

	
	Apdrošināšanas stratēģijas izstrāde (I posms)
	540 000
	340 000
	289 000
	17 000

	
	Alternatīvu finansēšanas iespēju analīze punktveida objektiem un citiem specifiskiem gadījumiem
	200 000
	200 000
	170 000
	10 000

	
	Konsolidēts Rail Baltica infrastruktūras komponentu un elementu iepirkums
	900 000
	680 000
	578 000
	34 000

	
	Globālā projekta attīstība un optimizācija
	2 792 010
	1 053 333
	895 333
	52 667

	
	Transporta pieprasījuma analīze un modelēšana
	750 000
	700 000
	595 000
	35 000

	
	Plānošana, plānošana, risku vadības risinājums (2. fāze)
	760 965
	230 715
	196 108
	11 536

	
	Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde
	155 600
	102 600
	87 210
	5 130

	
	Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi
	29 330 074
	9 247 564
	7 860 429
	462 378

	CEF 6 S Kopā*
	41 750 155
	15 319 888
	13 021 905
	765 994

	

	CEF 6 W*
	
	Vispārējās vienošanās budžets
	Budžets 2021. gadam
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfinansējums

	
	NOBO LV 
	222 500
	40 666
	34 566
	6 100*

	
	Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi
	4 630 182
	194 181
	165 054
	9 709

	CEF 6 W Kopā*
	4 852 682
	234 847
	199 620
	15 809

	Kopsumma 
	71 057 973
	18 268 976
	15 502 631
	1 008 516

	Kopsumma papildus saistībām (bez CEF6 S* un CEF6W *)
	24 455 136
	2 714 241
	2 281 106
	226 713


[bookmark: _Hlk77756507]*Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada  6.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) nepieciešamais līdzfinansējums jau ir iekļauts valsts budžetā 
Aktivitāšu “Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi” un “Globālā projekta vadība” līdzfinansējums ir atkarīgs no administratīvo resursu apjoma, kas RBR ir nepieciešams konkrētās valsts aktivitāšu vadībai, t.i. tas netiek attiecināts uz visām valstīm vienādā apmērā, bet atbilstoši konkrētās valsts aktivitāšu ieviešanai nepieciešamajiem RBR resursiem. Līdz ar to valstīm, arī Latvijai, netiek saglabāta precīza 5 % proporcija līdzfinansējumam, jo katras valsts daļa tiek rēķināta saskaņā ar faktiskajiem nodevumiem projekta ieviešanas gaitā.

3.2. RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana
[bookmark: _Hlk54855023]Ministrija ir pilnvarojusi RBR ieviest atsevišķas Projekta Latvijas nacionālās aktivitātes. Šo aktivitāšu ieviešanai paredzēto projekta īstenošanas atbalsta pasākumu (project implementation support measures) (turpmāk – PĪAP) EISI 85 % finansējuma saņēmējs ir RBR, Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu, kas 2021. gadā ir 332 376 euro (izmaksas apkopotas 5. tabulā). Jāatzīmē, ka jau Finansēšanas līgumos šo Latvijas nacionālo aktivitāšu, kuras Ministrija ir pilnvarojusi ieviest RBR, nepieciešamo RBR piekritīgo PĪAP budžets ir plānots kā RBR piekritīgi finanšu resursi.
5. tabula 
RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana (euro)
	Aktivitātes Nr.
	Aktivitātes apraksts
	Budžets 2021. gadam
	EISI finansējums
	Latvijas līdzfinansējums

	CEF 1: 
	
	
	
	

	A 23 saistīts ar: A13nC
	PĪAP aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai
	403 058
	342 599
	60 459

	A 23 saistīts ar A13nB
	PĪAP aktivitātes “Vangaži - Salaspils – Misa” ieviešanai
	404 682
	343 980
	60 702

	A 23 saistīts ar A13nA
	PĪAP aktivitātes “Vangaži - LV/EE” ieviešanai
	417 405
	354 794
	62 611

	A 23 saistīts ar A13nD
	PĪAP aktivitātes “Misa - LV/LT” ieviešanai
	396 561
	337 077
	59 484

	A 23 saistīts ar A25nB
	PĪAP aktivitātes “Tehniskais novērtējums” ieviešanai
	119 968
	101 973
	17 995

	A 23 saistīts ar A26nB
	PĪAP aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses” ieviešanai
	114 255
	97 117
	17 138

	A 23 saistīts ar A25nE
	PĪAP aktivitātes “Ietekmes uz vidi novērtējums” ieviešanai
	84 879
	72 147
	12 732

	A 23 saistīts ar A13nH
	PĪAP aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses (Latvija)” ieviešanai
	45 822 
	38 949
	6 873

	A 23 saistīts ar A13nI
	PĪAP aktivitātes “Detalizēti tehniskais projekts tiltam pāri Daugavai”
	 57 942 
	49 252
	8 692

	CEF 1 Kopā
	 
	2 044 572
	1 737 886
	306 686 

	
CEF 3:
	
	
	
	

	C09 saistīts ar C06
	PĪAP aktivitātes “IVN  pētījumam un Salaspils termināļa projektēšana”.
	11 456
	9 738
	1 718

	CEF 3 Kopā
	
	11 456
	9 738
	1 718

	CEF 6 S:
	
	
	
	

	
	LV NoBo pētījums
	40 000
	34 000
	6 000

	
	PĪAP aktivitātes “Ēnu operatora pakalpojumi 1. fāze”
	48 516
	41 239
	7 277

	
	PĪAP aktivitātes “NOBO pētījumi LV”
	10 000
	8 500
	1 500

	CEF 6 S * Kopā
	
	98 516
	83 739
	14 777

	CEF 6 W*:
	
	
	
	

	
	PĪAP aktivitātes “NoBo; AsBo; ISA celtniecības darbiem Rīgas Centrālās stacijas posmam”
	30 649
	26 051
	4 597

	
	PĪAP aktivitātes (NoBo; AsBo; ISA Rīgas lidostas posmam “
	30 648
	26 052
	4 598

	CEF 6 W* Kopā
	
	61 297
	52 103
	9 195

	PĪAP kopā:
	2 215 841
	1 883 465
	332 376

	Kopsumma papildus saistībām (bez CEF6 S* un CEF6W *)
	2 056 028
	1 747 624
	308 404


*Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA‑1820‑IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) nepieciešamais līdzfinansējums jau ir iekļauts budžetā 

4. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana
Tā kā RBR nav citu ieņēmumu, kā tikai EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33 % apmērā) finansē izmaksas, kuras, būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām. Minēto izmaksu kopsumma Latvijai 2021. gadā veido 263 505 euro. 
6. tabula
Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2021. gadā (euro)
	Aktivitātes apraksts
	Budžets 2021. gadam
	Igaunijas līdzfinansējums
	Latvijas līdzfinansējums
	Lietuvas līdzfinansējums

	Padomes atalgojums
	312 490
	104 163
	104 163
	104 163

	Biroja vadības (korporatīvās) izmaksas
	32 400
	10 800
	10 800
	10 800

	Ārpakalpojumi
	24 000
	8 000
	8 000
	8 000

	Komandējumu izmaksas
	40 740
	13 580
	13 580 
	13 580

	Sanāksmju izmaksas
	6 000
	2 000
	2 000
	2 000

	Citas izmaksas saistītas ar padomes darbību
	15 000
	5 000
	5 000
	5 000

	[bookmark: _Hlk71367193]Negatīvas procentu likmes maksājumi par RBR naudas atlikumiem
	90 000
	30 000
	30 000 
	30 000

	Citas projektam pieskaitāmas netiešās izmaksas
	161 086
	53 695
	53 695 
	53 695

	Nākamo CEF projektu sagatavošana
	108 800
	36 267
	36 267
	36 267

	Kopā:
	790 516
	263 505
	263 505
	263 505



5. Kopsavilkums
[bookmark: _Hlk51329403]Kopējais prognozētais 2021. gadā nepieciešamais Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums RBR aktivitātēm ir 1 604 397 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 263 505 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 1 008 516 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 332 376 euro.
Latvija ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), kas precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP), ir jau daļēji uzņēmusies saistības RBR aktivitāšu ieviešanai 2021. gadā 805 775 euro apmērā, tai skaitā horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 781 803 euro apmērā un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 23 972 euro apmērā.
 Tādējādi nepieciešamās papildu saistības RBR aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā ir 798 622 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 263 505 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 226 713 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 308 404 euro. Latvijas gadījumā RBR rīcībā projekta aktivitāšu ieviešanai atlikumā ir 736 025 euro no 2020. gadā saņemtā Latvijas līdzfinansējuma. Par šo summu tiks samazināts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā iesniedzamais pieprasījums valsts budžeta līdzekļu pārdalei 2021. gadā Latvijai nodrošināmajam līdzfinansējumam no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 
Par horizontālajām aktivitātēm un RBR projekta ieviešanas atbalsta aktivitātei, kas attiecas uz Latviju, nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pieskaitāmo netiešo izmaksu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Ministrija, atsaucoties uz Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” 7.1 punktā noteikto, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”.


Satiksmes ministrs							T. Linkaits
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