INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par akciju sabiedrības “RB Rail” finansējumu 2021. gadam”

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

1. Projekta ieviesēji un vienošanās

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1316/2013, ar kuru izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010, atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010, izpratnē Projekta atbalsta saņēmējas ir Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk- Ministrija), Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija un centrālais projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR).

Baltijas valstis ir atbalsta saņēmējas Projekta nacionālajām, tas ir, iekšzemes aktivitātēm. Projekta horizontālajām (pārrobežu) aktivitātēm atbalsta saņēmējs ir RBR, kas lielāko daļu no savā atbildībā esošajām Projekta aktivitātēm iepērk Latvijas teritorijā, jo ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums. Projekta horizontālās (pārrobežu) aktivitātes, kuras īsteno RBR, 85 % apmērā finansē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un solidāri, katra 5 % apmērā, līdzfinansē Igaunija, Latvija un Lietuva.

Papildus uz 2020. gada 2. jūlija Pilnvarojuma pamata RBR īsteno Latvijas aktivitātes, kuru Projekta ieviešanas atbalsta aktivitāšu finansējums ir paredzēts RBR budžetā. Minētās aktivitātes 85 % apmērā finansē EK un Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu.

2. RBR finansējums Projekta realizēšanai

Laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gadam, parakstot piecus finansēšanas līgumus CEF1, CEF2, CEF3, CEF6S un CEF6W (turpmāk kopā – CEF līgumi), Baltijas valstis un RBR ir plānojušas apgūt Eiropas infrastruktūras savienošanas (turpmāk – EISI) finansējumu 1 034 120 753 euro apmērā, kas ietver gan ārvalstu finanšu palīdzības daļu, gan Baltijas valstu budžetu līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa līdz šim noslēgtajiem pieciem CEF līgumiem ir 865 021 175 euro.

Kopā RBR aktivitāšu īstenošanai šobrīd pieejamais finansējums ir 85 817 531 euro, no kuriem 72 944 901 euro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa un 12 872 630 euro ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līdzfinansējums, kur 5 013 847 euro ir Latvijas budžeta līdzfinansējuma daļa, kas veidojas no 5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15 % RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. (skatīt 1. tabulu).

1.tabula
RBR budžets CEF līgumos (euro)

| CEF līgums | CINEA finansējums | Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valstu budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Tostarp Latvijas budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm | Kopā CEF līgumos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF-1 | 19 405 170 | 3 424 442 | 1 893 785 | 22 829 612 |
| CEF-2 | 1 391 945 | 9 000 | 3 000 | 1 400 945 |
| CEF-3 | 10 370 300 | 1 830 053 | 616 619 | 12 200 353 |
| CEF-6S | 37 689 087 | 6 651 015 | 2 206 999 | 44 340 102 |
| CEF-6W | 5 429 344 | 958 120 | 293 444 | 6 387 464 |
| Kopā | 74 285 846 | 12 872 630 | 5 013 847 | 87 158 467 |

Sākotnēji, kamēr valstis līdzfinansēja tikai tās RBR horizontālās aktivitātes (pamatā tās bija Projekta plānošanas aktivitātes), kas attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, Latvijas līdzfinansējums RBR aktivitātēm saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienošanos tika nodrošināts, veicot iemaksas RBR pamatkapitālā. Sekojoši jautājums par Latvijas puses līdzfinansējuma nodrošināšanu ar ieguldījumu pamatkapitālā ikgadēji tika skatīts Ministru kabinetā un pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Tādejādi 2014. – 2019. gadā RBR no Latvijas valsts budžeta ir saņēmis 3 900 000 euro, kas tika iemaksāti RBR pamatkapitālā. Finanšu līdzekļi, kas iemaksāti RBR pamatkapitālā, tika izmantoti: 1) līdzfinansējuma nodrošināšanai un Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai pirms RBR saņem atbilstošus ārvalstu finanšu palīdzības resursus; 2) pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai pirms PVN maksājumi tiek atgriezti RBR; kā arī 3) Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu priekšfinansēšanai, pirms tiek saņemts Baltijas valstu finansējums. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi skatīt 2. tabulā.

2. tabula
Latvijas budžeta finansējuma apguve (euro)

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iemaksātais kapitāls | 1 300 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| CEF līdzfinansēšana | 8 527 | 51 485 | 155 190 | 333 978 | 422 891 |
| Projekta pieskaitāmās netiešās izmaksas | 208 087 | 113 820 | 96 979 | 159 009 | 102 515 |
| Uzkrātais kapitāls | 1 083 386 | 1 568 081 | 1 965 912 | 2 122 925 | 2 247 519 |

Akcionāru līguma 5.8. punkts nosaka, ka, lai īstenotu Projektu un sasniegtu tā rezultātu, Baltijas valstis apņemas panākt savstarpēju vienošanos par finanšu resursu nodrošināšanu papildus EISI finansējumam, kas, kā jau minēts, līdz 2019. gadam tika nodrošināts, veicot RBR akciju kapitāla palielināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 18. augusta rīkojumu Nr. 431 (prot. Nr. 43 57.§), 2015. gada 27. augusta rīkojumu Nr. 466 (prot. Nr. 41, 28.§), 2016. gada 16. jūnija rīkojumu Nr. 354 (prot. Nr. 29 48.§), 2017. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 356 (prot. Nr. 35 13.§), 2018. gada 10. oktobra rīkojumu Nr. 498 (prot. Nr. 46, 16.§) un 2019. gada 23. aprīļa ministru kabineta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 21, 32.§, TA-718-IP).

RBR uzkrātais kapitāls 2 247 519 euro apmērā arī turpmāk tiks izmantots ar Projektu saistīto izdevumu priekšfinansēšanai, jo RBR vienīgie ieņēmumi ir EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, katrai dalībvalstij nodrošinot sev piekrītošo līdzfinansējumu.

Sākot ar 2020. gadu, tas ir, izvēršot projektēšanu un uzsākot būvniecību, kā rezultātā valstu nodrošināmā līdzfinansējuma apjomi atšķiras, modelis līdzfinansējuma nodrošināšanai tika mainīts, parakstot RB Rail AS Finansēšanas līgumu 2020.-2021. gadam (turpmāk – IFA līgums). Igaunija un Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu nodrošina subsīdiju veidā, Lietuva – pakalpojumu maksas veidā.

2020. gadā Latvija no valsts budžeta nodrošināja subsīdijas maksājumu RBR aktivitātēm, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra lēmumu (prot. Nr. 82, 73§, TA-2300-IP) 887 185 euro apmērā un pamatojoties uz 2020. gada 6. oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) 504 809 euro apmērā, kas saskaņā ar IFA līgumu kopsummā ir 1 391 994 euro apmērā. Saņemto finanšu līdzekļu apguvi 2020. gadā skatīt 3. tabulā.

3. tabula
Latvijas subsīdijas finansējuma apguve 2020. gadā(euro)

| Aktivitātes numurs | Aktivitātes apraksts | Izmaksas | Izmaksas attiecināmas uz Latviju | Latvijas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF 1 |  |  |  |  |
| A06 | Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi | 8 717 | 2 906 | 436 |
| A23 | Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi (turpmāk – PĪAP) | 3 025 428 | 1 571 931 | 235 790 |
| A23nA | Būvniecības informācijas modelēšanas sistēma (BIM) [A23nA] | 396 585 | 132 195 | 19 829 |
| A23nB | Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (GIS) [A23nB] | 39 956 | 13 319 | 1 998 |
| A23nC | PĪAP | 900 282 | 344 350 | 51 653 |
|  | PĪAP Detalizēti tehniskajam projektam un tehniskais novērtējums (darbības atbalsta tiešās izmaksas) | 1 082 067 | 1 082 067 | 162 310 |
|  | PĪAP aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai | 282 533 | 282 533 | 42 380 |
|  | RBR PĪAP skiču projektam [A13] Vangaži - Salaspils - Misa | 290 207 | 290 207 | 43 531 |
|  | RBR PĪAP skiču projektam [A13] Vangaži - Latvijas / Igaunijas robeža | 164 410 | 164 410 | 24 662 |
|  | RBR PĪAP skiču projektam [A13] Misa - Latvijas/ Lietuvas robeža | 183 253 | 183 253 | 27 488 |
|  | RBR PĪAP skiču projektam Rīgas transporta mezglam [A13nG] | 55 093 | 55 093 | 8 264 |
|  | RBR PĪAP projekta izvērtēšanai un novērtēšanai, ko prasa Latvijas nacionālie būvniecības likumi [A25nB] | 35 321 | 35 321 | 5 298 |
|  | RBR PĪAP NoBo LV | 52 327 | 52 327 | 7 849 |
|  | RBR PĪAP Duālajam tiltam | 5 905 | 5 905 | 886 |
|  | RBR PĪAP ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – IVN)_ [A13nH] | 13 019 | 13 019 | 1 953 |
|  | RBR PĪAP Detalizēti tehniskajam projektam [A14] | 606 537 | - | - |
| CEF 1 Kopā |  | 3 034 145 | 1 574 837 | 236 226 |
| CEF 2 |  |  |  |  |
| B18 | PĪAP | 160 062 | 52 340 | 7 851 |
| CEF 2 Kopā |  | 160 062 | 52 340 | 7 851 |
| CEF3 |  |  |  |  |
| C01 | Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus[C01] | 162 396 | 54 132 | 8 120 |
| C02 | Piegādātāju tirgus izpēte [C02] vai Piegādātāju tirgus pētījums, kā arī pētījums par iespēju paātrināt projektēšanas un būvniecības posmus, mērogojamības noteikšana konsolidētajā iepirkumā. | 566 838 | 188 946 | 28 342 |
| C04 | Teritorijas plānošana, tehniskā un IVN izpēte, Sākotnējas izpētes risinājums, Būvniecības pamatrisinājums un Detalizēti tehniskais projekts infrastruktūras uzturēšanas ierīcēm gar dzelzceļa līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā | 204 366 | 68 122 | 10 218 |
| C09 | Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi: | 1 185 759 | 410 416 | 61 562 |
|  | RBR PĪAP Ziemeļu sliežu skiču projektam [C05] | 18 997 | 18 997 | 2 850 |
|  | RBR PĪAP [IVN izpēte un Salaspils termināla būvniecības projekts C06] | 7 739 | 7 739 | 1 161 |
|  | Globālā projekta vadība un PĪAP | 1 159 024 | 383 681 | 57 552 |
| C11 | Rail Baltica komunikācijas stratēģijas īstenošana [C11] | 391 166 | 130 389 | 19 558 |
| C12 | Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I posms) | 176 827 | 58 942 | 8 841 |
| CEF 3 Kopā |  | 2 687 353 | 910 947 | 136 642 |
| CEF 6 * |  |  |  |  |
| D03A | Apvienotais iepirkums infrastruktūras komponentēm un elementiem | 9 799 | 3 266 | 490 |
| D11B | RBR PĪAP Igaunijas ēnu operatora pakalpojumiem | 13 415 | - | - |
| D11B | RBR PĪAP Latvijas ēnu operatora pakalpojumiem | 12 943 | 12 943 | 1 941 |
|  | Globālā projekta vadība (PĪAP) | 2 779 695 | 929 971 | 139 496 |
| D11D | Ilgtspējīgas digitālās aktīvu pārvaldes attīstība vai Pamatlīdzekļu uzskaites stratēģija un programmatūras risinājums (I posms) | 2 266 | 755 | 113 |
| CEF 6 Kopā* |  | 2 818 118 | 946 936 | 142 040 |
|  | Neattiecināmās izmaksas | 399 632 | 133 211 | 133 211 |
|  | Kopsumma | 9 099 309 | 3 618 271 | 655 969 |
| * Saistības uzņemtas pamatojoties uz 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP). |  |  |  |  |

IFA līguma ietvarā 2021. gadā Latvijai plānotais nodrošināmais līdzfinansējums bez PVN ir 1 604 396 euro, Igaunijai nodrošināmais līdzfinansējums ir 1 171 533 euro, Lietuvai - 2 085 052 euro.

3. RBR nepieciešamais Latvijas līdzfinansējums 2021. gadam

3.1. Horizontālo aktivitāšu līdzfinansējums

EK finansētajām Projekta horizontālajām aktivitātēm, kuras apkopotas 4. tabulā, līdzfinansējumu 15 % nodrošina Baltijas valstis, katra 5 % apmērā. Kopējā 2021. gadā finansējamā summa no Latvijas budžeta ir 1 008 516 euro.

4. tabula 
Projekta horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšana 2021. gadā (euro)

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Vispārējās vienošanās budžets | Budžets 2021. gadam | EISI finansējums | Latvijas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A06 | # Komercializācijas plāns un tirgus pētījumi, ietverot maršruta popularizēšanu | # 576 577 | # 205 040 | # 174 284 | # 10 252 |
| # A23nA | # Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi, Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) (Datu, modeļu un zīmējumu pārvaldība) sistēmas risinājums ar pamata funkcionalitāti | # 1 040 900 | # 258 638 | # 219 842 | # 12 932 |
| # A23nB | # Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) platforma (Programmatūras platformas darbības nodrošināšana) | # 316 320 | # 132 825 | # 112 901 | # 6 641 |
| # A23nC RBR | # Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi RB Rail AS aktivitātēm | # 8 084 879 | # 585 713 | # 497 857 | # 29 286 |
| # A24 | # Komunikācijas un PR plāns ar sabiedrību | # 397 109 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # A25nE | # NoBo Latvijas daļa | # 2 563 264 | # 650 000 | # 526 500 | # 123 500 |
| # CEF 1 Kopā |  | # 12 979 049 | # 1 832 216 | # 1 531 384 | # 182 611 |
| # CEF 2 | # Aktivitātes apraksts | # Vispārējās vienošanās budžets | # Budžets 2021. gadam | # EISI finansējums | # Latvijas līdzfinansējums |
| # B18 | # Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | # 1 485 037 | # 49 430 | # 42 016 | # 2 472 |
| # CEF 2 Kopā |  | # 1 485 037 | # 49 430 | # 42 016 | # 2 472 |
| # CEF 3 | # Aktivitātes apraksts | # Vispārējās vienošanās budžets | # Budžets 2021. gadam | # EISI finansējums | # Latvijas līdzfinansējums |
| # C01 | # Infrastruktūras pārvaldības pētījums un līguma sagatavošana par RB infrastruktūras pārvaldību, ieskaitot papildu kopīgus infrastruktūras pārvaldības pētījumus. | # 1 107 008 | # 64 361 | # 54 707 | # 3 218 |
| # C02 | # Piegādātāju tirgus pētījumi un pētījumi, lai paātrinātu projektēšanas un būvniecības posmus un noteiktu ietaupījumus iepirkumu konsolidācijas procesā. | # 1 590 520 | # 360 000 | # 306 000 | # 18 000 |
| # C09 | # Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | # 6 475 932 | # 210 226 | # 178 692 | # 10 512 |
| # C12 | # Globālā projekta biznesa attīstības un mārketinga aktivitātes (I fāze) | # 817 590 | # 198 008 | # 168 307 | # 9 900 |
| # CEF 3 Kopā |  | # 9 991 050 | # 832 595 | # 707 706 | # 41 630 |
| # CEF6 S* | # Aktivitātes apraksts | # Vispārējās vienošanās budžets | # Budžets 2021. gadam | # EISI finansējums | # Latvijas līdzfinansējums |
|  | ## Komunikācija un mārketings | ## 1 914 306 | ## 624 076 | ## 530 465 | ## 31 203 |
|  | ## Starptautiskās sadarbības veicināšana un ieviešana | ## 900 000 | ## 150 000 | ## 127 500 | ## 7 500 |
|  | ## Aktīvu reģistra stratēģija un programmatūras risinājums (1. fāze) | ## 390 800 | ## 90 000 | ## 76 500 | ## 4 500 |
|  | ## Inženierpakalpojumi enerģijas sistēmu ieviešanas ENE apakšsistēmu sagatavošanai, sagādei un uzraudzībai visiem atbalsta saņēmējiem | ## 1 132 800 | ## 1 059 000 | ## 900 150 | ## 52 950 |
|  | ## Inženierpakalpojumi vilcienu vadības un signalizācijas (CCS) apakšsistēmu sagatavošanai, sagādei un uzraudzībai visiem atbalsta saņēmējiem | ## 1 446 000 | ## 689 000 | ## 585 650 | ## 34 450 |
|  | ## Vides ilgtspējības koncepcijas izstrāde un palīdzība vides tiesiskā regulējuma ievērošanai | ## 537 600 | ## 153 600 | ## 130 560 | ## 7 680 |
|  | ## Apdrošināšanas stratēģijas izstrāde (I posms) | ## 540 000 | ## 340 000 | ## 289 000 | ## 17 000 |
|  | ## Alternatīvu finansēšanas iespēju analīze punktveida objektiem un citiem specifiskiem gadījumiem | ## 200 000 | ## 200 000 | ## 170 000 | ## 10 000 |
|  | ## Konsolidēts Rail Baltica infrastruktūras komponentu un elementu iepirkums | ## 900 000 | ## 680 000 | ## 578 000 | ## 34 000 |
|  | ## Globālā projekta attīstība un optimizācija | ## 2 792 010 | ## 1 053 333 | ## 895 333 | ## 52 667 |
|  | ## Transporta pieprasījuma analīze un modelēšana | ## 750 000 | ## 700 000 | ## 595 000 | ## 35 000 |
|  | ## Plānošana, plānošana, risku vadības risinājums (2. fāze) | ## 760 965 | ## 230 715 | ## 196 108 | ## 11 536 |
|  | ## Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde | ## 155 600 | ## 102 600 | ## 87 210 | ## 5 130 |
|  | ## Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | ## 29 330 074 | ## 9 247 564 | ## 7 860 429 | ## 462 378 |
| # CEF 6 S Kopā* |  | # 41 750 155 | # 15 319 888 | # 13 021 905 | # 765 994 |
| # CEF 6 W* |  | # Vispārējās vienošanās budžets | # Budžets 2021. gadam | # EISI finansējums | # Latvijas līdzfinansējums |
|  | # NOBO LV | # 222 500 | # 40 666 | # 34 566 | # 6 100* |
|  | # Globālā projekta un aktivitātes īstenošanas atbalsta pasākumi | # 4 630 182 | # 194 181 | # 165 054 | # 9 709 |
| # CEF 6 W Kopā* |  | # 4 852 682 | # 234 847 | # 199 620 | # 15 809 |
| # Kopsumma |  | 71 057 973 | # 18 268 976 | # 15 502 631 | # 1 008 516 |
| # Kopsumma papildus saistībām (bez CEF6 S* un CEF6W *) |  | 24 455 136 | # 2 714 241 | # 2 281 106 | # 226 713 |

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada  6.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) nepieciešamais līdzfinansējums jau ir iekļauts valsts budžetā

Aktivitāšu “Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi” un “Globālā projekta vadība” līdzfinansējums ir atkarīgs no administratīvo resursu apjoma, kas RBR ir nepieciešams konkrētās valsts aktivitāšu vadībai, t.i. tas netiek attiecināts uz visām valstīm vienādā apmērā, bet atbilstoši konkrētās valsts aktivitāšu ieviešanai nepieciešamajiem RBR resursiem. Līdz ar to valstīm, arī Latvijai, netiek saglabāta precīza 5 % proporcija līdzfinansējumam, jo katras valsts daļa tiek rēķināta saskaņā ar faktiskajiem nodevumiem projekta ieviešanas gaitā.

3.2. RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana

Ministrija ir pilnvarojusi RBR ieviest atsevišķas Projekta Latvijas nacionālās aktivitātes. Šo aktivitāšu ieviešanai paredzēto projekta īstenošanas atbalsta pasākumu (project implementation support measures) (turpmāk – PĪAP) EISI 85 % finansējuma saņēmējs ir RBR, Latvija nodrošina 15 % līdzfinansējumu, kas 2021. gadā ir 332 376 euro (izmaksas apkopotas 5. tabulā). Jāatzīmē, ka jau Finansēšanas līgumos šo Latvijas nacionālo aktivitāšu, kuras Ministrija ir pilnvarojusi ieviest RBR, nepieciešamo RBR piekritīgo PĪAP budžets ir plānots kā RBR piekritīgi finanšu resursi.

5. tabula 
RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšana (euro)

| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes apraksts | Budžets 2021. gadam | EISI finansējums | Latvijas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF 1: |  |  |  |  |
| A 23 saistīts ar: A13nC | PĪAP aktivitātes “Sliežu ceļa pamatlīnija caur Rīgu” ieviešanai | 403 058 | 342 599 | 60 459 |
| A 23 saistīts ar A13nB | PĪAP aktivitātes “Vangaži - Salaspils – Misa” ieviešanai | 404 682 | 343 980 | 60 702 |
| A 23 saistīts ar A13nA | PĪAP aktivitātes “Vangaži - LV/EE” ieviešanai | 417 405 | 354 794 | 62 611 |
| A 23 saistīts ar A13nD | PĪAP aktivitātes “Misa - LV/LT” ieviešanai | 396 561 | 337 077 | 59 484 |
| A 23 saistīts ar A25nB | PĪAP aktivitātes “Tehniskais novērtējums” ieviešanai | 119 968 | 101 973 | 17 995 |
| A 23 saistīts ar A26nB | PĪAP aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses” ieviešanai | 114 255 | 97 117 | 17 138 |
| A 23 saistīts ar A25nE | PĪAP aktivitātes “Ietekmes uz vidi novērtējums” ieviešanai | 84 879 | 72 147 | 12 732 |
| A 23 saistīts ar A13nH | PĪAP aktivitātes “Būvniecības uzraudzība no pasūtītāja puses (Latvija)” ieviešanai | 45 822 | 38 949 | 6 873 |
| # A 23 saistīts ar A13nI | PĪAP aktivitātes “Detalizēti tehniskais projekts tiltam pāri Daugavai” | 57 942 | 49 252 | 8 692 |
| CEF 1 Kopā |  | 2 044 572 | 1 737 886 | 306 686 |
| CEF 3: |  |  |  |  |
| C09 saistīts ar C06 | PĪAP aktivitātes “IVN pētījumam un Salaspils termināļa projektēšana”. | 11 456 | 9 738 | 1 718 |
| CEF 3 Kopā |  | 11 456 | 9 738 | 1 718 |
| CEF 6 S: |  |  |  |  |
|  | LV NoBo pētījums | 40 000 | 34 000 | 6 000 |
|  | PĪAP aktivitātes “Ēnu operatora pakalpojumi 1. fāze” | 48 516 | 41 239 | 7 277 |
|  | PĪAP aktivitātes “NOBO pētījumi LV” | 10 000 | 8 500 | 1 500 |
| CEF 6 S * Kopā |  | 98 516 | 83 739 | 14 777 |
| CEF 6 W*: |  |  |  |  |
|  | PĪAP aktivitātes “NoBo; AsBo; ISA celtniecības darbiem Rīgas Centrālās stacijas posmam” | 30 649 | 26 051 | 4 597 |
|  | PĪAP aktivitātes (NoBo; AsBo; ISA Rīgas lidostas posmam “ | 30 648 | 26 052 | 4 598 |
| CEF 6 W* Kopā |  | 61 297 | 52 103 | 9 195 |
| PĪAP kopā: |  | 2 215 841 | 1 883 465 | 332 376 |
| Kopsumma papildus saistībām (bez CEF6 S* un CEF6W *) |  | 2 056 028 | 1 747 624 | 308 404 |

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP) nepieciešamais līdzfinansējums jau ir iekļauts budžetā

4. Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana

Tā kā RBR nav citu ieņēmumu, kā tikai EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums Projekta aktivitāšu ieviešanai, papildus Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33 % apmērā) finansē izmaksas, kuras, būdamas daļa no Projekta pieskaitāmajām izmaksām, nav attiecināmas uz Projekta tiešajām izmaksām. Minēto izmaksu kopsumma Latvijai 2021. gadā veido 263 505 euro.

6. tabula
Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšana 2021. gadā (euro)

| Aktivitātes apraksts | Budžets 2021. gadam | Igaunijas līdzfinansējums | Latvijas līdzfinansējums | Lietuvas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Padomes atalgojums | 312 490 | 104 163 | 104 163 | 104 163 |
| Biroja vadības (korporatīvās) izmaksas | 32 400 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Ārpakalpojumi | 24 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Komandējumu izmaksas | 40 740 | 13 580 | 13 580 | 13 580 |
| Sanāksmju izmaksas | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Citas izmaksas saistītas ar padomes darbību | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Negatīvas procentu likmes maksājumi par RBR naudas atlikumiem | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Citas projektam pieskaitāmas netiešās izmaksas | 161 086 | 53 695 | 53 695 | 53 695 |
| Nākamo CEF projektu sagatavošana | 108 800 | 36 267 | 36 267 | 36 267 |
| Kopā: | 790 516 | 263 505 | 263 505 | 263 505 |

5. Kopsavilkums

Kopējais prognozētais 2021. gadā nepieciešamais Latvijai nodrošināmais līdzfinansējums RBR aktivitātēm ir 1 604 397 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 263 505 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 1 008 516 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitātes, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 332 376 euro.

Latvija ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 59, 44.§, TA-1820-IP), kas precizēts ar 2021. gada 11. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 71.§, TA-419-IP), ir jau daļēji uzņēmusies saistības RBR aktivitāšu ieviešanai 2021. gadā 805 775 euro apmērā, tai skaitā horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 781 803 euro apmērā un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 23 972 euro apmērā.

Tādējādi nepieciešamās papildu saistības RBR aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā ir 798 622 euro, tai skaitā Projekta pieskaitāmo netiešo izmaksu finansēšanai 263 505 euro, horizontālo aktivitāšu līdzfinansēšanai 226 713 euro un RBR projekta ieviešanas atbalsta pasākumu aktivitāšu, kas attiecas uz Latviju, līdzfinansēšanai 308 404 euro. Latvijas gadījumā RBR rīcībā projekta aktivitāšu ieviešanai atlikumā ir 736 025 euro no 2020. gadā saņemtā Latvijas līdzfinansējuma. Par šo summu tiks samazināts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā iesniedzamais pieprasījums valsts budžeta līdzekļu pārdalei 2021. gadā Latvijai nodrošināmajam līdzfinansējumam no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Par horizontālajām aktivitātēm un RBR projekta ieviešanas atbalsta aktivitātei, kas attiecas uz Latviju, nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pieskaitāmo netiešo izmaksu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Ministrija, atsaucoties uz Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 395 “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība” 7.1 punktā noteikto, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)”.

Satiksmes ministrs							T. Linkaits

Vīza: valsts sekretāre							I. Stepanova

Meikšāne, 67028010

Agnese.Meiksane@sam.gov.lv

Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304.

Finansēšanas līgums INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073.