INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

“Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam”

Ministru kabinets jautājumu par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam jau skatīja 2020.gada 6.oktobra sēdē (protokola Nr.59 44.§), t.i. pirms Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) sestā projektu uzsaukuma finansēšanas līgumu (turpmāk – CEF6 līgumi) parakstīšanas. Šī jautājuma atkārtota izskatīšana Ministru kabinetā nepieciešama, jo faktiski parakstītajos CEF6 līgumos  tika ieviestas korekcijas, precizējot finansējumu, kas tostarp ietekmē plānotos pievienotā vērtības nodokļa maksājumus.

EISI finansējums tika mainīts trijām ar būvniecību saistītām aktivitātēm, t.i. samazināts finansējums Rail Baltica stacijas būvniecības 2.kārtai starptautiskajā lidostā “Rīga” par 510 000 euro (samazinot valsts nepieciešamo finansējumu par 90 000 euro), samazināts finansējums projekta atbalsta pasākumiem par 582 250 euro (samazinot valsts nepieciešamo finansējumu par 102 750 euro), bet palielināts finansējums uzraudzībai un būvniecības darbu vērtēšanai par  1 717 000 euro (palielinot valsts nepieciešamo finansējumu par 303 000 euro). Līdz ar to kopumā EISI finansējums ir palielināts par 624 750 euro (un attiecīgi valsts finansējums par 110 250 euro). Tika veikts pārrēķins, samazinot nepieciešamo finansējumu PVN kompensēšanai un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai akciju sabiedrībai “RB Rail” (turpmāk – RBR). PVN finansējuma nepieciešamība samazināta, ņemot vērā zemes iegādes izmaksas un atalgojuma izmaksas, kas nav apliekamas ar PVN, kā arī valsts budžeta finansējuma daļa RBR tika samazināta par 104 791 euro. Nepieciešamais PVN apmērs pēc pārrēķina ir samazināts par 7 389 544 euro, no kuriem 1 691 762 euro attiecās uz Latvijas nacionālo aktivitāšu ieviešanu, bet 5 697 781 euro uz RBR aktivitātēm Latvijā..

Minēto izmaiņu rezultātā mainās vairākās informatīvajā ziņojumā  iekļautajās tabulās norādītās summas. Lai nodrošinātu informācijas par CEF6 saistībām labāku pieejamību un uztveramību, Satiksmes ministrija iesniedz jaunu informatīvo ziņojumu “Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam” (turpmāk – Ziņojums) un protokollēmuma projektu, informējot par  precizēto CEF6 līgumu finansējuma apjomu, kas atbilst faktiski noslēgtajiem CEF6 finansēšanas līgumiem.

Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un  Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.

Eiropas Komisija 2014., 2015., 2016. un 2020.gadā izsludināja pa vienam projektu iesnieguma konkursam par finanšu palīdzības piešķiršanu no ES Daudzgadu budžeta  2014. – 2020.gadam  programmas "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" (turpmāk – EISI), kuros piedaloties Projekts ieguva finansējumu. Tādejādi, laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF1, CEF2, CEF3 un CEF6 līgumi), Baltijas valstis un projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RB Rail) ir apņēmušās Projektā investēt 1 034 120 753 euro, kas ietver gan EISI finansējumu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa visiem trīs CEF līgumiem ir 865 021 175 euro. Latvijas aktivitāšu īstenošanai ir paredzēts EISI finansējums 377 000 063  euro apmērā, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa ir 312 733 208  euro.

Latvija savas finansējuma daļas apguves grafiku finansēšanas līgumos izpilda par 77%, tādejādi atpaliekot no sākotnēji plānotā finanšu resursu apguves grafika, kas saistīts ar kavējumiem Projekta plānošanas posmā. Noslēgto finansēšanas līgumu ietvaros svarīgākās ieviestās Latvijas aktivitātes ir:

- Projekta vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas plāna izstrāde un tiesiskā ietvara izvērtēšana;

- Rail Baltica Latvijas trases Kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā izpēte;

- Rail Baltica ietekmes uz starptautiskās lidostas “Rīga” darbību novērtēšana;

- projektēšanas līguma par Rail Baltica savienojumu ar starptautisko lidostu “Rīga” noslēgšana;

- Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un saistītās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbu līguma noslēgšana;

- Rīgas pamatlīnijas un Rail Baltica posma Vangaži – Salaspils – Misa projektēšanas līgumu noslēgšana;

- izmaiņu rīkojuma par būvniecības ieceres izstrādi Salaspils kravu terminālim noslēgšana;

- Rīgas mezgla optimizācijas plāna līguma noslēgšana;

- divu būvprojektu tehniskā novērtējuma un būvuzraudzības līgumu noslēgšana;

- posmu Vangaži – Igaunijas robeža un Misa – Lietuvas robeža projektēšanas darbu līgumu noslēgšana;

- Rail Baltica līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Ŗīga” būvniecības darbu iepirkuma 2.kārtas izsludināšana.

Noslēgto līgumu kopsumma par Projekta Latvijas aktivitātēm ir aptuveni 749 miljoni euro. Jāatzīmē, ka Satiksmes ministrijas saistības tiek uzņemtas atbilstoši līgumu fāzēm, t.i. līguma fāzes īstenošana tiek uzsākta tikai pēc attiecīga EISI un valsts budžeta finansējuma piešķiršanas Projektam.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestais uzsaukums

EK 2019. gada 16.oktobrī izsludināja CEF6 par kopējo summu 1,4 miljardu euro, kur 610 miljoni euro tika paredzēti valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas politikas finansējumu, no to garantētajām pieejamajām aploksnēm. Baltijas valstis iesniedza kopīgu CEF6 pieteikumu. Latvija ieguva 27 % no Projekta iesnieguma finansējuma apjoma, ko veido 72 165 993 euro EISI finansējums un 12 735 175 euro valsts budžeta līdzfinansējums. Projekta ieviešanas kārtība paredz, ka finansēšanas līgumus slēdz RBR savā vārdā un kā nacionālo labuma guvēju jeb atbildīgo ministriju pārstāvis uz pilnvarojuma pamata.

Latvijai ir jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, valsts budžeta līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. CEF6 ietvaros ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta intensitāte pētījumiem un projektēšanas darbiem, kā arī būvdarbiem ir līdz 85 %.

CEF6 nosacījumi ir līdzvērtīgi citiem finansēšanas līgumiem, kuru ietvaros pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) nav attiecināmi izdevumi. Līdz ar to papildu valsts budžeta līdzekļi būs nepieciešami PVN priekšfinansēšanai. Provizoriski CEF6 ietvaros atbalstīto Latvijas aktivitāšu attiecināmais PVN ir 20,1 miljoni euro, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezts valsts budžetā.

Finansējuma plāns

CEF6 finansējums ir sadalīts divos līgumos, atbilstoši divu veidu aktivitāšu kategorijām – pakalpojumiem (studies) un būvdarbiem (works). Finansējuma plānus skatīt sekojošajās tabulās.

1.tabula

CEF6, Latvijas aktivitātes (būvdarbi /works) euro

| Pasākums (būvniecības darbi) | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīgas centrā stacijas būvniecības darbu 2.kārta | 44 500 000 | 3 200 000 | 12 800 000 | 11 500 000 | 17 000 000 |
| EISI | 37 825 000 | 2 720 000 | 10 880 000 | 9 775 000 | 14 450 000 |
| Valsts | 6 675 000 | 480 000 | 1 920 000 | 1 725 000 | 2 550 000 |
| Lidosta Rīga būvniecības darbu 2.kārta | 3 000 000 | - | 250 000 | 2 250 000 | 500 000 |
| EISI | 2 550 000 | - | 212 500 | 1 912 500 | 425 000 |
| Valsts | 450 000 | - | 37 500 | 337 500 | 75 000 |
| Uzraudzība un būvniecības darbu vērtēšana | 5 102 020 | - | 600 000 | 1 252 020 | 3 250 000 |
| EISI | 4 336 717 | - | 510 000 | 1 064 217 | 2 762 500 |
| Valsts | 765 303 | - | 90 000 | 187 803 | 487 500 |

1.tabulas turpinājums

| Pasākums (būvniecības darbi) | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā | 6 913 891 | 69 130 | 713 639 | 3 456 946 | 2 674 176 |
| EISI | 5 876 807 | 58 761 | 606 593 | 2 938 404 | 2 273 050 |
| Valsts | 1 037 084 | 10 370 | 107 046 | 518 542 | 401 126 |
| Projekta atbalsta pasākumi | 5 730 281 | 3 635 | 964 741 | 2 102 039 | 2 659 866 |
| EISI | 4 870 739 | 3 090 | 820 030 | 1 786 733 | 2 260 886 |
| Valsts | 859 542 | 545 | 144 711 | 315 306 | 398 980 |
| Kopā | 65 246 192 | 3 272 765 | 15 328 380 | 20 561 005 | 26 084 042 |

2.tabula CEF6, Latvijas aktivitātes (pakalpojumi /studies) euro

| Pasākums (pakalpojumi) | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzelzceļa inženieru konsultāciju pakalpojumi | 3 749 000 | 317 000 | 1 147 000 | 1 615 000 | 670 000 |
| Kravas termināliem (Salaspilī, Lidostā Rīga) | 2 811 750 |  |  |  |  |
| Pasažieru stacijām termināliem (Rīgas centrālā stacija, Lidostā Rīga) | 937 250 |  |  |  |  |
| EISI | 3 186 650 | 269 450 | 974 950 | 1 372 750 | 569 500 |
| Valsts | 562 350 | 47 550 | 172 050 | 242 250 | 100 500 |
| Reģionālo staciju teritorijas plānošana un tehniskā projektēšana | 7 800 000 | - | 3 360 000 | 2 100 000 | 2 340 000 |
| Detalizēts tehniskais projekts un autoruzraudzība Salaspils intermodālam loģistikas centram | 7 200 000 |  |  |  |  |
| Detalizēts tehniskais projekts un autoruzraudzība infrastruktūras uzturēšanas stacijā Iecava | 600 000 |  |  |  |  |
| EISI | 6 630 000 | - | 2 856 000 | 1 785 000 | 1 989 000 |
| Valsts | 1 170 000 | - | 504 000 | 315 000 | 351 000 |
| Reģionālās stacijas (teritorijas plānošana un detalizēts tehniskais projekts) | 3 000 000 | - | 300 000 | 1 000 000 | 1 700 000 |
| EISI | 2 550 000 | - | 255 000 | 850 000 | 1 445 000 |
| Valsts | 450 000 | - | 45 000 | 150 000 | 255 000 |
| Detalizēts tehniskā projekta risinājuma vērtēšana | 1 080 000 | - | 366 000 | 310 000 | 404 000 |
| EISI | 918 000 | - | 311 100 | 263 500 | 343 400 |
| Valsts | 162 000 | - | 54 900 | 46 500 | 60 600 |
| Projekta atbalsta pasākumi (komunikācija, PR) | 600 000 |  | 225 000 | 225 000 | 150 000 |
| EISI | 510 000 | - | 191 250 | 191 250 | 127 500 |
| Valsts | 90 000 | - | 33 750 | 33 750 | 22 500 |
| Projekta atbalsta pasākumi | 976 500 | 12 000 | 322 450 | 311 650 | 330 400 |
| EISI | 830 025 | 10 200 | 274 083 | 264 903 | 280 840 |
| Valsts | 146 475 | 1 800 | 48 368 | 46 748 | 49 560 |
| Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā | 2 449 476 | 24 495 | 465 400 | 1 224 738 | 734 843 |
| EISI | 2 082 055 | 20 821 | 395 590 | 1 041 027 | 624 617 |
| Valsts | 367 421 | 3 674 | 69 810 | 183 711 | 110 226 |
| Kopā | 19 654 976 | 353 495 | 6 185 850 | 6 786 388 | 6 329 243 |

3.tabula

CEF6 finansēšanas līgumi pa gadiem, Latvijas aktivitātes (būvdarbi un pakalpojumi /works and studiess) euro

|  | Kopā | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvniecības darbi un pakalpojumi kopā | 84 901 168 | 3 626 260 | 21 514 230 | 27 347 393 | 32 413 285 |
| EISI | 72 165 993 | 3 082 321 | 18 287 096 | 23 245 284 | 27 551 292 |
| Valsts | 12 735 175 | 543 939 | 3 227 135 | 4 102 109 | 4 861 993 |

1.-3.tabulā minētās informācijas kopsavilkums sniegts 4.tabulā.

4.tabula. Kopsavilkums, euro

|  | Līgums: pakalpojumi (studies) | Līgums: būvdarbi (works) | Kopā CEF6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 16 706 730 | 55 459 263 | 72 165 993 |
| Latvijas līdzfinansējums | 2 948 246 | 9 786 929 | 12 735 175 |
| Kopā | 19 654 976 | 65 246 192 | 84 901 168 |

Ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir atzītas kā Latvijas prioritātes Projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai.

RBR pārziņā esošās Projekta aktivitātes

Ņemot vērā, ka 2016.gada oktobrī tika parakstīts līgums par Rail Baltica finansēšanas un izpildes modeli, kas definē ieviesēju lomu iepirkumu procesos, papildus katras valsts aktivitātēm pieteikumā tiek noteiktas Globālā projekta aktivitātes, kuras īstenos RBR saskaņā ar līgumu. RBR pārziņā esošās horizontālās Projekta aktivitātes EK finansē 85 % apmērā, bet līdzfinansējumu solidāri nodrošina Igaunija, Latvija un Lietuva - katra 5 % apmērā, ja ieviestā aktivitāte tiek administrētā trijās Baltijas valstīs. Attiecīgi, ja aktivitāte tiek administrēta divās valstīs, tad līdzfinansējumu jānodrošina 7,5 % apmērā katra no valstīm, kurās tiek īstenota aktivitāte. Ja aktivitāte tiek īstenota tikai vienā no valstīm, un to administrē RBR, tad līdzfinansējumu jānodrošina 15 % apmērā.

Globālā projekta aktivitātes aptver izpētes, kas nepieciešamas sekmīgai un efektīvai projektēšanas un būvniecības procesu norisei un infrastruktūras pārvaldībai, un ekspluatācijai nākotnē. Minētās izpētes sevī iekļauj trešās puses (dzelzceļa inženieru) novērtējumu sagatavotajiem pētījumiem un būvprojektiem, tostarp to saskaņotību, elektroapgādes apakšstaciju iepirkuma dokumentācijas izstrādi, vadības un signalizācijas sistēmu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, izejmateriālu un infrastruktūras elementu iepirkuma dokumentācijas izstrādi, pasažieru un kravas plūsmu modeļa izstrādi un tehnisko risinājumu atbilstības verifikāciju Eiropas Savienības infrastruktūras savietojamības prasībām.

RBR aktivitātēm pieejamais finansējums CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā ir 50 727 566 euro, kur EISI finansējums ir 43 118 430 euro savukārt Igaunijas, Lietuvas un Latvijas kopējais līdzfinansējums ir 7 609 136 euro, tai skaitā Latvijas daļa 2 500 443 euro.

Tā kā ar 2019.gadu PVN maksājumi Projekta ietvaros ir neattiecināmās izmaksas, CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā Latvijas un RBR aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 20,1 miljoni euro PVN finansēšanai, kur 16,0 miljoni euro attiecas uz Latvijas aktivitātēm kā PVN priekšfinansējums un 4,1 miljoni euro ir par RBR faktiski samaksāto PVN summu par veiktajiem darījumiem ar Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā reģistrētiem nodokļa maksātājiem, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis. Latvijas aktivitāšu provizoriskais PVN tiek rēķināts, atskaitot personāla atalgojumu un zemju iegādes izmaksas (ar zemju iegādi saistītās izmaksas - nekustamā īpašuma vērtēšana, mērniecība un citi pakalpojumi tiek aplikti ar PVN un netiek atskaitīti no PVN apliekamām izmaksām). Tā kā RBR ir Latvijā reģistrēts komercuzņēmums, 90 % tā iepirkumu tiek veikti Latvijas teritorijā, kamēr Igaunijā un Lietuvā katrā tiek veikti aptuveni 5 % iepirkumu. Līdz ar to provizoriskais RBR kompensējamais PVN CEF6 ietvarā tiek rēķināts, atskaitot personāla atalgojuma izmaksas un iepirkumu izmaksas ārvalstīs no plānotā RBR pieejamā finansējuma CEF6 finansēšanas līgumos 50 727 566 euro, kas veido 19 761 912 euro ar PVN apliekamās RBR aktivitātes izmaksas. Attiecīgo PVN maksājumu kopsavilkums ir norādīts 5.tabulā.

5.tabula. Kompensējamā PVN summa CEF6 finansēšanas līgumu ietvarā (provizoriski), euro

|  | Summa, no kuras rēķināts PVN | Kompensējamais PVN |
| --- | --- | --- |
| Ar PVN apliekamās Latvijas aktivitātes | 76 110 155 | 15 983 132 |
| Ar PVN apliekamās RBR aktivitātes | 19 761 912 | 4 150 002 |
| KOPĀ |  | 20 133 134 |

Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības, ņemot vērā RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu, CEF6 ietvarā ir apkopotas 6.tabulā.

6.tabula. CEF 6 valsts budžeta saistību kopsavilkums, euro

|  | CEF6 Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums | CEF6 RBR Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums | Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas valsts budžeta finansējuma saistības | 12 735 175 | 2 500 443 | 15 983 133 | 4 150 002 | 35 368 752 |

Par Latvijas aktivitātēm nepieciešamo līdzfinansējumu un RBR aktivitāšu līdzfinansēšanai nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 Finanšu ministrijā iesniegs apropriācijas izmaiņas valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)” atbilstoši Projekta ieviešanas gaitai.

2020.gadā Projekta finansēšanas līgumu ietvaros RBR veiktie PVN maksājumi, kas nav atgūstami kā priekšnodoklis, tiek kompensēti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 218 “Kārtība, kādā kompensē pievienotās vērtības nodokļa summas Igaunijai un Lietuvai par akciju sabiedrības "RB Rail" veiktajām aktivitātēm” noteikto kārtību, kas zaudēs spēku 2021.gada 1.janvārī.

Lai turpmāk Latvijas valsts varētu nodrošinātu PVN kompensēšanu RB Projekta ietvaros, 2020.gada 11. novembrī stājās spēkā grozījums Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 395 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība" (turpmāk – Noteikumi), 7.1 punktā nosakot gadījumus, kuros valsts budžeta līdzekļus var izmantot  atbalsta saņēmēja izmaksu segšanai, kas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, ja par to ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums. Šādā gadījumā atbalsta saņēmējam nav savu līdzekļu un nav iespējas piesaistīt citus līdzekļus, savukārt projekta mērķim jābūt nacionālo interešu objekta izveidei. Jāatzīmē, ka RB Projekta īstenošanas ietvaros šādā situācijā atrodas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” un RBR. Abas minētās kapitālsabiedrības atbilstoši Satiksmes ministrija deleģētājiem uzdevumiem izlieto RB Projekta finansējumu, vadot iepirkumus, slēdzot līgumus un apstrādājot rēķinus.

Papildus PVN kompensēšanai, RB Projekta īstenošanā rodas ar pārvaldību saistītas  izmaksas, kas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, kuras finansē Baltijas valstis vienlīdzīgās daļās (33.33 % apmērā katra). Šīs izmaksas ir nepieciešamas RB Projekta īstenošanas nodrošināšanai, taču tās neatbilst EISI finansēšanas līgumu nosacījumiem, t.i. tās nevar attiecināt kā EISI finansēšanas līgumos paredzēto RB Projekta aktivitāšu izmaksas. Šādas RB Projekta izmaksas ir RBR padomes atalgojums, biroja vadības (korporatīvās) izmaksas, atsevišķi ar RBR pārvaldību saistīti ārpakalpojumi, padomes komandējumu un sanāksmju izmaksas, citas izmaksas, kas saistītas ar padomes darbību, kā arī citas RB Projektam pieskaitāmas netiešās izmaksas.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits

Vīza:

valsts sekretāre	I. Stepanova

Bērziņa, 67028083

Olita.Berzina@sam.gov.lv

Deklasificēšanas pamatojums: SAM 07.07.2026. vēstule Nr. 03.1-05/2098

INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 un INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304

Igaunijas Republikas Ekonomikas un sakaru ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija.

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.