## Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”

un

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai””

## apvienotais sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums |  |
| --- | --- |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” un Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”” izstrādāti, lai pēc iespējas īsākā laikā nodrošinātu Rakstniecības un Mūzikas muzeju ar tā funkciju veikšanai piemērotām darba telpām. Ministru kabineta rīkojumi stāsies spēkā to parakstīšanas brīdī. |

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Finanšu ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) un Kultūras ministrijas iniciatīva. Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija" (Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojums Nr. 401) 3.rīcības virziena „Attīstīt Rīgu kā kultūras metropoli un sekmēt tās pozitīvo ietekmi ” 3.1. uzdevums „Kultūras infrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā”. Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (2012.gada 20.decembris, LR Saeimas lēmums) rīcības virziena „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana” uzdevums (389) „Attīstīt Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai nepieciešamo infrastruktūru (t.sk. tūrisma, kultūras, zinātnes un investīciju piesaistes jomā)” un rīcības virziena "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" uzdevums (132) „Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, pielāgošana Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeju ar tam piemērotām telpām un izveidotu jaunas ekspozīcijas, VNĪ īstenoja būvniecības projektu „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija (pārbūve)” Pils laukumā 2, Rīgā, saskaņā ar šādiem tiesību aktiem: 1) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kuras ietvaros apstiprināts projekts Nr.EEZLV04/INP/2013/1 „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”; 2) Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 2.3. apakšpunkts, kurā atbalstīta būvniecības projekta Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija (pārbūve) Pils laukumā 2, Rīgā, īstenošana, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minēto objektu rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā ar Finanšu ministriju (VNĪ); 3) Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra rīkojums Nr.77 „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projektu” (turpmāk - MK rīkojums Nr.77); 4) Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojums Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391). Projekta īstenošanas gaita: - 2014.gada 31.martā noslēgtā līguma Nr.4-2-14-10/621 starp VNĪ un pilnsabiedrību „Piegādātāju apvienība SIA „5.IELA” un SIA „BKB”” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija ar restaurācijas elementiem Rīgā, Pils laukumā 2” ietvaros izstrādātais būvprojekts akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2015.gada 14. augustā un izsniegta būvatļauja. - 2015.gada 29.aprīlī VNĪ izsludinātā iepirkuma „Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā” atklāta konkursa rezultāti vairakkārt apstrīdēti. 2016.gada 28.aprīlī VNĪ ar pilnsabiedrību „PMK un BBA” (turpmāk – Būvnieks) noslēdza līgumu Nr.2/4-2-16-8/1133 par būvdarbu veikšanu objektā Pils laukums 2, Rīgā, kadastra numurs 0100 008 0054 (grozījumi veikti 09.05.2016., 31.10.2016.; turpmāk - Līgums). - 2017.gada 16.februārī VNĪ Būvniekam sastādījusi paziņojumu par vienpusēju Līguma izbeigšanu, kurā paziņojusi, ka vienpusēji izbeidz Līgumu ar 2017.gada 27.februāri, jo pilnsabiedrība neveica darbus Līgumā noteiktā termiņā, tādējādi apdraudot iespēju saņemt piesaistīto Eiropas Ekonomikas zonas finansējumu. - 2017.gada 23.februārī Būvnieks iesniedzis tiesā prasību pret VNĪ par līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, līguma izpildi, pienākumu uzlikšanu un samaksas piedziņu. - 2017.gada 31.maijā VNĪ iesniegusi tiesā prasību pret Būvnieku, SIA “Baltic Builders Alliance” un SIA “JĒKABPILS PMK” par parāda un līgumsoda piedziņu, lūdzot piedzīt solidāri no Būvnieka, SIA “Baltic Builders Alliance” un SIA “JĒKABPILS PMK” parādu par komunālajiem maksājumiem, līgumsodu, atzīt tiesības saņemt no atbildētājiem likumiskos 6% gadā līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai) no piespriestās, bet nepiedzītās summas, kā arī solidāri piedzīt no atbildētājiem visus tiesāšanās izdevumus. - 2017.gada 28.februārī izsludinātā jaunā būvdarbu iepirkuma „Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā” slēgta konkursa 2.kārtas ietvaros saņemti četri tehniskie un finanšu piedāvājumi, sākot no 5 518 522 euro līdz 5 943 329 euro, kas pārsniedz projektā pieejamā finansējuma apmērus. - Ar 2017.gada 1.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu. Ar 2017.gada 31.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu un pieteikums par zaudējumu nodrošināšanu civillietā noraidīts pilnībā. Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 6.jūnija lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 31.marta lēmums civillietā atcelts un VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma līdzekļu atcelšanu apmierināts. 2017.gada 19.jūlijā tiesā saņemts jauns Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu civillietā, kurā lūgts nodrošināt prasību daļā par līguma izpildīšanu, aizliedzot VNĪ slēgt jebkādus darījumus ar trešajām personām par Līguma un/vai Pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība SIA “5.IELA” un SIA “BKB”” izstrādātajā un Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētajā būvprojektā un būvprojektā veiktajās izmaiņās paredzēto būvdarbu izpildi. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 20.jūlija lēmumu apmierināts Būvnieka pieteikums par prasības nodrošināšanu civillietā. 2017.gada 14.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika izskatīts 2017.gada 2.augustā tiesā saņemtais VNĪ pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu un lemts noraidīt VNĪ pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. VNĪ 2017.gada 22.septembrī Rīgas apgabaltiesai iesniedza blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 14.septembra lēmuma atcelšanu. Rīgas apgabaltiesa 2017.gada 30.novembrī izskatīja VNĪ iesniegto blakus sūdzību un atstāja spēkā prasības nodrošinājumu par aizliegumu slēgt līgumus ar trešajām personām par būvdarbu izpildi objektā Pils laukumā 2, Rīgā. Ņemot vērā minēto, VNĪ šobrīd ir liegtas iespējas veikt jebkādas darbības Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, veicot jaunas iepirkumu procedūras un slēdzot līgumus par būvniecības darbu veikšanu. Ņemot vērā minēto situāciju, kā arī to, ka strīds tiesā varētu tikt risināts vairāku gadu garumā, VNĪ šobrīd ved sarunas ar Būvnieku par iespējamā mierizlīguma nosacījumiem. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeju ar piemērotām telpām pēc iespējas ātrāk, ir apturēta projekta turpmāka realizācija un izstrādāts priekšlikums nodrošināt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas pielāgošanu Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām, bet jautājumu par nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, turpmāku attīstību un pielāgošanu valsts pārvaldes funkciju veikšanai risināt pēc tiesvedības beigām. Ņemot vērā to, ka nekustamo īpašumu Pils laukumā 2, Rīgā, turpmāku nav plānots attīstīt un pielāgot Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām, nebūs nepieciešams finansējums Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas segšanai un labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides Pils laukumā 2, Rīgā, izdevumu segšanai, līdz ar to Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”” paredz svītrot MK rīkojuma Nr.391 1.¹2., 2.3.apakšpunktu un 3.punktu. Nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, pielāgošana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja- vajadzībām Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.februāra rīkojumu Nr.79 “Par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – pārvietošanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.79) tika īstenots projekts, lai veiktu pārbūves darbus ēkā (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, un pārvietotu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāli Latvijas Fotogrāfijas muzeju no privātīpašuma Mārstaļu ielā 8, Rīgā. Projekta īstenošanas gaita: - 2015.gada 26.martā starp VNĪ un Latvijas kuģniecības un vēstures muzeju noslēgts Priekšlīgums Nr.3/1-3-15-40-1000 par nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 telpas nomas līguma noslēgšanu. -2016.gada 14.jūnijā starp VNĪ un SIA "Arhitektu birojs Krasts" noslēgts līgums Nr.3/1-4-16-10/1485 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (objekts: nekustamā īpašuma Mārstaļu iela 6, Rīga, kadastra Nr.0100 003 0113, sastāvā esoša ēka, kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001). - 2017.gada 9.janvārī SIA "Arhitektu birojs Krasts" izstrādātais būvprojekts minimālā sastāvā saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem. - Izstrādātais būvprojekts 2017.gada 13.jūlijā iesniegts ekspertīzes veikšanai un 2017.gada 01.septembrī saņemts pozitīvs eksperta atzinums. - VNĪ saņēmusi Kultūras ministrijas 2018.gada 15.jūnija vēstuli Nr.3.3-1/1211, kurā norādīts - ievērojot to, ka pēc projektēšanas darbu veikšanas no darbu veicēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arhitektu birojs Krasts” saņemta provizoriskā būvniecības koptāme, saskaņā ar kuru paredzamā summa būvdarbiem ievērojami pārsniedz Rīkojumā Nr.79 paredzēto finansējumu, Kultūras ministrija uzskata, ka Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāli Latvijas Fotogrāfijas muzeju nav iespējams pārcelt uz ēku Mārstaļu ielā 6, Rīgā, ņemot vērā to, ka paredzētās muzeja pārbūves izmaksas muzejs nespēs segt no saviem ieņēmumiem. Rīkojumā Nr.79 paredzēts, ka ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, pārbūves izdevumi sedzami no VNĪ piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā iekļaujami nomas maksā, savukārt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksa VNĪ sedzama no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem. Rīkojumā Nr.79 provizoriski tika plānots, ka nepieciešamo kapitālieguldījumu apjoms telpu pielāgošanai un ekspozīcijas iekārtošanai ir 931 385 euro. Pēc projektēšanas darbu veikšanas no darbu veicēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arhitektu birojs Krasts” saņemta provizoriskā būvniecības koptāme, saskaņā ar kuru paredzamā summa būvdarbiem pārsniedz 2,7 miljonus eiro. Projekta realizācijas gaitā VNĪ veikusi ieguldījumus par kopējo summu 63 688,74 euro, tai skaitā 56 078 euro būvprojekta izstrādes izdevumi, 7 160 euro būvprojekta ekspertīzes izdevumi, 450,74 euro būvatļaujas nodevas 1.maksājums. Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2018.gada 15.jūnija vēstuli Nr. 3.3-1/1211 lūgts VNĪ uzsākt darbu pie Rakstniecības un mūzikas muzejam nepieciešamo izmaiņu izstrādes ēkas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, būvprojektā, lai pēc ēkas pārbūves tur varētu izvietot Rakstniecības un mūzikas muzeju. Ņemot vērā minēto, ir pārtraukta projekta, lai veiktu pārbūves darbus ēkā (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, un pārvietotu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāli Latvijas Fotogrāfijas muzeju no privātīpašuma Mārstaļu ielā 8, Rīgā, realizācija. Līdz ar to Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” paredz atzīt Rīkojumu Nr.79 par spēku zaudējušu. Šobrīd tiek meklēti citi risinājumi Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārvietošanai uz funkciju veikšanai piemērotām telpām. Nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, pielāgošana Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, atrodas VNĪ īpašumā. Tas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 003 0113) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 2011 002) Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, un noliktavas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 003) Mārstaļu ielā 6, Rīgā. Uz zemes vienības atrodas divas VNĪ tiesiskā valdījumā esošas inženierbūves – metālkaluma žogs (būves kadastra apzīmējums 0100 0030113 004) un bruģēts laukums (būves kadastra apzīmējums 0100 0030113 005). Zemesgabala Mārstaļu ielā 6, Rīgā, apbūve ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - "Rīgas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) daļa un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" (Nr.852) daļa, kā arī atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa - Vecrīgas arheoloģiskais komplekss (valsts aizsardzības Nr.2070) teritorijā. Ēkā (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) atrodas valsts nozīmes mākslas piemineklis - portāls (valsts aizsarszības Nr.7274). Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām plānots pārbūvēt administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001, esošā kopējā platība 1118,1 kv.m.) un noliktavu (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 003, esošā kopējā platība 15,7 kv.m.), kā arī inženierbūves – metālkaluma žogu (būves kadastra apzīmējums 0100 0030113 004) un bruģēto laukumu (būves kadastra apzīmējums 0100 0030113 005). Pēc pārbūves plānots administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) platības palielinājums par aptuveni 266,2 m2. Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) atrodas nolietotā stāvoklī un tajā nav iespējams izvietot Raksniecības un mūzikas muzeju bez pārbūves veikšanas. Pārbūves rezultātā administratīvā ēka, noliktava, inženierbūves - metālkaluma žogs, bruģēts laukums, un pagalms būs piemēroti muzeja izvietošanai, administratīvajā ēkā tiks iebūvēts lifts, tajā skaitā nodrošinot piekļuvi personām ar kustību ierobežojumiem. Tiks pārbūvētas visas inženiersistēmas, sakārtoti jumts un fasādes, veikta telpu iekšējā pārplānošana, nodrošināta pagrabtelpu aizsardzība pret mitruma iekļūšanu un iedarbību, palielināts izmantojamo bēniņu apjoms, arī citi pasākumi, nodrošinot ēkas atbilstību mūsdienu prasībām. Plānotās pielāgošanas izmaksas Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām ir 3 380 125 euro. Izmaksas ir provizoriskas un tās var tikt precizētas būvprojekta izmaiņu izstrādes laikā, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas vai būvdarbu laikā. Būvniecības projekta īstenošanas izmaksas sadalījumā pa gadiem skatīt anotācijas pielikuma 2.tabulā. Ņemot vērā to, ka projekta, lai veiktu pārbūves darbus ēkā (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0113 001) Mārstaļu ielā 6, Rīgā, un pārvietotu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāli Latvijas Fotogrāfijas muzeju no privātīpašuma Mārstaļu ielā 8, Rīgā, realizācijas ietvaros izstrādātais būvprojekts tiks izmantots, lai nekustamo īpašumu pielāgotu Rakstniecības un mūzikas muzeja vajadzībām, veicot nepieciešamās izmaiņas tajā, VNĪ veiktos ieguldījumus Latvijas Fotogrāfijas muzeja vajadzībām par kopējo summu 63 688,74 euro (56 078 euro būvprojekta izstrāde, 7 160 euro būvprojekta ekspertīze un 450,74 euro būvatļaujas nodevas 1.maksājums) plānots attiecināt uz jauno projektu. Ministru kabinetā 2015.gada 14.jūlijā tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) un ar lēmuma 2.punktu tika atbalstīta Informatīvā ziņojuma 5.sadaļā noteiktā rīcība saistībā ar turpmāko Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanu, savukārt 10.punktā ir noteikts, ka valsts nekustamo īpašumu attīstības projektu finansēšanas varianta izvēle tiek veikta atbilstoši 4.4.sadaļā noteiktajam risinājumam, proti, ja attīstības projekts plānojams saistībā ar VNĪ īpašumā (bilancē) esošo nekustamo īpašumu – kapitālieguldījumi finansējami no tās piesaistāmiem finanšu resursiem un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek segti ilgtermiņa nomas veidā. Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums ir VNĪ īpašumā, līdz ar to būvniecības projekta īstenošanas izmaksas ir plānots segt no VNĪ finanšu resursiem un pēc būvniecības projekta īstenošanas tie tiks segti ilgtermiņa nomas veidā 20 gadu periodā. Attiecīgi Rakstniecības un mūzikas muzejam ar VNĪ jānoslēdz priekšlīgums par nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas pielāgošanu muzeja vajadzībām un par attiecīga nekustamā īpašuma daļas nomas līguma noslēgšanu. Saskaņā ar būvniecības projekta īstenošanas laika grafiku būvniecības projektu ir plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim, attiecīgi nomas līgumu ar Rakstniecības un mūzikas muzeju slēdzot no 2022.gada 1.janvāra. Kultūras ministrijai (Rakstniecības un mūzikas muzejam) ilgtermiņa saistības nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai VNĪ jāparedz sākot no 2022.gada 1.janvāra. Detalizētu nomas maksas un papildu maksājumu aprēķinu skatīt anotācijas pielikuma 4.tabulā. Nomas maksas un papildu maksājumu aprēķins ir provizorisks un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā var tikt precizēts atbilstoši VNĪ faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem un pārvaldīšanas izmaksām. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu komunālo maksājumu segšanai ir risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā. Lai Kultūras ministrija varētu izvērtēt, vai komunālo maksājumu izmaksas sedzamas tai piešķirto līdzekļu ietvaros, vai tai nepieciešams veikt darbības papildu finansējuma pieprasīšanai, VNĪ līdz 2021.gada 15.janvārim Kultūras ministrijā jāiesniedz informācija par provizoriskajiem komunālo maksājumu izmaksu apmēriem. Ņemot vērā to, ka uz ēkām Mārstāļu ielā 6, Rīgā, plānots pārvietot daļu esošo krājumu, ir nepieciešams paredzēt Ķultūras ministrijas budžetā papildu finansējumu 10 038 euro pārcelšanās izdevumu segšanai 2022.gadā. Detalizētu informāciju skatīt anotācijas pielikuma 6.tabulā. Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas izveidi Mārstaļu ielā 6, Rīgā, Kultūras ministrijas budžetā paredzams finansējums Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ 2022.gadā 947 587 euro apmērā. Detalizētu informāciju par provizoriskajām izmaksām labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei skatīt anotācijas pielikuma 5.tabulā. Ņemot vērā to, ka šobrīd nav izstrādāta ekspozīcijas izveides koncepcija, izmaksas ir provizoriskas un tās var tikt precizētas pēc ekspozīcijas izveides koncepcijas izstrādes un pirms iepirkuma līguma noslēgšanas. Attiecīgi paredzams uzdevums Kultūras ministrijai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu informāciju par labiekārtojumu un ekspozīcijas saturu, kura iegādei 2022.gadā plānots izlietot finansējumu. MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | FM (VNĪ), KM. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | VNĪ, Finanšu ministrija, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Kultūras ministrija. |
| Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari tieši neietekmē un administratīvo slogu nepalielina. Nodrošinot Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju daudzveidību un kultūras mantojuma saglabāšanu un uzlabošanu, tiks nodrošināta jaunu kultūras un tūrisma produktu veidošana, līdz ar to ekonomiskās izaugsmes veicināšana. |
| Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas neietekmē. |
| Cita informācija | Nav |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2018. |  | Turpmākie trīs gadi (euro) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019. |  | 2020. |  | 2021. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Cita informācija | MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti būvprojekta precizēšanas laikā, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas un būvdarbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas un papildu maksājumu apmērs atbilstoši faktiskajām būvniecības un pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, attīstības projekta finansēšanai plānots izmantot aizņemtos līdzekļus, līdz ar to nomas maksas aprēķinā ir izmantota provizoriska aizņēmuma likme, kas precizējama pēc aizņēmuma līguma noslēgšanas. Aplēstās labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izmaksas precizējamas pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Ņemot vērā to, ka VNĪ ir piederīga pie vispārējās valdības institucionālā sektora, atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai projekta ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2019.-2021.gadā tiek plānota: 2019.gadā - 202 880 euro, 2020.gadā - 1 654 187 euro, 2021.gadā - 1 295 166 euro. Ņemot vērā to, ka tiek pārskatīti plānotie kapitālieguldījumi 2019.-2021.gadā citos VNĪ īstenotajos attīstības projektos, kopējā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2019.-2021.gadā plānota neitrāla. Projekts rada negatīvu ietekmi 2018.gadā, bet tā tiek kompensēta ar labāku nekā plānots saimnieciskās un finanšu darbības rezultātu atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar MK rīkojumu Nr.391 Kultūras ministrijas budžetā 2022.gadam paredzams finansējums labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai 947 587 euro un nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai 2022.gadā 21 379 euro un no 2023.gada katru gadu 126 234 euro, Kultūras ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma apmērs 2022.gadā ir 316 241 euro un 2023. -2041.gadam 201 348 euro. |  |  |  |  |  |  |

| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” un Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”” Ministru kabinetā skatāmi vienlaikus. Rīkojumu projekti Ministru kabineta sēdē skatāmi arī kopā ar: - Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali”; - Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””; - Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266“Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai””; - Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A, Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” vajadzībām izdevumu segšanai”; - Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 “Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija (VNĪ) |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija (VNĪ), Kultūras ministrija, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Latvijas Fotogrāfijas muzejs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts neparedz paplašināt vai sašaurināt iestāžu funkcijas un uzdevumus, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministre								D.Reizniece-Ozola

J.Upeniece, 67024684

Jana.Upeniece@vni.lv

J.Vanags, 67024654

Janis.Vanags@vni.lv

Deklasificēšanas pamatojums: FM 20.02.2023. vēstule Nr. 1.2-2/1-1/587 (reģ. Nr. 2023-DOC-381)