Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu

# Saturs

Ievads	3

1. Latgales reģiona sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums	3

2. Latgales Rīcības plānā iekļauto rīcības virzienu un pasākumu izpilde	8

3. Valsts budžeta aizdevumi pašvaldībām prioritāro investīciju projektu īstenošanai	10

4. Valsts budžeta pasākums “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”	11

5. Atbalsts pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai	12

6. Valsts budžeta aizdevumi pašvaldībām Covid–19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai	13

7. Atbalsts Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai	13

8. Investīcijas pašvaldību infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai	14

9. Atbalsts EEZ finanšu instrumenta un Eiropas teritoriālās sadarbības programmas ietvaros	16

10. Sniegtais atbalsts valsts reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošanai	17

11. Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanā Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem	19

12. ES fondu atbalsta iespējas 2021.–2027. gada plānošanas periodā reģionālās attīstības veicināšanai	20

# Ievads

Pamatojoties uz Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa 2022. gada 27. jūnijā uzdoto uzdevumu (TAP id. Nr. 22-MPI-32), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi ziņojumu par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu (turpmāk – Ziņojums), ietverot informāciju par reformu īstenošanu, investīciju piesaisti, kā arī politikas un darbības rezultātu novērtējumu Latgales reģionā. Ziņojumā iekļauta informācija par:

- Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi, kas pieejams Ziņojuma 1. pielikumā;

- Latgales reģiona sociāli ekonomisko situāciju;

- Rīcības plānā Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam (turpmāk – Latgales Rīcības plāns) iekļauto rīcības virzienu un pasākumu izpildi, kas sagatavots informatīvā ziņojuma “Par Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam izpildi” (22-TA-1923) ietvaros (turpmāk – Latgales Rīcības plāna informatīvā ziņojuma projekts);

- piešķirtajiem valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro investīciju projektu īstenošanai;

- sniegto atbalstu pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai;

- piešķirtajiem valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām Covid–19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai;

- sniegto atbalstu Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (turpmāk – SEZ);

- sniegto atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta un Eiropas teritoriālās sadarbības programmas ietvaros;

- sniegto atbalstu valsts reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošanai;

- plānotajām ES fondu atbalsta iespējām 2021.–2027. gada plānošanas periodā reģionālās attīstības veicināšanai.

# 1. Latgales reģiona sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums

Galvenie reģionālās attīstības izaicinājumi Latvijā ir reģionālās attīstības atšķirību mazināšana, kas ir ilgtermiņa izaicinājums. Reģionālās attīstības atšķirības Latvijā ir vienas no augstākajām ne tikai starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES), bet arī starp OECD dalībvalstīm. Latgales plānošanas reģionā (turpmāk – LPR) jau ilgstoši pastāv vienas no augstākajām sociāli ekonomiskajām problēmām starp Latvijas reģioniem – augsta migrācija jeb iedzīvotāju aizplūšana uz citiem reģioniem un valstīm, zema ekonomiskā aktivitāte un augsts bezdarba līmenis, zemāks ienākumu līmenis, kā arī zema uzņēmējdarbības aktivitāte. Iedzīvotāji no Latgales reģiona pārceļas uz citiem reģioniem vai citām valstīm augstākas labklājības un plašāku nodarbinātības iespēju dēļ. Līdzīgas tendences, lai arī nedaudz mazāk izteiktas, vērojamas arī citos Latvijas reģionos ārpus Rīgas un tās apkārtnes, uz kurieni migrē vairums iedzīvotāju, kas pārceļas valsts robežās. Latvijas mērogā tā rezultātā ir liela iedzīvotāju un ekonomiskās darbības koncentrēšanās Rīgā un tās apkārtējās teritorijās, salīdzinot ar pārējiem valsts reģioniem.

Kopumā Latvijas ekonomikas izaugsme pēdējos gados ir vērtējama kā stabila, taču reģionālā līmenī tā joprojām ievērojami atšķiras. Analizējot statistisko reģionu (NUTS 3) iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) uz vienu iedzīvotāju līmeni pret ES–27 vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju (pēc Eurostat datiem), ir secināts, ka, lai arī kopumā tendence ir bijusi augšupejoša, saglabājas nozīmīgas reģionālas attīstības atšķirības. Izņemot Rīgas un Pierīgas statistiskos reģionus, nevienā no pārējiem statistiskajiem reģioniem (Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) periodā no 2009. gada līdz 2019. gadam IKP uz vienu iedzīvotāju īpatsvars pret ES–27 vidējo rādītāju nav bijis lielāks par 50%, turklāt IKP uz vienu iedzīvotāju starp augstāk attīstīto un zemāk attīstīto reģionu atšķiras līdz pat trim reizēm. Latgales reģionam ir viszemākais IKP uz vienu iedzīvotāju (2019. gadā – 7 861 euro), kas veido vien 30% no Rīgas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju (25 810 euro).

Būtiski atšķiras arī komersantu spēja piesaistīt investīcijas – atšķirības nefinanšu investīcijās starp Rīgas un Latgales reģionu ir vairāk nekā piecas reizes. Tomēr šajā rādītājā ir vērojams ievērojams uzlabojums – ja 2018. gadā Latgales reģionā bija viszemākais piesaistīto privāto investīciju apmērs starp visiem reģioniem, tad 2020. gadā tas bija trešais lielākais, atpaliekot tikai no Rīgas un Pierīgas reģiona. Latgales reģiona piesaistīto privāto investīciju (bruto kapitālieguldījumu) apmērs no 2018. gada līdz 2020. gadam ir pieaudzis no 285 milj. euro līdz 499 milj. euro – pieaugums par 214 milj. euro jeb 75% (skat. attēlu Nr. 1).

Attēls Nr. 1. Bruto kapitālieguldījumi pa reģioniem 2018. gadā un 2020. gadā, milj. euro.

Līdzīgas reģionālās attīstības atšķirības ir novērojamas, ja salīdzina arī pievienotās vērtības rādītājus (skat. attēlu Nr. 2). Piemēram, 2019. gadā pievienotā vērtība uz vienu iedzīvotāju Latgales reģionā bija 6 804 euro, savukārt Rīgas reģionā – 22 267 euro. Analizējot nozaru griezumā, Latgales reģionā lielākā pievienotā vērtība ir tādām nozarēm kā valsts pārvalde un aizsardzība (t.sk. obligātā sociālā apdrošināšana), apstrādes rūpniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, kā arī vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (t.sk. automobiļu un motociklu remonts). Salīdzinot pa gadiem, Latgales reģiona pievienotā vērtība 2009. gadā bija 1,44 mljrd. euro (8,4% no kopējās pievienotās vērtības Latvijā), savukārt 2019. gadā tā bija 1,77 mljrd. euro (6,6% no kopējā rādītāja Latvijā).

Attēls Nr. 2. Kopējā pievienotā vērtība pa reģioniem 2009. gadā un 2019. gadā, milj. euro.

Pievienotās vērtības īpatsvara samazinājumu ietekmējuši dažādi faktori, t.sk. atsevišķu nozaru straujš izrāviens citos reģionos, piemēram:

- informācijas un komunikācijas pakalpojumu (turpmāk – IKT) attīstība – Rīgā šīs nozares pievienotā vērtība pēdējo desmit gadu laikā ir pieaugusi vairāk nekā divas reizes, bet Pierīgā – gandrīz piecas reizes. Savukārt Latgalē tajā pašā laikā vērojams IKT nozares pievienotās vērtības kritums;

- būvniecības nozare – Latgale ir vienīgais reģions, kurā nozares pievienotā vērtība pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājusies (par 31% jeb 35 milj. euro);

- finanšu un apdrošināšanas sektors – Latgalē 2009. gadā šajā nozarē bija otrs augstākais pievienotās vērtības rādītājs starp visiem reģioniem (vairāk nekā 30 milj. euro), savukārt 2019. gadā tas samazinājies līdz 12 milj. euro (par 60%), kas ir zemākais starp visiem reģioniem;

- Latgale ir vienīgais reģions, kur pievienotā vērtība laika periodā no 2009. gada līdz 2019. gadam ir samazinājusies tādās nozarēs kā izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, kā arī transports un uzglabāšana, kamēr pārējos reģionos šajās nozarēs ir bijis pieaugums.

Svarīgi pievērst uzmanību tām nozarēm, kas rada papildu ieņēmumus reģionam. Visas nozares nav vērtējamas vienādi, jo vairākas no tām ir daudz “jūtīgākas” uz vietējā tirgus maksātspēju un ir tieši atkarīgas no patēriņa kapacitātes reģionā (piemēram, mazumtirdzniecības nozare, kas tiešā veidā ir atkarīga no reģionā esošā algu līmeņa). Tāpat ir nozares, kas saistītas ar valsts un pašvaldību funkcijām, kas ne vienmēr raksturos tirgus izaugsmi vai recesiju. Vienlaikus ir nozares, kas reģionam piesaista ieņēmumus, jo to galaprodukciju vai pakalpojumus pamatā eksportē, vai arī tam ir augsts eksporta potenciāls, piemēram, apstrādes rūpniecībai.

Lai samazinātos reģionālās attīstības atšķirības, būtiska ir tieši ieņēmumus radošo nozaru izaugsme, ko var novērtēt ar pievienotās vērtības analīzi, to salīdzinot pa nozaru kategorijām (grupām) – ieņēmumu, valsts un iekšējām nozarēm (sk. attēlu Nr. 3).

Attēls Nr. 3. Pievienotās vērtības pieaugums uz vienu nodarbināto no 2009. gada līdz 2019. gadam pa nozaru kategorijām (grupām), euro.

Latgales reģionā lielākais pievienotās vērtības pieaugums no 2009. gada līdz 2019. gadam ir bijis ieņēmumu nozarēm – vairāk nekā 158 milj. euro, kas ir 48% no kopējā pievienotās vērtības pieauguma (+331 milj. euro) Latgalē. Tas nozīmē, ka Latgalē būtiskāko pievienotās vērtības pieaugumu desmit gadu laikā ir devušas t.s. pelnošās jeb eksportējošās nozares, piemēram, apstrādes rūpniecība (+81 milj. euro), kā arī lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (+69 milj. euro). Latgales reģiona gadījumā pozitīvi ir vērtējama tendence, ka ieņēmumus radošās nozares aug straujāk nekā patēriņa jeb iekšējās nozares. Tomēr pieauguma kopējais apmērs (absolūtos skaitļos) ir zemākais Latvijā. Līdz ar to tas ierobežoti ietekmē kopējo labklājību reģionā.

Reģionālā ekonomika ietekmē arī darba iespējas un labklājību – jo tā ir lielāka, jo lielākas darba algas, līdz ar to lielāka konkurence darba tirgū. Kopumā darba samaksa ik gadu pieaug visos reģionos gan privātajā, gan publiskajā sektorā, tomēr vidējās bruto darba algas atšķirības starp reģioniem joprojām ir ievērojamas (līdz pat 1,5 reizēm starp reģioniem). Piemēram, Rīgā vidējā bruto darba alga 2021. gadā bija 1 434 euro (2018. gadā – 1 129 euro), kas ir 112% no vidējās bruto darba algas Latvijā, savukārt Latgales reģiona vidējā bruto darba alga bija 896 euro (2018. gadā – 701 euro), kas ir 70% no vidējās bruto darba algas Latvijā. Latgales reģionā 2020. gadā bijuši arī zemākie mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli starp visiem reģioniem – 445 euro (2018. gadā – 376 euro), kas ir 70% no vidējā rādītāja Latvijā. Dati par mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāva struktūru vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli liecina, ka Latgalē algots darbs veido tikai 60% no rīcībā esošajiem ienākumiem, savukārt Latvijā vidēji tie ir 69,2% (Rīgā 71,6%, Zemgalē 70,2%, Kurzemē 66,5%, bet Vidzemē 63,8%).

Salīdzinot Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datus par bezdarba līmeni reģionos un valstī, jāsecina, ka, lai arī bezdarba līmenis Latgalē joprojām ir augstākais valstī, tomēr atšķirības no citiem reģioniem samazinās. Turklāt Latgales reģionā bezdarba līmenis pēdējo piecu gadu laikā (no 2017. gada līdz 2021. gadam) starp visiem reģioniem ir samazinājies visstraujāk – par 4,9 procentpunktiem (bezdarba līmenis 2017. gadā bija 14%, bet 2021. gadā – 9,1%). Piemēram, Vidzemes un Kurzemes reģionos 2021. gadā bezdarba līmenis bija 8,9%, kas ir tikai par 0,2 procentpunktiem vairāk nekā Latgalē.

Aplūkojot nodarbinātības rādītājus pēdējo piecu gadu laikā (no 2017. gada līdz 2021. gadam), jāsecina, ka valstī vidējais nodarbinātības līmenis (15–74 gadu vecumā) ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem (no 62,9% līdz 62,5%), taču Latgale ir vienīgais reģions, kurā nodarbinātības līmenis ir pieaudzis – par 1,8 procentpunktiem (no 54,9% līdz 56,7%). Savukārt pārējos reģionos nodarbinātības līmenis šajā periodā ir samazinājies – visvairāk Vidzemes reģionā (par 2 procentpunktiem) un Kurzemes reģionā (par 2,4 procentpunktiem). Lai arī tendence ir uzlabojusies, Latgalē vēl joprojām saglabājas zemākais nodarbinātības līmenis starp visiem reģioniem – 2021. gadā Latgales reģionā nodarbinātības līmenis bija par 9,3 procentpunktiem zemāks nekā Rīgas reģionā.

VARAM 2021. gadā izstrādāja konceptuālo ziņojumu “Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums), kurā iekļauts priekšlikums par NUTS 2 reģionu robežu precizēšanu, pašreizējā viena NUTS 2 reģiona (visa Latvija) vietā izveidojot divus NUTS 2 reģionus: Rīgas NUTS 2 reģionu, kas sakristu ar aktualizētajām Rīgas plānošanas reģiona robežām, un Rietumlatvijas un Austrumlatvijas (Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioni) NUTS 2 reģionu. Valsts vidējais jeb NUTS 2 līmeņa IKP uz vienu iedzīvotāju rādītājs, turpinoties līdzšinējām tendencēm, 75% no ES–27 vidējās vērtības varētu sasniegt jau tuvākajos gados, un Latvija kā viens līdzšinējais NUTS 2 reģions varētu klasificēties kā pārejas reģions. Ņemot vērā ievērojamās reģionālās attīstības un sociālekonomiskās atšķirības starp Latvijas reģioniem, kuras pašreiz izmantotais vidējais Latvijas IKP rādītājs ES mērogā atspoguļo nepietiekami, esošā NUTS 2 dalījuma pārskatīšana VARAM ieskatā būtu viens no veidiem līdzsvarotas reģionālās un teritoriju attīstības veicināšanai.

Konceptuālais ziņojums 2021. gada novembrī tika iesniegts Ministru kabinetā, taču ziņojums nav izskatīts un lēmums par iespējamām izmaiņām NUTS 2 reģionos nav pieņemts, jo vēl turpinās diskusijas par vēlamo modeli.

Reģionālās attīstības atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa izaicinājums, tādēļ nevar gaidīt tūlītēju reģionālās attīstības atšķirību izzušanu, turklāt to ietekmē ne tikai ekonomiskā situācija valstī, bet arī globālie notikumi. Lai panāktu izmaiņas, ir ļoti būtiski nodrošināt sistemātisku un ilgtermiņa atbalstu Latgales reģionam, tādēļ jāīsteno pasākumi, kas veicina nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Latgales reģionā – to paredzēja arī Latgales Rīcības plāna mērķi.

# 2. Latgales Rīcības plānā iekļauto rīcības virzienu un pasākumu izpilde

Tabula Nr. 1. Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai, darbības rezultātu un rādītāju izpilde.

| Plāna mērķis |  | Panākt reģionālo atšķirību mazināšanos, nodrošinot Latgales reģionā efektīvus pasākumus ekonomiskās aktivitātes un ražīguma stimulēšanai, jaunu darbavietu radīšanai un labklājības paaugstināšanai. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i |  | Latgalē samazinās bezdarba līmenis (bāzes vērtība 14,0% – CSP dati par 2017. gadu) – plānotā Latgales plāna ietekme 1%, un piesaistītās privātās investīcijas 81 751 182 euro apmērā. |  |  |  |  |  |
| 1. Rīcības virziens |  | Investīcijas pašvaldību infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Iznākuma rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Izpilde |
| 1.1. | ES fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros izvērtēt iespējas prioritāri Latgales reģionam novirzīt papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (ārpus specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 5.6.2.) vai virssaistību finansējumu 29 504 156 euro apmērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – SAM 5.6.2.) trešajai atlases kārtai. | SAM 5.6.2. “Degradēto teritoriju atjaunošana” trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” (turpmāk – SAM 5.6.2. trešā atlases kārta) papildu projektu īstenošana, novirzot papildu finansējums 29 504 156 euro apmērā. | 484 jaunas darba vietas | Finanšu ministrija (turpmāk – FM) | VARAM, Satiksmes ministrija (turpmāk – SM), Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM), LPR, pašvaldības | 31.12.2023. | Nav izpildīts |
| 2. Rīcības virziens |  | Nodokļu politikas uzlabošana |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Pasākums | Darbības rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam) | Izpilde |
| 2.1. | Jautājuma par nodokļu atvieglojumu piemērošanu visām speciālajām ekonomiskajām zonām izskatīšana nodokļu reformas īstenošanas izvērtējuma ietvaros. | Sagatavots izvērtējums. | 1 izvērtējums | FM | VARAM, SM, EM, Labklājības ministrija (turpmāk – LM), LPR | 01.06.2019. | Zaudējusi aktualitāti |
| 2.2. | Atbalsta paplašināšana speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, paredzot nodokļu atvieglojumus par izmaksām darbaspēka atalgojumā jaunām darba vietām (atbilstoši 2.1. punktā minētajam izvērtējumam var tikt precizēts 2.2. noteiktais uzdevums). | Nodrošināta Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ atbalsta paplašināšana (grozījumu veikšana likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”). | 164 jaunas darba vietas | VARAM | FM, SM, EM, LM, LPR | 30.12.2021. | Izpildīts |
| 3. Rīcības virziens |  | Komercdarbības atbalsta pasākumu ieviešana Latgales reģionā |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Latgales uzņēmējdarbības centra (turpmāk – LUC) kapacitātes celšana un tā atbalsta pasākumi. | - EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – EEZ finanšu instrumenta programma) izveide, paredzot atbalstu LUC; - LUC atbalsta pasākumu ieviešana saskaņā ar EEZ finanšu instrumenta programmas sniegto atbalstu. | 30 atbalstīti jaunie talanti, 40 jaunas darba vietas | A) VARAM B) LUC, LPR | FM | A) 31.12.2019. B) 30.12.2021. | Izpildīts |
| 4. Rīcības virziens |  | Īstenot politikas risinājumu vai normatīvo aktu izmaiņu pilotprojektus Latgales plānošanas reģionā |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Daugavpilī izveidots pilotprojekts jaunu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešanai. | - Normatīvā regulējuma sagatavošana iesniegšanai Ministru kabinetā (grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā; Publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas un novēršanas likumā); - Pilotprojekta atlase Latgalē – pašvaldību uzņēmējdarbības programmas īstenošana. | Daugavpilī izveidots pilotprojekts jaunu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešanai | VARAM | FM, EM | A) 01.06.2019. B) 31.12.2021. | Zaudējusi aktualitāti |

# 3. Valsts budžeta aizdevumi pašvaldībām prioritāro investīciju projektu īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktu pašvaldībām 2021. gadā bija iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā. Lai varētu saņemt valsts budžeta aizņēmumu, bija jāsaņem VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai (turpmāk – ATR). 2021. gadā VARAM kopumā ir sniegusi pozitīvus atzinumus par 16 LPR pašvaldību prioritārajiem projektu pieteikumiem par kopējo valsts budžeta aizdevumu 5 054 712,03 euro.

Tabula Nr. 2. Piešķirtie valsts budžeta aizdevumi LPR pašvaldībām prioritāro investīciju projektu īstenošanai 2021. gadā.

| Nr. p.k. | Pašvaldības nosaukums | Projekta nosaukums | Kopējais projekta finansējums, euro | Kopējais aizņēmums, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vārkavas novads | Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana | 309 469,42 | 309 469,42 |
| 2. | Preiļu novads | Pašvaldības ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve | 463 022,46 | 400 000,00 |
| 3. | Ilūkstes novads | “Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” un “Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” | 321 713,18 | 309 613,18 |
| 4. | Riebiņu novads | Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Rušonas pagastā Riebiņu novadā | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 5. | Baltinavas novads | Baltinavas kultūras nama infrastruktūras sakārtošana un atjaunošana | 22 985,74 | 22 985,74 |
| 6. | Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes kultūras un atpūtas parka Raiņa ielā 29A teritorijas attīstība | 769 123,00 | 217 045,00 |
| 7. | Dagdas novads | Dagdas pilsētas PII “Saulīte” ēkas konstrukciju atjaunošana | 276 845,14 | 276 000,00 |
| 8. | Ludzas novads | Kanalizācijas tīkla būvniecība Martišu ciemā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā | 329 200,00 | 329 200,00 |
| 9. | Kārsavas novads | Siltumtrases pārbūve un izbūve Malnavas pagastā | 448 952,64 | 400 000,00 |
| 10. | Daugavpils pilsēta | Sēlijas skvēra teritorijas labiekārtošana ar bērnu rotaļu laukuma un ielu apgaismojuma izbūvi Daugavpilī | 160 398,69 | 160 398,69 |
| 11. | Balvu novads | Notekūdeņu infrastruktūras sakārtošana Balvu ezeram pieguļošajā aglomerācijā | 509 003,72 | 400 000,00 |
| 12. | Augšdaugavas novads | Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi” ēkas un inženiertīklu vienkāršotā atjaunošana | 603 892,96 | 400 000,00 |
| 13. | Krāslavas novads | Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas pārbūve | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 14. | Līvānu novada pašvaldība | Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve | 423 708,07 | 400 000,00 |
| 15. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona 2. un 4.kārtu pārbūve | 460 000,00 | 400 000,00 |
| 16. | Balvu novada pašvaldība | Muižas apbūves kompleksa pārbūve, 1.kārta – jumta un pamatu remontdarbi, Brīvības iela 47, Balvos | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Kopā |  |  | 6 128 315,02 | 5 054 712,03 |

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta otrās daļas 4. punktā noteikto pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizdevumus katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar  maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

- ir sniegts VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai;

- aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas  nodrošināšanu citos investīciju projektos.

2022. gadā VARAM ir sniegusi pozitīvus atzinumus par astoņiem LPR pašvaldību prioritārajiem projektu pieteikumiem par kopējo valsts budžeta aizdevumu 4 631 854,24 euro apmērā.

Tabula Nr. 3. Piešķirtie valsts budžeta aizdevumi LPR pašvaldībām prioritāro investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā.

| Nr. p.k. | Pašvaldības nosaukums | Projekta nosaukums | Kopējais projekta finansējums, euro | Kopējais aizņēmums, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preiļu novada pašvaldība | Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” Upmala, Preiļu novadā | 679 480,00 | 679 480,00 |
| 2. | Preiļu novada pašvaldība | Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve komercdarbības attīstībai Preiļu novadā | 473 286,22 | 320 520,00 |
| 3. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Publiskās infrastruktūras attīstība Jauno Stropu apkaimē | 837 200,94 | 779 877,70 |
| 4. | Krāslavas novada pašvaldība | Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar inženiertīkliem būvniecība Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā | 1 007 937,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | Līvānu novada pašvaldība | Pašvaldības autoceļu atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā | 408 182,13 | 401 934,90 |
| 6. | Līvānu novada pašvaldība | Pašvaldības ielu atjaunošana/pārbūve, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā | 199 539,43 | 194 578,43 |
| 7. | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, Rēzeknē | 3 254 308,00 | 1 000 000,00 |
| 8. | Ludzas novada pašvaldība | Katlu mājas nosacītās daļas un vājstrāvu izbūve Krāslavas ielā 1 Ludzā, Ludzas novadā | 255 463,21 | 255 463,21 |
| Kopā |  |  | 7 115 396,93 | 4 631 854,24 |

# 4. Valsts budžeta pasākums “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”

Valsts budžeta pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros 2020. gadā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība saņēma 100 000 euro aktivitātes “Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai Daugavpils novada Locikos” īstenošanai. No 2021. gada līdz 2023. gadam Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ir piešķirts finansējums 1 073 682,61 euro aktivitātes “Būvprojekta izstrāde “Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā”” īstenošanai.

# 5. Atbalsts pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai

Lai mazinātu Covid–19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmētu ATR mērķu sasniegšanu, VARAM saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid–19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” ir atbalstījusi šādus LPR pašvaldību augstas gatavības investīciju projektus:

Tabula Nr. 4. Piešķirtais atbalsts LPR pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā.

| Pašvaldības nosaukums | Investīciju projekta nosaukums | Kopējais investīciju projekta finansējums, euro | 2021. un 2022. gadā kopējais valsts budžeta finansējums, euro | 2021. un 2022. gadā kopējais pašvaldības līdzfinansējums, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daugavpils pilsēta | Aizpilsētas parka teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma izbūve Daugavpilī | 589 207,88 | 500 825,88 | 88 382,00 |
| Daugavpils pilsēta | Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā | 588 236,01 | 500 000,59 | 88 235,42 |
| Rēzeknes pilsēta | Sporta centra ēkas Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, pārbūve | 2 100 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 |

2022. gadā tika turpināta pašvaldību iesniegto augstas gatavības investīciju projektu vērtēšana un atbalstīšana saskaņā ar MK 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, kas, sākot no 2022. gada, paredz ikgadēju valsts budžeta finansējumu – mērķdotāciju pašvaldībām augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai. Saskaņā ar MK 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” VARAM ir atbalstījusi šādus LPR pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektus:

Tabula Nr. 5. Piešķirtais atbalsts LPR pašvaldībām augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektu īstenošanai 2022. gadā.

| Pašvaldības nosaukums | Investīciju projekta nosaukums | Kopējais investīciju projekta finansējums, euro | 2022. un 2023. gadā kopējais valsts budžeta finansējums, euro | 2022. un 2023. gadā kopējais pašvaldības līdzfinansējums, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Augšdaugavas novads | Pakalpojuma infrastruktūras attīstība, modernizējot Augšdaugavas novada pašvaldības siltumapgādes infrastruktūru un nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā tehnoloģijām uz AER tehnoloģijām | 611 402,26 | 519 691,92 | 91 710,34 |
| Balvu novads | Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti "Upītes Kultūrtelpā" | 710 423,00 | 588 302,00 | 122 121,00 |
| Daugavpils pilsēta | Tūrisma un dabas izziņas objekta "Latgales purvāja biodaudzveidība" infrastruktūras būvniecība Esplanādes purvājā | 1 145 764,08 | 973 899,48 | 171 864,60 |
| Krāslavas novads | Krāslavas tranzītielas – Rīgas ielas posma pārbūve | 440 901,83 | 374 766,56 | 66 135,27 |
| Krāslavas novads | Krāslavas novada pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" ēkas jumta pārbūve | 235 947,00 | 200 555,00 | 35 392,00 |
| Līvānu novads | Līvānu novada Jersikas pagasta Daugavas un Vītolu ielu atjaunošana | 205 797,33 | 174 927,73 | 30 869,60 |
| Ludzas novads | Ludzas kapličas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana | 152 334,00 | 129 483,90 | 22 850,10 |
| Preiļu novads | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersetas ielas pa 4. maija ielu un Rēzeknes ielu | 205 337,00 | 174 536,45 | 30 800,55 |
| Rēzeknes novads | Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos | 2 892 352,59 | 2 000 000,00 | 892 352,59 |
| Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes valstspilsētas Centra rajona ielu infrastruktūras uzlabošana | 2 360 000,00 | 2 000 000,00 | 360 000,00 |
| Rēzeknes pilsēta | Papildus būvniecības darbu veikšana Sporta centra ēkā Atbrīvošanas alejā 166 A, Rēzeknē | 159 765,77 | 135 800,90 | 23 964,87 |

# 6. Valsts budžeta aizdevumi pašvaldībām Covid–19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai

Lai stiprinātu ekonomiku un mazinātu Covid–19 negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, tostarp sniegtu darba iespējas iedzīvotājiem, pašvaldībām ir iespēja saņemt valsts aizdevumus investīciju projektu īstenošanai. 2020., 2021. un 2022. gadā LPR pašvaldībām kopumā piešķirts šāds atbalsts valsts aizdevumu veidā:

Tabula Nr. 6. Piešķirtie valsts budžeta aizdevumi LPR pašvaldībām 2020., 2021. un 2022. gadā Covid–19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

|  | Ar MK rīkojumiem atbalstīto projektu skaits | Ar MK rīkojumiem atbalstītais aizdevuma apjoms (euro) |
| --- | --- | --- |
| 2020. gads | 51 | 14 883 302 |
| 2021. gads | 61 | 20 040 569 |
| 2022. gads* | 5 | 1 475 996 |
| Kopā | 117 | 36 399 867 |

* Dati par valsts aizdevumiem investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām 2022. gadā ir pieejami līdz 2022. gada 14. jūlijam, kad pieņemts līdz šim pēdējais MK 2022. gada 14. jūlija rīkojums Nr. 535 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

# 7. Atbalsts Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai

2020. gada 11. jūnijā stājās spēkā VARAM virzītie grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā un likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, paredzot nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts līdz 2024. gada 31. decembrim tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu paredzamajām algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodu.

SEZ kapitālsabiedrības Latgales reģionā var pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem līdz 80% no uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa par ieguldījumiem pamatlīdzekļos vai ieguldījumiem algu izmaksās jaunizveidotajās darba vietās. 2021. gadā Saeima pieņēma lēmumu paredzēt nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām arī Liepājas SEZ, kas atrodas ekonomiski attīstītākā teritorijā, tādējādi mazinot priekšrocību efektu Latgales reģionam.

Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas līdz 2021. gada 31. decembrim par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 42 līgumi 29,85 milj. euro ieguldījumu apmērā, tajā skaitā noslēgti divi līgumi par algu izmaksu veikšanu 1,48 milj. euro ieguldījumu apmērā, pabeigta 26 ieguldījumu projektu īstenošana. Kopumā Latgales SEZ iekļauti 86,79 ha platības, kā arī izveidotas 227 jaunas darba vietas. Saskaņā ar noslēgtajos līgumos paredzēto līdz 2022. gada beigām plānots izveidot 281 jaunu darba vietu.

Ņemot vērā, ka MK būs jāpieņem lēmums par jaunā atbalsta veida turpināšanu vai pārtraukšanu Latgales SEZ, VARAM līdz 2024. gada 1. septembrim izstrādās un noteiktā kārtībā iesniegs MK informatīvo ziņojumu par jaunā atbalsta veida ieviešanas sasniegtajiem rezultātiem, to sociālekonomisko ietekmi un priekšlikumus turpmākai rīcībai.

Vienlaikus, lai turpinātu iesāktā atbalsta klāsta paplašināšanu Latgales SEZ, EEZ finanšu instrumenta programmas iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (turpmāk – iepriekš noteiktais projekts) ietvaros LPR partneris – VARAM – nodrošinās rekomendāciju izstrādi nākotnes atbalsta instrumentiem teritoriju sociālekonomiskās attīstības veicināšanai SEZ Latgalē, piemēram, atbalsts SEZ infrastruktūras attīstībai, ražošanas attīstībai, jaunu darba vietu veidošanai, atbalsts “zaļā kursa” iniciatīvām. Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 25. maijā, un tā norisināsies līdz 2024. gada 24. aprīlim.

# 8. Investīcijas pašvaldību infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

No VARAM pārziņā esošajiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļiem reģionālajai attīstībai tiek īstenoti infrastruktūras projekti, kuru mērķis ir radīt jaunas darba vietas un piesaistīt komersantu investīcijas, labiekārtojot degradētās teritorijas. Šo projektu ietvaros pašvaldības būvē komersantiem nepieciešamo infrastruktūru – ēkas ražošanai (no 100 m2 līdz 8 000 m2 platībā) un pakalpojumu sniegšanai (biroji, telpas amatniekiem un mājražotājiem, noliktavas u.c.), industriālās teritorijas, industriālie pieslēgumi un to jaudas palielināšana, ceļu infrastruktūras attīstīšana, degradēto teritoriju sakārtošana. Tādējādi komersanti var vairāk koncentrēties uz izaugsmi, nevis ieguldījumiem pamatinfrastruktūrā.

No VARAM pārziņā esošajiem ES fondu līdzekļiem uzņēmējdarbības veicināšanai LPR pašvaldības līdz 2022. gada 13. jūlijam ir piesaistījušas ERAF finansējumu 105 901 377 euro apmērā. Ar šo finansējumu LPR kopumā paredzēts īstenot 55 infrastruktūras projektus, no kuriem 2022. gada vidū pilnībā pabeigts ir 21 projekts, bet vēl 34 projekti tiek īstenoti. Šo uzņēmējdarbības veicināšanas projektu ietvaros plānotas šādas darbības:

- komersantiem nozīmīgu ceļu un ielu pārbūve vai to seguma atjaunošana 117,5 km garumā (44 projektos);

- jaunu komercdarbībai nepieciešamu ēku būvniecība un esošo ēku pārbūve 86 119 m2 platībā (18 projektos);

- industriālo, ražošanas teritoriju, cietā seguma laukumu izbūve 16,5 ha (164 602 m2) platībā (12 projektos);

- uzbūvētas jaunas un pārbūvētas esošās inženierkomunikācijas (35 projektos): ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve 32,6 km garumā, gāzes vadu izbūve 1,2 km garumā, elektroapgādes sistēmu izbūve, siltumapgādes infrastruktūras izbūve, sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, ārējā apgaismojuma izbūve;

- degradēto teritoriju labiekārtošana, sanācija, 12 ēku demontāža 23 ha (229 634 m2) platībā (13 projektos);

- iegādāti četri nekustamie īpašumi 5,6 ha (55 647 m2) platībā (četros projektos);

- izbūvēti divi publiskie auto stāvlaukumi 1,6 ha (16 030 m2) platībā (divos projektos).

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanas rezultātā LPR pašvaldībās līdz 2023. gada 31. decembrim plānots izveidot 2 723 jaunas darba vietas, piesaistīt komersantu nefinanšu investīcijas 149 milj. euro apmērā un labiekārtot degradēto teritoriju 309 ha platībā.

Tabula Nr. 7. Uzņēmējdarbības projektu ietvaros plānotie un sasniegtie rādītāji.

| Rādītājs | Plānotā vērtība – kopā | Sasniegtā vērtība – kopā | Sasniegtā vērtība SAM 5.6.2. trešajā atlases kārtā (12.07.2022.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaunizveidotās darba vietas | 2 723 | 471 | 280 |
| Piesaistītās nefinanšu investīcijas | 149 692 104 euro | 9 993 290 euro | 4 733 851 euro |
| Atjaunotā degradētā teritorija | 309 ha | 109 ha | 76 ha |

Līdz 2022. gada jūlija beigām SAM 5.6.2. trešās atlases kārtas ietvaros ir piesaistītas privātās investīcijas 4,7 milj. euro apmērā, kā arī izveidotas 280 jaunas darba vietas. Ziņojuma sagatavošanas laikā SAM 5.6.2. trešās atlases kārtas ietvaros ir pabeigti tikai septiņi no kopā paredzētajiem 17 projektiem, bet par 10 projektiem ir noslēgti līgumi par projektu īstenošanu. Tas nozīmē, ka šie projekti vēl tiek īstenoti un to iznākuma rādītājus (no jauna izveidotās darba vietas un piesaistītās privātās investīcijas) vēl ir iespējams sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim.

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektu ietvaros ir zems sasniegto rādītāju īpatsvars, jo projektu ieviešanu un plānoto rezultātu sasniegšanu būtiski ietekmēja pieredzes trūkums un neparedzēti apstākļi:

- Pašvaldības ilgstoši atlika projektu iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA). Projektu iesniegšana tika uzsākta 2016. gadā. LPR pašvaldības 2016. gadā CFLA iesniedza tikai četrus, 2017. gadā – sešus, 2018. gadā – divus, 2019. gadā – nevienu un 2020. gadā – piecus projektus.

- Nepietiekama projektu ieviešanas kapacitāte. LPR pašvaldībām bija pieejams lielāks finansējums nekā citos reģionos (SAM 5.6.2. trešajā atlases kārtā – 50,2 milj. ERAF), taču pašvaldībās netika atbilstoši palielināta Attīstības nodaļu kapacitāte.

- Projektu iznākuma rādītāju sasniegšana sākas pēc projekta pabeigšanas, taču 2022. gada jūlijā pabeigta tikai septiņu projekta ieviešana un 10 projektu ieviešana turpinās.

- Līdz 2022. gadam sadarbības projektos kopējos iznākuma rādītājus drīkstēja noziņot tikai tad, kad visi partneri bija sasnieguši savus iznākuma rādītājus. Turpmāk tos drīkstēs iesniegt katrs sadarbības partneris atsevišķi.

Ārējie apstākļi, kas ietekmēja projektu ieviešanu un plānoto rezultātu sasniegšanu:

- Sadarbības pasliktināšanās ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, t.sk. ekonomiskajā jomā, kas notiek kopš 2014. gada.

- Komersantu un potenciālo investoru intereses samazināšanās. LPR investoriem ir īpaši izdevīgs, lai ražotu ES sertificētu produkciju Krievijas Federācijai un citām Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstīm. Arī ražošanai nepieciešamās izejvielas galvenokārt tiek iegādātas šajās valstīs.

- Covid–19 izraisītā pandēmija būtiski palielināja nenoteiktību ekonomikā, darbaspēka un klientu sasniedzamību, tāpēc vairums potenciālo investoru apturēja savus attīstības plānus.

- Ļoti straujais cenu kāpums būvmateriāliem un energoresursiem, ko ietekmējis arī Krievijas Federācijas izraisītais karš Ukrainā.

LPR pašvaldību īstenoto uzņēmējdarbības veicināšanas projektu piemēri:

- Daugavpils valstspilsētā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros uzbūvēta jauna ražošanas ēka 3 082 m2 platībā. Ēka ir pielāgojama ražotnēm ar ļoti augstām tehnoloģiskām prasībām. Ražošanas teritorijā (5 879 m2) ir ierīkoti nepieciešamie inženiertīkli, kā arī ierīkota auto stāvvieta. Projekta ietvaros pārbūvētas Spaļu un Mendeļejeva ielas.

- Augšdaugavas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/003 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros pārbūvēta bijušās Randenes pamatskolas ēka, izveidojot vieglās rūpniecības ražotni. Ēkā ir izveidotas ražošanas, tehniskās un biroja telpas 652,70 m2 platībā. Blakus ēkai uzbūvēts jauns noliktavas angārs 345 m2 platībā.

- Krāslavas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/013 “Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta” ietvaros tika uzbūvētas trīs jaunas tipveida rūpnieciskās ražošanas ēkas (katra 682 m2 platībā).

- Rēzeknes valstspilsētā projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” ietvaros uzbūvēta ražošanas-biroja ēka (6 784 m2), tajā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu (4 981 m2), administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas (1 803 m2). Projektā uzbūvēts pievedceļš 456 m garumā un stāvlaukums.

- Ludzas novadā projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ietvaros sadarbībā ar komersantu ierīkota elektroapgādes līnija zem zemes 12 km garumā no Kārsavas līdz uzņēmumam SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, lai nodrošinātu slodzes palielināšanu no 1 MW līdz 2,5 MW. Projektā labiekārtota satiksmes infrastruktūra 905 m garumā, uzbūvēta ūdensapgādes sistēma, sadzīves kanalizācijas sistēma un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

- Līvānu novadā projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/003 “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros būtiski uzlabota Līvānu industriālās teritorijas sasniedzamība, uzbūvējot gājēju tiltu pār dzelzceļu (11 m augsts un 57 m garš), pārbūvējot Stacijas ielu (779 m) un Celtniecības ielu (106 m), kā arī atjaunojot Fabrikas ielu (343 m). Ielām pārbūvēts elektroapgādes tīkls, t.sk. apgaismojums, kā arī izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli un pārbūvēti esošie tīkli.

# 9. Atbalsts EEZ finanšu instrumenta un Eiropas teritoriālās sadarbības programmas ietvaros

Ar EEZ un Norvēģijas grantu finansējumu Latgalē no 2021. gada uzsākta vairāku uzņēmējdarbības veicināšanas un vides projektu īstenošana. Līdz 2024. gadam tiks ieguldītas investīcijas  Latgales uzņēmējdarbības vides veicināšanai (2 milj. euro), īstenojot LPR iepriekš noteikto projektu un projektu konkursu biznesa ideju īstenošanai Latgalē, bet vides kvalitātes uzlabošanai (1,7 milj. euro), ieguldot līdzekļus vēsturiski piesārņotas vietas attīrīšanā Augšdaugavas novadā.

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību un konkurētspēju starptautiskā mērogā, Latgalē ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas no Latgales iesaistījās piecu Interreg programmu (Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā, starpreģionu sadarbības programmā URBACT III, kā arī divās pārrobežu sadarbības programmās Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros) 71 projekta īstenošanā. Šajos projektos vairāk nekā 100 Latgales institūcijas sadarbojas ar institūcijām no ES dalībvalstīm un partnervalstīm, piesaistot Latgales reģiona attīstībai 16,2 milj. euro lielu finansējumu uzņēmējdarbības, vides, klimata, tūrisma, kultūras, nodarbinātības, transporta un citu jomu attīstībai. Lielākā finansējuma daļa Latgalei ir piesaistīta, īstenojot Latvijas - Lietuvas programmu. LPR īstenoto projektu piemēri:

- Daugavpils valstspilsētā projekta “LV-RU mantojums” ietvaros tika pilnībā atjaunots VII bastiona pulvera pagrabs (noliktava) 587 m2 platībā Daugavpils cietokšņa vēsturiskajā kompleksā, nododot to Daugavpils Marka Rotko mākslas centram mākslas depozīta veidošanai un izstāžu organizēšanai. Vienlaikus labiekārtota arī pulvera pagraba teritorija 4 000 m2 platībā, izveidojot bērnu atpūtas laukumu;

- Projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros renovēts Daugavpils cietokšņa vēsturiskajā kompleksā esošais Mazā pulvera pagrabs (noliktava), atjaunojot ēkas jumtu, pamatus, sienas, kā arī uzstādot jaunus logus un durvis;

- Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros restaurēts un labiekārtots Daugavpils cietokšņa 7. bastiona valnis, izstrādāts pārrobežu tūrisma maršruts “No Kauņas līdz Daugavpilij pa veco pasta traktu”. 2018. gada 19.–21. jūnijā sarīkota Eiropas Padomes Ainavu balvas noslēdzošā apbalvošanas ceremonija, kurā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība saņēma augstāko Ainavu balvu par Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektu;

- Rēzeknes valstspilsētā projekta “Pievilcīga pilsētvide” ietvaros tika veikti uzlabojumi upes krastmalas zonā pilsētas centrā, kur tika izbūvēta promenāde un tika veikti citi infrastruktūras uzlabojumi. Papildus tam projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņēma apmācības mārketingā, sadarbības veidošanā, tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Tika veikts pētījumus par ūdens resursiem, izstrādāta rokasgrāmata un materiāls ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem;

- Augšdaugavas novadā izveidota Pirmā pasaules kara ekspozīcija Medumos (Latvija), kā arī sagatavots starptautisks maršruts pa bunkuriem, kas atrodas pierobežā, izveidota interneta vietne un mobilā aplikācija, organizētas gidu apmācības.

Papildu informācija: saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā 2022. gada 4. martā Eiropas Komisija apturēja Krievijas un Baltkrievijas dalību Interreg programmās, savukārt Latvijas pusē programmu projektu aktivitātes tiek pabeigtas.

2021.–2027. gada plānošanas periodā institūcijām no Latgales būs iespēja turpināt sadarbību Interreg programmās, īstenojot kopīgus projektus Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā un starpreģionālās sadarbības programmās Interreg Europe un URBACT IV tādās jomās kā inovācijas, vides aizsardzība,  dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tūrisms, uzņēmējdarbības attīstība, sociāli iekļaujoša sabiedrība, pilsētvides attīstība, kā arī dažādu jomu institucionālās kapacitātes stiprināšanā.

# 10. Sniegtais atbalsts valsts reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošanai

Atjaunojamos un pārbūvējamos valsts reģionālos un vietējos autoceļus ATR kontekstā (turpmāk – ATR ceļi) VARAM sadarbībā ar plānošanas reģioniem, SM un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – VSIA “Latvijas Valsts ceļi”) ir identificējusi informatīvajā ziņojumā “Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu” (turpmāk – Autoceļu informatīvais ziņojums), kas MK apstiprināts 2021. gada 18. marta sēdē.

ATR ceļu saraksts tika veidots saskaņā ar MK 2019. gada 5. novembra uzdevumu, primāri ņemot vērā šādus kritērijus:

- autoceļa seguma stāvoklis (slikts, ļoti slikts);

- vidējā diennakts satiksmes intensitāte;

- jaunizveidoto novadu administratīvo centru sasniedzamība ar apvienoto novadu administratīvajiem centriem un administratīvā centra sasniedzamība novados, kuru administratīvās teritorijas netiek grozītas;

- funkcionālās izmantošanas nozīme saistībā ar nozaru reformām.

Autoceļu informatīvajā ziņojumā pievienoto autoceļu pārbūvei un atjaunošanai šobrīd ir identificēts šāds piešķirtais un plānotais finansējums:

- 36 906 000 euro saskaņā ar MK 2020. gada 8. decembra rīkojumu Nr. 741 “Par Satiksmes ministrijas saistībām projektu īstenošanai autoceļu jomā” un MK 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 237 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” (par šo finansējumu atjaunojamo ceļu saraksts Nr. 1.);

- 55 000 000 euro saskaņā ar MK 2021. gada 22. marta rīkojumu Nr. 182 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (par šo finansējumu atjaunojamo ceļu saraksts Nr. 2.);

- 92 300 000 euro saskaņā ar ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu Latvijai (turpmāk – ANM plāns), indikatīvi plānojot atjaunot 210 km autoceļu no Autoceļu informatīvā ziņojuma saraksta Nr. 3.

Latgales plānošanas reģionā 2021. gadā ir atjaunoti un pārbūvēti 126,71 km šādu autoceļu posmu no Autoceļu informatīvā ziņojuma 1., 2. un 3. ceļu saraksta:

Tabula Nr. 8. Atjaunotie un pārbūvētie LPR autoceļu posmi 2021. gadā.

| Nr.p.k. | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Ceļa posma garums, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P61 | Krāslava – Dagda* (1s) | 18,22 | 27,00 | 8,78 |
| 2. | P64 | Višķi – Nīcgale | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3. | P69 | Skrudaliena – Kaplava – Krāslava | 19,09 | 24,07 | 4,98 |
| 4. | P46 | Dubļeva – Cērpene | 0,00 | 15,22 | 15,22 |
| 5. | P49 | Kārsava – Ludza – Ezernieki | 0,05 | 7,20 | 7,15 |
| 6. | P72 | Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži | 20,83 | 30,86 | 10,03 |
| 7. | P55 | Rēzekne – Dagda* (2.s) | 29,00 | 35,40 | 6,40 |
| 8. | P58 | Viļāni – Preiļi – Špoģi | 46,10 | 53,34 | 7,24 |
|  |  |  | 58,08 | 62,23 | 4,15 |
| 9. | P70 | Svente – Lietuvas robeža* (Subate) | 22,16 | 39,01 | 16,85 |
| 10. | V678 | Līksna- Kalupe-Vecvārkava- Rožupe | 45,70 | 47,62 | 1,92 |
| 11. | V508 | Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova | 28,58 | 33,33 | 4,75 |
| 12. | V545 | Lauderi – Vecslabada – Škaune | 0,00 | 10,44 | 10,44 |
| 13. | V738 | Pieniņi-Smelteri* (2.s) | 0,00 | 7,20 | 7,20 |
| 14. | V711 | Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils (3s) | 1,64 | 9,82 | 8,18 |
| 15. | V636 | Krāslava - Izvalta - Šķeltova – Aglona (3s) | 5,42 | 10,01 | 4,59 |
| 16. | V783 | Jēkabpils - Dignāja – Ilūkste( 3.s) | 65,99 | 70,82 | 4,83 |
| Kopā |  |  |  |  | 126,71 |

Tāpat VARAM šobrīd izstrādā informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” īstenošanu” (turpmāk – ANM ceļu informatīvais ziņojums). Šī informatīvā ziņojuma sagatavošanā VARAM sadarbojas ar SM un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, t.sk. saskaņojot un precizējot ANM ceļu informatīvajam ziņojumam pievienoto valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanas un pārbūves ceļu sarakstus.

No ANM plāna finansējuma LPR 2023.–2024. gadā plānots atjaunot vai pārbūvēt šādus valsts reģionālos un vietējos autoceļus 52,12 km garumā:

Tabula Nr. 9. Atjaunojamie vai pārbūvējamie LPR autoceļu posmi 2023.–2024. gadā.

| Nr.p.k. | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Ceļa posma garums, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P61 | Krāslava – Dagda | 2,32 | 18,22 | 15,90 |
| 2. | V526 | Ludza – Auziņi – Stoļerova | 10,15 | 12,55 | 2,40 |
| 3. | V508 | Brigi – Krivanda – Cibla – Seļekova | 23,30 | 27,11 | 3,81 |
| 4. | V595 | Viļāni – Maltas Trūpi–Lomi | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
|  |  |  | 2,44 | 10,57 | 8,13 |
| 5. | V579 | Rēzekne – Stoļerova – Kaunata | 18,37 | 21,53 | 3,16 |
| 6. | V584 | Silmala – Štikāni – Saveļi | 0,00 | 5,56 | 5,56 |
| 7. | V593 | Vērēmi – Rogovka | 6,60 | 14,06 | 7,46 |
| 8. | V623 | M. Asūne – Robežnieki | 1,10 | 5,00 | 3,90 |
| Kopā |  |  |  |  | 52,12 |

Savukārt ANM ceļu informatīvā ziņojuma rezerves sarakstā ir iekļauti LPR autoceļu posmi 90,39 km garumā (sk. tabulā Nr. 10.).

Tabula Nr. 10. ANM ceļu informatīvā ziņojuma rezerves sarakstā iekļautie LPR autoceļu posmi.

| Nr.p.k. | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Ceļa posma garums, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P69 | Skrudaliena – Kaplava – Krāslava | 0,00 | 10,91 | 10,91 |
| 2. | P64 | Višķi – Nīcgale | 12,00 | 21,51 | 9,51 |
| 3. | V682 | Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe | 31,60 | 40,78 | 9,18 |
| 4. | P49 | Kārsava – Ludza –Ezernieki | 29,55 | 32,82 | 3,27 |
| 5. | V582 | Silmala – Kruki | 0,00 | 6,91 | 6,91 |
| 6. | V699 | Bebrene – Šedere – Gorbunovka | 13,29 | 15,15 | 1,86 |
| 7. | V749 | Aglonas stacija – Aizkalne – Babri | 8,45 | 13,03 | 4,58 |
| 8. | V761 | Rožupe – Rudzāti – Varakļāni | 10,7 | 11,7 | 1,00 |
| 9. | V460 | Tilža – Baltinava | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 10. | P544 | Ludza – Nirza – Vecslabada | 2,02 | 8,34 | 6,32 |
| 11. | V690 | Skrudaliena – Kumbuļi – Silene | 0 | 8,56 | 8,56 |
| 12. | V691 | Demene – Kumbuļi | 0 | 8,78 | 8,78 |
| 13. | V572 | Murāni – Mortišķi – Denelišķi | 6,3 | 9,61 | 3,31 |
| 14. | V569 | Malta – Lazareva – Priežmale | 0,45 | 9,65 | 9,20 |
| Kopā |  |  |  |  | 90,39 |

ANM ceļu informatīvā ziņojuma sarakstos iekļautie autoceļi var tikt precizēti tehniskās dokumentācijas izstrādes procesā, savstarpēji vienojoties VARAM, SM un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

# 11. Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanā Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem

Latgales plānošanas reģionā 2022. gada martā iedzīvotājiem ir pieejams 21 Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC). Jaunākais ir Balvu novada Tilžas pagasta VPVKAC, kas tika atvērts 2022. gada februārī.

2021. gadā Latgales VPVKAC darbinieki iedzīvotājiem sniedza vairāk nekā 56 tūkst. pakalpojumus un konsultācijas.

# 12. ES fondu atbalsta iespējas 2021.–2027. gada plānošanas periodā reģionālās attīstības veicināšanai

ES fondu 2021.–2027. gada periodā Atveseļošanas fonda un ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Kohēzijas politikas programma) ietvaros plānoti vairāki investīciju pasākumi pašvaldībām reģionālās attīstības veicināšanai – vairāk nekā 617 milj. euro apmērā ar mērķi koordinēt pieejamos resursus, lai veidotu sociālekonomiski spēcīgākas pašvaldības, kas spēj attīstīt uzņēmējdarbības vidi privāto investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai, kā arī nodrošināt labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem (sadalījumu pa finansējuma avotiem un pasākumiem skatīt Ziņojuma 2. pielikumā). Ekonomiski spēcīgu pašvaldību attīstībai ir būtiski veikt investīcijas tieši uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, uzlabot pakalpojumu efektivitāti atbilstoši demogrāfijas tendencēm un publiskās ārtelpas pieejamību, izmantojot kompleksus risinājumus, kas vienlaikus dotu ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā, atbalstītu aprites ekonomikas principu ieviešanu un samazinātu vides piesārņojumu.

Vienlaikus reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai būtiski ir nodrošināt valsts budžeta un ES fondu investīciju īstenošanu atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam paredzētajam teritoriālās pieejas modelim, kas tostarp paredz lielāku atbalstu reģioniem ar augstākām reģionālās attīstības atšķirībām, diferencējot atbalstu atbilstoši IKP līmenim. Ievērojot Kohēzijas politikas programmas specifisko atbalsta mērķu aprakstu sadaļās “Mērķteritorijas, t.sk. plānotais teritoriālo rīku izmantojums” norādīto, ka ieguldījumus plānots veikt, pamatojoties uz teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem, VARAM sagatavoja sākotnējo priekšlikumu teritoriālās pieejas piemērošanai Kohēzijas politikas programmas specifiskajos atbalsta mērķos. Lai nodrošinātu vienotu investīciju saskaņotību, teritoriālo pieeju plānots piemērot arī atsevišķās ANM plāna investīcijās. VARAM priekšlikumi par teritoriālās pieejas piemērošanu paredz trīs variantus, ko iespējams arī kombinēt:

- finansējuma dalījums reģionāli atbilstoši IKP uz vienu iedzīvotāju, lielāko finansējuma apjomu paredzot plānošanas reģionam ar mazāko reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju, vai cits reģionālais dalījums;

- reģionālie projekti, plānošanas reģionam attīstības programmā iezīmējot potenciāli atbalstāmos projektus, kam būtu jāsniedz priekšroka, vai plānošanas reģiona iezīmētā atbalstāmā projekta teritorija, nodrošinot ciešāku sinerģiju starp pašvaldību ieguldījumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un komersantu ieguldījumiem savas darbības attīstībai;

- plānots finansējums plānošanas reģiona noteiktajiem virzieniem, t.sk. plānošanas reģionam piedaloties kā projekta partnerim.

Pēc Kohēzijas politikas programmas saskaņošanas un apstiprināšanas MK paredzēts uzsākt darbu pie MK noteikumu sagatavošanas par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, kuros tiks iekļauts konkrēts risinājums teritoriālās pieejas izmantošanai.

Atbilstoši VARAM sākotnējam priekšlikumam teritoriālās pieejas piemērošanai Kohēzijas politikas programmas specifiskajos atbalsta mērķos un ANM plāna investīcijās LPR attīstībai dažādām teritorijas attīstībā iesaistītajām pusēm (pašvaldības, komersanti u.tml.) indikatīvi paredzēts finansējums 300 053 024 euro apmērā jeb 27,4% no kopējā finansējuma, ko plānots ieguldīt saskaņā ar teritoriālo pieeju.

Pieejamais finansējums ļaus īstenot pasākumus reģiona attīstības veicināšanai. Piemēram, lai veicinātu publiskās infrastruktūras attīstību un uzlabotu reģiona sasniedzamību un pieejamību, plānots attīstīt esošā Daugavpils lidlauka teritorijas infrastruktūru, t.sk. izveidojot Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centru. Projektā iecerēts izveidot Daugavpils lidlauku kā sertificētu civilās aviācijas lidlauku komerciālu gaisa pārvadājumu veikšanai un Aviācijas centru – pilotu skolu, planierisma centru, aviācijas tehnoloģiju izmēģinājumu poligonu, kā arī atbalsta centru robežsardzes un gaisa spēku pamatvajadzību nodrošināšanai. Īstenojot šo projektu, tiks nodrošināta reģiona starptautiskā savienojamība, mobilitāte, kā arī pilnvērtīga integrēšanās TEN-T tīklā, kas veicinās inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un tūristu skaita pieaugumu Latgales reģionā.

Lai nodrošinātu gan Latgales Rīcības plāna pēctecību, gan līdzsvarotu atbalstu arī pārējiem plānošanas reģioniem, Latgales Rīcības plāna informatīvā ziņojuma projektā ir paredzēti šādi turpmākie uzdevumi:

- VARAM izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 30. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā MK jaunu rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2023.–2025. gadam.

- VARAM sadarbībā ar nozaru ministrijām saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā MK informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 				A. T. Plešs

Melnalksnis, 66016768

davis.melnalksnis@varam.gov.lv

Reģionālās attīstības atšķirības ir būtiski ietekmējušas arī iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējos 10 gados, un tas būtiski atšķiras reģionāli – Pierīgas reģionā pēdējos 10 gados iedzīvotāju skaits ir palicis faktiski nemainīgs, kamēr Latgales reģionā tas ir samazinājies par 17% (par vairāk nekā 56 tūkst.). Vienlaikus tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam iedzīvotāju skaits Latgalē varētu samazināties vēl par 25%.

Eurostat. Regional gross domestic product (PPS per inhabitant) by NUTS 3 regions (EU-27 = 100%). Pieejams: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3gdp

Ziņojumā IKP dati tiek analizēti par periodu no 2009. gada līdz 2019. gadam, jo aktuālākie IKP dati reģionu dalījumā pieejami par 2019. gadu. Līdz ar to, lai salīdzinātu IKP izmaiņu tendenci reģionos, tiek izmantots desmit gadu periods.

CSP. IKR010. Iekšzemes kopprodukts reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās) 2000 – 2019. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR010/table/tableViewLayout1/.

Piesaistīto privāto investīciju noteikšanai tiek izmantoti CSP dati par bruto kapitālieguldījumiem reģionos, jo, sākot ar 2018. gadu, saistībā ar metodoloģiskām izmaiņām tika veikta pāreja no nefinanšu investīciju uz bruto kapitālieguldījumu aprēķinu metodi, kas nodrošina starptautiski salīdzināmus datus.

CSP. IKR020. Pievienotā vērtība un tās struktūra reģionos un republikas pilsētās pa darbības veidiem 2000. - 2019. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR020/table/tableViewLayout1/

Līdzīgi kā IKP datu gadījumā, arī pievienotā vērtība tiek analizēta par periodu no 2009. gada līdz 2019. gadam, jo aktuālākie pievienotās vērtības dati reģionu dalījumā pieejami par 2019. gadu.

CSP. IKR020. Pievienotā vērtība un tās struktūra reģionos un republikas pilsētās pa darbības veidiem 2000. - 2019. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR020/table/tableViewLayout1/

Pēc saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas – ieņēmumu nozares (A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, C Apstrādes rūpniecība, H Transports un uzglabāšana, I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi), valsts nozares (N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, O Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana, P Izglītība, Q Veselība un sociālā aprūpe), iekšējās nozares (D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, E Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, F Būvniecība, G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts, K Finanšu un apdrošināšanas darbības, L Operācijas ar nekustamo īpašumu, R Māksla, izklaide un atpūta, S-T Citi pakalpojumi; mājsaimniecību kā darba devēju darbība).

CSP. DSV040. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa reģionos (eiro) 2001 – 2021. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV040/table/tableViewLayout1/

CSP. MIS030. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi reģionos (eiro mēnesī) 2004 – 2020. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MI__MIS/MIS030/table/tableViewLayout1/

CSP. MIS020. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2004 – 2020. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MI__MIS/MIS020/table/tableViewLayout1/

CSP. NBA030. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis reģionos (procentos) 1996 – 2021. Pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__NBB__NBA/NBA030/table/tableViewLayout1/.

Turpat – CSP. NBA030.

Izvērstu Latgales Rīcības plānā iekļauto rīcības virzienu un pasākumu izpildes vērtējumu skatīt informatīvā ziņojuma projektā “Par Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam izpildi” (22-TA-1923), kas pieejams TAP publiskajā portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/650bf884-ca13-4081-ad08-3ef69f0a57fd.

2022. gadā valsts aizdevumus investīciju projektu īstenošanai pašvaldībām ir iespēja saņemt saskaņā ar MK 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid–19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas stājās spēkā 2021. gada 8. jūnijā.

VARAM pārziņā ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – SAM 3.3.1.), SAM 5.6.2. un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākums “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (turpmāk – SAM 13.1.3. pasākums 13.1.3.3.).

Viena projekta ietvaros var tikt plānotas un veiktas vairākas darbības.

Kopā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 13.1.3. pasākuma 13.1.3.3. ietvaros.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi” 9.1. apakšpunktam – iznākuma rādītāji (t.sk. atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos) jāsasniedz līdz 2023. gada 31. decembrim.