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Saīsinājumu saraksts

FM – Finanšu ministrija
GV – glabājamā vienība – arhīva dokumentu uzskaites vienība, ko izmanto Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāšanā esošo un nododamo dokumentu apjoma noteikšanai. Tā var būt, piemēram, lieta, fotodokuments, kinolentes rullītis, elektronisko dokumentu mape. Lielāko apjomu veido dokumenti papīra formātā.
KM – Kultūras ministrija
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
NĪ – nekustamais īpašums
Muzejs – Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
TM – Tieslietu ministrija
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VNĪ – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
VZD – Valsts zemes dienests




I. [bookmark: _Toc381294437][bookmark: _Toc136253785]Kopsavilkums

[bookmark: _Hlk111125136]Konceptuālais ziņojums „Par Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidi Cēsīs” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums) ir sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.decembra rīkojumu Nr.737 „Par konceptuālo ziņojumu „Par Latvijas Nacionālā arhīva ēku kritisko stāvokli un turpmāko rīcību”” (turpmāk – LNA koncepcija), lai turpinātu risināt jautājumu par LNA infrastruktūras optimizāciju un izveidotu LNA Vidzemes reģiona centru Cēsīs.
[bookmark: _Hlk111125866][bookmark: _Hlk119847975]LNA izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis Vidzemes reģionā (Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Madonā) ir vērtējams kā kritisks un arhīva glabātavās sasniegts maksimālais aizpildījums. Periodā no LNA koncepcijas izskatīšanas Ministru kabineta 2020.gada 4.decembra sēdē līdz šim brīdim LNA infrastruktūrā nav veikti ieguldījumi NĪ attīstībai atbilstoši LNA koncepcijā minētajam par LNA infrastruktūras optimizāciju. Nenodrošinot LNA funkcijām atbilstošu NĪ infrastruktūru, sākot ar 2025.gadu LNA nebūs iespējams īstenot savas funkcijas – pieņemt glabāšanā dokumentus. Jau tagad tiek meklētas iespējas īrēt papildus telpas Cēsīs un Alūksnē. 
Konceptuālajā ziņojumā izvērtēti divi risinājuma varianti, lai nodrošinātu LNA darbību Vidzemes reģionā ar atbilstošu infrastruktūru:
1) LNA Vidzemes reģiona centra izveide atbilstoši LNA koncepcijai (finansējuma avots – valsts budžets);
2) LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Cēsīs, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.
[bookmark: _Hlk161923817][bookmark: _Hlk161923533]Konceptuālais ziņojums ietver NĪ attīstības jautājumus. NĪ aprīkojuma jautājumu – kustamās mantas iegādes, piegādes un pārcelšanās izdevumu jautājumus KM un TM risinās, sagatavojot un iesniedzot FM priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzot finansējumu LNA un VZD, kas nepieciešams NĪ pilnvērtīgai funkcionalitātei. 

II. [bookmark: _Toc1600416989][bookmark: _Toc136253786]Problēmas un situācijas izklāsts

Konceptuālā ziņojuma ietvaros tiek izvērtēta gan LNA darbība Vidzemes reģionā, gan LNA darbība Vidzemes reģionā kopā ar Konceptuālā ziņojuma otrajā risinājuma variantā iekļauto iestāžu ar līdzīgu funkciju nodrošināšanu ar atbilstošu NĪ infrastruktūru glabātavu nodrošināšanai.
Izvērtējot ieceri par LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs un jaunas arhīva funkcijai atbilstošas ēkas būvniecību, no Cēsu novada pašvaldības puses ir izteikts sadarbības priekšlikums kopīgas ēkas būvniecībai, risinot arī Muzeja glabātavas vajadzības.
Vienlaicīgi ar LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs tiek izvērtētas iespējas risināt līdzīgas problēmsituācijas ar atbilstošu glabātavu telpu nodrošinājumu atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām – apzināta glabātavu nepieciešamība Muzeja un VZD funkciju izpildei. Attiecīgi jaunajā Vidzemes krājumu glabātavas ēkā Cēsīs varētu atrasties LNA, Muzeja un VZD krājumi, lai katra iestāde varētu īstenot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Konceptuālajā ziņojumā tiek izvērtēti divi risinājuma varianti, lai izveidotu LNA Vidzemes reģiona centru un to nodrošinātu ar atbilstošām specifiskām prasībām atbilstošu NĪ infrastruktūru: 
1) LNA Vidzemes reģiona centra izveide atbilstoši LNA koncepcijai (finansējuma avots – valsts budžets);
2) LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Cēsīs, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti. 

1. LNA Vidzemes reģiona NĪ raksturojums
[bookmark: _Hlk119915947]
Vidzemes reģionā darbojas trīs LNA struktūrvienības – Cēsu zonālais valsts arhīvs, Valmieras zonālais valsts arhīvs un Alūksnes zonālais valsts arhīvs, kuru glabātavas atrodas četrās pilsētās – Alūksnē, Cēsīs, Madonā un Valmierā. Neviens no LNA izmantotajiem NĪ nav būvēts kā arhīva ēka, tie arhīva vajadzībām ir daļēji pielāgoti pieejamā finansējuma apmērā, līdz ar to neatbilst arhīva funkcijām un nenodrošina nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai atbilstošus apstākļus.

LNA Cēsu arhīva glabātava
Arhīva ēka Pils ielā 6, Cēsīs un Lenču ielā 3, Cēsīs celta 19.gs. 80tajos gados kā Vācu kredītsabiedrības ēka, tās konstruktīvo elementu nolietojums sasniedz 45%, inženiertīklu nolietojums – 30%, ēkas plānojums apgrūtina arhīva funkciju veikšanu, tās aizpildījums ir 99 %.

LNA Madonas arhīva glabātava
Arhīva ēka Rīgas ielā 4, Madonā celta 20.gs. sākumā kā viesnīca, tās konstruktīvo elementu nolietojums sasniedz vismaz 40%, inženiertīklu nolietojums – vismaz 30%. Ēku arhīva vajadzībām nav iespējams izmantot pilnā apjomā, jo nepietiekošās slodzes noturības dēļ nevar izbūvēt papildu arhīva glabātavas. 

LNA Alūksnes arhīva glabātava
Arhīva ēka Rūpniecības ielā 1, Alūksnē būvēta 20.gs. 50tajos gados kā uzņēmuma Alūksnes lauktehnika kantoris, tās konstruktīvo elementu nolietojums sasniedz 50%, inženiertīklu nolietojums – 40%, ēkas plānojums apgrūtina arhīva funkciju veikšanu, raksturīgas krasas gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma svārstības arhīva glabātavās. Ēkas aizpildījums sasniedzis 100%, līdz ar to jau šobrīd tiek nomātas papildu platības glabātavu vajadzībām no privātpersonas (67m2).

LNA Valmieras arhīva glabātava
Valmieras zonālais valsts arhīvs ir izvietots Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas teritorijā Cempu ielā 13a, Valmierā un aizņem 20.gs. 70tajos gados celtā ražošanas korpusa vienu daļu. Tā kā ēkā, kur atrodas arhīvs, notiek ražošanas process, arhīva dokumenti regulāri tiek pakļauti paaugstinātam piesārņojuma riskam un vibrācijai. Arhīva atrašanās vieta pilsētas rūpnieciskajā teritorijā un rūpnīcas caurlaižu režīms apgrūtina piekļuvi arhīvam un arhīva klātienes pakalpojumu sniegšanu klientiem. Rūpnīca ir izteikusi vēlmi atgūt šīs telpas, jo arī viņu darbību apgrūtina arhīva atrašanās viņu teritorijā.

Visus šos NĪ raksturo zema energoefektivitāte un mūsdienu prasībām neatbilstošs tehniskais stāvoklis. Nesakoptais un mūsdienu prasībām neatbilstošais NĪ tehniskais stāvoklis apdraud nacionālā dokumentārā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu, savukārt nesakoptā vide un vizuālais izskats negatīvi ietekmē LNA darbību un valsts publisko tēlu, demotivē esošos darbiniekus, apgrūtina jaunu darbinieku piesaistīšanu, kā arī apdraud LNA funkcijas ilgtspēju.

Tabula Nr.1 „Vidzemes reģionā esošo LNA glabātavu noslodze”, dati uz 01.01.2023.

	LNA struktūrvienība
	Esošās glabātavas, m2
	Lineārie metri
	GV skaits
	Prognoze līdz 2035. gadam papildu pieņemamajam GV skaitam
	Papildus nepieciešamā glabātavu platība, m2
	Kopējā nepieciešamā glabātavu platība, m2

	Alūksne
	765,00
	3605.50
	680 064
	30 000
	60,00
	825,00

	Cēsis
	680,20
	3574,90
	613 089
	104 000
	210,00
	810,00

	Valmiera
	2370,00
	9618,00
	857 184
	90 000
	180,00
	2550,00

	Kopā:
	3815,20
	
	
	
	
	4185,00



Būtiskākie risināmie jautājumi, lai LNA izmantotie NĪ neapdraudētu ilgtspēju LNA funkciju īstenošanai Vidzemes reģionā:
1. LNA ir ierobežoti finanšu resursi, četri NĪ ir nodoti LNA lietošanā un apsaimniekošanā, starp LNA un VNĪ noslēdzot apsaimniekošanas un lietošanas līgumus. Ilgstoši nav paredzēts finansējums ēku ilgtspējīgai uzturēšanai un uzkrājumu veidošanai NĪ plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai. Apsaimniekošanas un lietošanas līgumi paredz, ka LNA nodrošina to bezatlīdzības lietošanā nodoto NĪ uzturēšanu, ko LNA nodrošina nepietiekamā apjomā – atbilstoši ikgadēji piešķirto finanšu līdzekļu apjomam LNA darbības nodrošināšanai. Esošais finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tostarp, ugunsdrošības prasībām, kā arī tehniskā stāvokļa sistemātisku uzlabošanu. Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar lielu nolietojumu. Dažos gadījumos NĪ telpas LNA vajadzībām tiek nomātas no privātpersonām, ņemot vērā LNA budžeta iespējas un brīvās telpas attiecīgajā LNA struktūrvienības atrašanās vietā. Attiecīgi šajā gadījumā LNA ieguldījumi privātpersonu NĪ nav pieļaujami un krājumus uzglabāt nepiemērotās telpās nav ilgtspējīgi;
2. 90% NĪ vidējais nolietojums pārsniedz 30% – apdraudēta droša NĪ ekspluatācija. Neveicot ieguldījumus ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanā, pakāpeniski tuvāko 5-15 gadu laikā vairs nebūs pieļaujama NĪ ekspluatācija;
3. arhīvu glabātavu telpās nav nodrošināts mikroklimats un drošība atbilstoši prasībām – apdraudēta nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm. Ēku infrastruktūra – apkures, ventilācijas, ugunsdrošības, elektroapgādes un ūdensapgādes sistēmas – ir novecojušas un nolietojušās. Pieejamā finansējuma ietvaros tikai dažos NĪ LNA fragmentāri ir atjaunojis dažus inženiertīklu posmus;
4. arhīvu glabātavu aizpildījums vidēji valstī ir 94 %, no 2025.gada LNA būs spiest pārtraukt pieņemt valsts iestāžu dokumentus;
5. 15% no kopējās NĪ platības ir neizmantotās telpas – sesto daļu esošo telpu šobrīd nevar izmantot LNA darbības nodrošināšanai, jo tās nav pielāgotas glabātavu vai citu LNA funkciju izpildei. Ņemot vērā, ka LNA izvietots NĪ, kuru sākotnējā funkcija nebija paredzēta kā arhīva glabātavas, tas rada neracionālu telpu izvietojumu (piemēram, lieli gaiteņi, nelieli kabineti vai istabas, kas pielāgotas LNA glabātavu vajadzībām). Daļā esošo ēku nav racionāli plānot pārbūvi un pielāgot tās glabātavu vajadzībām, ņemot vērā ekonomisko pamatojumu un dažos gadījumos arī ēkas kultūrvēsturisko aspektu;
6. NĪ netiek nodrošināta vides pieejamība – LNA pakalpojumi nav pieejami personām ar īpašām vajadzībām. Nevienā no LNA ēkām nav nodrošināta pilnīga vides pieejamība personām ar īpašām vajadzībām (kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem).

2. [bookmark: _Hlk119852463]Muzeja krājuma glabāšanas apstākļu apraksts

Muzeja, kuram 2021.gadā ir piešķirts reģionāla muzeja statuss, krājumā glabājas 167 764 vienības (situācija uz 14.03.2023.), kas ir otrais lielākais pašvaldību muzeju krājums Latvijā, un tas nemitīgi tiek papildināts. 
Saskaņā ar Muzeju likuma 7.panta pirmo daļu muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu, un kuras darbība, īstenojot muzeja funkcijas, nav vērsta uz peļņas gūšanu. Muzejs ir akreditēts muzejs un pilda Muzeju likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās muzeja pamatfunkcijas: 1) muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana; 2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte; 3) sabiedrības izglītošana, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus. Muzeja budžetā pašvaldības dotācija plānota vairāk kā 55% no Muzeja kopējiem ienākumiem, līdz ar to Muzejs neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Pašu ieņēmumi jaunbūvējamā krājuma ēkā tiks gūti no Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanas – apmeklētāju apkalpošanas (aptuveni 3-5 % no kopējiem Muzeja ienākumiem), tāpat arī deponējot Muzeja priekšmetus citām institūcijām (aptuveni 5% no kopējiem Muzeja ienākumiem). Jaunbūvējamā krājuma ēkā Muzeja pašu ienākumi veido indikatīvi 5% no kopējiem ienākumiem.

Muzeja krājums izvietots decentralizēti sešās adresēs Cēsu pilsētas teritorijā:
1) Gaujas iela 6, Cēsis (galvenā krājuma glabātava) – valsts nozīmes kultūras piemineklis „Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības Nr.6198), celta 18.gs II pusē. Ēka celta dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai, tās fiziskais nolietojums sasniedz vismaz 50%;
2) Gaujas iela 8, Cēsis, celta 19.gs. dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai. Tās vizuālais nolietojums sasniedz vismaz 30%, inženiertīklu nolietojums – vismaz 30%;
3) Poruka iela 8, Cēsis, (lielformāta sadzīves etnogrāfiskie priekšmeti), industriāla, neapkurināma telpa, vizuālais nolietojums sasniedz vismaz 45%, inženiertīklu nolietojums – vismaz 40%;
4) Skolas iela 6, Cēsis – reģiona nozīmes kultūras piemineklis „Cēsu apriņķa skola” (valsts aizsardzības Nr.6213), celta 1805.gadā. Ēka celta apriņķa skolas funkciju nodrošināšanai, būves fiziskais nolietojums sasniedz vismaz 30%;
5) Pils laukums 9, Cēsis – valsts nozīmes kultūras piemineklis „Cēsu pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības Nr.6205), celta 13.-18.gs. Ēka celta uz viduslaiku pils mūru pamatiem dzīvojamās funkcijas nodrošināšanai, tās konstruktīvo elementu vizuālais nolietojums sasniedz vismaz 40%, inženiertīklu nolietojums – vismaz 30%;
6) [bookmark: _Hlk136425106]Pils laukums 3, Cēsis – valsts nozīmes kultūras piemineklis „Ratnīca – stallis” (valsts aizsardzības Nr.6204), celta 18.gs. pilsmuižas saimniecības funkcijas nodrošināšanai, tās fiziskais nolietojums sasniedz vismaz 22%. 
No iepriekšminētajām Muzeja krājuma glabāšanas vietām divas telpu grupas tiek nomātas no privātpersonām. Gaujas ielas 6, Cēsīs, Skolas ielas 6, Cēsīs, Pils laukuma 9, Cēsīs un Pils laukuma 3, Cēsīs ēkas ir arhitektūras pieminekļi, celtas 18., 19.gs., tās nav iespējams pārbūvēt un piemērot atbilstošu Muzeja krājuma glabāšanas apstākļu nodrošināšanai. Muzeja krājuma telpas atrodas tālu viena no otras (piemēram, Poruka iela 8, Cēsīs no Gaujas ielas 6, Cēsīs – 3,4 km), kas attiecīgi rada neefektīvu darbinieku darba stundu patēriņu, kā arī ir apdraudējumu priekšmetu fiziskai saglabātībai, tos pārvietojot izpētes vajadzībām.

Tabula Nr.2 „Muzeja glabātavu noslodze”

	Muzeja atrašanās adrese Cēsīs
	Esošās glabātavas, m2
	Krājumu apjoms, skaits
	Esošo glabātavu aizpildījums, %
	Papildus nepieciešamā glabātavu platība, m2

	Gaujas iela 6
	481,50
	154 244
	90 %
	313,30

	Gaujas iela 8
	89,00
	77
	70 %
	-

	Poruka iela 8
	291,60
	5334
	100 %
	7,10

	Skolas iela 6
	102,30
	4966
	95 %
	-

	Pils laukums 9
	213,20
	2903
	100 %
	-

	Pils laukums 3
	60,00
	240
	100 %
	-

	Kopā:
	1237,60
	167 764
	
	320,40



Muzeja glabātavu telpu raksturojums atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.956) noteiktajam regulējumam.
Neatbilstošas glabātavas
- glabātava Poruka ielā 8, Cēsīs (291,90 m2) iekārtota vienā no Cēsu Autokombināta noliktavu telpām industriālā vidē un bez apkures. Praktiski bez iespējas uzturēt temperatūras un mitruma režīmu. Turklāt telpas tiek īrētas, kas nozīmē, ka, piemēram, mainoties ēku īpašniekiem, Muzejam nāktos kārtējo reizi meklēt telpas krājuma glabātavu iekārtošanai.
Daļēji atbilstošas glabātavas:
- glabātavas Skolas ielā 6, Cēsīs (107 m2) iekārtotas 18.gs. celtā ēkā, kur daļēji ir iespējams uzturēt nepieciešamo glabāšanas režīmu. Telpas nav iespējams aprīkot ar atbilstošām nosūces, ventilācijas, mitrināšanas u.tml. iekārtām, jo ēka ir valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis. 
- glabātavas Gaujas ielā 6, Cēsīs, iekārtotas 18.gs. celtā ēkā, kur daļēji ir iespējams uzturēt atbilstošu glabāšanas režīmu. Ēka ir kritiskā stāvoklī, kurai tuvākajā laikā ir nepieciešams remonts/restaurācija – nemitīgi jālabo jumts, fasādēs vairākās vietās nokritis apmetums, cokoldaļa ir kritiskā stāvoklī. Šajā ēkā uzturēt nepieciešamo mikroklimatu var daļēji, turklāt tas prasa regulāru finansiālu un energoresursu ieguldījumu. Arī šī ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 
- glabātavas telpa Gaujas ielā 8, Cēsīs (89 m2) tiek īrēta un ir iekārtota nesen remontētā 19.gs. ēkas vienā telpā. Diemžēl uzturēt mitruma režīmu arī šajā glabātavā vasaras periodā nav iespējams. Kā arī, protams, spēkā paliek atkarība no telpu īpašnieka turpmākajiem plāniem. 
Atbilstošas glabātavas:
- Atklātā krājuma glabātava un ekspozīcijas Pils ielā 3, Cēsīs un Pils ielā 9, Cēsīs, kurās kopā eksponētas 3143 Muzeja krājuma vienības, iekārtotas 2011. un 2017.gadā restaurētās un renovētās telpās, kas vienlaicīgi ir arī Muzeja publiskā zona, ar ko izskaidrojams nelielais priekšmetu skaits, kurus te var eksponēt/glabāt. 
[bookmark: _Hlk136509132]Lielākajā daļā no telpām, kurās atrodas Muzeja krājumi, nav nodrošināti apstākļi saskaņā MK noteikumos Nr.956 noteiktajām prasībām. Saskaņā ar KM muzeju akreditācijas komisijas 2021.gada 31.maija atzinumā par Muzeja akreditāciju konstatēto, 4008 Nacionālā muzeju krājuma priekšmeti, kas tiek glabāti J.Poruka ielā 8, Cēsīs, atrodas kritiski sliktos glabāšanas apstākļos. Tie galvenokārt ir lielizmēra etnogrāfiskie priekšmeti un aizņem lielu daļu Muzeja glabātavu vietu.
Daļa no Nacionālā muzeju krājuma priekšmetiem ilglaicīgi ir deponēti uz citiem Vidzemes muzejiem – uz Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju „Kalāči” 60 lielizmēra etnogrāfiskie priekšmeti, kur tie aizņem 70-80 m2 lielu platību, Drustu novadpētniecības muzejs eksponē 42 etnogrāfiska rakstura un sadzīviskos priekšmetus, savukārt Antona Austriņa memoriālais muzejs „Kaikaši” deponējis 65 Muzeja krājuma priekšmetus, unikālas 19.gs. Raiskuma pagastskolas ērģeles pēc to restaurācijas uzņēmusies glabāt Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca. Pašlaik Muzejam ir noslēgti 17 līgumi par 382 priekšmetu ilgtermiņa deponējumiem. 
Muzeja krājuma priekšmetu glabāšana ir teritoriāli sadrumstalota, turklāt liela daļa priekšmeti tiek glabāti neatbilstošos apstākļos. Muzeja rīcībā esošo telpu kapacitāte Muzeja krājumu glabāšanai ir izsmelta, nav iespējams ilgtermiņā Muzeja krājumu papildināt plānotajos tempos, tēmās un apjomos, kā arī nodrošināt drošu un sakārtotu darba vidi darbiniekiem, tādēļ ir steidzami jārisina jautājums par Muzeja Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanai atbilstošas infrastruktūras izveidi.

Muzeja loma reģionā vēl vairāk ir nostiprinājusies un pieaugusi pēc 2021.gada teritoriālās reformas, kļūstot par neatņemamu daļu reģionālajā attīstībā, veidojot un nosakot vietas identitāti, saglabājot un komunicējot ar sabiedrību par kultūras mantojumu, kā arī sniedzot metodisko un praktisko atbalstu citiem Cēsu novada un Vidzemes muzejiem. 
Būtiskākie risināmie jautājumi, lai Muzeja pašreiz izmantotie NĪ neapdraudētu Muzeja funkciju ilgtspēju:
1. šobrīd Muzeja krājums glabājas decentralizēti sešās adresēs, no kurām divās adresēs telpas tiek nomātas no privātpersonām. Saskaņā ar KM muzeju akreditācijas komisijas 2021.gada 31.maija atzinumā par Muzeja akreditāciju konstatēto lielgabarīta priekšmetu krātuvē Poruka ielā 8, Cēsīs, kurā glabājas 4008 Muzeja krājuma priekšmeti (iedzīves etnogrāfisko priekšmetu kolekcija), tie atrodas nepiemērotos glabāšanas apstākļos, to saglabāšana esošajā stāvoklī ir apdraudēta;
2. Muzeja rīcībā esošās Muzeja krājuma glabāšanas telpas piepildītas tuvu maksimumam. Pēc pāris gadiem arvien biežāk nāksies atteikties no piedāvātajiem priekšmetiem, jo vairs nav atbilstošas telpu kapacitātes. Muzejs nebūs spējīgs īstenot savu kā reģionālā muzeja krājuma veidošanas politiku, mērķtiecīgi papildināt Muzeja krājumu un nodrošināt tā saglabāšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.956;
3. vairākas Muzeja krājuma telpas tiek nomātas no privātpersonām. Muzeja krājuma ilgtermiņa saglabāšanai pastāv risks, ka telpu īpašnieks var uzteikt nomas līgumu, savukārt katrs Muzeja krājuma pārvietošanas process ir cilvēku, finanšu un citu resursu ietilpīgs, kā arī sameklēt Muzeja krājumam atbilstošas telpas ir ļoti sarežģīti un telpu nomas izmaksas pieaug. Katra Muzeja krājuma pārvietošanas reize apdraud Muzeja krājuma priekšmetu fizisko saglabātību;
4. galvenā Muzeja krājuma glabātava (ēka Gaujas ielā 6, Cēsīs), kurā glabājas lielākā daļa no Muzeja krājuma un ir izvietota daļa no Muzeja darba kabinetiem, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas tiek apkurināts ar malkas krāsnīm, kas ir ugunsdrošības risks Muzeja krājumam. Kā norādīts 2020.gadā veiktajā tehniskā apsekojuma atzinumā, ēkai ir nepieciešami būtiski uzlabojumi energoefektivitātes jomā, kas, ņemot vērā ēkas kā kultūras pieminekļa statusu un arhitektoniskās izpētes rezultātus, ir sarežģīti īstenojams un finansiāli dārgs projekts;
5. Muzeja krājuma priekšmetu pieejamība sabiedrībai gan pētniecībai, gan apskatei ir ierobežota, kā arī ēkās nevar iekļūt cilvēki ar kustību un redzes traucējumiem. Pieprasījums un vēlme pētniekiem strādāt ar Muzeja krājuma priekšmetiem ir liela. 2021.gadā tikai 6,90% no Muzeja krājuma priekšmetu skaita bija pieejami sabiedrībai – izstādēs, ekspozīcijās, izmantoti publikācijās, pētniecībā, deponēti citiem muzejiem utt;
6. Muzeja darbiniekiem nav piemēroti darba apstākļi. Ne tikai Muzeja krājums, bet arī ar to ikdienā strādājošie Muzeja darbinieki ir izvietoti vairākās ēkās, kurās ir gan apkures problēmas ziemā un kondicionēšanas neesamība vasarā, gan atbilstošas un mūsdienīgas darba vides trūkums. Tas ir viens no aspektiem, kādēļ Muzeja darbinieki mēdz pārtraukt darba tiesiskās attiecības, kā arī nākotnē būs viens no aspektiem, ko vērtēs jaunie Muzeja darbinieki. Darba dienas gaitā tiek neefektīvi patērēts laiks, lai nokļūtu no vienas ēkas uz nākamo.


3. VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavas raksturojums

Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumu Nr.971 „Valsts zemes dienesta nolikums” 3.23.apakšpunkts paredz VZD uzdevumu uzturēt VZD arhīvu, nodrošinot VZD kompetencē esošo dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu. Savukārt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 82.panta pirmajā un ceturtajā daļā ir noteikts, ka dokumentus, uz kuru pamata tiek veikta kadastra objekta formēšana, un tās gaitā sagatavotos dokumentus kārto lietās. Lietas nodod VZD arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 83.pants paredz, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati ir glabājami pastāvīgi. Nekustamā īpašuma lietu veido pastāvīgi glabājamie dokumenti un uz laiku glabājamie dokumenti. Nekustamā īpašuma valsts kadastra dokumenti un dati glabājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minēto datu un dokumentu glabāšanu līdz to nodošanai LNA nodrošina VZD arhīvs.
VZD uzsācis Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavu optimizācijas, modernizācijas un attīstības procesu un ir izvērtēta iespēja izvietot VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālo arhīvu arhīva funkcijai atbilstošā jaunbūvē, nomājot ēkā attiecīgas telpas. 
VZD Vidzemes reģionālajā pārvaldē arhīva glabātavas ir izvietotas četrās pilsētās – Valmierā (Rīgas ielā 47), Cēsīs (Raunas ielā 8), Madonā (Saules ielā 16) un Gulbenē (Rīgas ielā 21). Telpas tiek nomātas no pašvaldības un valsts, un no privātajiem komersantiem – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tiesu namu aģentūra”, Cēsu novada pašvaldības, valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” un akciju sabiedrības „Mitrāns”. 

VZD Vidzemes reģionālajā pārvaldē arhīva glabātavu NĪ raksturojums:

VZD Valmieras arhīva glabātava
[bookmark: _Hlk120306516][bookmark: _Hlk120307440]Arhīva glabātavu un darbinieku telpās problemātiski nodrošināt atbilstošu mikroklimatu (mitrumu, temperatūru) nolietojušās ēkas un tajā esošo nolietojošos ventilācijas un apkures sistēmu dēļ (caurvējš, mitrums, pazemināta temperatūra ziemā un vasarā, arhīva glabātavu telpās pārāk sauss gaiss, smaka), kas rada nepieciešamību veidot papildu risinājumus atbilstošu apstākļu nodrošināšanai (piemēram, papildu mitrinātāju, elektrisko sildītāju izvietošanu u.c.), kas nedod pilnvērtīgu rezultātu. Atbilstošu apstākļu nodrošināšanai ēkā jāveic ievērojamus ieguldījumus kapitālremonta veikšanai (ventilācijas un apkures inženierkomunikāciju nomaiņu u.c.). 
VZD 2022.gadā ir saņēmis LNA atzinumu, ka arhīva glabātavu telpās ir atklāts mikrobioloģiskais piesārņojums, tādēļ tika organizēta un veikta neatliekama arhīva glabātavu telpu un dokumentu papildus dezinfekcija, kas veido papildu arhīva glabātavu uzturēšanas izmaksas. Minēto apstākļu dēļ darbinieki darba drošības dēļ ir pārvietoti uz citām telpām. 
VZD Cēsu arhīva glabātava
Darbinieku (arhīvistu) darba vietas atrodas ēkas pirmajā stāvā, savukārt arhīva glabātavu telpas un skenēšanas stacija atrodas ēkas pagrabstāvā. Arhīva glabātavas telpu platība nepietiekama (šauras), tajās problemātiski nodrošināt atbilstošu mikroklimatu (mitrumu, temperatūru), piemēram, gaisa mitrums vasarā ir virs atbilstošas normas. VZD Cēsu arhīva glabātavās nav izbūvēta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai varētu saņemt arhīva pakalpojumus.

VZD Madonas arhīva glabātava
[bookmark: _Hlk120307383]Arhīva glabātavas telpās ir problemātiski nodrošināt atbilstošu mikroklimatu (mitrumu, temperatūru). Nav iespējas vēdināt telpas, jo visi logi biroja telpās, tajā skaitā, arhīva glabātavās, ir neatverami. Arhīva dokumenti glabājas divās telpās. VZD Madonas arhīva glabātavās nav izbūvēta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai varētu saņemt arhīva pakalpojumus.

VZD Gulbenes arhīva glabātava
Arhīva glabātavas telpās ir problemātiski nodrošināt atbilstošu mikroklimatu (nepietiekošs mitrums), kas rada nepieciešamību veidot papildu risinājumus atbilstošu apstākļu nodrošināšanai (piemēram, papildu mitrinātāju izvietošanu), kas nedod pilnvērtīgu rezultātu. 

Tabula Nr.3 „VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavas noslodze”

	VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes glabātavas atrašanās vietas
	Papīra lietu GV skaits
	Arhīva telpu kopplatība, m2
	Lineārie metri kopā
	Tajā skaitā GV uzglabāšanas veids, lineārie metri:

	
	
	
	
	Mobilie plaukti (lin.m)
	Stacionārie plaukti (lin.m)

	Valmieras arhīva glabātava
	188 577
	118,06
	835,50
	785
	372,5

	Cēsu arhīva glabātava
	184 767
	100,10
	875,00
	810
	349

	Madonas arhīva glabātava
	90 936
	38,40
	387,00
	0
	400

	Gulbenes arhīva glabātava
	171 465
	109,80
	870,00
	1020
	96

	Kopā/ %
	635 745
	366,36
	2967,50
	2615 (68%)
	1217,5 (32%)



VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes Arhīva daļas vadība atrodas Valmierā, bet arhīvistu un metadatu veidotāju darba vietas, kā arī arhīva glabātavai nepieciešamā biroja tehnika, atrodas visās četrās adresēs. Neviena no VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavām nav izvietota ēkā, kas būtu būvēta kā arhīva telpas. Telpas nav arhīva vajadzībām pielāgotas, līdz ar to neatbilst mūsdienīga arhīva funkcijām un darba vides prasībām un ilgtermiņā nenodrošinās normatīvo aktu prasību izpildi pastāvīgi glabājamo dokumentu saglabāšanai. 
VZD arhīva glabātavām izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis, NĪ īpašumu piederība un arhīvu sadrumstalotība vērtējama kā nepiemērota arhīvu modernizācijas, attīstības un dokumentu digitalizācijas procesa tālākai attīstībai no VZD puses. Arhīva glabātavām ir sasniegts arī maksimālais to aizpildījums.
VZD šobrīd neizskata jautājumu par papildu telpu nomu VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavām, bet risina jautājumu ar stacionāro arhīva plauktu nomaiņu uz mobilajiem arhīva plauktiem, kas ļauj optimāli izmantot esošo telpu platību.
Ņemot vērā nepieciešamību meklēt ilgtermiņa risinājumus norādīto problēmu novēršanai, VZD nepieciešams meklēt citas VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātavām atbilstošas telpas, kas atbilstu mūsdienīga arhīva funkcijām un darba vides prasībām, un ilgtermiņā nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi pastāvīgi glabājamo dokumentu saglabāšanai.

Būtiskākie risināmie jautājumi, lai VZD izmantotie NĪ neapdraudētu arhīva funkciju ilgtspēju. Neveicot ieguldījumus VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva glabātavas NĪ izveidē, nebūs iespējams:
1. uzglabāt VZD arhīvā esošos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī turpmāk jaunajiem uzglabājamajiem dokumentiem nebūs iespējams nodrošināt telpas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2. veikt VZD arhīva darba organizācijas efektivizāciju, ieviest darbinieku specializāciju un savstarpējās aizvietošanas sistēmu, lai paaugstinātu darba ražīgumu un darba slodžu sabalansētību Vidzemes reģionā;
3. palielināt VZD arhīva darbu izpildes apjomu – dokumentu digitalizāciju nosakot kā prioritāti;
4. izveidot mūsdienīgu, energoefektīvu un ilgtspējīgu darba un arhīva glabātavas vidi (nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus darbinieku darba un arhīva dokumentu glabāšanas apstākļus);
5. samazināt aizņemtās arhīva glabātavas un biroja platības par vismaz 25%;
6. būtiski palielināt sabiedrībai elektroniski pieejamu arhīva dokumentu apjomu;
7. izveidot ilgtermiņa telpu nomas attiecības.

III. [bookmark: _Toc447261831][bookmark: _Toc136253787][bookmark: _Hlk119852583]Risku izvērtējums

Ja ēkām netiek veikti neatliekamie darbi bīstamības novēršanai un LNA, Muzeja struktūrvienības un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīva glabātava paliek esošajās ēkās un telpās, tiek identificēti šādi riski (risku izvērtēšanas metodika izvēlēta, ņemot vērā vispārpieņemto risku izvērtēšanas metodoloģiju uzņēmējdarbībā): 

	Risku veids
	Izvērtējums

	Politiskie riski
	LNA
Dažādu reformu, tajā skaitā iespējamas jaunas pašvaldību reģionālās reformas, institūciju, komerciestāžu un izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas rezultātā var palielināties dokumentu apjoms, kuri LNA jāpieņem ārpus kārtas.

Muzejs
Pašvaldība var pieņemt lēmumu par esošo Muzeja krājuma telpu izmantošanu citiem mērķiem. Valsts var noteikt stingrākus noteikumus muzeju krājuma glabāšanas apstākļiem. Pašvaldība, ņemot vērā Muzeja uzturēšanas izmaksas, ko lielā mērā rada neefektīvā Muzeja krājuma pārvaldība, var pieņemt lēmumu par Muzeja likvidāciju.

VZD
[bookmark: _Hlk133171383]Valsts var noteikt stingrākus noteikumus dokumentu glabāšanas apstākļiem, ņemot vērā Valmieras arhīva glabātavā jau konstatētos faktus, kas būtiski var palielināt esošo arhīva glabātavu uzturēšanas izmaksas, kam var netikt piešķirts valsts budžeta finansējums.

	Ekonomiskie riski
	LNA
Nepalielinot glabātavu platību, LNA nevarēs nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi un pēc 2025.gada pārtrauks dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā. Valsts un pašvaldību institūcijām būs jāveic būtiski ieguldījumi savu arhīvu saglabāšanas nodrošināšanai, līdz atrisinās jautājumu par papildu glabātavu nodrošināšanu LNA (ņemot vērā normatīvo aktu prasības, ka valsts iestādes pastāvīgi glabājamos dokumentus nedrīkst nodot glabāšanai privātā arhīvā). Pastāv risks, ka NĪ tehniskā stāvokļa un normatīvajiem aktiem neatbilstošu arhīva glabātavu dēļ var tikt zaudēti Latvijai un Cēsu pilsētai nozīmīgi dokumenti un vēstures faktu liecības. Pētniekiem būs būtiski apgrūtināta pētniecība.

Muzejs
Ēku uzturēšanas izmaksu pieaugums energoneefektīvās ēkās. Nomas maksas pieaugums privātīpašniekiem piederošās ēkās. Muzeja krājuma saglabāšanas nodrošināšanai neefektīvs ieguldītais darbs (piemēram, nav racionāli restaurēt priekšmetus, ja tie nonāk atpakaļ esošajos nepiemērotajos glabāšanas apstākļos). Darba stundu patēriņš pārvietojoties starp sešām ēkām. Secinājums – ekonomiskā aspektā neefektīva Muzeja krājuma pārvaldība. 

VZD
Nav noslēgti ilgtermiņa līgumi ar ēku īpašniekiem, kā arī arhīva glabātavu atrašanās energoneefektīvās ēkās palielinās nākotnē uzturēšanas izmaksas. Pretēju ekonomisko efektu var panākt, apvienojot arhīva glabātavas un izvietojot visus dokumentus mobilos plauktos, kā rezultātā iegūstot kopējās platības samazinājumu par 25% un nākotnē arī arhīva glabātavu uzturēšanas izmaksu ekonomiju.

	Sociālie riski
	LNA
Iedzīvotājiem un valsts pārvaldes institūcijām nebūs iespējams pilnībā īstenot savas tiesības, piemēram, nebūs pierādījumu par to darbību un rīcības likumību utt. Iedzīvotājiem būs apgrūtināta pieejamība arhīviski vērtīgajiem dokumentiem, jo LNA nevarēs nodrošināt to pieņemšanu valsts glabāšanā. Ja LNA glabāšanā nav nodoti patstāvīgi uzglabājamie dokumenti, tad LNA nevarēs izdot izziņu par sociāltiesiskajiem vai citiem jautājumiem.

Muzejs
Ierobežojot Muzeja krājuma papildināšanu, zaudēs vietējās sabiedrības, kas vēlas dāvināt Muzejam materiālās un nemateriālās liecības par Cēsu pilsētas vai novada kultūrvēsturi, nozīmīgiem notikumiem u.c., uzticību. Muzejs šobrīd nevar nodrošināt adekvātu Muzeja krājuma pieejamību, kas ir apdraudējums Muzeja reputācijai sabiedrības acīs kā uzticamai kultūras mantojuma institūcijai, kuras pienākums veikt savas pamatfunkcijas sabiedrības labā. 

VZD
[bookmark: _Hlk120730861]Ilgtermiņā turpinot glabāt pastāvīgi glabājamos dokumentus esošajās arhīva glabātavās, tie var tikt neatgriezeniski bojāti (piemēram, Valmieras arhīva glabātavā). VZD funkcija ir pastāvīgi glabāt dokumentus, kas saistīti ar zemes reformas realizāciju valstī, NĪ formēšanas dokumentus, uz kuru pamata tiek uzturēts NĪ valsts kadastra reģistrs un veidoti jauni NĪ. VZD Cēsu un Madonas arhīva glabātavās nav izbūvēta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai varētu saņemt arhīva pakalpojumus.

	Tehnoloģiskie riski
	LNA
Var tikt daļēji apdraudēta arī datu glabāšana un datu plūsma LNA (daļa serveru atrodas citās ēkās), jo nav pietiekams un efektīvs veids, kā nodrošināt IT aprīkojuma glabāšanu un funkcionēšanu. Konceptuālais ziņojums nerisina jautājumu par nodrošinājumu elektronisko dokumentu un datu uzglabāšanai.

Muzejs
Esošā NĪ konfigurācija un telpu plānojums neļauj Muzejam ieviest nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus, kas nodrošinātu Muzeja krājuma efektīvu pārvaldību.

VZD
Būs ļoti apgrūtināta iespēja palielināt VZD arhīva darbu izpildes apjomu – dokumentu digitalizāciju, nosakot kā prioritāti, un būtiski palielināt sabiedrībai elektroniski pieejamu VZD arhīva dokumentu apjomu, kā arī racionāli izmantot cilvēku un tehniskos resursus, ja tie ir sadrumstaloti starp četrām VZD arhīva glabātavām.

	Vides riski
	LNA, Muzejs un VZD
Neveicot ieguldījumus LNA un Muzeja lietošanā esošajos NĪ, var veidoties degradētas ēkas un teritorijas dažādās Latvijas pilsētās.
Netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz ēku un to konstrukciju energoefektivitātes prasībām, kā arī netiek ievērotas dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma glabāšanas prasības.

	Normatīvo aktu ievērošanas riski
	LNA
Nevarēs nodrošināt Arhīvu likumā noteikto, ka institūciju papīra dokumenti pēc 15 gadiem tiek nodoti LNA un valsts garantē to mūžīgu saglabāšanu. Neveicot ieguldījumus NĪ, kas nodrošina LNA darbību, būs nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos, uzliekot par pienākumu institūcijām pašām nodrošināt savu arhīvu saglabāšanu un pieejamību iedzīvotajiem un pētniekiem.

Muzejs
Atrodoties esošajās telpās, ir risks, ka Muzejs turpmāk nevarēs nodrošināt MK noteikumos Nr.956 noteiktās prasības, kā rezultātā Muzejs var zaudēt akreditēta muzeja statusu, kā arī reģionālā muzeja statusu.



VZD
Šobrīd pastāv risks, ka VZD nevarēs pilnvērtīgi izpildīt Arhīvu likuma 4.panta otrās daļas 3.punktā uzlikto pienākumu nodrošināt dokumentu saglabāšanu un aizsardzību, kā arī Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” noteiktās tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos.

	Iesaistīto pušu riski
	LNA, Muzejs un VZD
Šāda situācija rada apstākļus, ka var tikt kavēta klientu apkalpošana, pētnieciskais darbs un efektīva iestāžu darbība u.c. 
LNA un Muzejam (Cēsu novada pašvaldībai) kā NĪ apsaimniekotājam var iestāties administratīvā un civiltiesiskā atbildība, ja NĪ tehniskā stāvokļa dēļ trešajai personai tiek nodarīta trauma vai radīti zaudējumi. Iznomātāja līguma laušanas gadījumā Muzejs var palikt bez daļas no Muzeja krājuma telpām un VZD Vidzemes reģionālā pārvalde bez arhīva glabātavām, kā rezultātā būtu jāmeklē piemērotas arhīva un Muzeju krājuma glabātavām jaunas nomas telpas, kas nepieciešamās platības dēļ varētu būt apgrūtinoši.

	Profesionālie riski
	LNA, Muzejs un VZD
Ēku tehniskais stāvoklis neietekmē LNA un Muzeja darbinieku profesionālās spējas veikt dokumentu izvērtēšanu un aprakstīšanu, darbu ar Muzeju krājumu, bet tas būtiski ietekmē arhīvu dokumentu un Muzeja krājuma pieejamību pētniekiem, kā arī dokumentārā mantojuma saglabātību un ilgmūžību.
Apdraudēta ir Muzeja spēja strādāt ar Muzeja krājumu profesionālo standartu līmenī. Līdz ar to ir apdraudēts gan profesionāls pakalpojums sabiedrībai, gan Muzeja iespējas piesaistīt profesionālus darbiniekus.
Ēku tehniskais stāvoklis ietekmē VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes darbinieku darba spējas, jo apzināti faktori, kas traucē kvalitatīvu darbu esošajās telpās. 

	Finansiālie riski
	LNA, Muzejs un VZD
Pasliktinoties ēku tehniskajam stāvoklim, var iestāties apstākļi, kad situācija prasīs neatliekamus risinājumus un apjomīgus finanšu ieguldījumus NĪ turpmākajā ekspluatācijā. Daļai ēku tehniskais stāvoklis var apdraudēt darbinieku, pakalpojumu saņēmēju un nejaušu garāmgājēju drošību. 

	Fiziskie riski
	LNA, Muzejs un VZD
NĪ tehniskā stāvokļa pasliktināšanās rada elektrodrošības un ugunsdrošības riskus, glabātavu iegruvumu risku, logu izkrišanas, jumtu tecēšanas u.c. riskus.



IV. [bookmark: _Toc159619054][bookmark: _Toc136253788]Risinājuma varianti

Konceptuālajā ziņojumā izvērtēti divi risinājuma varianti, lai nodrošinātu LNA darbību Vidzemes reģionā ar atbilstošu infrastruktūru: 
1) LNA Vidzemes reģiona centra izveide atbilstoši LNA koncepcijai (finansējuma avots – valsts budžets);
2) LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Cēsīs, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti.

1. [bookmark: _Hlk113277773]risinājuma variants: LNA Vidzemes reģiona centra izveide Cēsīs (LNA koncepcijas ietvaros īsteno VNĪ no valsts budžeta finansējuma).

Šis variants paredz LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs atbilstoši LNA koncepcijai, ko paredzēts finansēt, piesaistot valsts budžeta līdzekļus.
Kā LNA koncepcijā paredzēts, ņemot vērā NĪ piederību, NĪ tehnisko stāvokli, reģionālo izvietojumu, tiek izveidoti četri LNA reģiona zonālie arhīvi (skatīt attēlā Nr.1 „Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras optimizācija”). Konceptuālā ziņojuma ietvaros tiek aplūkoti risinājumi LNA Vidzemes reģiona (Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Madonā) centra izveidei.

Attēls Nr.1 „LNA infrastruktūras optimizācija”

[image: ]

[bookmark: _Hlk118372551]Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru LNA pilnvērtīgai darbībai (tajā skaitā nodrošinot nepārtrauktību normatīvajos aktos noteikto patstāvīgi glabājamo dokumentu saglabāšanā), nepieciešams prioritārā secībā veikt attīstības pasākumus NĪ Vidzemē, t.i., Cēsīs izveidot LNA Vidzemes reģiona centru, paredzot izbūvēt jaunbūvi 6096 m2 apjomā nekustamā īpašuma adresē Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140):

Tabula Nr.4 „LNA Vidzemes reģiona centra izveides platības prognoze”

	LNA Vidzemes reģiona centru telpu funkcijas jaunbūvē Cēsīs
	Plānotā telpu platība, m2
	Telpu proporcija pret kopējo platību, %

	Telpas glabātavas vajadzībām
	4200
	69%

	Telpas, kas nepieciešamas ar glabātavas funkciju saistītām jautājumu risināšanai (lasītava, laboratorijas u.c.)
	150
	2%

	Telpas administrācijas vajadzībām
	500
	8%

	Telpas tehniskām vajadzībām, gaiteņi un citas (piemēram, WC)
	1246
	20%

	KOPĀ:
	6096
	100%



2020.gadā Cēsu novada pašvaldība apliecinājusi gatavību pēc tam, kad rasts risinājums nepieciešamajam finansējumam Vidzemes valsts zonālā arhīva jaunbūves būvniecībai, nodot zemes vienību Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) bez atlīdzības valsts īpašumā (FM vai KM personā) kultūras funkciju veikšanai. Jāņem vērā apstāklis, ka šobrīd Cēsu novada pašvaldība ir ieinteresēta Konceptuālā ziņojuma otrā risinājuma varianta īstenošanā, risinot normatīvajiem aktiem atbilstošu glabātavu pieejamību vairākām iestādēm vienkopus (tajā skaitā arī Muzeja darbības nodrošināšanai), tādēļ Cēsu novada pašvaldība izvērtē iespēju zemes vienības Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) daļējā apmērā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā kultūras funkciju veikšanai.
2020.gada prognoze LNA Vidzemes reģiona centru izbūvei sastādīja 10 207 130 euro bez PVN jeb 12 350 627 euro ar PVN:

Tabula Nr.5 „LNA koncepcijā norādītā LNA Vidzemes reģiona centra izveides izmaksu prognoze”

	Nr.p.k.
	Projekta posmi
	II posms
	II posms

	
	
	Cēsis (jaunbūve), euro bez PVN
	Cēsis (jaunbūve), euro ar PVN

	1.
	NĪ izbūve
	10 207 130
	12 350 627

	1.1.
	Izpētes darbi, projektēšanas uzdevuma sagatavošana
	41 600
	

	1.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	332 500
	

	1.3.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze
	41 600
	

	1.4.
	Būvniecības darbi
	9 239 630
	

	1.5.
	Būvniecības būvuzraudzība
	166 200
	

	1.6.
	Būvniecības autoruzraudzība
	83 100
	

	1.7.
	Projektu vadības izmaksas
	302 500
	

	 
	KOPĀ, euro 
	10 207 130
	12 350 627

	
	KOPĀ, euro (summa kopā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par būvniecības izmaksu pieaugumu 37,44% apmērā) 
	14 028 679 
	16 974 702 



Provizoriskās izmaksas, sagatavotas 2020.gadā. Šobrīd jāņem vērā, ka ģeopolitiskās situācijas ietekmē saistībā ar karadarbību Ukrainā, kā arī pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju dēļ ir sadārdzinājušās būvniecības izmaksas. Metāla un citu materiālo resursu nepieejamība vai to izmaksu ievērojama palielināšanās, kas veido kopējo būvniecības izmaksu sadārdzinājumu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem (RCB030c būvniecības izmaksu indeksi) laika periodā no 2020.gada I. ceturkšņa līdz 2023.gada II. ceturksnim būvniecības indekss nedzīvojamām mājām ir pieaudzis no 115,4 līdz 158,6 jeb būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 37,44%.

Veicot kapitālieguldījumus NĪ un citus pielāgošanas darbus LNA darbības nodrošināšanai, tajā skaitā pārbūvējamajos objektos risinot jautājumu par esošo glabājamo vienību nosegšanu vai pārvietošanu būvdarbu veikšanas periodā, izvērtēt iespēju pēc NĪ atbrīvošanas virzīt atsavināšanai šādus NĪ, ja tie nav nepieciešami citu valsts funkciju veikšanai:
1) valsts īpašumā FM valdījumā esošas 1/12 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9601 515 0105), kas sastāv no trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9601 015 0103 001, 9601 015 0103 002, 9601 015 0103 007) Cempu ielā 13a, Valmierā (būvju īpašums atrodas kopīpašumā ar akciju sabiedrību „Valmieras stikla šķiedra”, atrodas uz fizisku personu kopīpašumā esošas zemes vienības (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9601 015 0109) Cempu ielā 13, Valmierā; NĪ virzīt atsavināšanai pēc tam, kad uzbūvēta un pielāgota jaunbūve Cēsis);
2) [bookmark: _Hlk4620017]valsts īpašumā FM valdījumā esošu nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 005 1801), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 005 1801) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 1801 001, 4201 005 1801 002, 4201 005 1801 003) Pils ielā 6, Cēsīs un Lenču ielā 3, Cēsīs, kopā ar FM valdījumā esošām piecām inženierbūvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 1801 004, 4201 005 1801 005, 4201 005 1801 006, 4201 005 1801 007, 4201 005 1801 008) (NĪ virzīt atsavināšanai pēc tam, kad uzbūvēta un pielāgota jaunbūve Cēsis);
3) valsts īpašumā FM valdījumā esošu nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7001 001 0001), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7001 001 0001) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 7001 001 0001 001, 7001 001 0001 002) Rīgas ielā 4, Madonā (NĪ virzīt atsavināšanai pēc tam, kad uzbūvēta un pielāgota jaunbūve Cēsis);
4) valsts īpašumā FM valdījumā esošu nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3601 003 0606), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 003 0606) un būves (būves kadastra apzīmējums 3601 003 0606 001) Rūpniecības ielā 1, Alūksnē (NĪ virzīt atsavināšanai pēc tam, kad uzbūvēta un pielāgota jaunbūve Cēsis).

LNA koncepcijā norādīta informācija par LNA Vidzemes reģiona centra Cēsīs NĪ nomas maksas un papildu maksājumu prognozi 427 418,32 euro ar PVN (neskaitot kapitāla izmaksas). Ņemot vērā, ka LNA Vidzemes reģiona centra Cēsīs jaunbūve paredzēta valsts īpašumā (FM vai KM personā), saskaņā ar normatīvā regulējuma nosacījumiem, VNĪ nav tiesīgs ieguldīt savu vai aizņemto finansējumu valsts NĪ, attiecīgi šīs jaunbūves pilna apjoma finansēšanai (prognoze 12 350 627 euro ar PVN apjomā) jāparedz finansējums no valsts budžeta vai jāpiesaista Eiropas Savienības fondu finansējums.

Tabula Nr.6 „NĪ nomas maksas un papildu maksājumu prognoze”

	Nr. p.k.
	Izmaksu nosaukums
	Cēsis (jaunbūve)
(periods - 25 gadi)

	1.
	Tizm – tiešās izmaksas
	327 379,42

	1.1.
	A – īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, tajā skaitā NĪ personāla atlīdzība
	180 014,88

	1.2.
	P – P/L uzturēšanas izmaksas
	

	1.3.
	N – izdevumi kārtējiem/kapitālajiem remontiem
	147 364,54

	1.4.
	Zn – zemes nomas maksa
	

	1.5.
	C – papildu izmaksas pēc pušu vienošanās
	

	1.6.
	K – kapitāla izmaksas
	-

	1.6.1.
	būvniecības izmaksas 
	-

	1.6.2.
	piesaistītā kapitāla izmaksas
	-

	2.
	Nizm – netiešās izmaksas
	24 140,16

	3.
	Nomas maksa kopā (euro bez PVN)
	351 519,58

	3.1.
	Zemes nomas maksa (euro/ēkas m2 bez PVN)
	-

	4.
	A – apdrošināšana
	1 182,06

	5.
	Nod – NĪ nodoklis (ēka)
	-

	6.
	Nekustamā īpašuma nodoklis (zeme)
	536,64

	7.
	Papildu maksājumi kopā (euro bez PVN)
	1 718,70

	
	Kopā (euro bez PVN)
	353 238,28

	 
	Kopā (euro ar PVN 21%)
	427 418,32



Nomas maksas prognoze sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, tajā skaitā atrunāti nosacījumi izdevumu plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem aprēķinam. Saskaņā ar VNĪ kvalitātes vadības dokumentos atrunāto kārtību katram NĪ tiek aprēķināta ēkas atjaunošanas vērtība un remontdarbu investīciju plāns (RIP), ņemot vērā gan ēku tipu, katras ēkas komponentes (ēkas konstrukcija, ārējā apdare, iekšējā apdare un iekšējās inženiersistēmas) un tām piemērojamo lietderīgās lietošanas laiku, kā arī NĪ portfeļa sadalījumu). RIP ir aprēķinu metode nekustamo īpašumu uzturēšanas izmaksām, nosakot nepieciešamo izdevumu apjomu plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem gadā vai ēkas dzīves ciklā. RIP izmaksas nomas maksā piemēro ne vairāk kā 2,5 % no attiecīgā nekustamā īpašuma būvju atjaunošanas vērtības gadā. 

[bookmark: _Hlk113277941][bookmark: _Hlk119854427]2.risinājuma variants – Vienotā kompleksa izbūve LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājuma un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Cēsīs.

Šis variants paredz LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva vienota kompleksa izveidi Cēsīs, būvējot jaunbūvi. Kompleksa izveidi plānots finansēt, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.

[bookmark: _Hlk113278736]Izveidojot vienotu kompleksu LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājuma un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva glabātavām, tiktu uzbūvēta krājumu glabātavas jaunbūve Cēsīs, nodrošinot atbilstošas mikroklimata un drošības prasības nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas prasībām. Kompleksā tiks nodrošināti nepieciešamie apstākļi pētniecības darba veikšanai, apmeklētāju un pētnieku apkalpošanai (tajā skaitā ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām), kā arī profesionālajai specifikai atbilstoša darba vide, alternatīvās enerģijas avoti un citi ilgtspējīgi risinājumi. 
Kompleksa izveidei izvēlētajai vietai, NĪ Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) ir priekšrocības, jo tuvumā ir kompleksa izbūvei nepieciešamie maģistrālie tīkli, neapbūvētais zemesgabals ir Cēsu novada pašvaldības īpašumā.
Kopējā glabātavu kompleksā 7172 m2 apjomā tiktu optimāli pielietotas telpas kopējām interesēm normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei, veidojot trīs iestāžu koplietošanas telpas – vienots apmeklētāju centrs, izstāžu zāle, telpa semināriem un mācību organizēšanai, kā arī kopīga labiekārtota apkārtne un automašīnu stāvvieta gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Tabula Nr.7 „Kopējā krājuma glabātavu jaunbūves Cēsīs izveides platības prognoze*”

	Kopējā krājuma glabātavu jaunbūves Cēsīs telpu funkcijas
	Telpu platība LNA vajadzībām, m2
	Telpu platība Muzeja vajadzībām, m2
	Telpu platība VZD vajadzībām, m2
	Telpu platība koplietošanas vajadzībām, m2
	Kopējā telpu platība, m2
	Telpu proporcija pret kopējo platību, %

	Telpas glabātavas vajadzībām
	3600
	1337
	344
	
	5281
	74,2%

	Telpas ar krājumu apstrādi saistītām vajadzībām
	
	223
	22
	
	245
	3,4%

	Telpas administrācijas un citu funkciju vajadzībām (laboratorijas u.c.)
	450
	50
	112
	
	612
	8,6%

	Telpas koplietošanas (gaiteņi, apmeklētāju uzņemšanas telpa, garderobes u.c.) un tehniskām vajadzībām (WC, telpas inženiertīklu iekārtu vajadzībām u.c.)
	
	
	
	984
	984
	13,8%

	KOPĀ:
	4050
	1660
	478
	984
	7172
	100%

	Telpas platības prognoze 884 m2 apjomā, kas tiktu koplietotas no visu iestāžu puses, m2
	579
	237
	68
	
	
	

	Telpas platības prognoze 100m2 apjomā, kas tiktu koplietotas no divu iestāžu puses, m2
	71
	29
	
	
	
	

	Katras iestādes koplietošanas telpu platības daļas prognoze, m2
	650
	266
	68
	
	
	100%

	KOPĀ katras iestādes aizņemtā platība ēkā (proporcionāli iekļaujot koplietošanas telpu daļu):
	4700
	1926
	546
	
	7172
	100%



[bookmark: _Hlk133245925]Ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldība nodrošina projekta īstenošanu par krājumu un glabātavu kompleksa izbūvi Cēsīs (tajā skaitā nodrošina arī pašvaldības līdzfinansējumu par LNA un VZD ēkas daļas būvniecības procesa nodrošināšanu), kā arī ņemot vērā Cēsu novada domes 2023.gada 25.maija sēdes lēmumā Nr.189 noteikto, paredzēti šādi soļi turpmāko īpašumu attiecību risināšanai:
1. [bookmark: _Hlk133175484]pēc Ministru kabineta rīkojuma izskatīšanas par Konceptuālā ziņojuma otrā risinājuma varianta īstenošanu KM, LNA un VZD noslēdz sadarbības līgumu ar Cēsu novada pašvaldību, tajā skaitā, nosakot saistības par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu attiecībā uz LNA un VZD vajadzībām būvējamo ēkas daļu un īpašuma tiesību jautājumiem attiecībā uz LNA vajadzībām būvējamo ēkas daļu, katras puses iesaisti būvprojekta izstrādē un realizācijā (telpu plānojumu, platības, funkcionālās un tehniskās prasības);
2. pēc Ministru kabineta rīkojuma izskatīšanas par Konceptuālā ziņojuma otrā risinājuma varianta īstenošanu un iepriekšējā punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas, LNA un VZD noslēdz nodomu protokolu par nomas līguma noslēgšanu nākotnē ar Cēsu novada pašvaldību, kas garantētu LNA un VZD iespēju nomāt telpas jaunbūvējamā arhīvu un krājumu glabātavu kompleksā;
3. pēc LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājumu un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva kompleksa izbūves, Cēsu novada pašvaldība lemj par kopīpašuma, kurā ietilpst zemesgabals (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 42010081140), sadalīšanu domājamās daļās un nodošanu Latvijas valstij KM personā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu. 

Savukārt jaunuzbūvētās ēkas domājamās daļas tiks nodota Latvijas valstij KM personā īpašumā, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu. Sadalīšana domājamās daļās, tikai par LNA aizņemto ēkas daļu, un nodošanu Latvijas valstij KM personā īpašumā – kopīpašuma domājamo daļu sadale notiek divos posmos:
3.1. pēc jaunuzbūvētās ēkas pieņemšanas ekspluatācijā[footnoteRef:2], kur KM kopīpašuma daļa tiek noteikta tādā apmērā, kāds ir uz to brīdi piešķirtais Eiropas Savienības fondu finansējums, izbūvējot telpas LNA vajadzībām, savukārt atlikušā īpašuma daļa ir Cēsu novada pašvaldības kopīpašuma daļa; [2:  Pie nosacījuma, ja no kopējās ēkas izbūves izmaksu prognozes 17,93 milj. euro apjomā Eiropas Savienības fondu finansējums 5,47  milj. euro apmērā tiks ieguldīts LNA ēkas daļa, tad KM kopīpašumā nodotu 24,7 % jeb 1771 m2 no kopējās plānotās ēkas platības (kā arī nodotajai ēkas platībai (domājamajai daļai) proporcionāli atbilstošu zemes gabala domājamo daļu. Telpu platības tiks precizētas pēc faktiski izbūvētās ēkas platības.] 

3.2. pēc nomas līgumā noteiktā nomas perioda beigām, pēc kura LNA ir atmaksājis/ veicis izpirkumu par īpašuma daļu, kas ir valsts KM domājamās daļas Cēsu novada pašvaldībai, kas saistītas ar kapitālieguldījumu ēkas daļas izbūvei LNA vajadzībām. KM kopīpašuma daļa tiek noteikta pilnā apmērā atbilstoši piešķirtā Eiropas Savienības fondu finansējuma apmēram un nomas periodā atmaksātajam kapitālieguldījumu apjomam par izbūvētajām telpām LNA vajadzībām, savukārt atlikušā īpašuma daļa ir Cēsu novada pašvaldības kopīpašuma daļa;
4. pēc 3.1. un 3.2.punktā minēto Cēsu novada pašvaldības lēmumu pieņemšanas par kopīpašuma domājamo daļu sadali, KM ir atbildīga par tālāko procesa organizēšanu kopīpašuma domājamās daļas īpašumtiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā un ar šo procesu saistīto izmaksu segšanu;
5. [bookmark: _Hlk133239492]Cēsu novada pašvaldība un KM kā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 42010081140) kopīpašnieki vienojas, ka Cēsu novada pašvaldība no KM puses tiks pilnvarota organizēt kopīpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 42010081140) ēkas un teritorijas apsaimniekošanas jautājumus;
6. pēc arhīvu un krājumu glabātavu kompleksa izbūves un kopīpašuma domājamo daļu ierakstīšanas zemesgrāmatā, LNA un VZD noslēdz nomas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību (tajā skaitā nomas maksā iekļauta kapitālieguldījuma summa par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma daļu) par Cēsu novada pašvaldības domājamās daļas īpašuma daļu un KM noslēdz kopīpašuma lietošanas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību, kas ietver arī apsaimniekošanas jautājumus. Pēc nomas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanas Cēsu novada pašvaldība organizē visa NĪ apsaimniekošanu, pirms tam ar LNA un VZD vienojoties par apsaimniekošanas pasākumu plānu (attiecīgi pārējie apsaimniekošanas pasākumi, kas nav iekļauti nomas maksā, tiek organizēti individuāli no katras iestādes puses). Nomas līgums noteiks arī finanšu saistības kompensēt visu neatmaksāto Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma daļu (tajā skaitā arī aizņēmuma procentu apmēru) gadījumā, ja kāda no nomas līguma pusēm rosina izbeigt nomas līgumu pirms tā termiņa beigām;
7. pēc Cēsu novada pašvaldības un LNA nomas līgumā noteiktā nomas perioda beigām, pēc kura LNA ir atmaksājis/ veicis izpirkumu par īpašuma daļu, kas ir valsts KM domājamās daļas Cēsu novada pašvaldībai, kas saistītas ar kapitālieguldījumu ēkas daļas izbūvei LNA vajadzībām, Cēsu novada pašvaldības faktiski radušos kapitālieguldījumu segšanas attiecībā par LNA izbūvētās ēkas daļu (šī izmaksu summa ir iekļauta LNA nomas maksas prognozē), Cēsu novada pašvaldība lemj par atlikušā kopīpašuma sadalīšanu domājamās daļās un nodošanu īpašumā Latvijas valstij KM personā. Pēc Cēsu novada pašvaldības lēmuma par kopīpašuma domājamo daļu sadali un nodošanu valsts īpašumā KM personā, KM ir atbildīga par tālāko procesa organizēšanu ēkas domājamās daļas īpašumtiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā un ar šo procesu saistīto izmaksu segšanu.

Kopējā glabātavu kompleksa izbūves izmaksu prognoze sastāda 18 033 638 euro ar PVN apmērā (2023.gada maija izmaksu prognoze). Ar būvniecību saistītu izmaksu prognoze ir veidota, balstoties uz Cēsu novada pašvaldības pēdējo gadu iepirkumu rezultātiem līdzīgos objektos.

Tabula Nr.8 „Kopējā krājuma glabātavu jaunbūves Cēsīs būvniecības procesa izmaksu prognoze”

	Nr.p.k.
	NĪ būvniecības procesa izmaksu pozīcijas
	Cēsis (jaunbūve), euro ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
	880 000

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze
	50 000

	3.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas autoruzraudzība
	80 000

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas būvuzraudzība
	120 000

	5.
	Būvniecības darbi
	16 785 000

	6.
	Jaunbūves kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana un reģistrācija zemesgrāmatā
	15 000

	7.
	Projektu vadības izmaksas
	103 638

	
	KOPĀ:
	18 033 638



NĪ attīstības projekta ieviešanas termiņš līdz jaunbūves nodošanai ekspluatācijā plānots vismaz četru gadu garumā (tajā skaitā plānots viens gads jaunbūves būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, plānoti divi gadi būvniecības darbu izpildei, kā arī citi termiņi, kas pamatā saistībā ar iepirkumu procedūru norisi) no brīža, kad pieejams finansējums projektēšanas iepirkuma izsludināšanai un noslēgti sadarbības līgumi ar NĪ attīstībā iesaistītajām iestādēm. Primāri nepieciešams nodrošināt finansējumu projektēšanas darbu izpildei un būvprojekta ekspertīzei (kopējā prognoze 1 milj. euro ar PVN apmērā), lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu NĪ attīstības projekta uzsākšanu. Ja projekta ieviešanas laikā faktiskās izmaksas pārsniedz plānotās izmaksas un operatīvi nav iespējams rast risinājumu projekta tālākai virzībai, Cēsu novada pašvaldība informēs projektā iesaistītās puses par riskiem projekta ieviešanas termiņā, kā arī rodot risinājumu turpmākai projekta ieviešanai informēs projektā iesaistītās puses par aktuālo projekta īstenošanas termiņa prognozi.
KM plāno LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva infrastruktūras būvniecībai piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondu 2021-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.7. pasākuma „Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (turpmāk – SAM 5.1.1.7.pasākums). Cēsu novada pašvaldība plānota kā projektu iesniedzējs SAM 5.1.1.7.pasākuma ietvaros, kas paredz sniegt atbalstu šādām galvenajām atbalstāmām darbībām: 
· nacionālas vai reģionālas kultūras infrastruktūras, kas nodrošina profesionālās mākslas darbību vai atmiņas institūcijas funkciju, būvniecība, atjaunošana un restaurācija;
· publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē;
· jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot reģionālās kultūras infrastruktūras saturisko piedāvājumu.
[bookmark: _Hlk160608692]Kopējo glabātavu kompleksa jaunbūves izveidei Cēsīs plānots piesaistīt SAM 5.1.1.7.pasākuma finansējumu 8 207 243 euro apmērā, lai daļējā apmērā segtu NĪ izveides izmaksas LNA un Muzeja vajadzībām. Kopējās glabātavu kompleksa jaunbūves izmaksas ir attiecināmas SAM 5.1.1.7.pasākuma ietvaros un pilnā apmērā tiks iekļautas projekta iesnieguma budžetā. Attiecīgi pārējo finansējumu paredzēts segt no Cēsu novada pašvaldības aizņēmuma atbilstoši Cēsu novada domes lēmumā noteiktajam. Aizņēmums pēc projekta īstenošanas no valsts iestāžu puses (LNA un VZD) 25 gadu periodā tiktu atmaksāts ilgtermiņa saistību veidā atbilstoši iestāžu izmantojamai platībai par katras iestādes vajadzībām izbūvēto ēkas daļu, bet ieguldījumus Muzeja daļā segs Cēsu novada pašvaldība.
SAM 5.1.1.7.pasākuma projektā norādīs kopējā glabātavu kompleksa jaunbūves izveides izmaksas, SAM 5.1.1.7.pasākuma projekta attiecināmo izmaksu segšanai Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 36.pantu, ievērojot gadskārtējā likumā noteiktos nosacījumus, ņemot aizņēmumu Valsts kasē atbilstoši SAM 5.1.1.7.pasākuma projekta kopējam budžetam, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu un izņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda avansa apmēru.
Cēsu novada pašvaldība ir izvērtējusi esošās saistības, un plānotās projekta saistības turpmākajos gados nepārsniedz 11,7% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
[bookmark: _Hlk133175024]Lai samazinātu nomas maksas (kapitālieguldījumu komponentes) apmēru, KM, LNA un VZD projekta ieviešanas laikā sniedz priekšlikumus par papildu finansējuma avotiem vienota kompleksa izbūvei LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājuma un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidei Cēsīs. Faktiskā nomas maksa tiks aprēķina, ņemot vērā faktisko Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, kas ticis izlietots LNA un VZD vajadzībām izbūvētajai NĪ daļai. Nomas maksas prognozē netiek ietverta zemesgabala nomas maksa un tā netiks ietverta arī nomas maksā pēc kopējās glabātavu kompleksa izbūves, slēdzot LNA un VZD nomas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību.

Tabula Nr.9 „NĪ nomas maksa, papildu maksājumu un apsaimniekošanas līguma maksas prognoze”

	Nr. p.k.
	Izmaksu nosaukums
	Nomas maksas prognoze LNA, euro bez PVN gadā
	Apsaimniekošanas līguma maksas prognoze LNA, euro bez PVN gadā
	Nomas maksas prognoze VZD, euro bez PVN gadā
	Nomas maksas un apsaimniekošanas līguma maksas prognoze kopā, euro bez PVN gadā

	1.
	Tizm – tiešās izmaksas

	1.1.
	A – īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, tajā skaitā NĪ personāla atlīdzība
	67 484,16
	40 803,84
	12 579,84
	120 867,84   

	1.2.
	P – P/L uzturēšanas izmaksas
	
	
	
	

	1.3.
	N – izdevumi kārtējiem/kapitālajiem remontiem
	73 459,32
	44 416,68
	13 693,68
	131 569,68

	1.4.
	Zn – zemes nomas maksa
	
	
	
	

	1.5.
	C – papildus izmaksas pēc pušu vienošanās
	
	
	
	

	1.6.
	K – kapitāla izmaksas (t.sk. projekta personāla izmaksas)
	363 430,3200
	1 062,60
	67 813,20
	432 306,12

	2.
	Nizm – netiešās izmaksas
	
	
	
	

	3.
	Nomas maksa kopā (euro bez PVN)
	504 373,80
	86 283,12
	94 086,72
	684 743,64

	3.1.
	Zemes nomas maksa (euro/ēkas m2 bez PVN)
	
	
	
	

	4.
	A – apdrošināšana
	2 108,88
	1 275,12
	393,12
	3 777,12

	5.
	Nod – NĪ nodoklis (ēka)
	
	
	
	

	6.
	Nekustamā īpašuma nodoklis (zeme)
	
	
	
	

	
	Papildu maksājumi kopā (euro bez PVN)
	2 108,88
	1 275,12
	393,12
	3 777,12

	
	Kopā (euro bez PVN)
	506 482,68
	87 558,24
	94 479,84
	688 520,76

	
	Kopā (euro ar PVN 21%)
	612 844,08
	105 945,48
	114 332,40
	833 121,96



Nomas maksā viena no komponentēm (komponente N) sastāda izdevumus plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai. Nomas maksā N komponente ir iekļauta 1% apmērā. Ņemot vērā to, ka Cēsu novada pašvaldība nodrošinās nekustamā īpašuma apsaimniekošanu,  tad pēc nomas līguma tiesisko attiecību izbeigšanas, iepriekš visus jautājumus saskaņojot ar nekustamā īpašuma kopīpašnieku, neizlietotais uzkrājums arī turpmāk tiks izmantots tā sākotnējam mērķim, t.i.,  ēkas kārtējam vai kapitālajam remontam, t.i., ēkas uzturēšanai. Sadarbības līguma ietvaros tiks atrunāta procedūra arī par uzkrājuma plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem izlietošanas kārtību, t.sk. tiks atrunāta procedūra neizlietotā uzkrājuma turpmākai izmantošanai.
Ievērojot to, ka ES fondu  finansējums nodrošina tikai daļēju projekta īstenošanu un to, ka Cēsu novada pašvaldībai jāuzņemas kredītsaistības, lai projektu īstenotu pilnā apmērā, tad visu valsts domājamo daļu nodošana  īpašumā valstij KM personā uzreiz pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā netiks veikta. Visu valsts domājamo daļu nodošana  īpašumā valstij KM personā tiks veikta tikai tad, kad LNA atmaksās visu summu par īpašuma daļu, kas ir valsts KM domājamās daļas.
Nomas maksas un apsaimniekošanas līguma maksas prognoze tiks aktualizēta projekta īstenošanas laikā, ņemot vērā:
1) faktiskās NĪ attīstības izmaksas;
2) faktiskās NĪ platības, tajā skaitā projektēšanas darbu laikā precizējot katras koplietošanas telpas nepieciešamību katras iestādes vajadzībām (attiecīgi precizējot, vai koplietošanas telpa nepieciešama divu vai trīs iestāžu darbības nodrošināšanai un šo platību proporcionālai iekļaušanai nomas izmaksās).
Nomas maksa un apsaimniekošanas līguma maksa tiks aktualizēta arī līgumu darbības laikā saskaņā ar atrunātajiem nosacījumiem.
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosacījumus – ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas personas nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, un rakstiski informēt par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Lai LNA un VZD varētu plānot savas darbības nodrošināšanu, ir nepieciešams noslēgt nodomu protokolu, kas garantētu LNA un VZD iespēju nomāt telpas jaunbūvējamā arhīvu un krājumu glabātavu kompleksā Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140).
Sadarbības līgumā tiks noteikta atbildība, kas iestājas, ja kāda no projekta realizācijā iesaistītajām pusēm izstājas no dalības projekta īstenošanā (tiešo zaudējumu segšanas pienākums, kas radies cēloniskajā sakarā ar konkrētās puses izstāšanos, tajā skaitā iekļaujot Cēsu novada pašvaldības kapitālieguldījuma daļu un aizdevuma procentus).
Sadarbības līgumā tiks noteikts, ka zaudējumu atlīdzināšanas pienākums neiestājas, piemēram, ja projekta īstenošanas laikā vairs netiek nodrošinātas kādas institūcijas (VZD vai LNA) darbības nodrošināšanai nepieciešamās, iepriekš definētas būtiskas prasības telpu platībām vai ja paredzētā būvniecības projekta izstrādē un realizācijā par kādas iestādes lietošanai paredzēto telpu daļu tiek īstenoti citi risinājumi (piemēram, telpas augstums, digitalizācijas telpas un arhīva glabātavu telpas savstarpējais funkcionālais savienojums), kas projekta ieviešanas laikā ir izmanīti, nenodrošina sākotnēji definētās būtiskās prasības, un izmaiņu risinājumi nav saskaņoti ar iestādēm.

V. [bookmark: _Toc775779760][bookmark: _Toc136253789]Ietekme uz problēmas risināšanu

LNA koncepcijā tika izstrādāti šādi pamatprincipi, lai izvērtētu optimālāko risinājumu LNA infrastruktūras attīstībai:
1. [bookmark: _Hlk2868057]LNA darbība reģionos – nodrošinot sabiedrībai brīvu un ērtu piekļuvi dokumentu nodošanai, LNA dokumentu izpētei un izziņu saņemšanai;
1. LNA darbības ilgtspēja – prognozējot LNA nepieciešamās infrastruktūras apjomu, ņemt vērā GV pieaugumu līdz 2030.gadam un tendenci dokumentus nodot LNA elektroniskā veidā; 
1. resursu optimāla izmantošana – vērtējot risinājuma variantus, ne tikai salīdzināts attīstības investīciju apjoms, bet arī LNA infrastruktūras uzturēšanas izmaksas nākamo 25 gadu periodā (ietverot pilnu kapitālieguldījuma atmaksas periodu). 

Zemāk sniegts kopsavilkuma vērtējums abiem izstrādātajiem risinājuma variantiem pēc to ietekmes uz LNA infrastruktūras attīstības pamatprincipiem, kā arī papildus tiek izvērtēta risinājuma varianta ietekme uz valsts vai pašvaldības iestāžu darbību nacionālā vai reģionālā mērogā:

	
	1. LNA Vidzemes reģiona centra izveide atbilstoši LNA koncepcijai
	2. LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveide Cēsīs

	LNA darbība reģionos
	Nodrošina esošo darbību Vidzemes reģionā.
	Nodrošina esošo darbību Vidzemes reģionā.

	LNA darbības ilgtspēja
	Nodrošina.
Līdz 2030.gadam pieejamas brīvas telpas GV pieņemšanai. Iespējams īstermiņā piedāvāt brīvās glabātavas citām valsts iestādēm terminēto GV uzglabāšanai.
	Nodrošina.
Līdz 2030.gadam pieejamas brīvas telpas GV pieņemšanai. Iespējams īstermiņā piedāvāt brīvās glabātavas citām valsts iestādēm terminēto GV uzglabāšanai.

	Finanšu resursu optimāla izmantošana LNA vajadzībām
	Optimāls ieguldījumu apmērs, ņemot vērā NĪ attīstības un uzturēšanas izmaksu prognozi
	Optimāls ieguldījumu apmērs, ņemot vērā NĪ attīstības un uzturēšanas izmaksu prognozi 

	
	2020.gadā sagatavota NĪ izdevumu prognoze kopā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par būvniecības izmaksu pieaugumu 37,44% apmērā (pie nosacījuma, ka pilna apjoma finansējums pieejams no valsts budžeta vai piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums): 
16 974 702 euro ar PVN
	2024.gadā sagatavota NĪ izdevumu prognoze: 
5 471 768,91 euro apmērā Eiropas Savienības fondu finansējums (no kopējās LNA izdevumu prognozes daļas 11 750 000 euro ar PVN apmērā pārējais finansējuma apmērs iekļauts nomas maksas prognozē kapitālieguldījumu atmaksas komponentē).

	
	2020.gada nomas maksas izdevumu prognoze gadā (bez kapitālieguldījuma atmaksas komponentes): 
427 418 euro ar PVN
	Pēc 2024.gada datiem sagatavotā nomas maksas prognoze 612 844euro ar PVN gadā (tajā skaitā kapitālieguldījuma atmaksas komponente  441 036,43 euro ar PVN) un apsaimniekošanas līguma maksas izdevumu prognoze 105 945euro ar PVN gadā, kas kopā veido šādu izmaksu prognozi gadā: 
718 789 euro ar PVN

	
	Kopā 25 gadu periodā: 
27 660 152 euro ar PVN

Ierobežojumi:
- risinājums īstenojams tikai ar nosacījumu, ka NĪ būvdarbu izpildei pieejami valsts budžeta līdzekļi un/vai Eiropas Savienības fondu finansējums (attiecīgi nav ietverti aizņēmuma %).
	Kopā 25 gadu periodā: 
23 441 507,91 euro ar PVN (tajā skaitā 2 773 005 euro Valsts kases aizņēmuma % maksājumu kopējā prognoze, kas iekļauta nomas maksā)

	Ēkas optimāla izmantošana LNA vajadzībām
	Uzbūvēts NĪ tikai LNA vajadzībām 6096 m2 apjomā, paredzot krājumu glabātavas 4200 m2 apjomā.
	Izbūvētas telpas LNA vajadzībām 4700 m2 apjomā (tajā skaitā krājumu glabātavas 3600 m2 apjomā), kas daļēji tiek koplietotas ar citām iestādēm, kas īsteno glabātavu un krājumu uzglabāšanas funkciju. 

	Ietekme uz valsts vai pašvaldības iestāžu darbību nacionālā vai reģionālā mērogā
	Risina tikai LNA darbības nodrošināšanu Vidzemes reģionā.
	Risina LNA, Muzeja un VZD darbības nodrošināšanu Vidzemes reģionā, veidojot funkcionāli vienotu telpu kompleksu krājumu glabātavu nodrošināšanai.



Salīdzinot abus risinājuma variantus, secināms, ka optimālākais ir otrais risinājuma variants, jo vienlaicīgi ar LNA Vidzemes reģiona centra izveidi tiktu veidotas kopīgas telpas Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidei Cēsīs. Jāņem vērā ierobežojumi, ka otrais risinājuma variants sniedz iespēju uzsākt veidot LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs jau šobrīd, negaidot, kamēr nepieciešamais NĪ izveides finansējums pilnā apmērā tiktu nodrošināts no valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu finansējuma.

VI. [bookmark: _Toc1258648547][bookmark: _Toc136253790]Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Zemāk sniegta informācija par otrā risinājuma varianta īstenošanai pieejamo un papildu nepieciešamo finansējumu. Uzglabājot arhīvus un krājumus atbilstoši normatīvu prasībām, vairs netiks izlietoti finanšu līdzekļi arhīvu un krājumu iespējamo bojājumu novēršanai neatbilstoši uzglabāšana telpu mikroklimata dēļ.

Tabula Nr.10 „LNA izmaksu prognoze”

	Uzturēšanas izmaksu pozīciju apraksts
	Gadā, euro ar PVN
	Starpība,
euro ar PVN

	
	Esošā situācija uz 3815,2 m2
	Plānotās nomas līguma izmaksas par 2929m2
	Plānotās apsaimniekošanas līguma izmaksas par 1771m2
	

	Telpu noma / uzturēšanas izmaksas
	104 923
	612 844
	105 945
	613 866

	Komunālie pakalpojumi (apkure, elektrība, ūdens)
	79 885
	53 233
	55 690
	29 038

	
	
	
	
	

	 KOPĀ:
	184 808
	666 077
	161 635
	642 904



LNA papildu nepieciešamais finansējums tiks iekļauts ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā.
LNA izvērtēs esošās kustamās mantas faktisko stāvokli uz būvniecības pabeigšanas brīdi un pārvietos lietderīgi izmantojamo kustamo mantu uz jaunizbūvēto arhīvu Cēsīs Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140), kā arī iegādāsies jaunu kustamo mantu, atbilstoši jaunizbūvētajām krātuvēm (mobilie arhīvu plauki, aprīkojums, iekārtas, biroja mēbeles u.c.). 
Aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu finansējuma apjoms plānots atbilstoši LNA koncepcijā norādītajam. Ņemot vērā, ka aprēķini veikti pēc 2018.gada datiem, tiek piemērots 20% sadārdzinājums, paredzot:
- pārcelšanās (no Cempu ielas 13a, Valmierā, no Pils ielas 6, Cēsīs un Lenču ielas 3, Cēsīs, no Rīgas ielas 4, Madonā un no Rūpniecības ielas 1, Alūksnē uz Rīgas ielu 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) izdevumu segšanai 2028.gadā 254 604 euro apmērā;
- aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2027.gadā, nepārsniedzot 1 483 092 euro.
NĪ aprīkojuma jautājumus – kustamās mantas iegādes un piegādes jautājumus, un pārcelšanās izdevumu jautājumus KM sadarbībā ar LNA risinās, sagatavojot un iesniedzot FM priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzot finansējumu LNA, kas nepieciešams NĪ pilnvērtīgai funkcionalitātei.

Tabula Nr.11 „Muzeja izmaksu prognoze”

	Uzturēšanas izmaksu pozīciju apraksts
	Gadā, euro ar PVN
	Starpība, 
euro ar PVN

	
	Esošā situācija uz 964,4 m2
	Plānotās izmaksas uz 1926 m2
	

	Telpu apsaimniekošanas izmaksas
	16 160
	44 144
	27 984

	Komunālie pakalpojumi (apkure, elektrība, ūdens)
	14 527
	44 733
	30 206

	KOPĀ:
	30 687
	88 877
	58 190



Muzejam papildu nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Cēsu novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļu ietvaros.

Tabula Nr.12 „VZD izmaksu prognoze”

	Uzturēšanas izmaksu pozīciju apraksts
	Gadā, euro ar PVN
	Starpība, 
euro ar PVN

	
	Esošā situācija uz 646 m2
	Plānotās izmaksas uz 546 m2
	

	Telpu noma
	61 920
	114 332
	52 412

	Komunālie pakalpojumi (apkure, elektrība, ūdens)
	22 620
	12 638
	-9 982

	Arhīva mikroklimata uzturēšana, profilakse
	37 500
	0
	-37 500

	 KOPĀ:
	122 040
	126 970
	4 930



VZD nepieciešamais finansējums nomas maksas un komunālo izmaksu segšanai tiks nodrošināts TM budžeta programmas 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
[bookmark: _Hlk164335921]TM (VZD) divu mēnešu laikā pēc LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājumu un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izbūves pabeigšanas NĪ Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140), sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai Cēsu novada pašvaldībai.
[bookmark: _Hlk161923397]VZD izvērtēs esošās kustamās mantas faktisko stāvokli uz būvniecības pabeigšanas brīdi un pārvietos lietderīgi izmantojamo kustamo mantu uz jaunizbūvēto centrālo arhīvu Cēsīs vai iegādāsies jaunu kustamo mantu, nodrošinot nepieciešamo finansējumu TM budžeta programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 19.jūlija paziņojumā par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) (turpmāk – Paziņojums par valsts atbalsta jēdzienu) 33. un 34.punktā noteiktajam kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ietilpst ļoti plašs mērķu un darbību loks, tostarp muzeji, arhīvi u.c. kultūras telpas. Turklāt Paziņojumā par valsts atbalsta jēdzienu 36.punktā ir noteikts, ka daudzi kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumi objektīvi ir neaizstājami (piemēram, valsts arhīvu, kuros atrodas unikāli dokumenti, pārvaldība), un tādējādi tiem nav reāla tirgus. Eiropas Komisija uzskata, ka arī šie pasākumi kvalificētos kā tādi, kam nav saimnieciska rakstura.
Cēsīs plānotā LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva infrastruktūra ir objektīvi neaizstājama, tai nav reāla tirgus un tādējādi tā kvalificējas kā tāda, kam nav saimnieciska rakstura, turklāt LNA ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts deleģētu politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Savukārt saskaņā ar 2024.gada prognozētajiem darbības rādītājiem Muzeja ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā biļešu tirdzniecības, plānoti 47,96% apmērā no Muzeja kopējiem izdevumiem, bet jaunbūvējamā krājuma ēkā Muzeja pašu ienākumi veidos indikatīvi 5% no kopējiem iestādes ienākumiem, līdz ar to secināms ka šim pasākuma nav saimnieciska rakstura un komercdarbības atbalsta nosacījumi pasākumam nav jāpiemēro.
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VII. [bookmark: _Toc286538744][bookmark: _Toc136253791]Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

	Risinājums
	Risinājums (risinājuma varianti)
	Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums
	Nepieciešamais papildu finansējums
	Pasākuma īstenošanas gads
 (ja risinājuma (risinājuma varianta) īstenošana ir terminēta)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2024
	2025
	2026
	turpmākajā laikposmā līdz risinājuma (risinājuma varianta) pabeigšanai
(ja īstenošana ir terminēta)
	turpmāk ik gadu
(ja risinājuma (risinājuma varianta) izpilde nav terminēta)
	

	Finansējums konceptuālā ziņojuma īstenošanai  kopā
	 
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	273 474
	570 428
	5 762 252
	10 368 548
	427 419
	2 027

	tajā skaitā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Finanšu ministrija
	 
	 
	 
	 
	 
	273 474
	570 428
	5 762 252
	10 368 548
	 
	2027

	22. Kultūras ministrija
	 
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	0
	0
	0
	0
	427 419
	2052

	Pašvaldību budžets
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. risinājums 
	 
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	0
	0
	0
	0
	427 419
	0

	 
	1. variants
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22. Kultūras ministrija
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	0
	0
	0
	0
	427 419
	 

	 
	 
	21.00.00 programma
	184 808
	184 808
	184 808
	 
	 
	 
	 
	427 419
	  2052

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Finanšu ministrija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	41.13.00 “Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem”
	 
	 
	 
	273 474
	570 428
	5 762 252
	10 368 548
	 
	2027

	 
	Pašvaldību budžets
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finansējums konceptuālā ziņojuma īstenošanai  kopā
	 
	 
	337 535
	337 535
	337 535
	1 025 910
	5 133 410
	8 538 410
	5 073 604
	706 024
	0

	tajā skaitā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Budžeta resors
	 
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	0
	0
	0
	1 737 696
	642 904
	0

	19. Budžeta resors
	 
	 
	122 040
	122 040
	122 040
	0
	0
	0
	0
	4 930
	0

	Pašvaldību budžets
	 
	 
	30 687
	30 687
	30 687
	1 025 910
	5 133 410
	8 538 410
	3 335 908
	58 190
	0

	2. risinājums
	 
	 
	337 535
	337 535
	337 535
	1 025 910
	5 133 410
	8 538 410
	5 073 604
	706 024
	2 027

	 
	2. variants
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22.Budžeta resors
	 
	184 808
	184 808
	184 808
	0
	0
	0
	0
	642 904
	2052

	 
	 
	21.00.00
	184 808
	184 808
	184 808
	 0
	 0
	 0
	 0
	642 904
	 

	
	
	"Kultūras mantojums"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 21.00.00 “Kultūras mantojums”
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	1 737 696 
	 0
	 2028

	 
	19. Budžeta resors
	 
	122 040
	122 040
	122 040
	0
	0
	0
	0
	4 930
	2052

	 
	 
	07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 
	122 040
	122 040
	122 040
	 0
	 0
	 0
	 0
	4 930
	 

	 
	Pašvaldību budžets
	 
	30 687
	30 687
	30 687
	1 025 910
	5 133 410
	8 538 410
	3 335 908
	 58 190
	2 027

	
	
	t.sk. Muzejs
	30 687
	30 687
	30 687
	0
	0
	0
	0
	58 190
	




VIII. [bookmark: _Toc672786835][bookmark: _Toc136253792]
IX. Priekšlikumi turpmākai rīcībai

1. Atbalstīt Konceptuālā ziņojuma otro risinājuma variantu.
2. Noteikt Cēsu novada pašvaldību par atbildīgo institūciju un KM un TM par līdzatbildīgajām institūcijām Konceptuālā ziņojuma otrā risinājuma varianta īstenošanā.
3. Pieņemt zināšanai, ka ņemot vērā kopējās projekta īstenošanas izmaksas 18 033 638 euro apmērā, gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā ir plānojamas šādas valsts budžeta ilgtermiņa saistības:
3.1. LNA ēkas daļas nomas maksas (tai skaitā Cēsu novada pašvaldības aizņēmuma daļas un aizņēmuma procentu maksājumu izmaksas, kas saistītas ar LNA ēkas daļas izbūves nodrošināšanu), apsaimniekošanas līguma maksas, izmaksas papildus apsaimniekošanas pakalpojumu un komunālo pakalpojumu segšanai Cēsu novada pašvaldībai par īpašuma daļu, kas ir valsts KM domājamās daļas, no 2028.gada 1.janvāra līdz 2052.gada 31.decembrim 827 712 euro ar PVN, tai skaitā papildu nepieciešamais finansējums 642 904 euro ar PVN;
3.2. VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes telpu centrālā arhīva glabātavas vajadzībām Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) nomas maksu (tai skaitā Cēsu novada pašvaldības aizņēmuma daļas un aizņēmuma procentu maksājumu izmaksas atbilstoši VZD vajadzībām izbūvētajai glabātavas daļai) un komunālajiem pakalpojumiem 126 970 euro apmērā no 2028.gada 1.janvāra līdz 2052.gada 31.decembrim, nodrošinot tās piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no TM budžeta programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”.
4. Ja iepirkumu procesu rezultātā projekta īstenošanas kopējās izmaksas pārsniedz 3.punktā noteikto apmēru, KM sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu jauna Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai.
5. Cēsu novada pašvaldībai nodrošināt:
5.1. LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājumu un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izbūvi nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) un pabeigšanu līdz 2027.gada 31.decembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir no 2028.gada 1.janvāra;
5.2. pēc 5.1.apakšpunkatā minētā uzdevuma izpildes nepieciešamības gadījumā divu mēnešu laikā iesniegt KM informāciju par 3.1.apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības faktiskajiem nomas un apsaimniekošanas izdevumiem;
5.3. pēc 5.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes nepieciešamības gadījumā divu mēnešu laikā iesniegt TM informāciju par 3.2.apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.
6. Paredzēt KM budžetā finansējumu 3.1.apakšpunktā noteikto valsts budžeta ilgtermiņa saistību nodrošināšanai LNA nomas maksas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai par telpām Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140) Cēsu novada pašvaldībai no 2028.gada 1.janvāra līdz 2052.gada 31.decembrim 642 904 euro apmērā katru gadu.
7. KM, sagatavojot un iesniedzot FM priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzēt finansējumu LNA:
7.1.  pārcelšanās (no Cempu ielas 13a, Valmierā, no Pils ielas 6, Cēsīs un Lenču ielas 3, Cēsīs, no Rīgas ielas 4, Madonā un no Rūpniecības ielas 1, Alūksnē uz Rīgas ielu 78, Cēsīs, Cēsu novadā) izdevumu segšanai 2028. gadā 254 604 euro apmērā;
7.2. aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2027. gadā, nepārsniedzot 1 483 092 euro.
8. KM sadarbībā ar TM pēc 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu nomas maksas, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai Cēsu novada pašvaldībai.
9. Pēc LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājumu un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izbūves un kopīpašuma domājamo daļu ierakstīšanas zemesgrāmatā:
9.1. KM un Cēsu novada pašvaldībai slēgt kopīpašuma lietošanas līgumu, kurā tiek noteikta arī apsaimniekošanas kārtība, nostiprinot to zemesgrāmatā;
9.2. LNA un VZD slēgt nomas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par telpu nomu arhīvu un krājumu glabātavu kompleksā Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140);
9.3. LNA slēgt apsaimniekošanas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par telpu apsaimniekošanu arhīvu un krājumu glabātavu kompleksā Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 42010081140).
10. KM nodrošināt kopīpašuma domājamo daļu un kopīpašuma lietošanas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā un ar šo procesu saistīto izmaksu segšanu.
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