Informatīvais ziņojums

“Būves vienota reģistrācija BIS, Kadastrā un Zemesgrāmatā”

Saturs

Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums	3

Esošie procesi	4

Procesu integrācija	10

Pamatprincipi vienotai datu reģistrācijai	14

Etapu sadalījums posmos	18

Datu kopas saturs	23

Priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām	25

Iespējamās izmaiņas būvniecības regulējumā	28

Līdz šim īstenotais, kas saistāms ar vienotu datu reģistrāciju	29

Esošā funkcionalitāte	29

Izmaksas	30

I

Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums

Valdības rīcības plāna 35.10. punkts Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai  uzdod nodrošināt pakāpeniska vienotā būvniecības un nekustamā īpašuma reģistrācijas procesa ieviešanu no būvniecības ieceres ierosināšanas līdz būves ierakstīšanai Zemesgrāmatā, primāri datus iegūstot datu apmaiņas veidā informācijas sistēmu līmenī.

Saistīti – Valdības rīcības plāna1 35.16. punkts Tieslietu ministrijai uzdod vienkāršot privātmāju reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs), izmantojot alternatīvas metodes datu iegūšanai dabā, tādējādi samazinot dabā iegūstamo datu apjomu, jeb to īstenojot bez būves apsekošanas no Valsts zemes dienesta uzmērītāja puses.

Arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā izvirzīts ar minētajiem jautājumiem sasaistīts uzdevums Tieslietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai – atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas, kopīgi sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, lai iedzīvinātu vienotu un secīgu būves reģistrācijas procesu no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) līdz Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai (turpmāk – Zemesgrāmata).

Būves reģistrācijas vienotā procesa pamatprincipi, mērķi un ieviešanas priekšnosacījumi ir nostiprināti Tieslietu  ministrijas izstrādātajā Informatīvajā ziņojumā ''Par risinājumiem vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai'' (23-TA-1954, akceptēts Ministru kabinetā 2024. gada 9. aprīļa sēdē, protokols Nr. 15, 57. §). Informatīvais ziņojums ieskicē nekustamā īpašuma attīstīšanā pastāvošo problēmu, kas veido būtisku administratīvo slogu un kavē ieguldījumus, proti, neskatoties uz to, ka valstī ir izveidotas un funkcionē vairākas informācijas sistēmas, tās nav savstarpēji pietiekami sasaistītas un to datu integrācija ir ierobežota apjomā, kā rezultātā dati par būvēm tiek iegūti un reģistrēti valsts informācijas sistēmās neatkarīgos un paralēlos procesos, dublējoties, radot nevajadzīgu administratīvo slogu sabiedrībai.

Ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā bija aprakstīti atsevišķi aspekti, kas būtu turpmāk detalizējami un novērtējami vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai, Ministru kabinets uzdeva:

- Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai, līdz 2024. gada 1. jūnijam  vienoties par savstarpējām datu izmantošanas iespējām, nodrošinot BIS, Kadastra un Zemesgrāmatas datu apmaiņas efektivizēšanu, nodrošinot maksimāli automatizētu datu reģistrāciju Kadastrā un Zemesgrāmatā, gadījumā, kad zemes īpašnieks uz sev piederošas zemes uzbūvējis dzīvojamo māju, un iesniegt Ministru kabinetā detalizētu informatīvo ziņojumu par būvniecības un kadastra jomas prasībām vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai attiecībā uz gadījumiem, kad zemes īpašnieks būvē dzīvojamo māju uz savas zemes.

- Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju turpināt darbu pie vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanas attiecībā uz citiem subjektiem un īpašuma formām un nepieciešamības gadījumā izstrādāt normatīvo aktu grozījumus.

Viens no šī informatīvā ziņojuma mērķiem – aprakstīt un starp iesaistītajām institūcijām detalizētākā līmenī vienoties par vienotā būves reģistrācijas procesa pamatprincipiem, galvenajiem risinājumiem gan ēku, gan inženierbūvju datu reģistrācijai BIS, Kadastrā un Zemesgrāmatā.

II

Esošie procesi

Būves (ēkas un inženierbūves) jaunas būvniecības vai pārbūves process ietver trīs etapus:

- būvniecība jeb būvniecības ieceres īstenošana;

- būves raksturojošo datu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs), kadastrālās vērtības noteikšana;

- būves ierakstīšana Zemesgrāmatā, t.i. īpašuma tiesību nostiprināšana.

Katrs etaps ir piekritīgs atsevišķai institūcijai un tiek īstenots, izmantojot valsts informācijas sistēmu. Saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta pirmo daļu un Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 16. punktu būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana ir vietējās pašvaldības autonomā kompetence, kuru tā atbilstoši Būvniecības likuma 12. panta trešo daļu īsteno caur būvvaldi. Būvniecības administratīvais process tiek īstenots elektroniski BIS.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 3. pantu Nekustamā īpašuma valsts kadastrs ir vienota uzskaites sistēma, kas, realizējot administratīvus, organizatoriskus un tehnoloģiskus procesus, nodrošina datu iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to objektiem. Nekustamā īpašuma valsts kadastra vajadzībām tiek izveidota un uzturēta valsts informācijas sistēma – Kadastrs, kuras pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Nekustamā īpašuma īpašniekam, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pantu ir pienākums reģistrēt ēku un to raksturojošos datus Kadastrā. Būvniecības gadījumā šis pienākums īstenojams sešu mēnešu laikā no būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.

Būves ierakstīšanu Zemesgrāmatā regulē Zemesgrāmatu likums kā arī likums Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu tiesības nostiprina uz tiesneša lēmuma pamata, ierakstot nostiprināmās tiesības Zemesgrāmatā. Zemesgrāmatas vajadzībām ir izveidota valsts vienotā datorizēta zemesgrāmata.

Pašlaik katru darbību savā etapā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, vēršoties attiecīgā institūcijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Būvniecības ieceres īstenošana

Būvniecības administratīvā procesa mērķis ir kvalitatīvās vides radīšana, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts ekonomisko un sociālo attīstību, kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, kā arī energoresursu racionālu izmantošanu. Viens no būvniecības administratīvā procesa uzdevumiem ir nodrošināt būvniecības tiesiskumu un būvniecības procesa rezultātā uzbūvētas ēkas vai tās daļas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Būvniecības likuma regulējumu būvniecības ieceres īstenošanas administratīvais process sākas ar būvniecības ieceres tiesiskuma izvērtēšanu un noslēdzas ar būvdarbu rezultātā tapušās būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ēkas gadījumā normatīvais regulējums būvniecības jomā izšķir trīs procesu veidus – paziņošana par būvniecību, paskaidrojuma raksts un būvatļauja.

Būvniecības ieceres tiesiskums, kā arī ēkas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tiek novērtēta būvniecības ieceres saskaņošanas un akceptēšanas procesā (paskaidrojuma raksta akcepts, būvatļaujas izdošana), savukārt ēkas pieņemšanas ekspluatācijā procesā tiek pārbaudīts vai ēka ir uzbūvēta atbilstoši būvprojektam.

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” definē kartību ēku pieņemšanai ekspluatācijā atkarībā no būvniecības procesa veida. Ierosinot no jauna uzbūvētas vai pārbūvētas ēkas, kas uzbūvēta paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta kārtībā, pieņemšanu ekspluatācijā, BIS iesniedz izpildmērījuma plānu (157.4. apakšpunkts). Ierosinot no jauna uzbūvētas vai pārbūvētas ēkas, kuras būvniecība ir saņemta būvatļauja, pieņemšanu ekspluatācijā, BIS iesniedz ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Tādējādi, paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta gadījumā datus Kadastrā reģistrē pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā, savukārt būvatļaujas gadījumā dati Kadastrā tiek reģistrēti pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā un attiecīgi datu reģistrācija Kadastrā ir priekšnosacījums ēkas pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvniecības administratīvā procesa ietvaros BIS tiek uzkrāti būvniecības dokumenti – būvprojekts un informācija par būvdarbu gaitu, kā arī strukturēto datu veidā tiek reģistrēti ēku raksturojošie dati.

Būvniecības likuma 12. panta 3.4 daļa nosaka, ka “[p]ieņemot būvi ekspluatācijā, būvvalde pārbauda atbilstību būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem (ciktāl tie nav pārbaudīti, izpildot projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumus), patvaļīgas būvniecības esamību un speciālajos būvnoteikumos noteikto dokumentu, tai skaitā pozitīvu atzinumu (ja tādi nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem), esamību”.

Jāņem vērā, ka ēkas pieņemšana ekspluatācijā ir būvniecības ieceres īstenošanas noslēgums. Lai gan saskaņā ar Būvniecības likuma regulējumu patvaļīgā būvniecība tiek pārbaudīta ēkas pieņemšanas ekspluatācijā procesā, faktiski kontrole tiek īstenota būvdarbu laikā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta ceturto daļu veicot būvdarbu kontroli, būvinspektors pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas esamību būvlaukumā, pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā, kā arī pārliecinās, ka tiek veikta autoruzraudzība un būvuzraudzība, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Patvaļīgās būvniecības pārbaude bez apsekošanas faktiski nav iespējama, piemēram, vērtējot tikai BIS pieejamus dokumentus, t.sk. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas materiālus. Kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītie dati satur tikai daļu no informācijas, kas jāpārbauda pieņemot ēku ekspluatācijā, pamatā tajā ir atspoguļota ēkas konfigurācija, t.sk. telpu konfigurācija un platība. Savukārt apsekojot objektu, un novērtējot būvdarbu dokumentāciju būtu secināms vai ēkas konstrukcijas ir atbilstošas, vai būvdarbu procesā ir izmantoti atbilstoši materiāli un korektas to iestrādes tehnoloģijas. Ekspluatācijā pieņemšanas ietvaros veiktas patvaļīgās būvniecības pārbaudes viens no mērķiem ir pārliecināties par ēkas drošumu. Tātad, jau no esošā regulējuma izriet, ka ēkas pieņemšana ekspluatācijā veicama būvvaldei veicot arī ēkas apsekošanu, turklāt, apsekošana ir veicama  ar vai bez kadastrālās uzmērīšanas lietas. Kadastrālās uzmērīšanas lietas esība var kalpot kā palīgmateriāls, taču nevar uzskatīt, ka tā aizstāj nepieciešamību objektu apsekot un apsekošanas ietvaros veikt pārbaudi par patvaļīgās būvniecības esamību vai neesamību.

Paskaidrojuma raksta gadījumā jaunai būvniecībai būvniecības regulējums neparedz nepieciešamību pēc stāva plāna (telpu plānojuma), tātad tas nav nepieciešams:

- pirmās grupas ēkai (t.sk. vienstāva dzīvojamai ēkai ar apbūves laukumu  līdz 60 m2);

- otrās grupas4 palīgēkai, piemēram, atpūtas nojumei, garāžas ēkai, šķūnim (neatkarīgi no apbūves laukuma platības);

- otrās grupas lauksaimniecības ēkai, piemēram, kūtij, lauksaimniecības produkcijas noliktavai, saldētavai, lauksaimniecības tehnikas garāžai (neatkarīgi no apbūves laukuma platības).

Minētajos piemēros nosaukto ēku Kadastra datu reģistrēšana jau pašlaik ir iespējama un tiek veikta bez stāva plāniem jeb telpu plānojuma, kā arī bez Valsts zemes dienesta veiktas apsekošanas. Lai arī stāva plāns un iekštelpu uzmērīšana nav nepieciešama, būvniecība regulējums nosaka, ka ir nepieciešams izpildmērījums.

Būvniecības ieceres īstenošana ir sasaistīta arī ar brīdi, kad veicama būves reģistrācija Kadastrā. Lai gan pienākumu ēku un inženierbūvi reģistrēt Kadastrā nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.pants, ir jāņem vērā, ka būvniecības regulējums precizē (ar būvniecības administratīvo procesu regulē) to, vai kadastra datu reģistrācija Kadastrā veicama pirms vai pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

Būvniecības normatīvajos aktos pienākums būves kadastra datus reģistrēt Kadastrā pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā ir noteikts, piemēram:

- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi” 139.4. apakšpunktā, kas nosaka, ka pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā vajag “aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta”;

- Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 131.4. apakšpunktā, kas nosaka, ka pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā vajag “aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā būve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta”;

- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 77.1. apakšpunktā, kas nosaka, ka pirms pieņemšanas ekspluatācijā vajag “elektronisko sakaru tīkla ēkām – ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu”;

- Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” 112.7. apakšpunktā, kas nosaka, ka pirms pieņemšanas ekspluatācijā vajag “ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, izņemot gadījumu, ja ēka nojaukta vai veikta tās konservācija”.

Būvniecības normatīvajos aktos pienākums būves kadastra datus reģistrēt Kadastrā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā ir noteikts, piemēram:

- Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 57. punktā, kas nosaka, ka “[p]ēc valsts autoceļa pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvprojektu un izpildmērījumu plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā”;

- Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 159. punktā, kas nosaka, ka  “[ī]pašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc pirmās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstu un šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu”.

Mērniecības jomā

Izpildmērījumu jomu regulē Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. Šo noteikumu 81. punkts nosaka, ka izpildmērījums ir derīgs tikai pēc tā reģistrācijas vietējās pašvaldības datubāzē. Izpildmērījuma plānam nav derīguma termiņa. Nav arī definēta obligāta prasība izpildmērījumu veikšanas ietvaros attiecīgo mērniecības darbu veicējam vērtēt un norādīt atkāpes no būvprojekta, taču nereti šāda prasība tiek iekļauta noslēdzot līgumu par attiecīgo darbu veikšanu, jo šādas papildus informācijas nepieciešamību izvirza pašvaldība. Tātad, prasībai un no tās izrietošajai praksei ir reģionāls raksturs. Šo noteikumu 57.3 punkts nosaka: “[j]a paredzēta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā papildus attēlo administratīvās teritorijas robežās ietilpstošās reģistrējamās vai aktualizējamās būves kontūru (noslēgta, nepārtraukta līnija) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 27.6. rindai un norāda apjomu atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem, papildus norādot būves lietošanas veidu atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā. Ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai daļai norāda kontūru un šajā punktā norādītos būvi raksturojošos rādītājus. Izpildmērījuma plānu iesniedz DGN vai DWG datņu formātā ar izpildmērījuma sagatavotāja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu EDOC datņu formātā”. Jāpievērš uzmanība tam, ka šis regulējums balstīts uz principu, ka izpildmērījuma datnes (grafiskās jeb vektordatnes) saturs sevī iekļauj teksta informāciju kadastra datu reģistrācijai, kaut arī attiecīgā informācija nav ģeotelpiska (tā ir teksta formāta informācija, kas būvi raksturo un tādēļ tai nav būtiska ģeokoordinācija jeb atrašanās vieta, piemēram, zemes vienībā).

Kadastra jomā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 2.pantu Kadastrs izveidots ar mērķi nodrošināt sabiedrību ar aktuālu informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem.

Kadastra datus izmanto vairākos procesos, cita starpā kadastrālajai vērtēšanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, kā arī ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai un valsts statistiskās informācijas sagatavošanai.

Kadastrā ir reģistrējamas visas apvidū esošās būves, izņemot pagaidu un sezonas būvi, meliorācijas būvi bez ēkas pazīmēm un aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi. Pienākums ierosināt būves reģistrāciju ir būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Reģistrējot būvi, tiek reģistrēti tās kadastra jomā definētie katru būvi raksturojošie dati – kadastra dati.

Kadastra dati saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 4.panta pirmo daļu ir teksta dati un telpiskie dati.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” aktuālus datus ēku reģistrācijas vajadzībām iegūst kadastrālās uzmērīšanas procesā, apvidū nosakot būves un telpu grupas kontūras un iegūstot šo noteikumu 5. pielikumā noteiktos ēku un telpu grupu raksturojošos datus. Būves kadastrālās uzmērīšanas kārtība, t.sk. mērījumu precizitāte, datu noteiktība un detālāks uzskaitījums par uzmērīšanā iegūstamiem datiem ir noteikts Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Īpašuma tiesību nostiprināšanas jomā

Jomu regulē Zemesgrāmatu likums un likums Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās. Zemesgrāmatu lietu izskatīšana piekrīt rajona (pilsētas) tiesām. Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 60. pantu privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra vai bāriņtiesas apliecinātiem, izņemot, ja minētās personas nostiprinājuma lūgumu rajona (pilsētas) tiesai iesniedz personiski vai elektroniski un nostiprinājuma lūgums pamatots ar būvvaldes izziņu par ēkas statusu un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

Attiecīgi Zemesgrāmatu likuma 56.5 pants nosaka, ka “[ē]kas (būves) īpašnieks, izmantojot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē, iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem parakstītu iesniegumu par:

- ēkas (būves) dzēšanu, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesību, ja ēka (būve) nav vienīgais nekustamā īpašuma objekts;

- ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;

- jaunbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Šādam iesniegumam pievieno noteiktā kārtībā apliecinātu būvvaldes izdota dokumenta datni no Būvniecības informācijas sistēmas un citus dokumentus [..]”.

Savukārt likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.pants nosaka, ka Zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas:

- mazēkas, izņemot garāžas;

- žogi;

- lineāras inženierbūves, izņemot transporta būves;

- šādas transporta būves: akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves, sliežu ceļi, kā arī saskaņā ar Dzelzceļa likumu dzelzceļa infrastruktūras sastāvā ietilpstošas inženierbūves;

- inženierbūves, kuru laukums ir mazāks par 50 kvadrātmetriem vai augstums ir mazāks par 10 metriem (apjoma ierobežojumi neattiecas uz kultūrvēsturiskām inženierbūvēm un transporta būvēm).

III

Procesu integrācija

Lai gan pamatā būvniecības un būves reģistrācijas procesi nav integrēti, pēdējā laikā ir īstenotas vairākas iniciatīvas, kas nodrošina procesu savstarpējo sasaisti.

Būvniecības un būvju reģistrācijas procesa savstarpējā sasaiste

Ēkām – vienotais iesniegums ēkas pieņemšanai ekspluatācijā un būves reģistrācijai Kadastrā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2. punktu kadastra objekta, tai skaitā būves, reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai cita persona, kurai šādas tiesības paredzētas likumā, iesniedzot iesniegumu Valsts zemes dienestam. Vienlaicīgi noteikumu 85.8.1.apakšpunktā un  201.punktā ir noteikti gadījumi, kad būvniecības ierosinātāja būvniecības procesa ietvaros iesniegtais iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par iesniegumu ierosināt būves reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā.

Arī Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 4.1, 4.2 un 4.3 punkts nosaka, ka iesniegums būvniecības jomā “vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”, t.i.:

- paziņojums par jaunu būvniecību vai paziņojums par izmaiņām ēkā (izriet no 4.2 apakšpunkta ar atsauci uz 7.1 1., 7.1 2. un 7.1 4.apakšpunktu);

- paskaidrojuma raksts par jaunu būvniecību vai izmaiņām ēkā (izriet no 4.3 punkta ar atsauci uz 7.2 1., 7.2 3., 7.2 4., 7.2 6. un 7.2 8.apakšpunktu) tajā skaitā par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves (izriet no 4.1 punkta ar atsauci uz 7.2 7.apakšpunktu).

Labākai uzskatāmībai attiecīgos gadījumus un to saistību ar ēkas grupu skatīt tabulā zemāk. Pašlaik daļēji īstenotais process vienotam iesniegumam datu reģistrācijai Kadastrā ir norādīts ar V.

| Būvniecības process | Būvniecības veids | Būves grupa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. grupa | 2. grupa | 3. grupa |
| Paziņojums par būvniecību | Jauna būvniecība | V - mazēkai |  |  |
|  | Izmaiņas esošā ēkā (vienk. atj.) |  | V | V |
| Paskaidrojuma raksts | Jauna būvniecība | V | V - par 2.gr. palīgēku un 2.gr. lauksaimniecības ēku |  |
|  | Izmaiņas esošā ēkā (atjaun., vienk. pārbūve, liet. v. maiņa) | V | V | V |
| Būvatļauja | Jauna būvniecība |  | X | X |
|  | Izmaiņas esošā ēkā (pārbūve) |  | X | X |

Inženierbūvēm – nepastāv vienotais iesniegums, kas, piemēram, objekta pieņemšanu ekspluatācijā neatdalāmi sasaistītu ar inženierbūves reģistrāciju Kadastrā.

Būves (ēkas un inženierbūves) kadastra datu reģistrācija no būvniecības procesā iegūtiem datiem un sagatavotiem dokumentiem

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 35. punkts papildus būves kadastrālai uzmērīšanai paredz arī citus avotus būves reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastrā. Saskaņā ar šo noteikumu 35.2.2. apakšpunktu būvi Kadastrā reģistrē no BIS datiem pēc paziņojuma par būvniecību, savukārt 35.2.3. punkts paredz reģistrēt būvi un aktualizēt datus no BIS saņemtā paskaidrojuma raksta ar izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un 35.2.4. apakšpunkts no izpildmērījuma plāna par ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi vai pirmās grupas ēku un no dokumenta par attiecīgās būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būtiski atzīmēt, ka šo noteikumu 3.1 punkts nosaka, ka datu reģistrāciju var veikt bez apsekošanas dabā, jeb kadastrālo uzmērīšanu var neveikt gadījumā:

- ja par ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi vai normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto pirmās grupas ēku (turpmāk – pirmās grupas ēka) iesniegts izpildmērījums, vai;

- ja par ēku vai telpu grupu no BIS saņemtas ziņas un būvniecības dokumentācija – paziņojums par būvniecību ar ierosinātāja apstiprinājumu par būvdarbu pabeigšanu.

Individuālās dzīvojamās ēkas Kadastrā var reģistrēt bez apsekošanas

2024. gada 25. aprīlī spēkā stājās Ministru kabineta 2024. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 260 “Grozījumi Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumos Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi””. Ar šiem grozījumiem būtiski mainīta viendzīvokļu (individuālo) dzīvojamo ēku un arī ar to kopīgi uzbūvētas palīgēkas kadastra datu reģistrēšanas process – to ir iespējams īstenot neveicot ēku apsekošanu. Kadastra datu ieguve tiek veikta no dokumentiem – būvniecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināta būvprojekta, būvprojekta stāva plāna datnes DWG vai DGN datņu formātā, izpildmērījuma plāna un fotoattēliem. BIS ir salāgota ar šādiem nosacījumiem un pieļauj attiecīgo formātu augšupielādi arī BIS. Ar šiem grozījumiem no 2024. gada 25. aprīļa būtiski mainīta metode ēkas datu iegūšanai to reģistrācijai Kadastrā, tos iegūstot no BIS, bet ja BIS to nav, tad attiecīgo informāciju un dokumentus iesniedzot Valsts zemes dienestā. Jānorāda, ka normatīvais regulējums šobrīd paredz būvniecības procesā radīto datu izmantošanu ēkas reģistrēšanai Kadastrā, taču neparedz atteikšanos no kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas  (Kadastrālās uzmērīšanas lieta pēc būtības tiek gatavota kā izdruka no Kadastra pēc tam, kad ēkas dati Kadastrā ir reģistrēti).

Kadastrālās uzmērīšanas lieta kā dokuments tiek gatavots pēc noklusējuma, tātad attiecīgā pakalpojuma ierosinātājam pat nav iespējams attiekties no šāda dokumenta (būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas līdz 2006. gadam dēvēta par tehniskās inventarizācijas lietu) izgatavošanas. Situācija ir pilnīgi citāda, ja Kadastra datu reģistrācija tiek veikta saskaņā ar citu regulējumu, proti, Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumiem Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, jo šie noteikumi nosaka Kadastra datu reģistrāciju ārpus būves kadastrālās uzmērīšanas procesa regulējuma.

Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas savstarpēji integrēti procesi

Pamatojoties uz 2015. gada 20. novembra rīkojumu Nr. 734 “Par koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotās informācijas sistēmas izveidi” ir veikti grozījumi normatīvajā regulējumā būves reģistrācijas jomā. Pirmkārt, ir sadalīta kompetence starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatu par datu uzturēšanu un aktualizāciju. Valsts zemes dienests ir atbildīgs par būves raksturojošo datu iegūšanu un uzturēšanu, savukārt Zemesgrāmata ir atbildīga par īpašuma tiesību nostiprināšanu un lietu tiesību ierakstīšanu. Otrkārt, tika noteikts datu apmaiņas process un informācijas sistēmu savstarpēja sasaiste. Piemēram, saskaņā ar likumu Par nekustamā ierakstīšanu zemesgrāmatā 4. pantu tiesnesis nekustamā īpašuma ierakstīšanai nepieciešamo informāciju par ēkas (būves) kadastrālo uzmērīšanu vai ēkas (būves) reģistrāciju Kadastrā, ja normatīvie akti neparedz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu, iegūst ieskatoties Kadastrā.

Lai gan jau šobrīd ir panākta vairāku procesu savstarpēja integrācija, to nevar uzskatīt par vienotu procesu vai optimālu būves reģistrācijas procesu, jo:

- datu reģistrācijas pamatā ir manuālā datu ievade informācijas sistēmās. Lai gan atsevišķos gadījumos ir ieviesta datu reģistrācija Kadastrā, balstoties uz būvniecības procesa ietvaros radītiem datiem un dokumentiem, tā joprojām pamatā veikta manuāli, tai skaitā sagatavojot būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai bez tās.

- personai ir jāiesniedz Valsts zemes dienestā ēkas reģistrācijai un datu aktualizācijai iesniegums, kā arī reģistrācijai nepieciešamos dokumentus, ja tie nav pieejami BIS. Viena iesnieguma iesniegšana darbībām abās sistēmās attiecas tikai uz atsevišķiem gadījumiem.

Jāatzīst, ka Kadastra un Zemesgrāmatas procesu integrācija ir daudz efektīvāka un jau šobrīd procesi ir veidoti secīgi, nodrošinot datu apmaiņu sistēmu līmenī. Vienlaicīgi personai joprojām ar iesniegumu ir jāvēršas abās iestādēs, lai veiktu datu reģistrāciju vai datu aktualizāciju.

IV

Pamatprincipi vienotai datu reģistrācijai

Pamatprincipi procesa organizēšanai.

Process ir secīgs un sastāv no trīs etapiem. Pabeidzot vienu etapu, tiek uzsākts nākamais. Etapi savā starpā nepārklājas.

Pirmais etaps – būvniecības process sākas ar lēmuma pieņemšanu par būvniecības ieceres akceptu un noslēdzas ar lēmuma pieņemšanu par uzbūvētās būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ēkai, kas tiek būvēta ar paziņojumu par būvniecību, būvniecības process sākas ar paziņojumu par ēkas būvniecības uzsākšanu un beidzas ar paziņojumu par ēkas būvniecības pabeigšanu;

Otrais etaps – būves datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā, cik iespējams automātiski, notiek informācijas sistēmu datu apmaiņas procesā;

Trešais etaps – būves ierakstīšana Zemesgrāmatā tiek veikta pamatojoties uz datu un dokumentu kopu, kas tiek nodrošināta tiesnešiem, lai pārliecinātos par būves būvniecības tiesiskumu.

Pamatprincipi procesam

- Vienotā procesa īstenošanai nepieciešamos ierosinājumus persona veic BIS strukturēto datu veidā vienuviet, ņemot vērā normatīvajā regulējumā noteiktās prasības nostiprinājumu veikšanai Zemesgrāmatā (datu kopa parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – līdzīgi kā jau tas patreiz ir saskaņā ar, piemēram, Zemesgrāmatu likuma 56.5 pantu vienlaikus vērtējot turpmāku iespējamo procesu optimizāciju un integrāciju (nepieciešamību) būves vienotajā reģistrācijas procesā).

- Netiek mainīts kompetenču tvērums, t.i. netiek mainīta Būvniecības likumā noteiktā kompetence būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtēt tiesības ierosināt būvniecību, izvērtēt būvniecības ieceri u.c.

- Ko viens ir pārbaudījis, otram nav jāpārbauda. Iesaistītās puses zina, ko un kura iestāde kurā posmā izvērtē jeb pārbauda vai nepārbauda.

- Vienotais reģistrācijas process nav atkarīgs no būvniecības procesa veida (paziņojums par būvniecību, paskaidrojuma raksts, būvatļauja).

- Vienotais reģistrācijas process attiecās uz visām būvēm, kas reģistrējamas  Kadastrā un tik tālu, cik to neierobežo Zemesgrāmatas jomas normatīvie akti. Ieviešot vienoto reģistrācijas procesu nav paredzēts mainīt kārtību, ka Zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas, piemēram, lineāras inženierbūves, akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves, sliežu ceļi [..].

- Vienotais reģistrācijas process tā lietotājam ir viens pakalpojums, kas apmaksājams pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, veicot Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas pakalpojumu priekšapmaksu.

- Iestādes savstarpēji sadarbojas pašas. Klientu iesaista tikai īpašos gadījumos.

- Samazināt administratīvo slogu. Vienlaikus ar vienotā procesa ieviešanu gan normatīvo aktu, gan sistēmu līmenī papildus vērtējama iespēja atteikties no augstas precizitātes datu (izpildmērījumu) nepieciešamības tur, kur tiem nav kritiska loma būvniecības, Kadastra un Zemesgrāmatu jomās. Iespējams, ka izpildmērījums, var nebūt obligāts, ja nepieciešamības gadījumā attiecīgie dati tiek nodrošināti arī savādākā veidā.

- Būvvaldes kompetence netiek mainīta, taču, iespējams, detalizētāk būtu aprakstāma dažādu pārbaužu veikšana patvaļīgās būvniecības jomā. [Plašāk aprakstīts šī informatīvā ziņojuma V nodaļas 5.posmā].

- Atklāta informācija par pakalpojuma izpildes gaitu un aktuālo statusu (arī tad, ja ir kāda “aizķeršanās”, taču bez detaļām). Klientam nav jāskata Kadastra vai Zemesgrāmatas dati, lai redzētu pasūtījuma izpildes statusu, jo tas noskaidrojams BIS. Vēlams, ka Kadastrā un Zemesgrāmatā arī ir noskaidrojams pakalpojuma izpildes statuss.

- Par pakalpojuma izpildes problēmām un iestāžu savstarpējo sazināšanos klients saņem paziņojumus.

- Papildus informācija, dokumenti u.c. saistošā informācija savietojama ar attiecīgo pakalpojumu (būvniecības lietu).

- BIS nodrošina ar pakalpojuma izpildi saistīto saziņu starp iesaistītajām pusēm – klients, iestāde, datu radītājs – un tās datu uzturēšanu.

- Klientam ir skaidra izpratne par procesa sākšanu un posmu secību.

- Vienoto datu reģistrācijas procesu neattiecina uz būvi, kuru nevar noteikt par nekustamā īpašuma objektu jeb reģistrēt Kadastrā, t.i.:

  - pagaidu būvi (būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms objekta nodošanas ekspluatācijā);

  - īslaicīgas lietošanas būvi (būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām);

  - akveduktu, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūvi (bez ēku pazīmēm) - objektus, kas ir piekritīgi tikai Meliorācijas kadastram, nevis Kadastram;

  - aizsardzības spēku speciālās nozīmes būvi.

- Nav iespēja apiet ne BIS, ne Kadastru, ne Zemesgrāmatu.

- Ja saskaņā ar regulējumu objektu reģistrē Kadastrā, bet nereģistrē Zemesgrāmatā (piemēram, tādas lineāras inženierbūves kā gāzesvadus, ūdensvadus, pazemes kabeļu elektrolīnijas), tad vienoto reģistrācijas procesu veic tik tālu cik iespējams – līdz reģistrācijai Kadastrā.

Pamatprincipi datiem un to apstrādei

- Dati, kas ir obligāti Kadastram (otrajā etapā) vai Zemesgrāmatai (trešajā etapā), ir obligāti arī BIS (pirmajā etapā).

- Datu savstarpējās loģiskās automātiskas obligātās pārbaudes sākas ar BIS reģistrēto datu savstarpēju loģisko kontroli.

- Datu automātiskā pārbaude neļauj procesu turpināt, sākot ar BIS. Datu tālāka apstrāde vai to savstarpējā automātiskā pārbaude notiek pēc iespējas mazāk traucējot pašu klientu.

- Kur iespējams, tiek veikta strukturēta datu apmaiņa starp informācijas sistēmām. Dati ir savstarpēji savietojami visās iesaistītajās informācijas sistēmās.

- Zemesgrāmatā ierakstītie aizliegumi ir pieejami BIS kontrolēm.

- Datu apmaiņu starp iesaistītajiem strukturētā un elektroniskā veidā par būvi nodrošina “būves profils”, kas sākotnēji satur strukturētus datus par ieceri, bet pēc pakāpeniskas pilnveides jeb pirms datu reģistrācijas Kadastrā, satur informāciju par faktisko situāciju attiecīgo datu automātiskai nodošanai to reģistrācijai Kadastrā un Zemesgrāmatā.

- “Būves profilā”, brīdī, kad dati tiek reģistrēti Kadastrā, tiek iekļauta tikai faktiskā tiesiskā situācija (atbilst būvniecības iecerei vai ir pieļaujamo atkāpju robežās).

Pamatprincipi stāva plānu sagatavošanai

Būvniecības jomā kā arī Kadastra jomā netiek mainīta jau esošā kārtība attiecībā uz jaunas ēkas būvniecības stāvu plānu nepieciešamību, proti, stāva plānu:

- nevajag – pirmās grupas ēkām;

- vajag – otrās* un trešās grupas ēkām;

*izņēmums – paskaidrojuma raksta gadījumā otrās grupas palīgēkām un otrās grupas lauksaimniecības ēkām stāva plānus nevajag.

- vajag (tikai būvniecības jomā) – visām rūpnieciski ražotām ēkām, jo stāva plāns ir tehniskās pases sastāvdaļa. Tātad rūpnieciski ražotai ēkai stāva plānam ir jābūt BIS arī tad, ja tā ir pirmās grupas ēka vai otrās grupas palīgēka, vai otrās grupas lauksaimniecības ēka.

Pamatprincipi dokumentu (ne)sagatavošanai

Rezultātu nosaka dati, nevis dokumenti, proti:

- netiek sagatavoti dokumenti (ne papīra formātā, ne e-parakstīti, piemēram, akts par pieņemšanu ekspluatācijā, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Zemesgrāmatas apliecība) tikai tādēļ, lai kāda no iestādēm īstenotu kādu procesu līdzšinējās prakses turpināšanai bez cita pamatojuma;

- “dokumentu” kā izdruku no informācijas sistēmas sagatavo, ja to pieprasa. “Dokumentu” kā izdruku no BIS par vienotā reģistrācijas procesa izpildes gaitas aktuālo posmu vai tā veiksmīgu noslēgumu sagatavo pēc pieprasījuma. Šo pieprasījumu var veikt jebkurā vienotā reģistrācijas procesa izpildes gaitas posmā un neierobežotā skaitā. Līdzīgi arī dati no Kadastra vai Zemesgrāmatas pēc pieprasījuma ir izgūstami kā konkrēta brīža izdruka no attiecīgās informācijas sistēmas. BIS gadījumā attiecīgo informāciju (izdruku) varētu iegūt pats, bet apliecināta dokumenta nepieciešamības gadījumā attiecīgo apliecinājumu atsevišķi lūdzot attiecīgajai iestādei. Kadastra un Zemesgrāmatas gadījumā dokumentu kā izdruku no attiecīgās informācijas sistēmas var iegūt pēc pieprasījuma vēršoties piekritīgajā iestādē – Valsts zemes dienestā vai Zemesgrāmatā.

V

Etapu sadalījums posmos

Pirmais etaps (būvniecība) – 1. līdz 5.posms.

Otrais etaps (reģistrācija Kadastrā) –  6. posms.

Trešais etaps (ierakstīšana Zemesgrāmatā) – 7. un 8.posms.

1. posms: Būvniecības ieceres reģistrēšana BIS

Iesniegums BIS

Zemes īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, vai cita persona, kas nav zemes īpašnieks, bet kurai saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem ir tiesības ierosināt būvniecību, iesniedz būvniecības ieceres pieteikumu BIS, kurā tiek norādīta būtiskā informācija par plānoto būvi un zemes vienību uz kuras būvēs. Pilnvara ir principiāli attiecināma uz visu procesu. BIS (strukturētu datu formā) skaidri norāda personu, uz kuru tiks nostiprinātas īpašumtiesības.

Kadastra apzīmējums un pirmais ieraksts “būves profilā” BIS

Pirms būvniecības uzsākšanas katrai būvei tiek piešķirts kadastra apzīmējums (līdzšinējā kārtībā tiek veikta plānotās būves pirmsreģistrācija), kas kopā ar citiem “būves profila” datiem veido pirmo ierakstu “būves profilā”. Dati tiek  reģistrēti BIS un turpmāk uzturami strukturētu datu formā. “Būves profils” ir virtuāla datu kopa BIS, kurā iekļauta tehnisko parametru dati un citi dati par būvi. “Būves profila” attīstības un izmaiņu izsekojamības nolūkos ir jāparedz attiecīgās informācijas hronoloģiska versionēšana.

2. posms: Būvniecības tiesiskuma pārbaude

Atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei būvvalde vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē tiesības ierosināt būvniecību, izvērtē būvniecības ieceres atsevišķus aspektus, piemēram, būves novietojumu un citu apstākļu atbilstību arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Minētā kompetence nozīmē attiecīgo lēmumu pieņemšanā vērtēt arī Zemesgrāmatas datus, t.i. bez Zemesgrāmatu tiesnešu iesaistes. Tikai pozitīva atzinuma gadījumā ir iespējams 3.posms. Papildus jāpiemin, ka apbūves tiesību gadījumā šīm tiesībām ir jābūt reģistrētām Zemesgrāmatā.

3. posms: “Būves profila” aktualizēšana un papildināšana

“Būves profilā” strukturētu datu formā tiek reģistrēti galvenie būves dati, piemēram, būves nosaukums, galvenais lietošanas veids, ēkas apbūves laukums, ēkas augstums, ēkas būvtilpums u.c. Inženierbūvei tie ir galvenie būvi raksturojošie rādītāji, kas definēti Kadastra jomā.

Papildus iepriekš minētajam:

- ja būvniecības process paredz stāva plānu sagatavošanu, tad pievieno stāva plānus (vektordatnes DWG vai DGN un pieļaujams arī PDF formātā);

- pievieno būvprojekta izmainītās daļas t.sk. precizētās stāva plāna datnes, ja tādas ir.

Katrā būves attīstības posmā “Būves profilā” vai kādā atsevišķā “Būves profila” daļā varētu darboties dažādi iesaistītie, proti, sākotnēji vienā daļā vai datu apjomā tas varētu būt ierosinātājs, tālāk informāciju labot un papildināt varētu piesaistītais būvspeciālists, jebkurā būvniecības stadijā, t.sk. tieši pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, to varētu veikt arī būvvalde. Minētais attiecās arī uz ēkas attēlu (JPEG vai JPG formāta) iekļaušanu un aktualizēšanu būves profilā.  Ja būvniecības regulējums nosaka mērnieka (izpildmērījuma sagatavošanas) iesaisti, tad “būves profila” aktualizēšanu veic no “mērnieka darbavietas”, kas ir aprakstīta atsevišķi (skatīt 4. posmu).

Automātiskā datu pārbaude

BIS veic automātisku dokumentu un datu formātu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti nepieciešamajos formātos. Jau datu reģistrācijas brīdī varētu automātiski pārbaudīt vai “būves profilā” tiek reģistrēti visi obligāti reģistrējamie dati kā arī to, vai reģistrētie dati savā starpā nav pretrunīgi.

4. posms: Mērnieka loma

Šīs sadaļas ietvaros ar mērnieku tiek saprasts sertificētais speciālists, kuram normatīvajos aktos tiks piešķirta tiesība apvidū iegūt būtiskākos datus par būvi.

- Ja būvniecības regulējums nosaka mērnieka (izpildmērījuma sagatavošanas) iesaisti būvniecības procesā, tad mērnieks uzmēra un izpildmērījumā atspoguļo faktisko situāciju par ēkas ārējiem parametriem un BIS (“mērnieka darbavietā”, kas nav “būves profils”):

  - pievieno izpildmērījuma DWG vai DGN datni par būves novietojumu. Kadastra datu reģistrācijai nepieciešamo datu slānis (RAMI_IZPM_BUVE_####_#) ar būves kontūru ir obligāts;

  - pievieno ēkas fasāžu (kuras iespējams nofotografēt) fotogrāfijas JPEG vai JPG formātā. Vienu marķē kā galveno;

  - reģistrē teksta datus par būvi (ēkām – apbūves laukums, būvtilpums, augstums, bet inženierbūvēm – atkarībā no būves un noteiktajām prasībām Kadastra jomā);

  - reģistrē secinājumu par to, vai uzmērītā būve atbilst vai neatbilst būvniecības iecerei (“būves profilam” un būvprojektam). Secinājumu izdara vērtējot tikai to, kas vērtējams atbilstoši mērnieka kompetencei, proti ņemot vērā ēkas ārējos izmērus, kontūru un novietojumu.

- Ja netiek konstatētas aizdomas par atkāpēm – seko  5.posms. Ja par dzīvojamo ēku būs iespējams arī paziņojums par būvniecību – šim procesam šādā situācijā sekos 6.posms. Ja dzīvojamā ēka tiek būvēta atbilstoši būvatļaujai vai paskaidrojuma rakstam un ar to kopā tiek būvēta arī palīgēka, tad palīgēka viena (bez dzīvojamās ēkas) netiek nodalīta atsevišķi un netiek viena novirzīta uz 6.posmu.

- Ja tiek konstatētas aizdomas par atkāpēm vai nesasaisti – BIS tiek veidots darba uzdevums būvvaldei izvērtēt situāciju, pēc kuras iespējamie scenāriji:

  - Būvvalde nekonstatē atkāpes no būvprojekta – seko 5.posms.

  - Būvvalde konstatē atkāpes no būvprojekta, kā rezultātā:

    - būvprojekts tiek precizēts, tādā veidā novēršot atkāpes (seko 5.posms);

    - pēc izpildmērījuma sagatavošanas būve tiek pārbūvēta – jāveic vēl viens izpildmērījums (atkārto 4.posmu ar vēl vienu izpildmērījumu un vēl vienu izvērtējumu par situācijas atbilstību būvprojektam);

    - kombinācijā, kad tiek pārbūvēta būve un tiek precizēts būvprojekts, atkārto 4.posmu ar vēl vienu izpildmērījumu un vēl vienu izvērtējumu atbilstībai būvprojektam.

  - Ja tiek konstatēta kļūda izpildmērījumā (ar to saprotot grafisko informāciju vai BIS reģistrēto teksta informāciju vai abus) – atkārto 4.posmu.

- “Būves profils”

Tieši pirms 5.posma būves dati no BIS “mērnieka darbavietas” tiek reģistrēti “būves profilā”. “Būves profils” veido jaunu (aktualizēto) versiju, bet arī vecā ir apskatāma. “Būves profilā” ir saite vai tiek “ieguldīta” (embedded) fotogrāfija, kas “mērnieka darbavietā” marķēta kā galvenā. Tālāk seko 5.posms.

5. posms: Ēkas ekspluatācija un “būves profila” atjaunināšana

- Būvvalde, izvērtējot dokumentus un veicot pārbaudes (t.sk. apsekojot, un, ja nepieciešams, veicot kontrolmērījumus), pieņem lēmumu par objekta potenciālo gatavību uzsākt 6.posmu (reģistrāciju Kadastrā). Ja konstatē problēmu, to risina atkarībā no problēmas rakstura un par to informē būvniecības un vienotā reģistrācijas procesa ierosinātāju. Papildus jāpiemin, ka Būvniecības likuma 12. panta 3.4daļa nosaka būvvaldes kompetenci – pirms pieņemšanas ekspluatācijā veikt patvaļīgās būvniecības neesības pārbaudi. Ar to ir jāsaprot arī kompetence un tiesības pārbaudīt būtisko ēkas parametru pārbaudi tur, kur šie parametri var radīt būtiskas tiesiskās sekas, piemēram, tas nozīmē tiesības veikt kontrolmērījumus objektā ar mērķi pārliecināties, ka dzīvokļu robeža arī faktiski atbilst būvniecības iecerē norādītajai. Nesakritību gadījumā trūkumi ir jānovērš t.i. BIS jāpievieno būvprojekta izmainītās daļas.

- Vienotā reģistrācijas procesa ierosinātājam BIS paziņo par nepieciešamību apmaksāt pakalpojumu tālāku datu reģistrācijai. Pilnas apmaksas fakts pieļauj tālāko posmus, tajā skaitā procesus par būves pieņemšanu ekspluatācijā un  attiecīgajām atzīmēm BIS.

- Pieņemšana ekspluatācijā (paskaidrojuma raksta un būvatļaujas gadījumā). Pēc īpašnieka veiktās Kadastra un Zemesgrāmatas posmu pakalpojumu apmaksas, izvērtējot dokumentus un veicot pārbaudes (t. sk. apsekojot, ja nepieciešams), pieņem lēmumu par pieņemšanu ekspluatācijā jeb atļauju uzsākt būves ekspluatāciju. Lēmuma gala rezultāts arī ir viens no ierakstiem “būves profilā”. Izvērstāka informācija par šo lēmumu skatāma BIS, taču ārpus “būves profila”. Netiek gatavots dokumenta formāta “akts par pieņemšanu ekspluatācijā”.

- Ekspluatācijas uzsākšana (paziņojuma par būvniecību gadījumā (pašlaik tādu neparedz esošais būvniecības regulējums)). Ja uz attiecīgo ieceri tiks attiecināts Būvniecības likuma 14.1 pantā noteiktā kārība par atļaujas izdošanu pēc noklusējuma, tad seko 6.posms. Tajā pašā laikā īpašniekam jāapzinās būvvaldes16 tiesības arī pēc noklusējuma atļaujas veikt pārbaudes (t.sk. apsekošanu). Ja būvvalde16 ir apstrādājusi attiecīgo paziņojumu par būvniecību, tās secinājums ir pieejams BIS, taču tas nav “būves profils”.

6. posms: Datu reģistrācija Kadastrā

- BIS un Kadastra savstarpējas saziņas kanālos tiek nodots paziņojums Kadastram (Valsts zemes dienestam) par “būves profila” datu gatavību reģistrēšanai Kadastrā. Saziņas kanālā tālākais reģistrācijai strukturētu datu formā nodod “būves profila” datus.

- Ēkām Kadastra datu (teksta un grafisko datu) reģistrācija atkarībā no būves grupas un tās lietošanas veida veicama sekojoši.

  - Visām 1.grupas ēkām kā arī visām palīgēkām (lietošanas veids 1274 (tipu grupa 127402)), kā arī lauksaimniecības ēkām (lietošanas veids 1271) tie ir “būves profila” dati.

    - Par ēkas apbūves laukumu (apjomu), būvtilpumu un augstumu reģistrē “būves profila” teksta datus.

    - Par ēkas apbūves laukumu (kontūru un atrašanās vietu), datus reģistrē no BIS esoša DGN vai DWG formāta dokumenta, kas satur attiecīgo informāciju.

    - Fotoattēlus izgūst no BIS.

  - Citām ēkām (2. un 3.grupas ēkām, kas nav palīgēkas vai lauksaimniecības ēkas) reģistrē iepriekš minētos datus, kā arī no BIS pieejamajiem stāva plāniem iegūst informāciju par telpu plānojumu (Kadastra jomas stāva plānus). Telpas nosaukumus un platības izgūst no telpu eksplikācijas.

- Inženierbūves (izņemot akveduktus, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves  bez ēku pazīmēm) Kadastra datu (gan teksta, gan grafisko datu) reģistrāciju veic neatkarīgi no būves grupas.

- Par posma izpildi veic atzīmi BIS. Tiek uzsākts 7.posms.

- Attiecībā uz objektiem, kas nav ierakstāmi Zemesgrāmatā, tiek uzsākts 8 posms.

7.posms: Ierakstīšana Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatu tiesnesis Zemesgrāmatā ieraksta īpašumtiesības un attiecīgos tiesību subjektus (īpašnieku, būvi vai būves).

Par posma izpildi veic atzīmi BIS. Tālāk seko 8.posms.

8.posms: Noslēgums

Īpašnieks saņem BIS paziņojumu – apstiprinājumu par vienotā reģistrācijas procesa noslēgšanos, kas apliecina īpašumtiesības un būves tiesisko statusu kā arī par būvniecības jomā, Kadastra jomā un Zemesgrāmatas jomā noteikto pienākumu izpildi. Tiek piedāvāta brīvprātīgi izmantojama papildus opcija saņemt automātiski sistēmas uzģenerētu dokumentu ar aktuālo tā brīža informāciju par vienotā reģistrācijas procesa noslēgšanos un katra objekta reģistrāciju vai ierakstīšanu attiecīgajās valsts informācijas sistēmās.

VI

Datu kopas saturs

| Nr. p.k. | Kadastra datu pozīcija | Datu forma BIS, papildus komentārs |
| --- | --- | --- |
| Par būvi (gan ēku, gan inženierbūvi) |  |  |
| 1. | Kadastra apzīmējums | Strukturēti dati. |
| 2. | Nosaukums (teksts) | Strukturēti dati. |
| 3. | Galvenais lietošanas veids (Būvju klasifikācijas kods ar četrām zīmēm) | Strukturēti dati. |
| Par ēku |  |  |
| 4. | Apbūves laukums (m2) | Strukturēti dati. |
| 5. | Būvtilpums (m3) | Strukturēti dati. |
| 6. | Augstums (m) | Strukturēti dati. |
| 7. | Kopējā platība (m2) | Strukturēti dati. |
| 8. | Virszemes stāvu skaits (sk.) | Strukturēti dati. |
| 9. | Pazemes stāvu skaits (sk.) | Strukturēti dati. |
| 10. | Konstruktīvā elementa materiāls (būvizstrādājums) | Strukturēti dati. Kadastra jomā ir apvienoti agrāk bijušie “konstrukcijas veida” un “materiāla” klasifikatori. Iespējams, būtu pārskatāmas arī jaunā klasifikatora pozīcijas. |
| 11. | Konstruktīvā elementa ekspluatācijā pieņemšanas gads (datums) | Strukturēti dati. |
| 12. | Adrese | Strukturēti dati. |
| 13. | “Labiekārtojumi” t.i. iekšējie inženiertīkli, aprīkojums, piederumi (no klasifikatora) | Strukturēti dati. Saturs pārskatāms un, iespējams, ģeneralizējams. |
| 14. | Apbūves laukuma kontūra (poligons). | DWG vai DGN formāta datne. |
| 15. | Telpu plānojums (grafiskā informācija – līnijas) | DWG vai DGN formāta datne. Nav pirmās grupas ēkas (arī dz. ēkas) vai otrās grupas palīgēkas vai otrās grupas lauksaimniecības nedz. ēkas jaunai būvniecībai. |
| 16. | Ārtelpu, t.i. balkona, lodžijas, terases, platību summa (m2) | Strukturēti dati. Tikai pirmās grupas viendzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai. |
| 17. | Palīgtelpu, t.i. garāžas, pagrabs, kūts, malkas šķūņa, platību summa (m2) | Strukturēti dati. Tikai pirmās grupas viendzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunai būvniecībai. |
| 18. | Fotogrāfijas visām fasādēm, kuras iespējams nofotografēt (attēls) | JPEG vai JPG formāta datne BIS. |
| 19. | Pirmsreģistrētas būves identificējošie dati | Strukturēti dati. |
| 20. | Kadastra apzīmējums zemes vienībai uz kuras atrodas būve | Strukturēti dati. |
| 21. | Ēkas energoefektivitāte (kWh/m2gadā) | Strukturēti dati. Kadastra jomā ar informatīvu raksturu. |
| 22. | Ēkas ugunsnoturības pakāpe (apzīmējums: U1, U1a, U2b, U3 u.tml.) | Strukturēti dati. Kadastra jomā ar informatīvu raksturu. |
| Par inženierbūvi |  |  |
| 23. | Inženierbūves tips - Būvju klasifikācijas kods ar astoņām zīmēm | Strukturēti dati. |
| 24. | Inženierbūves daļas Nr. | Strukturēti dati. Tikai tad, ja inženierbūves daļām ir atšķirīgi tipi. |
| 25. | Kadastra jomā definētie apjoma rādītāji, kas atkarīgi no inženierbūves tipa. T.i. garums, platums, augstums, laukums, būvtilpums, ietilpība, un diametrs, kas izteikti m, m2, m3 un mm mērvienībās. | Strukturēti dati. |
| 26. | Grafiskā informācija (poligons vai līnija). | DWG vai DGN formāta datne. |

VII

Priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām

Būvniecības jomā

- Vienotais iesniegums jeb vienas pieturas aģentūras princips nosakāms Būvniecības jomā – Būvniecības likumā vai atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam deleģējumam – būvnoteikumos, nepieciešamības gadījumā to paralēli nosakot arī Kadastra jomā, piemēram, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā vai Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” kā arī Zemesgrāmatas jomā.

- Ir veicami grozījumi Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" 3.punktā nosakot, ka projekta dokumentācijas grafiskā daļa (telpu plānojuma grafiskā informācija) BIS ir pievienojama primāri vektordatnes formātā (DWG vai DGN) bet paralēli pieļaujot to dublēt pakārtotā PDF vai GeoPDF formātā, kas ir ērtāk lasāms ikvienam. Jebkuru viedokļu atšķirību gadījumā noteicošais ir datu pirmavots, proti, pati galvenā datne (DWG vai DGN) formāts, nevis ērti  lasāms PDF formāts, kas pēc būtības ir izkopējums jeb izdruka no DWG formāta datnes. Stāva plāna sagatavošana elektroniskā (PDF vai GeoPDF) formātā un to augšupielāde BIS ir noteikta jau pašlaik, līdz ar to prasība šo pašu failu augšupielādēt arī citā formātā nebūtu uzskatāma par būtisku papildus slogu. Vienlaikus, ar mērķi pilnveidot un vienādot procesā iesaistīto speciālistu izpratni par vienu un to pašu lietu, vērtējama iespēja definēt DWG vai DGN datnes obligāti izmantojamos slāņus un to nosaukumus, piemēram, apbūves laukuma kontūrai definējot vienu konkrētu slāni, nosaukumu un izmantojamās līnijas parametrus digitālajā vidē – līdzīgi, kā datnes slāņi definēti specifikācijā mērniecības jomā un Kadastra jomā.

- Būvniecības regulējumā (Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” un pie nepieciešamības arī citos speciālajos būvnoteikumos) regulējamas mērnieka (izpildmērījuma izstrādātāja, ja tāds ir nepieciešams) veicamās darbības BIS (“mērnieka darbavietā”) par:

  - izpildmērījumu pievienošanu BIS (DGN vai DWG formātā);

  - fotoattēlu pievienošanu BIS (JPEG vai JPG formātā);

  - ēkas Kadastra datu strukturētu reģistrēšanu BIS;

  - secinājumu reģistrēšanu  par to vai uzmērītā būve atbilst vai neatbilst būvniecības iecerei jeb “būves profilam” vai būvprojektam.

- Ministru kabineta noteikumos, kā visiem nozarē vienādi saistošā normatīvajā aktā, nostiprināmas pieļaujamās sasaistes starp faktisko situāciju (tajā skaitā izpildmērījumu) un būvprojektu, lai objekts būtu uzskatāms par atbilstošu būvprojektam. Daļēji šo jomu jau ieskicē Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 26.8.apakšpunkts, kurā noteikta viena dzīvokļa dzīvojamo ēku jaunbūves apbūves laukuma 2% apjoma nesaiste starp būvniecības ieceri un izpildmērījumu.

- Ņemot vērā, ka vienotais būves reģistrācijas process paredz būves izmaņu reģistrāciju Kadastrā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ir veicami grozījumi četros būvniecību normatīvajos aktos, kas pašlaik nosaka datu reģistrēšanu Kadastrā pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā. Tie ir:

  - Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”;

  - Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”.

Kadastra jomā

Vienotais būves datu reģistrācijas process nav uzskatāms par būves kadastrālo uzmērīšanu (piemēram, ar apsekošanu un ar kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu), līdz ar to kadastra datu reģistrācijas normatīvais regulējums vienotā procesa nostiprināšanai ir nosakāmas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, nevis Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos  Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 124.punkts (no 2025.gada 1.janvāra) kā arī pašlaik spēkā piemērojamais Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 119.2punkts nosaka ārtelpu, palīgtelpu un ēkas piederumu jeb aprīkojuma (kadastra jomā sauktu par “labiekārtojumu”, piemēram, apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība, pods utml.)  ietekmi uz kadastrālo vērtību tikai tādai ēkai, kurai veikta Valsts zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas speciālista veikta ēkas apsekošana un uzmērīšana. Ņemot vērā, ka vienotais būvju datu reģistrēšanas process neparedz Valsts zemes dienesta veiktu ēkas kadastrālo uzmērīšanu, būtu pārskatāms regulējums kadastrālās vērtēšanas jomā, proti, jānosaka minēto datu (ārtelpu un palīgtelpu platību summu, kā arī ēkas piederumu, aprīkojuma jeb “labiekārtojuma” datu) ņemšana vērā neatkarīgi no informācijas avota (t.i. arī tad, ja attiecīgā informācija iegūta no BIS, tātad, bez ēkas kadastrālās uzmērīšanas).

Mērniecības jomā

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 57.3 punkts jāpārskata, lai tas noteiktu, ka Kadastra datu reģistrēšanai norādītie teksta dati būtu jānorāda BIS speciāli šim mērķim paredzētā vietā, nevis ģeokoordinētā vektordatnē. Faktiski tas nozīmē, ka teksta formācija mērniekam nebūtu jāiekļauj izpildmērījuma saturā, bet to norādītu BIS lietotāja profilā jeb “mērnieka darbavietā”, kur attiecīgie izpildmērījuma teksta dati būs strukturētu datu formās. Ja šie dati tiktu norādīti BIS, tad to nevajadzētu dublēt izpildmērījuma datnē, kas pamatā paredzēta ģeotelpiskai informācijai. Šajos pašos noteikumos maināms arī mērniekam izmantojamā informācija izpildmērījumu sagatavošanai, ja saskaņā ar topogrāfiskajiem mērījuma datiem un Kadastra kartes datiem būve attiecīgās zemes vienības robežām atrodas tuvāk par četriem metriem, proti, minētajā gadījumā kadastra kartes (pārskata karte) datu vietā mērniekam izmantojami Valsts zemes dienesta rīcībā esošie zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumenti par zemes vienību robežām.

Izpildmērījumu ievietošana BIS radītu priekšnosacījumus ilgtermiņā arī pārskatīt iespēju izpildmērījumu nodošanu iekļaušanai pašvaldības topogrāfiskās informācijas datu bāzē vai Valsts zemes dienesta uzturētajā topogrāfiskās informācijas centrālajā datu bāzē no BIS, tādejādi nodrošinot mērniekiem izpildmērījumu iesniegšanu vienuviet – BIS, attiecīgi pašvaldībām – resursus izpildmērījumu datu satura pārbaudei.

Tā kā pašvaldības datubāzē netiek uzturēta izpildmērījumā iekļautā ģeotelpiskā informācija (ēku un inženierbūvju kontūras), kas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumu ir ar nosaukumu “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” un ir nepieciešama inženierbūvju reģistrācijai Kadastrā, tad minētais ļautu nodrošināt to, ka visa izpildmērījumā iekļautā informācija glabātos vienuviet un būtu izmantojama iesaistīto institūciju funkciju izpildei.

Zemesgrāmatas jomā

Veicot objektīvu izpēti iesaistīto iestāžu un speciālistu starpā, vērtējamas nepieciešamās izmaiņas Zemesgrāmatu jomas tiesiskajā regulējumā.

VIII

Iespējamās izmaiņas būvniecības regulējumā

Vienotā procesa tehniskajā izpildījumā ir jāņem vērā, ka, iespējams, nākotnē varētu paplašināties būvniecības regulējumā esošo procesu tvērums ar šādiem gadījumiem:

- Visām pirmās grupas viendzīvokļa dzīvojām ēkām un palīgēkām jebkuru būvdarbu veikšanai (jaunai būvniecībai vai izmaiņām ēkā, kas nemaina to lietošanas veidu), iespējams, varētu piemērot paziņojumu par būvniecību (vienpersoniskais administratīvais akts, ar noklusējuma saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 14.1pantam).

- Otrās grupas viendzīvokļa dzīvojamām ēkām, ko var būvēt būvētājs, varētu piemērot paskaidrojuma rakstu, kam jāpievieno ģenerālplāns, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, bet pēc nepieciešamības arī inženiertīklu daļa.

- Būvētājam būvdarbu veikšanai nebūs nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja būvētājs savām vajadzībām būvē otrās grupas viendzīvokļa dzīvojamo ēku ar kopējo platību līdz 150 m2 [skatīt projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” (24-TA-1463)].

- Otrās grupas viendzīvokļa dzīvojamām ēkām, ko var būvēt būvētājs un ko ražo būvkomersantu reģistrā reģistrēts ražotājs, varētu īstenot paskaidrojuma rakstam pievienojot ģenerālplānu un arhitektūras daļu (tikai fasādes), būvkonstrukciju daļu (par pamatu risinājumu), un inženiertīklu daļas (pēc nepieciešamības). Lai ēku pieņemtu ekspluatācijā BIS būtu jāpievieno arī ražotāja tehniskā pase, kuras neatņemama sastāvdaļa ir telpu eksplikācija un stāva plāni, savukārt tie ir jānoformē atbilstoši Latvijas būvnormatīvam būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanas jomā (Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”).

- Ņemot vērā visus šajā nodaļā minētos aspektus, saistītajai programmatūrai informācijas sistēmu līmenī (galvenokārt BIS) ir jābūt veidotai tā, lai attiecīgās izmaiņas ieviešamas bez būtiskiem finanšu un laika resursiem.

IX

Līdz šim īstenotais, kas saistāms ar vienotu datu reģistrāciju

Šobrīd Zemesgrāmatā, izmantojot speciālu tiešsaistes formu BIS tīmekļvietnē un izpildoties attiecīgiem Zemesgrāmatu likumā noteiktiem nosacījumiem, jau ir paredzēts no BIS saņemt ēkas (būves) īpašnieka iesniegumu par ēkas (būves) dzēšanu, ēkas ierakstīšanu Zemesgrāmatā vai jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Kopš 2020. gada Kadastrā bez manuālās apstrādes, ir iespēja saņemt informāciju no BIS par būves dzēšanu,  informācijas atjaunošanu par ekspluatācijas pieņemšanas gadu (datumu), būves vai telpu grupas lietošanas veidu.

Kadastra dati par objekta platības izmaiņām Zemesgrāmatā tiek atjaunotas (aktualizētas) bez papildus iesnieguma, ja telpu grupas izmaiņu iemesls ir būvniecība atbilstoši dokumentācijai.

X

Esošā funkcionalitāte

BIS funkcionalitāte kā arī būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti jau pašlaik pieļauj kadastra datu reģistrācijai nepieciešamo grafisko datņu (DWG vai DGN formātā) pievienošanu BIS, taču praksē šī rīcība nav izplatīta. Attiecīgo datņu (nepieciešamajā formātā)  pievienošana BIS ir iespējama, bet pašlaik nav obligāta. Attiecīgo datņu pievienošanu BIS vai šo datņu iesniegšanu Valsts zemes dienestam pašlaik veic, lai klients pats sev ietaupītu:

- finanšu līdzekļus (200m2 ēkai Valsts zemes dienesta pakalpojuma izmaksas var samazināties par 490 euro);

- laiku (Valsts zemes dienesta pakalpojuma izpildes termiņš samazinās no 25 d.d. uz 20 d.d.).

XI

Izmaksas

Vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanas iniciatīvai ir divi projekti. Pārnozaru reformai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram”:

- Būvniecības valsts kontroles biroja projekts: “Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide vienotā būves datu reģistrācijas procesa nodrošināšanai” (24-TA-3260);

- Valsts zemes dienesta projekts: “Vienotā būves datu reģistrācijas procesa transformācija” (24-TA-2844).

Ekonomikas ministrs							Viktors Valainis

Riežnieks 67013140

Martins.Rieznieks@em.gov.lv

https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-darbibu-regulejosie-dokumenti

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas 2022. gada 20. decembra sēde.

Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

Būvju iedalījumu grupās nosaka Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikums

Skatīt, piemēram, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 156.2 punktu kā arī 157.4., 157.6., 163.1. un 167.4.apakšpunktu

Būvju iedalījumu grupās nosaka Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikums

Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

Skatīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta otro daļu

Definē Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.21.apakšpunkts

Definē Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkts

Skatīt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1. apakšpunktu. Piemēram, saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 33. pantu pastāvīgas būves var būvēt būvju nekustamā īpašuma īpašnieks, ja ir spēkā esošs un Zemesgrāmatā ierakstīts zemes nomas līgums, kas noslēgts līdz 01.01.2017. un uz zemes gabala, pamatojoties uz noslēgto līgumu, jau ir uzcelta pastāvīga būve. Minētās tiesības ir arī saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 40. pantu, kas nosaka, ka būves īpašniekam (ja uz zemes gabala ir būves saskaņā ar iepriekš minētā likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu) uz tā lietošanā esošās zemes bez zemes īpašnieka piekrišanas ir tiesības būvēt palīgēkas un inženierbūves, kas nepieciešamas būves ekspluatācijai, kā arī ceļus, laukumus un ārtelpas elementus.

Esošo regulējumu inženierbūvju apjoma rādītāju jomā nosaka Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5.pielikums savukārt šo noteikumu 5.pielikuma sasaisti ar būvniecības procesā iesaistītajam izpildmērījumu izstrādātājiem nosaka Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 57.3 punkts

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167.1.apakšpunktu

Būvvalde vai institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas

Esošo regulējumu inženierbūvju apjoma rādītāju jomā nosaka Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5.pielikums savukārt šo noteikumu 5.pielikuma sasaisti ar būvniecības procesā iesaistītajam izpildmērījumu izstrādātājiem nosaka Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 57.3 punkts

Būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167.1.apakšpunktu

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikums

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 112.punktu: “Ja inženierbūves daļām ir atšķirīgi tipi, katrai šādai inženierbūves daļai piešķir numuru intervālā no "0001" līdz "9999" un katrai daļai nosaka savus apjoma rādītājus atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.”

Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 5. pielikums

Apstiprināti ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 1.pielikumu

Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumu  Nr. 116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 124.punktu un tīmekļa vietni: https://www.vzd.gov.lv/lv/BKUregna

“Tehnisko pasi” un tās saturu definē normatīvā akta projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”” (24-TA-1463)

Apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””

Zemesgrāmatu likuma 56.5 pants.