Informatīvais ziņojums

“Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā”

Informatīvais ziņojums “Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā” sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra protokollēmuma (prot. Nr.81 93§) 3. punktā noteikto, proti, informētu Ministru kabinetu par Ārlietu ministrijai piešķirtā COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai paredzētā finansējuma sadalījumu konkrētiem Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta protokollēmumu (prot. Nr. 28 42. §) “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” Ārlietu ministrijai tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana 1 100 000 euro apmērā pārbūves veikšanai Latvijas valsts īpašumā Parīzē, kurā ir izvietota Latvijas Republikas vēstniecība Francijā un Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība OECD.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra protokollēmuma (prot. Nr. 81 93. §) 2. punktu un informatīvo ziņojumu “Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali”, finansējums 1 100 000 euro apmērā tiek pārcelts uz 2022. gadu.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” nevarēs apgūt visu piešķirto finansējumu 1 100 000 euro apmērā 2022.gada budžeta ietvaros un ir iesniegusi Ārlietu ministrijai aktuālo augstas gatavības projektu sarakstus un provizoriskās izmaksas, kuri realizējami 2022.gada ietvarā:

1. Ģeoloģiskā izpēte pagalmam un blakus esošo ēku un to konstrukciju novērtējums, tehniskās specifikācijas izstrāde Parīzē Latvijas Republikas vēstniecībā Francijas Republikā -  119 631 euro un vēstniecības kompleksa ēku tehniskā ekspertīze;

2. Lokāli jumta remontdarbi, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanai un izbūves darbiem un ventilēšanas sistēmas remontdarbiem īpašumam Raiņa bulvārī 9, Rīgā – 69 000 euro;

3. Jumta seguma un jumta nesošo konstrukciju pārbūvei, bēniņu stāva pīrāga atjaunošanas projekta izstrāde un ēkas fasādes daļas (pils ielas puse) sakārtošanas darbiem īpašumā Pils ielā 21, Rīgā – 90 000 euro.

Visi augstāk uzskaitītie projekti atbilst Ministru kabineta 2021. gada 18. marta protokollēmuma (prot. Nr. 28 42. §) “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4. un 6. punktā minētajam nosacījumiem, proti, tie ir investīciju projekti, kas tiks pabeigti 2022. gadā.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” veiks nepieciešamās iepirkuma procedūras, pēc kuru rezultātu paziņošanas, būs zināms precīzs izmaksu sadalījums un iespējamais katra projekta provizoriskais izmaksu pieaugums.

- Ārlietu ministrija, pēc Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” veiktās iepirkumu procedūru rezultātu saņemšanas, sagatavos Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali nepieciešamā finansējuma apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” .

Ārlietu ministrs								E.Rinkēvičs

B.Melentjeva

Baiba.melentjeva@mfa.gov.lv