Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām

1.	Ziņojuma kopsavilkums	2

2.	Izmantotie saīsinājumi un terminu skaidrojums	3

3.	Esošās situācijas apraksts	4

3.1. Elektroniskās vides un e-Pakalpojumu attīstība.	4

3.2.	Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu rezultatīvie rādītāji	6

3.3.Projekta ietvaros izstrādātās tehnoloģiskās infrastruktūras attīstība	10

3.4. Projektā izveidotās infrastruktūras tālākās izmantošanas iesējējas	11

3.5. Uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto institūciju atbildību sadalījums	13

4.	Pakalpojumu saņemšanas un lietojamības perspektīvas	14

5.	Pakalpojumu uzturēšanas izmaksas un finansējuma avoti	15

6.	Izvērtējums salīdzinājumā ar esošo situāciju	25

7.	Turpmākā rīcība	32

# Ziņojuma kopsavilkums

Informatīvais ziņojums “Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām”  (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40, 21.§) 6.punktā doto uzdevumu “Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kapitāla daļu turētājai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Iekšlietu ministriju veikt izvērtējumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām (darbības turpināšanu vai jaunas infrastruktūras izveidi un tās iespējamiem finansēšanas modeļiem) un satiksmes ministram līdz 2022.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu”.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir veikt izvērtējumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” (turpmāk - projekts) ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām (darbības turpināšanu vai jaunas infrastruktūras izveidi un tās iespējamiem finansēšanas modeļiem). Projekts īstenots ERAF 
2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros.

# Izmantotie saīsinājumi un terminu skaidrojums

| Saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| AiM | Aizsardzības ministrija |
| Deleģēšanas līgums | 2016.gada 29.decembrī starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” noslēgtais deleģēšanas līgums par uzticamības pakalpojumu sniegšanu |
| EDIW | Eiropas Digitālās Identitātes Maks |
| EDL | Elektronisko dokumentu likums |
| eID karte | Personas apliecība saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu |
| eIDAS regula | Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regula (ES) Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū |
| eIDAS priekšlikums | Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ,ar ko Regulu (ES) Nr. 910/2014 groza attiecībā uz Eiropas digitālās identitātes regulējuma izveidi |
| e-Identitāte | Fiziskas personas identitāte elektroniskā vidē |
| e-Identifikācija | Elektroniskā identifikācija ir personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas process, lai elektroniskajā vidē pārbaudītu fiziskās personas identitāti |
| e-Identitātes apliecināšanas platforma | Fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās. |
| e-pakalpojums | Pakalpojums, kuru var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| e-paraksts | Kvalificēts elektroniskais paraksts |
| eParaksts mobile | eID kartes funkcionalitāte, kas nodrošina tās “mobilo-virtuālo” lietojamību bez datu nesēja – pakalpojums “eParaksts”, kas satur vienu autentifikācijas sertifikātu “eParaksts mobile” mobilās ierīces atslēgu pārvaldības lietotnē un vienu kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu “eParakstsTX” risinājumā un to atbilstošās privātās atslēgas |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| EK | Eiropas Komisija |
| ES | Eiropas Savienība |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| eZīmogs | Elektroniskais zīmogs ir elektroniski dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem datiem vai loģiski saistīti ar tiem, lai garantētu šo pēdējo izcelsmi un integritāti |
| FPEIL | Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums |
| LVRTC | Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” |
| NFC | NFC (“near field communication”) ir tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm apmainīties ar informāciju tuvā attālumā (līdz 10 cm) ar radiosakaru starpniecību. |
| PMLP | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| SDK | Programmatūras izstrādes komplekts (Software development kit) |
| UPS | Uzticamības pakalpojumu sniedzējs |
| UX/UI | Lietotāju pieredze un lietotāju saskarne |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VRAA | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |

# Esošās situācijas apraksts

## 3.1. Elektroniskās vides un e-Pakalpojumu attīstība.

Viena no valsts pamatfunkcijām ir nodrošināt tādu tiesisko regulējumu, kas nepieciešams tiesiskās noteiktības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, kā arī attiecību starp valsti un privātpersonām un privātpersonu starpā regulēšanai. Esošajā valsts un sabiedrības modelī, veidojoties arvien sarežģītākām tiesiskajām attiecībām starp indivīdiem un valsti un indivīdu starpā, valsts pienākums ir nodrošināt nepārprotamu personu identifikāciju. Vēsturiski personas identitātes apliecināšanai ir kalpojusi pase (vēlāk – arī personas apliecība) – ar valsts autoritāti apveltīts, drošs un uzticams personas identifikācijas līdzeklis, savukārt gribas izpausmei – personas pašrocīgs paraksts. Līdz ar tehnoloģiju straujo attīstību, paralēli fiziskajai videi, kur personas identitātes pārbaude vienmēr notiek klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, attīstījušies e-Pakalpojumi, kur indivīda nepārprotama identitātes pārbaude un gribas apliecinājums tiek saņemts attālināti, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Pieaugot e-Pakalpojumu un tiesisko attiecību intensitātei un sarežģītībai elektroniskajā vidē, indivīdu savstarpējās attiecībās un attiecībās ar valsti, ir ieviests ar augstu uzticamības līmeni apveltīts personu identifikācijas un gribas izpausmes līdzeklis, uz kuru var paļauties trešās personas un pati valsts. Līdz ar to drošai identitātes pārbaudei un personas gribas izpausmes – pašrocīga paraksta - radīšanai, elektroniskajā vidē ir radīti fiziskajai videi ekvivalenti rīki – elektroniskās identifikācijas līdzekļi un kvalificēts (drošs) elektroniskais paraksts.

Lai Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm nodrošinātu iespēju bez maksas apliecināt identitāti un parakstīt dokumentus elektroniskajā vidē, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.septembra rīkojumu Nr.497 “Grozījums Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā”, 2016.gada 29.decembrī starp PMLP un LVRTC ir noslēgts deleģēšanas līgums, kas noteic, ka LVRTC sniedz PMLP uzticamības apkalpojumus 10 (desmit) gadus, sākot no 2017.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.

Balstoties uz deleģēšanas līgumu, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja bez maksas saņemt identitātes apliecināšanas sertifikātu un elektroniskās parakstīšanās sertifikātu, gan eID kartē, gan izmantojot eID kartes “mobilo-virtuālo” risinājumu jeb mobilo lietotni eParaksts mobile. Tāpat šo rīku lietotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot šos pakalpojumus – parakstīties, pievienojot kvalificētu laika zīmogu un apliecināt identitāti elektroniskajā vidē bez maksas neierobežotā apjomā kopš 2019.gada 1.janvāra. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs(kvalificēts) elektroniskais paraksts un pievienots laika zīmogs, kas cita starpā arī mazina riskus, saistībā ar dokumenta parakstīšanas laika noteikšanu.

LVRTC kā valsts deleģētā uzdevuma izpildītājs ir mērķtiecīgi virzījies uz nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošu elektroniskā paraksta un elektroniskās identifikācijas risinājumu ieviešanu - 2017.gada 15.decembrī saņemot kvalificēta uzticamības pakalpojumu sniedzēja statusu; savukārt 2018.gada 13.decembrī LVRTC tika atzīts par kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju. Minētais nozīmē, ka elektroniskās identitātes apliecināšana ar visiem LVRTC izsniegtajiem rīkiem, eParaksts mobile lietotni, eParaksts karti un eID karti, ir pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Šādu statusu Latvijā līdz šim ir ieguvis tikai LVRTC un tādejādi LVRTC nodrošinātie rīki pašlaik ir vienīgie elektroniskās identifikācijas rīki, kuri ir kvalificēti un atzīti visaugstākajā līmenī. Visi LVRTC izsniegtie e-Identifikācijas rīki ir atzīti kā nacionālā elektroniskās identifikācijas shēma atbilstoši eIDAS regulas prasībām un shēma ir iekļauta ES uzticamības sarakstā.

Saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma 3.pantā norādīto nacionālā līmenī visiem LVRTC nodrošinātajiem e-Identifikācijas rīkiem - personas apliecībai (eID kartei) un lietotnei eParaksts mobile noteikts augstākais uzticamības līmenis, proti tie ir juridiski pielīdzināmi personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanai klātienē. Lai Eiropas līmenī paceltu lietotnes eParaksts mobile uzticamības līmeni no “būtiska” uz “augstu”, tuvākajā laikā nepieciešams, atjaunot 2019.gadā paziņoto Latvijas elektroniskās identifikācijas shēmu, nosakot prasību, ka lietotāja autentifikācijas sertifikāts obligāti jāglabā ierīces līmenī.

Valsts apzināta rīcība drošas un uzticamas elektroniskās vides izveidošanā, sakārtošanā un attīstīšanā ir rezultējusies arī plašā procesu digitalizācijā. Laikam līdzi gājuši ir arī valsts, pašvaldību un privātie pakalpojumu sniedzēji – ir izveidoti jauni un nozīmīgi e-pakalpojumi, attīstīti esošie e-pakalpojumi. Arvien vairāk klātienes pakalpojumu tiek pārnesti uz elektronisko vidi, turklāt nereti tiem tiek piedāvāti izdevīgāki nosacījumi nekā klātienes pakalpojumiem, tādējādi motivējot pakalpojumus saņemt attālināti. Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu progresu digitālajā jomā un publicē ikgadējus Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. 2021.gadā Digitālo publisko pakalpojumu ziņā Latvija ieņēma 10. vietu ES, un rezultāti visās kategorijās bija labāki par vidējo. E-pārvaldes lietotāju skaita ziņā Latvija ierindojas 6. vietā (85 % interneta lietotāju); tas ievērojami pārsniedz ES vidējo rādītāju — 64 %.

Straujā tehnoloģiskā attīstība neapšaubāmi ir nesusi būtiskus ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan e-pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot ērtāku un ātrāku pakalpojumu saņemšanu neatkarīgi no atrašanās vietas un diennakts stundas. Tomēr, vienlaikus ar ieguvumiem, jāapzinās arī jauni riski un potenciālie apdraudējumi. Mūsdienu informatīvajā telpā līdzās tradicionālajiem medijiem arvien lielāku ietekmi gūst pasaules globālā tīmekļa resursi, tādējādi pavisam reāls un būtisks apdraudējums ir ļaundaru iespējamā kontrole pār cilvēku prātiem, domām, viedokļiem. Tieši tāpat kā indivīds, arī valstis, nācijas kļūst ievainojamas, ja top zināmi cilvēku paradumi, darbības, informācija no kritiskām informācijas sistēmām.

Mūsdienās valsts suverenitātes apdraudējums ir ne tikai konvencionāli uzbrukumi, bet arī dažādi kiberdrošības riski, piemēram, personas datu vai datu no e-pakalpojumiem noplūšanas risks, kā arī risks valsts iedzīvotāju e-pakalpojumu lietošanas paradumu un statistikas (piemēram, e-pakalpojuma izmantojamība utt.) nonākšanai ārpus Latvijas, iespējams, pat ģeopolitiski nedraudzīgās valstīs.

Ņemot vērā minētos kiberdrošības riskus, nepārprotami iezīmējas valsts uzturētu un nodrošinātu e-Identitātes un gribas apliecināšanas rīku būtiskums un kritiskas, sensitīvas informācijas glabāšana valsts uzturētu informācijas sistēmu ietvaros nozīme. Tikpat būtiska ir e-pakalpojumu potenciālas nepieejamības risku mazināšana, piekļuvi tiem nodrošinot ar valsts sniegtiem, augstas pieejamības e-Identitātes apliecināšanas rīkiem.

## Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu rezultatīvie rādītāji

Interese par e-Pakalpojumu lietošanu ar katru gadu pieaug gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu un iestāžu vidū, tomēr būtisku ietekmi gala lietotāju pieaugumam un lietošanas intensitātes pieaugumam devušas Covid-19 pandēmijas izraisītās attālinātā darba tendences un ierobežotā pakalpojumu pieejamība klātienē, kas likušas pakalpojumu sniedzējiem pārvērtēt savu pakalpojumu sniegšanas principus un primāri sniegt pakalpojumus attālināti.

e-Pakalpojumu saņemšanas intensitāte kopš pandēmijas sākuma, salīdzinājumā pret gadiem pirms pandēmijas, ir strauji pieaugusi, pat dubultojusies un turpina pieaugt ik mēnesi, iedzīvotājiem apzinoties un pieņemot, ka identitātes apliecināšana, gribas paušana un pakalpojumu saņemšana elektroniski ir “jaunais normālais” un ir pat pakalpojumi, kurus klātienē saņemt turpmāk vairs nebūs iespējams.

Par straujo elektroniskās vides attīstību liecina arī fakti, ka pirmajos elektroniskās vides attīstības 10 gados Latvijā, skaitot no pirmā elektroniski parakstītā dokumenta 2006.gadā, tika parakstīti nedaudz virs 10 miljoniem dokumentu. Salīdzinājumam - 2021.gada laikā elektroniski parakstīto dokumentu skaits gadā ir vairāk kā desmitkāršojies – 2021.gadā vien tika parakstīti 14.7 miljoni dokumentu, ik mēnesi pārsniedzot 1 miljonu elektroniski parakstīto dokumentu.

| Gads | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parakstītie dokumenti | 20355 | 728184 | 1291024 | 1692204 | 2230445 | 2481850 | 3489784 |
| Gads | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Parakstītie dokumenti | 4670054 | 5383890 | 6663130 | 7109586 | 9553263 | 14767288 |  |

Lai veicinātu valsts nodrošināto elektroniskās identitātes apliecināšanas un parakstīšanas rīku izmantošanu un atvieglotu to ieviešanu iestāžu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās, LVRTC deleģējuma līguma ietvaros, 2019. gadā ieviesa divus jaunus produktus, kas klientiem tiek sniegti bez maksas:

  - e-Identitātes platforma, kas nodrošina drošu lietotāju autentifikāciju un personas identitātes noteikšanu klientu iekšējās un ārējās informācijas sistēmās, piemēram, dokumentu aprites sistēmās vai tīmekļa vietnēs. Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta iespēja identitātes noteikšanai ar eParaksts mobile, eParaksts karti vai eID karti. Tāpat e-Identitātes platforma papildu nodrošina iespēju veikt personas vecuma pārbaudi tiem pakalpojumu sniedzējiem, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pirms pakalpojuma sniegšanas vai preču pārdošanas, ir pienākums pārbaudīt personas vecuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam vecuma ierobežojumam, tādējādi nodrošinot iespēju veikt sociāli atbildīgu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu interneta vidē;

  - Parakstīšanās platforma, kas nodrošina iespēju elektroniski parakstīt un pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus klienta informācijas sistēmās ar visiem LVRTC sniegtajiem parakstīšanas rīkiem.

Līdz 2019.gadam, kad tika ieviesta LVRTC vienotā e-Identitātes apliecināšanas platforma, kas ļauj e-Pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt savos informācijas sistēmās personu identifikāciju ar nacionālajiem identifikācijas līdzekļiem, sistemātiski tika uzskaitīta tikai uzticamības pakalpojumu lietojamība jeb elektroniski parakstīto dokumentu skaits, savukārt kopš 2019.gada, tiek uzskaitītas gan e-Pakalpojumu sniegšanas vietnes, gan identitātes apliecināšanas reizes tajās.

Kopš e-Identitātes platformas ieviešanas brīža līdz 2021.gada 31.decembrim tika noslēgti 234 līgumi par e-Identitātes platformas izmantošanu. Vienlaikus jāmin, ka faktiskais e-Identitātes platformas izmantošanas skaits e-pakalpojumos ir lielāks par noslēgto līgumu skaitu – uz 2021.gada 31.decembri produkcijas vidē 274 e-pakalpojumos bija izveidota piekļuve ar e-Identitātes rīkiem. Tas skaidrojams ar to, ka ir iestādes un organizācijas, kas viena līguma ietvaros, ievieš nacionālo identitātes apliecināšanas rīku sniegtās iespējas, uzreiz vairākās informācijas sistēmās, piemēram, iestādes tīmekļa vietnē tiek integrēta iespēja klientiem pieslēgties un parakstīt līgumus, kā arī identitātes rīki tiek integrēti arī iestādes iekšējā dokumentu aprites sistēmā.

Atsevišķi izceļams ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras “Vienotās pieteikšanās modulis” (latvija.lv modulis), kurā integrēta e-Identitātes apliecināšanas platforma, tādējādi iestādei, integrējot šo moduli informācijas sistēmā, tiek sniegta iespēja līdztekus citiem autentifikācijas rīkiem, izmantot LVRTC nodrošinātos nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Tādējādi būtībā viens e-Identitātes platformas pieslēgums nodrošina integrāciju ar nacionālajiem identitātes rīkiem lielai daļai valsts un pašvaldības institūciju informāciju sistēmās. Latvija.lv modulis ir integrēts vismaz 75 informācijas sistēmās. Līdz ar to var droši un pamatoti apgalvot, ka nacionālie identifikācijas rīki ir plaši pieejami piekļuvei e-pakalpojumiem.

| Gads | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identitātes apliecināšanas reizes | 1387818 | 2896829 | 6037938 |
| e-Identitātes platformas integrāciju skaits | 47 | 112 | 75 |

LVRTC, attiecībā uz uzticamības pakalpojumu sniegšanu, uztur daudzveidīgu produktu un pakalpojumu klāstu, sākot ar fizisko personu pamattiesību nodrošināšanai primāri nepieciešamiem rīkiem e-Identitātes apliecināšanai un elektroniskai dokumentu parakstīšanai, līdz pat jau iepriekš minētajām integrāciju platformām un produktiem uzņēmumiem.

Kopš 2012.gada Latvijā tiek izsniegtas personas apliecības jeb elD kartes, kurās tiek iekļauti gan e-Identitātes, gan kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikāti. Sākotnēji šajās kartēs tika iekļauta 120 reižu bezmaksas parakstīšanās, bet balstoties uz deleģējuma līgumu, sākot ar 2019.gada 1.janvāri visās eID kartēs ir iekļauts neierobežots bezmaksas  parakstīšanas reižu skaits. 2022.gada 1.septembrī stājās spēkā grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas noteic, ka no 2023.gada 1.maija eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments jebkuram Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, tādējādi, sākot ar 2023. gada 1.maija, ikvienam valsts iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja bez maksas izmantot valsts nodrošinātu e-Identitāti un kvalificētu elektronisko parakstu.

Līdz ar uzticamības pakalpojumu nākamās paaudzes tehnoloģiskās platformas ieviešanu 2018.gadā, LVRTC piedāvā jaunu, inovatīvu produktu “eParaksts”, kas nodrošina eID kartes “mobilo-virtuālo” risinājumu viedierīcē, izmantojot mobilo lietotni “eParaksts mobile”. Atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām tendencēm, jau neilgi pēc produkta ieviešanas, eParaksts mobile ir kļuvis par pieprasītāko no visiem e-Identitātes apliecināšanas un elektroniskā paraksta radīšanas rīkiem:

Vēl viens uzticamības pakalpojums, kuru LVRTC šobrīd nodrošina kā komersants, kas netiek finansēts Deleģēšanas līguma ietvaros, ir eZīmogs. eZīmogs tiek nodrošināts atbilstoši eIDAS regulas prasībām un ir iekļauts ES uzticamības sarakstā. eZīmogs ir elektroniski dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem datiem vai loģiski saistīti ar tiem, lai garantētu šo pēdējo izcelsmi un integritāti. Pievienojot eZīmogu elektroniskam dokumentam, persona apliecina, ka dokumenta apzīmogošanas brīdī tās rīcībā bija dokumentā iekļautā informācija, kā arī ar pievienoto laika zīmogu, tiek apliecināts precīzs apzīmogošanas laiks. eZīmogs tiek izsniegts gan fiziskā nesējā (viedkartē) – eZīmogs+(kvalificēts), gan elektroniskā datnē(uzlabots), kas tiek integrēta klienta risinājumā automatizētai dokumentu apzīmogošanai – eZīmogs.

| Gads | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsniegtie eZīmogs, eZīmogs+ | 29 | 9 | 19 | 33 | 23 | 28 |

Kopējais integrāciju skaits un arvien pieaugošā lietojamība apliecina, ka uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi gūst arvien nozīmīgāku lomu gan iedzīvotāju ikdienā, gan arī kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu iestāžu un uzņēmumu darba procesa nodrošināšanā. Vienlaikus, valstiski lēmumi par elektronisku dokumentu apriti un arvien plašāka pakalpojumu klāsta pārnese uz digitālo vidi nosprauž skaidru mērķi uz pilnvērtīgu, uzticamu un drošu valsts pārvaldes procesu digitalizāciju nākotnē.

Ieviešot un pilnveidojot procesus un dokumentu apriti digitālajā vidē aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība uzticamu un drošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un pakalpojumu  lietojumu iespējām, jo vairāk gadījumos, kad attiecīgie tie ne tikai garantē tehnoloģisko drošību un uzticamību, bet arī ir piemēroti iesaistīto pušu administratīvā sloga mazināšanai un resursu optimālai izmantošanai. Aizvien biežāk valsts institūcijas organizējot savu funkciju un uzdevumu izpildi normatīvajos aktos nostiprina eZīmoga izmantošanu, kā piemēram, Procesu norises elektroniskajā vidē valsts platformas likumā līdztekus droša elektroniskā paraksta izmantošanai tiek nostiprināts eZīmogs paredzot, ka attiecīgajā platformā nodrošina tikai tādu pārvērsto dokumentu apriti, kas apliecināti ar kvalificētu elektronisko zīmogu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — regula Nr. 910/2014) 3. panta 27. punkta izpratnē vai kvalificētu elektronisko parakstu regulas Nr. 910/2014 3. panta 12. punkta izpratnē un kvalificētu laika zīmogu regulas Nr. 910/2014 3. panta 34. punkta izpratnē. Šāds risinājums iestādēm palīdz izvēlēties sev piemērotu attiecīgo dokumentu integritātes un izcelsmes apliecināšanas veidu, proti, dokumentus apliecināt ar kvalificētu elektronisko parakstu procesā iesaistot cilvēkresursus vai arī izmantot kvalificētu elektronisko zīmogu, kas pilnībā tiek integrēts tehnoloģiskajā risinājumā un kura ikdienas izmantošanā nav nepieciešama atsevišķa cilvēkresursa piesaiste. Tā pat eZīmoga izmantošana tiek nostiprināta arī normatīvajos aktos, kas rada iespēju to izmantot ne tikai institūciju ietvaros, bet arī privātajā sektorā, piemēram, Grāmatvedības likumā ir nostiprināta norma, kas paredz konkrētus ārējos attaisnojuma dokumentus, ja tos nepieciešams apliecināt, uzņēmums — dokumenta sagatavotājs — ir tiesīgs apliecināt ar uzņēmumam izsniegtu kvalificētu elektronisko zīmogu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK 3. panta 27. punkta izpratnē). Šāda pieeja maina līdzšinējo praksi, kas paredzēja tikai paraksta izmantošanu grāmatvedības dokumentiem, kurus nepieciešamas apliecināt.

Būtiski pieaudzis arī to lietotāju skaits, kas regulāri apliecina identitāti un paraksta dokumentus elektroniski. 2021.gada 12 mēnešos vismaz vienu reizi identitāti apliecinājuši elektroniski 250 tūkstoši iedzīvotāju, savukārt dokumentus elektroniski parakstījuši mazliet vairāk kā 190 tūkstoši iedzīvotāju. Ik mēnesi, katru no šiem pakalpojumiem izmanto vairāk kā 80 tūkstoši unikāli lietotāji un līdz ar  2021.gada 14.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem FPEIL, kas paredz, ka sākot no 2023.gada 1.februāra visiem e-Pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums nediskriminēt nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, paredzams, ka regulāro identitātes lietotāju skaits pieaugs. Turklāt jāņem vērā arī eIDAS regulas prasības, kas patreiz tiek pārskatītas un paredz līdz 2024.gadam ieviest  digitālās identitātes maku, kas katram iedzīvotājam dos iespēju iegūt Eiropas vienoto digitālo identitāti, kas tiks atzīta nacionālā un pārrobežu līmenī visā ES un būs izmantojama ļoti plašā pakalpojumu lokā, digitalizējot ne tikai personu apliecinošu dokumentu, bet arī transportlīdzekļa vadītāja apliecību, augstskolas diplomu, medicīnas datus, profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus u.c. Zemāk redzamajā grafikā attēlots unikālo identitātes lietotāju un unikālo parakstīšanas lietotāju pieaugums laika periodā no 2018.gada līdz 2021.gadam. Šajās lietotāju grupās iekļauti tie lietotāji, kuri konkrētajā periodā vismaz vienu reizi veikuši identitātes apliecināšanu vai parakstīšanos elektroniski. Vēršam uzmanību, ka statistika par izsniegtajiem sertifikātiem ir dinamiska.

| Gads | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unikālie identitātes lietotāji | 53971 | 78169 | 158586 | 250850 |
| Unikālie parakstīšanās lietotāji | — | 59520 | 120897 | 196240 |

## 3.3.Projekta ietvaros izstrādātās tehnoloģiskās infrastruktūras attīstība

Saskaņā eIDAS regulas prasībām 2019.gada 18.decembrī tika paziņota Latvijas elektroniskās identifikācijas shēma, kuras ietvaros tika paziņoti četri elektroniskās identifikācijas līdzekļi:

- personas apliecība (uzticamības līmenis augsts);

- lietotne eParaksts Mobile ( uzticamības līmenis būtisks);

- eParaksts karte (uzticamības līmenis augsts);

- eParaksts karte+ (uzticamības līmenis augsts).

Lai nodrošinātu paziņotās elektroniskās identifikācijas shēmas atbilstību pārskatītās eIDAS regulas prasībām (plānots apstiprināt 2023.gadā), LVRTC sadarbībā ar VARAM un AiM plāno, atjaunot paziņoto Latvijas elektroniskās identifikācijas shēmu, veicot pielāgojumus, lai nodrošinātu, ka mobilā lietotne eParaksts mobile uz kuras pamata tiks izstrādāts jaunais digitālās identitātes maks (turpmāk – EDIW), atbilst augstākajam uzticamības līmenim eIDAS regulas izpratnē (autentifikācijas sertifikāts glabājas ierīces līmenī – drošajā elementā).

Jaunais eIDAS regulējums (pašlaik eIDAS priekšlikums) noteiks pienākumu visām ES dalībvalstīm nodrošināt vismaz vienu EDIW risinājumu. Latvijas gadījumā šo risinājumu plānots balstīt uz lietotnes eParaksts mobile bāzes. Šāds lēmums tika pieņemts dažādu apsvērumu dēļ:

- lietotne eParaksts mobile izveidota modulāri, kas nozīmē, ka šis risinājums ir pielāgojams un tajā iekļautās komponentes moduļus, piemēram, parakstīšanās moduli iespējams integrēt jaunā risinājumā, tādējādi samazinot ar programmatūras izstrādi saistītās izmaksas.

- viens no būtiskākajiem jaunā eIDAS regulējuma aspektiem ir personas datu kopa, kas tiks iekļauta EDIW risinājumā, lai apliecinātu personas identitāti un vecumu (pamatdatus). Šāda veida datu kopa jau pašlaik ir integrēta e-Identitiātes apliecināšanas risinājumā un tiek izmantota, lai tiešsaistē identificētu personu un apliecinātu tās vecumu pilngadības scenārijos, kad tas ir nepieciešams, piemēram, iepērkoties tiešsaistē.

- Latvijas iedzīvotāju vidū eParaksts mobile ir viens no populārākajiem valsts nodrošinātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, tādējādi pāreja uz EDIW risinājumu būs vieglāka, ņemot vērā, ka lietotāji jau ir iepazinuši eParaksts mobile risinājumu.

Tāpat projekta ietvaros tika izstrādāta tīmekļvietne "eParaksts.lv", kurā lietotājiem ir iespēja parakstīt un pārbaudīt  elektroniski parakstītus dokumentus. Ņemot vērā, ka kvalificēts elektroniskais paraksts ir viena no jaunā EDIW risinājuma pamatfunkcionalitātēm, nākošajā plānošanas periodā plānots pilnveidot šo produktu, saskaņā ar pārskatītās eIDAS regulas prasībām, vienlaikus vērā ņemot citas nacionālo un ES mēroga tiesību aktu prasības, kā piemēram Ministru kabineta noteikumos Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” minētās risinājumu piekļūstamības prasības.

Vēršam uzmanību, ka LVRTC regulāri atjauno uzticamības pakalpojumu IKT infrastruktūru un  tās sastāvdaļas, tādējādi nodrošinot, ka nevienā brīdī neiestājas situācija, kad IKT infrastruktūra neatbilst tirgus vai tiesību aktos noteiktajām prasībām. Primārais eParaksts pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamas finansējums ir deleģēšanas līguma ietvaros piešķirtie līdzekļi, lai iedzīvotājiem pakalpojumi tiktu nodrošināti bez maksas savukārt komercproduktu uzturēšana un attīstība tiek veikta no komercproduktu ieņēmumiem un dividendēm.

## 3.4. Projektā izveidotās infrastruktūras tālākās izmantošanas iesējējas

ERAF projekta ietvaros tika izstrādāta nepieciešamā IKT infrastruktūra, lai nodrošinātu uzticamības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši eIDAS regulas prasībām t.i., tehniskā infrastruktūra, kas nepieciešama uzticamības pakalpojumu sniedzējiem (skat.1.atēlu). Vēršam uzmanību, ka LVRTC pusē esošā IKT infrastruktūra tiek regulāri atjaunota, tādējādi nodrošinot pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un atbilstību visām saistošajām drošības prasībām.

Papildus iepriekš minētajam projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki uz klientu prasībām vērsti risinājumi - mobilā lietotne “eParaksts mobile”, tīmekļvietne “www.eparaksts.lv”, lietotājprogramatūra “eParakstītājs 3.0.”, ar kuras palīdzību klients ir spējīgs parakstīt dokumentus ar kvalificētu elektronisko parakstu. LVRTC izstrādātie risinājumi sava dzīves cikla ietvaros tiek regulāri atjaunoti, lai nodrošinātu atbilstību klientu un normatīvo aktu prasībām. Izveidoti arī vairāki integrācijas risinājumi, lai nodrošinātu, ka LVRTC sniegtie uzticamības pakalpojumi ir pieejami publiskā un privātā sektora pārstāvjiem.

Lai nodrošinātu LVRTC  tehniskās infrastruktūras un procedūru atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem, regulāri tiek veikti atbilstības auditi, piemēram, uzticamības pakalpojumu sniedzēju audits, kas tiek īstenots reizi gadā. Audita ietvaros tiek izvērtēti ar uzticamības pakalpojumu sniegšanu saistītie procesi, sasniegtie rezultāti, tehniskā infrastruktūra un personāla kvalifikācijas līmenis. Lai nodrošinātu LVRTC sniegto pakalpoju kvalitāti papildus auditi tiek veikti visos gadījumos, kad tiek veiktas būtiskas izmaiņas pakalpojumos. Ņemot vērā iepriekš minēto norādām, ka LVRTC nodrošināto uzticamības pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešams izbūvēt jaunu IKT infrastruktūru, turpinoties esošajam atbalstam no izstrādātājiem (atjauninājumiem) esošajai IKT infrastruktūrai ir pietiekama kapacitāte uzticamības pakalpojumu nodrošināšanai.

1.Attēls. eID un uzticamības pakalpojumu risinājuma platformas augsta līmeņa arhitektūra

Informācija par iespējamajiem finansējuma modeļiem LVRTC nodrošināto uzticamības pakalpojumu uzturēšana un attīstībai iekļauta ziņojuma piektajā sadaļā.

## 3.5. Uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto institūciju atbildību sadalījums

Kopš 2009.gada LVRTC ir vienīgais kvalificētais uzticamības pakalpojumu sniedzējs Latvijā, šo funkciju pārņemot no Latvijas Pasta. Tajā pašā laikā, analizējot uzticamības pakalpojumu jomas pārvaldības modeli varams secināt, ka tas ir gana sadrumstalots, tādējādi, radot papildus administratīvo slogu LVRTC un iesaistītajām institūcijām - plānojot jomas turpmāko attīstību, ņemot vērā nacionālo un ES mēroga regulējumu iesaistītajām institūcijām pašlaik ir šāds atbildību sadalījums:

- VARAM  vadošā ministrija digitālās transformācijas jautājumos. VARAM pārraudzībā ir vairāki būtiski tiesību akti, kas nosaka un regulē uzticamības pakalpojumu darbību Latvijā un ES mērogā, kā piemēram eIDAS regula, Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, Elektronisko dokumentu likums u.c.

- IeM (PMLP)  saskaņā ar 2016.gadā noslēgto deleģējuma līgumu starp PMLP un LVRTC par uzticamības pakalpojumu sniegšanu (Nr. Nr.70.03-02/20/00/2016/1974) LVRTC uz 10.gadu periodu no 01.01.2017. līdz 01.01.2027., uzticēta sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšana Latvijā. Ņemot vērā līguma konstrukciju finansējums LVRTC nodrošinātajiem pakalpojumiem tiek piešķirts trīs gadu periodā – jautājumus par finansējumu LVRTC sniegtajiem uzticamības pakalpojumiem Ministru kabinetā virza IeM.

- AiM – pilda uzraugošās institūcijas funkciju atbilstoši eIDAS regulai, šim nolūkam izveidota Digitālās drošības uzraudzības komiteja (turpmāk – DDUK).

- SM, kā LVRTC kapitāldaļu turētājs atbilstoši savai kompetencei nodrošina LVRTC piederīgo jautājumu (t.sk. uzticamības pakalpojumu) virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

Lai nākotnē samazinātu administratīvo slogu, sadalītu atbildības visām uzticamības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm ziņojumam pievienotajā protokollēmumā iekļauts uzdevums “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar IeM (PMLP), SM un AiM izvērtēt esošo tiesisko regulējumu un nepieciešamības gadījumā līdz 2025. gada 1. janvārim sniegt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei, lai nodrošinātu tiesisko ietvaru un noteiktu atbildīgās institūcijas par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK paredzēto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu kā valsts pārvaldes funkciju”. Minētā uzdevuma ietvaros  ir vērtējami arī jautājumi, kas saistīti ar uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu deleģēšanu un finansēšanu.

Lai nodrošinātu uzticamības pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību pēc pašreizējā deleģējuma līguma beigām, informatīvajam ziņojumam pievienotajā protokollēmumā iekļauts uzdevums, kas paredz VARAM, IeM un LVRTC līdz 2025.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par personas apliecības turētāja kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamās funkcionalitātes nepārtrauktības nodrošināšanu 10 gadu periodam sākot ar 2027.gadu (skat. 9.punktu).

# Pakalpojumu saņemšanas un lietojamības perspektīvas

Prognozējot uzticamības pakalpojumu lietotāju un lietojamības skaita pieaugumu turpmākajos gados, tiek ņemti vērā būtiskākie rezultatīvo rādītāju ietekmējošie faktori:

  - Grozījumi FPEIL, kas noteic, ka no 2023.gada 1.februāra e-pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, kā arī ja elektroniskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, elektroniskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju fiziskās personas elektroniskajai identifikācijai izmantot jebkuru nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli;

  - Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas noteic, ka sākot ar 2023.gada 1.maiju personas apliecība ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

| Gads | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozētais izsniegto eID karšu skaits | 420500 | 406520 | 169404 | 83166 | 92804 |
| Prognozētais noslēgto eParaksts mobile līgumu skaits | 103000 | 304890* | 118 580* | 62 370* | 69600* |

*eParaksts mobile līgumu prognoze veikta proporcionāli prognozētajam eID karšu apjomam

Pandēmijas iespaidā privātā un publiskā sektora pakalpojumu sniedzēji bija spiesti pārskatīt savu darbības modeli, primāri pārejot uz pakalpojumu sniegšanu digitālajā vidē, tādejādi nodrošinot darba nepārtrauktību. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, kuru LVRTC risina kontekstā ar darba nepārtrauktības nodrošināšanu, strādājot primāri digitālajā vidē, ir saistīts ar procesu pārskatīšanu, lai iespēju robežās minimizētu nepieciešamību klātienē slēgt atsevišķu vienošanos starp LVRTC un personu, lai personai nodrošinātu piekļuvi lietotnei eParaksts mobile. Lai atrisinātu iepriekš minēto izaicinājumu, kontekstā ar eParaksts mobile, LVRTC plāno klientiem nodrošināt iespēju piekļūt lietotnei izmantojot personas apliecību (eID karti) un maza darbības attāluma bezvadu sakaru tehnoloģiju (no angļu valodas - near field communication (turpmāk – NFC)). Šis scenārijs nodrošinās iespēju nepieciešamos datus par klientu iegūt automatizētā veidā no personas apliecībā iestrādātajiem autentifikācijas un parakstīšanās sertifikātiem, kā alternatīvu šim attālinātajam risinājumam plānots izmantot karšu lasītājus. Papildus LVRTC norāda, ka eParaksts mobile sertifikātu izsniegšanai varētu tikt izmantoti tie paši personas iesniegtie dati, kas tiek sniegti personu apliecinošo dokumentu noformēšanas procesā, tomēr to izmantošanai būtu nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos.

Papildus iepriekš minētajam, lai padarītu mobilo eID risinājumu eParaksts mobile pieejamāku sabiedrībai un veicinātu FPEIL iekļautās normas izpildi, saskaņā ar kuru privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem e-pakalpojumos no 01.02.2023., jāintegrē nacionālie elektroniskās identifikācijas līdzekļi. VARAM līdz 29.12.2023. plāno veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.134 “Personu apliecinošo dokumentu noteikumi” -  nostiprinot LVRTC nodrošināto mobilo eID risinājumu eParaksts mobile, kā nacionālo elektroniskās identifikācijas līdzekli, tādējādi nodrošinot, ka mobilo eID risinājumu iespējams izmantot, lai saņemtu publiskā un privātā sektora  e-pakalpojumus.

Grozījumos tiks pārskatīta arī procedūra, kā tiek nodrošināta piekļuve eParaksts mobile, izslēdzot nepieciešamību slēgt atsevišķu līgumu par eParaksts mobile lietošanu. Plānots precizēt normatīvo regulējumu, lai paredzētu, ka lietotājs, pēc noklusējuma, saņemot personu apliecinošu dokumentu, tiek nodrošināta piekļuve eParaksts mobile – proti, bez papildus vienošanās slēgšanas, LVRTC eParaksts mobile pakalpojuma nodrošināšanai izmantotu tos pašus datus, kurus personu apliecinošo dokumentu formēšanas procesā izmanto  elektroniskās identifikācijas un droša elektroniskā paraksta  sertifikātu radīšanai, kas iekļauti personas apliecībā. Minētais scenārijs neparedz nepieciešamību ieviest papildus datu apmaiņas integrācijas starp LVRTC un PMLP.

Vienlaikus, lai nodrošinātu, ka LVRTC piedāvātie pakalpojumi pieejami visai sabiedrībai, tādējādi veicinot digitālo iekļaušanos, plānots saglabāt arī iespēju pakalpojumiem piekļūt klātienē notāru birojos, pašapkalpošanās kioskos, vai ar kurjera starpniecību.

# Pakalpojumu uzturēšanas izmaksas un finansējuma avoti

Atbilstoši deleģēšanas līgumam LVRTC veic valsts deleģētu uzdevumu uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanā, lai nodrošinātu Personu apliecinošu dokumentu likuma 5.panta ceturtajā un piektajā daļā norādītās informācijas ietveršanu eID kartēs, kā arī, lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru (programmnodrošinājumu) kvalificēta elektroniskā paraksta lietošanai un fizisko personu elektroniskās identitātes apliecināšanai.

Saskaņā ar 2022.gada 20.septembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai" laika periodā no  2024.gada līdz 2026.gadam LVRTC nodrošināto uzticamības pakalpojumu sniegšanai apstiprinātais finansējums  (subsīdijas un dotācijas)  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei no šādiem avotiem:

|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansēšanas avots: LVRTC dividendes | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 546 386 |
| Finansēšanas avots: ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecību izsniegšanu | 2 173 980 | 2 173 980 | 2 173 980 |
| Finansējums (ar PVN) | 3 720 366 | 3 720 366 | 3 720 366 |

Galvenie LVRTC pienākumi Deleģēšanas līguma izpildē ir:

- ar tīmekļa pakalpnes starpniecību nodot PMLP Sertifikātus iekļaušanai eID kartēs;

- nodrošināt laika zīmogu izsniegšanu eID kartes turētājiem neierobežotam parakstīšanās reižu skaitam un iespēju bez maksas apliecināt fiziskās personas elektronisko identitāti neierobežotā apjomā, kā arī nodrošināt to, ka gan parakstīšanai, gan elektroniskās identitātes apliecināšanai ir augstākā no kvalifikācijas pakāpēm atbilstoši eIDAS regulai;

- nodrošināt tehnisko atbalstu un eID kartes turētājiem sertifikātu dzīves cikla laikā, kā arī sertifikātu statusa maiņas iespēju 24/7 režīmā;

- nodrošināt programmatūras rīku komplektu dokumentu parakstīšanai un pārbaudei, paredzēt parakstīšanas un pārbaudes rīkus integrācijai trešo pušu sistēmās;

- nodrošināt un uzturēt Latvijas Republikas nacionālās identitātes shēmas tehnisko nodrošinājumu un integrācijas atbilstoši eIDAS regulai, lai eID karti varētu izmantot kā elektroniskās identifikācijas līdzekli, lai piekļūtu Eiropas Savienības dalībvalstu  elektroniskajiem pakalpojumiem.

Papildus izrietošajiem tiešajiem pienākumiem, LVRTC pēc savas iniciatīvas veic virkni  papildus pasākumus, lai valsts deleģēto uzdevumu nodrošinātu iespējami augstākā līmenī, tādējādi sekmējot gan arvien plašāku uzticamības pakalpojumu izmantošanu un lietotāju apmierinātību, gan arī jaunu elektronisko pakalpojumu radīšanu un pilnveidošanu.

LVRTC ieskatā vitāli svarīga uzticamības pakalpojumu sniegšanas komponente ir augsta līmeņa klientu atbalsts un izglītošana, tādēļ klientiem, deleģējuma līguma ietvaros, tiek nodrošināts:

  - - klientu atbalsta dienests, kas sniedz ne vien primāro tehnisko atbalstu, bet arī vispusīgas konsultācijas par pakalpojuma lietošanas uzsākšanu, izmantošanu un konsultē plaša spektra jautājumos attiecībā uz uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumiem. Kā papildspēks klientu apkalpošanas operatoriem, 2020.gada aprīlī portālā www.eParaksts.lv darbu uzsāka virtuālā asistente Signe, kas klientiem palīdz rast atbildes par pakalpojumu saņemšanu un lietošanu.

  - - pārdošanas aktivitātes: ar mērķi popularizēt un integrēt uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumus iespējami plašākā, daudzveidīgākā elektronisko pakalpojumu klāstā, LVRTC speciālisti veic mērķtiecīgas pārdošanas aktivitātes kā valsts, tā privātajā un finanšu sektorā.

  - - apmācību eksperti – īpaši apmācīti speciālisti veic klientu apmācības un izglītošanu. Klientiem tiek sniegtas vairāku līmeņu klātienes un attālinātas bezmaksas apmācības, sākot ar vispārīgiem jautājumiem uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu izmantošanā un beidzot ar specializētām apmācībām uzņēmumos, prezentācijām un stendiem konferencēs un citos pasākumos.

Vienlaikus, LVRTC nepārtraukti pilnveido un attīsta sniegtos uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumus, ņemot vērā gan normatīvo aktu izmaiņas un standartus, gan lietotāju ieteikumus un atsauksmes, piemēram LVRTC ir ISO 9001 sertifikācija (Kvalitātes vadības sistēma) un datu centriem, kuros izvietoti arī Uzticamības pakalpojumi, tiek nodrošināta ISO 27001:2014 sertifikācija (Informācijas drošības vadības sistēma).

Analizējot līdzšinējās deleģējuma līguma izdevumu pozīcijas, secināms, ka vislielākos izdevumus sastāda darbaspēka izmaksas, maksājumi infrastruktūras uzturēšanai, kā arī amortizācijas atskaitījumi.

Darba samaksa veido būtisku daļu no kopējām Sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksām, kas galvenokārt saistītas gan ar tiesību aktos noteiktiem obligāti izpildāmiem pienākumiem, piemēram, dalītās piekļuves informācijas sistēmām, UPS nodrošināšanai nepieciešamo lomu uzturēšanas, klientu atbalsta un konsultācijām, t. sk. iespējas apturēt un anulēt droša elektroniskā paraksta sertifikātus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.  Lai LVRTC kā uzticamības apkalpojumu sniedzējs izpildītu eIDAS regulas prasības, kas vairākām darbībām noteic kā obligātu rīcību, nodrošināt četru acu principu, ir jāuztur un ar cilvēkresursiem jārealizē minētā lomu matrica, lai sistēmiski kontrolētu un nodrošinātu prasību ievērošanu.

Savukārt, lai veicinātu eID kartes lietojamību e-pakalpojumos kā ērtu rīku identitātes un gribas apliecināšanai elektroniskajā vidē, normatīvi netiek uzlikts par pienākumu uzturēt noteiktas lomas, tomēr ņemot vērā lietotāju dažādo kompetences līmeni, ir faktiska nepieciešamība nodrošināt e-pakalpojumu turētāju atbalstam, integrācijas risinājumu uzturēšanai nepieciešamo kvalitātes un kompetenču līmeni.  Līdzīgi kā dažādu integrācijas risinājumu atbalstam, arī gala lietotāju atbalstam un risinājumu attīstībai, normatīvi netiek uzlikts pienākums uzturēt noteiktas lomas, tomēr, lai uzturētu nepieciešamo kvalitātes, pakalpojumu un kompetenču līmeni, ir nepieciešams nodarbināt būtiskus cilvēkresursus, turklāt darba spēka izmaksas, saskaņā ar Latvijas Bankas prognozēm pieaug, vidēji par 7% gadā.

Pamatsistēmu uzturēšanas izmaksu aprēķins veidots, ievērojot šādus apsvērumus un pieņēmumus:

- Sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmas un programmatūras atbalsta izmaksas. Prognozē iepriekš tika izmantots pieņēmums, ka ražotāja atbalsts, uzturēšana ir 20% gadā no veiktajām investīcijām, kas nākotnē varētu sastādīt līdz pat 25%.

- UPS audita un drošības audita pakalpojumi. UPS audits jāveic katrus divus gadus, drošības auditi jāveic katru gadu, kā arī nepieciešams veikt papildu auditu, veicot būtiskas izmaiņas uzticamības pakalpojumu sniegšanā.

- Nolietojums jauno risinājumu ieguldījumiem. Nolietojuma aprēķins, ņemot vērā ieguldījumu amortizācijas laiku – 5 gadi, kā arī LVRTC līdzfinansējuma atbalsta intensitāti 15%.

- Tā kā ERAF līdzfinansējums nesedza serveru un standarta programmatūras iegādi, tā tika un tiek iegādāta bez līdzfinansējuma.

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA | 1 376 437 | 1 419 661 | 1 383 069 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 487 745 | 487 745 | 487 745 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 181 672 | 181 672 | 181 672 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 18 384 | 18 384 | 18 384 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 37 974 | 37 974 | 37 974 |
| Amortizācija | 198 792 | 242 016 | 205 424 |
| Darbaspēka izmaksas | 387 850 | 387 850 | 387 850 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 64 020 | 64 020 | 64 020 |

Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu pieejamības līmeni, kas ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam, infrastruktūra un risinājumi ir izvietoti divos datu centros, pakalpojumu vienlaicīgi nodrošinot no abiem datu centriem. Šādas infrastruktūras izveidošana un uzturēšana prasa regulāru tehnisko komponenšu atjaunošanu un papildināšanu, atbilstoši strauji pieaugošajiem pakalpojumu lietošanas rādītājiem. Atbilstoši nozari regulējošajiem starptautiskiem standartiem un nozarē pieņemtajām drošības prasībām (tostarp ievērotu izmantotās infrastruktūras elementu dzīves ciklu), infrastruktūras elementiem ir jāveic komponenšu atjaunošana. Pieaugot pakalpojumu lietotāju skaitam (bez investīcijām infrastruktūrā un pakalpojumu nodrošinošajos risinājumos) jāveic arī platformas licenču skaita paplašinājums. Atbilstoši tehniskā nodrošinājuma un risinājumu dzīvesciklam nolietojuma aprēķins tiek veikts, ņemot vērā ieguldījumu amortizācijas laiku – 5 gadi.

Ņemot vērā nozari regulēšos starptautiskos standartus un Latvijas Republikas likumdošanu, elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja audits jāveic vismaz reizi gadā, uzticamības pakalpojumu sniedzēja audits jāveic reizi 2 gados ar uzraudzības auditu katru gadu, kā arī papildu tiek nodrošināta izmaiņu veikšanas atbilstība, to ārpus kārtas saskaņojot ar attiecīgo auditoru.

Pirmajos piecos jaunās eParaksts tehnoloģiskās platformas gados (2018.-2022.gads) ir veiktas 383 integrācijas dažādās iestāžu informācijas sistēmās, neskaitot VRAA “Vienotā pieteikšanās moduļa” integrācijas. Papildu, prognozējams, ka 2023.gadā šis skaits pieaugs par aptuveni simt jaunām integrācijām. Uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu izmantošanas intensitātes un integrāciju skaita pieaugums izrietoši korelē gan ar pieaugošu vajadzību pēc cilvēkresursu un tehniskā nodrošinājuma stiprināšanas, gan nepieciešamību pakalpojumus nemitīgi attīstīt un uzturēt digitālās vides ritmam un prasībām atbilstošus.  Izmantojot eParaksts integrācijas risinājumu sniegtās iespējas, klienti savās sistēmās var realizēt daudzveidīgu iespēju klāstu – ērti un vienkārši ieviest autentifikāciju ar nacionālajiem identitātes apliecināšanas rīkiem, integrēt dokumentu parakstīšanu, pārbaudi, masveida parakstīšanu u.c. funkcionalitātes, kā arī parakstīšanai izmantot jebkurus LVRTC izsniegtos eParaksts radīšanas rīkus.

Ņemot vērā, ka e-pakalpojumu vide attīstās dinamiskos tempos, LVRTC kopš integrācijas produktu ieviešanas analizē un reaģē uz klientu vajadzībām, nemitīgi uzlabojot un paplašinot integrāciju risinājumu funkcionalitāti, tāpat proaktīvi tiek plānoti uzlabojumi arī nākotnē. Piemēram, Parakstīšanas platformā kopš 2020.gada aprīļa ir ieviesta funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju parakstīt dokumentu, nesūtot dokumentu ārpus klienta infrastruktūras (HASH parakstīšana). Sekojot tehnoloģiju tendencēm, LVRTC 2022.gadā uzsāka pilnveides darbus un 2023. gadā plāno klientiem piedāvāt Kubernetes videi pielāgotu Parakstīšanas platformas risinājumu, kas nodrošina atvērtā koda balstītu ekosistēmu, kas automatizē konteinerizētu lietojumprogrammu izvietošanu, mērogošanu un pārvaldību. Tāpat plānots ieviest iespēju klientiem integrēt savās sistēmās ne tikai jau minēto dokumentu parakstīšanu, bet arī pārbaudi, datnei neatstājot klienta infrastruktūru.

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 676 604 | 701 209 | 661 209 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 191 613 | 191 613 | 191 613 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 26 290 | 26 290 | 26 290 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 13 788 | 13 788 | 13 788 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 28 480 | 28 480 | 28 480 |
| Amortizācija | 113 162 | 137 767 | 97 767 |
| Darbaspēka izmaksas | 271 843 | 271 843 | 271 843 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 31 428 | 31 428 | 31 428 |

Nepārtraukti tiek veikti risinājumu, tostarp mobilo lietotņu drošības atjauninājumi, ietverot arī drošības risku novēršanu uzticamības pakalpojumu lietotājiem, tiek atbalstam pievienotas jaunākās versijas un pakāpeniski atslēgts lietotņu atbalsts un liegta lietotņu uzstādīšana novecojušās iekārtās.

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 449 350 | 454 271 | 454 271 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 101 613 | 101 613 | 101 613 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 14 755 | 14 755 | 14 755 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 28 480 | 28 480 | 28 480 |
| Amortizācija | 22 632 | 27 553 | 27 553 |
| Darbaspēka izmaksas | 260 917 | 260 917 | 260 917 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 20 952 | 20 952 | 20 952 |

Būtiskākās izmaksas Klientu atbalsta sadaļā sastāda atbalsts pakalpojuma uzsākšanai – klientu apkalpošanas darba spēka izmaksas un manuāla, individuāla līgumu apstrāde,.

Ir uzsākts darbs pie automatizācijas un pašapkalpošanās veicināšanas lai, pieaugot lietotāju skaitam, kas jau šobrīd vidēji sastāda ap 200 jauniem lietotājiem dienā, un lietojamības intensitātei, saskaņā ar prognozēm, proporcionāli nepieaugtu arī klientu atbalsta izmaksas. Papildinot par nepieciešamību attīstīt robotizētos risinājumus klientu apkalpošanā un apkalpošanas automatizēšanu, veicinot klientu pašapkalpošanos, būtiski minēt, ka šobrīd ik dienu aptuveni 230 klientiem konsultācijas sniedz klientu apkalpošanas operatori un 300 klientus apkalpo robotizētie risinājumi – Virtuālais asistents un telefonijas automātiskās atbildes. Diemžēl šobrīd klientos vērojama pietāte attiecībā uz sarunām ar robotiem, bet LVRTC ieskatā, ieviešot risinājumu, kas spēj sarunāties balsī ar klientu, lietojamība un novērtējums pieaugs.

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ | 743 500 | 726 135 | 576 134 |
| Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi un klientu apkalpošanas infrastruktūra + darba samaksa | 257 285 | 257 285 | 207 285 |
| Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi | 171 190 | 166 964 | 116 964 |
| Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi | 315 024 | 301 885 | 251 884 |

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA KOPĀ | 1 376 437 | 1 419 661 | 1 383 069 |
| 2. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 676 604 | 701 209 | 661 209 |
| 3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 449 350 | 454 271 | 454 271 |
| 4. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ | 743 500 | 726 135 | 576 134 |
| KOPĀ 1+2+3+4 | 3 245 891 | 3 301 276 | 3 074 683 |
| 5. PVN | 681 637 | 693 268 | 645 683 |
| KOPĀ 1+2+3+4+5 | 3 927 528 | 3 994 544 | 3 720 366 |

Izmaksas trīs gadu ietvaram - laika periodam no 2021.gadam līdz 2023.gadam, tika gatavotas 2020.gadā, pamatojoties uz tā brīža ekonomisko situāciju un piegādātāju piedāvātajām cenām. Analoģiski izmaksas nākamajam trīs gadu periodam - no 2024.gada līdz 2026.gadam, balstītas uz šī brīža tirgus situāciju un aktuālajām cenām.  Izmaksu pieaugums 2025. un 2026.gadam plānots vienmērīgs, ņemot vērā inflācijas ietekmi. Ar detalizētu izmaksu pieauguma pamatojumu var iepazīties Pielikumā Nr. 1.

Saistībā ar izvērtējumu par uzturēšanas izmaksu iespējamiem finansēšanas avotiem (finansēšanas modeļiem) (ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu, valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumi no dividendēm), norādāms, ka primārais eParaksts pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamas finansējums ir deleģēšanas līguma ietvaros piešķirtie līdzekļi, lai iedzīvotājiem pakalpojumi tiktu nodrošināti bez maksas, savukārt komercproduktu uzturēšana un attīstība, tiek veikta no komercproduktu ieņēmumiem un dividendēm.

Likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 24. pantā noteikts, ka valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 2 200 287 euro un 2023. gadā (par 2022. pārskata gadu) 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 1 593 969 euro, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Plānojot peļņu laika periodam no 2022. gada līdz 2026. gadam tiek prognozēta sekojoša peļņa un dividendes 64% apmērā (izņemot 2023. gadu, kad paredzēts dividenžu samazinājums par 416 tūkstošiem euro):

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LVRTC peļņas prognoze | 5 521 385 | 5 429 066 | 6 137 546 | 6 387 546 | 6 387 546 |
| Prognozētās dividendes | 3 533 686 | 3 058 602 | 3 928 029 | 4 088 029 | 4 088 029 |

Saskaņā ar likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru  2021., 2022. un 2023. gadam” 26.pantā noteikto, LVRTC ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 2021. gadā (par 2020. pārskata gadu) ne mazāk kā 1 546 386 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli par dividenžu izmaksu), 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) ne mazāk kā 1 546 386 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli par dividenžu izmaksu) un 2023. gadā (par 2022. pārskata gadu) ne mazāk kā 1 910 232 euro (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli par dividenžu izmaksu).

Nepieciešamais finansējums tālākai pakalpojuma uzturēšanai laika periodā no 2022. gada līdz 2026. gadam, euro:

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepieciešamais finansējums (bez PVN) | 3 301 276 | 3 074 683 | 3 996 517 | 4 297 879 | 4 597 125 |
| Nepieciešamais finansējums (ar PVN) | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Izvērtējot finansēšanas iespējas tiek piedāvāti sekojoši trīs finansēšanas modeļi:

- Konstanta finansējuma modelis;

- Proporcionālā finansējumā modelis;

- Pilna apjoma finansējuma modelis.

Konstanta finansējuma modelis ietver vienādu finansējumu no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu daļas 1 546 386 euro apmērā katru gadu visā periodā līdz 2026. gadam, starpību finansējot no valsts budžeta:

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iezīmēts no LVRTC dividendēm | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 546 386 |
| Finansēšanas avots: dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tajā skaitā daļēji nodrošinot finansējumu no ieņēmumiem no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumiem no valsts nodevas par personas apliecību izsniegšanu | 2 448 158 | 2 173 980 | 3 289 400 | 3 654 048 | 4 016 135 |
| Nepieciešamais finansējums (ar PVN) | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Vēršam uzmanību, ka ziņojumā iekļautie finanšu moduļi tika izstrādāti no LVRTC vajadzības skatu punkta proti, modeļos norādītās summas nav 1:1 salīdzināmas ar apstiprinātajām prognozēm, vērtībām

Proporcionālā finansējumā modelis paredz nepieciešamā finansējuma e-Identitātes un e-paraksta risinājumu uzturēšanai proporcionālu dalījumu starp finansējumu no valsts budžeta un finansējumu no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu daļas. Visam laika periodam līdz 2026. gadam tiek piedāvāts nepieciešamo uzturēšanas finansējumu 61 % apmērā segt no valsts budžeta, bet 39 % apmērā no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividenžu daļas (euro):

| Finansējuma avots | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iezīmēts no LVRTC dividendēm | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 885 957 | 2 028 169 | 2 169 383 |
| Finansēšanas avots: ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecību izsniegšanu | 2 299 000 | 2 173 980 | 2 173 980 | 2 173 980 | 2 173 980 |
| Papildu nepieciešamais finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2024., 2025. un 2026. gadam | 149 158 | 0 | 775 849 | 998 285 | 1 219 158 |
| Nepieciešamais finansējums (ar PVN) | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Vēršam uzmanību, ka ziņojumā iekļautie finanšu moduļi tika izstrādāti no LVRTC vajadzības skatu punkta proti, modeļos norādītās summas nav 1:1 salīdzināmas ar apstiprinātajām prognozēm, vērtībām

Pilna apjoma finansējuma modelis paredz nepieciešamo finansējumu E-Identitātes un e-paraksta risinājumu uzturēšanai pilnībā segt no Valsts budžeta (euro):

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iezīmēts no LVRTC dividendēm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansēšanas avots: dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tajā skaitā daļēji nodrošinot finansējumu no ieņēmumiem no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumiem no valsts nodevas par personas apliecību izsniegšanu | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |
| Nepieciešamais finansējums (ar PVN) | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Vēršam uzmanību, ka ziņojumā iekļautie finanšu moduļi tika izstrādāti no LVRTC vajadzības skatu punkta proti, modeļos norādītās summas nav 1:1 salīdzināmas ar apstiprinātajām prognozēm, vērtībām

Izvērtējot iespējamos finansēšanas modeļus e-identitātes un e-paraksta risinājumu uzturēšanai laika periodam līdz 2026. gadam, pamatojoties uz sabiedriskā labuma nozīmību, par optimālu modeli tiek noteikts proporcionālā finansējuma modelis, kas paredz nepieciešamā finansējuma e-identitātes un e-paraksta risinājumu uzturēšanai proporcionālu dalījumu starp finansējumu no valsts budžeta un finansējumu no LVRTC dividenžu daļas (LVRTC ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu), arīdzan konstanta finansējuma modelis un pilna apjoma finansējuma modelis netika apstiprināts no LVRTC puses jo  ieņēmumi no nodevām netiek prognozēti tik lielā apjomā.

Ņemot vērā, šajā informatīvajā ziņojumā norādītos apsvērums, kuru rezultātā sadārdzinājusies uzticamības pakalpojumu sniegšana un analīzes rezultātā izvēlēto “proporcionālo” finansēšanas modeli, lai laika periodā no 2024. gada līdz 2026.gadam nepieciešams finansējums uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai šādā apmērā:

- 2024. gadā: 4 835 786 euro;

- 2025. gadā: 5 200 434 euro;

- 2026. gadā: 5 562 521 euro.

Paredzot šādus finansēšanas avotus:

- valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividenžu maksājumi  valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu;

- ieņēmumi valsts pamatbudžetā no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu;

- papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu laika perioda no 2024.gada līdz 2026.gadam, lūdzam veikt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai" nosakot finansējumu uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai šādā apmērā:

|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dividenžu maksājumi valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu (iekļauts rīkojumā Nr.347 (20.09.2022. grozījumi); Ministru kabineta 20.09.2022. sēdes nolemtais (prot. Nr.48 42.§)) | 1 546 386 | 1 546 386 | 1 546 386 |
| Papildu dividenžu maksājumi valsts pamatbudžeta ieņēmumos par valsts kapitāla izmantošanu | 339 571 | 481 783 | 622 997 |
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un no nodevas par personas apliecību izsniegšanu (iekļauts rīkojumā Nr.347 (20.09.2022. grozījumi); Ministru kabineta 20.09.2022. sēdes nolemtais (prot. Nr.48 42.§)) | 2 173 980 | 2 173 980 | 2 173 980 |
| Papildu nepieciešamais finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2024., 2025. un 2026. gadam | 775 849 | 998 285 | 1 219 158 |
| Nepieciešamais finansējums (ar PVN) | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam un ievērojot jau pieņemtos lēmumus (Ministru kabineta 2022.gada 20. septembra  sēdes nolemtais (prot. Nr.48 42.§)), lai nodrošinātu uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumus nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai", paredzot papildu finansējumu (precizējot ilgtermiņa saistības pasākumam “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana”) Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"  (subsīdijas un dotācijas) laika periodā no 2024. gada līdz 2026.gadam šādā apjomā:

- 2024. gadā: 1 115 420 euro;

- 2025. gadā: 1 480 068 euro;

- 2026. gadā: 1 842 155 euro.

Vēršam uzmanību, ka LVRTC ir veicis finanšu ieguldījumus no saviem līdzekļiem IKT infrastruktūras izveidei, līdz ar to sniegtajos finanšu datos atspoguļotas arī nolietojuma (amortizācijas) izmaksas. Atsaucoties uz ziņojuma 3.4.sadaļā norādīto LVRTC regulāri veic IKT infrastruktūras uzturēšanas, atjaunošanas darbus, tādējādi nodrošinot pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. LVRTC amortizācijas izmaksas pamatā sastāda “Sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmu uzturēšana” un “Integrācijas risinājumu uzturēšanas un attīstības izmaksas”. Informācija par kopējām LVRTC amortizācijas izmaksām apkopota zemāk redzamajā tabulā:

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sertifikācijas pakalpojumu pamatsistēmu uzturēšana kopā | 205 424 | 151 221 | 193 604 | 228 054 |
| 2. Integrācijas risinājumu uzturēšanas un attīstības izmaksas kopā | 97 767 | 120 977 | 154 883 | 182 443 |
| Kopā | 303 191 | 272 198 | 348 487 | 410 497 |

# Izvērtējums salīdzinājumā ar esošo situāciju

Pieaugot lietotāju skaitam un izmantoto pakalpojumu apjomam, nepieciešami ieguldījumi gan platformas uzturēšanā, kas saistīti ar infrastruktūras paplašināšanu un papildu licenču iegādi, gan arī tehniskās infrastruktūras parka atjaunošanā, jo, piemēram, jaunākās prasības kvalificēta elektroniska paraksta radīšanai paredz, ka platformu nodrošinātājiem ir jāpāriet uz jaunas paaudzes paraksta autorizācijas risinājumiem un šī iemesla dēļ LVRTC jau 2021.gada beigās iegādājās jaunas HSM iekārtas, kas aizstās iekārtas, kas tika iegādātas šīs platformas izveidošanas laikā 2016.gadā. Papildus noteikti jāņem vērā lietotāju un integrācijas platformu integrētāju prasības attiecībā uz veiktspēju, kas atbilst mūsdienīgas elektroniskās vides prasībām – failu skaits, izmērs, dokumentu parakstīšanas ātrums. Turklāt, pieaugot integrāciju skaitam, jo sevišķi kritiskajos pakalpojumos, prasība pēc platformas veiktspējas un pieejamības pieaug un lai to nodrošinātu, atbilstoši prasībām, tai nepieciešama uzticamības un elektroniskās identifikācijas sniegšanas platformas  mērogojamība un papildu investīcijas.

Mūsdienu  digitālajā pasaulē klientu portāls ar izcilu lietotāju pieredzi ir obligāts nosacījums ikvienam uzņēmumam un pakalpojumu sniedzējam. Portāla uzdevums ir iedrošināt lietotājus jaunai pieredzei, nodrošinot kvalitatīvu un viegli atrodamu, uztveramu  informāciju, iespēju pieteikties pakalpojumiem vai uzsākt to lietošanu. Personalizētam klientu profilam jānodrošina vienu ērti lietojamu un pārskatāmu piekļuves punktu visiem sertifikācijas pakalpojumiem.

Attīstības un uzlabojumu procesā tiek izmantotas pakalpojumu dizaina  domāšanas pieejas un iteratīvas ieviešanas metodes, lai risinājumus soli pa solim pielāgotu lietotāju vajadzībām un samazinātu laiku līdz risinājuma ieviešanai tirgū.

Portāla piekļūstamība ir viena no pamatnostādnēm, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi  un veiksmīgu digitālās vides satura un funkcionalitātes mijiedarbību, neraugoties uz tādiem ārējiem faktoriem kā lietotāju digitālā pratība, tehnoloģiju pieejamība, veselības stāvoklis, invaliditāte, u.c. Portāla informācijas un pakalpojumu piekļūstamība ir būtiski nepieciešama dažām cilvēku grupām, piemēram, personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar zemām digitālajām prasmēm. Digitālās vides piekļūstamība ir svarīga ikvienam, jo ikkatrs var nonākt situācijā, kurā ir apgrūtināti izmantot digitālās vides iespējas. Piekļūstamības nodrošināšana atvieglo satura uztveršanu un pakalpojumu lietošanu visiem lietotājiem, turklāt tiesības uz informāciju ir vienas no pamattiesībām gan personām ar invaliditāti, gan visiem sabiedrības locekļiem kopumā (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām). Piekļūstama satura portālā nodrošināšana nozīmē to, ka ar tajā izvietoto drukāto, audio un vizuālo saturu ir viegli lietot un ar to viegli mijiedarboties katra vajadzībām piemērotā veidā, īpaši personām ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Portāla eparaksts.lv attīstībā piekļūstamības jomā nepieciešams maksimāli aptvert šādas lietotāju piekļūstamības īpašās vajadzības:

- lietot bez redzes uztveres;

- lietot ar vāju redzes uztveri;

- lietot bez krāsu uztveres;

- lietot bez dzirdes uztveres;

- lietot ar vāju dzirdes uztveri;

- lietot ar balsi;

- lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks;

- minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus;

- lietot, ja ir vāja izziņas spēja.

Tādēļ portāla eparaksts.lv piekļūstamības nodrošināšanā, jāveic investīcijas un pastiprināta uzmanība jāpievērš sekojošiem piekļūstamības pamatprincipiem, kas paredz,  ka digitālais saturs  ir:

- uztverams (attēlu, multimediju satura un cita digitālā satura atspoguļošanas alternatīvu pieejamība);

- darbināms (iespēja piekļūt digitālajam saturam un izmantot to brīvi – ne vien ar datorpeli, bet arī ar tā dēvētajām palīgtehnoloģijām, piemēram, TAB taustiņu);

- saprotams (digitālā satura atspoguļošana vienkāršā valodā, lai tas būtu saprotams ikvienam lietotājam, arī cilvēkiem ar dažādiem uztveres traucējumiem);

- robusts (iespēja salāgot digitālo saturu ar dažāda veida iekārtām, piemēram, ekrāna lasīšanas ierīcēm, viedtālruņu virtuālajiem balss asistentiem u.tml.)

Ņemot vērā potenciālo portāla eparaksts.lv lietotāju skaitu un portāla piekļūstamības nodrošināšanu kā pamatvajadzību, nepieciešama arī atbilstoša testa vide, kur piekļūstamības testos var iesaistīt lietotājus ar īpašajām vajadzībām un veikt ar tādām palīgtehnoloģijām kā palielinātāji, runājošas ierīces kā runājošs termostats, Braila raksta displeji, ekrāna lasīšanas programmatūra, teksta-runas sistēmas, kurās izmanto optisko rakstzīmju pazīšanu (OCR), telefoni ar lielām taustes pogām u.c.

Vienlaikus būtiski portālā jāievieš robotizētie risinājumi, automatizācijas un mākslīgā intelekta rīki, lai nodrošinātu :

- Pašapkalpošanās iespējas un 24/7 atbalstu lietotājiem, kā arī samazinātu  procesu izpildes laiku un mazinātu atbalsta sniegšanā iesaistīto cilvēkresursu skaitu;

- Robotizētus un mākslīgā intelekta vadītus klientu atbalsta risinājumus, kas atbalsta dažādas komunikācijas formas - teksts/teksts, runa/teksts/runa;

- Mašīntulkošanas ieviešanu;

- Minimālu manuālu iesaistīšanos, automatizējot lielāko daļu procesa no pieteikšanās pakalpojumam līdz pakalpojuma piegādes brīdim un pat līdz pakalpojuma izbeigšanai;

- Datos balstītu lēmumu pieņemšanu

- Spēju integrēt klientu datus no visām saistītām sistēmām, atbalstot lietotāju datu vienreizes iesniegšanas principu (once only), saīsinot biznesa plūsmu ciklus un automatizējot administratīvos uzdevumus.

Strādājot pie eParaksts lietotņu attīstības, tiek uzraudzīts iekārtu tirgus un tā tendences Latvijā. Vērojams, ka arī 2021. gadā stabilu trešo vietu un augstu procentu (13.5%) mobilo iekārtu lietotāju vidū saglabā ražotājs Huawei, kas kopš 2019. gada uztur savu operētājsistēmu HarmonyOS un ar šo sistēmu savietojamu lietotņu galeriju – Huawei AppGallery. Sastādot eParaksts mobile un eParakstsLV lietotņu attīstības ceļa karti, ir paredzēta arī lietotņu publicēšana Huawei AppGallery, pirms tam veicot padziļinātu risku analīzi un īstenojot kompetento iestāžu rekomendācijas, kā arī realizējot atbilstošus risku mazināšanas pasākumus.

2021.gadā Eiropas Komisija sadarbībā ar ES dalībvalstīm eIDAS regulas pārskatīšanu. Šī procesa mērķis ir pilnveidot eIDAS regulu, novēršot būtiskākās nepilnības, kas līdz šim ir kavējušas elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu harmonizētu darbību ES līmenī.

2021.gada 3.jūnijā Eiropas Komisija (turpmāk – EK) publicēja pirmo eIDAS priekšlikumu, kura ietvaros tika atspoguļots jauns koncepts “Eiropas vienotā digitālā identitāte”. Lai ieviestu Eiropas vienoto digitālo identitāti, priekšlikumā tika iekļauts jauns risinājums “digitālās identitātes maks” ar kura palīdzību visiem ES iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja:

- droši identificēties digitālajā vidē publiskā un privātā sektora pakalpojumu saņemšanai un piekļuvei lielajām platformām (piem. Facebook, Google u.c.);

- pārvaldīt savus datus, publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem sniedzot tikai nepieciešamo informāciju, kuru lietotājs vēlās atklāt;

- maka ietvaros uzglabāt un ar tā palīdzību nodot dažāda veida atribūtus (no privātā un publiskā sektora) piemēram, digitālo vadītāja apliecību, izglītību apliecinošus dokumentus, e-receptes, sporta klubu abonementus u.c.

- u.c.

eIDAS regulas pārskatīšanas procesā uzsvars likts arī uz pašreizējā regulējuma nepilnību novēršanu, proti jaunais regulējums paredz pienākumu visām valstīm paziņot savas identifikācijas shēmas, ES līmenī noteikta prasība ieviest vienotu un nemainīgu personas unikālo identifikatoru, attiecībā pret pašreizējo risinājumu paplašināts datu apjoms, kas tiks nodots ar digitālā identitātes maka starpniecību, definēti jauni uzticamības pakalpojumi, digitālās identitātes makam izvirzīta prasība darboties arī bezsaistē.

Pašlaik EK izvirzītajā eIDAS priekšlikumā regulējuma ieviešanai noteikts ļoti ambiciozs termiņš, kas ir 12 mēneši pēc eIDAS regulas pieņemšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, jau 2021.gadā tika uzsākts darbs pie jaunā digitālās identitātes maka risinājuma tehniskās arhitektūras. Šī procesa ietvaros, atsaucoties uz EK uzstādījumu, uzsvars likts uz standartizēta un tehnoloģiski neitrāla risinājuma izstrādi. Tehniskā darba grupa, kur piedalās eksperti no VARAM, VRAA un LVRTC savu darbu uzsāka 2021.gada septembrī. 2022.gada februārī ES līmenī sabiedrības līdzdalībai tika publicēta arhitektūras dokumenta pirmā versija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, plānojot turpmāku LVRTC produktu, infrastruktūras un uzticamības pakalpojumu attīstību, vērā jāņem jaunās prasības, kas izrietēs no pārskatītā eIDAS regulējuma, kuru indikatīvi plānots apstiprināt 2023.gadā.

eParaksts mobile šobrīd nodrošina identitātes apliecināšanu un dokumentu elektronisku parakstīšanu. LVRTC rīcībā ir pieejams eParaksts mobile lietotnes programmatūras izstrādes komplekts (SDK), kas sniedz iespēju nākotnē lietotni attīstīt ar jaunām funkcionalitātēm un pielāgot jaunām prasībām. Atbilstoši īstenošanas aktiem, kuri tiks pieņemti pēc eIDAS pārskatītās versijas stāšanās spēkā, LVRTC spētu pilnveidot jau esošo eParaksts mobile lietotni vai izstrādāt jaunu, uz eParaksts mobile SDK balstītu, lietotni.

LVRTC varētu tikt noteikts kā digitālās identitātes maka nodrošinātājs, balstoties uz šādiem apsvērumiem:

- Visi LVRTC nodrošinātie uzticamības pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši eIDAS regulas prasībām;

- LVRTC jau šobrīd uztur Latvijas izziņoto nacionālo elektroniskās identifikācijas shēmu;

- LVRTC ir pieredze augstākā (high) uzticamības līmeņa pakalpojumu sniegšanā, kā arī pieredze atbilstības prasību izpildē un akreditācijā.

eParaksts mobile SDK sniedz iespēju esošo eParaksts mobile lietotni pielāgot digitālās identitātes maka vajadzībām vai uz eParaksts mobile bāzes izveidot jaunu lietotni. Attiecīgi, pārizmantojot jau LVRTC rīcībā esošos resursus, digitālās identitātes maka ieviešana varētu būt finansiāli izdevīgāka.

Turpinot par gala lietotāju risinājumu attīstību, secināms, ka vēl relatīvi nesen, veidojot lietotājprogrammatūru, izstrādātājiem, bija jāizlemj – veidot tīmekļa vai darbvirsmas lietotni, vai ieguldīt milzīgus resursus un līdzekļus, izstrādājot un uzturot abus šos risinājumus. Paralēli, lietotāju vidū iegūstot arvien lielāku popularitāti, strauji ir attīstījies mobilo lietotņu segments. Lietotājiem tiek piedāvāti ērtāki un ikdienā pieejamāki risinājumi, kas ļauj piekļūt pakalpojumam praktiski jebkurā laikā un vietā.

Radusies situācija, no uzturēšanas un attīstīšanas viedokļa, ir tikpat neērta, kā no pakalpojumu saņemšanas veida — tiek lietoti un uzturēti vairāki savā starpā neintegrēti, taču vienādu funkciju pildoši, risinājumi.

Šobrīd, pateicoties straujai tehnoloģiskai attīstībai, plaisa starp tīmekļa, darbvirsmas un mobilajām lietotnēm samazinās. Tagad, ar salīdzinoši mazāku resursu patēriņu, izmantojot, piemēram, darbvirsmas konteineru tehnoloģijas, mēs varam lietot tiešsaistes produktu piedāvājumu ar darbvirsmu lietotājprogrammu funkcionalitāti. Ir skaidrs, ka mūsdienās vienotas programmu ekosistēmas veidošana, apvienojot visas trīs komponentes (tīmekļa, darbvirsmas un mobilās lietotnes) ir loģisks attīstības solis, kas uzlabotu gan programmatūras lietotāju pieredzi, gan mazinātu lietotātājprogrammatūras uzturētāju resursu patēriņu.

Nākamās paaudzes dokumentu parakstīšanas risinājums, kas kā modulis tiek integrēts visās lietotāja izmantotajās vidēs – interneta pārlūks, darbvirsmas programmatūra un mobilā lietotne,  ne tikai sevī ietvertu augstāk minētās problēmsituācijas risinājumu, bet arī vienotu šobrīd atdalītās, taču loģiski apvienojamās lietotnes. Balstoties uz vienotas lietotāja pieredzes pieeju visās platformās, tiktu apvienotas mobilās lietotnes eParaksts mobile, kas nodrošina e-Identifikāciju un eParakstsLV, kas nodrošina dokumentu parakstīšanu tieši mobilajā ierīcē, piedāvājot lietotājam mūsdienīgu un drošu digitālo rīku, kurā veikt gan e-identitātes apliecināšanu, gan elektroniski parakstīt dokumentus, slēgt līgumus un saņemt citus iestāžu un komersantu pakalpojumus attālināti. Savukārt, pēc mūsdienās pieņemtiem lietotāja pieredzes un lietotāju saskarnes standartiem, kā arī pielietojot konteineru tehnoloģijas, darbvirsmas programmatūras eParakstītājs 3.0 pārbūvē tiktu paredzēta tiešsaistes produkta eparaksts.lv integritāte.

Šo lietotņu pārbūve un apvienošana, izmantojot mūsdienās piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus, veidotu vienotu eParaksts ekosistēmu, sniedzot iespēju lietotājiem saņemt pakalpojumu vēl augstākā kvalitātē gan lietojamības, gan drošības ziņā, kā arī samazināt patērētos cilvēkresursus pakalpojuma iegūšanas apkalpošanā, piemēram, ieviešot iespēju parakstīt līgumu elektroniski mobilajā lietotnē ar eID karti, neizmantojot karšu lasītāju, bet izmantojot bezkontakta sertifikātu nolasīšanas tehnoloģiju, iespējams ietaupīt uz kurjera pakalpojumiem, fizisko dokumentu apstrādi un glabāšanu, tomēr nepieciešami ieguldījumi risinājuma izstrādei un uzturēšanai.

  - Nepieciešamais finansējuma apjoms 2024.-2026.gadam

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA | 1 608 450 | 1 757 996 | 1 905 847 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 627873 | 699828 | 775761 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 181 672 | 181 673 | 181 674 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 25242 | 27388 | 29716 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 44894 | 48710 | 52850 |
| Amortizācija | 151221 | 193604 | 228054 |
| Darbaspēka izmaksas | 487419 | 516664 | 547664 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 90 129 | 90 129 | 90 129 |
| 2. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 814 246 | 892 510 | 967 683 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 227134 | 246440 | 267388 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 26 290 | 26 290 | 26 290 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 18931 | 20540,1 | 22286,0 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 33671 | 36533,0 | 39638,3 |
| Amortizācija | 120977 | 154883 | 182443 |
| Darbaspēka izmaksas | 342998 | 363578 | 385393 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 44245 | 44245 | 44245 |
| 3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 549 336 | 591 305 | 634 046 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 112047 | 121571 | 131905 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 0 | 0 | 0 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 18931 | 20540 | 22286 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 33671 | 36533 | 39638 |
| Amortizācija | 30244 | 38721 | 45611 |
| Darbaspēka izmaksas | 324946 | 344443 | 365109 |
| Pieskaitāmās izmaksas | 29497 | 29497 | 29497 |
| 4. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ | 1 024 485 | 1 056 069 | 1 089 548 |
| Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi un klientu apkalpošanas infrastruktūra + darba samaksa | 510944 | 531220 | 552713 |
| Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi | 198469 | 209777 | 221763 |
| Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi | 315072 | 315072 | 315072 |
| KOPĀ 1+2+3+4 | 3 996 517 | 4 297 879 | 4 597 125 |
| 5. PVN | 839269 | 902555 | 965396 |
| KOPĀ 1+2+3+4+5 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piemēro pievienotās vērtības nodokli sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta 10.daļas 1.punktā minēto normu.

Veicot lietotāju aptaujas, lietotāji kā būtiskāko ieguvumu nacionālo identifikācijas un elektroniskās parakstīšanās rīku lietošanā atzīst tieši iespēju saņemt un izmantot pakalpojumus bez maksas.

Faktiskajām izmaksām atbilstošs finansējums ir kritiski nozīmīgs pakalpojuma nodrošināšanā līdzšinēji augstā līmenī un produktu attīstībā, kā arī finansējuma aprēķinā jāņem vērā un tas ir jāsalāgo ar ik gadu pieaugošajām saistītajām izmaksām. Finansējumam neatbilstot reālajai situācijai, pakalpojuma nodrošināšanā pastāv risks pēc nepieciešamības atteikties vai pārvērtēt vajadzību daļai no tieši neuzdoto funkciju veikšanas, piemēram, uzņēmumu un organizāciju apmācībām, proaktīvas bezmaksas integrācijas risinājumu “pārdošanas”, būtiski mazināt klientu apkalpošanas ātrumu vai pat noteikt zemāku pakalpojuma pieejamības rādītāju. Nepietiekama finansējuma gadījumā var nākties veikt izmaksu optimizāciju, kas faktiski nozīmē atteikšanos no turpmākas pakalpojumu attīstības, tieši pretēji – soli atpakaļ. Tāpat šādas rīcības rezultātā palielināsies izmaksas valsts un privātajā sektorā, jo šobrīd efektīvi veicami procesi un pakalpojumi kļūs neefektīvāki, attiecīgi – dārgāki.

Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40, 21.§) 7.punkts nosaka - IeM izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2022.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"" (turpmāk – rīkojums Nr.347), paredzot valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu, kā arī ilgtermiņa saistības budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "PMLP" no 2024. līdz 2027.gadam. Ilgtermiņa saistībās paredzēt finansējumu samaksas veikšanai LVRTC par sertifikācijas pakalpojumiem atbilstoši ar VARAM un SM saskaņotajam izdevumu apmēram un ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktā minēto, informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju.

Ievērojot šī informatīvā ziņojuma virzību, kā arī to, ka finansējums  samaksas veikšanai LVRTC par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu - uzticamības pakalpojumu sniegšanu nepieciešams no 2024.gada, grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr.347, paredzot  Pilsonības un migrācijas pārvaldei subsīdijas un dotācijas (ilgtermiņa saistības pasākuma “Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu” ietvaros) 2024. gadā 4 835 786 euro apmērā , 2025. gadā 5 200 434 euro  apmērā  un 2026. gadā  5 562 521 euro apmērā (ievērojot, ka finansējums 2024., 2025. un 2026. gadam (katru gadu) 3 720 366 euro apmēra jau iekļauts Ministru kabineta rīkojumā Nr.347 (Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra  rīkojums Nr. 644 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”””, nepieciešams sagatavot un virzīt tad, kad būs piešķirts papildu nepieciešamais finansējums. Tādējādi grozījumi rīkojumā Nr.347 būtu sagatavojami trīs mēnešu laikā pēc  valsts budžeta likumprojekta pieņemšanas, paredzot papildu finansējumu 2024.gadam 1 115 420 euro apmērā 2025. gadam 1 480 068 euro apmērā un 2026. gadam 1 842 155 euro apmērā, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par uzticamības pakalpojumu.

# Turpmākā rīcība

- Lai nodrošinātu e-identitātes un e-paraksta  pakalpojumu attīstību ir nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- 1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

- 2. Noteikt, ka fiziskas personas identitātes elektroniskā vidē nodrošināšanas un kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu uzturēšanai no 2024.gada līdz 2026.gadam tiek piemērots informatīvajā ziņojuma piektajā sadaļā iekļautais proporcionālais finansējuma modelis.

- 3. Pieņemt zināšanai, ka fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024.gada līdz 2026.gadam kopējais nepieciešams finansējums ir 2024.gadā 4 835 786 eiro ar PVN, 2025.gadā 5 200 434 eiro ar PVN un 2026.gadā 5 562 521 eiro ar PVN.

- 4. Lai nodrošinātu finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024.gada līdz 2026.gadam,  noteikt, ka finansējuma avoti  ir šādi:

- 4.1. LVRTC dividendes 2024.gadā 1 885 957 euro, 2025.gadā 2 028 169 euro un 2026.gadā 2 169 383 euro (palielinājums pret Ministru kabineta 2022.gada 20.septembra sēdes prot. Nr.48 42. § 6.punktā noteikto 2024.gadā 339 571 euro, 2025.gadā 481 783 euro un 2026.gadā 622 997 euro);

- 4.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 20.septembra sēdes prot. Nr.48 42. § 6.punktu paredzētais finansējums 2024.gadā 2 173 980 euro, 2025.gadā 2 173 980 euro un 2026.gadā 2 173 980 euro (resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu);

- 4.3. papildus valsts budžeta finansējums 2024.gadā 775 849 euro, 2025.gadā 998 285 euro un 2026.gadā 1 219 158 euro.

5. Jautājumu par papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai 2024.gadā 775 849 euro, 2025.gadā 998 285 euro un 2026.gadā 1 219 158 euro apmērā izskatīt likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, IeM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā prioritārā pasākuma pieteikumu atbilstoši šā protokollēmuma 4.3.apašpunktā noteiktajam

- 6. IeM (PMLP) līdz 2023.gada 1.septembrim noslēgt vienošanos pie 2016.gada 29.decembrī starp PMLP un LVRTC noslēgtā deleģēšanas līguma par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu 2024.-2026. gadam.

- 7. VARAM sadarbībā ar IeM , SM un AiM izvērtēt esošo tiesisko regulējumu un nepieciešamības gadījumā līdz 2025. gada 1. janvārim sniegt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei, lai nodrošinātu tiesisko ietvaru un noteiktu atbildīgās institūcijas par eIDAS regulējumā paredzēto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu kā valsts pārvaldes funkciju.

- 8.  Lai nodrošinātu no pārskatītās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK. dalībvalstīm izrietošos pienākumus,  VARAM izveidot darba grupu, iekļaujot darba grupas sastāvā IeM, SM, AiM deleģētus pārstāvjus un darba grupā līdz 2025.gada 1.janvārim noteikt uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu finansēšanas modeli un institūciju atbildības jomas, iesaistīto valsts pārvaldes institūciju funkcijas un uzdevumus.

- 9.  VARAM sadarbībā ar IeM un LVRTC līdz 2025.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par personas apliecības turētāja kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamās funkcionalitātes nepārtrauktības nodrošināšanu 10 gadu periodam sākot ar 2027.gadu.

- 10. VARAM izvērtēt problēmjautājumus, kas saistīti ar kvalificēta elektroniskā zīmoga lietojamību, lai nodrošinātu turpmāku valsts pārvaldes pakalpojumu drošu transformāciju, un nepieciešamības gadījumā līdz 2025.gada 1.janvārim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

- 11. VARAM sadarbībā ar IeM izvērtēt eIDAS priekšlikumā ietvertās prasības attiecībā uz vienotā Eiropas digitālās identitātes maka ieviešanu nacionālajā līmenī un nepieciešamības gadījumā divpadsmit mēnešu laikā pēc eIDAS priekšlikuma spēkā stāšanās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu projektus eIDAS priekšlikuma ieviešanai Latvijas Republikā.

- 12. VARAM nodrošināt LVRTC dalību eIDAS priekšlikuma izstrādes Eiropas Komisijas darba grupās attiecībā uz vienotā Eiropas digitālā maka tehnisko un arhitektūras risinājumu izstrādi  un sagatavošanu  nostiprināšanai eIDAS priekšlikuma tiesiskajā ietvarā un LVRTC  izmantot Digitālās Eiropas Programmas iespējas un piedalīties projektu uzsaukumos, lai īstenotu  Eiropas vienotās digitālas identitātes maka risinājumu pilotprojektu atbilstoši eIDAS priekšlikuma prasībām.

- 13. AiM, sadarbībā ar VARAM sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. maijam iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām”, nosakot prasības, kādām jāatbilst kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, lai to līmeņi sakristu ar augstu uzticamības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajam.

- 14. LVRTC līdz 2023. gada 1. maijam sagatavot un iesniegt AiM nepieciešamo dokumentāciju, lai pārskatītu Latvijas 2019.gadā paziņoto elektroniskās identifikācijas shēmu Eiropas Komisijas eIDAS ekspertu grupā ar mērķi paaugstināt paziņotā elektroniskās identifikācijas rīka eParaksts (t.i. mobilais elektroniskās identifikācijas risinājums “eParaksts mobile”) uzticamības līmeni no “būtisks” uz “augsts”.

Satiksmes ministrs								J.Vitenbergs

Pielikums Nr.1

Izmaksu atspoguļojums (pa pozīcijām)

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Finansējums euro bez PVN |  |  | Finansējums euro bez PVN |  |  | Procentuālais pieaugums pret iepriekšējo periodu |  |  |  |  | Izmaksu pieauguma pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022/ 2021 | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 |  |
| 1. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA | 1 376 437 | 1 419 661 | 1 383 069 | 1 608 450 | 1 757 996 | 1 905 847 | 3% | -3% | 16% | 9% | 8% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, kas pārsvarā veidojas no pamatsistēmu uzturēšanas atbalsta izmaksu pieauguma un darbaspēka izmaksu pieauguma |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 487 745 | 487 745 | 487 745 | 627873 | 699828 | 775761 | 0% | 0% | 29% | 11% | 11% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, salīdzinot ar 2023.gadu, kas saistāms ar citu plānošanas periodu, kā arī ar pamatsistēmu uzturēšanas un pakalpojumu sniedzēju prognozētajām cenu izmaiņām, ko ietekmējušas elektroenerģijas cenu izmaiņas jau no 2021.gada otrās puses. |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 181 672 | 181 672 | 181 672 | 181 672 | 181 673 | 181 674 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 18 384 | 18 384 | 18 384 | 25242 | 27388 | 29716 | 0% | 0% | 37% | 9% | 9% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 6,86 tūkstoši euro gadā. |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 37 974 | 37 974 | 37 974 | 44894 | 48710 | 52850 | 0% | 0% | 18% | 9% | 8% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 6,92 tūkstoši euro gadā. |
| Amortizācija | 198 792 | 242 016 | 205 424 | 151221 | 193604 | 228054 | 22% | -15% | -26% | 28% | 18% | Būtisks pieaugums plānots 2025.gadā, kas saistāms ar investīciju pieaugumu |
| Darbaspēka izmaksas | 387 850 | 387 850 | 387 850 | 487419 | 516664 | 547664 | 0% | 0% | 26% | 6% | 6% | Darbaspēka izmaksu pieaugums plānots ņemot vērā inflācijas ietekmi, kā arī 2024.gada pieaugums salīdzinājumā ar 2023.gadā plānoto, skaidrojams ar citu plānošanas periodu, pamatojoties uz prognozētajām izpildēm 2021.gadā, tāpat ņemot vērā darbinieku skaita pieaugumu, kā arī darbaspēka tirgū šībrīža aktuālo atalgojumu. |
| Pieskaitāmās izmaksas | 64 020 | 64 020 | 64 020 | 90 129 | 90 129 | 90 129 | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | Tiek plānotas atbilstoši pamatsistēmas uzturēšanas un atbalsta izmaksām un attiecīgi atbilstoši šo izmaksu pieaugumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 26,11 tūkstoši euro gadā. |
| 2. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 676 604 | 701 209 | 661 209 | 814 246 | 892 510 | 967 683 | 4% | -6% | 23% | 10% | 8% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, kas pārsvarā veidojās no darbaspēka izmaksu pieauguma un pamatsistēmu uzturēšanas atbalsta izmaksu pieauguma |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 191 613 | 191 613 | 191 613 | 227134 | 246440 | 267388 | 0% | 0% | 19% | 8% | 9% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, salīdzinot ar 2023.gadu, kas saistāms ar citu plānošanas periodu, kā arī ar pamatsistēmu uzturēšanas un pakalpojumu sniedzēju prognozētajām cenu izmaiņām, ko ietekmējušas elektroenerģijas cenu izmaiņas jau no 2021.gada otrās puses. |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 26 290 | 26 290 | 26 290 | 26 290 | 26 290 | 26 290 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 13 788 | 13 788 | 13 788 | 18931 | 20540,1 | 22286 | 0% | 0% | 37% | 8% | 8% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 5,14 tūkstoši euro gadā. |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 28 480 | 28 480 | 28 480 | 33671 | 36533 | 39638,3 | 0% | 0% | 18% | 8% | 8% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 5,19 tūkstoši euro gadā. |
| Amortizācija | 113 162 | 137 767 | 97 767 | 120977 | 154883 | 182443 | 22% | -29% | 24% | 28% | 18% | Būtisks pieaugums plānots 2024. un 2025.gados, kas saistāms ar investīciju pieaugumu |
| Darbaspēka izmaksas | 271 843 | 271 843 | 271 843 | 342998 | 363578 | 385393 | 0% | 0% | 26% | 6% | 6% | Darbaspēka izmaksu pieaugums plānots ņemot vērā inflācijas ietekmi, kā arī 2024.gada pieaugums salīdzinājumā ar 2023.gadā plānoto, skaidrojams ar citu plānošanas periodu, pamatojoties uz prognozētajām izpildēm 2021.gadā, tāpat ņemot vērā darbinieku skaita pieaugumu, kā arī darbaspēka tirgū šī brīža aktuālo atalgojumu. |
| Pieskaitāmās izmaksas | 31 428 | 31 428 | 31 428 | 44245 | 44245 | 44245 | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | Tiek plānotas atbilstoši pamatsistēmas uzturēšanas un atbalsta izmaksām un attiecīgi atbilstoši šo izmaksu pieaugumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 12,8 tūkstoši euro gadā. |
| 3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ | 449 350 | 454 271 | 454 271 | 549 336 | 591 305 | 634 046 | 1% | 0% | 21% | 8% | 7% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, kas pārsvarā veidojās no darbaspēka izmaksu pieauguma |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | 101 613 | 101 613 | 101 613 | 112047 | 121571 | 131905 | 0% | 0% | 10% | 9% | 9% | Mērens pieaugums inflācijas ietekmē |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 18931 | 20540 | 22286 | 0% | 0% | 28% | 8% | 9% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 4,18 tūkstoši euro gadā. |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | 28 480 | 28 480 | 28 480 | 33671 | 36533 | 39638 | 0% | 0% | 18% | 8% | 8% | Tiek plānotas atbilstoši šī brīža tirgus piedāvājumam. Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 5,19 tūkstoši euro gadā. |
| Amortizācija | 22 632 | 27 553 | 27 553 | 30244 | 38721 | 45611 | 22% | 0% | 10% | 28% | 18% | Būtisks pieaugums plānots 2025.gadā, kas saistāms ar investīciju pieaugumu |
| Darbaspēka izmaksas | 260 917 | 260 917 | 260 917 | 324946 | 344443 | 365109 | 0% | 0% | 25% | 6% | 6% | Darbaspēka izmaksu pieaugums plānots ņemot vērā inflācijas ietekmi, kā arī 2024.gada pieaugums salīdzinājumā ar 2023.gadā plānoto, skaidrojams ar citu plānošanas periodu, pamatojoties uz prognozētajām izpildēm 2021.gadā, tāpat ņemot vērā darbinieku skaita pieaugumu, kā arī darbaspēka tirgū šī brīža aktuālo atalgojumu. |
| Pieskaitāmās izmaksas | 20 952 | 20 952 | 20 952 | 29497 | 29497 | 29497 | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | Būtiskākais pieaugums 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu. Taču svarīgi, ka absolūtos skaitļos pieaugums veido vien 8,55 tūkstoši euro gadā. |
| 4. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ | 743 500 | 726 135 | 576 134 | 1 024 485 | 1 056 069 | 1 089 548 | -2% | -21% | 78% | 3% | 3% | Galvenais izmaksu pieaugums plānojams 2024.gadā, kas pārsvarā veidojas no darbaspēka izmaksu pieauguma |
| Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi un klientu apkalpošanas infrastruktūra + darba samaksa | 257 285 | 257 285 | 207 285 | 510944 | 531220 | 552713 | 0% | -19% | 146% | 4% | 4% | Šī pozīcija iekļauj sertifikātu statusa maiņas – apturēšanas un atsaukšanas – iespēju 24/7 režīmā Abonentiem; sertifikātu statusa maiņas starpsistēmu saskarni – darbībām ar sertifikātiem – 24/7 režīmā eID mobila-virtuālā risinājuma līgumu slēgšanas sistēmas uzturēšanu un administrēšanu, kas arī veido būtiskāko pieaugumu 2024.gadā, pamatojoties uz darbaspēka resursu sadārdzinājumu un strauji augošo jauno lietotāju pieaugumu, kuriem jānoslēdz pakalpojuma līgums. |
| Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi | 171 190 | 166 964 | 116 964 | 198469 | 209777 | 221763 | -2% | -30% | 70% | 6% | 6% | Pieaugums pamatā 2024.gadā, kas saistāms ar darbaspēka sadārdzināšanos. |
| Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi | 315 024 | 301 885 | 251 884 | 315072 | 315072 | 315072 | -4% | -17% | 25% | 0% | 0% | Piegādātāju un darba spēka cenu pieaugums. |
| KOPĀ 1+2+3+4 | 3 245 891 | 3 301 276 | 3 074 683 | 3 996 517 | 4 297 879 | 4 597 125 | 2% | -7% | 30% | 8% | 7% |  |
| 5. PVN | 681 637 | 693 268 | 645 683 | 839269 | 902555 | 965396 | 2% | -7% | 30% | 8% | 7% |  |
| KOPĀ 1+2+3+4+5 | 3 927 528 | 3 994 544 | 3 720 366 | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 | 2% | -7% | 30% | 8% | 7% |  |

Laika periodā no 2021. gada līdz 2026. gadam plānotais vidējais izmaksu pieaugums gadā ir 8 %. Vislielākais izmaksu pieaugums plānots 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu (vidēji 30 %). Izmaksu pieaugums 2025.  un 2026. gadam plānots vienmērīgs. Galvenie pieņēmumi, uz ko balstās izmaksu pieaugums ir:

  - Izmaksu plānošana dažādos laika periodos. Izmaksas trīs gadu ietvaram, laika periodam no 2021. gadam līdz 2023. gadam, tika gatavotas 2019. gadā, pamatojoties uz tā brīža ekonomisko situāciju un piegādātāju piedāvātajām cenām. Taču izmaksas trīs gadu ietvaram, laika periodam no 2024. gadam līdz 2026. gadam, tika gatavotas 2022. gadā, pamatojoties uz pašreizējā perioda aktuālajām izmaksām tirgū, iepirkumu procedūrās iesniegtajiem piedāvajumiem, kā arī 2021. gada gaidāmo izpildi. Līdz ar to skaidrojams 2024. gada visstraujākais plānotais izmaksu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

  - Plānojot izmaksu pieaugumu tika analizēta inflācijās statistika (https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/fm-inflacija-junija-pietuvojas-20-limenim?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F), kas 2022. gada jūnijā sasniedza 19,3 %, kas vērtējama kā netipiski augsta.

  - Tika pieņemta nākamo periodu inflācija, analizējot Latvijas Bankas sniegtās prognozes (https://www.bank.lv/darbibas-jomas/monetaras-politikas-istenosana/prognozes), paredzot vidējo inflāciju Latvijā 2022. gadā 14,8% un 2023. gadā 7 %. Līdz ar to 2019. gadā izstrādātais plānotais nepieciešamais finansējums 2021., 2022. un 2023. gadam atzīstams par nepietiekošu un, izstrādājot 2024. – 2026. gadam finansējumu, tika ņemts vērā nepieciešamais palielinājums, ņemot vērā šībrīža inflācijas rādītājus un iepriekšējo trīs gadu inflācijas atstāto ietekmi.

Izmaksu pieaugums tika noteikts arī ņemot vērā informāciju no iepirkumu procedūru laikā potenciālo piegādātāju iesniegtajiem piedāvājumiem, kas parāda šībrīža tirgus cenas un gaidāmās tendences tuvākajam laikam.

Pielikums Nr.2

Izmaksu izvērsums (pa pozīcijām)

| Pasākuma nosaukums /Izmaksu nosaukums | Pamatojums/Detalizēts aprēķins | Plānotā summa 2024. gadā | Plānotā summa 2025. gadā | Plānotā summa 2026. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D |  | E |
| 1. SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU PAMATSISTĒMU UZTURĒŠANA KOPĀ |  | 1 608 450 | 1 757 996 | 1 905 848 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstošoši PIL prasībām. | 627 873 | 699 828 | 775 761 |
|  | a) Programmatūras ražotāja licenču atbalsta maksājums eParaksts IS PKI platformai. | 168 952 | 188 314 | 208 747 |
|  | b) Programmatūras ražotāja licenču atbalsta maksājums eParaksts IS TX platformai. | 95 161 | 106 067 | 117 575 |
|  | c) Ražotāja autorizēta pārstāvja nodrošināta eParaksts IS PKI programmatūras platformas uzturēšana. | 142 959 | 159 343 | 176 632 |
|  | d) Ražotāja autorizēta pārstāvja nodrošināta eParaksts IS TX programmatūras platformas uzturēšana. | 147 542 | 164 450 | 182 294 |
|  | e) Papildu ražotāja atbalsta summas pieaugums saskaņā ar lietotāju skaita pieaugumu. | 67 742 | 75 505 | 83 698 |
|  | f) citi programmatūras uzturēšanas izdevumi | 5 516 | 6 148 | 6 815 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | Ikgadējā audita izmaksu pozīcijas prognoze sastāv no vairākām apakšpozīcijām. Izmaksu prognoze sastādīta ņemot vērā iepriekšējo auditu datus un normatīvās prasības tos veikt. Prognozes izmaksas var mainīties atkarībā no iepirkumā iesniegto piedāvājumu cenas. Tiek plānoti šādi ikgadējie auditi: Prognozē pieņemts, ka audita izmaksas pārdalās starp 87 % (pamatsistēmu īpatsvars) un 13 % ( integrācijas risinājumu pozīciju) | 181 672 | 181 673 | 181 674 |
|  | a) Uzticamības pakalpojumu atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši eIDAS regulas prasībām. | 58 277 | 58 277 | 58 277 |
|  | b) Atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma prasībām. | 24 796 | 24 796 | 24 796 |
|  | c) Atbilstības novērtējums atbilstoši PSD2 regulai. | 24 796 | 24 796 | 24 796 |
|  | d) Platformas resertificēšana pie katras jaunas apakšversijas saskaņā ar uzraudzības institūcijas vēstuli un Eiropas komisijas prasībām. Prognozē ietverts 3-4 versiju sertificēšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Audits pie būtiskām izmaiņām platformā. Piemēram, eID kartēs esošo sertifikātu pāreja no RSA uz ECC tipa atslēgām. Prognozēts 1-2 šāda veida auditi. | 12 256 | 12 256 | 12 256 |
|  | f) Atbilstības ekspertu konsultāciju pakalpojumi. Piemēram eID karšu jauna PIN risinājuma ieviešanai. | 12 541 | 12 541 | 12 541 |
|  | g) Ielaušanās un drošības testi, kas veicami ik gadu | 46 156 | 46 157 | 46 157 |
|  | h) Ikgadējie iekšējie auditi saskaņā ar audita plānu. | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 25 242 | 27 388 | 29 716 |
|  | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem | 3 965 | 4 302 | 4 668 |
|  | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums | 17 878 | 19 398 | 21 047 |
|  | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas | 1 935 | 2 100 | 2 279 |
|  | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa. | 1 463 | 1 588 | 1 723 |
|  | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 44 894 | 48 710 | 52 850 |
|  | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 3 490 | 3 786 | 4 108 |
|  | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 24 417 | 26 492 | 28 744 |
|  | Datu pārraides pakalpojums. Publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī) x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 2 193 | 2 379 | 2 581 |
|  | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 1uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 896 | 972 | 1 054 |
|  | Ražošanas telpu noma. 4 (kv metri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1)x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 94 | 102 | 111 |
|  | Mākoņdatošanas pakalpojumu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā x 40% (pamatsistēmu īpatsvars) | 7 686 | 8 339 | 9 047 |
|  | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri | 5 017 | 5 443 | 5 906 |
|  | Īpašuma apdrošināšana | 1 103 | 1 197 | 1 299 |
| Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tās veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. | 151 221 | 193 604 | 228 054 |
| Darbaspēka izmaksas | 12 (slodzes) + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59% | 487 419 | 516 664 | 547 664 |
| Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. | 90 129 | 90 129 | 90 129 |
| 2. INTEGRĀCIJAS RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS un ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ |  | 814 246 | 892 509 | 967 683 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstoši PIL prasībām ir noslēgti uzturēšanas līgumi | 227 134 | 246 440 | 267 388 |
|  | a) Elektroniskās identifikācijas platformas un saskarņu ražotāja atbalsts | 90 384 | 98 066 | 106 402 |
|  | b) Parakstīšanās platformas un saskarņu uzturēšana | 45 634 | 49 513 | 53 722 |
|  | c) Portāla atbalsts | 91 116 | 98 860 | 107 264 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | Ikgadējā audita izmaksu pozīcijas prognoze sastāv no vairākām apakšpozīcijām. Izmaksu prognoze sastādīta ņemot vērā iepriekšējo auditu datus un normatīvās prasības tos veikt. Prognozes izmaksas var mainīties atkarībā no iepirkumā iesniegto piedāvājumu cenas. Tiek plānoti šādi ikgadējie auditi: Prognozē pieņemts, ka audita izmaksas pārdalās starp 87 % (pamatsistēmu īpatsvars) un 13 % ( integrācijas risinājumu pozīciju) | 26 290 | 26 290 | 26 290 |
|  | a) Uzticamības pakalpojumu atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši eIDAS regulas prasībām. | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
|  | b) Atbilstības novērtējums (audits) atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma prasībām. | 3 375 | 3 375 | 3 375 |
|  | c) Atbilstības novērtējums atbilstoši PSD2 regulai. | 3 375 | 3 375 | 3 375 |
|  | d) Platformas resertificēšana pie katras jaunas apakšversijas saskaņā ar uzraudzības institūcijas vēstuli un Eiropas komisijas prasībām. | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Audits pie būtiskām izmaiņām platformā. Piemēram, eID kartēs esošo sertifikātu pāreja no RSA uz ECC tipa atslēgām. Prognozēts 1-2 šāda veida auditi. | 1 558 | 1 558 | 1 558 |
|  | f) Atbilstības ekspertu konsultāciju pakalpojumi. Piemēram eID karšu jauna PIN risinājuma ieviešanai. | 1 818 | 1 818 | 1 818 |
|  | g) Ielaušanās un drošibas testi, kas veicami ik gadu | 6 283 | 6 283 | 6 283 |
|  | h) Ikgadējie iekšējie auditi saskaņā ar audita plānu. | 1 948 | 1 948 | 1 948 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 18 931 | 20 540 | 22 286 |
|  | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem | 2 974 | 3 227 | 3 501 |
|  | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums | 13 408 | 14 548 | 15 784 |
|  | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas | 1 452 | 1 575 | 1 709 |
|  | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa | 1 097 | 1 191 | 1 292 |
|  | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars), 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 33 671 | 36 533 | 39 638 |
|  | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 2 617 | 2 840 | 3 081 |
|  | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) ) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 18 313 | 19 869 | 21 558 |
|  | Datu pārraides pakalpojums. x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 1 644 | 1 784 | 1 936 |
|  | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 672 | 729 | 791 |
|  | Ražošanas telpu noma. 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 71 | 77 | 83 |
|  | Mākoņdatošanas pakalpojumu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars) | 5 764 | 6 254 | 6 786 |
|  | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri | 3 763 | 4 082 | 4 429 |
|  | Īpašuma apdrošināšana | 827 | 898 | 974 |
| Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tās veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. | 120 977 | 154 883 | 182 443 |
| Darbaspēka izmaksas | 9 (slodzes) + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59% | 342 998 | 363 578 | 385 393 |
| Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. | 44 245 | 44 245 | 44 245 |
| 3. GALA LIETOTĀJU RISINĀJUMU UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSAS KOPĀ |  | 549 336 | 591 305 | 634 046 |
| Pamatsistēmas uzturēšana un atbalsts | Programmatūras atbalsta un uzturēšanas iepirkumā, kas rīkots atbilstoši PIL prasībām ir noslēgti uzturēšanas līgumi | 112 047 | 121 571 | 131 905 |
|  | Darbvirsmas atbalsts | 74 323 | 80 640 | 87 495 |
|  | Lietotņu atbalsts | 37 724 | 40 931 | 44 410 |
|  | Plugin atbalsts | 0 | 0 | 0 |
| Audits, konsultācijas, drošības speciālistu un citi atbalsta pakalpojumi | LVRTC nav sertificējis gala lietotāju programmatūru. Atbilstības vērtējums (audits) nav obligāts. | 0 | 0 | 0 |
| Tehniskās infrastruktūras (serveri, sērijveida programmatūra – operētājsistēmas, datubāzes u. tml.) uzturēšana un atbalsts | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā noslēgto līgumu maksājamās summas. Izmaksu pozīcija tiek pārdalīta 40% (pamatsistēmu īpatsvars). 30% (integrācijas sistēmu īpatsvars), 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 18 931 | 20 540 | 22 286 |
|  | a) uzturēšanas atbalsta maksa par slodzes dalītājiem | 2 974 | 3 227 | 3 501 |
|  | b) Šaurlietojuma šifrēšanas iekārtu atbalsta maksājums | 13 408 | 14 548 | 15 784 |
|  | c) Datu bāzu, sistēmas infrastruktūras u.tml ekspertu konsultācijas | 1 452 | 1 575 | 1 709 |
|  | d) pieslēguma IR abonēšanas maksa | 1 097 | 1 191 | 1 292 |
|  | e) tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atbalsts | 0 | 0 | 0 |
|  | f) 2 tipu lasītāji | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktūras izmitināšanas izmaksas | Izmaksu aprēķinam ņemtas vērā šādas maksājamās summas. | 33 671 | 36 533 | 39 638 |
|  | II līmeņa datu centra servervietu noma. 2 (statnes) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 2 617 | 2 840 | 3 081 |
|  | III līmeņa datu centra servervietu noma. 3 (statnes) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 18 313 | 19 869 | 21 558 |
|  | Datu pārraides pakalpojums. Publiskā interneta piekļuve, datu pārraides kanāli starp datu centriem, drošības pakalpojums mēnesī x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 1 644 | 1 784 | 1 936 |
|  | VPN pakalpojums. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x uzņēmuma izmaksas par vpn pakalpojumu gadā x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 672 | 729 | 791 |
|  | Ražošanas telpu noma. 4 (kvmetri telpas platība, kas nepieciešama sertifikācijas biznesa virzienam Zaķusalas krastmalā 1) x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 71 | 77 | 83 |
|  | Mākoņdatošanas pakalpojmu izmaksas. 12.90 % (sertifikācijas biznesa virziena ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem ieņēmumiem) x uzņēmuma izmaksas par mākoņpakalpojuma uzturēšanu citu pakalpojumu nodrošināšanai gadā x 30% (gala lietotāju risinājumu īpatsvars) | 5 764 | 6 254 | 6 786 |
|  | Optisko šķiedru nomas pakalpojums starp datu centriem Rīgā, 4 šķiedru pāri | 3 763 | 4 082 | 4 429 |
|  | Īpašuma apdrošināšana | 827 | 898 | 974 |
| Tehniskā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas | Tā veidojas programmatūras un pamatlīdzekļu nolietošanās rezultātā. Atbilstoši uzņēmuma noteiktajām normām Sertifikācijas biznesa virziena programmatūras un pamatlīdzekļi amortizējas 5 gados, tātad 20% gadā. | 30 244 | 38 721 | 45 611 |
| Darbaspēka izmaksas | 8 (slodzes) x vidējās bruto atalgojuma izmaksas mēnesī + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59% | 324 946 | 344 443 | 365 109 |
| Pieskaitāmās izmaksas | Netiešās izmaksas un vispārīgās izmaksas (ne vairāk kā 5% no pārējām izmaksām), kas dalās uz visiem uzņēmuma biznesa virzieniem pēc apgrozījuma, starp kurām ir uzņēmuma iekšējo IT infrastruktūra uzturēšana, biroja uzturēšana, ar personālu saistītās izmaksas (veselības apdrošināšana) un citas izmaksas. | 29 497 | 29 497 | 29 497 |
| 4. KLIENTU ATBALSTA IZMAKSAS KOPĀ |  | 1 024 485 | 1 056 069 | 1 089 548 |
| Pamatsistēma. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | Šī pozīcija iekļauj sertifikātu statusa maiņas – apturēšanas un atsaukšanas – iespēju 24/7 režīmā Abonentiem; sertifikātu statusa maiņas starpsistēmu saskarni – darbībām ar sertifikātiem – 24/7 režīmā eID mobila-virtuālā risinājuma līgumu slēgšanas sistēmas uzturēšanu un administrēšanu. Elektronisko automatizēto klientu apziņošanu . Zvanu centra tehnisko atbalstu. Darbinieku kvalifikācijas apmācību. 3 slodzes + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%. | 510 944 | 531 220 | 552 713 |
| Integrācijas risinājumi. Klientu apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | Šī pozīcija iekļauj tehniskā atbalsta sniegšanu elektroniskās identifikācijas pakalpojuma integrēšanā, elektroniskās identifikācijas pakalpojuma integrācijas tehnisko dokumentāciju; elektronisku dokumentu parakstīšanas un pārbaudes pakalpojuma integrēšanā, elektronisku dokumentu parakstīšanas un pārbaudes pakalpojuma integrācijas tehnisko dokumentāciju; informatīvo un metodisko atbalstu un apmācības elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu gala lietotājiem un IS turētājiem; darbinieku kvalifikācijas apmācību. Kopā 5 slodzes + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59%. | 198 469 | 209 777 | 221 763 |
| Gala klienti. Apkalpošanas izdevumi (infrastruktūra + darba samaksa) | Šī pozīcija iekļauj eID kartes un “mobilā-virtuālā” (eParaksts mobile) pakalpojuma turētājam LVRTC izsniegto Sertifikātu dzīves cikla laikā un elektroniski parakstītu dokumentu saņēmējiem; elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu informācijas sagatavošanu un publicēšanu par Pakalpojumu izmantošanas nosacījumu, lietošanas un drošību eID kartes un “mobilā-virtuālā” pakalpojuma (eParaksts mobile) saņēmējiem drukātā un elektroniskā veidā; darbinieku kvalifikācijas apmācību . Kopā apmēram 8 slodzes + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23.59% | 315 072 | 315 072 | 315 072 |
| KOPĀ 1+2+3+4 |  | 3 996 517 | 4 297 879 | 4 597 125 |
| 5. PVN |  | 839 269 | 902 555 | 965 396 |
| KOPĀ 1+2+3+4+5 |  | 4 835 786 | 5 200 434 | 5 562 521 |

https://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2018-08-28

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/20210212_UPS%20saraksts.pdf

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/20181220_re%C4%A3istrs.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1210(02)&from=EN

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa ziņojumi: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

Šī norma nav attiecināma uz personu grupām, kas minētas Personu apliecinošo dokumentu likuma pārejas noteikumu 5.punkta otrajā teikumā. Šīm personām ziņojumā minētā prasība jāizpilda periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2030.

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS

https://www.varam.gov.lv/lv/media/6355/download

https://likumi.lv/ta/id/278001-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likums/redakcijas-datums/2023/02/01

https://likumi.lv/doc.php?id=%20243484&version_date=01.01.2023#p9

https://likumi.lv/ta/id/335729-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-27-julija-rikojuma-nr-347-par-informacijas-sistemas-darbibas-koncepcijas-aprakstu

https://www.makroekonomika.lv/latvijas-banka-parskata-makroekonomiskas-prognozes

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/11943101/01.02.01_60/ts_11943101v010201p.pdf

eIDAS regula - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

03.06.2021. eIDAS priekšlikums - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281

https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-identity

PVN likums - https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums