Informatīvais ziņojums

"Par Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 39, 4. §) 4. punktā noteiktā uzdevuma termiņa pagarināšanu"

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā ir sniegta informācija par Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 39, 4. §) 4. punktā noteiktā uzdevuma termiņa pagarināšanu.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Ar Ministru kabineta 2020. gada 4. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 39, 4. §) 4. punktu noteikts Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram 2023. gadā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību aktu projektu par valsts akciju sabiedrības “Tiesu nama aģentūra” pamatkapitāla samazināšanu, samazinot to par Liepājas cietuma būvniecībā ieguldīto VAS “Tiesu namu aģentūra” finanšu līdzekļu apjomu, nododot Liepājas cietuma attiecīgo daļu valsts īpašumā.

Ministru kabineta 2017. gada 8. septembra ārkārtas sēdē (prot. Nr. 44, 2. §) izskatot informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamību uzsākt jauna cietuma būvniecību Latvijā” tika nolemts valsts kapitālsabiedrības “Tiesu namu aģentūra” pamatkapitālā ieguldīt jaunā cietuma būvniecībai 2017. gadam paredzēto finansējumu 11 200 000 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 50 “Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” 2.2. punktu (Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra rīkojuma Nr. 740 “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju" redakcijā) atļauts jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanai izmantot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” pamatkapitālā ieguldītos līdzekļus ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai: 2022. gadā – 392 538 euro; 2025. gadā – 10 415 113 euro.

2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojuma Nr. 50 “Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” 2.2. punktam, kā arī ņemot vērā to, ka jauno Liepājas cietuma kompleksu atbilstoši SIA “Tiesu namu aģentūra” un SIA “Citrus Solutions” 2022. gada 22. novembra līgumam par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem pielīgts uzbūvēt 2025. gadā,  nepieciešams noteikt jaunu termiņu SIA “Tiesu namu aģentūra” pamatkapitāla samazināšanas tiesību aktu projekta sagatavošanai un iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, proti, 2026. gada 1. jūliju.