INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

"Par ģeneratīvā mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu publiskajā pārvaldē Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros"

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai nodrošinātu lēmuma par nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļas piešķiršanu 725 722,69 euro apmērā VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūrai (turpmāk –VDAA) un Kultūras informācijas sistēmu centram (turpmāk – KISC) kā Latvijas Republikas sadarbības partneriem projekta “EUNOMIA.AI” īstenošanai.

- SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas “Digitālā Eiropa” (“Digital Europe”) ietvaros 2025. gada 15. aprīlī izsludināja projektu konkursu DIGITAL-2025-AI-08-SUPPLY-AI  “Ģeneratīvā mākslīgā intelekta (GenAI) risinājumu ieviešana publiskajā pārvaldē” (Apply AI: GenAI for the public administrations). Projekta konkursa mērķis ir paātrināt atkārtojamu GenAI risinājumu ieviešanu publiskajā pārvaldē, īstenojot ne vairāk kā 8 pilotprojektus 4 virzienos. Projekta pieteikums tika iesniegts 2025. gada 2. oktobrī, apstiprinājums no EK par projekta “EUNOMIA.AI” īstenošanu tika saņemts 2026. gada 30. janvārī.

Konkursa noteikumi paredz, ka tiek atbalstīti pilotprojekti, kuros GenAI tiks pielietots dažādās Eiropas valstu, reģionu un pašvaldību iestādēs un tie valsts pārvaldē ieviesīs mērogojamus un atkārtojamus GenAI risinājumus, tādējādi palīdzot uzlabot lēmumu pieņemšanu, optimizēt iekšējos procesus, uzlabot pieejamību un vienkāršot birokrātiskās procedūras.

Projekta galvenie uzdevumi:

- Automatizēt rutīnas uzdevumus un uzlabot efektivitāti.

- Personalizētu publisko pakalpojumu sniegšanu un pieejamību iedzīvotājiem.

- Atbalstīt datos balstītu lēmumu pieņemšanu, optimizēt iekšējos procesus, uzlabot mijiedarbību ar iedzīvotājiem, vienkāršot juridiskās un administratīvās procedūras.

- Veicināt ES vērtību ievērošanu, kiberdrošību, caurspīdīgumu un cilvēka uzraudzību kritiskos lēmumos.

Lai piedalītos projektā, partneriem jānodrošina nacionālais publiskais līdzfinansējums tādā pašā apmērā, kādu piešķir ES, proti, līdzfinansējuma prasība ir 50% no kopējām projekta izmaksām.

Ja nacionālais publiskais līdzfinansējums netiek nodrošināts noteiktajā apmērā, Latvijas projekta partneriem nav pamata piedalīties projekta īstenošanā, līdz ar to tie nevar iesaistīties projekta aktivitātēs un gūt ar projekta īstenošanu saistītos ieguvumus, tostarp praktisko pieredzi, tehnoloģiju attīstības iespējas un starptautisko sadarbību.

Projektam “EUNOMIA.AI” nacionālā līdzfinansējuma daļu (valsts budžeta līdzfinansējuma formā vai valsts atbalsta formā) piešķir, ievērojot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023.gada 14.marta sēdes protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/694, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ lēmumu (ES) 2015/2240” koordinēšanu un nacionālo kontaktpunktu” (protokols Nr. 14 31. §). 7.punktu, kas nosaka, ka nozares ministrija valsts budžeta līdzfinansējumu projektu īstenošanai programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros var pieprasīt no valsts budžeta 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ja projektu īstenotājs:

7.1. ir valsts budžeta iestāde;

7.2. ar projekta ieviešanu nodrošina valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildi;

7.3. ir valsts dibināta augstskola vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta valsts dibināta zinātniskā institūcija, kas nodrošina valsts nozīmes projekta īstenošanu.

Ņemot vērā, ka projekta “EUNOMIA.AI” kopējā Latvijas partneru - valsts budžeta iestāžu, plānotā finansējuma apmērs ir 1 451 445,37 euro 36 mēnešos un tā īstenošanai nepieciešams arī nacionālais publiskais līdzfinansējums, līdz ar to MK ir jāpieņem lēmums par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu no 2026. gada līdz 2029. gadam, kopā ne vairāk kā 725 722,69 euro apmērā projekta “EUNOMIA.AI” īstenošanai.

- PROJEKTA PAMATOJUMS

Mākslīgais intelekts (turpmāk – MI) šobrīd ir viens no spēcīgākajiem tehnoloģiskajiem virzītājspēkiem, kas būtiski pārveido ekonomikas, sabiedrības un valsts pārvaldes darbības modeļus visā pasaulē. MI risinājumi ievērojami uzlabo datu analīzes spējas, lēmumu pieņemšanas efektivitāti, automatizē rutīnas procesus un veicina jaunu inovāciju rašanos. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta ziņojumu “Par mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā”, tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam MI varētu sniegt vairāk nekā 11 triljonu eiro ieguldījumu pasaules ekonomikā, vienlaikus uzlabojot produktivitāti, inovāciju ātrumu un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Eiropas Parlaments ziņojumā uzsver, ka MI ir būtisks instruments, lai uzlabotu publiskās pārvaldes efektivitāti, kvalitāti un pieejamību, kā arī stiprinātu sabiedrības uzticību valsts institūcijām.

Latvijas dalība šajā konsorcijā sniedz iespēju:

- Iegūt praktisku pieredzi GenAI risinājumu ieviešanā publiskajā sektorā, ar izmērāmiem rezultātiem;

- Veicinās Latvijas publisko pakalpojumu digitalizāciju, efektivitāti un pieejamību, zināšanu apmaiņu un labās prakses iegūšanu no citu valstu partneriem;

- Stiprināt starptautisko sadarbību un zināšanu apmaiņu ar vadošajām Eiropas institūcijām.

Šis projekts ir cieši saskaņots ar ES ilgtermiņa stratēģisko redzējumu par cilvēkcentrētu un uzticamu MI, kā arī konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu. Tas tieši veicina vairākas būtiskas ES politikas un iniciatīvas, nodrošinot, ka projekta rezultāti būs ne tikai inovatīvi, bet arī ilgtspējīgi un sistēmiski ietekmīgi.

Atbilstība ES stratēģijām un programmām:

- Projekts atbalsta MI kontinenta rīcības plānu un Piemērošanas MI stratēģijas, veicinot uzticama, cilvēkcentrēta MI ieviešanu publiskajā pārvaldē.

- Izmantojot Eiropas bāzes modeļus, projekts stiprina ES tehnoloģisko suverenitāti un konkurētspēju, kas ir galvenais mērķis gan MI kontinenta rīcības plānā, gan Digitālās Eiropas programmā.

- Projekts atbilst Digitālās Eiropas programmas (2025–2027)  mērķiem, veidojot savienotu Eiropas MI ekosistēmu un nodrošinot sinerģiju ar ES infrastruktūrām, piemēram, AI Factories un kopīgajām Eiropas datu telpām.

- Tas veicina Digitālās desmitgades mērķu sasniegšanu, paātrinot publisko pakalpojumu digitālo transformāciju.

Atbilstība ES regulējumam un uzticamības principiem:

- Projekts darbojas pilnīgā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2024.gada 13. jūnija regulu Nr.2024/1689, ar ko nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (un groza Regulas (EK) Nr.300/2008, (ES) Nr.167/2013, (ES) Nr.168/2013, (ES) 2018/858, (ES) 2018/1139 un (ES) 2019/2144 un Direktīvas 2014/90/ES, (ES) 2016/797 un (ES) 2020/1828 (Mākslīgā intelekta akts) (turpmāk –  MI akts), ieviešot riskos balstītu pieeju un principu “atbilstība pēc noklusējuma” (compliance-by-design).

- Tiek nodrošināta cilvēka uzraudzība, riska pārvaldība, caurskatāmība un datu kvalitāte, kas ir būtiski MI ieviešanai aktuālajās publiskā sektora jomās.

Problēmas, ko projekts risina

Publiskās pārvaldes šobrīd saskaras ar būtiskiem šķēršļiem:

- tehnoloģiskās nepilnības,

- regulējuma sarežģītība jaunā MI akta kontekstā,

- aizspriedumu un sabiedrības uzticības riski,

- trūkst mērogojamu un atkārtojamus risinājumu.

Projekts šos izaicinājumus pārvar, nodrošinot:

- kopīgu suverēnu infrastruktūru,

- robustu atbilstības ietvaru,

- atkārtojamus pilotprojektus, kas izstrādāti kopā ar 30 Eiropas publiskajām pārvaldēm un tiks ieviesti 25 Eiropas publiskās pārvaldes iestādēs.

Projekts ir būtisks, jo tas ne tikai īsteno ES stratēģiskās prioritātes, bet arī nodrošina praktisku ceļu uz MI akta atbilstību publiskajā sektorā, veicinot uzticamu, drošu un ilgtspējīgu MI ieviešanu Eiropā. Tas kalpos kā liela mēroga pilotprojekts, kas stimulēs jaunu industriālu MI pielietojumu un veicinās inovatīvus biznesa modeļus.

- INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMU

Tabula Nr. 1

3.1. Projekta iesnieguma kopsavilkums

| Projekta nosaukums | EUNOMIA.AI |
| --- | --- |
| Projekta iesniegšana | 2025. gada 2. oktobris |
| Izvērtēšanas rezultāti | 2026. gada 30. janvāris |
| Līguma par finansējuma nodrošināšanu slēgšana ar Eiropas Komisiju (indikatīvi) | Līdz 2026. gada 30. aprīlim |
| Projekta plānotais īstenošanas laiks (indikatīvi) | 01.05.2026. – 30.04.2029. (36 mēneši) |
| Projekta mērķis | Projekta mērķis ir paātrināt uzticamu ģeneratīvā mākslīgā intelekta (GenAI) ieviešanu Eiropas publiskajā pārvaldē: 25 Eiropas publiskajās administrācijās un integrēt tos vismaz 15 publiskajos pakalpojumos. Viens no centrālajiem mērķiem ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, izmantojot Eiropā izstrādātus atvērtā pirmkoda modeļus un pielāgojot tos konkrētām vajadzībām. |
| Projekta kopējais finansējums | 13 991 424,86 euro |
| Projekta kopējais Latvijas partneru finansējums | 1 451 445,37 euro |
| Projekta vadošais partneris | Andalūzijas digitālā aģentūra (Agencia digital de Andalucia), Spānija |
| Projekta partneri no Latvijas | VARAM, VDAA, KISC |

3.2. Projekta iesniegumā plānotie mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir paātrināt ģeneratīvā mākslīgā intelekta (GenAI) risinājumu ieviešanu publiskajā pārvaldē, izstrādājot un pilotējot mērogojamus, atkārtojamus un uz Eiropas vērtībām balstītus GenAI risinājumus. Konsorciju veido 34 organizācijas no 13 ES dalībvalstīm un Norvēģijas, tostarp 30 publiskās pārvaldes iestādes. Projekta mērķis ir ieviest GenAI risinājumus 25 publiskajās pārvaldēs un integrēt tos vismaz 15 publiskajos pakalpojumos. Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta taisnīgumam, caurspīdīgumam, kiberdrošībai un Eiropā izstrādātu MI modeļu izmantošanai, tādējādi stiprinot digitālo suverenitāti un atbilstību ES regulējumam. Minētais uzdevums ir sevišķi nozīmīgs, ņemot vērā, ka viena no valsts digitālās politikas prioritātēm ir MI iniciatīvu īstenošana jomās ar augstu potenciālu atbilstoši nacionālajām interesēm, kā arī saistībā ar MI iniciatīvām apvienot publiskā sektora, privātā sektora un augstskolu intelektuālos un finanšu resursus, lai sekmētu savstarpējo partnerību, inovāciju ieviešanu un attīstību. Viens no centrālajiem mērķiem ir stiprināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, izmantojot Eiropā izstrādātus atvērtā pirmkoda modeļus un pielāgojot tos konkrētām vajadzībām. Šī nolūka īstenošanai tiks ieviesta centralizēta augstas veiktspējas GenAI infrastruktūra, kas tiks izvietota Granadas Universitātē, ar iespēju veidot federētus lokālos mezglus datu suverenitātes nodrošināšanai. Projekts paredz ieviest pielāgotus modeļus, kas izstrādāti Eiropas iniciatīvās (OpenGPT‑x, Aleph Alpha) vai trenēti, izmantojot EuroHPC/GAIA superdatoru resursus, tādējādi stiprinot ES tehnoloģisko suverenitāti un balstoties uz atvērtā pirmkoda risinājumiem un Eiropas lielajiem valodas modeļiem. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka atvērtā koda izmantošana mazina nākotnes atkarības no piegādātājiem risku.

Projekts tiek strukturēts septiņās darba pakās, kas aptver visus būtiskos publiskās pārvaldes digitalizācijas aspektus: lēmumu pieņemšanas atbalstu, procesu optimizāciju, iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu un juridisko procedūru vienkāršošanu. Darba pakas ietver arī ietekmes mērīšanu, kvalitātes nodrošināšanu, mērogojamības izvērtējumu un ciešu sasaisti ar citiem ES līmeņa digitalizācijas un mākslīgā intelekta iniciatīvu projektiem (sīkāk skat. 3.4. nodaļu)

Projektā paredzēts attīstīt un pilotēt GenAI pielietojumus publiskajā pārvaldē četrās stratēģiskās jomās, kur konkrētus pielietojumus noteiks projekta partneri, uzsākot projektu, izpētot un izvērtējot potenciāli atbilstošākos un mērogojamākos:

- Publiskā pārvalde. Šī joma aptver galvenās administratīvās funkcijas, kas veido publiskās pārvaldes darbības pamatu. Lietojuma gadījumi šajā kategorijā ir vērsti uz aktuāliem publiskā sektora procesiem, kuriem nepieciešama sarežģīta lēmumu pieņemšana un vairāku iesaistīto pušu koordinācija.

- Tiesību akti*. Šī joma ietver juridisko un normatīvo regulējumu pārveidi mašīnlasāmās, automatizētās sistēmās. Tā iemieso “tiesību normas kā koda” koncepciju, kas ļauj reāllaikā uzraudzīt atbilstību un īstenot politikas pasākumus.

- Virtuālie asistenti. Šī joma aptver iedzīvotājiem un iekšējām vajadzībām paredzētas atbalsta sistēmas, kas uzlabo pakalpojumu sniegšanu, izmantojot sarunveida MI un viedās palīgsistēmas. Tā ir lielākā kategorija tūlītējās pielietojamības ziņā.

- Multimodālā automatizācija. Šī joma koncentrējas uz progresīvām MI lietojumprogrammām, kas apstrādā dažāda veida datus (teksts, audio, video, strukturēti dati), lai automatizētu sarežģītus darba plūsmas procesus un ģenerētu praktiski izmantojamus ieskatus. Tā pārstāv tehnoloģiski visattīstītākos risinājumus.

* Ja projekta īstenošanas gaitā tiks identificēta nepieciešamība izmantot Latvijas tiesību aktu datus, tiks izvērtētas iespējas un organizēta sadarbība ar VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

Attēls Nr. 1

Projekta iesniegumā plānotās atbalsta tematiskās jomas

Šī pieeja tieši atbalsta projekta konkursa DIGITAL-2025-AI-08 mērķus. Katra joma ir vērsta uz konkrētu efektivitātes uzlabojumu publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot risinājumu atkārtojamību visās dalībvalstīs, kā arī veicinot mērķtiecīgu resursu sadali, specializētu kompetenču attīstību un koordinētu mērogošanu, kas maksimāli izmanto ģeneratīvā MI pārveidojošo potenciālu publiskajā sektorā. Turklāt katra joma risina konkrētus sabiedrības izaicinājumus, kurus identificējušas konsorcija publiskās pārvaldes institūcijas.

Visas četras jomas ir strukturētas tā, lai atbalstītu pakāpenisku ieviešanas stratēģiju, kas balstās uz spēju un prasmju pieaugumu:

- Publiskā pārvalde nodrošina pamata uzlabojumus galvenajos procesos, piemēram, iepirkumos un dokumentu analīzē.

- Tiesību akti kā kods izveido regulatīvos ietvarus MI pārvaldībai, vienkāršojot sarežģītu birokrātisko valodu un atbalstot ekspertu lēmumu pieņemšanu.

- Virtuālie asistenti sniedz tūlītēju vērtību iedzīvotājiem un kalpo kā iekšējs darba rīks, kas atvieglo sadarbību starp publiskā sektora iestādēm.

- Multimodālā automatizācija ļauj ieviest progresīvas pārveidojošas spējas, kas nodrošina datu ieguvi, klasifikāciju un praktiski izmantojamu ieskatu ģenerēšanu.

Pielietotā “atbilstība pēc noklusējuma” (compliance‑by‑design) pieeja nodrošina, ka risinājumi jau no izstrādes sākuma atbilst  MI akta un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula)   prasībām. Pirmo pilotprojektu ieviešana paredzēta projekta 18. mēnesī (M18), bet gala novērtējums - projekta 30. mēnesī (M30).

EUNOMIA.AI projekta rezultātā tiks radīti efektīvāki, pieejamāki un lietotājam draudzīgāki publiskie pakalpojumi. Projekta ietvaros tiks izstrādāti pavairojami tehniskie paraugmodeļi, kas būs piemēroti plašai ieviešanai visā ES, kā arī stiprināta GenAI4EU kopiena ilgtspējīgas ietekmes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Projekts veicinās inovatīvas, dinamiskas un augstas ietekmes Eiropas MI ekosistēmas attīstību. Sagaidāmie ieguvumi ietver publiskā sektora darbības efektivitātes pieaugumu un ātrāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, stratēģiskās autonomijas stiprināšanu, mazinot atkarību no ne-Eiropas tehnoloģiju un mākoņpakalpojumu sniedzējiem, kā arī kvalitatīvāku, datos balstītu politikas veidošanu. Projekta rezultātā GenAI risinājumi tiks ieviesti 25 Eiropas publiskās pārvaldes iestādēs  un integrēti vismaz 15 publiskajos pakalpojumos.

3.3. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes

Projekta iesnieguma ietvaros plānotās aktivitātes ir strukturētas vairākās darba pakās (turpmāk – DP), kuras nodrošina efektīvu projekta īstenošanu un ilgtspējību. Katras darba pakas uzdevumi ir skaidri definēti un sadalīti starp atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu koordinētu un integrētu pieeju projekta realizācijai.

Attēls Nr. 2

Projekta iesniegumā plānotais projekta ieviešanas modelis

DP1: Projekta vadība un koordinācija

Šī darba paka paredz pārvaldības struktūras izveidi un vadību, riska vadības procesu nodrošināšanu, kā arī tehnisko un finanšu atskaišu sagatavošanu. Šīs darba pakas ietvaros tiek organizēta sadarbība ar partneriem un sinerģiju pārvaldība. Rezultātā tiek izstrādāta projekta vadības rokasgrāmata, riska vadības plāns, regulāri progresu ziņojumi, kā arī sagatavots starpziņojums un noslēguma ziņojums.

DP2: Izstrāde, integrācija un standartizācija

Darba paka ietver prasību analīzi un lietojuma gadījumu izvērtējumu, risinājumu projektēšanu, API izstrādi, kā arī savietojamības, pārnesamības un standartizācijas nodrošināšanu. Šīs aktivitātes rezultējas tehniskajās specifikācijās, prasību un arhitektūras dokumentācijā, GenAI risinājumu komplektā, savietojamības ietvarā, kā arī izvietošanas standartos un paraugmodeļos.

DP3: Mākslīgā intelekta risinājumu pārvaldība un atbilstība

Šī darba paka koncentrējas uz MI pārvaldību, caurspīdīguma un aizspriedumu mazināšanu, atbilstības nodrošināšanu MI aktam un GDPR, kā arī drošības, privātuma un NIS2 prasību ievērošanu un cilvēka uzraudzības mehānismu izstrādi. Šīs darba pakas rezultāti ir ētikas un atbilstības rokasgrāmata, uzraudzības modulis, lietojuma gadījumu atbilstības starpziņojums un noslēguma ziņojums, kā arī audita ziņojums.

DP4: Iepirkumi, infrastruktūra un kapacitāte

Šī darba paka paredz infrastruktūras iepirkumu organizēšanu, kapacitātes stiprināšanas pasākumus, uzturēšanas un dzīves cikla pārvaldību, kā arī risinājumu integrāciju. Šīs aktivitātes rezultējas iepirkumu stratēģijā, apmācību un kapacitātes programmā, kā arī izvietošanas komplektā.

DP5: Lietojuma gadījumi un pilotprojekti

Šī paka ietver tehnisko koordināciju, GenAI pielietojumu atlasi un prioritizāciju, pilotprojektu izstrādi un ieviešanu, pilotēšanu un iteratīvu pilnveidi. Šīs darba pakas rezultāti ir biznesa paraugmodeļu portfelis, ieviešanas ceļvedis, izvietošanas, testēšanas un rezultātu komplekts, kā arī pilotēšanas starpziņojums un noslēguma ziņojums.

DP6: Ietekme, kvalitāte un mērogojamība

Šīs darba pakas mērķis ir nodrošināt KPI mērīšanu un uzraudzību, mērogojamības izvērtējumu, kvalitātes nodrošināšanu, ilgtspējas plānošanu un zaļo MI (GreenAI) aspektu integrāciju. Rezultātā tiek izstrādāts ietekmes informācijas panelis, kvalitātes nodrošināšanas plāns, mērogojamības paraugmodelis, ilgtspējas plāns un zaļās ietekmes ziņojums.

DP7: Komunikācija, izplatīšana un iesaiste

Šī darba paka aptver komunikācijas, sociālo mediju un preses aktivitātes, iesaistīto pušu (iedzīvotāju un iestāžu) iesaisti, “Gen4AI” kopienas izveidi, kā arī sinerģiju veidošanu un dalībvalstu pārvaldības foruma organizēšanu. Šīs darba pakas rezultāti ir komunikācijas stratēģija, “Gen4AI” ES portāls, politikas kopsavilkumi, kā arī komunikācijas un iesaistes starpziņojums un noslēguma ziņojums.

Tabula Nr. 2

Latvijas projekta partneru iesaiste DP

| Darba pakas | Projekta partneris | Noslodze cilvēkmēnešos |
| --- | --- | --- |
| DP1 Projekta vadība un koordinācija | - | - |
| DP2: Izstrāde, integrācija un standartizācija | VDAA | - |
|  | VARAM | - |
|  | KISC | 10 |
| DP3: Mākslīgā intelekta risinājumu pārvaldība un atbilstība | VDAA | 5 |
|  | VARAM | 22 |
|  | KISC | - |
| DP4: Iepirkumi, infrastruktūra un kapacitāte | - | - |
| DP5: Lietojuma gadījumi un pilotprojekti | VDAA | 18 |
|  | VARAM | 15 |
|  | KISC | 60 |
| DP6: Ietekme, kvalitāte un mērogojamība | VDAA | - |
|  | VARAM | 10 |
|  | KISC | - |
| DP7: Komunikācija, izplatīšana un iesaiste | VDAA | 5 |
|  | VARAM | 18 |
|  | KISC | - |

Attēls Nr. 3

Projekta sadarbības organizēšana darba pakās

Latvijas partneriem KISC līderībā konsorcijs deleģējis projekta nozīmīgāko darba paku – DP5, kurā izvēlētie GenAI pielietojumi attiecīgajos četros virzienos (publiskā pārvalde, tiesību akti kā kods, virtuālie asistenti, multimodālā automatizācija) tiks pilotēti un demonstrēti dažādās publiskās pārvaldes iestādēs konsorcija partneru valstīs. KISC jau tagad visos šajos virzienos ir gatava risinājumu bāze, kuru var mērogot citiem pielietojumiem un lietošanai citās Eiropas valstīs, tādējādi demonstrējot Latvijas līderību GenAI risinājumu jomā un paplašinot Latvijas publiskās pārvaldes zināšanas un pieredzi šādu risinājumu ieviešanā, kā arī iespējas uzlabot un efektivizēt esošos risinājumus. VDAA projektā piedalās kā GenAI pielietojuma attīstītājs un ieviesējs publiskajā pārvaldē, paplašinot tehniskās un pielietojamības zināšanas un pieredzi, kā arī uzlabojot VDAA pakalpojumu lietotāju pieredzi ar MI iespējām un stiprinot starptautiskās partnerības attīstību MI jautājumos. VARAM,  kā atbildīgā ministrija digitalizācijas politikas jautājumos, veicinās Latvijas līderības iespējas MI jomā, attīstot starptautisko sadarbību, plašāku redzējumu par ES MI regulējumu pielietojumu un GenAI pielietošanas iespēju veicināšanu publiskajā pārvaldē.

3.4. Projekta plānotā finansējuma sadalījums

Plānotais projekta “EUNOMIA.AI” īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. Projekta kopējais finansējums ir 13 991 424,86 euro, tajā skaitā Latvijas partneriem: VARAM  369 578,00 euro, VDAA 440 134,87 euro, KISC 641 732,50 euro, kas sastāda Latvijas partneru pieteikuma kopējās attiecināmās izmaksas 1 451 445,37  euro apmērā. Atbilstoši Projektu konkursa nolikumā noteiktajam, Projekta ietvaros EK piešķir grantu ar līdzfinansējuma likmi 50% apmērā no programmas “Digitālā Eiropa”, kas sastāda 725 722,69 euro. Savukārt, Latvijai jānodrošina nacionālais līdzfinansējums 50% apmērā - 725 722,69 euro.

Tabula Nr. 3

Projekta finansēšanas avoti (euro, ar decimālskaitli)

| Finansējuma avots | Summa, euro | Finansējuma proporcija |
| --- | --- | --- |
| Projekta kopējais plānotais finansējums, no tā: | 1 451 445,37 * | 100% |
| ES finansējuma daļa (Programmas “Digitālā Eiropa” finansējums) | 725 722,69 * | 50% |
| Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa no valsts budžeta | 725 722,69 * | 50% |

* finansējuma un līdzfinansējuma apmērs euro norādīts indikatīvi

Tabula Nr. 4

Finansējuma sadalījums VARAM, VDAA un KISC projekta īstenošanai

| VARAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcija | Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa no valsts budžeta, euro* | ES finansējuma daļa (programmas “Digitālā Eiropa” finansējums), euro* |
| Personāla izmaksas | 157 950,00 | 157 950,00 |
| Ārpakalpojumi | - | - |
| Komandējumu izdevumi | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Aprīkojums | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Pirkumu izmaksas (dažādas preces, darbi un pakalpojumi) | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Netiešās izmaksas | 12 089,00 | 12 089,00 |
| Kopā | 184 789,00 | 184 789,00 |
| Kopā nacionālais līdzfinansējums un ES finansējums: | 369 578,00 |  |
| VDAA |  |  |
| Pozīcija | Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa no valsts budžeta, euro | ES finansējuma daļa (programmas “Digitālā Eiropa” finansējums), euro |
| Personāla izmaksas | 46 420,50 | 46 420,50 |
| Ārpakalpojumi | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Komandējumu izdevumi | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Aprīkojums | - | - |
| Pirkumu izmaksas (dažādas preces, darbi un pakalpojumi) | 7 250,00 | 7 250,00 |
| Netiešās izmaksas | 14 396,93 | 14 396,94 |
| Kopā | 220 067,43 | 220 067,44 |
| Kopā nacionālais līdzfinansējums un ES finansējums: | 440 134,87 |  |
| KISC |  |  |
| Pozīcija | Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa no valsts budžeta, euro | ES finansējuma daļa (programmas “Digitālā Eiropa” finansējums), euro |
| Personāla izmaksas | 140 875,00 | 140 875,00 |
| Ārpakalpojumi | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Komandējumu izdevumi | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Aprīkojums | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Pirkumu izmaksas (dažādas preces, darbi un pakalpojumi) | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Netiešās izmaksas | 20 991,25 | 20 991,25 |
| Kopā | 320 866,25 | 320 866,25 |
| Kopā nacionālais līdzfinansējums un ES finansējums: | 641 732,50 |  |

* Projekta kopējā plānotā finansējuma galīgais sadalījums starp partneriem tiek noteikts granta līgumā par ES budžeta finansējuma piešķīrumu

Tabula Nr. 5

Latvijas projekta partneru kopējā plānotā finansējuma sadalījums pa budžeta kategorijām (euro, ar decimālskaitli, indikatīvi*)

| Budžeta pozīcija | Plānotās izmaksas |
| --- | --- |
| Personāla izmaksas | 690 491,00 |
| Ārpakalpojumi | 530 000,00 |
| Komandējumu izdevumi | 57 000,00 |
| Aprīkojums | 25 000,00 |
| Citas preces, pakalpojumi un darbi | 54 000,00 |
| Tiešās izmaksas | 1 356 491,00 |
| Netiešās izmaksas | 94 954,37 |
| KOPĀ | 1 451 445,37 |

* Latvijas nacionālais līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši MK noteikumos Nr. 259 noteiktajiem valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas vai valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

EK veiktais vai EK uzdevumā veikts projekta nodevumu audits (kā to paredzēs Projekta iesniegums) un EK līdzfinansējuma (50%) saņemšana pilnā apmērā apliecinās projekta nodevumu un finansējuma izlietojuma atbilstību noteiktajām prasībām.

Tabula Nr. 6

Projekta kopējā plānotā finansējuma sadalījums starp Latvijas partneriem un finansēšanas avotiem projekta īstenošanai (euro, ar decimālskaitli, indikatīvi*)

| Projekta partneris | Kopā |
| --- | --- |
| VARAM, no tā | 369 578,00 |
| ES finansējuma daļa | 184 789,00 |
| Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa* | 184 789,00 |
| VDAA, no tā | 440 134,87 |
| ES finansējuma daļa | 220 067,44 |
| Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa* | 220 067,43 |
| KISC, no tā: | 641 732,50 |
| ES finansējuma daļa | 320 866,25 |
| Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa* | 320 866,25 |
| Kopā | 1 451 445,37 |

* Latvijas nacionālais līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši MK noteikumos Nr. 259 noteiktajiem valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas vai valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem

Pamatojoties uz Projektu konkursa publicēto uzsaukuma dokumentu DIGITAL-2025-AI-08-SUPPLY-AI, Apply AI: GenAI for the public administrations, projekta sākumā tiks izmaksāts priekšfinansējums 65% no Programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansējuma daļas, kas VARAM gadījumā sastāda 120 112,85 euro, VDAA – 143 043,81 euro un KISC – 208 563,06 euro. Atlikušo līdzfinansējuma daļu plānots izmaksāt pēc projekta noslēguma. Līdz ar to, VARAM, VDAA un KISC nepieciešams papildus uzņemties valsts budžeta saistības priekšfinansējuma nodrošināšanai 35% apmērā (VARAM – 64 676,15 euro, VDAA – 77 023,61 euro, KISC – 112 303,19 euro) no līdzfinansējuma daļas apmērā, lai varētu veikt projekta aktivitātes līdz projekta beigām. Minētais priekšfinansējums 254 002,95 euro apmērā tiks atgriezts valsts budžetā pēc projekta beigām un Programmas “Digitālā Eiropas” līdzfinansējuma daļas saņemšanas no EK 2029. gadā.

VARAM uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem (provizoriski līdz 2029. gada aprīlim) paredzēta vienas jaunas terminētas amata vietas izveide, kura tiks finansēta no nacionālā līdzfinansējuma un programmas “Digitālā Eiropa” līdzekļiem (skatīt 1. pielikuma 1. tabulu “VARAM jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība”).

Papildus jaunās terminētās amata vietas izveidei projekta īstenošanā paredzēta arī VARAM esošo darbinieku daļēja iesaiste, lai nodrošinātu nepieciešamo finanšu pārvaldības un saturisko ekspertīzi. Attiecīgā iesaiste tiks segta no projektam paredzētā personāla izmaksu finansējuma, nodrošinot efektīvu un mērķtiecīgu esošo resursu izmantošanu.

VDAA uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem (provizoriski līdz 2029. gada aprīlim) paredzēta vienas jaunas terminētas amata vietas izveide, kura daļēji tiks finansēta no nacionālā līdzfinansējuma un programmas “Digitālā Eiropa” līdzekļiem (skatīt 3. pielikuma 1. tabulu “VDAA jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība”).

Papildus jaunās terminētās amata vietas izveidei projekta īstenošanā paredzēta arī VDAA esošo darbinieku daļēja iesaiste, lai nodrošinātu nepieciešamo saturisko ekspertīzi. Attiecīgā iesaiste tiks segta no projektam paredzētā personāla izmaksu finansējuma, nodrošinot efektīvu un mērķtiecīgu esošo resursu izmantošanu.

KISC uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem (provizoriski līdz 2029. gada aprīlim) paredzēta vienas jaunas terminētas amata vietas izveide, kura tiks finansēta no nacionālā līdzfinansējuma un programmas “Digitālā Eiropa” līdzekļiem (skatīt 2. pielikuma 1. tabulu “KISC jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība”).

Papildus jaunās terminētās amata vietas izveidei projekta īstenošanā paredzēta arī KISC esošo darbinieku daļēja iesaiste, lai nodrošinātu nepieciešamo saturisko ekspertīzi. Attiecīgā iesaiste tiks segta no projektam paredzētā personāla izmaksu finansējuma, nodrošinot efektīvu un mērķtiecīgu esošo resursu izmantošanu.

Tabula Nr. 7

Iesaistīto partneru apkopojums, loma un finansējuma struktūra

| Projekta partneris | Loma | Finansējuma struktūra |
| --- | --- | --- |
| VARAM | Kā atbildīgā ministrija digitalizācijas politikas jautājumos veicina Latvijas līderības iespējas MI jomā, attīsta starptautisko sadarbību, veicina plašāku izpratni par ES MI regulējuma pielietojumu un GenAI izmantošanas iespējām publiskajā pārvaldē. | 50% ES finansējuma daļa; 50% Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa |
| VDAA | Piedalās kā GenAI pielietojuma attīstītājs un ieviesējs publiskajā pārvaldē, paplašina tehniskās un pielietojamības zināšanas un pieredzi, uzlabo VDAA pakalpojumu lietotāju pieredzi ar MI risinājumiem un stiprina starptautisko partnerību attīstību MI jautājumos. | 50% ES finansējuma daļa; 50% Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa |
| KISC | Vada projekta nozīmīgāko darba paku (DP5), kurā tiek pilotēti un demonstrēti GenAI pielietojumi četros virzienos (publiskā pārvalde, tiesību akti kā kods, virtuālie asistenti, multimodālā automatizācija). Nodrošina gatavu risinājumu bāzi, kuru var mērogot citās valstīs, demonstrējot Latvijas līderību GenAI un sekmējot zināšanu un pieredzes paplašināšanu publiskajā pārvaldē. | 50% ES finansējuma daļa; 50% Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa |

- TURPMĀKĀ RĪCĪBA

- Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

- Atļaut Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai un Kultūras ministrijai 2026. - 2029. gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta “EUNOMIA.AI” (turpmāk – projekts) īstenošanai Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros, tai skaitā:

  - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai 809 714 euro, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 404 857 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 404 857 euro (ietver finansējumu arī Valsts digitālās attīstības aģentūras projekta daļai);

  - Kultūras ministrijai 641 734 euro, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 320 867 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 320 867 euro.

- Pieprasījumu valsts budžeta līdzfinansējuma un valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā, pieprasot to no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", tai skaitā:

  - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija 546 557 euro apmērā, tai skaitā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai 404 857 euro apmērā un priekšfinansējuma nodrošināšanai 141 700 euro apmērā;

  - Kultūras ministrija 433 170 euro apmēra, tai skaitā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai  320 867 euro apmērā un priekšfinansējuma nodrošināšanai  112 303 euro apmērā.

- Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai un Kultūras ministrijai nodrošināt, ka 2029. gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīts no Eiropas Savienības saņemtais finansējums par projekta īstenošanu šī protokollēmuma 3. punktā minētā priekšfinansējuma apmērā.

- Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem no granta līguma noslēgšanas, izveidot vienu terminētu amata vietu, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

- Valsts digitālās attīstības aģentūrai uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem no granta līguma noslēgšanas, izveidot vienu terminētu amata vietu, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

- Kultūras informācijas sistēmu centram uz projekta īstenošanas laiku, t.i., uz 36 mēnešiem no granta līguma noslēgšanas, izveidot vienu terminētu amata vietu, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs 	          Raimonds Čudars

S. Bileskalne	67026551

Santa.Bileskalne@varam.gov.lv

- pielikums

1. tabula

VARAM jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība

| Amata vieta | Amata klasifikācija | Mēnešalgu grupa | Mēnešalgas aprēķins atbilstoši skalas viduspunktam attiecīgajai mēnešalgu grupai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mēnešalga 2026. gadā (8 mēneši) | Mēnešalga 2027. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2028. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2029. gadā (4 mēneši) | Mēnešalgu kopsumma (2714x8 +3037x12+ 3136x12+ 3136x4) | Vispārējās piemaksas 5 % apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Naudas balvas un prēmijas 10% apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Sociālās garantijas 5% apmērā no gada mēnešalgas kopsummas | Darba devēja sociālais nodoklis (EKK 1200) 23,59% visai kopsummai | Kopējās indikatīvās izmaksas |
| Projekta vadītājs - projekta saturiskais eksperts | 39.1. apakšsaimes IVB līmenis | 11 | 2714,00 | 3037,00 | 3136,00 | 3136,00 | 108332,00 | 5416,60 | 10833,20 | 5416,60 | 30666,62 | 160 665,02 |

2. pielikums

1. tabula

KISC jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība

| Amata vieta | Amata klasifikācija | Mēnešalgu grupa | Mēnešalgas aprēķins atbilstoši skalas viduspunktam attiecīgajai mēnešalgu grupai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mēnešalga 2026. gadā (8 mēneši) | Mēnešalga 2027. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2028. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2029. gadā (4 mēneši) | Mēnešalgu kopsumma (2714x8 +3037x12+ 3136x12+ 3136x4) | Vispārējās piemaksas 5 % apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Naudas balvas un prēmijas 10% apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Sociālās garantijas 5% apmērā no gada mēnešalgas kopsummas | Darba devēja sociālais nodoklis (EKK 1200) 23,59% visai kopsummai | Kopējās indikatīvās izmaksas |
| Biznesa procesu vadītājs – IT projekta vadītājs | 21.4. apakšsaimes III līmenis | 11 | 2714,00 | 3037,00 | 3136,00 | 3136,00 | 108332,00 | 5416,60 | 10833,20 | 5416,60 | 30666,62 | 160665,02 |

3. pielikums

1. tabula

VDAA jaunā terminētā amata vieta un tai paredzētā atlīdzība

| Amata vieta | Amata klasifikācija | Mēnešalgu grupa | Mēnešalgas aprēķins atbilstoši skalas viduspunktam attiecīgajai mēnešalgu grupai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mēnešalga 2026. gadā (8 mēneši) | Mēnešalga 2027. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2028. gadā (12 mēneši) | Mēnešalga 2029. gadā (4 mēneši) | Mēnešalgu kopsumma (1738,89x8 1738,89x12+ 1738,89x12+ 1738,89x4) | Vispārējās piemaksas 5 % apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Naudas balvas un prēmijas 10% apmērā no gada mēnešalgu kopsummas | Sociālās garantijas 5% apmērā no gada mēnešalgas kopsummas | Darba devēja sociālais nodoklis (EKK 1200) 23,59% visai kopsummai | Kopējās indikatīvās izmaksas |
| Biznesa procesu un sistēmu analītiķis* | 21.4. apakšsaimes IV līmenis | 12 | 1738,89 | 1738,89 | 1738,89 | 1738,89 | 62600,04 | 3130,00 | 6260,00 | 3130,00 | 17720,82 | 92840,87 |

(*amata vieta daļēji tiek finansēta no projekta līdzekļiem)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/DIGITAL-2025-AI-08-SUPPLY-AI?isExactMatch=true&status=31094501,31094502,31094503&frameworkProgramme=43152860&callIdentifier=DIGITAL-2025-AI-08&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/events/genai-meets-public-administrations-info-days-funding-opportunities-and-future-adoption-strategies

Eiropas Parlaments. (2022). Ziņojums par mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā (A9-0088/2022). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0088_LV.html

https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/library/ai-continent-action-plan

https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/policies/apply-ai

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R0694

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-factories

https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/policies/data-spaces

https://www.varam.gov.lv/lv/digitala-dekade

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32024R1689