Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību”

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību” (turpmāk – informatīvais ziņojums) ir sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr.51 2.§ 15.punkts. Dienesta vajadzībām) doto uzdevumu.

Informatīvā ziņojuma pamatmērķis: informēt Ministru kabinetu par paveikto saistībā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē prot. Nr.51 2.§ 15.punktā doto uzdevumu, 2019. gada 22. oktobra Ministru kabineta sēdē saistībā ar informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu” (TA-1809) VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) doto uzdevumu izvērtēt nepieciešamos risinājumus un noteikt nepieciešamos pasākumus, kas ļautu efektivizēt kompetento iestāžu darbu un ieviestu elektronisku reģistrēšanos rindā robežšķērsošanai, tādējādi radot pēc iespējas labvēlīgākus apstākļus robežšķērsotājiem.

Esošās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm” 2.punktu uz autoceļiem tiek izveidotas robežšķērsošanas vietas (turpmāk - RŠV) ar Krievijas Federāciju (Grebņeva, Terehova, Vientuļi un Pededze), ar Baltkrievijas Republiku (Pāternieki un Silene).

Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22.pants noteic, ka personas, kas šķērso ārējo robežu, lai ieceļotu Latvijas Republikā vai izceļotu no tās, kā arī mantas un preces, ko pārvieto pāri ārējai robežai pa sauszemi, ar gaisa kuģi vai kuģošanas līdzekli, lai ievestu Latvijas Republikā vai izvestu no tās, ir pakļautas pārbaudēm RŠV. Šo pārbaužu mērķis ir apstiprināt ārējās robežas šķērsošanas faktu un to, ka personas Latvijas Republikā uzturas, kā arī mantas un preces tiek ievestas Latvijas Republikā vai izvestas no tās likumīgi. Pārbaudes RŠV ir šādas: robežpārbaude, ko veic Valsts robežsardzes amatpersonas; muitas kontrole, ko veic muitas iestādes amatpersonas; veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontrole, ko veic Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas, kā arī radiometriskā kontrole, ko veic normatīvajos aktos noteiktās valsts pārvaldes iestāžu amatpersonas.

RŠV režīma īpatnības atbilstoši RŠV ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā RŠV veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robeža ir noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.697 “Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.697). Kompetento iestāžu darbības un sadarbības pamatprincipi tiek definēti savstarpēji noslēgtajās starpresoru vienošanās, uz kuru pamata atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22.panta sestajai daļai tiek izstrādātas un apstiprinātas pārbaužu tehnoloģijas.

Transportlīdzekļu rindu pirms autoceļu robežšķērsošanas vietām problemātika, iespējamie risinājumi.

Terehovas, Grebņevas, Silenes un Pāternieku RŠV tika projektētas, būvētas un nodotas ekspluatācijā 90. gadu beigās un 2000. gada sākumā, pamatojoties uz tobrīd esošo un prognozējamo informāciju par kravas un vieglo transportlīdzekļu un pasažieru autobusu plūsmu un tās pieauguma tendencēm turpmākajiem 15 gadiem, plānojot maksimālo kravas transportlīdzekļu caurlaidības jaudu.

Apsteidzot prognozi attiecībā uz iespējamo transportlīdzekļu plūsmas pieaugumu, kravas transportlīdzekļu rindas pirms RŠV problēmjautājums aktualizējās 2004.gadā, kad sāka veidoties ievērojamas kravas transportlīdzekļu rindas pirms RŠV uz Latvijas – Krievijas valsts robežas. Problēmjautājuma eskalācija bija 2006.gadā, kad kravas transportlīdzekļu rinda pirms RŠV izveidojās līdz pat 50 kilometri garumā. Minētais veicināja būtiskus sabiedriskās kārtības pārkāpumus, kā arī kriminālo elementu iesaistīšanos rindu tirgošanā. Sakarā ar radušos situāciju pierobežā sākās kravas transportlīdzekļu vadītāju streiki, tika bloķēta ārpus kārtas braucošo transportlīdzekļu ar ātrbojīgām kravām kustība. Faktiski pierobežā izveidojās ārkārtējā situācija. Lai nodrošinātu kontrolējamu situāciju pirms RŠV, kā arī kravas transportlīdzekļu rindas ietvarā, tika panākta atsevišķa vienošanās ar Valsts policiju par patruļu izveidošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un ātrbojīgo kravu pavadīšanai. Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu organizēja mobilo posteni kravas transportlīdzekļu rindas galā, nodrošinot transportlīdzekļu reģistrāciju un speciālu talonu izsniegšanu. Faktiski valstiskā līmenī šis bija pirmais mēģinājums kravas transportlīdzekļu rindu sakārtošanai, vismaz īstermiņā.

Ievērojot izveidojošajos situāciju, kas negatīvi ietekmēja Latvijas tranzīta politiku pārvadājumu jomā, ar Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1008 “Par darba grupu Latvijas–Krievijas robežšķērsošanas jautājumu risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai” tika izveidota starpinsticionāla darba grupa Satiksmes ministra vadībā. Darba grupas ietvarā tika iezīmēti 2 pamatdarbības virzieni – stāvlaukumu pirms RŠV izveidošana un RŠV modernizācija, palielinot kravas transportlīdzekļu plūsmas caurlaidības jaudas. Kopumā darba grupas rezultāts bija Grebņevas RŠV atsevišķi modernizācijas darbi. Jautājums attiecībā uz stāvlaukumu izveidošanu pirms RŠV valsts vajadzībām netika realizēts.

Nākamā kravas transportlīdzekļu rindu problēmjautājuma eskalācija izveidojās 2009.gada nogalē un 2010.gada ietvarā, kad strauji un lielos apjomos veidojās kravas transportlīdzekļu rindas uz Latvijas – Krievijas valsts robežas. Problēmjautājums vairākkārtēji tika pārrunāts  starpinsticionālajās sanāksmēs un rezultātā tika pieņemts lēmums virzīt dokumentu ar iespējamajiem scenārijiem izskatīšanai Ministru kabinetā.

2011.gada 14.jūnijā Ministru kabinetā tika izskatīts Iekšlietu ministrijas  sagatavotais Informatīvais ziņojums “Par transportlīdzekļu rindu jautājumu uz Latvijas – Krievijas robežas, kurā tika ietverti un atbalstīti 3 darbības virzieni:

- Satiksmes ministrijai un Ārlietu ministrijai nodrošināt, ka jautājums par Terehovas–Buračku RŠV attīstību tiek izskatīts un saskaņots Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas starpvaldību komisijā;

- Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot likumprojektu par grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nosakot papildu nosacījumus, ja valsts robežu šķērso kravas transportlīdzekļi, un paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par kārtību, kādā tiek organizēta kravas transportlīdzekļu rinda valsts robežas šķērsošanai;

- Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) pēc nepieciešamā finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2.punktā minētās normatīvās bāzes izstrādāšanai un spēkā stāšanās dienai nodrošināt kravas transportlīdzekļu reģistrāciju Terehovas RŠV.

Ievērojot iepriekš panāktās vienošanās par resorisko kompetenci kravas transportlīdzekļu rindas administrēšanā, 2012.gada 16.februārī tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nosakot:

- lai izceļotu ar kravas transportlīdzekli, kura pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, šķērsojot ārējo sauszemes robežu Ministru kabineta noteiktajās RŠV, šis transportlīdzeklis tiek reģistrēts rindā;

- ārējās sauszemes robežas rindā var reģistrēties iepriekš, norādot personas izraudzītu laiku robežas šķērsošanai, vai tieši pirms robežas šķērsošanas. Reģistrēšanās ārējās sauszemes robežas rindā, norādot personas izraudzītu laiku robežas šķērsošanai, ir maksas pakalpojums;

- ārējās sauszemes robežas rindu administrē Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija ar līgumu šo uzdevumu var deleģēt privātpersonai;

- deleģējumu Ministru kabinetam izdod pakārtotos noteikumus.

Ilgstošas Ministru kabineta noteikumu projektu starpinsticionālās  saskaņošanas ietvaros neizdevās panākt vienošanos par deleģēšanas kārtību un kritērijiem, kādiem jābūt, lai neierobežojot konkurenci, vienlaicīgi nodrošinātu efektīvu un drošu valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildi. Tādējādi, saskaņā ar Ministru kabineta  2013.gada 12.februāra sēdes protokola Nr.9, 15.§ 2.punktu tika pieņemts lēmums atbalstīt Satiksmes ministrijas un Konkurences padomes priekšlikumu sagatavot grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, izslēdzot likuma normas par elektronisku reģistrēšanos ārējās sauszemes robežas rindā, nosakot, ka ārējas sauszemes robežas rindu administrē Valsts robežsardze un paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts RŠV, kurās transportlīdzekļi tiek reģistrēti rindās un kārtību, kādā ārējās sauszemes robežas rindā reģistrētie transportlīdzekļi šķērso ārējo sauszemes robežu.

2013.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nosakot, ka transportlīdzekļu reģistrāciju rindā Ministru kabineta noteiktajās RŠV veic Valsts robežsardze, kā arī deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā transportlīdzekļi tiek reģistrēti rindā un šķērso ārējo sauszemes robežu. Atbilstoši deleģējumam, tika izstrādāti Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumi Nr.626 “Noteikumi par kravas transportlīdzekļu reģistrāciju ārējās sauszemes robežas šķērsošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.626), kuri noteic, ka kravas transportlīdzekļu rindas reģistrēšana tiek veikta tikai pirms Terehovas RŠV.

Jāatzīmē, ka faktiski laika periodā no 2011.gada jūnija līdz augstāk minētajiem grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežas likumā, Valsts robežsardze, saņemot papildus finansējumu,  kā īstermiņa risinājums, nodrošināja kravas transportlīdzekļu rindas administrēšanu pirms Terehovas RŠV, garu rindu izveidošanās gadījumos arī pirms Grebņevas RŠV, ievērojot labas pārvaldības principus.

2014. gadā būtiski samazinājās kravas transportlīdzekļu plūsma virzienā uz izbraukšanu no Latvijas Republikas. Galvenais iemesls ievērojamam plūsmas samazinājumam bija Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Krievijas Federāciju. Ievērojot piemērojamās sankcijas, būtiski samazinājās arī izbraucošo kravas transportlīdzekļu rindas. Vienlaikus tika secināts, ka galvenie plūsmas caurlaidības bremzējošie apstākļi ir nepietiekamā RŠV infrastruktūra, pievedceļi un ceļš starpzonā, kas attiecināms gan uz Latviju, gan uz kaimiņvalstīm. Vērā ņemams apstāklis ir kaimiņvalstu kompetento iestāžu spēja nodrošināt augstu kravas transportlīdzekļu plūsmas caurlaidību. Tādējādi tika aktualizēts jautājums par RŠV infrastruktūras modernizāciju, vienlaikus virzot informatīvos ziņojumus gan par robežsķērsošanas vietu uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas modernizāciju, kas ļautu mūsdienu prasībām pielāgot un attīstīt esošo infrastruktūru, kompetento iestāžu darba vietas, ievērojot funkcionālo ietvaru, kā arī tehnisko aprīkojumu.

Laika posmā no 2013.gada līdz 2023.gadam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS), Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) un Pārtikas un veterināro dienestu (turpmāk – PVD) ir izstrādājuši vairākus RŠV modernizācijas plānošanas dokumentus, kā arī ir realizēta pilnīgi jaunas Vientuļu RŠV būvniecība un Terehovas, Grebņevas, Silenes un Pāternieku RŠV modernizācija, būtiski uzlabojot kompetento iestāžu dienesta darba apstākļus, kas ļauj nodrošināt noteiktos pamatuzdevumus, kā arī, palielinot infrastruktūras iespējas, palielināt ārējo robežu šķērsojošo plūsmas jaudas.

Ievērojot, ka RŠV infrastruktūra ir tikai viens no apsvērumiem, kas ļauj efektivizēt pārbaužu procedūras un kāpināt ārējo robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu plūsmu, 2019. gada 22. oktobra Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu” (TA-1809) tika ietverts uzdevums VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi izvērtēt nepieciešamos risinājumus, kas ļautu efektivizēt kompetento iestāžu darbu, kā arī radītu pēc iespējas labvēlīgākus apstākļus robežšķērsotājiem.

Minētā jautājuma izpēte un iespējamo risinājumu izstrāde tika uzsākta uzreiz pēc COVID-19 noteikto ierobežojumu atcelšanas, kas ļāva detalizēti izvērtēt pašreizējo situāciju Latvijas autoceļu RŠV un kaimiņvalstu praksi attiecībā uz transportlīdzekļu rindas pārvaldības procesiem. Vēršama uzmanība, ka COVID -19 pandēmijas un Eiropas Savienības noteikto sankciju ietvaros, kravas transportlīdzekļu rindas problemātika arvien ir saglabājusies.

Apkopojot informāciju par transportlīdzekļu elektroniskām rindu sistēmām uz ES ārējām robežām, jāsecina, ka tās ir ieviestas un darbojas Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā no 2011. gada ir ieviesta un darbojas GoSwift sistēma, un rezervācija rindā kravas transportlīdzeklim maksā 16 EUR.

Savukārt Lietuvā no 2013. gada ir ieviesta un darbojas EVIS sistēma, kas pēc būtības ir tā pati GoSwift sistēma, tikai reģistrēta Lietuvā. Rezervācija rindā kravas transportlīdzeklim maksā 5 EUR (4.80 par rezervāciju + 0.20 EUR par pārskaitījumu).

Izvērtējot pārējo Baltijas valstu pieredzi, var secināt, ka, lai nodrošinātu  efektīvu un pilnvērtīgu elektroniskās rindas darbību, pirms robežas ir  nepieciešams izveidot uzgaidāmos laukumus, kur visiem kravas tranportlīdzekļiem ir nepieciešams iebraukt pirms robežas šķērsošanas (Lietuvā, Lavoriškes RŠV nav uzgaidāmā laukuma un tika norādīts, ka tas apgrūtina EVIS izmantošanu). Sekojot citu valstu labākajai praksei, būtu nepieciešams izvērtēt iespējas arī Latvijā izveidot uzgaidāmos laukumus, kur, iespējams, jau izmantojot jau esošo infrastruktūru, piemēram, Terehovas un Pāternieku RŠV.

Somijā 2014. gadā tika testēta GoSwift sistēma Vaalimaa robežkontroles punktā. Somija atteicās no sistēmas ieviešanas, jo robežkontroles punktiem ir liela caurlaidība un rindas uz robežām nepārsniedz 24h.

Pārējās ES dalībvalstīs nav ieviestas transportlīdzekļu elektroniskās rindu sistēmas uz robežas ar trešajām valstīm.

Igaunijā un Lietuvā izveidotā transportlīdzekļu elektroniskā reģistrācija rindā ir sevi apliecinājusi kā efektīvu līdzekli kravu pārvadājumu organizācijas jomā, instrumentu kompetento iestāžu dienesta organizācijas plānošanai, kā arī būtisku apsvērumu ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai pirms RŠV. Tāpat elektroniskās rindas ieviešana varētu samazināt valsts drošības apdraudējumus, nodrošinot, ka tiešā valsts robežas tuvumā neatrodas liels skaits ar kravas transporta līdzekļiem par kuru kravas saturu nav pilnīgas pārliecības līdz tā ierašanās brīdim RŠV.

1.attēls Vidējā kravas transportlīdzekļu rinda izraucot no Latvijas Republikas

Starpinsticionālas darba grupas ietvaros, balstoties uz iepriekšējo gadu pētījumu apsvērumiem, transportlīdzekļu plūsmas dinamiku, esošo infrastruktūru pirms autoceļu RŠV un citās valstīs gūtajām atziņām, izvirzīja sekojošas transportlīdzekļu rindu radītās negatīvās tendences:

- kravu pārvadājumi  - kravu nogādāšanas termiņu kavējumi un ievērojams finansiālais slogs pārvadātājam vairākas diennaktis uzturoties pirms RŠV;

- ceļu satiksmes drošība – ievērojot, ka ne pirms visām RŠV ir pieejami maksas vai bezmaksas stāvlaukumi, izveidojas garas vairāku kilometru kravas transportlīdzekļu rindas. Papildus, izveidojoties vieglo transportlīdzekļu rindai, situācija uz brauktuves faktiski ir bīstama, ko atsevišķos gadījumos paaugstina kravas transportlīdzekļi, kas izmanto leģitīmās tiesības šķērsot ārējo robežu ārpus kārtas;

- satiksmes organizācija – nepastāvot atbilstošai ceļu infrastruktūrai un plūsmas organizācijas rīkiem, pirms RŠV tiek veicinātas situācijas, kad tiek apbraukti citi rindā stāvoši transportlīdzekļi, kas rada konfliktsituāciju rašanos;

- dienesta organizācija – kompetentajām iestādēm nav iespēju efektīvi plānot atbilstošu personālresursu, jo nav informācijas par iespējamo ārējo robežu šķērsojošo transportlīdzekļu skaitu ilgākā laika periodā, piemēram, nedēļas griezumā;

- fizisku personu plūsma – neskatoties uz Krievijas Federācijas radīto agresiju un Baltkrievijas Republikas radīto hibrīdkaru, joprojām fiziskas personas ar vieglajiem transportlīdzekļiem ceļo uz šīm valstīm un faktiski pirms RŠV izveidojas ievērojamas rindas, kas rada arī augstāk pieminētos negatīvos apsvērumus;

- regulārās satiksmes autobusu pārvadājumi -  saskaņā ar tiesisko regulējumu autopārvadājumu jomā katram regulārajam autobusam ārējās robežas šķērsošanai tiek noteiktas 40 minūtes, kā arī laika posms, kad ārējās robežas šķērsošanai tiek pieļauts nākamais regulārās satiksmes autobuss. Nepastāvot plūsmas organizācijas mehānismiem, dažkārt izveidojas situācijas, kad vienlaicīgi ieceļo regulārās satiksmes autobuss, vieglie transportlīdzekļi un neregulārās satiksmes autobuss (aktualizējās saistībā ar Ukrainas un Moldovas valstspiederīgo pārvadājumiem) un personas faktiski ir spiestas ilgāku laika periodu pavadīt RŠV teritorijā, kas veicina konfliktsituācijas un apdraudējumu RŠV režīma nodrošināšanai.

Ievērojot augstāk minētos apsvērumus, kā arī Igaunijā un Lietuvā praksē realizētos risinājumus, elektroniskas transportlīdzekļu reģistrācijas sistēmas izveide Latvijā varētu būt efektīvs rīks, ar kura palīdzību nodrošināt pilnīgi caurskatāmu mehānismu, kas balstīts uz godīgas konkurences pamatprincipiem. Pienākums elektroniski reģistrēties rindā ir attiecināms uz visu veidu transportlīdzekļiem, nosakot tam obligātu raksturu ārējā normatīvajā regulējumā.

Iestāžu darbības un sadarbības automatizēšana un sadarbspēja

MK noteikumi Nr.697 nosaka robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai. Esošā prakse paredz manuālu robežšķērsošanas vietas plūsmas organizēšanu pielietojot manuālas darbības izrakstot, apzīmogojot un uzskaitot papīra formas talonus. Esošā prakse ir tehnoloģiski un konkurētspējā ar citām dalībvalstīm  novecojusi prakses.

Paralēli, katram darbības posmam ir izveidota kompetento iestāžu informācijas sistēma, kurā tiek veiktas dienestu nepieciešamās pārbaudes un atzīmes. Esošajās IS nav nodrošināta to savstarpēja integrācija, kā arī esošajā risinājumā nav nodrošināta automatizēta personu un transportlīdzekļu plūsmas organizēšana un monitorēšana RŠV. Dati dažkārt tiek ievadīti atkārtoti atbilstoši katras iestādes kompetencei, līdz ar ko dublējot veicamās darbības un neefektīvi izmatojot esošos personāla resursu, kā arī kavējot robežas šķērsošanu godīgajiem robežšķērsotājiem un traucējot legālo preču plūsmai pāri robežai. Informācijas apmaiņa starp dienestiem tiek nodrošinātā mutiski vai e-pasta veidā. RŠV strādājošo dienestu darbības nodrošināšanai (t.sk.,muitas tehniskā aprīkojuma izmantošanai) tiek izmantotas tam speciāli izveidotas lokālas IS, bet nav nodrošināta iegūto datu savstarpēja integrācija un validācija ar citās IS esošo informāciju.

Esošo ārējo apdraudējumu apstākļos, personālsastāva krīzes situācijā un ņemot vērā pastāvošās mūsdienu tehnisko līdzekļu iespējas, nepieciešams ieviest visaptverošu automatizēta RŠV personu un transportlīdzekļu plūsmas organizēšanas un monitorēšanas sistēmu.

Ņemot vērā minēto, kā arī ģeopolitisko situāciju reģionā, Ministru kabinets 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr.51 2.§ 15.punkts. Dienesta vajadzībām) uzdeva izstrādāt visaptverošu robežas aizsardzības risinājumu, tādējādi ietverot problemātikas risinājumu izstrādi RŠV.  Tiek paredzēts nodrošināt tehniskā aprīkojuma un informācijas sistēmu savstarpēju integrāciju RŠV, kā arī ir paredzēts nodrošināt ES ārējās robežas autoceļu RŠV aprīkot ar automatizētu transportlīdzekļu kustības organizāciju un iepriekšēju elektronisko pieteikšanos robežas šķērsošanai, secīgu kontroles darbību datu sinhronizāciju un validāciju, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un automatizētu robežšķērsošanas procesu.

Informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī attiecībā uz RŠV drošības stiprināšanas risinājuma izvērtējumu ir sasniegts šāds progress:

Ir izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir VID, VRS un LVRTC pārstāvji. Darba grupai tika nodrošināta pieredzes apmaiņas iespēja ar Polijas muitas un robežsardzes dienestiem, apskatot kā tiek organizēts iestāžu darbs Polijas valsts ārējās sauszemes robežas RŠV gan no procesu un Iestāžu sadarbības, gan no IT programmnodrošinājuma skatu punkta. Darba grupa vairākkārtīgi apmeklēja Valsts ārējās sauszemes robežas RŠV  (Terehova, Grebņeva, Pāternieki, Silene), iegūstot pilnīgāku izpratni par esošajiem procesiem (gan no vienas iestādes, gan robežšķērsotāja skatupunkta kopumā).

Izpētes gaitā darba grupa secināja, ka risinājuma izstrāde, atbilstoši prioritātēm, ir jāuzsāk tieši ar valsts ārējo sauszemes RŠV, fokusējoties primāri uz transporta līdzekļu plūsmas pārvaldības pilnveidošanu, taču ilgtermiņā ietverot arī citas plūsmas. Darba grupa ir definējusi tvērumu un principus visaptverošai ārējās sauszemes RŠV pārvaldībai un tās ieviešanai.

Risinājuma ieviešanu būtu iespējams sadalīt zemāk norādītajās daļās:

- kravas transporta līdzekļu rindu mazināšana;

- savstarpējās sadarbības RŠV pilnveidošana starp VID, VRS un PVD (turpmāk – Iestādes) un šo iestāžu amatpersonām;

- VRS iekšējo procesu pilnveidošana;

- Muitas iekšējo procesu pilnveidošana.

Pamats norādīto daļu pilnveidošanai ir ārējās robežas sauszemes RŠV aprīkošana ar jauniem un moderniem IT tehnoloģiskajiem risinājumiem. Būtiskākie risinājuma arhitektūras elementi ir datorredze un tās nodrošinātā iespēja automātiski atpazīt transporta līdzekli pēc noteiktām pazīmēm, piemēram,  pēc tā numurzīmes, kā arī vienotas informācijas sistēmas izveide, kuru ikdienas darbā lietotu visas robežšķērsošanas procesa nodrošināšanā iesaistītās Iestādes, paverot iespēju veicināt Iestāžu savstarpējo sadarbību, tādejādi paaugstinot gan darba efektivitāti, informācijas apmaiņu, tās manuālu nedublēšanu, rezultātā palielinot RŠV caurlaides spēju vienlaicīgi samazinot patērētos cilvēkresursus.

Pasākumu kompleksa ietvaros ir plānots izveidot iepriekšējās pieteikšanās sistēmu – e-rindu, kurā būs iespējams attālināti pieteikt kravas un vieglo transporta līdzekļu un ar to saistīto personu robežšķērsošanu, paredzot sadaļu arī iekšējās robežas kontrolei, īpaši attiecībā uz trešo valstu transportlīdzekļiem, kam noteikts atļautais uzturēšanās termiņš Latvijā ir 90 dienas 180 dienu laika posmā, kā arī rindas progresa ziņošanas sistēma.

Tā kā  visiem kravas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 3 t, kas nonāk līdz ārējai robežai, ir nepieciešams iepriekš iegādāties arī vinjeti, tad vēl vienas reģistrācijas  sistēmas izveide, kas būs izvietota atsevišķā vietnē,  radīs pakalpojumu sniegšanas sadrumstalotību un problēmsituācijas atšķirīgām atbildīgajām iestādēm.  Viens no risinājumiem varētu būt elektronisko pieteikšanos integrēt jau esošajā vietnē, kur šobrīd ir iespējams iegādāties vinjetes.

Ja pirmajā posmā  sistēma tiek attiecināta uz kravu pārvadājumiem, veidojot atsevišķas plūsmas kravas transportlīdzekļiem bez kravas un, pievienojot muitas deklarāciju jeb MRN (Movement reference number), iepriekšējo  pieteikšanos transportlīdzekļiem  ar kravu  un  transportlīdzekļiem ar ATP kravām, nepieciešams noteikt, cik rindas plūsmas plānots veidot.

Perspektīvā pienākums reģistrēties transportlīdzekļu elektroniskajā rindā būtu jāattiecina uz visa veida transportlīdzekļiem, kas nodrošinātu:

- kravu pārvadājumu plānošanu, minimizējot rindas pirms robežšķērsošanas vietām, kā arī finansiālo slogu kravu pārvadātājam;

- balansētu ārējās robežas šķērsošanu tūristu kategorijai un vietējās pierobežas satiksmes subjektiem, kuriem kaimiņvalsts apmeklējumam ir sistēmisks raksturs;

- balansētu ārējās robežas šķērsošanu starp regulārajiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem (it īpaši nacionālajiem) un neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem;

- atbilstoša skaita (ievērojot kompetento iestāžu kapacitāti) transportlīdzekļu vienlaicīgu esību robežšķērsošanas vietā;

- ceļu satiksmes drošību pirms robežšķērsošanas vietām.

Reģistrācija būs obligāta visiem transportlīdzekļiem.

Ņemot vērā pirmā posma realizācijas un plānotās uzturēšanas izmaksas, elektroniskā pieteikšanās valsts robežas šķērsošanai būtu organizējama kā maksas pakalpojums. Dati par kravas transportlīdzekļiem, kas ir šķērsojuši robežu katrā RŠV gada laikā (dinamika par laika posmu 2021.g. – 2023.g.) varētu būt informācijas avots sistēmas noslodzes un izmaksu, kā arī ieņēmumu aprēķinam, ja par reģistrēšanās pakalpojumu perspektīvā tiks ieviesta maksa.

| Gads | Terehovas RŠV | Grebņevas RŠV | Pāternieku RŠV | Silenes RŠV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.gads | 99 851 | 25 165 | 51 418 | 42 515 |
| 2022.gads | 77 448 | 33 589 | 47 787 | 45 926 |
| 2023.gads | 62 257 | 36 337 | 40 129 | 26 643 |

Ievērojot to, ka plānots izmantot ES fondu finansējumu, un iespējamo nosacījumu, ka noteiktu laika periodu par šo pakalpojumu nedrīkst iekasēt samaksu, papildus jāizvērtē šī pakalpojuma izmaksas un laika posms, kad tiek ieviests maksas pakalpojums.

Darba grupa ir izstrādājusi augsta līmeņa tehniskā risinājuma aprakstu un vienotās informācijas sistēmas vizualizāciju, lai ar iesaistītajām iestādēm būtu iespējams pārbaudīt tehniskā risinājuma potenciālu sasniegt uzstādītos mērķus. Darba grupa secināja, ka tehniskā risinājuma darbības nodrošināšanai ir nepieciešams veikt zemāk norādītās darbības -

- Uzstādīt/izveidot papildu infrastruktūras elementus robežkontroles punktos un to tuvumā;

- izstrādāt Vienotu informācijas sistēmu (turpmāk – VIS) koncepta funkcionalitātes nodrošināšanai un Iestāžu savstarpējās sadarbības pilnveidošanai;

- izveidot nepieciešamās integrācijas starp VIS un Iestāžu esošajām informācijas sistēmām.

2023.gada 14.februārī tehniskais risinājums tika prezentēts VID, VRS, Aizsardzības un Satiksmes ministriju pārstāvjiem un tika vienbalsīgi atbalstīts. Iestādes vienojas turpināt darbu pie risinājuma detalizācijas un nepieciešamo priekšdarbu apzināšanas risinājuma ieviešanai.

Ņemot vērā to, ka viena no risinājuma ieviešanas komponentēm ir VIS nodrošināšana, darba grupas pārstāvji ir aizsākuši sarunas ar VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) par risinājuma ieviešanas rezultātā izstrādātās VIS turpmāko pārvaldību.

ATD veic komercdarbību, kas pamatā ir saistīta ar tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi pārvadājumu pakalpojumu jomā. Veicot uzdevumu izpildi, ATD sniedz stratēģiski svarīgus pakalpojumus, kuru kvalitāte un kvantitāte ir nozīmīga valsts, pašvaldību un sabiedrības attīstībai un funkcionēšanai, kā arī tautsaimniecībai kopumā. Jau šobrīd ATD savu funkciju izpildes nodrošināšanai pārvalda stratēģiski svarīgas valsts informācijas sistēmas, kuras nodrošina informāciju par Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem, taksometru vadītāju reģistrā reģistrētajiem transportlīdzekļu vadītājiem, tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem, un izsniegtajiem pārvadājumu vadītāju profesionālas kompetences sertifikātiem, izsniegtajiem bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātiem, kā arī informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par izsniegtajiem dokumentiem pārvadātājiem. Ņemot vērā minēto, darba grupas ieskatā pēc risinājuma izstrādes, tieši ATD būtu piekritīga arī turpmākā VIS pārvaldība (uzturēšana).

Ievērojot to, ka ATD ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, par VIS pārzini jāapstiprina atbildīgā ministrija (SM, IeM vai FM), kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu deleģēt sistēmas pārvaldību ATD.

Vienlaikus jāmin, ka ziņojumā minētais e-pakalpojums, ietvers sevī apjomīgu valsts nozīmes datu bāzi. Tās ietvaros notiks visu transportlīdzekļu (sākotnēji kravas), kuri šķērso Latvijas un tātad arī ES ārējo robežu,  obligāta reģistrācija. Datu bāzē tiks uzkrāti personas dati, kas saistīti ar autovadītājiem, kuri vada rindā reģistrētos transportlīdzekļus. Tātad tai noteiktos apstākļos var būt ievērojama nozīme valsts drošības stiprināšanā un nodrošināšanā.  Tas nozīmē, ka šādas datu bāzes turētājam ir jābūt institūcijai, kas tieši  saistīta ar valsts drošību,  satiksmes koordinēšanu vai infrastruktūras pārvaldību pierobežā. Esošajā situācijā galvenais uzdevums ir stiprināt valsts drošību un koordinēt satiksmi pie ārējās robežas, tāpēc pasākumu komplekss jāveido tā, lai maksimāli iesaistītu tās institūcijas, kuru funkcijās šādi uzdevumi ietilpst. Jebkādu papildus institūciju iesaiste, kuras tieši ar to nav saistītas, var mazināt pasākumu efektivitāti. Ievērojot to, ka pašlaik ATD deleģētajos uzdevumos neietilpst uzdevumi, kas tieši saistīti  ar valsts drošību,  satiksmes koordinēšanu vai infrastruktūras pārvaldību pierobežā, kā arī tās rīcībā nav resursu un kapacitātes, lai uzsāktu pilnīgi jaunas valsts nozīmes datu bāzes izveidi, kuras dati ATD funkciju izpildei  nav  nepieciešami, būtu papildus izvērtējama atbildīgās institūcijas nominēšana robežšķērsošanas iepriekš pieteikšanās e-pakalpojuma nodrošināšanai.

Vienotās informācijas sistēmas IT risinājuma apraksts

IT tehniskais risinājums tiek plānots modulārs, mērogojams un ilgtspējīgs. To veidos šādi moduļi:

- Pamata infrastruktūra – tehniskā risinājuma pamata elementu kopums, kas nepieciešams un ir kopīgs visu moduļu un funkcionalitātes nodrošināšanai;

- Iepriekš pieteikšanās – iespēja attālināti un savlaicīgi pieteikt kravas transporta līdzekļa robežas šķērsošanu, līdz minimumam mazinot nepieciešamību kravas transporta līdzeklim uzturēties pierobežas zonā;

- Efektivitāte – Iestāžu procesu pilnveidošana.

Pirmais modulis. Pamata infrastruktūra

Sauszemes ārējās robežas RŠV pie iebraukšanas un izbraukšanas tiks uzstādītas videonovērošanas kameras, kas darbosies kā “digitālie vārti”,  nekļūdīgi nolasot un atpazīstot pie “digitālajiem vārtiem” esošā transporta līdzekļa numura zīmi. Risinājumā numura zīme būs kā unikālais identifikators, lai noteiktu, kad transporta līdzeklis iebraucis un izbraucis no robežkontroles punkta, cik ilgu laiku tas pavadījis robežkontroles punktā kopumā, utml.

Risinājuma Efektivitātes moduļa izveides ietvaros plānots izveidot papildu “digitālos vārtus” RŠV teritorijās, paverot iespēju gan izsekot līdzi konkrētā transporta līdzekļa kustībai caur robežkontroles punktam, gan noskaidrot, cik ilgu laiku tas pavadījis katrā no robežas šķērsošanas posmiem.

Transporta līdzekļu numura zīmju atpazīšana, datu uzkrāšana, apkopošana un atspoguļošana tiks ieviesta, neveicot izmaiņas esošajos Iestāžu procesos, tas ir, izgūt informāciju par transporta līdzekļiem, to skaitu, pavadīto laiku RŠV un sadalījumu starp robežkontroles punktiem iespējams izgūt “caurspīdīgi”, vienlaikus nodrošinot iespēju pārliecināties par numura zīmju atpazīšanas un risinājuma darbības precizitāti. Visa šī funkcionalitāte tiks izstrādāta VIS ietvaros.

Funkcionalitātes nodrošināšanai ir nepieciešams:

- optiskā tīkla infrastruktūras un datu pārraides tīkla izbūve RŠV;

- videonovērošanas kameru uzstādīšana RŠV;

- digitālo vārtu izveide iebraucot/izbraucot (datorredzes precizitātes kalibrēšana, statistikas uzkrāšana, atspoguļošana, utml.);

- VIS pamata bloku izstrāde (mikroservisu arhitektūra, sistēmas lietotāju pārvaldība, datorredzes bloks, GUI, u.tml.);

- augstas noturības un kapacitātes rezervēts datu pārraides tīkls, augstas pieejamības un noturības datu centra un kiberdrošības pakalpojumi (datu glabātava, skaitļošanas jaudas, kiberaizsardzība, datu pārraide, rezerves kopijas utml), ko ir plānots balstīt uz Valsts elektroniskā sakaru pakalpojuma centra (VESPC) nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto vērtējumu pirmā posma realizācijai piemērojams Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma regulējums, tostarp likumā paredzētais iepirkumu piemērošanas princips.

Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 1. panta otrajā daļā ir precīzi norādīts, ka izbūve šā likuma izpratnē ir process, kas ietver būvniecību un ar to saistītos darbus, tai skaitā darbus, kas saistīti ar robežuzraudzības tehnisko līdzekļu — klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras (turpmāk — tehnoloģiskā infrastruktūra) — izbūvi un ieviešanu, piemēram, nepieciešamo inženierbūvju izbūvi un ierīkošanu, elektroapgādes pieslēgumu, datu pārraides un datu apstrādes sistēmu izbūvi, citus ar tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi un ieviešanu saistītos darbus, kā arī visus būvniecības uzsākšanai nepieciešamos sagatavošanās darbus, piemēram, zemes kadastrālo uzmērīšanu, attīrīšanu no apauguma, tai skaitā koku ciršanu, cirsto koku izvešanai nepieciešamo ceļu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī citus zemes gabala sagatavošanas darbus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 (2016. gada 9.marts ) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pāri robežām (Šengenas Robežu kodekss) 2. pantu robežuzraudzība ir robežu uzraudzība starp robežšķērsošanas vietām un robežšķērsošanas vietu uzraudzība pēc noteiktā darbalaika beigām, lai nepieļautu personu izvairīšanos no robežpārbaudēm. Vienlaikus arī Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem” precīzi definē robežuzraudzības tehnisko līdzekļus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Projektā ietvertie pasākumi  neatbilst Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 1. panta tvērumam.

Vienlaikus, ņemot vērā Projekta nozīmīgumu valsts drošības interešu nodrošināšanai, Iekšlietu ministrija atbalsta Projekta realizāciju pēc iespējas ātrākā laika periodā. Iekšlietu ministrijas ieskatā būtu jāizvērtē iespēja piemērot Publisko iepirkumu likuma 3. pantā  paredzētos  atbrīvojumus.

Lai nodrošinātu pirmā posma risinājumu realizāciju nepieciešams izdarīts grozījumus sekojošos normatīvajos aktos:

- Latvijas Republikas valsts robežas likumā;

- Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 697 “Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”;

- atzīt par spēku zaudējušus 2013. gada 20. augusta noteikumus Nr. 626 “Noteikumi par kravas transportlīdzekļu reģistrāciju ārējās sauszemes robežās šķērsošanai” un to vietā izstrādāt pirmā posma realizācijai atbilstošus Ministru kabineta noteikumus.

Otrais modulis. Iepriekšējā pieteikšanās

Funkcionalitātes nodrošināšanai tiks izstrādāts iepriekšējās pieteikšanās e-pakalpojums, kur būs iespējams attālināti pieteikt kravas vai vieglā transporta līdzekļa un tam saistīto personu robežšķērsošanu, kur e-pakalpojuma lietotājam būs iespēja izvēlēties un rezervēt konkrētu laika periodu konkrēta RŠV šķērsošanai. Laika periods RŠV šķērsošanai būs pielāgojams atbilstoši tam, cik ilgs laiks vidēji nepieciešams kravas transporta līdzekļa robežšķērsošanai katrā no RŠV (noteikts, izmantojot Pamata infrastruktūras funkcionalitāti). Tādējādi, projekta ietvaros arvien efektivizējot Iestāžu darbu un samazinot vidējo transporta līdzekļa robežšķērsošanai nepieciešamo laiku, tiks pielāgoti arī iepriekš pieteikšanās e-pakalpojuma iestatījumi, nodrošinot lielāku caurlaides spēju.

Sistēmas izstrādes procesā nepieciešams izvērtēt, vai e-pakalpojuma sistēmā visiem lietotājiem būs jāveido savs profils, vai arī piedāvāt izvēles iespējas – reģistrācija ar un bez profila izveides (piemēram, vieglajiem transportlīdzekļiem, kuri robežu šķērso neregulāri, profila izveide nav nepieciešama), kā arī, kā tiks nodrošināts atbalsts sistēmas lietotājiem (Helpdesk funkcija).

Pirms katra no sauszemes ārējās robežas RŠV tiks uzstādītas papildus videonovērošanas kameras, veidojot “savlaicīgus digitālos vārtus”, kuru mērķis ir fiksēt kravas transporta līdzekļa ierašanos pierobežas zonā, kas būs priekšnoteikums nosūtīt uzaicinājumu konkrētam kravas transporta līdzekļa vadītājam ierasties robežkontroles punktā. Uzaicinājumi, atgādinājumi un cita veida vadītāja apziņošana tiks veikta, izmantojot mobilo sakaru SMS tehnoloģiju, kas ir pieejama visiem vadītājiem bez specializētas programmatūras uzstādīšanas mobilajās iekārtās.

Kravas vai vieglā transporta līdzekļu vadītāju apziņošana varēs tikt veikta gan automātiski (transporta līdzeklis atrodas pierobežā un tuvojas tam pieteiktais laiks robežas šķērsošanai), gan manuāli (caur VIS lietotāja saskarni).

Iepriekšējās pieteikšanās algoritma uzlabošanai tiek plānots uzkrāt informāciju par katra transporta līdzekļa un vadītāja punktualitāti (savlaicīgu ierašanos robežkontroles punktā).

Funkcionalitātes ieviešanai ir nepieciešams (papildus risinājuma ietvaros izbūvētajai pamata infrastruktūrai):

- datu pārraides tīkla izbūve un papildus videonovērošanas kameru uzstādīšana autoceļu aizsargjoslā pirms robežšķērsošanas punktiem;

- e-pakalpojuma izstrāde;

- integrācijas ar trešo pušu sistēmām (piemēram, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām);

- apziņošanas funkcionalitātes izstrāde;

- VESPC pakalpojumi (Datu glabātava, skaitļošana, kiberdrošība, datu pārraide, rezerves kopijas u.tml).

Papildus tam, lai nodrošinātu risinājuma darbību, ir nepieciešams veikt saistītā normatīvā regulējuma grozījumus, tostarp 2010.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.675
“Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem”.

Trešais modulis. Efektivitāte

Funkcionalitāte būs modulāra un dalāma sekojošās daļās:

- konkrētas iestādes iekšējo procesu un darba efektivizācija;

- Iestāžu sadarbspējas procesu un darba efektivizācija.

Katram transporta līdzeklim atkarībā no tā tipa (piemēram, kravas vai vieglais transporta līdzeklis) un specifikas (piemēram, krava pakļauta PVD kontrolei), robežšķērsošanas punktā ir secīgi jāiziet konkrēti posmi – personas identitātes pārbaude, transporta līdzekļa vizuālā un dokumentu pārbaude, kravas vizuālā un dokumentu pārbaude, utml. Risinājuma pamata darbības princips Iestāžu darba efektivizācijā būs iespēja visām Iestādēm atsekot VIS līmenī, kurus robežšķērsošanas posmus konkrētais transporta līdzeklis jau ir veicis, statusu par to vai posms pabeigts veiksmīgi, kuri posmi vēl jāveic, kāpēc kāds no posmiem nav pabeigts veiksmīgi, u.tml. Galvenie šāda darbības principa ieguvumi būs sekojoši:

- mazinās dublējošās darbības katras atsevišķas Iestādes ietvaros (piemēram, personas identitātes pārbaudi veiks VRS, VID nebūs nepieciešams atkārtoti veikt personu apliecinošu dokumentu skenēšanu);

- no RŠV  izbraucošam transporta līdzeklim barjera tiks pacelta automātiski, ja tas veiksmīgi izgājis visus nepieciešamos posmus;

- standartizēta robežas šķērsošana;

- reāla laika informācijas apmaiņa starp Iestādēm, nodrošinot katrai Iestādei pieejamu tai nepieciešamo informāciju kvalitatīvai darba izpildei;

- informācijas uzkrāšana tās turpmākai analīzei un pārizmantošanai.

Katram robežšķērsošanas mēģinājumam (tai skaitā iepriekš pieteikšanās) VIS tiks izveidota unikāla “kartiņa”, kura tiks papildināta ar datiem, transporta līdzeklim un tā vadītājam/pasažieriem esot pakļautiem dažādām pārbaudēm (gan tiešām, gan netiešām (piemēram, risku analīzes sistēmas)). Respektīvi, katram no nākamajiem robežšķērsošanas posmiem ir digitāli pieejama tam nepieciešamā informācija no iepriekšējiem posmiem, tai skaitā citas Iestādes veiktiem (piemēram, VID ir pieejams rezultāts par VRS veikto personas identitātes pārbaudi).

Iepriekš piesakoties robežšķērsošanai, Risinājums spēs noteikt, kāds maršruts un secīgi kādi robežšķērsošanas posmi transporta līdzeklim būs jāveic, tādējādi, būs iespējams ne tikai precīzāk plānot Iestāžu darbinieku noslodzi, bet arī uzlabot robežšķērsošanas pieredzi klientiem. Katram no robežšķērsošanas posmiem tiks pielāgots individuāls VIS darba skats, atspoguļojot tikai to informāciju, kas nepieciešama pilnvērtīgai darba izpildei. VIS pilnvērtīgai īstenošanai būs nepieciešams integrēt VIS ar vismaz daļu no esošajām Iestāžu informācijas sistēmām gan datu izgūšanai, gan atjaunināšanai.

Risinājuma ieviešanas laika grafiks un finansējums

Risinājuma ieviešana sadalāma trīs posmos. Pirmā posma ietvaros tiek plānots realizēt divus modulus: Pamata infrastruktūra un E- pakalpojums - elektroniskā rinda. E-pakalpojuma izstrāde tiek uzsākta paralēli pamata infrastruktūras izstrādei. Šī posma ietvaros tiek plānots, ka tiek ieviesta un uzturēta elektroniskā rinda visās ārējās sauszemes robežas autoceļu RŠV. Ieviešanas ietvaros ir plānots uzstādīt nepieciešamos sensorus visos sauszemes robežas kontrolpunktos, kuros tiek apstrādāta transportlīdzekļu plūsma. Tiek kalibrēta un pārbaudīta precizitāte tehniskajam risinājumam un apzināts vidēji pavadītais laiks. Tiek aprēķinātas izmaksas, ja reģistrācijas sistēmu ievieš par maksu.

Gadījumā, ja maksu, kāda iemesla dēļ, nevar ieviest jau no paša sākuma, tad jāmin iemesls un termiņš ar kuru to ieviestu un kas būtu tās pārvaldnieks, kāda būtu naudas plūsma un, iespējams, peļņa.

Atzīmējams, ka iepriekšējos gados un 2024.gada sākumā izveidojušās rindas pirms RŠV rada nepieciešamību risināt jautājumu steidzamības kārtā, līdz ar to paredzēts pirmā posma izstrādes procesa daļēju ieviešanu, sākotnēji realizējot vienkāršotu iepriekšējas pieteikšanās e-pakalpojuma izveidi (elektroniskā rinda), kas nozīmē pieteikšanos, norādot transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa līdzekļa reģistrācijas numuru, paredzot noteiktas prasības speciālo, ārpus rindas pārbaudāmo kravu (bīstamās,, ātri bojājošās kravas, diplomātu kravas u.tml). Iepriekšējā pieteikšanās ietvers reģistrēšanos rindai, iestāšanos rindā un vienkāršota aprēķina, balstīta uz vidējo vienas automašīnas apkalpošanas laiku RŠV, par konkrētās reģistrētās automašīnas ierašanos RŠV. Sistēmas logus, kapacitāti nosaka un regulē VRS, jo tikai VRS zina faktisko situāciju uz robežas. Minētā e-pakalpojuma izveidei tiek vērtēta jau gatava rindu sistēmas risinājuma moduļa iegāde un aprobācija, tādējādi nodrošinot ātru ieviešanu. Vienlaikus atzīmējams, ka tālākā pirmā un abu pārējo posmu ieviešanā gatava moduļa sadarbspēja būs jāpielāgo vai pat pilnībā jāaizstāj. Līdz ar to ir jāapzinās, ka pirmā posma pilnīgas realizācijas laikā e-pakalpojums būtiski gan uzlabosies, gan arī mainīsies, īpaši iepriekšējā pieteikšanās.

Pirmā posma ieviešanai pastāv iespēja kā finansējuma avotu izmantot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027.gadam līdzfinansējumu. Un šī posma izmaksas sastāda EUR 2 500 000, ieskaitot abus finansējuma avotus – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) un valsts līdzfinansējumu. Pirmā posma ieviešanas laiks būtu vidēji 32 mēneši pie nosacījuma, ja pirmā posma realizācija tiek pakļauta  “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums” regulējumam, tostarp likumā paredzētajam iepirkumu piemērošanas principam.

2. attēls. Projekta pirmā posma laika grafiks

Iegādājoties jau gatavu risinājuma moduli, jāveic papildu aprēķini, ievērojot to, ka varētu mainīties izmaksas un saīsināties iepriekš plānotais 32 mēnešu ieviešanas termiņš. Atbilstoši 2. attēla grafikam, ja informatīvais ziņojums tiek apstiprināts līdz 2024.gada 29.februārim, attiecīgi uzreiz uzsākot realizācijas darbus, pirmā posma nodevums būtu 2026.gada oktobris. Vienlaikus vēršama uzmanība, ka projekta realizācijas grafiks pagarinās par 9 līdz 12 mēnešiem, t.i, nodošana ekspluatācijā 2027.gada oktobrī, ja pirmā posma realizācijai nav piemērojams Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma regulējums, tostarp likumā paredzētais iepirkumu piemērošanas princips. Atzīmējams, ka līdz ar nodošanu ekspluatācijā pirmā posma ikgadējās  uzturēšanas izmaksas lēšamas EUR 400 000 apmērā. Papildus norādāms, ka realizējot pirmā posma starpnodevumu – iepriekšējās pieteikšanās e-pakalpojumu, līdz ar tā nodošanu ekspluatācijā, tā uzturēšanas izmaksas būtu nepieciešamas jau no 2024.gada beigām.

Otrā posma ietvaros tiek plānots ieviest iepriekš aprakstītā IT risinājuma 3.moduli – Efektivitāte, t.i. robežšķērsošanas un kontroles procesa elektronizētas pārvaldības sistēmas (RKPEPS) integrāciju ar TLKAIS un REIS, savukārt trešā posma ietvaros tiek plānots ieviest robežšķērsošanas un kontroles procesa elektronizētas pārvaldības sistēmas (RKPEPS) sasaisti ar Muitas informācijas sistēmām (EMDAS, BAXE II, u.c.) procesu automatizācijai un riska analizēs efektivitātes paaugstināšanai.

Arī otrā un trešā posma ieviešanai pastāv iespēja kā finansējuma avotu izmantot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027.gadam līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Priekšlikumi turpmākajai rīcībai

Robežškērsotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un atbalsta nodrošināšana ir viens no priekšnoteikumiem savlaicīgai un godprātīgai robežķērsošanai. Digitalizācijas un jaunāko tehnoloģiju ietekmē ir mainījusies klientu pieredze un vēlmes, tādējādi radot arvien lielāku pieprasījumu pēc elastīgiem un mūsdienīgiem pakalpojumu sniegšanas risinājumiem. Automatizēti un savstarpēji integrēti robežšķērsošanas risinājumi jau vairākus gadus pastāv un veiksmīgi tiek realizēti mūsu reģions dalībvalstīs kā Igaunijā un Lietuvā..

Pašreizējā ekonomiskajā, sociālajā un ģeopolitiskajā situācijā kontrolējošo dienestu uzdevumu efektīvai robežšķērsošanas kontroles nodrošināšanai nepieciešami inovatīvi risinājumi un ciešāka sadarbība ar komersantiem, tiesībaizsardzības iestādēm, un citām iesaistītajām pusēm. Nepieciešams digitalizēt, automatizēt esošo RŠV personu un transportlīdzekļu plūsmas organizēšanu un monitorēšanas sistēmu sasaistot to ar elektroniskās rindas pieteikšanās risinājumu. Nodrošināt dienestu apstrādājamās informācijas savstarpēju nodošanu un datu apmaiņu izslēdzot datu ievades dublēšanu. Tāpat arī jānodrošina datu iegūšana, apstrāde, datu salīdzināšanu, izmatojot dienestu rīcībā esošās IS un automatizēta  lēmumu pieņemšana balstoties uz datu salīdzināšanu un iepriekš veikto riska analīzi.

Satiksmes ministrs 							K. Briškens

I.Lukjanoviča, 67028019

inga.lukjanovica@sam.gov.lv

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.–2026. gadam