# Informatīvais ziņojums
"Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam
starpposma izvērtējums"

Satura rādītājs

1	Ievads	5

2	Kopsavilkums	6

3	Nacionālā un ES politika	12

4	Attīstības jomu un rīcības virzienu īstenošanas izvērtējums	16

4.1	Attīstības joma “Digitālās prasmes un izglītība”	16

4.1.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	16

4.1.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	17

4.1.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība	21

4.1.4	Ieteikumi	22

4.2	Attīstības joma “Digitālā drošība un uzticamība”	23

4.2.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	24

4.2.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	24

4.2.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība.	26

4.2.4	Ieteikumi	27

4.3	Attīstības joma “Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība”	27

4.3.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	27

4.3.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	29

4.3.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība	31

4.3.4	Ieteikumi	32

4.4	Attīstības joma “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija”	33

4.4.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	33

4.4.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	36

4.4.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība	42

4.4.4	Ieteikumi	43

4.5	Attīstības joma “IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne”	44

4.5.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	44

4.5.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	45

4.5.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība	46

4.5.4	Ieteikumi	47

4.6	“Digitālās transformācijas pārvaldība”	47

4.6.1	Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā	47

4.6.2	Īstenotā politika, pasākumi un darbības	47

4.6.3	Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība	48

4.6.4	Ieteikumi	48

SAĪSINĀJUMI UN TERMINI

ANM – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms

ANM plāns – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns Latvijai

CEF Digital – Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta digitālā sadaļa

Ceļvedis Latvijai - Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam

CERT– Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Covid-19 – koronavīruss

Dekādes programma – Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra lēmums (ES) 2022/2481 ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam

DESI – Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

EDIC – Eiropas Digitālais inovāciju centrs

EDS –  Elektroniskās deklarēšanas sistēmas

EK – Eiropas Komisija

EM – Ekonomikas ministrija

EP – Eiropas Parlaments

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

IKT – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IT – Informācijas tehnoloģijas.

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

MI – Mākslīgais intelekts

MK –  Ministru Kabinets

NCC-LV – Nacionālais kiberdrošības koordinācijas centrs

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Rail Baltica – dzelzceļa infrastruktūras projekts ar mērķi integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu.

SAM – Specifiskā atbalsta mērķa

SM – Satiksmes ministrija

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

VDAA – Valsts digitālās attīstības aģentūra

VPVKAC – Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs

4G – Ceturtās paaudzes mobilo sakaru sistēmas

5G – Piektās paaudzes mobilo sakaru sistēmas

# Ievads

Informatīvais ziņojums ir izstrādāts, izpildot MK 2021. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 490 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam” 4. punktā doto uzdevumu VARAM sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā MK informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanas starpposma izvērtējumu (turpmāk – Izvērtējums).

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) tiek īstenotas saskaņā ar MK 2023. gada 13. decembra  rīkojumu Nr. 892 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam ieviešanas plānu 2023. –2027. gadam” ar kuru tika apstiprināts Pamatnostādņu ieviešanas plāns 2023. – 2027. gadam” (turpmāk – Plāns). Izvērtējumā iekļauta arī informācija par pasākumiem, kas iekļauti Ceļvedī Latvijai un sniedz ieguldījumu Pamatnostādnēs ietvertajās attīstības jomās. Izvērtējums izstrādāts balstoties uz statistikas datiem, kas sniegti EK sagatavotajā Digitālās dekādes ziņojumā par Latviju 2024. gadā, DESI ziņojumos par Latviju līdz 2022.gadam un analīzi par Plānā ietverto pasākumu izpildi līdz 2025. gada 1. martam.

Pamatnostādņu īstenošanu ietekmē ārējās vides izmaiņas, kas saistītas ar ES 2022. gada 14. decembrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu (ES) 2022/2481, ar ko izveido Dekādes programmu, ar kuru tiek noteikti līdz 2030. gadam sasniedzamie digitālie mērķi un mērķrādītāji ES un to sasniegšanas uzraudzība ES Dalībvalstīs.

Saskaņā ar Dekādes programmā noteikto, Latvija iesniedza EK Digitālās desmitgades stratēģisko ceļvedi Latvijai līdz 2030. gadam (turpmāk – Ceļvedis Latvijai), kas tika izskatīts MK 2024. gada 30. janvāra sēdē. Ceļvedī Latvijai ietvertas līdz 2030. gadam sasniedzamās Latvijas prognozētās trajektorijas Dekādes programmā ietverto mērķrādītāju jomās, kas vairākās jomās pārklājas ar Pamatnostādnēs noteiktajām attīstības jomām, vienlaikus aptverot daudzveidīgāku digitālo mērķrādītāju loku.

Pilnīgai digitālās politikas kopainai Izvērtējumā sniegta īsa informācija arī par Ceļvedī Latvijai prognozētajām trajektorijām Dekādes programmā noteiktajās ES digitālo mērķrādītāju jomās, kas atbilst Pamatnostādnēs ietvertajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

# Kopsavilkums

Šajā sadaļā atspoguļota Pamatnostādnēs ietverto uzdevumu statistika, kā arī par katru no piecām attīstības jomām sagatavots īss kopskats.

Pamatnostādņu īstenošanai kopā 5 attīstības jomās ietverts 201 uzdevums, no kuriem 17% ir izpildīti, lielākā daļa, jeb 79% uzdevumi ir procesā, tas nozīmē, ka 2025.gadā un turpmākajā Plāna ieviešanas periodā tie tiks īstenoti, savukārt 4% uz 2025.gada jūniju nav izpildīti, viens uzdevums zaudējis aktualitāti. Uzskatāmāka visu uzdevumu izpilde atspoguļota 1.attēlā

1.attēls

Digitālās prasmes un izglītība: minētajā jomā tiek īstenotas vairāki politikas pasākumi, piemēram, digitālo līderu mācības, digitālo mācību materiālu izveide un sieviešu digitālo prasmju attīstīšana. Plānotas arī investīcijas digitālo prasmju apgūšanai iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem. "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” (apstiprinātas ar MK 2021. gada 22. jūnija rīkojumu Nr. 436)   nosaka vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā no 2021. gada līdz 2027. gadam, tai skaitā uzsverot nozīmīgākās horizontālās pārmaiņas, kas aptver visas vai vairākas izglītības jomas. Kā viena no būtiskākajam jomām identificēta digitalizācija.

Liels izaicinājums ir sasniegt definēto mērķi attiecībā uz digitālo prasmju uzlabošanu iedzīvotājiem. Papildus jau īstenotajām izmaiņām – piemēram, datorikas un programmēšanas stundu skaita palielināšanai pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās – nepieciešams turpināt attīstīt digitālās prasmes arī augstākajā izglītībā. Bakalaura un maģistra studiju programmās būtu jānodrošina, ka studējošie apgūst ar konkrēto nozari saistītās IKT prasmes, neatkarīgi no izvēlētās specialitātes.

Ieteicams turpināt īstenot mērķtiecīgus pasākumus digitālo prasmju attīstības integrēšanai visā izglītības sistēmā – no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. Digitālās kompetences jāiekļauj mācību priekšmetu saturā, kā arī studiju programmās, lai tās kļūtu par neatņemamu izglītības sastāvdaļu.

Lai gan Latvija jau ir pārsniegusi noteikto rādītāju attiecībā uz IKT speciālistu skaitu, joprojām aktuāla problēma ir šo speciālistu piesaiste un noturēšana darba tirgū. Šis izaicinājums prasa ilgtermiņa un sistēmisku pieeju, tādēļ īpaša uzmanība jāvelta ne tikai IKT speciālistu sagatavošanai, bet arī piesaistei un noturēšanai, radot atbilstošu un motivējošu vidi viņu profesionālajai izaugsmei.

Digitālā drošība un uzticamība: Latvijā tiek īstenoti dažādi pasākumi, lai uzlabotu kiberdrošību gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē. Tiek stiprināta kiberdrošības pārvaldība un sabiedrības izglītība. Turpinās IKT infrastruktūras centralizācija, notiek kiberdrošības infrastruktūras uzlabošana un tiek veidota vienota datu apmaiņas infrastruktūra. Ir izveidots NCC-LV, kas sadarbojas ar dažādām organizācijām, stiprinot kiberdrošības prasmes. Tiek izvērsti drošas elektroniskās identitātes projekti, piemēram, digitālās identitātes maka pilotprojekts, kā arī tiek specializēti un izstrādāti dažādi ar drošību izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem.

Lielākā daļa plānoto pasākumu norit saskaņā ar plānu, lai gan dažas iniciatīvas ir atliktas. Sasniegtie rezultāti dažviet pārsniedz plānotās vērtības, bet citu mērķu izpilde nedaudz atpaliek. Kopumā attīstības joma "Drošība un uzticamība" ir palielinājusi savu nozīmīgumu Latvijā. Ieteikums ir  turpināt īstenot dažādu aktivitāšu kopumu, atbilstoši aktuālajai situācijai un kiberdrošības apdraudējumu veidiem, lai uzturētu drošu un uzticamu Latvijas digitālo vidi.

Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība: Latvijā ir veiktas aktivitātes 5G pārklājuma uzlabošanā, uzlabota digitālā infrastruktūra, kā arī citas aktivitātes minētā virziena attīstībā. Taču ir vērojams lēns progress attiecībā uz optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšanas un ieviešanas tempu mājsaimniecībām, kā arī ļoti augstas veiktspējas tīkliem. Tas rada izaicinājumus sasniegt mērķi, kas noteikts Ceļvedī Latvijai – nodrošināt 55% pieejamību ļoti augstas veiktspējas tīkliem. Latvijas stiprā puse ir mobilo datu tīkla izmantošana, kurā ieņemam pirmo vietu starp OECD valstīm. Papildus jau noteiktajiem investīciju mērķiem un politikas prioritātēm, nepieciešams plānot rīcību arī atbilstoši Digitālās dekādes politikai, attīstot perifērijas mezglus Latvijā, kas ir izvirzīta kā jauna savienojamības politikas joma Eiropas Savienībā.

Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija: valsts pārvaldes digitālā attīstība pēdējos gados ir bijusi vērsta uz publisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošanu un to apliecina augstie rādītāji DESI indeksā. Šīs attīstības temps īpaši pieauga Covid-19 pandēmijas laikā, kad bija jānodrošina droša attālināto pakalpojumu sniegšana. Pamatnostādnes ietver ambiciozus mērķus attiecībā uz tādām jomām kā valsts platformu atvēršanu komersantiem, datu integrāciju, pakalpojumu pilnveidi un automatizāciju. Attīstības virzienā ir veiktas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar publiskās pārvaldes valsts informāciju sistēmu attīstību, pakalpojumu attīstību, datu atvēršanu un atkalizmantošanu. Ievērojot aktivitātes ir izvirzīts ieteikums turpināt pilnveidot valsts politiku datu apmaiņas jomā, t.sk “Vienreizes principa” izvēršanā. Atbilstoši Eiropas Savienības virzībai atvērtu datu jomā, sekmēt augstvērtīgo datu kopu pieejamību Latvijas Atvērtajā datu portālā.

IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne: Latvija līdz 2035. gadam plāno dubultot ekonomiku un paaugstināt eksportu īpatsvaru vismaz līdz 80% un nodrošināt ikgadējs investīciju apjomu vismaz 25 % apmērā no IKP. Lai to sasniegtu, nepieciešami ieguldījumi tehnoloģijās, zinātnē un pētniecībā. Latvija ieņem 42. vietu globālajā inovāciju indeksā un tiek klasificēta kā "topoša inovatīva" valsts. Attiecībā uz attīstības virzienu ir vērojams dažādu inovāciju rādītāju kāpums. Atzinīgi vērtējams kāpums, kas noticis privātā sektora ieguldījumiem. Privāto investoru un riska kapitāla piesaiste IKT pētniecības projektiem ir izaicinājums, jo ir nepieciešams veidot uzticību un izpratni par pētniecības potenciālo atdevi. Ņemot vērā inovāciju horizontālo nozīmi tautsaimniecības attīstībai, ieteikums ir turpināt palielināt inovācijām atvēlēto valsts finansējumu.

Digitālās transformācijas pārvaldība: par digitālās pārvaldes transformācijas virzienu, tā galvenais mērķis ir novērst nozaru politiku fragmentāciju, izveidojot uzraudzības mehānismu, kas ir elastīgs un pārrauga veikto investīciju lietderību. Plānotais mērķis ir īstenots ar Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas izveidi un ieteikums ir turpināt minētās komitejas darbību.

Īstenošanā ieguldīto resursu plānojums un izlietojums

Ņemot vērā, ka ERAF investīciju portfeļa ieviešana joprojām atrodas plānošanas stadijā, šajā izvērtējumā ietverta detalizētāka  informācija par ANM ietvaros pieejamo finansējumu digitalizācijas pasākumu īstenošanai laika periodā no 2023. līdz 2026. gadam, lai apzinātu politikas plānošanas dokumenta īstenošanā ieguldītos resursus un to izlietojumu.

Attiecībā uz ANM plāna reformu un investīciju virziens 2.1.''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' un 2.3.2.2. investīcija "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" Līdz pat 2026. gada 1. ceturkšņa beigām turpinās un ir pabeidzama abos iekļauto pasākumu īstenošana.

Attiecībā uz ANM projektiem, VARAM atbildībā esošo 2.1.virziena investīciju un investīcijas 2.3.2.2.i. ietvaros kopumā tiks īstenoti 43 projekti, no tiem MK apstiprināts 41 projekts, bet vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta un faktiski īstenošanā uzsākti 30 projekti. Kopējais finansējums Digitālās pārveides komponentē: ANM finansējums EUR 365 293 000 t.sk. nacionālais publiskais finansējums EUR 33 421 875, no tā VARAM atbildībā esošajā 2.1. virzienā un investīcijā 2.3.2.2.i ANM finansējums EUR 137 112 000, t.sk nacionālais publiskais finansējums EUR 23 217 504.

ANM plāna VARAM atbildībā esošo digitālo pārveides investīciju budžeta izdevumu plūsma attēlota 1.tabulā. Detalizētāku analīzi par ieguldīto resursu efektivitāti būs iespējams sniegt pēc visu projektu ieviešanas.

1.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 2 895 763 | 46 003 861 | 61 258 361 | 26 954 014 | 137 112 000 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 545 966 | 7 389 888 | 10 606 181 | 4 675 469 | 23 217 504 |
| KOPĀ, EUR: | 3 441 729 | 53 393 749 | 71 864 543 | 31 629 483 | 160 329 504 |

Attiecībā uz investīcijas 2.3.2.1 īstenošanu tiek realizēti divi projekti: viens IZM un VARAM. Attiecībā uz IZM, 2024. gadā tika uzsākta ANM 2.3.2.1.i. investīcijas pasākuma projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldības" īstenošana, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām. 2024. gada 2. ceturksnī notikušās mācību pasākumi visu pašvaldību pārstāvjiem, bet 3. ceturksnī turpinājāss sadarbības līgumu slēgšana ar pašvaldībām. Projekta aktivitāšu īstenošanu pašvaldībās plānots uzsākt 2025. gadā. Kopējais projekta ANM finansējums EUR 3 649 430, t.sk. nacionālais publiskais finansējums EUR 59 430. Finanšu plūsma saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu attēlota tabulā zemāk. Detalizētāku analīzi par ieguldīto resursu efektivitāti būs iespējams sniegt pēc projekta ieviešanas.

2.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 55 900 | 397 150 | 3 028 900 | 108 050 | 3 590 000 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 2 200 | 34 030 | 11 200 | 12 000 | 59 4300 |
| KOPĀ: | 58 100 | 431 180 | 3 040 100 | 120 050 | 3 649 430 |

Attiecībā uz VARAM, ANM plāna 2.3.2.1. investīciju "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem", īstenošana notiek līdz 2026. gada 30.aprīlim, ar mērķi ieviest pašvaldībās sistēmisku pieeju iedzīvotāju digitālo prasmju attīstībai, kā arī izveidot mūsdienīgu, elastīgu ilgtspējīgu un uz mērķgrupas vajadzību risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu. Papildus, šī sistēma tiks integrēta ar citiem pašvaldības pakalpojumiem, tostarp e-pakalpojumu attīstību. Investīcijas īstenošanas rezultātā plānots sasniegt šādus rezultatīvos rādītāju:
vismaz 40 000 iedzīvotāju būs padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās.

3.tabula

| Finansējuma avota veids | Kopā līdz 2026.gada 30.aprīlim |
| --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 9 042 000.00 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 338 564.24 |
| KOPĀ: | 9 380 564.24 |

SM atbildībā esošā ANM plāna 2.4. reformu un investīciju virziena 2.4. "Digitālās infrastruktūras transformācija" 2.4.1.2.i. investīcija "Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība" (turpmāk – 2.4.1.2.i. investīcija) iekļauto pasākumu īstenošana ir pabeidzama līdz 2026. gada 2. ceturkšņa beigām. ir. SM atbildībā esošajā 2.4.1.2.i. investīcijā kopumā plānots īstenot piecus projektus – katrā plānošanas reģionā vienu. Projektos paredzēts 6200 mājsaimniecībām, komersantiem, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm un citām sabiedriskajām ēkām nodrošināt piekļuvi platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu. 2024. gadā veikta projektu atlase, pēc kuras  projekta īstenošanai nepieciešamie līgumi tika parakstīti. Kopējais 2.4.1.2.i. investīcijas ANM finansējums ir EUR 16 500 000 – plānotā 2.4.1.2.i. investīcijas finansējuma plūsma ir norādīta 2. tabulā. Detalizētāku analīzi par ieguldīto resursu efektivitāti būs iespējams sniegt pēc visu projektu ieviešanas.

4.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 0 | 0 | 8 250 000 | 8 250 000 | 16 500 000 |

ANM plāna reformu un investīciju virziena 2.1.''Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija'' un investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" ietvaros tiek īstenoti 2 projekti. Kopējais finansējums EUR 2 112 240 EUR t.sk. nacionālais publiskais finansējums EUR 308 273.

ANM plāna LIAA atbildībā esošo digitālo pārveides investīciju budžeta izdevumu plūsma uz 2024. gada 12.septembri un turpmākajos gados attēlota 5.tabulā. Detalizētāku analīzi par ieguldīto resursu efektivitāti būs iespējams sniegt pēc projektu ieviešanas.

5.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 0 | 673 517 | 1 103 177 | 27 273 | 1 803 967 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 0 | 111 335 | 191 211 | 5 727 | 308 273 |
| KOPĀ: | 0 | 784 852 | 1 294 388 | 33 000 | 2 112 240 |

t.sk.

2.1.2.1.i. investīcija “Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai”

6.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 0 | 641 286 | 1 038 714 | 0 | 1 680 000 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 0 | 104 566 | 177 674 | 0 | 282 240 |
| KOPĀ: | 0 | 745 852 | 1 216 388 | 0 | 1 962 240 |

2.1.2.1.i. investīcija “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)”

7.tabula

| Finansējuma avota veids | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atveseļošanas fonda finansējums, EUR | 0 | 32 231 | 64 463 | 27 273 | 123 967 |
| Nacionālais publiskais finansējums, EUR | 0 | 6 769 | 13 537 | 5 727 | 26 033 |
| KOPĀ: | 0 | 39 000 | 78 000 | 33 000 | 150 000 |

# Nacionālā un ES politika

Sadaļā papildus ietverta un analizēta informācija, kas norāda uz Pamatnostādņu sasaisti ar Dekādes Programmu, ņemot vērā rezultatīvo rādītāju pārklāšanos un nacionālās politikas korelāciju ar ES digitālās politikas prioritātēm un mērķiem.

Nacionāli izvirzītie digitālas politikas mērķi līdz 2027.gadam jomās kā “Iedzīvotāju pamatprasmes iedzīvotājiem”, “IKT speciālistu skaits”, kā arī “4G un 5G pārklājums” saskan ar Dekādes Programmā noteiktajiem mērķiem. Vienlaikus Dekādes Programma noteiktie mērķi noteikti ar augstu ambīciju, kuru sasniegšana prasīs ievērojamas pūles, jo īpaši attiecībā uz tehnoloģiju integrēšanu uzņēmumos. Šī indikācija jau ilgstoši iezīmējās DESI veiktajos mērījumos.  Detalizētāks kopskats attiecībā uz noteiktajiem mērķiem 2030. gadam atspoguļots 8.tabulā.

8.tabula

| Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. - 2027. rezultatīvo rādītāju kartējums pret Digitālās desmitgades stratēģisko ceļvedi Latvijai līdz 2030. gadam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatīvais rādītājs | Latvijas bāzes vērtība un gads | Latvijas mērķis 2024. gadam | Latvijas sasniegtais 2024. gadā | Latvijas noteiktais mērķis Digitālā dekāde 2030 | ES Mērķis 2030 |
| 4.1. Digitālās prasmes un izglītība |  |  |  |  |  |
| 4.1.-1 Palielināts iedzīvotāju skaits, kam ir digitālās prasmes |  |  |  |  |  |
| 4.1.-1-1 Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī | 51% (2023) | 54% | 45,3% | 70% | 80% |
| 4.1.-.2 Palielināts IKT speciālistu skaits un IKT speciālistu - sieviešu skaits |  |  |  |  |  |
| 4.1.-2-1 IKT speciālistu skaits | 1,7% (2019) | 2,3% | 4,4% | 9,8% | 10% |
| 4.3. Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība |  |  |  |  |  |
| 4.3.-1-3 Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums | 90% (2020) | 95% | 95% | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| Pusvadītāji (mikroprocesori) | Nav mērīts | Nav mērīts | Nav mērīts* | Nav mērķa vērtība | 20% |
| Edge nodes (mezglu punkti) | Nav mērīts | Nav mērīts | 3 | Nav noteikts | 10 000 |
| Kvantiska datošana | Nav mērīts ** |  |  |  | 2025.gadā pirmais kvantu dators ES |
| 4.4. Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija |  |  |  |  |  |
| Galvenie publiskie pakalpojumi | 87,2% (2023) | 88% | 88,2% | 100% | 100% |
| Galvenie publiskie pakalpojumi uzņēmējiem | 85,8% (2023) | 87% | 87,2% | 100% | 100% |
| Vienradži | 1 (2023) | 1 | 1 | 2 | Divkāršots vienradžu skaits ES |
| Lielie dati | 9% | 19% | 36,9% | 75% | 75% |
| Mākoņdatošana (uzņēmumu %, kuri izmanto vismaz vienu no mākoņdatošanas pakalpojumiem) | 22% (2023) | 31% | 35,8% | 75% | 75% |
| Mākslīgā intelekta izmantošana uzņēmumos | 4% (2023) | 13% | 12% | 75% | 75% |
| MVU, kuru digitālā intensitāte ir vismaz pamatlīmenī | 38,1% (2023) | 57,5% | 60,1% | 90% | 90% |
| Piekļuve pacienta e-veselības kartei | 78% (2023) | 80% | 84.8 | 100% | 100% |
| Piekļuve elektroniskai identifikācijai | Nav mērīts | Nav mērīts | Izpildīts |  |  |

* Papildus jāmin, ka tādi rādītāji, kā “Pusvadītāji”, “Mezglu punkti (Edge nodes)” un “Kvantu datošana” nav definēti pamatnostādnēs, bet gan Dekādes Programmā, rosinām attiecīgo nozaru ministrijām aktualizēt jautājumu par jaunas politikas un mērķu noteikšanas minētajos rādītājos.

** 2021. gada Februārī Latvija pievienojās Kvantu sakaru infrastruktūras (EuroQCI) sadarbības deklarācijai. Tās mērķis ir veidot ES dalībvalstu sadarbību un veicināt drošu kvantu sakaru infrastruktūras pieejamību Eiropas Savienībā, kas paredz palielināt ES zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas, kā arī kvantu tehnoloģiju un ražošanas konkurētspēju, stiprinātu kiberdrošību un veicinātu ES stratēģisko autonomiju. 2023.gadā Latvijā ir sākts darbs pie zinātniski nozīmīga nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmas un tīklu izveides projekta. To īsteno VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) sadarbībā ar SIA “TET”, SIA “Elektroniskie sakari” un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu. LVRTC ir projekta vadošais partneris un koordinators.

Informatīvā ziņojuma pielikumā pievienots katra Pamatnostādņu ieviešanas Plāna pasākumu izpildes statuss.

Nākotnes investīciju stratēģiskās jomas ES daudzgadu budžetā pēc 2027.gada. Latvijas investīciju stratēģija nākotnei balstās uz digitālās transformācijas veicināšanu, izmantojot ES daudzgadu budžeta sniegtās iespējas. Lai sasniegtu Digitālās dekādes mērķus, būtiski ieguldījumi tiks novirzīti sabiedrības un ekonomikas digitalizācijā, sekmējot inovācijas un tehnoloģisko attīstību. Digitalizācija ir jāizvirza par vienu no galvenajām ekonomiskās izaugsmes prioritātēm, lai pilnībā izmantotu moderno tehnoloģiju potenciālu un stiprinātu Latvijas un Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

Svarīgs virziens ir ES digitālā vienotā tirgus pilnveide, atbalstot iniciatīvas, kas veicina sadarbspēju, sabiedrībai būtisku pakalpojumu digitalizāciju, efektīvu datu pārvaldību, kā arī progresīvo un kritisko tehnoloģiju attīstību. Vienlīdz nozīmīga ir sabiedrības digitālo prasmju pilnveide, nodrošinot, ka iedzīvotāji un uzņēmumi spēj izmantot jaunākās tehnoloģijas un pielāgoties digitālās ekonomikas prasībām.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu digitālās vides attīstību, īpaša uzmanība jāvelta Eiropai būtisko digitālo atbalsta programmu stiprināšanai un turpināšanai: t.sk. sadarbspējas, sabiedrībai būtisku pakalpojumu, datu, pamattehnoloģiju, kritisko un progresīvo tehnoloģiju un sabiedrības digitālo prasmju attīstībā. Vienlaikus nepieciešams pastiprināt ieguldījumus kiberdrošības un kibernoturības jomā, garantējot drošu digitālo infrastruktūru un aizsardzību pret kiberdraudiem. Šie virzieni veidos stabilu pamatu Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai digitālajā laikmetā.

Līdztekus iezīmējas šādas horizontālās jomas, kurām būs izšķiroša nozīme attiecībā uz pamatnostādnēs ietverto jomu un ES digitālo attīstību:

Digitālā infrastruktūra, valodu tehnoloģijas un regulatīvie risinājumi, lai veicinātu brīvu datu apriti un pārrobežu digitālos pakalpojumus, stiprinot Eiropas ekonomisko integrāciju un jaudu.

Kiberdrošība un noturība – ieguldījumi kiberdrošības infrastruktūrā, MI vadītā draudu analīzē un reaģēšanas spējās, lai stiprinātu digitālo ekosistēmu noturību.

Jaunās tehnoloģijas, t.sk. mākslīgais intelekts – stratēģiskas investīcijas progresīvās skaitļošanas jaudās, kvantu tehnoloģijās un MI inovācijās, nodrošinot Eiropas konkurētspēju un tehnoloģisko autonomiju.

Digitālā suverenitāte – attīstība Eiropas neatkarībai kritiskajās tehnoloģijās, tostarp mikroshēmu, mākoņdatošanas un datu pārvaldības jomās, lai mazinātu atkarību no trešo ārvalstu piegādātājiem.

# Attīstības jomu un rīcības virzienu īstenošanas izvērtējums

## Attīstības joma “Digitālās prasmes un izglītība”

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Pamatnostādņu attīstības jomas “Digitālās prasmes un izglītība” īstenošanu raksturo dinamika rezultatīvajos rādītājos “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī”, “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir virs pamatlīmeņa”, “IKT speciālistu skaits”, “IKT speciālistu – sieviešu skaits”. Izvērtējuma 9. tabulā attēlotas Pamatnostādnēs noteiktās attīstības jomas “Digitālās prasmes un izglītība” rezultatīvo rādītāju bāzes, līdz 2027. gadam sasniedzamās vērtības un līdz 2025. gada 1. martam sasniegtās vērtības.

9.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtība un bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.gadā | Sasniegtā vērtība 2024.gadā | Plānotā vērtība 2027.gadā | Dinamika uz 2024.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Digitālās prasmes un izglītība |  |  |  |  |  |
| 4.1.-1 Palielināts iedzīvotāju skaits, kam ir digitālās prasmes |  |  |  |  |  |
| 4.1.-1-1 Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī | 43% (2019) | 54% | 45,3% | 70% | -8,66% |
| 4.1.-1-2 Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir virs pamatlīmeņa | 24% (2020) | 35% | 16,6% | 45% | -18,45% |
| 4.1.-.2 Palielināts IKT speciālistu skaits un IKT speciālistu – sieviešu skaits |  |  |  |  |  |
| 4.1.-2-1 IKT speciālistu skaits | 1,7% (2019) | 2,3% | 4.4% | 3% | +2,1% |
| 4.1.-2-2 IKT speciālistu – sieviešu skaits | 0,5% (2019) | 1,0% | 2% | 1,5% | +1% |

Pamatnostādnēs noteiktā mērķa vērtība paredz panākt, ka līdz 2027. gadam digitālās pamatprasmes ir apguvuši 70% un digitālās prasmes virs pamatlīmeņa ir apguvuši 45% Latvijas iedzīvotāju. Nelielais kāpums rādītājam 4.1.-1-1 “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī” pret Izvērtējumā noteikto 2019.gada bāzes vērtību ir saistāms ar to, ka tika veikta digitālo pamatprasmju metodoloģijas un anketas struktūras maiņa, tajā skaitā ietverot papildus kompetences, piemēram, kiberdrošības jomā, kuras iepriekš bija noteiktas pie augstākā līmeņa prasmēm. Tāpat, metodoloģija paredz, ka tiek konstatēta ne tikai digitālo prasmju esamību, bet arī to regulāra izmantošana, kas varētu negatīvi ietekmēt kopējo rezultātu, pat ja par digitālajām prasmēm cilvēkam ir labas zināšanas un izpratne. Tā rezultātā netika sasniegta arī plānotā vērtība 2024.gadam – 54%. Daudzi pasākumi, kas ir vērsti uz digitālo prasmju uzlabošanu, ir uzsākti 2024. gadā, un to ietekme uz politikas rezultātu būs izmērāma tikai nākošajā apsekošanas periodā, t.i., 2025.gada beigās, kad CSP publicēs oficiālos aktuālos datus. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī jautājuma pārresorisko raksturu, turpmākajos gados būtiski nodrošināt koordinētu rīcību no visu iesaistīto institūciju puses, lai sekmētu attiecīgā mērķrādītāja sasniegšanu.

Vienlaikus Dekādes programmā izvirzīts mērķis līdz 2030. gadam nodrošināt, ka digitālās pamatprasmes ir apguvuši 80% ES iedzīvotāju, tostarp, līdz 2027. gadam - aptuveni 71% iedzīvotāju.

Neskatoties uz to, ka Latvija ir pārsniegusi 4.1.-2-1 rādītāju ‘’IKT speciālistu skaits’’ plānoto vērtību 2024.gadā, arvien saglabājas izaicinājums šīs jomas speciālistu piesaistei un noturēšanai. Tajā pat laikā ir vērojama tendence, ka tieši zemākā līmeņa speciālistu pozīcijas (junior) ir pakļautas pārpalikuma riskam, jo šādu speciālistu skaits strauji palielinājās covid laikā, bet šobrīd attīstoties tehnoloģijām un IKT nozarei kopumā,  to darbību un pienesumu var papildināt un dažreiz arī pavisam aizvietot MI un augstāko tehnoloģiju risinājumi. Līdz ar to nozare ir ieinteresēta piesaistīt tos speciālistus, kuriem ir augstākas kompetences un prasmes, kā arī spējas strādāt un vadīt MI risinājumus.

Pamatnostādnēs izvirzītā rezultatīvā rādītāja “IKT speciālisti” mērķa vērtība  līdz 2027.gadam panākt, ka IKT speciālisti veido 4,4% no nodarbināto skaita un IKT speciālistu – sieviešu skaits sasniedz 1,5%. Vienlaikus, Dekādes programmā noteiktā ES mērķa vērtības paredz panākt, ka 2030.gadā IKT speciālisti veido 10% no nodarbināto skaita, tostarp līdz 2027. gadam – aptuveni 8% no nodarbinātajiem un palielināt IKT speciālistu – sieviešu skaitu.

Saskaņā ar Latvijas 2024. gada ziņojumu par digitālo desmitgadi, IKT speciālisti sastāda 4,4% no nodarbināto skaita Latvijā, kas ir nedaudz zemāks par ES vidējo rādītāju 4,6%, vienlaikus, 22.8% no IKT speciālistiem Latvijā ir sievietes. Rādītājā “IKT speciālistu skaits” Latvija demonstrē atzīstamu dinamiku, jo IKT absolventu skaits ir palielinājies līdz 5% no kopējā absolventu skaita un pārsniedz ES vidējo rādītāju (4,2%).

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

Politikas mērķu sasniegšanai Pamatnostādņu attīstības jomā “Digitālās prasmes un izglītība” ir izstrādātas programmas, piemēram, digitālo līderu, t.sk., skolotāju un kopienu vadītāju, izglītošana, digitālo izglītības materiālu izveide, kā arī projekti, kuru mērķis ir palielināt sieviešu digitālās prasmes un IKT speciālistu skaitu.

Būtiska loma ir ANM plānā paredzētajām investīcijām, lai atbalstītu vismaz pamata digitālo prasmju apgūšanu iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem, piemēram, izmēģinājuma projektam par individuālajiem mācību kontiem un iniciatīvai digitālo pamatprasmju nodrošināšanai vismaz 50 tūkst. cilvēku. Paredzams, ka šīs investīcijas palīdzēs sasniegt šajā attīstības jomā izvirzītos rezultatīvos rādītājus. Papildus VARAM nodrošina mācības izmantojot individuālo mācību kontu, tādējādi nodrošinot vienotu digitālu platformu izmantošanu un  "vienreizes principu” (Once-only), tādējādi arī veicinot iedzīvotāju e-pakalpojumu izmantošanu un pamatdigitālo prasmju apguvi, kā arī nodrošinot atbalstu un mācības pašvaldībās pašapkalpošanas portāla izmantošanai iedzīvotājiem.

Pamatnostādņu attīstības jomā “Digitālās prasmes un izglītība” tiek īstenoti šādi galvenie pasākumi:

      - Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam paredz, ka viena no nozīmīgākajām horizontālajām pārmaiņām, kas aptvers visas vai vairākas izglītības jomas, ir digitalizācija, tai skaitā, digitālo prasmju kā caurviju kompetences prioritāra attīstība sabiedrībā. Kā viens no Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam politikas mērķiem ir noteikts digitālo prasmju apguve un pilnveide 16 –74 gadus veciem iedzīvotājiem ‒ sasniedzot vismaz pamata līmeņa digitālās prasmes, īstenojot visaptverošus pasākumus, tai skaitā ES līdzfinansētos projektos.

- 2024. gada martā IZM izstrādāja aprakstu par Eiropas Digitālo prasmju ietvara iedzīvotājiem (DigComp) izmantošanu Latvijas izglītības sistēmā. Tas atspoguļo Latvijas izvēlēto sistemātisku un pakāpenisku pieeju DigComp ietvara izmantošanai kā vienota ietvara digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību noteikšanai, plānošanai un novērtēšanai Latvijā  formālās un neformālās izglītības ietvaros.

Ietvars ir izstrādāts, izmantojot Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru (DigComp), kur aprakstīs, pirmkārt, ko nozīmē būt digitāli kompetentam un kur digitālo kompetenču apraksti ir strukturēti sasniedzamajos mācīšanās rezultātos, kas papildināti ar vērtēšanas sistēmas aprakstu, kā atbalstu mācību procesa plānošanai un īstenošanai.

- Pieņemti  MK 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”, kas nosaka, ka digitālo prasmju mācību rezultātu definēšana neformālās izglītības programmās notiek atbilstoši DigComp ietvaram, nodrošinot vienotu pieeju mācību rezultātu definēšanai arī neformālajā izglītībā.

- Vērienīgi pasākumi pamata prasmju uzlabošanai ir iekļauti ANM plānā, t.sk., Reformu un investīciju virzienā “Digitālās prasmes” (2.3.), kas ietver reformu Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai (2.3.2.r.) un ANM plāna reforma ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstīšanai (2.3.1.r.).

- Projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (Finansējuma avots: ESF 8.4.1. pasākums) īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvarā ar mērķi laikus novērst darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu, kas laika posmā no 2017. līdz 2023. gadam ļauj izglītības programmās iesaistīt vairāk nekā 87 tūkst. nodarbināto personu. Nodarbinātajiem piedāvāto mācību saturs 2023. gadā saistīts ar piecām digitālajām kompetencēm: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība, komunikācija un sadarbība, digitālā satura veidošana, drošība un problēmu risināšana.

- Pasākuma “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai” (finansējuma avots: ES Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4.2. pasākums) īstenošana iecerēta kā projekta 8.4.1.“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” turpinājums.

- Projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” (finansējuma avots: ANM plāna investīcija 3.1.2.5.i.) mērķis ir veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus, un uzlabotas profilēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt un ieviest digitālus prasmju novērtēšanas rīku efektīvākai individuāla pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm. Projekta mērķa grupas ir bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā esošas un bezdarba riskam pakļautās personas.

- Pasākuma “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” (finansējuma avots: ANM plāna investīcija 2.3.2.1.i.) mērķis ir ieviest pašvaldībās sistēmisku pieeju iedzīvotāju digitālo prasmju attīstībai, kā arī izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām. Investīcijas pasākuma ietvaros finansējums tiek piešķirts diviem projektiem: “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”, kura mērķis ir attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes, un projektam “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, kura ietvaros tiek izstrādāta mācību programma (e-mācību kurss) sabiedrības digitālo prasmju pilnveidei un plānots mācību rezultātā vismaz 40 tūkst. iedzīvotājiem uzlabot digitālās pašapkalpošanās prasmes.

- Programmas “Dari digitāli” ietvaros ir sagatavoti un apmācīti 2000 digitālie līderi – dažādu iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri pēc apmācībām tālāk izglītoja 21 657 personas. Apmācību rezultātā digitālie vadītāji ieguva zināšanas un izpratni par e-risinājumiem un to priekšrocībām, drošu autentifikāciju, drošību internetā, kritisko domāšanu, drošu elektronisko parakstu, argumentācijas un motivācijas prasmes, lai spētu patstāvīgi risināt dažādas dzīves situācijas, izvēloties labākos e-risinājumus viņiem un ieteikt labākos risinājumus arī citiem.

- Izglītības saturā iekļauts paplašināts informācijas tehnoloģiju saturs, palielinot stundu skaitu datorikā vispārējās pamatizglītības pakāpē un ietverot programmēšanas moduli. Vispārējās vidējās izglītības pakāpē iespējas padziļināti apgūt programmēšanu un digitālās tehnoloģijas pamatkursos, padziļinātajos un speciālajos kursos (no 210 līdz 420 un vairāk mācību stundām).

- Izveidoti augstākā līmeņa eksāmeni vispārējās vidējās izglītības pakāpē “Programmēšana II” un “Dizains un tehnoloģijas II”. Profesionālās izglītības programmās iekļauts modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 1. un 2.līmenis. Veiktās izmaiņas nodrošina šādu pamatkursu pieejamību: datorika 70 stundas (vispārējā apguves līmenī), programmēšana I 210 stundas (optimālajā apguves līmenī), programmēšana II 210 stundas (augstākā apguves līmenī) + specializētie kursi, piemēram, robotika 140 stundas.

- Veidojot vienotu piekļuvi  un informāciju pieaugušajiem par izglītības iespējām,  ANM projekta ietvaros izveidots pasākums “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” (Finansējuma avots: ANM plāna investīcija 2.3.1.4.i.) ietvaros plānots attīstīt un aprobēt Latvijas kontekstam atbilstošu individuālo mācību kontu konceptu, kas stiprina indivīda mācību ceļu īstenošanu, pārvaldību un informācijas par mācīšanas rezultātiem uzglabāšanu, kā arī sekmēt pieaugušo dalību izglītībā, palīdzot apgūt un pilnveidot sabiedrības digitālās prasmes, tostarp veicinot piekļuvi starptautisku un ārvalstu mācību platformu mācību iespējām, izmantojot individuālo mācību kontu resursus. ANM plāna investīcija 2.3.1.4.i ir daļa no Latvijas definētā ANM plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes”.

- Projekts “Nacionālais koordinācijas centrs - Latvija” (NCC-LV)” (finansējuma avots: Programma “Digitālā Eiropa”, valsts budžeta finansējums) kopumā atbalstīs kiberdrošības kompetenču attīstību dažādos virzienos, tostarp arī digitālo prasmju attīstībā sabiedrībā kopumā. Projekta kopējais finansējums EUR 4 280 000, kuru veido: ES līdzfinansējums EUR 2 000 000, Valsts līdzfinansējums EUR 1 140 000, Trešo pušu līdzfinansējums EUR 1 140 000, līdztekus Aizsardzības ministrijas finansējuma daļa EUR 1 792 317.

Minētie pasākumi ļaus paātrināt centienus, t.sk., turpināt īstenot pasākumus, lai integrētu digitālos risinājumus izglītības sistēmā visā izglītības ciklā, integrējot tos visos mācību priekšmetos, kā tas minēts ieteikumā digitālo prasmju jomā EK sagatavotajā Digitālās dekādes 2023. gada ziņojumā par Latviju.

Attīstības virziena īstenošanas pasākumu izpildes atbilstība Plānā noteiktajiem termiņiem ir atspoguļota 2.attēlā.

2.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība

Attīstības jomā “Digitālās prasmes un izglītība” plānotā vērtība 2024. gadā rezultatīvajos rādītājos “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī” un “Iedzīvotāji, kam digitālās prasmes ir virs pamatlīmeņa” nav sasniegta. Digitālo pamatprasmju līmeņa pazemināšanās un pazemināšanās zem vidējā līmeņa ietekmē daudzus citus mērķus, piemēram, kavē mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un mākoņdatošanas/MI/datu analīzes ieviešanu, kiberdrošību, kā arī digitālos publiskos pakalpojumus (tostarp e-veselības un e-identifikācijas jomās). Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot digitālās prasmes.

Analizējot īstenotos uzdevumus minētajos rezultatīvajos rādītājos secināms, ka īstenotie pasākumi pārsvarā ir orientēti uz vispārējo digitālo prasmju apguvi izglītības procesā, nodarbinātībā tiek nodrošināta iespēja apgūt specifisku jomu prasmes, savukārt, mazāk uzmanības tiek veltīts iedzīvotāju digitālo pamatprasmju uzlabošanai, kas nepieciešamas kā pamats augstāka līmeņa un specifisku digitālo prasmju apguvei.

Vienlaikus nozīmīgākās atbalsta aktivitātēs, kas varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību (piem., VARAM "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" u.c.), mācības tika uzsāktas tikai 2024. gada beigās un vēl nav atspoguļotas statistikas rādītājos, jo īpaši ņemot vēra faktu, ka Eurostat attiecīgu rādītāju aktualizē reizi divos gados.

Plānotā vērtība Pamatnostādņu rezultatīvajos rādītājos “IKT speciālistu skaits” un “IKT speciālistu – sieviešu skaits” 2024. gadā ir sasniegta un pat pārsniegta. Vienlaikus, ņemot vērā Dekādes programmā noteikto un Ceļvedī Latvijai atbalstīto mērķrādītāju panākt, ka IKT speciālistu skaits Latvijā līdz 2030. gadam sasniedz 10% no nodarbināto skaita, secināms, ka Pamatnostādnēs nostiprinātā rezultatīvā rādītāja “IKT speciālisti” mērķa vērtība līdz 2027.gadam panākt, ka IKT speciālisti veido 4,4% no nodarbināto skaita, būtiski atpaliek no aktuālā, Dekādes programmā noteiktā ES mērķa vērtības šajā rādītājā. Līdz ar to, turpmākā rīcība rezultatīvā rādītāja “IKT speciālisti” jomā ir jāplāno, ņemot vērā Ceļvedī Latvijai iekļauto apņemšanos sasniegt Digitālās dekādes mērķrādītāja prognozēto trajektoriju, kas ir tuva ES mērķa vērtībai, t.i., ka IKT speciālisti veido 10% no kopējā nodarbināto skaita.

Lai līdz 2027.gadam panāktu digitālo pamatprasmju līmeņa pieaugumu no 51% 2024. gadā līdz 70% 2027.gadā,  digitālo prasmju virs pamatlīmeņa pieaugumu no 24% 2024. gadā līdz 45% 2027.gadā, IKT speciālistu skaita pieaugumu nodarbinātībā no 4,4% 2024.gadā līdz 10% 2027.gadā un IKT speciālistu – sieviešu skaita pieaugumu no 1% 2024.gadā līdz 1,5% 2027.gadā, ņemot vērā Latvijas pašreizējo progresa tempu, centieni minēto rezultatīvo rādītāju sasniegšanai ir ievērojami jāpastiprina, jāturpina un efektīvi jāīsteno Plānā iekļautie pasākumi.

Plānojot visu jomu attīstību, digitālās prasmes jāskata kā horizontāls attīstības faktors, jo tas ir priekšnosacījums efektīvai un mūsdienīgai projektu īstenošanai visās nozarēs

Uzņēmumu sniegtās mācības personāla IKT/IT prasmju pilnveidei ir viens no būtiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, vērtējot digitālo prasmju rādītājus. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2023 gadā šis rādītājs bija 12,9%. Šādas aktivitātes ievērojami papildina formālās izglītības un publiskā sektora iniciatīvas, nodrošinot, ka darbinieki apgūst un praktiski pielieto digitālās prasmes darba vidē.

### Ieteikumi

Neskatoties uz plašajām aktivitātēm digitālo prasmju uzlabošanā iedzīvotājiem gan attiecībā uz pamata, gan augstākā līmeņa prasmēm saglabājas liels izaicinājums sasniegt Pamatnostādnēs un Dekādes programmas īstenošanai sagatavotajā Latvijas plānā ceļvedī. Līdz ar to turpmākajā Pamatnostādņu īstenošanas laikā nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību gan Digitālās programmas ikgadējiem ziņojumiem, kas ietver EK  rekomendācijas.

Nepieciešams īstenot pasākumus digitālo prasmju pilnveidei visiem iedzīvotājiem, t.sk. IKT specialitātes popularizēšanu skolēnu vidū ar mērķi veicināt studiju virzienu izvēli IKT specialitātēs un sniegt ieguldījumu dzimumu līdzsvara nostiprināšanā IKT jomā nodarbināto vidū pēc ienākšanas darba tirgū.

Atbilstoši EK sagatavotajā Digitālās dekādes 2023. gada ziņojumā par Latviju ieteikumam: paātrināt centienus digitālo prasmju jomā. Proti, turpināt īstenot pasākumus, lai integrētu digitālos risinājumus izglītības sistēmā visā izglītības ciklā, integrējot tos visos mācību priekšmetos. Īpašu uzmanību pievēršot IKT speciālistu piesaistei un noturēšanai.

## Attīstības joma “Digitālā drošība un uzticamība”

Pamatnostādņu attīstības jomu “Digitālā drošība un uzticamība” īstenošanu raksturo dinamika rezultatīvajos rādītājos: “Valsts informācijas sistēmas un platformas, kas ir droši rezervētas un attālināti atjaunojamas (atjaunojamība testēta)” un “Valsts pārvaldes starpnozaru informācijas sistēmās valsts pārvaldes darbinieku elektroniskā identifikācija no ārējas vides (web-saskarnēs) notiek ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem”, kas atspoguļoti 10.tabulā

10.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtība un bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.gadā | Sasniegtā vērtība 2024.gadā | Plānotā vērtība 2027.gadā | Dinamika uz 2024.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Digitālā drošība un uzticamība |  |  |  |  |  |
| 4.2.-1 Valsts digitālā infrastruktūra ir uzticama un droši pieejama |  |  |  |  |  |
| 4.2.-1.1. Valsts informācijas sistēmas un platformas, kas ir droši rezervētas un attālināti atjaunojamas (atjaunojamība testēta) | nav mērīts | 70% | 80.43% | 85% | +10,43% |
| 4.2.-1.2. Valsts pārvaldes starpnozaru informācijas sistēmās valsts pārvaldes darbinieku elektroniskā identifikācija no ārējas vides (web-saskarnēs) notiek ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. | nav mērīts | 65% | 55.09% | 85% | -9,91% |
| 4.2.-2 Ir nodrošināta individuālo lietotāju drošība digitālajā vidē un uzticība tai |  |  |  |  |  |
| 4.2.-2-1. Aktīvo nacionālās elektroniskās identitātes un uzticamības platformas pakalpojumu lietotāju skaits Latvijā | Skaits 80 000 (2019) | 2000 000 | 422 814 | 500 000 | +222 818 |
| 4.2.-2-2 Bažas par digitālo drošību, kas attur no darījumu (pirkumu) veikšanas interneta vidē | 8% | 7% | Nav datu | 5% |  |

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Drošība un uzticamība gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldes iestādēs ir viens no būtiskākajiem elementiem. Tā tiek pastāvīgi pilnveidota, reaģējot uz jauniem apdraudējumiem. Attīstības jomā “Drošība un uzticamība” ir ietverti pasākumi šādās jomās: valsts informācijas sistēmu drošību un  interneta lietotāju aizsardzībai, t.sk. pret kaitīgu saturu, kas kopumā cieši savijas ar sabiedrības izglītošanas, digitālo pamatprasmju, medijpratības un informācijas attīstīšanas jautājumiem.

Tā kā komersanti  arvien vairāk paļaujas uz digitālajām tehnoloģijām, palielinās to risks tikt pakļautiem kiberdrošības incidentiem, tāpat kā palielinās to vajadzība pēc sagatavotības šajā jomā. Latvijā reģistrēti komersanti  ir mazāk sagatavoti kiberdrošības uzbrukumiem salīdzinot ar uzņēmumiem citās ES valstīs, jo tikai 9,1 % Latvijā reģistrēti komersanti  ziņoja, ka ir apdrošināti pret IKT drošības incidentiem (ES vidējais rādītājs ir 25 %), un 82,7 % komersanti ziņoja, ka izmanto IKT drošības pasākumus (ES vidējais rādītājs ir 91,8 %). Vienlaikus, 83 % Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka ir svarīgi uzlabot kiberdrošību, tiešsaistes datu labāku aizsardzību un digitālo tehnoloģiju drošumu to izmantošanai ikdienā.

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

Pamatnostādņu attīstības jomā “Digitālā drošība un uzticamība” tiek īstenoti šādi galvenie pasākumi:

- Latvijas Kiberdrošības stratēģija 2023.–2026. gadam (turpmāk – Kiberdrošības stratēģija) apstiprināta ar MK 2023. gada 28.marta rīkojumu Nr. 158 “Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.–2026. gadam”, un  uzsākta ar mērķi uzlabot kiberdrošības pārvaldību, stiprināt noturību, uzlabot sabiedrības izpratni, izglītību un pētniecību, starptautisko sadarbību, kā arī kibernoziedzības novēršanu un apkarošanu. Lai nodrošinātu Latvijas kibertelpas drošību arī pēc Kiberdrošības stratēģijas īstenošanas termiņa beigām, Aizsardzības ministrija līdz 2026. gada 1. maijam plāno iesniegt MK informatīvo ziņojumu par Kiberdrošības stratēģijas uzdevumu īstenošanas izvērtējumu, kurā iekļaus priekšlikumus kiberdrošības politikas attīstīšanai turpmākajiem gadiem.

- Tiek turpināta 2021. gadā uzsāktā IKT infrastruktūras centralizācija ar mērķi stiprināt informācijas sistēmu noturību, izpildot uzdevumu, kas noteikts  MK sēdes protokollēmuma “Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju"”  2. punktā.

- Ir īstenoti pasākumi ar mērķi stiprināt kiberdrošības infrastruktūru.  CERT piedāvā bezmaksas ugunsmūra pakalpojumus visām personām ir uzsākta vienotas datu apmaiņas infrastruktūru (GLV-IX) ieviešana, kas nodrošina papildu risinājumu krīzes situācijām. Satiksmes ministrija strādā pie vienotas kiberdrošības infrastruktūras ieviešanas ar mērķi paredzēt investīcijas publiskās pārvaldes iestāžu kiberdrošībā, lai paaugstinātu kiberdrošības līmeni un sagatavotību, kā arī attīstītu IKT darbinieku prasmju līmeni.

- NCC-LV tika izveidots 2023. gadā ar mērķi stiprināt kiberdrošību un uzlabot kiberdrošības pamatprasmes. Kiberdrošības jomā ir svarīga sadarbība, tāpēc viena no pirmajām NCC-LV iniciatīvām bija Nacionālās kiberdrošības kopienas izveide, kurā 2024.gada pirmajā pusgadā ir iesaistījušās vairāk nekā 40 dalīborganizācijas no publiskā un privātā sektora, akadēmiskajām aprindām un nevalstiskajām organizācijām. Turklāt NCC-LV ir izveidojis sadarbību ar Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Beniluksa valstu kiberdrošības centriem, tie sadarbojas partneru piemeklēšanas pasākumos, tehnoloģiju konferencēs, studentu hakatonos, kas notika 2024. gadā.

- Turpinot darbu pie drošas un uzticamas elektroniskās identitātes izvēršanas, VARAM kopā ar Islandi, Norvēģiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju ir iesaistījusies Ziemeļvalstu - Baltijas valstu izveidotajā (NOBID eID) konsorcijā. Projekta ietvaros top pirmais Eiropas digitālās identitātes maka pilotprojekts.

- VARAM ir noslēgusi sadarbības līgumu ar “Latvijas Interneta asociāciju”, kas paredz Latvijas Drošāka interneta centram izstrādāt izglītojošus un informatīvus materiālus bērniem, jauniešiem, skolotājiem un bērnu vecākiem, lai nodrošinātu interneta lietotāju, t.sk. bērnu un jauniešu,  aizsardzību pret kaitīgu saturu. “Latvijas Drošāka interneta centrs” īsteno Eiropas stratēģijas “Bērniem labāks internets”  pasākumus Latvijā, lai aizsargātu bērnus, t.sk. mazāk aizsargātus bērnus, pret kaitīgu un nelikumīgu tiešsaistes saturu un rīcību, un nodrošina iespējas iegūt prasmes un zināšanas, lai bērni tiešsaistes vidē darbotos droši un atbildīgi.

Attīstības virziena īstenošanas pasākumu izpildes atbilstība Plānā noteiktajiem termiņiem ir atspoguļota 3. attēlā.

3.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība.

Attīstības jomā “Drošība un uzticamība” ietverto uzdevumu īstenošana norit saskaņā ar Plānu, izņemot projektu, kas paredz portāla “DigiNotārs” papildināšanu ar tehniskiem risinājumiem trešo valstu pilsoņiem. Minētā pasākuma īstenošana apturēta līdz ar 2022. gada 24. februārī Krievijas uzsākto karu Ukrainā.

Rezultatīvā rādītāja “Valsts informācijas sistēmas un platformas, kas ir droši rezervētas un attālināti atjaunojamas (atjaunojamība testēta)” 2024. gadam plānotā vērtība ir pārsniegta par 10,43 procentpunktiem, savukārt rezultatīvā rādītāja “Valsts pārvaldes starpnozaru informācijas sistēmās valsts pārvaldes darbinieku elektroniskā identifikācija no ārējas vides (web-saskarnēs) notiek ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem” izpilde atpaliek par tuvu 10 procentpunktiem. Vienlaikus, 2024. gadā plānotais rezultatīvais rādītājs “aktīvo nacionālās elektroniskās identitātes un uzticamības platformas pakalpojumu lietotāju skaits Latvijā” ir pārsniegts vairāk kā par 220 tūkst. lietotāju, kamēr rezultatīvā rādītāja “Bažas par digitālo drošību, kas attur no darījumu (pirkumu) veikšanas interneta vidē” novērtēšanai vairs nav pieejams atbilstošs datu avots (iepriekš mērīja Eurostat, rādītāja mērīšana netiek turpināta).

Pamatnostādņu īstenošanas laikā attīstības joma “Drošība un uzticamība” ir ne vien saglabājusi, bet arī  palielina nozīmību. Latvijas Kiberdrošības politikas ietvarā risināmie jautājumi ir saskanīgi ar ES Kiberdrošības politikas darba kārtības jautājumiem.

Šajā attīstības jomā ietvertās aktivitātes skatāmas sasaistē ar Latvijas Kiberdrošības stratēģiju 2023. - 2026. gadam ietvertajiem mērķiem un uzdevumiem.

### Ieteikumi

Turpināt aktīvi īstenot visas paredzētās aktivitātes, lai atbilstoši aktuālajai situācijai un kiberdrošības apdraudējumu veidiem uzturētu drošu un uzticamu Latvijas digitālo vidi.

Lai testētu jaunas tehnoloģijas un risinājumus kiberdrošības jomā, izvērst publiskā un privātā sektora sadarbību. Iesaistīt gan valsts pārvaldi, gan uzņēmumus regulārās nacionālā mēroga kiberdrošības vingrinājumu simulācijās, lai pārbaudītu to noturību pret dažādu veidu kiberuzbrukumiem.

Stiprināt kiberdrošības partnerības, kas palīdzētu efektīvāk apmainīties ar informāciju par kiberdraudiem un veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi.

Izvērst sadarbību ar NATO un citām starptautiskām organizācijām, lai pilnveidotu valsts līmeņa aizsardzību pret kiberdraudiem un dezinformāciju.

## Attīstības joma “Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība”

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Pamatnostādņu attīstības jomai “Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība” noteikti rezultatīvie rādītāji: “Vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu izmantošana”, “Gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums”, “Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums”, “Pilsētu skaits, kur nodrošināts nepārtrauks 5G pārklājums”, “Ieviesta IPv6 adresācija valsts pārvaldes iestādēs un “M2M un IoT risinājumiem izmantojamo numuru apjoms”, kas atspoguļoti 11.tabulā.

11.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtība un bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.gadā | Sasniegtā vērtība 2024.gadā | Plānotā vērtība 2027.gadā | Dinamika uz 2024.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība |  |  |  |  |  |
| 4.3.-1 Ir pieaugusi sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, ir samazināta elektronisko sakaru tīklu attīstības un infrastruktūras izvēršanas pakalpojumu cenas un izmaksas |  |  |  |  |  |
| 4.3.-1-1 Vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu izmantošana | 38% (2019) | 50% | 70,81% | 75% | +20,81% |
| 4.3.-1-2 Gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nodrošināts nepārtraukts 5G pārklājums | 0% (2020) | 0% | 0%* | 75% |  |
| 4.3.-1-3 Nodrošināts 4G un 5G pārklājuma kartējums | 90% (2020) | 95% | 95% | 100% |  |
| 4.3.-1-4 Pilsētu skaits, kur nodrošināts nepārtrauks 5G pārklājums | 0 skaits (2020) | 0 | 0 | 4 |  |
| 4.3.-2 Ir efektivizēta interneta lietotāju identificēšana, uzlabojot iespēju tiesībsargājošām iestādēm identificēt e-pakalpojuma vai informācijas resursa lietotājus, uzlabota elektronisko sakaru tīklu drošība, kā arī tiek veicināta M2M un IoT risinājumu ieviešana |  |  |  |  |  |
| 4.3.-2-1 Ieviesta IPv6 adresācija valsts pārvaldes iestādēs | 0% (2020) | 10% | Dati būs pieejami 2025.gadā | 80% |  |
| 4.3.-2-2 M2M un IoT risinājumiem izmantojamo numuru apjoms | 0% (2020) | 7% | Dati būs pieejami 2025.gadā | 20% |  |

* Lai nodrošinātu gar VIA Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem nepārtrauktu 5G pārklājumu ir Eiropas Komisija ir atbalstījusi šādus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektus:

2022. gadā:

1)	“5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania” (2023. gada janvāris – 2023. gada jūlijs, pabeigts).

Mērķis: veikt pētījumu, kurā ietverts tehniskais risinājums un finanšu modelis nepieciešamajai 5G izvēršanas infrastruktūrai “Via Baltica” un “Rail Baltica” transporta koridoros Igaunijā un Latvijā, ar spēju nodrošināt 5G pārklājumu un tehniskos risinājumus pārejai bez sakaru kvalitātes zuduma uz kaimiņvalsts sakaru tīklu arī robežu šķērsojošos punktos.

Iesaistītās puses: SIA “Elektroniskie sakari”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Tallinas Tehniskā universitāte, biedrība “Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus”, “Telia Eesti” un “Elisa Eesti”.

CEF finansējums 249 tūkst. EUR.

2)	“5G Northern Europe Transport Corridors” (2022-2025)

Mērķis: 5G aktīvās infrastruktūras ierīkošana “TEN-T” automaģistrālē, “Via Baltica” un “Rail Baltica” transporta koridoros.

Iesaistītās puses: “Telia Sverige”, “Telia Finland” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

CEF finansējums 15,5 milj. EUR.

2024. gadā: “Uninterrupted 5G Coverage Across Via Baltica Corridor - 5G-BALTICS”. (laika rāmis –34 mēneši no līguma parakstīšanas brīža (2024.g. 4. ceturksnis).

Mērķis: veikt optiskās šķiedras tīkla infrastruktūras ierīkošanu un nodrošināšanu “Via Baltica” transporta  koridorā Latvijā.

Iesaistītās puses: “SIA Tet”, “SIA Tele2” un projekta partneris “UAB Tele2”, “VAS Lietuvas Autoceļu direkcija”.

CEF finansējums: 6,5 milj. EUR. 22.10.2024.-13.02.2025. izsludināta 4. CEF Digital atlase – Latvijas projekts ir iesniegts un tiek gaidīts HaDEA lēmums, kas būs 2025.gada rudenī.

Latvijā vērojams lēns progress attiecībā uz optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšanu (FTTP) ieviešanas tempu mājsaimniecībām, kā arī ļoti augstas veiktspējas tīkliem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s), līdz ar to nospraustais mērķis Ceļvedī Latvijai attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas tīkliem 55% var netikt sasniegts.

Latvijas stiprā puse ir mobilo datu tīkls un tā izmantošana, saskaņā ar OECD datiem ir pirmajā vietā mobilo datu izmantošanas apjomā starp OECD valstīm.

Līdztekus šīs jomas būtiskā loma ir saistāma ar Latvijas un ES ārējās robežas stiprināšanu, kur paredzēts izveidot gan novērošanas kameras, sensorus, u.c. modernās tehnoloģijas, kuru darbības nodrošināšanai stabils tīkla pārklājums ir īpaši svarīgs.

Telekomunikāciju infrastruktūras, t.sk. infrastruktūras pakalpojumu, nostiprināšana ir būtisks priekšnosacījums konkurētspējīgu tarifu piemērošanai un infrastruktūras izmantošanai valsts tautsaimniecības attīstībai. Covid-19 infekcijas pandēmija 2020. un 2021. gadā ir ievērojami veicinājusi digitālo transformāciju. Līdz šim  ierastais darbs un sanāksmes klātienē ir aizstāti ar video konferencēm saziņai attālināti, līdz ar to iespēja gan strādāt, gan mācīties, neatkarīgi no atrašanās vietas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ir jaunā norma. Līdz ar to, pieejams un noturīgs platjoslas internets reģionos ir tikpat svarīgs kā jebkura cita infrastruktūra, piemēram, labs ceļš.

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

Pamatnostādņu attīstības jomā “Telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība" tiek īstenoti šādi galvenie pasākumi:

- 5G mobilo sakaru pārklājuma nodrošināšanai gar “VIA Baltica” transporta koridoru, SM sadarbībā ar privāto sektoru ir secinājusi, ka pasākumu “5G atbalstošās infrastruktūras izbūve gar autoceļu Via Baltica” ir iespējams īstenot ar CEF Digital programmas atbalstu. Projekts tiek realizēts 2022. – 2025. gada periodā kā daļa no iniciatīvas “5G Northern Europe Transport Corridors”. Attiecībā uz aktīvās infrastruktūras izbūvi gar transporta koridoriem Rail Baltica un Via Baltica projekts ir saņēmis EK apstiprinājumu. Savukārt, projekts par pasīvo infrastruktūru ir apstiprināts EK 2024. gadā. Projekta primārais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu 5G pārklājumu visā Via Baltica koridorā 663,2 km garumā (01.01.2025. – 31.12.2027.), kopumā izbūvējot gan aktīvo (izņemot Latviju, ņemot vērā, ka Latvijai jau iepriekš bija apstiprināts projekts), gan pasīvo 5G infrastruktūru, stratēģiski koncentrējoties uz pārrobežu savienojamību starp Igauniju, Latviju un Lietuvu. Nodrošinot netraucētu 5G tīkla pieejamību šajā svarīgajā Eiropas transporta maršrutā, projekts palīdz sasniegt plašākus ES Gigabitu sabiedrības stratēģijas un Ilgtspējīgas un viedās mobilitātes stratēģijas mērķus. Projekta pamatā ir iepriekšējie veiksmīgie pētījumi, un tā mērķis ir uzlabot savienojamību visā Baltijas reģionā, risinot pieaugošo pieprasījumu pēc ātrākiem un uzticamākiem digitālo sakaru pakalpojumiem. Koordinators: Tallinas Tehnoloģiju universitāte; Saņēmēji: SIA VIA LIETUVA; Igaunijas platjoslas attīstības fonds; AS ELISA EESTI; SIA TET; TELE2 EESTI AKTSIASELTS; SIA TELE2; TELIA EESTI AS; AB TELIA LIETUVA; UAB TELE2.

- Lai nodrošinātu 5G mobilo sakaru pārklājuma pieejamību gar Via Baltica un Rail Baltica transporta koridoriem, 2023. gadā ar CEF Digital atbalstu tika veikts pētījums "5G Corridor Study for Latvia, Estonia and Lithuania", kā arī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 2022.-2025.gadā  realizējamu CEF Digital projektu “5G Northern Europe Transport Corridors”, lai veidotu Rail Baltica un Via Baltica aktīvo infrastruktūru.

- Normatīvā regulējuma izstrāde “pēdējās jūdzes” attīstīšanai, lai uzsāktu ANM plānā ieplānotās 16,5 milj. euro investīcijas digitālajai infrastruktūrai, tika pabeigta 2023. gadā. Tas ļaus ierīkot ļoti augstas veiktspējas tīklu ar lejupielādes ātrumu vismaz 300 Mbit/s 6200 mājsaimniecībām, uzņēmumiem, slimnīcām, izglītības iestādēm, u.c. 2024. gada 11. janvārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar SM  izsludināja atklātu projektu atlasi, līdztekus uzsākot nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde projektu īstenošanai ar ERAF līdzfinansējumu.

- Attiecībā uz  “vidējās jūdzes” attīstību, izvērtējot nozaru vajadzības, kā arī pieejamos finansējuma avotus, SM  gatavo priekšlikumus grozījumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam, kas paredz finansējuma pārdali no 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot digitālo savienojamību” pasākuma 1.4.1.2. “5G infrastruktūras izbūve, Via Baltica un Rail Baltica” un 1.4.1.3. pasākuma “Nākamās paaudzes tīkla izveide lauku teritorijās” uz 3. prioritāti “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti”. Līdz ar to SM  ir aicinājusi elektronisko sakaru komersantus izvērtēt dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2024.gada projektu atlasē, (piemēram, tematā “5G viedās kopienas”), kā rezultātā izskatīšanai ir iesniegts viens projekts.

- Izdoti  MK 2023. gada 28. novembra noteikumi Nr. 681 "Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība" interneta pakalpojumu tirgus un cenas pilnveidei, lai mazinātu valsts un pašvaldību institūcijām izaicinājumus, kuri rodas mainot interneta pakalpojumu sniedzēju un līdz ar to arī tehnisku atkarību no sākotnēji izvēlētā interneta pakalpojumu sniedzēja. SM  2024. gada 6. februārī ir noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr. 01.2-29/5 ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par iepriekš minētā noteikumu projektā noteikto funkciju izpildi, ļaujot 2025. gadā nodrošināt pieejamību datiem par valsts pārvaldes IKT infrastruktūras apjomu, kas izmanto IPv6 adresāciju.

Attīstības virziena īstenošanas pasākumu izpildes atbilstība Plānā noteiktajiem termiņiem ir atspoguļota 4. attēlā.

4.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība

CEF Digitalsakaru infrastruktūras attīstībai ir ārkārtīgi būtiska un tā saglabāšana ir svarīga, lai turpinātu pilnveidot esošo un nodrošinātu 5G tīkla izvēršanu.

Plānotajām investīcijām savienojamības jomā ir ciešā sinerģijā ar VARAM paredzētajām darbībām un investīcijām Darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam. 1.3.1. SAM ”Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm”, kura ietvaros plānota publisko informācijas sistēmu atvēršana izmantošanai privātajam sektoram, kā arī pakalpojumu sniegšanas procesu pārveide, u.c. pasākumi. Latvijas plānotās investīcijas elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībā nodrošinās pieejamību VARAM izveidotajiem pakalpojumiem un datiem.

Valsts atbalsta pasākumi ir saskaņā ar savienojamības mērķiem, kas noteikti ''Paziņojumā par Gigabitu sabiedrību'', paziņojumā ''Eiropas digitālās nākotnes veidošana'', paziņojumā par ''digitālo kompasu'' un Dekādes programmā, tieši vērsts uz ES stratēģisko mērķu sasniegšanu 2025. gadam un 2030. gadam, kas paredz visām Eiropas mājsaimniecībām piekļuvi interneta savienojamībai vismaz 100 Mb/s, kā arī gigabitu savienojamību visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, izglītības iestādēm, transporta tīkliem un galvenajiem publisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos resursus; papildus, visām nozīmīgajām sauszemes transporta maģistrālēm būtu jānodrošina nepārtraukts 5G pārklājums.

Veiktie ieguldījumi infrastruktūras attīstībā Latvijā, kas saskaņā ar Eurostat 2023. gada datiem par interneta pieejamību iedzīvotājiem ir virs vidējā ES rādītāja (91,5%), sasniedzot (92,3%). Turpina pieaugt drošas un uzticamas savienojamības nozīme, lai nodrošinātu valstij būtisko publisko pakalpojumu, piemēram, drošas identitātes apliecināšanas nodrošināšanas nepārtrauktību arī ārkārtas vai krīzes gadījumos.

Rīgas brīvostas pārvalde radītās tehnoloģiju inovācijas 5G nodrošināšanai Baltijas jūrā ostu projektiem ieguvusi starptautisku apbalvojumu – Starptautiskās ostu asociācijas (IAPH) Ilgtspējas balvu kategorijā “Digitalizācija” ar projektu “Nepārtraukts 5G savienojamības risinājums Baltijas jūrā (Seamless 5G Connectivity in the Baltic Sea)”. Projekta mērķis – nodrošināt 5G savienojamību Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā, veicinot ilgtspējīgu ostu un kuģošanas nozares darbību.

### Ieteikumi

Ņemot vērā EK izvirzītos mērķrādītājus, ar kuriem mēra ES Dalībvalstu ieguldījumu Digitālajā dekādē, papildus jau noteiktajiem investīciju mērķiem un politikas prioritātēm Pamatnostādnēs, nepieciešams plānot rīcību Digitālās dekādes mērķrādītāja “Perifērijas mezgli” (Edge Nodes) attīstīšanai Latvijā, kas ir izvirzīta kā jauna savienojamības politikas joma ES“.

Veikt atvieglojumus būvniecības jomā elektronisko sakaru tīklu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, tostarp 5G tīkla izvēršanai.

Koordinētas politikas realizēšana valsts un pašvaldību līmenī attiecībā uz platjoslas infrastruktūras, tostarp  5G tīkla izvēršanu, paredzot atbilstošas prasības teritoriju plānošanai.

Investīciju, t.sk. privātā sektora ieguldījumu piesaiste savienojamības izvēršanai, īpašu uzmanību pievēršot platjoslas tīklu attīstībai lauku reģionos, kur joprojām ir digitālās plaisas risks.

Aktīvi piedalīties starptautiskās iniciatīvās, kas vērstas uz tīklu noturības un kiberdrošības uzlabošanu.

## Attīstības joma “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija”

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Valsts pārvaldes digitālā attīstība pēdējos gados ir bijusi vērsta uz publisko pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošanu, tam paliecinājums ir augstie rādītāju publisko pakalpojumu jomā EK publicēta DESI indeksā.

Valsts pārvaldes digitālā attīstība pēdējos gados ir būtiski paātrinājusies, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, kad ar ierobežotu iespēju saņemt pakalpojumus klātienē, tika nodrošināta to droša saņemšana attālināti. Izstrādājot Pamatnostādnes, tika noteikti ambiciozi mērķi attiecībā uz valsts platformu atvēršanu komersantiem, datu integrāciju, pakalpojumu pilnveidi un automatizāciju.

Rezultatīvie rādītāji , kas raksturo valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Pamatnostādņu attīstības jomā “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija” noteikti rezultatīvie rādītāji, kas raksturo valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un ir atspoguļoti 12.tabulā.

12.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtība un bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.gadā | Sasniegtā vērtība 2024.gadā | Plānotā vērtība 2027.gadā | Dinamika uz 2024.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija |  |  |  |  |  |
| 4.4.-1 Valsts pārvaldes darbība un tās sniegtie pakalpojumi atbilst sabiedrības vajadzībām un sagaidītajam |  |  |  |  |  |
| 4.4.-1-1 Sabiedrības apmierinātība ar valsts iestāžu darbu kopumā | Nav mērīts; punkti (2019) | 7,0 | 8 | 8,5 | + 1 |
| 4.4.-1-2 Sabiedrības apmierinātība ar valsts pārvaldes pakalpojumiem kopumā | 8.2 punkti (2019) | 8,3 | nav mērīts | 8,5 |  |
| 4.4.-2 Attālināta iespēja iedzīvotājiem ērtā veidā saņemt savai ikdienai nepieciešamos valsts pārvaldes pakalpojumus (ir nodrošināta daudzkanālu pieejamība, tajā skaitā izmantojot digitālas tehnoloģijas) |  |  |  |  |  |
| 4.4.-2-1 Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu teritoriālā pieejamība VPVKAC tīklā | 75% (2019) | 85% | 95% | 90% | +10% |
| 4.4.2.-2 Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība VPVKAC tīklā | Nav mērīts | 35% | 1) 100% (telefoniski) 2) 3% (klātienē) | 95% |  |
| 4.4.-2-3 Valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība elektroniskā vidē | 20% (2020) | 40% | 40% | 60% |  |
| 4.4.-3 Valsts noteiktā uzņēmējdarbības vide ir atbilstoša uzņēmēju vajadzībām īstermiņā un ilgtermiņā |  |  |  |  |  |
| 4.4.-3-1 Uzņēmējdarbības vides atbilstība uzņēmēju vajadzībām | 80.3 punkti (2020) | 80,4 | 80,3 | 80,5 | -0,1% |
| 4.4.-3-2 Uzņēmējdarbības digitālā intensitāte (Enterprises with Very Low level of Digital Intensity) - digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā uzņēmumos ar zemu tehnoloģiju izmantošanas līmeni | 53.4% (2019) | 40,0% | 28,1% | 30% | +12% |
| 4.4.-3-3 Uzņēmējdarbības digitālā intensitāte (Enterprises with High level of Digital Intensity) - digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā uzņēmumos ar augstu tehnoloģiju izmantošanas līmeni | 13.8% (2019) | 25,0% | 16,6% | 35% | -8,3% |
| 4.4.-4 Komercsektoram ir pieejama valsts nodrošināta tehnoloģiskā infrastruktūra un dati komercsektora digitālai transformācijai un jaunu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu radīšanai (Valsts pārvaldes pakalpojumu platformas ir atvērtas komersantiem) |  |  |  |  |  |
| 4.4.-4-1 Komersanti, kas izmantojuši valsts platformas savu digitālo pakalpojumu attīstībai | 0 skaits (2019) | 2 | 364 | 70 | +362 |
| 4.4.-4-2 Valsts pārvaldes datu atkalizmantošana | 450 punkti (2020) | 500 | 1072 | 550 | +572 |
| 4.4.-5 Pieaugusi spēja efektīvāk un kvalitatīvāk nodrošināt valsts pārvaldes darbību (palielināta spēja sasniegt nospraustos mērķus un rezultātus) |  |  |  |  |  |
| 4.4.-5-1 Jomas, kas ir nodrošinātas ar specializētiem valsts kompetenču centriem | 0% (2020) | 2 | 2 | 4 |  |
| 4.4.-5-2 Specializētu valsts kompetenču centru izmantošana | 0% (2020) | 10% | 27.78% | 30% | +17,78% |
| 4.4.-6 Digitāli transformējot valsts pārvaldes procesus un izmantotās tehnoloģijas, valsts pārvaldes darbs tiek organizēts elektroniskā vidē un tiek automatizēts, rezultātā samazinot mazvērtīgu intelektuālu un roku darbu |  |  |  |  |  |
| 4.4.-6-1 Saziņa elektroniskā vidē starp iestādēm savā starpā, kā arī ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem | 42%; 23% (2019) | 60% | 74%; 49% | 90% |  |
| 4.4.-6-2 Iestādes iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbības automatizācija | 10% (2020) | 20% | Nav datu | 30% |  |

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

- VARAM nodrošina vienotā kontaktpunkta funkcijas Datu pārvaldības akta jautājumos. Līdztekus 2024. gadā VARAM produkcijas vidē ieviesa e-pakalpojumus datu altruisma organizācijas reģistrēšanai un datu starpniecības pakalpojumu reģistrēšana un publicēšanai pakalpojumu pieejamību. Izstrādāts tehnoloģiskais risinājums, lai nodrošinātu aizsargātās informācijas (metadatu) nodošanu uz Eiropas aizsargāto datu reģistru, atsaucoties uz EK sniegto informāciju, plānojam , ka risinājums datu nodošanai uz EK datu portālu tiks ieviest produkcijā ne vēlāk, kā līdz 2025.gada maija beigām. Savukārt Centrālā statistikas pārvalde Latvijas mērogā nodrošina drošās apstrādes vides pakalpojuma nodrošināšanu Latvijā, pašlaik produkcijā esošo risinājumu plānots attīstīt ar ES fondu investīciju palīdzību “Datu analīzes” mērķarhitektūras ietvaros.

- VARAM turpina darbu pie datu pārvaldības un koplietošanas stratēģijas izstrādes līdz 31.12.2025., dokumentu plānots iesniegt MK, stratēģijas izstrādes procesā VARAM sinhronizē nacionālo datu stratēģiju ar jauno ES mērogā  plānoto datu stratēģiju, kurā cita starpā, kā vienu no mērķiem, plānots noteikt veicināt datu pieejamību MI risinājumu attīstīšanai. Nacionālās “Datu pārvaldības un koplietošanas stratēģijas” ietvaros primāri plānots nostiprināt datu pārvaldību, kā horizontālu valsts pārvaldes funkciju, ļaujot valsts pārvaldei efektīvāk pārvaldīt, iestāžu pusē esošo informāciju (datus), attīstīt jaunus datos balstītus inovatīvus risinājumus sevišķi izceļot ES mērogā plānotās inovācijas saistībā ar MI tehnoloģijām un datu telpām, tāpat šajā politikas plānošanas dokumentā tiks iekļauts DAGR platformas pieslēgumu plāns līdz 2030.gadam, atvērto datu politikas rīcības virziens, kura mērķis būs sistemātiska atvērto datu jomas sakārtošanu, nosakot iestādēm pienākumu publicēt visus datus, kas klasificējami, kā atvērtie dati (t.i., vispārpieejama informācija), paralēli izvērtējot nepieciešamās investīcijas un ieguvumus no datu publicēšanas.

- Lai nodrošinātu iestāžu savstarpējo datu apmaiņu, savietojamību un kvalitāti, VARAM ir izstrādājusi šādus noteikumus:

  - MK 2023. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 624 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”, lai pilnveidotu informācijas automatizētas aprites un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, nodrošinot vairāku institūciju informācijas aprites un apstrādes funkciju un uzdevumu izpildi. Valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas izvietot izplatīšanai potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu saņēmēji varēs izmantot, lai izgūtu datus no datu devēju informācijas sistēmām;

  - MK 2024. gada 6. februāra noteikumus  Nr. 89 “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 89), lai uzlabotu valsts pārvaldes rīcībā esošās informācijas centralizētu pārvaldību, tajā skaitā mazināt administratīvo slogu, kurš saistīts ar vienošanās slēgšanas procesu starp institūcijām attiecībā uz datu aprites nodrošināšanu.

- Fizisko personu datu aizsardzības jomā tika īstenota informatīvā kampaņa “Dati ir vērtība – sargā tos!”. Kampaņas ietvaros tika organizēti arī pieci semināri/praktiskās darbnīcas par privātuma politiku Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Rīgā. Vienlaikus notiek arī VID darbinieku izglītošana.

- Īstenots projekts “Tālmācības programma datu aizsardzībā” ar mērķi paaugstināt sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības noteikumiem. Projekta ietvaros ir izveidota E-mācību “Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem” programma, kas sastāv no astoņiem moduļiem, kur katrā teorētiskā daļa, gadījumu analīze un interaktīvs uzdevums, turpinās E-mācību vides sagatavošanas un kursa materiālu testēšanas darbi.

- Nacionālās datu pārvaldības platformas ieviešanā, t.sk. “atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanā, Latvijas Atvērto datu portālā publicētas 852 datu kopas no 101 datu devēja, t.sk., 37 augstvērtīgās datu kopas.

- Projekta "E-rēķini – CEF projekts Latvijā" ietvaros īstenota tehniskā risinājuma ieviešana e-rēķinu apritei e-adresē publisko iepirkumu procedūru vajadzībām un brīvprātīgai lietošanai finanšu un nodokļu modernizācijai, atbilstoši MK 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība", reglamentējot  programmsaskarni un valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.gov.lv esošo e-adreses pastkastīti. Valsts iestādēm nodrošināta arī e-rēķinu pārrobežu aprite (Pan-European Public Procurement On-Line - PEPPOL). Izstrādāta e-rēķinu risinājuma koncepcija. Pieteikta risinājumu izstrāde, lai ar 2026. gada 1. janvāri nodrošinātu datu saņemšanu izmantojot EDS) saskarni (t. sk. papildinājumi servisos un DB datu uzglabāšanai), kā arī saņemto datu attēlošana lietotājam EDS.

- Ģeotelpiskās, vides pārvaldības un attīstības plānošanas digitālā transformācijas datu infrastruktūras attīstības stratēģijas projekts. Minētā stratēģija tika nodota izskatīšanai iesaistītajām pusēm, saņemti ieteikumi un priekšlikumi. Darbu pie stratēģijas izstrādes plānots pabeigts 2025. gadā. Turpina darboties Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome, plānots pie tās veidot ģeotelpiskās informācijas ekspertu grupu uz attīstību vērstu tehnisko jautājumu risināšanai. Plānots izstrādāt vienkāršotu ģeotelpisko datu licencēšanas kārtību (kas nav pretrunā ar esošo regulējumu), kas tiktu iekļauta valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un ietvertu arī pasaules labo praksi ģeotelpisko datu licencēšanas jomā (Creative Commons licenču principu piemērošanā). Darbs pie MK noteikumu izstrādes tiek turpināts, to plānots pabeigt līdz 2025. gada beigām.

- 2024. gada 22. martā iesniegts projekta idejas pieteikums "Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes digitalizācijas attīstība" ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam priekšatlasei 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" ietvarā. Projekta pieteikums ir saņēmis indikatīvu Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas (16.07.2024.sēdes protokols Nr.3)  atbalstu finansējuma saņemšanai projektu programmas "E-lieta" ietvaros.

- Pilnveidota jaunas paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2) un optimizēti izveidotie, vienotie pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesi, nodrošināta elektronisku dokumentu apmaiņa un koplietošana, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošināta datu pieejamība un uzlaboti e-pakalpojumi sabiedrībai attiecībā uz ieroču apriti un uzskaiti.

- Turpinās esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveide un izstrāde. 2024.gada 16. maijā, tieslietu ministres vadītā E-lietas uzraudzības padomes sēdē tika pieņemts lēmums arī Konkurences padomei, Maksātnespējas kontroles dienestam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iekļauties vienotā E-lietas arhitektūrā, tādejādi attīstot vienotu izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidi Latvijā. Esošie E-lieta koplietošanas risinājumi ir efektīvi pirmstiesas izmeklēšanā, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos ātrākai informācijas apritei.

- Turpinās VPVKAC tīkla pilnveide, uz 2025. gada 1. martu izveidoti un darbojas 215 VPVKAC. Paredzams, ka tiks sasniegts nospraustais mērķis līdz 2027.gadam izveidot 592 VPVKAC visā Latvijas teritorijā. 2025.gadā VARAM ir uzsācis sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju, izplatot informāciju par VPVKAC tīklā pieejamo atbalstu.

- Līdztekus VPVKAC tīkla izvēršanai ir uzsāks darbs, lai izveidotu Valsts zemes dienesta digitālu klientu centru, tā izveidei tiek turpināta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv transformācija, pārveidojot to par modernu digitālu klientu apkalpošanas centru.

- Lai mazinātu administratīvo slogu valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanas procesā un izpildītu Valsts kontroles rekomendāciju, kas paredz vienreizes principa ieviešanu valsts pārvaldes darbā – VARAM sadarbībā ar VDAA līdz 31.12.2025., plāno izstrādāt jaunu funkcionalitāti valsts pārvaldes pakalpojumu novērtēšanas procesā www.latvija.gov.lv, kas ļaus klientiem ziņot par situācijām, kad valsts iestādes no tiem pieprasa izziņas vai cita veida apliecinājumus, kas iegūstami pastarpināti sazinoties valsts pārvaldes iestādēm. Lai nostiprinātu augstāk minēto funkcionalitāti, tiks veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 89 Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi, paredzot augstāk minēto jautājumu “sūdzību” fiksēšanu, kā arī nosakot pienākumu pakalpojumu sniedzējam t.i., valsts pārvaldes iestādei pienākumu risināt konstatēto problēmjautājumu. VARAM ieskatā šāda pieeja ļaus sistemātiski risināt visus izaicinājumus ar kuriem saskarās iedzīvotāji, uzņēmēji un valsts pārvalde vienreizes principa ieviešanā.

- Ar 2024.gada maiju  jaunā izskatā ir pieejama teritorijas plānošanas tīmekļvietne – Ģeoportāls (https://geolatvija.lv/main). Tā pārbūves laikā ir uzlabots portāla dizains, lai tas atbilstu vairāk mūsdienu prasībām un izceltu galvenās portāla lietošanas vajadzības, kas ir ģeoprodukti un teritorijas plānošana. Ģeoportāls ir vienots pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem. Publiskai piekļuvei vienā portālā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem. Līdztekus, tā ir sabiedrības līdzdalības platforma, kurā lietotājs  var sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas procesam, iesniegt priekšlikumus un saņemt atbildes un pieteikties paziņojumu saņemšanai.

- Notiek dokumentu sagatavošana šādiem projektiem:

  - Dzelzceļa skeneri muitas kontroles punktos “Indra” un “Kārsava” savienoti ar Baltijas valstu kravu kontroles rentgena iekārtu attēlu apmaiņas informācijas sistēmu (BAXE);

  - VID mobilās lietotnes izstrādei un integrācijai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

  - IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ERAF projektam “Jaunas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas izstrāde, daļējas pašapkalpošanās risinājuma ieviešana un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas tehniskās infrastruktūras attīstība”.

- 2024.gada 16.jūlijā MK apstiprināta ANM plāna investīcijas "2.1.2.2.i. projekta “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" īstenošana infrastruktūras attīstīšanai. MK  rīkojuma projekts "Par ES ANM plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” pases apstiprināšanu" (22-TA-3821).

- VARAM sadarbībā ar EM veica nacionālo pretendentu priekšatlasi Eiropas EDIC tīklam. Latvijā ir izveidoti divi EDIC. Līdz 2025. gada 19. februārim EDIC ietvaros saņemti 9430 atbalsta pieteikumi, noslēgts 3138 līgums, izsniegtas 4564 ceļa kartes un 136 atzinumi. EDIC darbību nodrošina saskaņā ar ANM plāna investīciju Nr. 2.2.1.1.i "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei."

- Lai sniegtu atbalstu jaunu digitālu produktu un tehnoloģiju izstrādei MK 2024. gada 9. janvārī apstiprināja MK noteikumus Nr. 34 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi". Līdz 2025. gada 21. februārim CFLA ir apstiprinājusi 43 pētniecības projektus par kopējo ANM finansējumu 14,52 milj. euro, piesaistot privātās investīcijas 8,61 milj. euro apmērā.

- Attīstības finanšu institūcija “Altum”  2.2.1.4.i investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros nodrošina finansējuma saņemšanu komersantiem automatizēšanai vai robotizēšanai ierastās tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas, kā arī industrijas 4.0 risinājumus integrēšanai ražošanā. Kopā noslēgti 128 līgumi.

- Sniedzot ieguldījumu ES digitālā vienotā tirgus pilnveidē, lai Latvijā nodrošinātu iespēju ES uzņēmējiem vienuviet kārtot uzņēmuma darbību digitāli, ar MK 2023. gada 10. maija rīkojumu Nr. 265 tika apstiprināta 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pase un 2023. gada 27. oktobrī tika  noslēgts līgums starp VARAM, LIAA un EM par ANM plāna investīcijas 2.1.2.1. i. projekta īstenošanu:

  - VARAM sadarbībā ar EM veica nacionālo pretendentu priekšatlasi EDIC tīklam. Latvijā ir izveidoti divi EDIC. Līdz 2025. gada 18. jūnijam EDIC ietvaros saņemti 10546 atbalsta pieteikumi, noslēgti 3866 līgums, izsniegtas 8998 digitālās attīstības ceļa kartes un 144 atzinumi. EDIC darbību nodrošina saskaņā ar ANM plāna investīciju Nr. 2.2.1.1.i "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”.

  - LIAA īsteno projektu ar mērķi veicināt komersantu digitalizāciju un digitālo tehnoloģiju potenciālu, e-komercijas apjomu, mākoņpakalpojumu izmantošanu, u.c. procesu digitalizāciju komercdarbības un produktivitātes paaugstināšanai. LIAA kā programmas īstenotājs saņēmusi 2908 projekta pieteikumus, kuru ietvaros noslēgti 2193 līgumi un saņemti 920 maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 10,26 milj. euro.

- Izglītības procesu digitalizācijā nodrošināta portatīvās datortehnikas iegādes (indikatīvi 26 000 vienības) valsts un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības pamatizglītības posmu.

- Veicinot akadēmisko godīgumu un cīņai ar plaģiātismu, pieteikts projekts, ar kuru tiks izveidota platforma (datubāze) diplomdarbu pieejamībai, kas papildināta ar pret-plaģiātisma rīkiem. Izveidots augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centrs.

- Ministru prezidenta 2023. gada 1. decembra rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-312 "Par Digitālās modernizācijas tematisko komiteju" noteica ministru Digitālās modernizācijas tematisko komitejas izveido. Tās ir mērķi nodrošināt digitālās transformācija pārvaldības modeli, kas ietver arī VARAM atbildībā esošo ANM un ERAF finansējuma stratēģisko vadību. Minētās komitejas uzdevumu lokā ir pārraudzīt digitālās politikas veidošanas procesus Latvijā un koordinēt saskaņotu tās īstenošanu, kā arī nodrošināt valsts digitālās transformācijas investīciju stratēģiskās prioritātes, saskaņojot digitālās transformācijas, tai skaitā digitālo pakalpojumu un infrastruktūras attīstības investīciju projektu portfeļu, mērķus.

- ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.3. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstināšana" īstenošanas noteikumi ir saskaņošanā (25-TA-641). 25.03.2025. MK Digitālās modernizācijas tematiskā komiteja nolēma, ka līdz 30.04. jāiesniedz MK rīkojums ar 1.3.1.3. pasākuma projektiem, kā kopējs saraksts, kas tad varēs tikt apstiprināts līdz ar noteikumu pieņemšanu. Atsevišķas katra projekta pases šiem projektiem nebūs.

Attīstības virziena īstenošanas pasākumu izpildes atbilstība Plānā noteiktajiem termiņiem ir atspoguļota 5. attēlā.

5.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība

Attiecībā uz uzdevumu, kas nosaka portāla Latvija.gov.lv atvēršanu, padziļinātas izpētes rezultātā secināts, ka atbalsts komersantiem uzdevumā plānotajā veidā praktiski nav īstenojams. Lai atvērtu Latvija.gov.lv komersantu pakalpojumu izvietošanai, šāda izvietošana ir jānodrošina jebkuram komersantam neatkarīgi no tā darbības jomas un pakalpojumu apjoma. Līdz ar to, uzdevumu ar esošajiem VDAA resursiem nodrošināt nav iespējams.

Attiecībā uz uzdevumu, kas nosaka skaitļošanas infrastruktūras migrācijas plānus, kā rezultātā tiks īstenota ANM investīcija 2.1.2.2. "Latvijas nacionālais federētais mākonis",  kā būtiskāks aspekts kļūst to kiberdrošība un noturība. Turpinoties to attīstībai, kā viens no darbības soļiem jāapsver visaptverošu un centralizētu kiberdrošības modeļa izstrādi, lai nodrošinātu mūsdienīgu kiberdraudu monitoringu, novēršanu un izmeklēšanu.

Lai nodrošinātu Pamatnostādnēs noteikto rezultatīvo rādītāju izmērīšanu, kuriem kā datu izguves avots tika noteikta VARAM ikgadējā iedzīvotāju aptauja: 4.4.-1-1 “Sabiedrības apmierinātība ar valsts iestāžu darbu kopumā”, 4.4.2.-2 “Sabiedrības apmierinātība ar valsts pārvaldes pakalpojumiem kopumā” un Latvijas E-Indekss 4.4.-6-2 “Iestādes iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbības automatizācija”, nepieciešams rast vajadzīgos resursus Latvijas E-Indeksa veikšanai turpmākajos gados.

Secināms, ka darbs pie uzdevumu īstenošanas ir uzsākts, vienlaikus, lielāko daļu no uzdevumiem paredzēts īstenot pēc Pamatnostādņu starpposma izvērtējuma termiņa.

Uzdevumi un to neizpilde:

- 4.9.1.-2.1. “Sagatavotas valsts pārvaldes pakalpojumu pilnveides stratēģiskā plāna ieviešanai nepieciešamās metodikas un vadlīnijas”. Ņemot vērā, ka vadlīnijas nevarēja sagatavot pirms “Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam” (PVPP2027) un ar to saistītās Pakalpojumu pārvaldības politikas apraksta (PVPP2027 1. pielikums) apstiprināšanas MK, kas tika izdarīts 2024. gada 4. jūnijā un atbilstoši PVPP2027 2. pielikumā “Darba plāns” noteiktajam termiņam, vadlīnijas tiks izstrādātas līdz 2025. gada beigām".

- Uzdevums 4.4.-2.2. “Veicināt jaunu datos balstītu inovatīvu risinājumu izveidi un attīstību Latvijā - integrācija DestinE projektā” ir aktualitāti zaudējis. Turpmākā digitālā dvīņa koncepta izstrāde, kas paredzētu Latvijas integrāciju Destination Earth projektā, iespējams tiks atsākta pēc INSPIRE direktīvas pārskatīšanas 2025.gadā.

- Uzdevums 4.4.-3.1. “Ģeotelpisko datu licencēšana” -  tiek gatavoti grozījumi MK 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”. Notiek noteikumu projekta gala precizēšana, pirms iesniegšanas MK tiesību aktu portālā, t.sk. papildināšana ar pasaules labo praksi ģeotelpisko datu licencēšanas jomā (Creative Commons licenču principu piemērošana). Darbs pie noteikumu izstrādes tiks pabeigts 2025. gadā, šobrīd norit saskaņošanas process.

- Atbilstoši Tieslietu ministrijas sniegtajai informācijai, uzdevums 4.11. - 4.3. “Izveidota moderna, ilgtspējīga, mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē balstīta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, ieviešot efektīvus, lietotājorientētus un inovatīvus pakalpojumus, nodrošinot to pārrobežu pieejamību un pilnveidojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā” – zaudējis aktualitāti.

### Ieteikumi

Visām iesaistītajām pusēm turpināt pilnveidot valsts politiku datu apmaiņas jomā, t.sk. “Vienreizes principa” ieviešanā.

Atbilstoši ES virzībai atvērtu datu jomā, pilnveidot augstvērtīgo datu kopu pieejamību Latvijas Atvērtajā datu portālā.

Atzīstot, ka iestādes veikušas stratēģiskus soļus attiecībā uz IKT resursu koncentrāciju (nacionālā federētā mākoņa izveide) un sasniegto centralizēto spēju robeža IKT resursu izmantošanā, iestādēm skaitļošanas resursu jauno tehnoloģiju lietošana paredzēta izmantojot mākoņpakalpojumus.

Datu politikas pilnveidei un izvēršanai nepieciešams izveidot vienotu datu pārvaldības stratēģiju un līdz 2027.gadam ieviest politiku.

Pārvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas VPVKAC teritoriālā izvietojuma mērķrādītāja kritērijos, izvērtējot to atbilstību reģionālās pieejamības mērķiem un sasaisti ar transporta infrastruktūras attīstību.

Izstrādāt DAGR attīstības plānu, nosakot integrējamo valsts reģistru laika ietvaru līdz 2030.gadam.

Ņemot vērā, ka E-indekss ietvēra vairākus būtiskus Pamatnostādņu rādītājus, kā arī nodrošināja digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā, ir nepieciešams atjaunot tā veikšanu.

Plānojot budžetu un paredzētās darbības, lai nodrošinātu tehnoloģiju pielietojumu, ņemt vērā MI, u.c. risinājumu sasaisti ar datu politiku.

Nacionālā līmenī stiprināt citu politikas jomu sasaisti ar digitālās transformācijas politikas stratēģiskajiem uzstādījumiem.

Nodrošināt plašāku atbalstu ikvienai biedrībai un nodibinājumam, kas veic saimniecisko darbību, digitālo prasmju attīstīšanai, paredzot biedrības un nodibinājumus kā gala labuma guvējus dažādās digitālās transformācijas un digitālo prasmju attīstības programmās.

Valsts pakalpojumu nodrošināšanai, aktīvi izmantot gan valsts, gan privātā sektora piedāvātos mākoņpakalpojumus.

## Attīstības joma “IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne”

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Ekonomikas attīstību nepieciešams skatīt kontekstā ar produktivitātes un inovāciju veicināšanu. MK 2024.gada 30.aprīļa sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Informatīvais ziņojums par Latvijas ekonomikas attīstību” nosaka līdz 2035.gadam Latvijas ekonomikas divkāršošanu, eksporta izaugsmi no 64% uz 85% no iekšzemes kopprodukta, kā arī produktivitātes kāpināšanu no esošajiem 60% no ES līdz 95%. To panākt bez ieguldījumiem tehnoloģiju izvēršanā, kā arī zinātnē un pētniecībā noteikto mērķu sasniegšana būtu ļoti izaicinoša.

Jaunākajā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) veidotajā globālajā inovāciju indeksā “Global Innovation Index 2024” Latvija ierindojas 42. vietā. Savukārt saskaņā ar Eiropas Inovāciju indeksa 2023. gada rezultātiem Latvija klasificējama kā “topoša inovatīva” valsts. Lietuva un Igaunija ir klasificētas – “mēreni inovatīva”. Līdztekus atzīmējams, ka kopš 2016.gada Latvijas rādītājs ir vienmērīgi kāpis.

Latvija aktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu līdzekļus un piedalās starptautiskās programmās, piemēram, “Horizonts Eiropa”, lai finansētu IKT pētniecības un inovāciju projektus, tādējādi veicinot digitālo attīstību un tehnoloģiskās izcilības nostiprināšanu. Tomēr viena no būtiskākajām problēmām šajā jomā ir augsti kvalificēto IKT speciālistu aizplūšana uz ārvalstīm, ko nosaka konkurētspējīgāks atalgojums, labākas profesionālās attīstības iespējas un spēcīgāka pētniecības infrastruktūra citviet Eiropā un pasaulē. Šī tendence būtiski samazina pieejamo vietējo talantu apjomu, kavē nacionālā līmeņa pētniecības kapacitātes stiprināšanu un apgrūtina kvalitatīvu un ilgtspējīgu IKT pētniecības projektu īstenošanu Latvijā.s

Pamatnostādņu attīstības jomai “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija” noteikti rezultatīvie rādītāji, kas atspoguļoti 13.tabulā.

13.tabula

| Rezultatīvais rādītājs | Vērtība un bāzes gads | Plānotā vērtība 2024.gadā | Sasniegtā vērtība 2024.gadā | Plānotā vērtība 2027.gadā | Dinamika uz 2024.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne |  |  |  |  |  |
| 4.5.-1 Cilvēkresursu un infrastruktūras attīstība digitālo inovāciju sekmēšanai |  |  |  |  |  |
| 4.5.-1-1 Eiropas inovāciju indekss Latvijai | 68,61 punkti (2020) | 75,00 | 59 | 90 | -16 |
| 4.5.-1-2 Privātā sektora ieguldījumi pētniecībā un attīstībā | 24,3% (2020) | 32,0% | 46,7% | 30% | +14,7% |
| 4.5.-2 Paaugstināta Latvijas tautsaimniecības inovētspēja IKT jomā. (Viedās pilsētas, viedā mobilitāte, autonomie transporta līdzekļi, izmēģinājuma poligoni un regulējuma smilškastes). |  |  |  |  |  |
| 4.5.-2-1 Pētniecībā un inovācijā nodarbināto īpatsvars Latvijas IKT uzņēmējdarbības sektorā | Nav mērīts | 1% | 1,16% | 2% | +0,16% |
| 4.5.-2-2 Progresīvo tehnoloģiju valsts pārvaldes iepirkums | 2,87 punkti (2020) | 3.00 | 2,9 | 3,5% | -0,1 |

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

Viedo pilsētu, mobilitātes, autonomo transporta līdzekļu, izmēģinājuma poligonu un regulējuma smilškastu attīstīšanai izdoti  MK 2023. gada 27. jūnija  noteikumi Nr. 350 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.4. pasākuma "Viedās pašvaldības" īstenošanas noteikumi.” Tie paredz pašvaldībām piekļuvi finansējumam inovatīvu risinājumu attīstīšanai, lai uzlabotu pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (atbalstītas ar MK 2019. gada 26.novembra rīkojumu Nr. 587)  noteikto ar  kopējo pieejamo ERAF finansējumu – 15,52 milj. euro, no tiem katra plānošanas reģiona teritorijai – 3,11 milj. euro. Pasākumu paredzēts īstenot līdz 2029. gada 31. decembrim. Vidzemes plānošanas reģions ir iesniedzis VARAM projektu idejas, savukārt Kurzemes plānošanas reģionā Ventspils pašvaldība plāno virzīt projekta ideju par Digitālā dvīņa platformas izveidi ar citām reģiona pašvaldībām.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu ieviešanai valsts pārvaldē līdz šim ir bijis zemais inovatīvu iepirkumu skaits. Lai to risinātu, Iepirkumu uzraudzības birojs 2022. gadā izstrādāja un tīmekļvietnē publicēja pašmācību moduli “Pašmācību kursu stratēģiskais iepirkums", kurā iekļauta sadaļa (modulis) par inovāciju iepirkumiem.

Attīstības virziena īstenošanas pasākumu izpildes atbilstība Plānā noteiktajiem termiņiem ir atspoguļota 6. attēlā.

6.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība

Plānā ietverto pasākumu izpilde attīstības jomā “IKT inovāciju attīstība un komercializācija, industrija un zinātne” turpinās, līdz ar to novērtēt Pamatnostādņu īstenošanā ieguldīto resursu  izlietojuma efektivitāti un to faktisko ietekmi uz minētajiem rezultatīvajiem rādītājiem būs iespējams tikai pēc pasākumu ieviešanas pabeigšanas.

Atzinīgi vērtējams kāpums, kas noticis privātā sektora ieguldījumiem, tomēr pirmšķietami veikto ieguldījumu sociālekonomiskā pievienotā vērtība arvien saglabājas nepietiekošā līmenī.

Investīciju piesaiste: Privāto investoru un riska kapitāla piesaiste IKT pētniecības projektiem ir izaicinājums, jo ir nepieciešams veidot uzticību un izpratni par pētniecības potenciālo atdevi.

### Ieteikumi

Veidot partnerības Baltijas un Ziemeļvalstu inovāciju projektos, kas sekmē kopēju ekonomisko izaugsmi un resursu optimizāciju.

Attīstīt tehnoloģiju parkus un inovāciju centrus, sekmējot zināšanu pārnesi, jo īpaši apvienojot tehnoloģijas, uzņēmējdarbību un ilgtspēju.

Pilnveidot regulatīvo vidi inovāciju un tehnoloģiju ieviešanai, jo īpaši kontekstā ar smilškastu izveidi.

Ņemot vērā augsti kvalificētu speciālistu aizplūšanu uz ārvalstīm un cilvēkkapitāla ierobežoto pieejamību, ir būtiski turpināt un pastiprināt pasākumus talantu piesaistes un cilvēkkapitāla attīstības jomā, lai nodrošinātu pētniecības projektu ilgtspēju un veicinātu vietējo ekspertu noturēšanu.

Ņemot vērā inovāciju horizontālo nozīmi tautsaimniecības attīstībai, turpināt palielināt inovācijām atvēlēto valsts finansējumu.

## “Digitālās transformācijas pārvaldība”

### Pašreizējais stāvoklis attīstības jomā

Digitālā transformācija ir viena no horizontālākajām jomām, kuras veiksmīga ieviešana sniedz ieguldījumu visu nozaru politikās. Pieaugot digitalizācijas nozīmei starpnozaru politiku attīstībā, palielinājās arī nepieciešamība pēc stratēģiskās plānošanas un ieviešanas uzraudzības. Galvenais mērķis ir novērst nozaru politiku fragmentāciju, izveidojot uzraudzības mehānismu, kas ir elastīgs un pārrauga veikto investīciju lietderību.

### Īstenotā politika, pasākumi un darbības

- Pamatojoties uz Pamatnostādņu aptverošo lomu un atbilstoši OECD 2021.gadā veiktajā izvērtējumā "Going Digital in Latvia", ietvertajai rekomendācijai attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu tieši starpministriju līmenī, tika norādīts uz digitālās transformācijas politikas koordinācijas mehānisma pilnveides nepieciešamību valdības līmenī, lai efektīvāk risinātu starpresoru jautājumus un nodrošinātu ministriju darbības jomu digitālo sinerģiju. Līdz ar šo Pamatnostādņu izstrādi kā viens no uzdevumiem tika noteikts iepriekš minētās rekomendācijas izpilde.

- Ar Ministru prezidenta 2023. gada 1. decembra rīkojumu Nr. 2023/1.2.1.-312 "Par Digitālās modernizācijas tematisko komiteju" tika izveidots koordinācijas mehānisms valdības līmenī un OECD rekomendācija tika izpildīta. Līdztekus Digitālās modernizācijas tematiskā komiteja pārrauga digitālās politikas veidošanas procesus Latvijā un koordinē saskaņotu tās īstenošanu, tai skaitā MK 2021. gada 7. jūlija rīkojumā Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam" paredzēto uzdevumu izpildi.

7.attēls

### Secinājumi un turpmākā nepieciešamā rīcība

Līdz ar Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas izveidi ir izveidots ministru līmeņa formāts diskusijām un viedokļu apmaiņai saistībā ar plānotajiem un uzsāktajiem digitālās transformācijas projektiem, kas nodrošina visu iesaistīto informētību par aktualitātēm attiecībā uz ERAF un ANM finansējuma, u.c. stratēģiski svarīgo investīciju apguvi.

Komiteja nodrošina platforma stratēģiskai diskusijai par starpnozaru politikas plānošanas jautājumiem. Tam apliecinājums ir līdz šim izskatītie ANM projekti, kā arī pieņemtie lēmumi attiecībā uz prioritāro projektu noteikšanu un virzību.

SM ir izveidojusi valsts informācijas sistēmu jeb Transporta nozares informācijas sistēmas nacionālo (valsts) piekļuves punktu (turpmāk - NPP), kas ir būtiska un neatņemama IKT arhitektūras sastāvdaļa. NPP nodrošina efektīvu transporta datu apmaiņu, veicina sadarbspēju ar citām nacionālajām un starptautiskajām sistēmām un uzlabo transporta loģistikas un mobilitātes pārvaldību. ERAF investīciju piesaiste NPP attīstībā nodrošinātu tā atbilstību mainīgajiem transporta nozares un digitalizācijas izaicinājumiem.

### Ieteikumi

Turpināt stratēģiski svarīgo jautājumu izskatīšanu Digitālās modernizācijas tematiskajā komitejā.

Ņemot vērā nozares lomu digitālās politikas attīstībai, Digitālās modernizācija komitejas ietvarā izveidot industrijas padomdevēju grupu.

Digitālās modernizācijas tematiskajā komitejā izskatīt Pamatnostādņu starpposma izvērtējumu.

Apvienot Pamatnostādņu un Dekādes programmas ieviešanas procesu un rekomendācijas.

Attīstīt izveidotos procesus pašvaldību un valsts informācijas sistēmu arhitektūras uzraudzībai un projektu investīciju portfeļa plānošanai.

Pamatojoties uz izvērtējumā identificēto ietekmi un attīstības tendencēm, saskatām nepieciešamību izstrādāt nākamo vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu politikas pēctecību, savlaicīgi reaģētu uz jauniem izaicinājumiem un mērķtiecīgi virzītu resursus efektīvai attīstības prioritāšu īstenošanai nākamajā plānošanas periodā.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs         	    	 R.Čudars

A. Skraučs, 67206942,

Arnis.skraucs@varam.gov.lv

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne, https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

Eiropas Komisija, Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846,

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2022. gadā, Latvija: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022

Ekonomikas ministrija, informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomikas attīstību" 24-TA-1057, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3ee763e4-6022-41f5-a3d9-3055fdf261cb, 29.

Globālais inovāciju indekss 2024, https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-results.html, 4.tabula

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne, https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-1-reformu-un-investiciju

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/b55b39a6-6bc1-4787-9bcc-589aa5cd6238

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/atveselosanas-fonda-projekts-nr-2321i0123icfla001-sabiedribas-digitalo-prasmju-attistiba

Latvijas Republika tiesību aktu vietne, https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-2-1-reformu-un-investiciju

Eiropas Komisija, Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846, 3.

Turpat.

SM sniegtā informācija

Nav attiecināma, ņemot vērā, ka rādītājs Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. - 2027. attiecināms par kartējuma izstrādi, savukārt Digitālās dekādes politikas programmā 2030 attiecināms uz 4G un 5G pārklājuma nodrošināšanu. Vēršam uzmanību, ka rādītājs tiks izpildīts pēc Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskā informācijas sistēmas publicēšanas, kas plānota pēc Ministru kabineta noteikumu “Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas noteikumi”  (23-TA-894) pieņemšanas.

Turpat.

(1) izveidota vismaz viena maģistratūras un vismaz viena doktorantūras studiju programma vai specializācija pusvadītāju jomā; (2) izveidota vienas pieturas aģentūra pusvadītāju industrijas monitorēšanai un ziņošanai; (3) izveidota vismaz viena pusvadītāju testēšanas un dizaina laboratorija vai pilotlīnija.

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024”, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846, 3.

Turpat.

Turpat.

Misija Latvija mājas lapa, https://www.latvia.eu/our-dna/we-are-known-for/printful-the-first-latvias-unicorn/

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024”, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846, 3

Eurostat,  Digitalisation in Europe – 2024 edition, Businesses buying cloud computing services, 2023, https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2024

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024”,  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/latvia-2025-digital-decade-country-report#:~:text=Latvia's%20performance%20towards%20the%20Digital,and%20very%20high%2Dcapacity%20networks.

Eurostat, “Digital Intensity by size class of enterprise”, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_e_dii/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_e

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024”, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846, 3.

Turpat.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, https://www.lvrtc.lv/projekti/kvanti/

VARAM definētās prioritātes Eiropas Savienības daudzgadu budžetam pēc 2027. gada.

Eiropas Komisija, “Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2024”, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_dsk_bab&breakdown=ind_total&unit=pc_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

Eiropas Komisija, “Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2024” https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_dsk_ab&breakdown=ind_total&unit=pc_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024”, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106846, 3.

Women in Digital Scoreboard 2024, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/107317, 17.

Eiropas Komisija, Digitālās dekādes ziņojums par Latviju 2024, https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/factpages/latvia-2024-digital-decade-country-report

Izglītības un zinātnes ministrija, https://www.izm.gov.lv/lv/vienotais-ietvars-digitalo-pamatprasmju-novertesanai-macibu-vajadzibu-noteiksanai-planosanai-un-novertesanai-kura-pamata-ir-digcomp

"Latvijas Republikas tiesību aktu portāls, Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi”, https://likumi.lv/ta/id/283669-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-841-specifiska-atbalsta-merka-pilnveidot-nodarbinato-personu-profesionalo-kompetenci-istenosanas-noteikumi

Turpat.

ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt mūžizglītību, jo īpaši paredzot elastīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas visiem, ņemot vērā digitālās prasmes, labāk paredzot pārmaiņas un jaunas prasības pēc prasmēm, kas balstītas  uz darba tirgus vajadzībām, atvieglojot karjeras maiņu un sekmējot profesionālo mobilitāti"  4.2.4.2. pasākums “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”.

Valsts izglītības attīstības aģentūra, https://www.viaa.gov.lv/lv/esf-projekts-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne, https://likumi.lv/ta/id/353989-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-23-reformu-un-investiciju-virziena-digitala-transformacija-231r-reformas-ilgtspejigas-un-sociali-atbildigas-atbalsta-sistemas-pieauguso-izglitibas-atbalstam-2314i-investicijas-individualo-macibu-kontu-pieejas-attistiba-istenosanas-noteikumi

Eiropas Komisija, “Digitālās dekādes ziņojums par Latviju  2023”, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/country-reports-digital-decade-report-2023

Centrālā statistikas pārvalde, “Uzņēmumi, kas nodrošināja mācības, lai pilnveidotu vai papildinātu personāla IKT/IT prasmes (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)” https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IKT__DL__DLU/EPD030/table/tableViewLayout1/

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, “Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam”, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/82b52f77-febe-4480-ac95-c11eff9c283a

Eiropas Komisija, “Digital Decade Country Report 2023, Latvia”: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/country-reports-digital-decade-report-2023

VARAM – VIRSIS dati

VARAM – VIRSIS dati

LVRTC un VDAA– e-identifikācijas un e-paraksta izmantošanas statistika

Dati nav pieejami, jo EUROSTAT šāds rādītājs vairs nav ietverts.

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, “Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju”, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2024, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_bbspeed_100&breakdown=total&unit=pc_lines&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

SM sniegtā informācija: Izstrādāta Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskā informācijas sistēma. Tā publicēšana plānota pēc MK noteikumu “Platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas noteikumi”  (23-TA-894) pieņemšanas.

SM sniegtā informācija: Līdz 2024.gada 9.decembrim neviena no valsts pārvaldes iestādēm nav pieteikusies IPv6 adrešu piešķiršanai. Ņemot 2024.gada statistiku ir grūti prognozēt, kāda būs valsts pārvaldes iestāžu vēlme izmantot šo iespēju.

SM sniegtā informācija: Valsts iekšzemē M2M un IoT risinājumiem izmantojamie numuri  nav pieteikti, vienlaikus IoT/M2M numuri eksteritoriāli ir kopā pieteikti 22 diapazoni no 1000 pieejamiem diapazoniem”. Tas nozīmē, ka ir pieteikti 220 000 numuri (1 diapazonā ir 10 000 numuri).

Datu avots: Satiksmes ministrijas informācija

Ekonomikās sadarbības un attīstības organizācija, Going Digital Toolkit, “Average monthly mobile data usage per mobile broadband subscription” https://goingdigital.oecd.org/en/indicator/15

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne, “Darbības programma Latvijai 2021. – 2027. gadam”, https://likumi.lv/ta/id/327732-par-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmu-2021-2027-gadam  https://www.esfondi.lv/planosana-1

EK 2016. gada 14. septembra paziņojums EP, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību" (COM(2016) 587 final): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587

EK 2020. gada 19. februāra paziņojums EP, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas digitālās nākotnes veidošana" (COM(2020) 67 final). Pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067

EK 2021. gada 9. marta paziņojums EP, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā" (COM(2021) 118 final). Pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118

Eurostat, “Digital economy and society statistics - households and individuals”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals

Rīgas Brīvosta, https://rop.lv/lv/jaunumi/rigas-ostas-un-lmt-5g-juras-tehnologiju-projekts-sanemis-prestizo-starptautiskas-ostu

Eiropas Komisija, “Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss”, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_dps_cit&breakdown=total&unit=egov_score&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE

Valsts kanceleja, “Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2024” https://ppdb.mk.gov.lv/wp-content/uploads/2024/07/Valsts-parvaldes-klientu-apmierinatibas-petijums_2024_.pdf, 16.

Metodika šim rādītājam bija paredzēta "VARAM ikgadējā iedzīvotāju aptauja". Tāda nav notikusi. Nākotnē šis rādītājs tiks iegūts automatizēti no tīmekļvietnēs veiktajiem izvērtējumiem.

100% telefoniski pieejams atbalsts portāla Latvija.gov.lv pakalpojumiem (portāla atbalsts); 3% klātienē - VPVKAC tiklā pieejams klātienes atbalsts par 200 pakalpojumiem no 6003 portālā pieejamajiem pakalpojumiem, 2023.gada VPVKAC pētījums, https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac-petijumi 2024.gada pētījums iekļauts ANM finansētā VPVKAC attīstības projekta pētījumā, kur rezultāti būs 2025.gada 2.cet.

Pasaules Banka, “Doing Business” https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/latvia

Eurostat, “Digitalisation in Europe – 2024 edition”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2024

Eurostat, “Digitalisation in Europe – 2024 edition”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2024

LVRTC aprēķins komersanti (privātu uzņēmumu) skaits, kas izmanto LVRTC platformu (eID/eParaksts) savos digitālajos pakalpojumos, VESPC izmantošana.

VARAM mājas lapa: https://www.varam.gov.lv/lv/atvertie-dati

“eID,/eParaksts” un “Datu centrs”

VARAM aprēķins “Ministrijas un to padotības iestādes izmanto Valsts elektrosakaru pakalpojuma centra (VESPC) sniegtos pakalpojumus”.

Izejas dati ir E-adreses izmantošana uz 31.12.2023 reģistrēta 2990 iestāžu skaits, kas nosūtījušas vismaz 1 ziņu e-adresē citai iestādei 2221; savukārt vismaz 1 ziņu e-adresē fiziskai vai juridiskai. personai 1490.

Mērījums nav veikts, ņemot vērā, ka plānotā integrācija Latvijas E-indeksā nav notikusi.

VARAM mājas lapa,  https://www.varam.gov.lv/lv/vienotais-informacijas-punkts-datu-parvaldibas-akts

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/868 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas datu pārvaldību un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 (Datu pārvaldības akts): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0868

Latvija.lv https://latvija.gov.lv/Services/44410

Latvija.lv https://latvija.gov.lv/Services/44407

https://data.europa.eu/data/datasets?superCatalog=erpd&locale=en

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, https://www.varam.gov.lv/lv/horizontalo-jomu-arhitekturas

Ministru kabinets, Digitālās modernizācijas tematiskā komiteja, https://www.mk.gov.lv/lv/media/19581/download?attachment, 4.

Ekonomikas ministrija, https://www.em.gov.lv/lv/2211i-investicijas-atbalsts-digitalo-inovaciju-centru-un-regionalo-kontaktpunktu-izveidei

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3ee763e4-6022-41f5-a3d9-3055fdf261cb

Globālais inovāciju indekss 2024, 4.tabula, https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-results.html

Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts, “Eiropas Inovāciju indekss 2023”, https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/04797497-25de-11ee-a2d3-01aa75ed71a1, 12.

Eiropas Inovāciju indekss 2024, pieejams https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis-2024#/eis/countries/LV

Centrālā statistikas pārvalde, “Izdevumi pētniecības un attīstības (P&A) darbiem pa sektoriem un to finansējums (milj. eiro)”, pieejams  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__ZP__ZPR/ZPR030/table/tableViewLayout1/

Centrālā statistikas pārvalde, Aprēķins pēc “Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos” (https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IKT__EP__EPE/EPE010/table/tableViewLayout1/)  un  “Pētniecības un attīstības (P&A) darbos nodarbināto skaits uzņēmējdarbības sektorā pēc uzņēmuma saimnieciskās darbības veida” (NACE 2.red.) (https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__ZP__ZPR/ZPR021/table/tableViewLayout1/)

European Innovation Scoreboard (EIS), “Government procurement of advanced technology product”, shttps://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2024/ec_rtd_eis-country-profile-lv.pdf, 6.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, izvērtējums “Going Digital in Latvia”, pieejams, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8eec1828-en.pdf?expires=1726047284&id=id&accname=guest&checksum=45A82E54733AA7CF9AF19EAC8334E96F, 15.