Informatīvais ziņojums par izmaiņām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanas un uzraudzības kārtībā

- Informatīvā ziņojuma pamatojums

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnijā pieņemto informatīvo ziņojumu (turpmāk – 21.06.2022. informatīvais ziņojums) un Labklājības ministrijas kā par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna (turpmāk – AF plāns) 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīciju “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” (turpmāk – 3.1.2.4.i investīcija) atbildīgās nozares ministrijas (turpmāk – nozares ministrija) pārvaldes lēmumu (rīkojumu) Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) minētās investīcijas ietvaros īsteno projektu “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” (turpmāk – RAITI projekts).

- Īstenojot RAITI projektu, SIVA kopā ar nozares ministriju konstatēja, ka 3.1.2.4.i investīcijas un RAITI projekta mērķa labākai sasniegšanai ir nepieciešamas atsevišķas izmaiņas investīcijas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumos.  Tāpēc nozares ministrija ir sagatavojusi šo informatīvo ziņojumu par izmaiņām investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtībā.

- Nepieciešamo izmaiņu pamatojums

- Saskaņā ar 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 22.2.1. apakšpunktu kā viena no 3.1.2.4.i investīcijas projekta atbalstāmajām darbībām paredzēta esošās SIVA ēkas (Slokas iela 61,  pirmais korpuss, Jūrmalā), kurā tiks īstenota kompetenču centra darbība, iekštelpu un ieejas mezglu atjaunošana un pārbūve (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) vides pieejamības prasību nodrošināšanai, tai skaitā ēkas ventilācijas sistēmas, zibens aizsardzības, ugunsdrošības un balss trauksmes izziņošanas sistēmas atjaunošana, kā arī ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un citi darbi, kas atbilst investīcijas mērķim. Minētās darbības ietvaros paredzētajai vides pieejamības prasību nodrošināšanai plānota ārējā lifta un evakuācijas balkonu izbūve, kas skar arī ēkas fasādi, tai skaitā daļu fasādes būs nepieciešams atjaunot. Ņemot vērā minēto un lai nodrošinātu 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 34.10. apakšpunktā noteiktā principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” vides mērķu sasniegšanu, nepieciešams ēkā, Slokas ielā 61,  pirmajā korpusā, Jūrmalā veikt arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Minētais 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 22.2.1. apakšpunktā šobrīd nav paredzēts.

- Saskaņā ar 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 22.2.2. apakšpunktu kā vēl viena no 3.1.2.4.i investīcijas projekta atbalstāmajām darbībām paredzēta esošās SIVA ēkas (Dubultu prospekts 71, pirmais un centrālais korpuss, Jūrmalā), kurā ir izvietotas telpas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība). Uzsākot darbu pie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanas ēkā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, tika konstatēts, ka papildus siltināšanas darbiem ir nepieciešams ēkā izbūvēt arī zibensaizsardzības sistēmu. Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” 44. punktam zibensaizsardzības sistēma obligāti ir paredzama III. grupas ēkām, pie kurām pieder arī ēka, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, lai novērstu zibens iedarbības radītu elektrisko un elektronisko iekārtu pārspriegumu, kā arī tā radītos riskus ēkas daļām un cilvēku dzīvībai. Minētā zibensaizsardzības sistēmas izbūve 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 22.2.2.apakšpunktā šobrīd nav paredzēta.

- Atbilstoši 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 22.2.4. apakšpunktam kā  3.1.2.4.i investīcijas projekta atbalstāmā darbība paredzēta arī mobilās darba stacijas izveide (tai skaitā elektroautomašīnas iegāde un aprīkošana ar tehnoloģijām un materiāltehniskajiem līdzekļiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem) atbalsta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai reģionos. Minētā īstenošanai SIVA uzsāka RAITI projekta vajadzībām aprīkojamas elektroautomašīnas (elektrobusa) tirgus izpēti. Tās ietvaros tika secināts, ka šādas elektromašīnas enerģijas patēriņš ir tik liels (maksimālais nobraukums ar vienu uzlādi ~150 km), ka, veicot tālākus brauciena maršrutus pa Latvijas reģioniem ar elektromašīnā esošo aprīkojumu, būs nepieciešama vairākkārtīga elektroautomašīnas uzlāde. Turklāt, pēc ražotāju norādījumiem SIVAS vajadzībām atbilstošas elektroautomašīnas uzlāde pusstundā ir iespējama uzlādes stacijā ar jaudu 115 kW, taču Latvijā lielākajā daļā uzlādes stacijas, tai skaitā reģionos, ir ar uzlādes jaudu 50 kW, kas nozīmē garāku uzlādes ilgumu, vienā stundā uzlādējot ~ 80 %. Tāpat arī kondicioniera vai salona apsildes gadījumā, kā arī sliktos laika apstākļos (dubļi, sniegs) palielinās elektromašīnas akumulatora jaudas patēriņš, attiecīgi samazinot ar vienu uzlādi nobraucamo km skaitu. Šo aspektu dēļ būtiski palielināsies braukšanas ilgums.  Piemēram, pie 700 km attāluma prognozēts, ka tikai braukšanai (bez pakalpojuma sniegšanas) nepieciešamais laiks būs aptuveni 15 stundas, kas ir par 6 stundām ilgāk kā ar mikroautobusu ar benzīna dzinēju. Ņemot vērā minēto, šādas elektroautomašīnas izmantošana mobilās darba stacijas darbības nodrošināšanai nebūs efektīva. Jāatzīmē, ka tika izskatīta iespēja iegādāties arī hibrīdauto (hibrīdbusu), taču šādu SIVA vajadzībām atbilstošu hibrīdbusu tirgus nepiedāvā.

- Izmaiņas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumos

- Lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus SIVA ēkai, Slokas iela 61,  pirmajā korpusā, Jūrmalā, nepieciešams papildināt 21.06.2022. informatīvajā ziņojumā 22.2.1.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību, nosakot, ka ir atbalstāma esošās ēkas (Slokas iela 61, 1.korpuss, Jūrmalā), kurā tiks īstenota kompetenču centra darbība, iekštelpu un ieejas mezglu atjaunošana un pārbūve  vides pieejamības prasību nodrošināšanai, ēkas ventilācijas sistēmas, zibens aizsardzības, ugunsdrošības un balss trauksmes izziņošanas sistēmas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, kā arī ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un citi darbi, kas atbilst investīcijas mērķim (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

- Lai īstenotu zibens aizsardzības sistēmas izbūvi SIVA ēkā, Dubultu prospektā 71, pirmajā un centrālajā korpusā, Jūrmalā, nepieciešams papildināt 21.06.2022. informatīvajā ziņojumā 22.2.2. apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību, nosakot, ka ir atbalstāma esošās ēkas (Dubultu prospekts 71, pirmais un centrālais korpuss, Jūrmalā), kurā ir izvietotas telpas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, zibens aizsardzības sistēmas izbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana (tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība).

- Lai nodrošinātu mobilās darbstacijas izveidi, nepieciešams elektroautomašīnas iegādi aizstāt ar mikroautobusa iegādi. Attiecīgi nepieciešams precizēt 21.06.2022. informatīvajā ziņojumā 22.2.4. apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību, nosakot, ka ir atbalstāma mobilās darba stacijas izveide (tai skaitā mikroautobusa iegāde un aprīkošana ar tehnoloģijām un materiāltehniskajiem līdzekļiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem) atbalsta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai reģionos.

- Šā informatīvā ziņojuma 6., 7. un 8. punktā noteiktās izmaksas, tāpat kā visas RAITI projekta izmaksas saskaņā ar 21.06.2022. informatīvā ziņojuma 24. punktu ir attiecināmas no 2022. gada 1. janvāra.

- Šā informatīvā ziņojuma 6., 7. un 8. punktā minētās izmaiņas investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtībā, t.i., atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumos, nav pretrunā ar AF plānā, Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija lēmumā (ES) Nr. 2021/0164 par AF plāna izvērtējuma apstiprināšanu un Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 90 “Par Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija” noteikto. Minētās izmaiņas neatstās negatīvu ietekmi uz 21.06.2022. informatīvajā ziņojumā 14.1.apakšpunktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu. Šajā ziņojumā paredzētas darbības plānots veikt RAITI projektam pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros. Vienlaikus nozares ministrija ir iesniegusi Finanšu ministrijai kā AF plāna koordinatoram priekšlikumu par RAITI projektam papildu nepieciešamo finansējumu izmaksu pieauguma segšanai. Tā kā SIVA ēkā, Slokas iela 61,  pirmajā korpusā, Jūrmalā un SIVA ēkā, Dubultu prospektā 71, pirmajā un centrālajā korpusā, Jūrmalā plānotie darbi ir paredzēti kārtās, Atveseļošanas fonda finansējuma nepietiekamības gadījumā netiks īstenoti tie darbi, kas nav izšķiroši 21.06.2022. informatīvajā ziņojumā 14.1.apakšpunktā noteikto atskaites punktu sasniegšanai.

- SIVA ir informēta par izmaiņām 3.1.2.4.i investīcijas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumos, pēc to pieņemšanas Ministru kabinetā tiks veikti atbilstoši grozījumi RAITI projektā.

Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā minēto, Labklājības ministrija kā Atveseļošanas fonda plāna 3.1.2.4.i. investīcijas atbildīgā nozares ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt izmaiņas investīcijas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumos.

Labklājības ministre							E. Siliņa

Valsts sekretārs							I. Alliks

I.Vjakse, 67021641

Ilga.Vjakse@lm.gov.lv

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu un uzraudzību (protokola Nr.33/74.§)

Pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/anm/01_anm_plans_04062021.pdf

Labklājības ministrijas 2022.gada 17.oktobra rīkojums Nr.7/AF “Par 3.1.2.4.i investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” projekta īstenošanu”, kas izdots, pamatojoties uz 22.06.2022. informatīvā ziņojuma 21.punktu.

Lai nodrošinātu atbilstību 2013. gada 9. jūlija Būvniecības likuma un 2021. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” terminoloģijai būvniecības jomā, 22.2.1. atbalstāmās darbības kontekstā tiek lietots termins “vides pieejamība”.

Mikroautobusa iegāde izvēlēta kā optimālākais risinājums mobilās darba stacijas funkciju nodrošināšanai, jo vieglā automašīna nav tik ietilpīga gan personāla, gan aprīkojuma, gan uzskates materiālu u.c. pārvadāšanai, bet autobuss ir par lielu šīs funkcijas nodrošināšanai. Turklāt mikroautobusa vadīšana ir iespējama ar B kategorijas vadītāja apliecību.